# Công văn 17394/BTC-PTHT thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 - lũy kế đến hết ngày 06/11/2025 do Bộ Tài chính ban hành

| Số hiệu | 17394/BTC-PTHT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 07/11/2025 |
| Ngày hiệu lực | 07/11/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 17394/BTC-PTHT

V/v Thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 - lũy kế đến hết ngày 06/11/2025

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, văn bản số 570/TB-VPCP ngày 22/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 4), Bộ Tài chính báo cáo nhanh tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) - lũy kế đến hết ngày 06/11/2025 như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2025

1.1. Tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao  [1] là  902.061  tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 426.333,7 tỷ đồng và vốn NSĐP là 475.727,3 tỷ đồng). Trong đó:

- Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là  825.922,3 tỷ đồng  (bao gồm: vốn NSTW là 350.195 tỷ đồng  [2] và vốn NSĐP là 475.727 tỷ đồng).

- Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2025 được giao bổ sung là  76.138,8  [3]  tỷ đồng. Trong đó: 2.498,3 tỷ đồng vốn CTMTQG; 73.640,5 tỷ đồng  [4] từ nguồn tăng thu NSTW năm 2021, 2022, 2024.

1.2.  Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2025 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là  161.451,3  tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2025 đến thời điểm báo cáo (kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là  1.063.5123  tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch phân bổ:

a) Tổng số vốn đã phân bổ là  1.038.994,4  tỷ đồng (bao gồm NSTW là 401.908,7 tỷ đồng, NSĐP là 637.085,8 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ là  877.543,2  tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

b) Chưa thực hiện phân bổ chi tiết là  24.510,8  tỷ đồng, chiếm  2,7%  kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể:

(1)  24.425,1  tỷ đồng vốn NSTW. Trong đó:

+  22.438,1  tỷ đồng mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ nguồn tăng thu NSTW hàng năm và điều chỉnh từ các bộ, địa phương giải ngân thấp sang các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ theo Quyết định số 2273/QĐ-TTg ngày 16/10/2025 (chiếm  91,9%  vốn NSTW chưa phân bổ);

+  1.987  tỷ đồng vốn giao từ đầu năm chưa phân bổ, do: (i) vốn CTMTQG đã bố trí đủ theo quy mô, đối tượng được phê duyệt, một số địa phương dang trong quá trình hoàn thiện thủ tục và cần rà soát kỹ đối tượng để phân bổ chi tiết; (ii) dự án ODA chưa ký Hiệp định vay hoặc đang chờ gia hạn Hiệp định; (iii) các dự án đã hoàn thành, đã bố trí đủ tổng mức đầu tư, không còn nhu cầu sử dụng, đang đề xuất điều chỉnh giảm.

(2)  92,758  tỷ đồng vốn NSĐP của Cần Thơ do chưa đủ thủ tục đầu tư.

2. Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2025:

2.1. Số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày  30/10/2025  là  476.697,4  tỷ đồng, đạt  52,8%  kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tính đến thời điểm báo cáo tuần trước ( 902.057  tỷ đồng).

2.2. Số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày  06/11/2025  là  495.460,4  tỷ đồng, đạt  54,9%  kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tính đến thời điểm báo cáo ( 902.061  tỷ đồng) (tăng  18.763  tỷ đồng so với tuần trước).

Kết quả tính đến hết ngày  06/11/2025 , so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có  08  bộ, cơ quan trung ương và  14  địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội; Văn phòng Trung ương Đảng; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước; Hà Tĩnh; Ninh Bình; Thanh Hóa; Lào Cai; Thái Nguyên; Bắc Ninh; Phú Thọ; Tây Ninh; Thành phố Hải Phòng; Gia Lai; Đồng Tháp; Thành phố Huế; Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, vẫn còn  29  bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước; bao gồm: Hội Nông dân Việt Nam; Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tòa án nhân dân tối cao; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh tra Chính phủ; Thông tấn xã Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng; Đài Truyền hình Việt Nam; Kiềm toán Nhà nước; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Lai Châu; Lâm Đồng; Tuyên Quang; Cần Thơ; Cao Bằng; Đắk Lắk; Sơn La; Quảng Trị; Vĩnh Long; Khánh Hòa; An Giang; Thành phố Đà Nẵng; Cà Mau; Quảng Ninh; Quảng Ngãi, Hưng Yên; Lạng Sơn.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTgCP Hồ Đức Phớc (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng TTĐTCP (để đăng tải);

- Các đơn vị: NSNN, KTN, KTDP, ĐCTC, VI, KBNN, QLN, KHTC;

- Cục CNTT (để đăng tải Cổng TTĐT Bộ Tài chính);

- Lưu: VT; PTHT (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thành Trung

PHỤ LỤC

LŨY KẾ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐẾN HẾT NGÀY 06/11/2025 (SẮP XẾP TỪ CAO ĐẾN THẤP)

(Kèm theo công văn số: 17394/BTC-PTHT ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Bộ cơ quan TW và địa phương

Kế hoạch thủ tướng chính phủ giao

Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 06/11/2025

Ghi chú

Số vốn

Tỷ lệ so với kế hoạch TTCP giao

1

2

3

4

5=4/3

6

TỔNG SỐ (A)+(B) (I)+(II)

902.061.036

495.460.402

54,93%

1

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

204.699.899

96.638.152

47,2%

1

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

5.030.000

5.030.000

100,0%

2

Ngân hàng Chính sách xã hội

5.875.100

5.583.600

95,0%

3

Văn phòng Trung ương Đảng

900.755

810.727

90,0%

4

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

144.104

124.823

86,6%

5

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2.526.160

1.996.759

79,0%

6

Đài Tiếng nói Việt Nam

101.747

76.842

75,5%

7

Bộ Quốc phòng

39.562.390

25.039.010

63,3%

8

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

164.800

98.842

60,0%

9

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

4.000.000

2.119.006

53,0%

10

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

195.764

102.755

52,5%

11

Kiểm toán Nhà nước

6.367

3.251

51,1%

12

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

275.050

134.038

48,7%

13

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

20.799.817

9.110.378

43,8%

14

Bộ Xây dựng

82.032.724

35.763.201

43,6%

15

Đài Truyền hình Việt Nam

191.530

82.182

42,9%

16

Bộ Tư pháp

833.158

346.714

41,6%

17

Bộ Tài chính

1.421.299

554.704

39,0%

18

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

2.201.495

794.579

36,1%

19

Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch

2.085.893

711.751

34,1%

20

Thanh tra Chính phủ

2.611

862

33,0%

21

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

706.337

231.887

32,8%

22

Đại học Quốc gia Hà Nội

1.499.936

476.330

31,8%

23

Bộ Nội vụ

100.822

31.658

31,4%

24

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

107.016

32.754

30,6%

25

Toà án nhân dân tối cao

1.220.999

344.949

28,3%

26

Bộ Công an

16.747.759

4.548.918

27,2%

Từ cuối tháng 7/2025 đến nay, Bộ Công an được giao bổ sung lượng kế hoạch vốn lớn là 12.643,32 tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2024 (gấp 3 lần số kế hoạch giao đầu năm).

27

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

216.868

57.989

26,7%

28

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.272.131

874.797

26,7%

29

Thông tấn xã Việt Nam

87.880

21.811

24,8%

30

Bộ Khoa học và Công nghệ

182.229

42.370

23,3%

31

Bộ Công thương

423.506

84.485

19,9%

32

Bộ Ngoại giao

508.883

90.827

17,8%

33

Bộ Y tế

7.242.270

952.652

13,2%

34

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2.437.277

300.457

12,3%

35

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

374.132

25.357

6,8%

36

Bộ Dân tộc và Tôn giáo

907.470

36.659

4,0%

37

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

171.084

225

0,1%

Kế hoạch năm 2025 chỉ có 01 dự án, tuy nhiên dự án phải dừng thực hiện theo ý kiến của Tổng Bí thư tại văn bản số 3752- CV/VPTWĐ/nb ngày 22/02/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng

38

Văn phòng Chủ tịch nước

14.990

0

0,0%

Kế hoạch năm 2025 chỉ có 01 dự án, đề xuất điều chỉnh giảm toàn bộ kế hoạch vốn do điều chuyển dự án sang Văn phòng Trung ương Đảng

39

Văn phòng Quốc hội

9.558

0

0,0%

Kế hoạch năm 2025 chỉ có 01 dự án, đề xuất điều chỉnh giảm toàn bộ kế hoạch vốn do UBTVQH phê duyệt thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án theo hướng thuê dịch vụ là chủ yếu, sử dụng vốn chi thường xuyên thay cho vốn đầu tư công

40

Văn phòng Chính phủ

74.933

0

0,0%

41

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

29.360

0

0,0%

42

Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

13.695

0

0,0%

II

ĐỊA PHƯƠNG

697.361.137

398.822.250

57,2%

1

Tổng Tỉnh Hà Tĩnh

4.735.346

5.570.709

117,6%

2

Tổng Tỉnh Ninh Bình

28.810.497

28.407.704

98,6%

3

Tổng Tỉnh Thanh Hóa

13.900.727

13.082.500

94,1%

4

Tổng Tỉnh Lào Cai

9.051.031

7.503.611

82,9%

5

Tổng Tỉnh Thái Nguyên

8.996.863

7.185.158

79,9%

6

Tổng Tỉnh Bắc Ninh

15.065.560

11.348.637

75,3%

7

Tổng Thành phố Hải Phòng

35.893.200

26.354.994

73,4%

8

Tổng Tỉnh Phú Thọ

18.727.037

13.622.427

72,7%

9

Tổng Tỉnh Tây Ninh

15.905.813

11.068.945

69,6%

10

Tổng Tỉnh Gia Lai

15.063.773

10.127.731

67,2%

11

Tổng Tỉnh Đồng Tháp

14.064.741

8.645.160

61,5%

12

Tổng Thành phố Hồ Chí Minh

120.303.310

68.235.849

56,7%

13

Tổng Thành phố Huế

5.005.462

2.808.610

56,1%

14

Tổng Thành phố Hà Nội

87.693.460

48.496.347

55,3%

15

Tổng Tỉnh Quảng Ninh

11.906.177

6.465.627

54,3%

16

Tổng Tỉnh Nghệ An

10.897.017

5.871.036

53,9%

Nếu không tính 681,46 tỷ đồng mới được giao bổ sung tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025, tỷ lệ giải ngân là 57,5%, cao hơn trung bình cả nước

17

Tổng Tỉnh Hưng Yên

40.443.567

21.620.418

53,5%

18

Tổng Tỉnh Quảng Ngãi

8.183.889

4.351.555

53,2%

19

Tổng Tỉnh Điện Biên

3.814.413

2.012.493

52,8%

Nếu không tính 474,1 tỷ đồng mới được giao bổ sung tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025, tỷ lệ giải ngân là 60%, cao hơn trung bình cả nước

20

Tổng Tỉnh Lạng Sơn

6.513.290

3.420.394

52,5%

21

Tổng Tỉnh Cà Mau

10.705.531

5.436.296

50,8%

22

Tổng Tỉnh An Giang

21.681.870

10.903.103

50,3%

23

Tổng Thành phố Đà Nẵng

17.215.562

8.600.626

50,0%

24

Tổng Tỉnh Đồng Nai

31.926.914

14.360.913

45,0%

Nếu không tính số kế hoạch vốn của dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 (Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024) là 8.036,5 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 60,1%, cao hơn trung bình cả nước

25

Tổng Tỉnh Khánh Hòa

16.087.128

7.199.893

44,8%

26

Tổng Tỉnh Sơn La

7.458.139

3.130.258

42,0%

27

Tổng Tỉnh Vĩnh Long

17.555.182

7.337.437

41,8%

28

Tổng Tỉnh Quảng Trị

12.454.639

5.188.810

41,7%

29

Tổng Tỉnh Đắk Lắk

14.554.730

5.964.222

41,0%

30

Tổng Tỉnh Cao Bàng

8.646.760

3.399.062

39,3%

31

Tổng Thành phố Cần Thơ

28.958.933

10.576.429

36,5%

32

Tổng Tỉnh Tuyên Quang

11.956.233

3.856.329

32,3%

33

Tổng Tỉnh Lâm Đồng

19.044.565

5.672.239

29,8%

34

Tổng Tỉnh Lai Châu

4.139.778

986.730

23,8%

[1] Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024; số 154/QĐ-TTg ngày 04/12/2024; số 1148/QĐ-TTg ngày 13/06/2025; số 1411/QĐ-TTG ngày 29/6/2025; số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025; số 134/QĐ-TTg ngày 19/7/2025; số 1839/QĐ-TTg ngày 26/8/2025; số 170/QĐ-TTg ngày 28/8/2025; số 185/QĐ-TTg ngày 17/9/2025; số 2137/QĐ-TTg ngày 26/9/2025; số 2173/QĐ-TTg ngày 05/10/2025, số 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025; số 2273/QĐ-TTg ngày 16/10/2025; số 210/QĐ-TTg ngày 16/10/2025; số 215/QĐ-TTg ngày 22/10/2025.

[2] Bao gồm: 266.968 tỷ đồng từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; 58.638,1 tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2021, 2022, 2023

[3]  So với thời điểm báo cáo tuần trước, tăng thêm 4.042 tỷ đồng mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2024  để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02- KH/BCĐTW.

[4] Bao gồm: 1.201 tỷ đồng tăng thu NSTW năm 2021; 1.926,9 tỷ đồng tăng thu NSTW năm 2022; 70.512,6 tỷ đồng tăng thu NSTW năm 2024.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com