# Công văn 2228/BXD-KTXD năm 2024 về nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí khi dừng thực hiện đầu tư xây dựng dự án do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 2228/BXD-KTXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 22/05/2024 |
| Ngày hiệu lực | 22/05/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2228/BXD-KTXD

V/v nghiệm thu, thanh quyết toán các chi phí khi dừng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 684/KHĐT-TĐ ngày 28/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến nghiệm thu, thanh quyết toán các chi phí khi dừng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp, tuân thủ trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA, pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan áp dụng cho dự án.

2. Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh ký ngày 03/12/2021, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP  [1] và các quy định có liên quan. Theo đó, trường hợp việc ký kết hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật thì cần làm rõ nguyên nhân, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng, không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; việc thanh toán, quyết toán, chấm dứt hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, thực tế triển khai thực hiện hợp đồng và các quy định của Nhà tài trợ (nếu có), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

Lưu ý: Trường hợp các sản phẩm của hợp đồng đã được đơn vị tư vấn hoàn thiện, bàn giao, đã được nghiệm thu theo đúng yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo quản để tận dụng các sản phẩm của hợp đồng trong trường hợp dự án được tiếp tục triển khai, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr. Bùi Xuân Dũng (để b/c);

- Lưu: VT, Cục KTXD (BTB).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trương Thị Thu Thanh

[1] Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com