# Công văn 4330/BXD-KTXD năm 2023 thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 4330/BXD-KTXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 28/09/2023 |
| Ngày hiệu lực | 28/09/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4330/BXD-KTXD

V/v thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 738/BQLDA-HC ngày 07/85/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh về việc thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 738/BQLDA-HC thì Hợp đồng số 281/2022/HĐ-XD ký ngày 28/12/2022 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp về việc thi công xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây dựng công trình (không bao gồm PCCC) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS Liên Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh theo hình thức đơn giá điều chỉnh.

3. Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Thẩm quyền quyết định điều chỉnh hợp đồng xây dựng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);

- TT Bùi Hồng Minh (để b/c);

- Lưu: VT, Cục KTXD (PVH).

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

Đàm Đức Biên

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com