# Công văn 5150/BXD-KTXD năm 2023 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 5150/BXD-KTXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 09/11/2023 |
| Ngày hiệu lực | 09/11/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5150/BXD-KTXD

V/v hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3310/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 29/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành (Nghị định số 10/2021/NĐ-CP[1]) không có quy định phải điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

2. Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định để dự phòng cho tất cả các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng (bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

3. Trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đảm bảo đúng, đủ, phù hợp với nội dung, mục tiêu, quy mô đầu tư được phê duyệt để triển khai thực hiện.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu để triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Bùi Hồng Minh (để b/c);

- Lưu: VT, KTXD (Lan).

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

Đàm Đức Biên

[1] Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com