# Công văn 5322/BXD-KTXD năm 2023 hướng dẫn nội dung về xác định tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

| Số hiệu | 5322/BXD-KTXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 21/11/2023 |
| Ngày hiệu lực | 21/11/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5 322 /BXD-KTXD

V/v hướng dẫn nội dung về xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày  21  tháng  11  năm 202 3

Kính gửi:  Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1101/HCCB-ĐTXD ngày 26/10/2023 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định tổng mức đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung liên quan đến xác định chi phí gia công, chế tạo thiết bị

Trường hợp dự án nêu tại văn bản số 1101/HCCB-ĐTXD áp dụng các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định tổng mức đầu tư, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định này,  chi phí gia công, chế tạo thiết bị (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn gi á  gia công, chế tạo tương ứng; theo hợp đồng gia công, chế tạo, báo giá của đơn vị sản xuất, cung ứng hoặc trên cơ sở giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện.  Nội dung này đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm a khoản 2.3 Phụ lục I Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Về nội dung liên quan đến phương pháp tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ mức độ chi tiết của thiết kế cơ sở, suất vốn đầu tư xây dựng được công bố, dữ liệu về chi phí của các dự án, công  trìn h tương tự đã thực hiện; lựa chọn phương pháp hoặc kết hợp các phương pháp để xác định tổng mức đầu tư xây dựng cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng; đề nghị Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Mi ề n Nam nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c);

- Lưu: VT, Cục KTXD, (M . 3).

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

Đàm Đức Biên

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com