# Công văn 8315/BTNMT-KSONMT năm 2024 hướng dẫn xây dựng Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

| Số hiệu | 8315/BTNMT-KSONMT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Công văn |
| Ngày ban hành | 26/11/2024 |
| Ngày hiệu lực | 26/11/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 8315/BTNMT-KSONMT

V/v hướng dẫn xây dựng Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR) đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2050, mục tiêu Chiến lược hướng đến là tăng cường năng lực quản lý tổng hợp CTR, tiến hành đồng thời các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTR; mở rộng mạng lưới thu gom CTR; thúc đẩy phân loại CTR tại nguồn với phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh CTR trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo nội dung thành phần số 07, mục III - Các nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung: “Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh”.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng khung hướng dẫn thực hiện Đề án/Kế hoạch nêu trên tại Phụ lục kèm theo Công văn này. Khung hướng dẫn là tài liệu thiết thực hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch quản lý CTR sinh hoạt trên địa bàn theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Kết quả của việc triển khai Kế hoạch quản lý CTR sinh hoạt sẽ góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu của các tiêu chí về quản lý CTR được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị quý Ủy ban gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để xem xét, nghiên cứu và hoàn thiện hướng dẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, KSONMT, N.Tr.66.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

PHỤ LỤC

KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN/KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  [1]

(Kèm theo Công văn số 8315/BTNMT-KSONMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án/Kế hoạch

1.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn huyện.

1.2. Các căn cứ pháp lý xây dự Đề án/Kế hoạch

- Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR) đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2050, mục tiêu hướng đến là tăng cường năng lực quản lý tổng hợp CTR, tiến hành đồng thời các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTR; mở rộng mạng lưới thu gom CTR; thúc đẩy phân loại CTR tại nguồn với phòng ngừa và giảm thiểu phát sinh CTR trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Trên cơ sở đó, các nội dung về quản lý tổng hợp CTR đã được cụ thể hóa trong các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (điểm a Khoản 1 Điều 72, Điều 75, Điều 76, Điều 77 và Điều 78), Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 60 và Điều 63) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 31).

- Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển CTR trên địa bàn huyện đã được xây dựng.

2. Mục tiêu:  xác định các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể (theo giai đoạn) để quản lý CTRSH theo quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng các chỉ tiêu cụ thể về quản lý CTR của huyện đạt chuẩn nông thôn mới (nếu có) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hiện trạng quản lý CTRSH trên địa bàn huyện

3.1. Cơ chế, chính sách về quản lý CTR: liệt kê và đánh giá văn bản của các sở, ban, ngành địa phương trong việc hướng dẫn, triển khai các cơ chế hỗ trợ đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

3.2. Quy hoạch quản lý CTR: rà soát quy hoạch của tỉnh đã phê duyệt để nêu các địa điểm tập kết/trạm trung chuyển CTR, khu xử lý CTRSH đã được quy hoạch trên địa bàn huyện (nếu có); đánh giá các nội dung của quy hoạch đã triển khai trên địa bàn huyện và các nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới.

3.3. Thực trạng phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH: điều tra, thống kê, đánh giá tình hình phát sinh CTR, phân loại CTR tại nguồn, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn huyện.

4. Thực trạng nguồn đầu tư tài chính, việc thu và sử dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH:  Nêu các nguồn lực tài chính cung cấp, đánh giá việc sử dụng, chi trả kinh phí cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc huy động các nguồn lực tại chính và chi trả dịch vụ.

5. Giải pháp cải thiện công tác quản lý CTRSH trên địa bàn huyện

5.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách và hoàn thiện quy định pháp luật

5.2. Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ

6. Xây dựng Kế hoạch thực hiện quản lý CTRSH trên địa bàn huyện

6.1. Kế hoạch quản lý CTRSH trên địa bàn huyện

a) Phân loại CTRSH:  Xác định nhóm chất thải chính, bao bì đựng chất thải sau phân loại (Tham khảo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại CTRSH của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 hoặc tài liệu hướng dẫn của địa phương).

b) Thu gom, vận chuyển CTRSH:  căn cứ vào khối lượng phát sinh CTRSH gia tăng hàng năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị trấn và các xã thuộc khu vực nông thôn để lập kế hoạch thu gom, vận chuyển CTRSH cho giai đoạn 2025-2030, bao gồm các nội dung chính sau:

- Năng lực thu gom, vận chuyển (số lượng công nhân, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển như xe đẩy tay, xe cải tiến hoặc xe tự chế có gắn động cơ, xe tải cỡ nhỏ, xe ép rác,...);

- Tần suất thu gom (theo thành phần CTRSH phát sinh);

- Các điểm tập kết/trạm trung chuyển CTR (bao gồm cả số lượng các điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới);

- Lộ trình/tuyến thu gom, vận chuyển: tối ưu hóa lộ trình thu gom, vận chuyển đến cơ sở xử lý tập trung.

c) Xử lý CTRSH

- Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, xác định địa điểm, dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRSH tập trung trên địa bàn huyện (nếu có), đánh giá năng lực xử lý, tái chế CTR của các cơ sở xử lý;

- Xây dựng phương án tái chế, tái sử dụng chất thải trên địa bàn;

- Xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp cũ trên địa bàn (nếu có).

6.2. Kinh phí thực hiện: dự kiến kinh phí thực hiện cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030

Căn cứ hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu quản lý CTR, địa phương cần xác định cụ thể nhu cầu kinh phí cho hoạt động đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng về quản lý chất thải (điểm tập kết/trạm trung chuyển CTR, công trình xử lý CTR sinh hoạt tập trung; cải tạo bãi chôn lấp CTRSH; ...). Bên cạnh chi phí đầu tư, cần xác định cụ thể nhu cầu kinh phí cho các hoạt động quản lý CTRSH như hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phân loại, xử lý CTR tại nguồn, hỗ trợ triển khai xây dựng mô hình thu gom, xử lý CTRSH, đầu tư trang thiết bị,...

6.3. Phân công tổ chức thực hiện: giao trách nhiệm cho các phòng, ban trong huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể/chính trị xã hội tổ chức thực hiện.

[1] Chi tiết tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện tại đường dẫn: https://docs.google.com/document/d/1OJM4V1AKG2RmzI9I-lelab96r51DiUxE/edit?usp=sharing&ouid=100641785718610333636&rtpof=true&sd=true

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com