# Kế hoạch 0134/KH-UBND năm 2025 về quan trắc, cảnh báo môi trường tại vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030

| Số hiệu | 0134/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 25/11/2025 |
| Ngày hiệu lực | 25/11/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 0134/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2026- 2030

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)  về quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)  về quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT  (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)  Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên Môi trường  (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)  về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4255/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)  về việc phê duyệt Chương trình “Quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2040”;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/12/2021 của Tổng cục Thủy sản  (nay Cục Thủy sản và Kiểm ngư)  về việc phê duyệt hướng dẫn quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 01348/QĐ-UBND ngày 18/09/2025 của UBND tỉnh về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) ban hành trước sắp xếp tỉnh; Quyết định số 66/2018/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên (cũ) về việc Ban hành Quy định đơn giá Quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ);

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản (NTTS) nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất NTTS.

- Cảnh báo các sự cố về môi trường NTTS và hướng dẫn biện pháp xử lý cho người nuôi.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Chủ động quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS tại một số vùng nuôi chính của tỉnh, vùng nuôi các đối tượng nuôi là sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế, sản lượng hàng hóa cao của tỉnh như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá tầm, cá rô phi và cá nuôi lồng bè nước ngọt.

- Kết quả quan trắc và cảnh báo được thông tin nhanh đến các cơ quan quản lý ở địa phương, người nuôi và các tổ chức cá nhân liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau. Văn bản giấy (thông báo, văn bản qua idesk), tin nhắn qua điện thoại, hệ thống phát thanh của địa phương.

- Cập nhật số liệu quan trắc vào hệ thống cơ sở thông tin dữ liệu về quan trắc môi trường của Cục Thủy sản và Kiểm ngư.

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý về môi trường, dịch bệnh; từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong NTTS.

3. Thời gian thực hiện:    Từ năm 2026 - 2030.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quan trắc và cảnh báo môi trường.

1.1. Quan trắc và cảnh báo môi trường NTTS thường xuyên.

1.1.1. Đối với vùng nuôi tôm nước lợ (đối tượng nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú)

a. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm b. Địa điểm, số điểm quan trắc

- Địa điểm quan trắc: Địa điểm thực hiện quan trắc được thực hiện tại 03 vùng nuôi chính của tỉnh, bao gồm: Vùng nuôi tôm nước lợ quanh đầm Cù Mông; vùng nuôi tôm nước lợ quanh đầm Ô Loan; vùng nuôi NTTS hạ lưu sông Bàn Thạch.

- Số điểm quan trắc: 08 điểm, trong đó: 06 điểm vùng nước cấp (Vùng nuôi tôm nước lợ quanh đầm Cù Mông; vùng nuôi tôm nước lợ quanh đầm Ô Loan; vùng nuôi NTTS hạ lưu sông Bàn Thạch) và 02 ao nuôi tôm nước lợ đại diện vùng nuôi được lựa chọn từ 02 trong số 03 vùng nuôi tôm nước lợ chính của tỉnh.

c. Thông số (chỉ tiêu), tần suất quan trắc môi trường nuôi tôm nước lợ

- Mẫu nước nguồn cấp:

+ Thủy lý, thủy hóa và vi sinh vật: Nhiệt độ, oxy hòa tan, độ mặn, pH, EC, N-NH 4  + , N-NO 2  - , N-NO 3  - , P-PO 4  3- , H 2 S, độ kiềm, TSS, Coliform; tần suất quan trắc: 2 đợt/tháng (18 đợt/năm).

+ Thuốc bảo vệ thực vật (nhóm Photpho hữu cơ, nhóm Clo hữu cơ) và kim loại nặng (Cd, Hg, As và Pb); tần suất quan trắc: 03 đợt/năm.

- Mẫu nước trong ao nuôi: Nhiệt độ nước, DO, pH, EC, Độ mặn, độ kiềm, N-NH 4  + , N-NO 2  - , N-NO 3  - , P-PO 4  3- , H 2 S, TSS, COD; tần suất quan trắc: 02 đợt/tháng.

1.1.2. Vùng nuôi tôm hùm lồng, bè.

a. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 11 hằng năm.

b. Địa điểm, số điểm quan trắc

- Địa điểm quan trắc: Vùng NTTS lồng, bè thuộc đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài.

- Số điểm quan trắc: 03 điểm; mỗi điểm thu mẫu, phân tích theo 02 tầng nước  (tầng đáy cách đáy 0,5 - 1m và tầng giữa cách mặt từ 2 - 3m)  và 01 mẫu trầm tích tầng đáy tương ứng.

c. Thông số (chỉ tiêu), tần suất quan trắc môi trường nuôi tôm hùm lồng, bè

- Mẫu nước vùng nuôi tôm hùm

+ Thủy lý, thủy hóa và vi sinh vật: Nhiệt độ, DO, pH, độ mặn. EC, N- NH 4  + , N-NO 2  - , N-NO 3  - , P-PO 4  3- , H 2 S, TSS (tổng chất rắn lơ lửng), COD,

Coliform; tần suất: Tháng 3, 4 và tháng 9 đến tháng 11 tần suất quan trắc 02 đợt/tháng; tháng 5 đến tháng 8 tần suất quan trắc 04 đợt/tháng (26 đợt/năm).

+ Kim loại nặng  (chỉ phân tích chỉ tiêu kim loại nặng trên mẫu nước tầng đáy  hoặc  tầng giữa) : Cd, Hg, Pb, As; tần suất quan trắc: 03 đợt/năm.

- Mẫu trầm tích: pH đất, nhu cầu sử dụng oxy (SOD) chất hữu cơ (CHC), sulfur tổng số; sulfur tổng số, Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg; tần suất quan trắc: 02 đợt/tháng (18 đợt/năm).

1.1.3. Đối với vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt

a. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 11 hằng năm.

b. Địa điểm, số điểm quan trắc

- Địa điểm quan trắc: Vùng nuôi cá rô phi thương phẩm tại phường Ea Kao; vùng nuôi cá lồng, bè trên sông Krông Ana; vùng nuôi cá lồng, bè trên hồ thủy điện Srêpốk 3; khu vực nuôi cá tầm tại xã Nam Ka.

- Số điểm quan trắc: 07 điểm  (04 điểm tại khu vực nguồn nước cấp; 03 điểm đại diện cho các ao, lồng/bè nuôi thủy sản (thuộc vùng nuôi: Ea Kao, Krông Ana và Srêpốk 3)) .

c. Thông số (chỉ tiêu), tần suất quan trắc môi trường nuôi cá rô phi và cá nuôi lồng, bè nước ngọt:

- Mẫu nước vùng nuôi:

+ Thủy lý, thủy hóa và vi sinh vật: Nhiệt độ nước, DO, pH, N-NH 4  + , N-NO 2  - , N- NO 3  - , P-PO 4  3- , H 2 S, sulfur tổng số, COD, TSS, Mật độ và thành phần tảo độc, Coliform; tần suất quan trắc: 02 đợt/tháng (18 đợt/năm).

+ Thuốc bảo vệ thực vật (nhóm Photpho hữu cơ, nhóm Clo hữu cơ) và kim loại nặng (Cd, Hg, Pb); tần suất quan trắc: 03 đợt/năm.

- Mẫu nước trong ao nuôi/lồng nuôi:

+ Thủy lý, thủy hóa và vi sinh vật: Nhiệt độ nước, DO, pH, Độ kiềm, N- NH 4  + , N-NO 2  - , N-NO 3  - , P-PO 4  3- , sulfur tổng số, TSS, COD, Coliform.

d. Thông số (chỉ tiêu), tần suất quan trắc môi trường Vùng nuôi cá tầm (cá nước lạnh): Nhiệt độ nước, DO, pH, EC, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-, H2S, TSS, COD, thuốc BVTV, Cd, Hg và Pb; tần suất quan trắc: 02 đợt/tháng.

(Vị trí, địa điểm quan trắc theo phụ lục 01 đính kèm)

1.2. Quan trắc, giám sát môi trường NTTS đột xuất

- Khi môi trường có diễn biến bất thường (mưa, nắng nóng kéo dài); khi khu vực NTTS xảy ra dịch bệnh; khi môi trường vùng nuôi có dấu hiệu ô nhiễm, tích tụ chất hữu cơ; tảo nở hoa tại vùng nuôi tôm hùm, vùng nuôi tôm nước lợ, vùng nuôi cá nước ngọt tập trung của tỉnh.

- Thông số, tần suất quan trắc giám sát:

+ Thông số quan trắc môi trường đột xuất, dựa trên các thông số quan trắc và giám sát môi trường thường xuyên tại các vùng nuôi và tùy theo tình hình thực tế để xác định, lựa chọn các thông số phù hợp.

+ Dự kiến kinh phí thực hiện khoản 10% kinh phí thực hiện quan trắc thường xuyên theo hướng dẫn tại Quyết định 513/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/12/2021 của Tổng cục Thủy sản  (nay Cục Thủy sản và Kiểm ngư) .

2. Xử lý số liệu, thông tin, tuyên truyền, báo cáo kết quả quan trắc

2.1. Xử lý số liệu

- Thông số môi trường được xử lý, đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ số VN-WQI theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản  (nay Cục Thủy sản và Kiểm ngư)  tại Quyết định 513/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/12/2021.

- So sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đối tượng nuôi, khuyến cáo phương pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả quan trắc, thông báo định kỳ, báo cáo tổng hợp hàng quý và hàng năm được lưu trữ bằng văn bản giấy, văn bản số; cập nhật thông tin lên hệ thống CSDL của Tổng cục Thủy sản.

2.2. Thông tin, tuyên truyền, báo cáo kết quả quan trắc

Thông tin trực tiếp đến người dân bằng các hình thức khác nhau: Nhắn tin qua điện thoại di động; thông báo, hướng dẫn bằng văn bản theo quy định; phát bản tin qua hệ thống đài phát thanh các địa phương.

Dự kiến khoảng 1.000 thuê bao di động nhận tin nhắn kết quả quan trắc.

2.3. Báo cáo:    Chế độ báo cáo gồm báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp… và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

3. Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, hướng dẫn biện pháp xử lý về môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan

- Nội dung: Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý về môi trường; phổ biến các quy định pháp luật liên quan theo Luật Thủy sản, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ môi trường,....

- Số lượng: 02 hội nghị/năm × 50 đại biểu/hội nghị.

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đại diện Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị có NTTS, lãnh đạo UBND xã/phường có NTTS và cán bộ phụ trách thủy sản trên địa bàn xã/phường có NTTS, một số hộ dân NTTS trên địa bàn xã/phường có NTTS.

- Thời gian: 01 ngày/hội nghị.

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Dự toán kinh phí Quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản 01 năm: 1.500.000.000 đồng. Trong đó:

- Thu và phân tích mẫu: 1.364.329.243 đồng/năm.

- Thuê dịch vụ tin nhắn: 50.000.000 đồng/năm.

- Hội nghị tuyên truyền, tập huấn: 21.720.000 đồng/năm.

- Chi khác (Chi phí kiểm tra, giám sát thu và lấy mẫu; Chi phí thực hiện tuyển chọn nhà thầu thực hiện Quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản): 63.950.757 đồng/năm.

2. Dự toán kinh phí Quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản từ năm 2026 -2030: 1.500.000.000 đồng/năm x 05 năm = 7.500.000.000 đồng. Trong đó:

- Thu và phân tích mẫu: 6.821.646.215 đồng.

- Thuê dịch vụ tin nhắn: 250.000.000 đồng.

- Hội nghị tuyên truyền, tập huấn: 108.600.000 đồng.

- Chi khác (Chi phí kiểm tra, giám sát thu và lấy mẫu; Chi phí thực hiện tuyển chọn nhà thầu thực hiện Quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản): 319.753.785 đồng

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn hình thức phù hợp  (đấu thầu rộng rãi, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ…)  để thực hiện công tác quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch, xây dựng Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ môi trường các vùng NTTS nói riêng và các vùng đầm, vịnh, biển nói chung; quản lý các nguồn xả thải vào đầm, vịnh, nhất là nguồn thải từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ven đầm, vịnh, biển.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chương trình quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường các vùng NTTS tập trung, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp và biện pháp quản lý, hạn chế sự cố môi trường xảy ra.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện lịch mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng phù hợp với từng địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các vùng NTTS.

- Triển khai hướng dẫn các biện pháp phòng trị bệnh trong NTTS, hướng dẫn các biện pháp xử lý, quản lý thủy sản nuôi bị dịch bệnh, không xả thải nước thải, thủy sản bệnh, chết chưa qua xử lý vào môi trường tự nhiên gây ô nhiễm môi trường chung.

- Tổ chức tập huấn về kỹ thuật nuôi, các biện pháp cải tạo ao đìa, vệ sinh lồng bè, quản lý, chăm sóc, bảo vệ môi trường nuôi; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và an toàn môi trường trong NTTS, xây dựng các mô hình nuôi thân thiện, bảo vệ môi trường, …

2. Sở Tài chính:

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường và căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí chi thường xuyên để đơn vị thực hiện theo quy định.

3. UBND các xã/phường:

- Tổ chức hướng dẫn, vận động các cơ sở NTTS thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh cho thủy sản nuôi; tổ chức thu gom rác thải, chất thải, thức ăn dư thừa từ các hoạt động NTTS; tuân thủ mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi môi trường vùng nuôi có những biến đổi bất thường hoặc tình hình dịch bệnh.

- Chủ động bố trí nguồn ngân sách của địa phương để thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các vùng ven đầm, vịnh và các vùng NTTS. Triển khai hoạt động thu gom chất thải từ nuôi trồng thủy sản ở lồng bè đưa vào bờ để được xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, xử lý các cơ sở, cá nhân vi phạm cam kết, quy định bảo vệ môi trường theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phổ biến kịp thời kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đến các xã, phường, hộ nuôi, vùng nuôi.

4. Các cơ sở sản xuất giống, NTTS thương phẩm:

- Chủ cơ sở có trách nhiệm giám sát chất lượng nước cấp, nước thải của cơ sở sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý NTTS trong quan trắc, giám sát và cảnh báo môi trường NTTS.

- Theo dõi các diễn biến bất thường của môi trường NTTS và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về NTTS tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026 - 2030./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Các Sở: NNMT, TC, CT, KHCN;

- UBND các xã, phường;

- TT CN&CTTĐT tỉnh;

- Các phòng: ĐTKT, NNMT;

- Lưu: VT, NNMT (Q-05b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Công Thái

PHỤ LỤC I

VỊ TRÍ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2026- 2030

(Kèm theo Kế hoạch số 0134/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT

Tên điểm quan trắc

Kiểu/loại quan trắc

Vị trí lấy mẫu     (theo tọa độ VN-2000)

Mô tả điểm quan trắc

Ghi chú

X

Y

I

Vùng nuôi trồng thủy sản thuộc đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài

1

Xuân Lộc (xã Xuân Lộc)

Quan trắc tác động

574945.0

1506250.8

Nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ

Vùng nuôi có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nuôi thâm canh và bán thâm canh

2

Xuân Cảnh (xã Xuân Cảnh)

Quan trắc tác động

583593.4

1498499.1

Nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ

3

Xuân Thịnh (đầm Cù Mông, phường Sông Cầu)

Quan trắc tác động

5836047.4

1494936.9

Vùng nuôi tôm hùm

Vùng nuôi có thể tích 1.000 m  3   trở lên đối với nuôi lồng, bè

4

Xuân Phương (vịnh Xuân Đài, phường Sông Cầu

Quan trắc tác động

583551.36

1487505.76

Vùng nuôi tôm hùm

5

Xuân Thành (Vịnh Xuân Đài, phường Sông Cầu)

Quan trắc tác động

579717.1

1484403.3

Vùng nuôi tôm hùm

6

Ao nuôi tôm nước lợ đại diện đầm Cù Mông

Quan trắc tác động

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu theo thực tế khi lấy mẫu

Ao nuôi tôm nước lợ đại diện

II

Vùng nuôi tôm nước lợ quanh đầm Ô Loan

7

An Hòa Hải (xã Ô Loan)

Quan trắc tác động

584740.5

1470850.6

Nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ

Vùng nuôi có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nuôi thâm canh và bán thâm canh.

8

An Cư (xã Ô Loan)

Quan trắc tác động

583154.9

1470850.6

Nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ

9

Ao nuôi tôm nước lợ đại diện quanh đầm Ô Loan

Quan trắc tác động

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu theo thực tế khi lấy mẫu

Ao nuôi tôm nước lợ đại diện

III

Vùng nuôi NTTS hạ lưu sông Bàn Thạch

10

Hòa Hiệp Nam (phường Hòa Hiệp)

Quan trắc tác động

597996.4

1431770.6

Nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ

Vùng nuôi có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nuôi

11

Hòa Xuân Đông ( xã Hòa Xuân)

Quan trắc tác động

595040.2

1433327.5

Nguồn nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ

thâm canh và bán thâm canh.

12

Ao nuôi tôm nước lợ đại diện hạ lưu sông Bàn Thạch

Quan trắc tác động

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu theo thực tế khi lấy mẫu

Ao nuôi tôm nước lợ đại diện

IV

Vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt

13

Phường Ea Kao

Quan trắc tác động

449860.65

1393759.88

Vùng nuôi cá rô phi thương phẩm

Vùng nuôi có từ 10 ha trở lên đối với hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh.

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Ao nuôi cá rô phi thương phẩm đại diện

14

Xã Ea Na

Quan trắc tác động

443253.52

1382289.95

Vùng nuôi cá lồng bè nước ngọt trên sông Krông Ana

Vùng nuôi có thể tích 1.000 m  3   trở lên trở lên đối với nuôi lồng, bè.

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Lồng, bè nuôi đại diện

15

Xã Ea Nuôl

Quan trắc tác động

435049.68

1410075.86

Vùng nuôi cá lồng bè nước ngọt trên hồ thủy điện Srêpốk 3

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu theo thực tế lấy mẫu

Lồng, bè nuôi đại diện

16

Xã Nam Ka

Quan trắc tác động

450549.13

1358013.29

Khu vực nuôi cá tầm (cá nước lạnh) thuộc xã Nam Ka

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN KINH PHÍ QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI MỘT SỐ VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2026 -2030

(Kèm theo Kế hoạch số 0134/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT

Chỉ tiêu

Tần suất     (đợt/tháng)

Số điểm

Số mẫu     phân tích trên điểm

Số đợt quan trắc/năm

Số lượng     (mẫu)

Đơn giá     (đồng)

Thành tiền     (đồng)

Ghi chú

I

Quan trắc và cảnh báo môi trường NTTS

1.364.329.243

1

Quan trắc và cảnh báo môi trường NTTS thường xuyên

1.311.038.946

1.1

Vùng nuôi tôm nước lợ:    Tần suất quan trắc: 18 đợt/năm; Tháng 3 - 11  (theo đơn Đơn giá quan trắc và phân tích chất lượng nước biển của của Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

428.418.252

1.1.1

Mẫu nước nguồn cấp

356.104.944

a

Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, vi sinh vật

257.625.360

-

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

6

1

18

108

95.614

10.326.312

STT 6, PL 6, QĐ 66

-

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

6

1

18

108

109.451

11.820.708

STT 12, PL 6, QĐ 66

-

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

6

1

18

108

97.211

10.498.788

STT 11, PL 6, QĐ 66

-

Độ mặn (Quan trắc ngoài hiện tường)

2

6

1

18

108

87.652

9.466.416

SST 7, PL 6, QĐ 66

-

EC ( Quan trắc ngoài hiện trường

2

6

1

18

108

98.521

10.640.268

STT 13, PL 6, QĐ 66

-

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

268.255

28.971.540

STT 16, PL 6, QĐ 66

-

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

217.896

23.532.768

STT 17PL 6, QĐ 66

-

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

215.016

23.221.728

STT 18PL 6, QĐ 66

-

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

201.757

21.789.756

STT 20PL 6, QĐ 66

-

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

199.868

21.585.744

STT 26PL 6, QĐ 66

-

TSS(Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

115.787

12.504.996

STT 29PL 6, QĐ 66

-

Độ kiềm (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

139.406

15.055.848

Giá tham khảo chỉ tiêu độ cứng STT11 PL4 QĐ66

-

Coliform (Phân tích trong phòng PKN)

2

6

1

18

108

538.986

58.210.488

STT31 PL6; QĐ 66

b

Thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng

98.479.584

-

Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Photpho hữu cơ (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

6

1

3

18

1.817.592

32.716.656

STT52 PL6; QĐ66

-

Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

6

1

3

18

1.817.566

32.716.188

STT 51 PL6; QĐ 66

-

Cd (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

6

1

3

18

434.288

7.817.184

STT 39PL 6, QĐ 66

-

Hg (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

6

1

3

18

483.543

8.703.774

STT 41PL 6, QĐ 66

-

Pb (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

6

1

3

18

434.228

7.816.104

STT 38PL 6, QĐ 66

-

As (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

6

1

3

18

483.871

8.709.678

STT 40, PL 6; QĐ 66

1.1.2

Mẫu nước trong ao nuôi

72.313.308

1

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

2

1

18

36

95.614

3.442.104

STT 6, PL 6, QĐ 66

2

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

2

1

18

36

109.451

3.940.236

STT 12, PL 6, QĐ 66

3

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

2

1

18

36

97.211

3.499.596

STT 11, PL 6, QĐ 66

4

Độ mặn (Quan trắc ngoài hiện tường)

2

2

1

18

36

87.652

3.155.472

SST 7, PL 6, QĐ 66

5

EC (Quan trắc ngoài hiện trường

2

2

1

18

36

98.521

3.546.756

STT 13, PL 6, QĐ 66

6

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

268.255

9.657.180

STT 16, PL 6, QĐ 66

7

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

217.896

7.844.256

STT 17PL 6, QĐ 66

8

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

215.016

7.740.576

STT 18PL 6, QĐ 66

9

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

201.757

7.263.252

STT 20PL 6, QĐ 66

10

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

199.868

7.195.248

STT 26PL 6, QĐ 66

11

TSS(Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

115.787

4.168.332

STT 29PL 6, QĐ 66

12

Độ kiềm(Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

139.406

5.018.616

Giá tham khảo chỉ tiêu độ cứng STT11 PL4 QĐ66

13

COD(Phân tích trong phòng PKN)

2

2

1

18

36

162.269

5.841.684

STT27 PL6; QĐ 66

1.2

Vùng nuôi tôm hùm lồng bè.    Tần suất quan trắc: 26 đợt/năm; Tháng 3, 4 và tháng 9 - tháng 11 tần suất quan trắc 02 đợt/tháng; tháng 5 - tháng 8 tần suất 4 đợt/năm  (theo đơn Đơn giá quan trắc và phân tích chất lượng nước biển của của Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

590.542.236

a

Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, vi sinh vật

375.692.148

-

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

3

2

26

156

95.614

14.915.784

STT 6, PL 6, QĐ 66

-

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

3

2

26

156

109.451

17.074.356

STT 12, PL 6, QĐ 66

-

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

3

2

26

156

97.211

15.164.916

STT 11, PL 6, QĐ 66

-

Độ mặn (Quan trắc ngoài hiện tường)

3

2

26

156

87.652

13.673.712

SST 7, PL 6, QĐ 66

-

EC (Quan trắc ngoài hiện trường

3

2

26

156

98.521

15.369.276

STT 13, PL 6, QĐ 66

-

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

268.255

41.847.780

STT 16, PL 6, QĐ 66

-

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

217.896

33.991.776

STT 17PL 6, QĐ 66

-

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

215.016

33.542.496

STT 18PL 6, QĐ 66

-

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

201.757

31.474.092

STT 20PL 6, QĐ 66

-

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

199.868

31.179.408

STT 26PL 6, QĐ 66

-

TSS(Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

115.787

18.062.772

STT 29PL 6, QĐ 66

-

COD(Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

162.269

25.313.964

STT 27PL 6, QĐ 66

-

Coliform(Phân tích trong phòng PKN)

3

2

26

156

538.986

84.081.816

STT31 PL6,QĐ 66

b

Kim loại nặng

16.523.370

-

Cd (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

3

1

3

9

434.288

3.908.592

STT 39PL 6, QĐ 66

-

Hg (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

3

1

3

9

483.543

4.351.887

STT 41PL 6, QĐ 66

-

Pb (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

3

1

3

9

434.228

3.908.052

STT 38PL 6, QĐ 66

-

As (Phân tích trong phòng PKN)

3 (đợt/năm)

3

1

3

9

483.871

4.354.839

STT 40, PL 6; QĐ 66

c

Mẫu trầm tích

198.326.718

-

pH đất (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

97.211

5.249.394

STT 11, PL 6, QĐ 66

-

Nhu cầu sử dụng oxy (SOD);(Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

179.015

9.666.810

Giá tham khảo chỉ tiêu BOD  5

-

Chất hữu cơ (CHC); (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

359.833

19.430.982

STT65 PL6, QĐ 66

-

Sulfua tổng số (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

199.868

10.792.872

STT 26PL 6, QĐ 66

-

Cd (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

492.859

26.614.386

STT 58PL 6, QĐ 66

-

Hg (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

532.555

28.757.970

STT 59PL 6, QĐ 66

-

Pb (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

492.859

26.614.386

STT 57PL 6, QĐ 66

-

As (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

532.555

28.757.970

STT 58, PL 6; QĐ 66

-

Cu (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

392.981

21.220.974

STT 60, PL 6; QĐ 66

-

Zn (Phân tích trong phòng PKN)

3

1

18

54

392.981

21.220.974

STT 61, PL 6; QĐ 66

1.3

Vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt     (theo đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa của Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

292.078.458

1.3.1

Vùng nuôi cá rô phi và cá lồng bè nước ngọt

236.721.708

1.3.1.1

Mẫu nước vùng nuôi

134.162.586

a

Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, vi sinh vật

104.441.886

-

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

47.172

2.547.288

STT 1, PL 2, QĐ 66

-

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

48.440

2.615.760

STT 4, PL 2, QĐ 66

-

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

50.679

2.736.666

STT 2, PL 2, QĐ 66

-

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

150.161

8.108.694

STT 12, PL 2, QĐ 66

-

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

159.593

8.618.022

STT 13,PL 2, QĐ 66

-

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

176.989

9.557.406

STT 14PL 2, QĐ 66

-

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

180.169

9.729.126

STT 18PL 2, QĐ 66

-

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

179.362

9.685.548

STT 17PL 2, QĐ 66

-

TSS (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

95.020

5.131.080

STT 9PL 2, QĐ 66

-

COD (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

175.162

9.458.748

STT 11PL 2, QĐ 66

-

Coliform (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

497.090

26.842.860

STT33 PL2; QĐ 66

-

Tảo độc (mật độ, thành phần) (Phân     tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

174.272

9.410.688

STT71 PL6; QĐ 66

b

Thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng

29.720.700

-

Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Photpho     hữu cơ (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

1.035.809

9.322.281

STT37 PL2; QĐ66

-

Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ(PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

1.035.809

9.322.281

STT 36 PL2; QĐ 66

-

Cd (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

414.197

3.727.773

STT 23PL 2, QĐ 66

-

Hg (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

402.288

3.620.592

STT 25PL 2, QĐ 66

-

Pb (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

414.197

3.727.773

STT 22PL 2, QĐ 66

1.3.1.2

Mẫu nước ao nuôi

102.559.122

1

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

47.172

2.547.288

STT 1, PL 2, QĐ 66

2

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

48.440

2.615.760

STT 4, PL 2, QĐ 66

3

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

50.679

2.736.666

STT 2, PL2, QĐ 66

4

Độ kiềm (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

139.406

7.527.924

Giá tham khảo chỉ tiêu độ cứng STT11 PL4 QĐ66

5

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

150.161

8.108.694

STT 12, PL 2, QĐ 66

6

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

159.593

8.618.022

STT 13,PL 2, QĐ 66

7

N-NO 3  -  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

176.989

9.557.406

STT 14PL 2, QĐ 66

8

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

180.169

9.729.126

STT 18PL 2, QĐ 66

9

Sulfur tổng số (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

179.362

9.685.548

STT 17PL 2, QĐ 66

10

TSS (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

95.020

5.131.080

STT 9PL 2, QĐ 66

11

Coliform (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

497.090

26.842.860

STT33 PL2; QĐ 66

12

COD (Phân tích trong phòng PKN)

2

3

1

18

54

175.162

9.458.748

STT11 PL2; QĐ 66

1.3.2

Vùng nuôi cá tầm (cá nước lạnh)

55.356.750

a

Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa, vi sinh vật

25.636.050

-

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

1

1

18

18

47.172

849.096

STT 1, PL 2, QĐ 66

-

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

1

1

18

18

48.440

871.920

STT 4, PL 2, QĐ 66

-

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

1

1

18

18

50.679

912.222

STT 2, PL 2, QĐ 66

-

EC (Quan trắc ngoài hiện trường)

2

3

1

18

54

53.826

2.906.604

STT 7, PL 2, QĐ 66

-

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

150.161

2.702.898

STT 12, PL 2, QĐ 66

-

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

159.593

2.872.674

STT 13,PL 2, QĐ 66

-

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

176.989

3.185.802

STT 14PL 2, QĐ 66

-

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

180.169

3.243.042

STT 18PL 2, QĐ 66

-

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

179.362

3.228.516

STT 17PL 5, QĐ 66

-

TSS (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

95.020

1.710.360

STT 9PL 6, QĐ 66

-

COD (Phân tích trong phòng PKN)

2

1

1

18

18

175.162

3.152.916

STT 11PL 5, QĐ 66

b

Thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng

29.720.700

-

Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Photpho     hữu cơ (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

1.035.809

9.322.281

STT37 PL2; QĐ66

-

Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ (PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

1.035.809

9.322.281

STT 36 PL2; QĐ 66

-

Cd (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

414.197

3.727.773

STT 23PL 2, QĐ 66

-

Hg (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

402.288

3.620.592

STT 25PL 2, QĐ 66

-

Pb (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

1

3

9

414.197

3.727.773

STT 22PL 2, QĐ 66

2

Quan trắc môi trường đột xuất

53.290.297

2.1

Vùng nuôi tôm hùm lồng bè     (theo đơn giá    Đơn giá quan trắc và phân tích chất lượng nước biển của  Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

24.082.830

-

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

10 đợt/năm

10

95.614

956.140

STT 6, PL 6, QĐ 66

-

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

10 đợt/năm

10

109.451

1.094.510

STT 12, PL 6, QĐ 66

-

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

10 đợt/năm

10

97.211

972.110

STT 11, PL 6, QĐ 66

-

Độ mặn (Quan trắc ngoài hiện tường)

10 đợt/năm

10

87.652

876.520

SST 7, PL 6, QĐ 66

-

EC (Quan trắc ngoài hiện trường

10 đợt/năm

10

98.521

985.210

STT 13, PL 6, QĐ 66

-

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

268.255

2.682.550

STT 16, PL 6, QĐ 66

-

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

217.896

2.178.960

STT 17PL 6, QĐ 66

-

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

215.016

2.150.160

STT 18PL 6, QĐ 66

-

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

201.757

2.017.570

STT 20PL 6, QĐ 66

-

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

199.868

1.998.680

STT 26PL 6, QĐ 66

-

TSS (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

115.787

1.157.870

STT 29PL 6, QĐ 66

-

COD (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

162.269

1.622.690

STT 27PL 6, QĐ 66

-

Coliform (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

538.986

5.389.860

STT31 PL6,QĐ 66

2.2

Vùng nuôi tôm nước lợ     (theo đơn giá đơn giá quan trắc và phân tích chất lượng nước biển của Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

23.405.140

1

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

10 đợt/năm

10

95.614

956.140

STT 6, PL 6, QĐ 66

2

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

10 đợt/năm

10

109.451

1.094.510

STT 12, PL 6, QĐ 66

3

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

10 đợt/năm

10

97.211

972.110

STT 11, PL 6, QĐ 66

4

Độ mặn (Quan trắc ngoài hiện tường)

10 đợt/năm

10

87.652

876.520

SST 7, PL 6, QĐ 66

5

EC (Quan trắc ngoài hiện trường

10 đợt/năm

10

98.521

985.210

STT 13, PL 6, QĐ 66

6

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

268.255

2.682.550

STT 16, PL 6, QĐ 66

7

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

217.896

2.178.960

STT 17PL 6, QĐ 66

8

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

215.016

2.150.160

STT 18PL 6, QĐ 66

9

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

201.757

2.017.570

STT 20PL 6, QĐ 66

10

H 2 S (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

199.868

1.998.680

STT 26PL 6, QĐ 66

11

TSS(Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

115.787

1.157.870

STT 29PL 6, QĐ 66

12

Độ kiềm (Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

94.500

945.000

Giá tham khảo

13

Coliform(Phân tích trong phòng PKN)

10 đợt/năm

10

538.986

5.389.860

STT31 PL6; QĐ 66

2.3

Vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt     (theo đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa của Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

5.802.327

1

Nhiệt độ nước (Quan trắc ngoài hiện trường)

3 đợt/năm

3

47.172

141.516

STT 1, PL 2, QĐ 66

2

Oxy hòa tan (DO) (Quan trắc ngoài hiện trường)

3 đợt/năm

3

48.440

145.320

STT 4, PL 2, QĐ 66

3

pH (Quan trắc ngoài hiện trường)

3 đợt/năm

3

50.679

152.037

STT 2, PL 2, QĐ 66

4

N-NH 4  +  (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

150.161

450.483

STT 12, PL 2, QĐ 66

5

N-NO 2  -  (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

159.593

478.779

STT 13,PL 2, QĐ 66

6

N-NO 3  - (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

176.989

530.967

STT 14PL 2, QĐ 66

7

P-PO 4  3-  (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

180.169

540.507

STT 18PL 2, QĐ 66

8

Sulfur tổng số (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

179.362

538.086

STT 17PL 2, QĐ 66

9

TSS (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

95.020

285.060

STT 9PL 2, QĐ 66

10

COD (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

175.162

525.486

STT 11PL 2, QĐ 66

11

Coliform (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

497.090

1.491.270

STT33 PL2; QĐ 66

12

Tảo độc (mật độ, thành phần) (Phân tích trong phòng PKN)

3 đợt/năm

3

174.272

522.816

STT72 PL2; QĐ 66

II

Hội nghị, phổ biến tuyên truyền

21.720.000

1

Thuê, trang trí hội trường

Ngày

2

500.000

1.000.000

2

Bồi dưỡng báo cáo viên

Buổi

4

300.000

1.200.000

3

Phô tô tài liệu và văn phòng phẩm (50 bộ/lớp x 02 lớp)

Bộ

100

25.000

2.500.000

4

Giải khát giữa giờ đại biểu, báo cáo viên, cán bộ (50 người/lớp x 02 lớp)

Người

100

30.000

3.000.000

5

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu tham dự không hưởng lương (50 người/lớp x 02 lớp)

Người

100

100.000

10.000.000

6

Xăng, xe

Lít

120

21.000

2.520.000

7

Công tác phí CB tổ chức, báo cáo viên, lái xe (Lãnh đạo: 01, CBTC: 01, BCV: 02, lái xe: 01, định mức 150.000 đồng/người/ngày)

Ngày

2

750.000

1.500.000

III

Thuê dịch vụ tin nhắn

50.000.000

IV

Chi khác    (Chi phí kiểm tra, giám sát thu và lấy mẫu; Chi phí thực hiện tuyển chọn nhà thầu thực hiện Quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản, các khoản chi khác liên quan...)

63.950.757

Tổng ( I +II +III +IV)

1.500.000.000

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com