# Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2025 quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030

| Số hiệu | 106/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 28/10/2025 |
| Ngày hiệu lực | 28/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 106/KH-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Kết luận số 55-KL/ĐU ngày 08/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 06.

2. Quan điểm, mục đích, yêu cầu

2.1. Quan điểm

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền 02 cấp.

- Tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi là CTRSH). Nâng cao nhận thức của người dân tham gia bảo vệ môi trường.

- Đến năm 2030, chỉ tiêu tỷ lệ CTRSH ở đô thị được thu gom đạt chỉ tiêu chung của toàn quốc, chỉ tiêu tỷ lệ CTRSH ở nông thôn được thu gom phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

2.2. Mục đích

- Triển khai thiết lập hệ thống quản lý CTRSH phù hợp, hiệu quả trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, sức khỏe người dân và góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Hình thành lối sống thân thiện với môi trường, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và giảm thiểu tác động tiêu cực do CTRSH gây ra tới môi trường và sức khỏe người dân.

2.3. Yêu cầu

- Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền cấp xã và người dân trong công tác quản lý CTRSH.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

3. Mục tiêu kế hoạch

3.1. Mục tiêu chung

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp CTRSH; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý CTRSH, giảm thiểu phát sinh và tăng cường tái chế, tái sử dụng; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong quản lý CTRSH.

- Phân vùng mạng lưới thu gom và quy hoạch các khu xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển ngành công nghiệp tái chế, kinh tế tuần hoàn chất thải.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý CTRSH. Hoàn thiện các quy định, chính sách về quản lý, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

+ Đến năm 2030, 95% CTRSH đô thị và 80% CTRSH nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo theo quy định; sử dụng phương pháp chôn lấp trực tiếp cho tối đa 5% CTRSH đô thị và 35% CTRSH nông thôn được thu gom.

+ Đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý CTRSH phải đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 10%.

+ 100% các bãi chôn lấp thuộc đối tượng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được xử lý ô nhiễm, cải tạo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Các bãi chôn lấp CTRSH tự phát, không hợp vệ sinh được cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa theo lộ trình phân vùng thu gom.

+ Triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

4. Hoàn thiện quy hoạch quản lý CTRSH trong Quy hoạch tỉnh

- Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai hình thành 13 vùng  [1] cơ bản trong thu gom, xử lý CTRSH (lượng CTRSH đưa về các nhà máy xử lý đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư nhà máy/khu xử lý) và một số ô chôn lấp rác trơ. Cụ thể:

Bảng 1. Vùng thu gom và xử lý CTRSH

STT

Vùng thu gom

Vị trí đặt khu xử lý

Quy mô, diện tích

Công suất

Ghi chú

1

Các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây; An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam. Các xã: An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, 1 phần xã Canh Vinh (xã Canh Vinh cũ)…

Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây.

Diện tích 10,01 ha

500 tấn/ngày

Đã có Nhà đầu tư

2

Xã Vân Canh và 1 phần của xã Canh Vinh (không bao gồm xã Canh Vinh cũ),…

Xã Canh Vinh

Diện tích 3,25 ha

10 tấn/ngày

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Sau  2030, đưa về Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ

3

Các xã: Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp và Bình An,…

Xã Tây Sơn

Diện tích 1,56 ha

60 tấn/ngày

Đang thực hiện thủ tục đầu tư (Đầu tư công)

4

Các xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn,…

Xã Vĩnh Quang

Diện tích 5 ha

25 tấn/ngày

Sau 2030 đưa về Tây Sơn

5

Các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn,…

Xã Hòa Hội

Diện tích 6,11 ha

80 tấn/ngày

Sau 2030, đưa về khu xử lý phía bắc hoặc phía Nam của tỉnh

6

Các phường: Bồng Sơn. Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc và Tam Quan; các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo,…

Phường Bồng Sơn

Diện tích 4,4 ha

250 tấn/ngày

Đang kêu gọi đầu tư

7

Các xã: An Hòa, An Lão, 1 phần của xã An Vinh (trừ xã An Vinh cũ).

Xã An Hòa

Diện tích 1,3 ha

10 tấn/ngày

Đã có Lò đốt, công suất 1.000 kg/giờ

8

Các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú.

Các xã: Gào, Biển Hồ, Ia Grai, Ia Hrung; Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôr; Bờ Ngoong; Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl; Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang,…

Xã Gào

Diện tích 6,08 ha

300 tấn/ngày

Kêu gọi đầu tư

Các xã: Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí.

Xã Chư Păh

Diện tích 03 ha, trong đó:

- Đầu tư ô chôn lấp mới có diện tích 02 ha;

- Đến năm 2030 chuyển công năng của bãi chôn lấp (BCL) thành trạm trung chuyển có diện tích 01 ha để đưa CTRSH về Nhà máy xử lý tại xã Gào (20 tấn/ngày)

Đầu tư công

9

Các phường: An  Khê, An Bình  Các xã: Cửu An, Đăk Pơ, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Ya Hội…  Và 1 phần các xã: Kông Chro, Ya Ma,...

Xã Cửu An

Diện tích 5 ha

60 tấn/ngày

Hiện trạng có Lò đốt (đã xuống cấp), công suất khoảng 10 tấn/ngày và BCL không hợp vệ sinh

10

Các xã: Chư Sê, Ia  Ko, Albá.

Xã Chư Sê

Diện tích 5 ha

60 tấn/ngày

Kêu gọi đầu tư

Các xã: Chư Pưh,  Ia Hrú, Ia Le.

Xã Chư Pưh

Diện tích 03 ha, trong đó:

- Đầu tư ô chôn lấp mới có diện tích 02 ha;

- Đến năm 2030 chuyển công năng của BCL thành trạm trung chuyển có diện tích 01 ha để đưa CTRSH về Nhà máy xử lý tại Chư Sê (20 tấn/ngày)

Đầu tư công

11

Các xã: Mang Yang, Lơ Pang, Hra, Ayun, KDang,…

Xã Mang Yang

6,7 ha

30 tấn/ngày

Đầu tư BCL HVS

12

Phường: Ayun Pa; Các xã Ia Rbol, Ia Sao, Ia Hiao, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Pa, Pờ Tó  và Ia Tul,…

Xã Ia Sao

10 ha

60 tấn/ngày

Đầu tư BCL HVS

13

Các xã: Phú Túc, Ia Rsai, Uar , Ia Dreh,…

Xã Phú Túc

5 ha

25 tấn/ngày

Đầu tư BCL HVS

Thực hiện thu gom và xử lý tại chỗ bằng ô chôn lấp rác trơ đối với các xã vùng sâu, vùng xa, việc thu gom, vận chuyển CTRSH về vùng xử lý không hiệu quả, cụ thể:

- Toàn địa bàn đối với các xã: An Toàn, Canh Liên, Ia Mơ, Ia O, Ia Púch, Ia Pia, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Chía, Ia Krái, Đak Sơmei, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Đak Rong, Sơn Lang, Krong, Kon Chiêng, Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn.

- Một phần xã của các xã mới, là các xã cũ: xã Đăk Tơ Pang và xã Kông Yang (thuộc xã Ya Ma mới), xã Yang Trung và Yang Nam (thuộc xã Kông Chro mới), xã An Vinh (thuộc xã An Vinh mới).

5. Đầu tư công và kêu gọi đầu tư

- Tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Đến năm 2030, đầu tư công/ kêu gọi đầu tư các khu xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh theo định hướng phân vùng thu gom và xử lý CTRSH. Công suất các khu xử lý CTRSH đạt tối thiểu 1.390 tấn/ngày. Theo đó, đầu tư 01 nhà máy xử lý CTRSH tại xã Tây Sơn bằng công nghệ đốt tiêu hủy; kêu gọi đầu tư 04 nhà máy bằng công nghệ phù hợp; đầu tư 07 bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy cho các cụm xã, 03 ô chôn lấp tạm trong khi chờ các nhà máy xử lý và 02 trạm trung chuyển. Ngoài ra, 25 xã (toàn địa bàn hoặc một phần các xã mới) không tổ chức thu gom về vùng xử lý sẽ đầu tư xây dựng các ô chôn lấp rác trơ.

Bảng 2. Danh mục các dự án dự kiến đầu tư công/kêu gọi đầu tư

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô, công suất, công nghệ

Hình thức, Thời gian

Ghi chú

1

Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ

Phường Quy Nhơn Tây

Diện tích 10,01 ha; công suất 500 tấn/ngày.

Công nghệ: Đốt rác phát điện.

- Kêu gọi đầu tư.

- Năm 2025.

Đã có Nhà đầu tư

2

Nhà máy xử lý CTRSH Tây Sơn

Xã Tây Sơn

Diện tích 1,56 ha; công suất 60 tấn/ngày. Công nghệ: Đốt tiêu

hủy.

- Đầu tư công.

- Năm 2025 đến năm 2026.

Ban QLDA Dân dụng và Giao thông làm chủ đầu tư

3

Khu xử lý CTRSH Vĩnh Quang

Xã Vĩnh Quang

Diện tích 5 ha; công suất 25 tấn/ngày.

Công nghệ: Chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy.

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

Giao UBND xã Vĩnh Thạnh làm chủ đầu tư

4

Nhà máy xử lý CTRSH Bồng Sơn

Phường Bồng

Sơn

Diện tích 4,4 ha; công suất 250 tấn/ngày.

Hỗn hợp.

- Kêu gọi đầu tư.

- Năm 2025 đến năm 2026.

Đang thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Giao UBND phường Bồng Sơn là bên mời thầu

Ô chôn lấp trong thời gian chờ Nhà máy hoạt động và làm ô dự phòng

Diện tích 3 ha; công suất 100 tấn/ngày.

Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

Giao UBND phường Bồng Sơn làm chủ đầu tư.

Xây dựng mới 01 ô chôn lấp tại Bãi chôn lấp CTRSH Bình Dương trong thời gian chờ Nhà máy xử lý CTRSH Bồng Sơn

Xã Bình Dương

Diện tích 1,5 ha; công suất 60 tấn/ngày.

Chôn lấp hợp vệ sinh

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

Đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Giao UBND xã Phù Mỹ làm chủ đầu tư

5

Nhà máy xử lý CTRSH xã Gào

Xã Gào

Diện tích 6,08 ha; công suất 300 tấn/ngày.

Công nghệ: Đốt rác phát điện hoặc hỗn hợp (ưu tiên: lựa chọn công nghệ đốt rác để phát điện).

- Kêu gọi đầu tư.

- Năm 2025 đến năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang lập báo cáo đề xuất đầu tư.

Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.

Ô chôn lấp rác trơ sau xử lý của Nhà máy

Diện tích 2 ha

- Kêu gọi đầu tư.

- Năm 2028.

Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Ô chôn lấp trong thời gian chờ Nhà máy và làm ô dự phòng

Diện tích 4 ha; công suất 200 tấn/ngày. Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

6

Nhà máy xử lý CTRSH An Khê

Xã Cửu An

Diện tích 3 ha; công suất 50 tấn/ngày. Công nghệ : Chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy.

- Đầu tư công.

- Năm 2027.

Giao UBND phường An Khê làm chủ đầu tư (bao gồm việc rà soát công trình/nhà máy đang hoạt động để đề xuất theo đúng quy định)

7

Khu xử lý CTRSH Chư Sê

Xã Chư Sê

Diện tích 5 ha; công suất 60 tấn/ngày.

Công nghệ: Hỗn hợp (đốt tiêu hủy kết hợp tái chế)

- Kêu gọi đầu tư.

- Năm 2026.

UBND xã Chư Sê lập báo cáo đề xuất đầu tư.

Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.

8

Khu xử lý CTRSH Mang Yang

Xã Mang Yang

Diện tích 5 ha; công suất 30 tấn/ngày.

Công nghệ: Chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy.

- Đầu tư công.

- Năm 2027.

Giao UBND xã Mang Yang làm chủ đầu tư (đề nghị điều chỉnh vị trí để phù hợp quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp)

9

Khu xử lý CTRSH Ia Sao

Xã Ia Sao

Diện tích 10 ha; công suất 60 tấn/ngày.

Công nghệ: Chôn lấp HVS, đốt tiêu hủy kết hợp tái chế (ưu tiên công nghệ đốt tiêu huỷ, kết hợp tái chế)

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

Giao UBND xã Ia Sao làm chủ đầu tư

10

Khu xử lý CTRSH Phú Túc

Xã Phú Túc

Diện tích 5 ha; công suất 25 tấn/ngày.

Công nghệ : Chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy.

- Đầu tư công.

- Năm 2027.

Giao UBND xã Phú Túc làm chủ đầu tư

11

Khu xử lý CTRSH Chư Păh

Xã Chư Păh

Diện tích 2 ha; công suất 20 tấn/ngày. Chôn lấp hợp vệ sinh

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

Giao UBND xã Chư Păh làm chủ đầu tư

Trạm trung chuyển

Diện tích 01 ha

- Đầu tư công.

- Năm 2029.

12

Khu xử lý CTRSH Chư Pưh

Xã Chư Pưh

Diện tích 2 ha; công suất 20 tấn/ngày. Chôn lấp hợp vệ sinh

- Đầu tư công.

- Năm 2026.

Giao UBND xã Chư Pưh làm chủ đầu tư

Trạm trung chuyển

Diện tích 01 ha

- Đầu tư công.

- Năm 2029.

Ghi chú:  Tên, quy mô diện tích và phạm vi ranh giới các khu xử lý CTRSH sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư.

6. Một số giải pháp thực hiện

6.1 Tăng cường năng lực về quản lý CTRSH

- Rà soát, củng cố và phân công trách nhiệm quản lý CTRSH một cách đồng bộ. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, tiến tới mỗi xã/phường có một công chức chuyên trách về môi trường. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

- Các địa phương, chủ đầu tư cơ sở xử lý CTRSH tổ chức lắp đặt trạm cân tại các bãi chôn lấp/khu xử lý hiện trạng; kết nối dữ liệu toàn bộ trạm cân tại các bãi chôn lấp/Nhà máy xử lý CTRSH tập trung về cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp để theo dõi, giám sát.

- Xây dựng phần mềm quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu về CTRSH. Định kỳ hằng năm, điều tra, thống kê, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về CTRSH trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

- Tăng cường giám sát việc thải bỏ CTRSH không đúng quy định tại khu vực công cộng, khu dân cư,…bằng nhiều hình thức; bước đầu thực hiện thông qua hệ thống camera hiện có tại các địa phương để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chú trọng tiêu chí về quản lý CTRSH trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới; các xã phải đạt tiêu chí về quản lý CTRSH (tỷ lệ phân loại, thu gom, xử lý,…) và tiếp tục duy trì sau khi đã được công nhận đạt chuẩn.

6.2. Cải thiện hoạt động thu gom CTRSH

- Định hướng vùng thu gom cho nhiều xã, phường để công tác thu gom, vận chuyển, xử lý đạt hiệu quả cao nhất.

- Các xã có từ 02 đơn vị thu gom, vận chuyển trở lên: làm việc với các đơn vị thu gom CTRSH thuộc địa bàn quản lý để thống nhất các đầu mối trên nguyên tắc khuyến khích xã hội hóa. Hạn chế thành lập mới đơn vị sự nghiệp làm công tác thu gom CTRSH (cần cân nhắc, đánh giá và so sánh hiệu quả thu gom, hiệu quả kinh tế, nhằm giảm chi từ ngân sách nhà nước).

- Tăng tần suất thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị và nông thôn tại các địa phương, đảm bảo đô thị 1 lần/ngày, nông thôn 4 lần/tuần (trừ các xã vùng sâu, vùng xa).

- Trang bị đầy đủ các phương tiện vận chuyển và trang thiết bị để mở rộng địa bàn thu gom và tăng tần suất thu gom. Trong đó, xác định cụ thể chủng loại xe phù hợp điều kiện thu gom và vận chuyển của địa bàn thu gom; lập các tổ, đội thu gom tại các xã chưa có; nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn xã hội hóa.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH để đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

6.3. Tập trung tuyên truyền, vận động

- Ban hành Kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 -2030; trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhất là việc phân loại tại nguồn CTRSH, giảm thiểu rác thải nhựa.

- Tuyên truyền sâu rộng thông qua phương tiện truyền thanh cấp xã hướng đến người dân trên địa bàn. Nội dung truyền thông theo từng chuyên đề cụ thể, phù hợp điều kiện và mô hình quản lý CTRSH của từng địa phương.

- Đưa nội dung quản lý CTRSH bao gồm ngăn ngừa, giảm thiểu phát sinh, sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo đúng quy định vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng đào tạo tại các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Vận động người dân trong việc vệ sinh môi trường, quản lý CTRSH, tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH tại địa bàn; không thải bỏ CTRSH bừa bãi, không đúng nơi quy định.

- Chú trọng công tác vận động người dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 với lộ trình phù hợp. Trên cơ sở các mô hình đã triển khai, từng bước hoàn thiện các quy định về công tác phân loại tại nguồn, bao gồm quy định về bao bì, thiết bị lưu chứa, phương tiện vận chuyển, phương thức thu gom, vận chuyển và xử lý, trách nhiệm các bên liên quan. Chuẩn bị các điều kiện hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý để đáp ứng các yêu cầu quản lý với CTRSH sau phân loại.

6.4. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở tái chế nhựa đầu tư, cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại, sản xuất sạch.

6.5 Công tác đóng cửa các bãi rác không hợp vệ sinh, các bãi chôn lấp tạm cấp xã/cấp thôn và các bãi chôn lấp thuộc đối tượng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được thực hiện đồng bộ với lộ trình hình thành các Nhà máy/Bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh.

7. Về nguồn lực tài chính

- Định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo Luật Giá nhằm đảm bảo cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh. Thiết lập lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH đảm bảo sau năm 2030, ngân sách nhà nước chỉ chi trả cho hoạt động xử lý CTRSH.

- Tăng cường kêu gọi đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn cho đầu tư quản lý CTRSH.

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý; lựa chọn đơn vị quản lý vận hành các nhà máy được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; ưu tiên lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định của Luật Đấu thầu để tiết kiệm chi phí từ nguồn ngân sách.

- Giao việc thu giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH (áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân) cho UBND cấp xã, phường có tỷ lệ thu giá thấp.

- Ngân sách nhà nước chi đầu tư các công trình xử lý liên xã có công suất tiếp nhận dưới 100 tấn/ngày (trừ một số địa phương đã có đơn vị tư nhân thực hiện) và giao UBND cấp xã nơi đặt công trình xử lý làm đại diện Chủ đầu tư.

- Bố trí kinh phí cho công tác quản lý CTRSH giai đoạn 2026-2030 theo các nguyên tắc như sau:

+ Rà soát, chấn chỉnh việc sử dụng xe ép rác chuyên dụng đã được trang bị, đảm bảo đúng đối tượng, mục đích.

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xử lý CTRSH và một phần mua sắm xe ép rác chuyên dùng. Nguyên tắc hỗ trợ mua xe: dành cho đơn vị sự nghiệp hiện đang thu gom, vận chuyển CTRSH liên xã, có mở rộng tần suất thu gom, địa bàn thu gom và có lượng thu gom đạt trên 10 tấn/ngày.

+ Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ chi phí đối với hoạt động xử lý đảm bảo yêu cầu phù hợp với định hướng công nghệ chung của tỉnh trong mỗi giai đoạn.

+ Ngân sách nhà nước cấp bù đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý theo hướng giảm dần khu vực đô thị và ưu tiên đối với địa bàn các xã nông thôn đã có hoạt động thu gom theo quy hoạch.

- Tổng kinh phí cho công tác quản lý CTRSH giai đoạn 2026-2030: ước tính  6.209,642 tỷ đồng.  Trong đó:

+ Nguồn xã hội hóa:       2.700 tỷ đồng.

+ Thu từ người dân:       1.069,489 tỷ đồng.

+ Ngân sách nhà nước:  2.440,153 tỷ đồng;

Trong đó:

++ 1.981,618 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên

++ 458,535 tỷ đồng từ nguồn chi đầu tư công.

Bảng 3. Khái toán kinh phí quản lý CTRSH giai đoạn 2026 – 2030

(ĐVT: triệu đồng)

NĂM

Kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý

Thu giá dịch vụ

Ngân sách nhà nước

Tổng kinh phí

Chi đầu tư công cho các BCL/Lò đốt

Kinh phí chi thường xuyên

Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý

Mua xe bổ   sung

Đóng cửa bãi chôn lấp tạm, ô nhiễm môi trường   nghiêm trọng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

Năm 2026

2.700.000

147.305

225.835

317.900

34.500

8.000

3.433.540

Năm 2027

165.600

100.000

349.690

16.000

8.500

639.790

Năm 2028

196.855

382.578

18.000

30.700

628.133

Năm 2029

247.346

6.000

436.868

16.000

79.500

785.714

Năm 2030

312.383

402.082

8.000

722.465

GIAI ĐOẠN   2026 - 2030

2.700.000

1.069.489

331.835

1.889.118

92.500

126.700

6.209.642

Ghi chú:   chi phí mua xe bổ sung (tại cột 5) được tính tối đa cho cả 2 nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Trường hợp các địa phương thực hiện xã hội hóa đơn vị thu gom thì không sử dụng ngân sách nhà nước đã bố trí để mua xe ép rác chuyên dụng.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Hướng dẫn các địa phương hoàn thiện Kế hoạch/Phương án quản lý CTRSH phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trọng tâm là tăng tỷ lệ, mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH đảm bảo theo quy định.

- Xây dựng giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giao đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý xây dựng Phương án giá tối đa, làm cơ sở để hỗ trợ, chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.

- Chủ trì xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về CTRSH trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương thực hiện công tác điều tra, thống kê hằng năm để quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương kêu gọi các nhà đầu tư tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

- Tập huấn về môi trường, quản lý CTRSH cho cán bộ chủ chốt các Hội, đoàn thể cấp tỉnh (tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp tỉnh) và nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường cấp xã.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông sâu rộng về công tác BVMT.

- Hướng dẫn, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa các bãi rác không hợp vệ sinh cấp huyện cũ, xử lý các bãi rác tạm cấp xã, cấp thôn.

- Tăng cường công tác kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư khu xử lý, bãi chôn lấp CTRSH. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, hướng dẫn việc xử lý phụ phẩm nông nghiệp; chất thải hữu cơ trong sinh hoạt.

- Định kỳ hàng năm, rà soát các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

8.2. Sở Xây dựng

- Quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý CTRSH: lập, thẩm định quy hoạch, thẩm định thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương trong công tác quy hoạch, phân vùng thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn quản lý, cung ứng các dịch vụ công trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và thành phố Pleiku (cũ); các Khu xử lý CTRSH theo vùng.

8.3. Sở Tài chính

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài chính tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công xây dựng các khu xử lý CTRSH theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương tổng hợp danh mục các dự án đầu tư xử lý CTRSH trên địa bàn để kêu gọi đầu tư/đầu tư công.

- Phối hợp thẩm định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

8.4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu lựa chọn công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện địa phương trong xử lý CTRSH, tái chế nhựa; hướng dẫn, giám sát việc chuyển giao và áp dụng công nghệ mới trong xử lý CTRSH, nghiên cứu vật liệu thay thế nhựa dùng 01 lần trên địa bàn tỉnh.

8.5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo toàn ngành thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa tại các cơ sở giáo dục; tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; đưa vào chương trình thi đua, học tập ngoại khóa việc tuyên truyền vận động thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa trong các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo; lồng ghép nội dung chống rác thải nhựa vào các hoạt động giáo dục cho học sinh; đưa nội dung phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

8.6. Sở Công Thương

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn theo quy định.

- Cập nhật các dự án xử lý CTRSH sử dụng công nghệ đốt rác phát điện vào phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho công trình năng lượng.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đối với môi trường.

- Tuyên truyền các chợ, trung tâm thương mại trong việc sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường thay thế cho túi nilon nhựa khó phân hủy và giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 01 lần.

8.7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về BVMT, quản lý CTRSH, phòng chống rác thải nhựa; kịp thời tuyên dương các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác BVMT, phê phán các trường hợp vi phạm.

- Định hướng các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa.

- Chủ trì triển khai thực hiện đảm bảo môi trường trong các hoạt động du lịch của tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch giảm thiểu tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, tăng cường sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

8.8. Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai

Xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, chuyên đề để tuyên truyền về các mô hình phân loại CTRSH tại nguồn và công tác quản lý CTRSH tại các địa phương trong tỉnh.

8.9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chuyển trọng tâm từ “tuyên truyền” qua “làm gương, vận động”. Rà soát, nhân rộng các mô hình quản lý CTRSH hoạt động hiệu quả ở địa phương, đơn vị; tổ chức giám sát việc quản lý CTRSH trên địa bàn theo quy định.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức vận động hội viên và gia đình tham gia phân loại CTRSH, nộp giá dịch vụ thu gom CTRSH đầy đủ theo quy định; tham gia các mô hình xử lý CTRSH hữu cơ sau phân loại.

- Đoàn viên thanh niên xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại từng địa phương từ cấp thôn, xã. Đi đầu trong phong trào sống xanh, “Nói không với nhựa sử dụng 1 lần”; định kỳ tổ chức ra quân làm xanh, sạch, đẹp môi trường.

- Hội Nông dân vận động hội viên tham gia các mô hình xử lý rác hữu cơ sau phân loại.

8.10. Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh:

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý CTRSH Tây Sơn (công nghệ lò đốt).

- Lập dự án đầu tư/triển khai các dự án xử lý CTRSH phạm vi liên xã, phường do UBND tỉnh giao.

8.11. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý CTRSH tại xã Gào.

- Lập báo cáo đề xuất đầu tư ô chôn lấp mới tại xã Gào trong thời gian chờ Nhà máy xử lý CTRSH tại xã Gào đi vào hoạt động.

- Lập dự án đầu tư/triển khai các dự án xử lý CTRSH phạm vi liên xã, phường do UBND tỉnh giao.

- Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp phạm vi liên xã, liên phường do UBND tỉnh giao.

8.12. UBND các xã, phường:

- Xây dựng kế hoạch, phương án hoặc nội dung thực hiện quản lý CTRSH trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm cơ sở để đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH xây dựng Phương án giá tối đa và trình UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn.

- Lựa chọn phương án thu gom, vận chuyển CTRSH theo phân vùng xử lý, đảm bảo phù hợp về cự ly vận chuyển và khối lượng CTRSH được thu gom. Trường hợp địa phương lựa chọn phương án thu gom, vận chuyển CTRSH về điểm xử lý nhỏ lẻ, không đưa về điểm xử lý theo phân vùng, UBND xã cân đối ngân sách để tự chủ việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Đối với các địa phương ngoài phân vùng triển khai xây dựng ô chôn lấp rác trơ và triển khai phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý sau phân loại, chỉ đưa rác trơ vào ô chôn lấp.

- Chỉ đạo, rà soát các đơn vị, cá nhân thu gom CTRSH trên địa bàn, hỗ trợ nâng cao năng lực hoặc dừng hoạt động đối với các đơn vị thu gom không đủ năng lực (không đủ nhân lực, phương tiện chuyên dụng, không có hóa đơn thu giá theo quy định).

- Cân đối ngân sách cho nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đã đề ra; tăng chi bù đắp cho đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo tỷ lệ được phân giao, tần suất thu gom CTRSH đạt yêu cầu.

- Triển khai đúng tiến độ việc cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa các bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh (đã được lấp đầy), bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh, bãi rác tạm.

- Triển khai mô hình phân loại CTRSH tại nguồn; duy trì và nhân rộng mô hình phân loại CTRSH tại các xã đã đạt và đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định về BVMT, phân loại CTRSH tại nguồn; tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn. Phân công trách nhiệm các phòng, ban chuyên môn trong công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Đầu tư bổ sung các camera an ninh, kết hợp theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức giám sát và công khai, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.

- Các địa phương theo nhiệm vụ được giao, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch chi tiết các khu xử lý CTRSH, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xử lý CTRSH được phân công.

8.13. Rà soát, thống kê và định kỳ hằng tháng, gửi số liệu về CTRSH về Sở Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ báo cáo hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (định kỳ và đột xuất). Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) -  Chi tiết theo Phụ lục đính kèm .

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- UBMT TQ VN tỉnh   và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Báo và PT, TH Gia Lai;

- UBND các xã, phường;

- CVP, PCVP TH;

- Lưu VT, N1,4, T3,9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC

(Kèm theo dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2030)

Bảng số 1. Tỷ lệ thu gom CTRSH tại các địa phương trên địa bàn tỉnh   giai đoạn 2026-2030.

TT

Địa phương

2026

2027

2028

2029

2030

KL phát sinh (tấn/ ngày)

KL thu gom (tấn/ ngày)

Tỷ lệ     (%)

KL phát sinh (tấn/ ngày)

KL thu gom (tấn/ ngày)

Tỷ lệ     (%)

KL phát sinh (tấn/ ngày)

KL thu gom (tấn/ ngày)

Tỷ lệ     (%)

KL phát sinh (tấn/ ngày)

KL thu gom (tấn/ ngày)

Tỷ lệ     (%)

KL phát sinh (tấn/ ngày)

KL thu gom (tấn/ ngày)

Tỷ lệ     (%)

1

Phường Quy Nhơn

110,48

110,48

100

116,01

116,01

100

121,81

121,81

100

127,9

127,9

100

134,29

134,29

100

2

Phường Quy Nhơn Đông

84,37

83,52

99

88,59

87,70

99

93,02

92,09

99

93,95

93,01

99

94,88

93,94

99

3

Phường Quy Nhơn Tây

45,49

45,03

99

47,76

47,76

100

50,15

50,15

100

50,65

50,65

100

51,16

51,16

100

4

Phường Quy Nhơn Nam

21,96

21,74

99

23,05

23,05

100

24,21

24,21

100

24,45

24,45

100

24,69

24,69

100

5

Phường Quy Nhơn Bắc

43,95

43,51

99

46,15

46,15

100

48,46

48,46

100

48,94

48,94

100

49,43

49,43

100

6

phường Bình Định

23,75

21,61

91

23,98

22,06

92

24,22

22,53

93

24,46

23

94

24,71

23,47

95

7

phường An Nhơn

24,73

22,51

91

24,98

22,98

92

25,23

23,47

93

25,48

23,96

94

25,74

24,45

95

8

phường An Nhơn Đông

14,48

13,18

91

14,63

13,46

92

14,77

13,74

93

14,92

14,03

94

15,07

14,32

95

9

phường An Nhơn Nam

18,94

17,42

92

19,13

17,79

93

19,32

18,16

94

19,51

18,54

95

19,71

18,92

96

10

phường An Nhơn Đông Bắc

16,67

15,00

90

16,83

15,32

91

17,00

15,64

92

17,17

15,97

93

17,34

16,30

94

11

phường Bồng Sơn

23,23

21,14

91

23,46

21,59

92

23,70

22,04

93

23,93

22,5

94

24,17

22,96

95

12

phường Hoài Nhơn

18,79

17,10

91

18,97

17,46

92

19,16

17,82

93

19,36

18,19

94

19,55

18,57

95

13

phường Tam Quan

24,14

21,24

88

24,38

21,70

89

24,62

22,16

90

24,87

22,63

91

25,12

23,11

92

14

phường Hoài Nhơn Đông

26,77

23,29

87

27,03

23,79

88

27,30

24,30

89

27,58

24,82

90

27,85

25,35

91

15

phường Hoài Nhơn Tây

14,44

12,71

88

14,59

12,98

89

14,73

13,26

90

14,88

13,54

91

15,03

13,83

92

16

phường Hoài Nhơn Nam

14,54

13,24

91

14,69

13,51

92

14,84

13,80

93

14,98

14,09

94

15,13

14,38

95

17

phường Hoài Nhơn Bắc

24,75

21,78

88

24,99

22,24

89

25,24

22,72

90

25,49

23,2

91

25,75

23,69

92

18

Phường Pleiku

64,629 9

61,72

96

65,28

62,67

96

65,93

63,62

97

66,59

64,5906

97

67,25

65,57

97,5

19

Phường Hội Phú

37,460 9

34,09

91

37,84

34,81

92

38,21

35,54

93

38,60

36,2802

94

38,98

37,03

95

20

Phường Thống Nhất

36,269 1

33,91

94

36,63

34,43

94

37,00

34,96

95

37,37

35,4997

95

37,74

36,04

95,5

21

Phường Diên Hồng

51,530 2

43,80

85

52,05

45,28

87

52,566

46,78

89

53,09

48,31

91

53,62

49,87

93

22

Phường An Phú

32,875 5

24,33

74

33,20

25,90

78

33,54

27,50

82

33,87

29,13

86

34,21

30,79

90

23

Phường An Khê

35,33

30,17

85

35,68

31,33

88

36,04

32,51

90

36,40

33,71

93

36,76

34,93

95

24

Phường An Bình

21,53

16,80

78

21,75

17,62

81

21,97

18,45

84

22,19

19,30

87

22,41

20,17

90

25

Phường AyunPa

19,99

19,09

96

20,19

19,38

96

20,39

19,68

97

20,59

19,9757

97

20,80

20,28

97,5

26

xã Nhơn Châu

1,43

1,41

99

1,50

1,48

99

1,57

1,56

99

1,65

1,65

100

1,74

1,74

100

27

xã An Nhơn Tây

9,17

8,16

89

9,26

8,43

91

9,36

8,70

93

9,45

8,88

94

9,54

9,07

95

28

xã Phù Cát

27,52

25,32

92

27,80

25,85

93

28,08

26,67

95

28,36

27,22

96

28,64

27,78

97

29

xã Xuân An

15,87

12,85

81

16,03

13,30

83

16,19

13,76

85

16,35

14,06

86

16,51

14,53

88

30

xã Ngô Mây

12,59

10,58

84

12,72

10,94

86

12,85

11,31

88

12,98

11,55

89

13,11

11,80

90

31

xã Cát Tiến

16,74

13,89

83

16,90

14,37

85

17,07

14,85

87

17,24

15,17

88

17,42

15,50

89

32

xã Đề Gi

24,70

22,48

91

24,95

23,21

93

25,20

23,94

95

25,45

24,44

96

25,71

24,94

97

33

xã Hòa Hội

12,53

11,16

89

12,66

11,52

91

12,79

12,02

94

12,91

12,27

95

13,04

12,52

96

34

xã Hội Sơn

6,65

5,05

76

6,71

5,24

78

6,78

5,49

81

6,85

5,61

82

6,92

5,81

84

35

xã Phù Mỹ

14,53

12,77

88

14,68

13,04

89

14,83

13,47

91

14,97

13,76

92

15,12

14,05

93

36

xã An Lương

17,97

14,93

83

18,15

15,26

84

18,33

15,78

86

18,51

16,12

87

18,70

16,65

89

37

xã Bình Dương

14,13

11,70

83

14,84

12,58

85

14,98

13,00

87

15,13

13,28

88

15,29

13,72

90

38

xã Phù Mỹ Đông

20,24

16,67

82

20,44

17,04

83

20,65

17,62

85

20,85

18

86

21,06

18,61

88

39

xã Phù Mỹ Tây

8,02

6,62

83

8,1

6,77

84

8,18

7,00

86

8,26

7,16

87

8,35

7,39

89

40

xã Phù Mỹ Nam

12,51

10,45

84

12,64

10,81

86

12,77

11,17

88

12,89

11,41

89

13,02

11,79

91

41

xã Phù Mỹ Bắc

13,36

10,87

81

13,50

11,12

82

13,63

11,50

84

13,77

11,75

85

13,90

12,15

87

42

xã Tuy Phước

42,63

36,84

86

43,06

38,07

88

43,49

39,32

90

43,92

41,91

95

44,36

42,77

96

43

xã Tuy Phước Đông

27,87

23,69

85

28,14

24,20

86

28,43

25,02

88

28,71

26,7

93

29,00

27,26

94

44

xã Tuy Phước Tây

18,33

15,52

85

18,51

16,04

87

18,70

16,58

89

18,89

17,69

94

19,08

18,05

95

45

xã Tuy Phước Bắc

24,65

20,96

85

24,90

21,41

86

25,15

22,13

88

25,4

23,62

93

25,66

24,12

94

46

xã Tây Sơn

23,23

20,21

87

23,46

20,65

88

23,70

21,09

89

23,93

21,54

90

24,17

22,00

91

47

xã Bình Khê

7,60

6,31

83

7,67

6,52

85

7,75

6,74

87

7,83

6,97

89

7,90

7,20

91

48

xã Bình Phú

7,81

6,48

83

8,20

6,96

85

8,28

7,20

87

8,36

7,44

89

8,45

7,60

90

49

xã Bình Hiệp

8,63

7,16

83

8,71

7,40

85

8,80

7,65

87

8,89

7,91

89

8,98

8,08

90

50

xã Bình An

12,37

10,27

83

12,50

10,62

85

12,62

10,98

87

12,75

11,35

89

12,87

11,59

90

51

xã Hoài Ân

14,85

9,14

62

15,00

9,83

66

15,15

10,23

68

15,3

10,48

69

15,45

11,36

74

52

xã Ân Tường

6,85

5,58

82

6,92

5,71

83

6,99

5,84

84

7,06

5,96

85

7,13

6,09

86

53

xã Kim Sơn

5,31

3,68

69

5,37

3,83

71

5,42

3,92

72

5,47

4,34

79

5,53

4,44

80

54

xã Vạn Đức

7,34

5,64

77

7,42

5,77

78

7,49

5,90

79

7,57

6,04

80

7,64

6,17

81

55

xã Ân Hảo

7,19

3,37

47

7,26

3,76

52

7,34

4,17

57

7,41

4,95

67

7,48

5,75

77

56

xã Vân Canh

7,37

5,46

74

7,45

5,66

76

7,52

5,87

78

7,6

6,08

80

7,67

6,22

81

57

xã Canh Vinh

6,26

4,57

73

6,32

4,68

74

6,39

4,85

76

6,45

5,03

78

6,52

5,15

79

58

xã Canh Liên

0,87

0,56

65

0,88

0,58

66

0,89

0,59

67

0,89

0,61

68

0,90

0,66

73

59

xã Vĩnh Thạnh

5,91

4,51

76

6,20

4,86

78

6,27

4,97

79

6,33

5,09

80

6,39

5,20

81

60

xã Vĩnh Thịnh

4,1

2,55

62

4,14

2,65

64

4,18

2,81

67

4,22

3,05

72

4,27

3,16

74

61

xã Vĩnh Quang

3,24

2,01

62

3,27

2,1

64

3,31

2,22

67

3,34

2,41

72

3,37

2,50

74

62

xã Vĩnh Sơn

2,42

1,50

62

2,45

1,57

64

2,47

1,66

67

2,5

1,8

72

2,52

1,87

74

63

xã An Hòa

5,38

3,34

62

5,44

3,48

64

5,49

3,68

67

5,55

3,99

72

5,60

4,15

74

64

xã An Lão

5,07

3,45

68

5,12

3,58

70

5,17

3,72

72

5,22

3,87

74

5,28

4,01

76

65

xã An Vinh

2,71

1,68

62

2,73

1,75

64

2,76

1,85

67

2,79

1,95

70

2,82

2,03

72

66

xã An Toàn

0,67

0,41

62

0,67

0,43

64

0,68

0,46

67

0,69

0,48

70

0,69

0,50

72

67

Xã Biển Hồ

20,55

17,0

83

20,76

17,3

83

20,97

17,6

84

21,18

17,9

84

21,39

18,2

85

68

Xã Gào

7,25

2,9

41

7,32

3,6

49

7,40

4,3

58

7,47

5,0

66

7,55

5,7

75

69

Xã Ya Ly

6,29

2,5

39

6,36

3,1

48

6,42

3,7

57

6,48

4,3

66

6,55

4,9

75

70

Xã Chư Păh

9,93

7,7

78

10,03

8,1

81

10,13

8,5

84

10,23

8,9

87

10,33

9,3

90

71

Xã Ia Khươl

7,79

2,7

35

7,86

3,4

44

7,94

4,2

52

8,02

4,9

61

8,10

5,7

70

72

Xã Ia Phí

10,64

3,6

34

10,74

4,6

43

10,85

5,6

52

10,96

6,7

61

11,07

7,7

70

73

Xã Chư Prông

20,53

11,5

56

20,74

12,9

62

20,95

14,2

68

21,16

15,7

74

21,37

17,1

80

74

Xã Bàu Cạn

9,66

3,5

36

9,75

4,4

46

9,85

5,5

55

9,95

6,5

65

10,05

7,5

75

75

Xã Ia Boòng

3,74

0,5

14

3,77

0,9

23

3,81

1,2

32

3,85

1,6

41

3,89

1,9

50

76

Xã Ia Lâu

9,83

2,4

24

9,93

3,3

33

10,02

4,2

42

10,13

5,2

51

10,23

6,1

60

77

Xã Ia Pia

4,09

0,6

14

4,13

1,0

23

4,17

1,3

32

4,21

1,7

41

4,26

2,1

50

78

Xã Ia Tôr

3,44

0,5

14

3,48

0,8

23

3,51

1,1

32

3,55

1,5

41

3,58

1,8

50

79

Xã Ia Mơr

0,69

0,1

14

0,69

0,2

23

0,70

0,2

32

0,71

0,3

41

0,71

0,4

50

80

Xã Ia Púch

0,96

0,1

14

0,97

0,2

23

0,98

0,3

32

0,99

0,4

41

1,00

0,5

50

81

Xã Chư Sê

32,26

22,5

70

32,58

23,5

72

32,91

24,6

75

33,24

25,7

77

33,57

26,9

80

82

Xã Bờ Ngoong

13,90

3,2

23

14,04

5,1

36

14,18

6,9

49

14,32

8,9

62

14,46

10,8

75

83

Xã Ia Ko

4,97

0,7

14

5,02

1,2

23

5,07

1,6

32

5,12

2,1

41

5,17

2,6

50

84

Xã Albá

7,70

2,3

30

7,77

3,1

40

7,85

3,9

50

7,93

4,8

60

8,01

5,6

70

85

Xã Chư Pưh

14,45

8,7

60

14,60

9,5

65

14,74

10,3

70

14,89

11,2

75

15,04

12,0

80

86

Xã Ia Le

11,04

2,5

23

11,15

3,5

31

11,26

4,4

39

11,37

5,3

47

11,49

6,3

55

87

Xã Ia Hrú

15,80

4,7

30

15,95

6,4

40

16,11

8,1

50

16,28

9,8

60

16,44

11,5

70

88

Xã Cửu An

7,95

5,7

72

8,03

5,9

74

8,11

6,2

76

8,19

6,4

78

8,27

6,6

80

89

Xã Đăk Pơ

8,34

2,5

30

8,43

3,4

40

8,51

4,3

50

8,60

5,2

60

8,68

6,1

70

90

Xã Ya Hội

3,98

0,9

22

4,02

1,2

29

4,06

1,5

36

4,10

1,8

43

4,14

2,1

50

91

Xã Kbang

10,64

6,4

60

10,74

7,0

65

10,85

7,6

70

10,96

8,2

75

11,07

8,9

80

92

Xã Kông Bờ La

7,62

3,8

50

7,69

4,4

57

7,77

5,0

65

7,85

5,7

72

7,92

6,3

80

93

Xã Tơ Tung

4,29

1,2

28

4,34

1,6

36

4,38

1,9

44

4,42

2,3

52

4,47

2,7

60

94

Xã Sơn Lang

4,12

1,2

28

4,16

1,5

36

4,20

1,8

44

4,25

2,2

52

4,29

2,6

60

95

Xã Đăk Rong

1,22

0,2

14

1,23

0,3

23

1,25

0,4

32

1,26

0,5

41

1,27

0,6

50

96

Xã Krong

1,16

0,2

14

1,17

0,3

23

1,18

0,4

32

1,20

0,5

41

1,21

0,6

50

97

Xã Kông Chro

9,51

6,1

65

9,61

6,6

68

9,71

7,0

72

9,80

7,4

75

9,90

7,8

79

98

Xã Ya Ma

1,78

0,2

14

1,80

0,4

23

1,81

0,6

32

1,83

0,8

41

1,85

0,9

50

99

Xã Chư Krey

1,91

0,3

14

1,93

0,4

23

1,95

0,6

32

1,97

0,8

41

1,99

1,0

50

100

Xã Sró

1,67

0,2

14

1,68

0,4

23

1,70

0,5

32

1,72

0,7

41

1,73

0,9

50

101

Xã Đăk Song

0,96

0,1

14

0,97

0,2

23

0,98

0,3

32

0,99

0,4

41

1,00

0,5

50

102

Xã Chơ Long

1,57

0,2

14

1,58

0,4

23

1,60

0,5

32

1,61

0,7

41

1,63

0,8

50

103

Xã Ia Rbol

4,79

3,9

82

4,84

4,0

82

4,88

4,0

81

4,93

4,0

81

4,98

4,0

80

104

Xã Ia Sao

3,82

3,3

87

3,86

3,3

85

3,89

3,3

84

3,93

3,2

82

3,97

3,2

80

105

Xã Phú Thiện

21,01

8,0

38

21,22

9,8

46

21,43

11,6

54

21,64

13,4

62

21,86

15,3

70

106

Xã Chư A Thai

5,42

1,2

22

5,48

1,6

29

5,53

2,0

36

5,59

2,4

43

5,64

2,8

50

107

Xã Ia Hiao

7,39

1,3

18

7,47

1,9

26

7,54

2,6

34

7,62

3,2

42

7,69

3,8

50

108

Xã Pờ Tó

6,24

2,9

47

6,30

3,3

53

6,37

3,7

58

6,43

4,1

64

6,50

4,5

70

109

Xã Ia Pa

13,77

5,2

38

13,90

6,4

46

14,04

7,6

54

14,18

8,8

62

14,33

10,0

70

110

Xã Ia Tul

8,46

1,5

18

8,55

2,2

26

8,63

2,9

34

8,72

3,7

42

8,81

4,4

50

111

Xã Phú Túc

17,88

11,4

64

18,06

12,3

68

18,24

13,1

72

18,42

14,0

76

18,60

14,9

80

112

Xã Ia Dreh

3,23

0,5

14

3,26

0,8

23

3,30

1,1

32

3,33

1,4

41

3,36

1,7

50

113

Xã Ia Rsai

9,54

1,7

18

9,64

2,5

26

9,74

3,3

34

9,83

4,1

42

9,93

5,0

50

114

Xã Uar

6,30

3,3

52

6,37

3,6

57

6,43

3,9

61

6,49

4,3

66

6,56

4,6

70

115

Xã Đak Đoa

16,40

10,5

64

16,57

11,3

68

16,73

12,0

72

16,90

12,8

76

17,07

13,7

80

116

Xã Kon Gang

7,82

3,2

41

7,90

3,8

48

7,97

4,4

56

8,05

5,1

63

8,13

5,7

70

117

Xã Ia Băng

13,45

4,0

30

13,59

5,4

40

13,72

6,9

50

13,86

8,3

60

14,00

9,8

70

118

Xã KDang

9,92

3,2

32

10,02

3,9

39

10,12

4,7

46

10,22

5,4

53

10,32

6,2

60

119

Xã Đak Sơ Mei

2,63

0,4

14

2,65

0,6

23

2,68

0,9

32

2,71

1,1

41

2,73

1,4

50

120

Xã Mang Yang

15,66

11,4

73

15,81

11,8

75

15,97

12,2

76

16,13

12,6

78

16,29

13,0

80

121

Xã Lơ Pang

8,03

1,4

18

8,11

2,1

26

8,19

2,8

34

8,27

3,5

42

8,36

4,2

50

122

Xã Kon Chiêng

1,98

0,3

14

2,00

0,5

23

2,02

0,6

32

2,04

0,8

41

2,06

1,0

50

123

Xã Hra

6,38

2,9

46

6,45

3,4

52

6,51

3,8

58

6,58

4,2

64

6,64

4,6

70

124

Xã Ayun

5,68

1,5

26

5,73

1,8

32

5,79

2,2

38

5,85

2,6

44

5,91

3,0

50

125

Xã Ia Grai

11,10

7,4

66

11,21

7,8

70

11,32

8,3

73

11,44

8,8

77

11,55

9,2

80

126

Xã Ia Krái

13,12

8,2

62

13,25

8,9

67

13,38

9,5

71

13,52

10,2

76

13,65

10,9

80

127

Xã Ia Hrung

31,97

20,7

65

32,29

22,1

69

32,61

23,6

72

32,94

25,1

76

33,26

26,6

80

128

Xã Ia Chía

4,06

1,8

44

4,10

2,1

51

4,14

2,4

57

4,18

2,7

64

4,23

3,0

70

129

Xã Ia O

5,06

1,4

28

5,11

1,8

36

5,16

2,3

44

5,21

2,7

52

5,27

3,2

60

130

Xã Đức Cơ

10,37

7,7

74

10,48

8,2

78

10,58

8,7

82

10,69

9,2

86

10,79

9,7

90

131

Xã Ia Dơk

8,01

3,8

48

8,09

4,3

53

8,17

4,8

59

8,25

5,3

64

8,33

5,8

70

132

Xã Ia Krêl

10,33

4,8

46

10,44

5,4

52

10,54

6,1

58

10,65

6,8

64

10,75

7,5

70

133

Xã Ia Dom

3,95

2,5

62

3,99

2,7

67

4,03

2,9

71

4,07

3,1

76

4,11

3,3

80

134

Xã Ia Nan

3,90

1,4

37

3,94

1,8

45

3,98

2,1

53

4,02

2,5

62

4,06

2,8

70

135

Xã Ia Pnôn

2,56

0,9

34

2,58

1,1

43

2,61

1,4

52

2,63

1,6

61

2,66

1,9

70

Toàn tỉnh

1920,14

1461,26

76,10

1952,75

1542,14

78,97

1985,25

1624,60

81,83

2009,98

1702,28

84,69

2035,28

1777,33

87,33

Bảng số 2. Nhu cầu kinh phí công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH cho giai đoạn 2026-2030

STT

Tên

Nguồn thu giá dịch vụ

(triệu đồng)

Kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách (triệu đồng)

Tổng kinh phí (triệu đồng)

1

Năm 2026

147.305

317.900

465.205

2

Năm 2027

165.600

349.690

515.290

3

Năm 2028

196.855

382.578

579.433

4

Năm 2029

247.346

436.868

684.214

5

Năm 2030

312.383

402.082

714.465

TỔNG GIAI ĐOẠN 2026-   2030

1.069.489

1.889.118

2.958.607

Ghi chú:   Khái toán kinh phí chi cho công tác thu gom vận chuyển, xử lý nói trên được tạm tính trên cơ sở đơn giá bình quân hiện nay, có bao gồm chi phí cho thu gom, vận chuyển xử lý rác tại các hộ gia đình, tổ chức, và kinh phí thu dọn vệ sinh tại các khu vực công cộng, với tần suất đáp ứng nhu cầu. Các địa phương có trách nhiệm tổ chức xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH áp dụng cho đơn vị thu gom vận chuyển và/hoặc xử lý; trên cơ sở tính đúng, tính đủ, phù hợp điều kiện địa hình, kinh tế xã hội của địa phương, làm căn cứ xây dựng dự toán, triển khai thực hiện và quyết toán theo quy định.

Bảng số 3. Kinh phí mua bổ sung xe vận chuyển CTRSH chuyên dùng cần trang bị đến năm 2030

TT

Tên Vùng

Năm 2025

Năm 2026

Năm 2027

Năm 2028

Năm 2029

Năm 2030

Số xe do     nhà nước đã đầu tư

Tổng số     xe

Tổng số xe

Số xe bổ     sung  [1]

Tổng kinh phí (triệu đồng)

Tổng số xe

Số xe bổ     sung

Tổng kinh phí (triệu đồng)

Tổng số     xe

Số xe bổ     sung

tổng kinh phí (triệu đồng)

Tổng số     xe

Số xe bổ sung

Tổng kinh phí (triệu đồng)

Tổng số xe

Số xe bổ     sung

Tổng kinh phí (triệu đồng)

1

Vùng Long Mỹ

18

37

37

0

-

37

0

-

38

1

2.000

38

0

-

38

0

0

2

Vùng Bồng Sơn

24

26

30

1

2.000

30

0

-

30

0

-

30

0

-

31

1

2.000

3

Vùng Tây Sơn

7

10

10

0

-

10

0

-

10

0

-

10

0

-

11

1

2.000

4

Vùng Vĩnh Thạnh

4

4

4

0

-

4

0

-

4

0

-

4

0

-

4

0

-

5

Vùng An Hòa

3

3

3

0

-

3

0

-

3

0

-

3

0

-

3

0

-

6

Vùng Phù Cát

5

8

9

1

2.000

9

0

-

9

0

-

9

0

-

10

1

2.000

7

Vùng Vân Canh

0

2

2

0

-

2

0

-

2

0

-

2

0

-

2

0

-

8

Vùng Gào

9

29

29

0

-

32

3

6.000

35

3

6.000

38

3

6.000

38

0

-

9

Vùng Ayun Pa

6

6

8

2

4.000

9

1

2.000

10

1

2.000

11

1

2.000

11

0

-

10

Vùng Chư Sê

4

4

6

2

4.000

7

1

2.000

8

1

2.000

9

1

2.000

9

0

-

11

Vùng An Khê

9

9

11

2

4.000

12

1

2.000

13

1

2.000

14

1

2.000

14

0

-

12

Vùng Mang Yang

2

2

4

2

4.000

5

1

2.000

6

1

2.000

7

1

2.000

8

1

2.000

13

Vùng Krong Pa

2

2

3

1

2.000

4

1

2.000

5

1

2.000

6

1

2.000

6

0

-

14

Xử lý tại chỗ bằng ô chôn lấp rác trơ  [2]

0

0

25

25

12.500

25

0

0

25

0

0

25

0

25

0

Toàn tỉnh

93

145

181

36

34.500

189

8

16.000

198

9

18.000

206

8

16.000

210

4

8.000

Tổng kinh phí: 92.500

* Nguồn kinh phí:

- Từ ngân sách nhà nước (cấp tỉnh, cấp xã)

- Từ nguồn xã hội hóa (của các đơn vị thu gom CTRSH tư nhân)

Bảng số 4. Nhu cầu đầu tư các Dự án xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030

STT

Dự án

Địa điểm

Quy mô, công suất, công nghệ

Năm triển   khai

Kinh phí đầu tư   (triệu đồng)

Ngân sách nhà nước  [3]

Kêu gọi xã hội hóa

1

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ

Phường Quy Nhơn Tây

Diện tích 10,01 ha; công suất  500 tấn/ngày.

Công nghệ: Đốt rác phát điện.

2026

1.500.000  [4]

2

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Tây Sơn

Xã Tây Sơn

Diện tích 1,56 ha; công suất  60 tấn/ngày.

Công nghệ: Đốt tiêu hủy.

2025 - 2026

45.835

3

Nhà máy xử lý rác thải tại xã Gào

Xã Gào

Diện tích 6,08 ha; công suất 300 tấn/ngày.

Công nghệ: Đốt rác phát điện hoặc hỗn hợp (ưu tiên: lựa chọn công nghệ đốt rác để phát điện).

2026

1.000.000

Ô chôn lấp trong thời gian chờ Nhà máy và làm ô dự phòng sau này

Diện tích 4 ha; công suất 200 tấn/ngày.

Chôn lấp hợp vệ sinh.

40.000

Khu xử lý chất thải rắn Chư Păh

Xã Chư Păh

Diện tích 03 ha, trong đó:

1. Đầu tư ô chôn lấp mới có diện tích 02 ha;

2026

20.000

2. Đến năm 2030 chuyển  công năng của BCL thành trạm trung chuyển có diện tích 01 ha để đưa CTRSH về Nhà máy xử lý tại xã Gào (20 tấn/ngày)

2029

3.000

4

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bồng Sơn

Phường Bồng Sơn

Diện tích 4,4 ha; công suất 250 tấn/ngày.

Hỗn hợp.

2026

200.000

Ô chôn lấp trong thời gian chờ Nhà máy và làm ô dự phòng sau này

Diện tích 3 ha; công suất 100 tấn/ngày.

Chôn lấp hợp vệ sinh.

2026

40.000

Xây dựng mới 01 ô chôn lấp tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Bình Dương

Xã Bình Dương

Diện tích 1,5 ha; công suất 60 tấn/ngày.

Chôn lấp hợp vệ sinh

2026

20.000

5

Khu xử lý chất thải rắn Vĩnh Quang

Xã Vĩnh Quang

Diện tích 5 ha; công suất 25 tấn/ngày.

Công nghệ : Chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy.

2026

20.000

6

Nhà máy xử lý chất thải rắn An Khê

Xã Cửu An

Diện tích 3 ha; công suất 50 tấn/ngày.

Công nghệ : Chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt tiêu hủy.

2027

60.000

7

Khu xử lý chất thải rắn Chư Sê

Xã Chư Pưh

Diện tích 03 ha, trong đó:

1. Đầu tư ô chôn lấp mới có diện tích 02 ha

2026

20.000

2. Đến năm 2030 chuyển công năng của BCL thành trạm trung trạm trung chuyển có diện tích 01 ha để đưa CTRSH về Nhà máy xử lý tại Chư Sê (20 tấn/ngày)

2029

3.000

8

Khu xử lý chất thải rắn Mang Yang

Xã Mang Yang

Diện tích 5 ha; công suất 30  tấn/ngày.

Công nghệ: Chôn lấp hợp vệ  sinh hoặc đốt tiêu hủy.

2027

20.000

9

Khu xử lý chất thải rắn Ia Sao

Xã Ia Sao

Diện tích 10 ha; công suất 60  tấn/ngày.

Công nghệ: Chôn lấp HVS, đốt tiêu hủy kết hợp tái chế (ưu tiên công nghệ đốt tiêu huỷ, kết hợp tái chế)

2026

40.000

10

Khu xử lý chất thải rắn Phú Túc

Xã Phú Túc

Diện tích 5 ha; công suất 25  tấn/ngày.

Công nghệ : Chôn lấp hợp vệ  sinh hoặc đốt tiêu hủy.

2027

20.000

Tổng

331.835

2.700.000

Bảng số 5. Tiến độ đóng cửa bãi chôn lấp CTRSH tạm/không hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030

TT

Địa phương

Tên bãi chôn lấp

Ngân sách nhà nước (triệu đồng)

Thời gian đóng cửa   và bố trí kinh phí

1

Phường Hoài Nhơn Bắc

Bãi chôn lấp tạm tại xã Hoài Sơn cũ

500

2028

Phường Hoài Nhơn Tây

Bãi chôn lấp tạm tại xã Hoài Hảo cũ

500

2028

Phường Hoài Nhơn

Bãi chôn lấp tạm tại phường Hoài Tây cũ

500

2028

2

Xã Đề Gi

Bãi chôn lấp tạm tại thị trấn Cát Khánh cũ

500

2026

Xã Hội Sơn

Bãi chôn lấp tạm tại xã Cát Sơn cũ

500

2026

Xã Cát Tiến

Bãi chôn lấp tạm tại xã Cát Thành cũ

500

2026

3

Xã Vĩnh Quang

BCL tập trung huyện Vĩnh Thạnh

(không hợp vệ sinh)

5.000

2027

4

Xã Hoài Ân

BCL tập trung thị trấn Tăng Bạt Hổ cũ

(không hợp vệ sinh) và xã Ân Tường Đông

1.300

2028

Xã Ân Tường

Các bãi chôn lấp tạm tại các xã Ân Tường Tây và Ân Hữu cũ

600

2028

Xã Ân Hảo

Các bãi chôn lấp tạm tại các xã Ân Hảo Tây và Ân Hảo Đông cũ

600

2028

Xã Kim Sơn

Các bãi chôn lấp tạm tại xã Ân Nghĩ cũ

400

2028

Xã Vạn Đức

Các bãi chôn lấp tạm tại các xã Ân Sơn, Ân Tín, Ân Thạnh cũ

800

2028

5

BCL xã Gào

Bãi chôn lấp tập trung thành phố Pleiku cũ tại xã Gào, Thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng

30.000

2029

Xã Biển Hồ

Bãi chôn lấp tạm xã Nghĩa Hưng (cũ)

500

2026

6

Xã Đak Đoa

Bãi chôn lấp tập trung huyện Đak Đoa cũ tại xã Glar (cũ), thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng

5.000

2029

7

Xã Kbang

Bãi chôn lấp tập trung Kbang (mới tiếp nhận rác từ tháng 5/2025) (không hợp vệ sinh)

3.000

2029

Xã Kông Bờ La

Bãi chôn lấp tạm tại xã Đông (đã ngừng tiếp nhận rác, thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng).

2.000

2026

Bãi rác tạm xã Nghĩa An

500

2029

Bãi rác tạm xã Kông Bờ La

500

2029

Xã Tơ Tung

Bãi chôn lấp tạm tại xã Kông Lơng Khương

500

2029

Xã Sơn Lang

Bãi chôn lấp tại tại xã Sơ Pai

500

2027

Bãi chôn lấp xã Sơn Lang

500

2027

8

Xã Chư Păh

Bãi chôn lấp tập trung huyện Chư Păh cũ tại xã Hòa Phú cũ, thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.

5.000

2028

Xã Ia Phí

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Ka

500

Xã Ia Ly

Bãi chôn lấp tạm tại xã Ia Ly

500

9

Xã Chư Prông

Bãi chôn lấp tập trung huyện Chư Prông, thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.

5.000

2029

Xã Ia Lâu

Bãi chôn lấp tạm tại xã Ia Lâu (cũ)

500

2027

Bãi chôn lấp tạm tại xã Ia Piơr (cũ)

500

Xã Bàu Cạn

Bãi chôn lấp tạm thôn Bình An, xã Bàu Cạn (cũ)

500

2029

Bãi chôn lấp tạm thôn 1, xã Thăng Hưng (cũ)

500

10

Xã Ia Grai

Bãi chôn lấp tập trung huyện Ia Grai cũ tại xã Ia Bă (cũ) (không hợp vệ sinh)

5.000

2029

Xã Ia Hrung

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Yok (cũ)

500

2029

Xã Ia Krăi

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Krăi (cũ)

500

2027

11

Xã Đức Cơ

Bãi chôn lấp tập trung huyện Đức Cơ (cũ) tại xã Ia Kriêng (cũ) (không hợp vệ sinh)

5.000

2029

Xã Ia Krel

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Din cũ

500

Xã Ia Pnôn

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Pnôn

500

2027

Xã Ia Nan

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Nan

500

2027

Xã Ia Dom

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Dom

500

2027

12

Xã Ia Sao

Bãi chôn lấp tập trung xã Ia Sao, thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.

5.000

2028

13

Xã Ia Pa

Bãi chôn lấp tập trung huyện Ia Pa cũ (đã ngừng tiếp nhận rác từ tháng 4/2021, thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng).

2.000

2026

Xã Ia Tul

Bãi chôn lấp tập trung huyện Ia Pa

(không hợp vệ sinh)

5.000

2028

14

Xã Đăk Pơ

Bãi chôn lấp tập trung huyện Đăk Pơ (cũ)

(không hợp vệ sinh)

5.000

2029

15

Xã Chơ Glong

Bãi chôn lấp tập trung huyện Kông Chro (cũ)

(không hợp vệ sinh)

5.000

2029

16

Xã Chư Pưh

Bãi chôn lấp tập trung huyện Chư Puh cũ tại xã Chư Don cũ (đã ngừng tiếp nhận rác) thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng.

2.000

2026

Bãi chôn lấp tập trung huyện đang hoạt động (mới tiếp nhận rác từ tháng 5/2025)

(không hợp vệ sinh)

3.000

2029

17

Xã Mang Yang

Bãi chôn lấp tập trung huyện Mang Yang (xã Đăk Ya cũ) tạm, thuộc đối tượng cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng

5.000

2029

Xã Lơ Pang

Bãi chôn lấp tạm xã Kon Thụp (cũ)

500

2029

Xã Hra

Bãi chôn lấp tạm thôn Phú Danh, xã Hra (cũ)

500

2029

18

Xã Phú Túc

Bãi chôn lấp tập trung huyện Krông Pa (cũ) tại xã Chư Mố (cũ)

(không hợp vệ sinh)

5.000

2028

Xã Uar

Bãi chôn lấp tạm xã Ia Rsươm (cũ)

500

2028

19

Xã Phú Thiện

Bãi chôn lấp tập trung huyện Phú Thiện (cũ)

5.000

2028

20

Xã Cửu An

Bãi chôn lấp tập trung thị xã An Khê (cũ)

5.000

2029

Tổng kinh phí

126.700

[1] Vùng được xác định theo nguyên tắc cự ly thu gom khoảng 30 km và lượng CTRSH thu gom tối thiểu 20 tấn/ngày.

[1] Số xe bổ sung nhằm bổ sung thêm xe vận chuyển và thay thế các xe đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

[2] Xe có dung tích nhỏ, phù hợp với khối lượng CTRSH được thu gom tại địa phương.

[3] Từ nguồn đầu tư công

[4] Đã có kết quả lựa chọn Nhà đầu tư

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com