# Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2023 thực hiện thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do tỉnh Sơn La ban hành

| Số hiệu | 133/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 18/05/2023 |
| Ngày hiệu lực | 18/05/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 133/KH-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 05 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THIẾT LẬP MỚI, NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH CÓ DÂY/KHÔNG DÂY FM SANG TRUYỀN THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Công văn số 836/TTCS-TT ngày 20/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, hướng dẫn Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 624/BTTTT-TTCS ngày 27/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; Tờ trình số 39/TTr-STTTT ngày 04/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông; ý kiến của thành viên UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Thiết lập mỗi xã, phường, thị trấn một hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông ( tương ứng với các đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh ).

2.  Bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, bảo đảm đến hết năm 2025, 100% các xã chưa có đài truyền thanh được thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông (CNTT-VT).

3.  Ưu tiên nâng cấp trước những đài truyền thanh bị hỏng, không còn sử dụng được sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT để đảm bảo thông tin thiết yếu đến người dân không bị gián đoạn, chất lượng tín hiệu ổn định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông

- Đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho các xã, phường, thị trấn chưa có đài truyền thanh. Trong đó, ưu tiên đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho các xã, thị trấn chưa có đài truyền thanh thuộc các huyện Mộc Châu, Quỳnh Nhai (để sớm đáp ứng điều kiện, tiêu chí huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025, theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025; huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025) và các địa phương được quy hoạch phát triển du lịch, đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025.

- Đối với những xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh có dây/không dây FM, tổ chức chuyển đổi theo lộ trình trong giai đoạn 2023 - 2025, mỗi năm từ 25% - 35% số đài truyền thanh có dây/không dây FM của tỉnh sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, ưu tiên nâng cấp trước những đài truyền thanh bị hỏng, không còn sử dụng được.

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Đối với đầu tư, thiết lập mới các đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông thuộc xã khu vực III, sử dụng kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách của địa phương và các nguồn xã hội hóa theo quy định.

+ Đối với thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông thuộc xã khu vực I và khu vực II, sử dụng kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách của địa phương và các nguồn xã hội hóa theo quy định.

2. Tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn

- Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với Hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và văn bản hướng dẫn số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về yêu cầu chức năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Hệ thống thông tin nguồn tỉnh do địa phương thực hiện đầu tư; hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã do cấp trên đầu tư; hệ thống đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu về tình hình hoạt động thông tin cơ sở của tỉnh, huyện, thành phố với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương.

+ Sử dụng kinh phí thuộc nguồn ngân sách địa phương để đầu tư hoặc thực hiện thuê dịch vụ của doanh nghiệp công nghệ, viễn thông để thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

3. Hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền

- Sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, các phần mềm phân tích dữ liệu lớn (Big Data) kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tổng hợp, phân tích, chọn lọc thông tin, phục vụ sản xuất nội dung, lưu trữ và quản lý nội dung; tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung, tiết kiệm thời gian, giải bài toán thiếu nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

- Nghiên cứu, lựa chọn sử dụng các nền tảng công nghệ trong nước chuyển đổi nội dung văn bản thành giọng nói với các giọng đọc biểu cảm, ngữ điệu tự nhiên, phù hợp với văn hóa địa phương làm cho nội dung tuyên truyền, phổ biến đến người dân được gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện.

- Nghiên cứu, lựa chọn sử dụng các nền tảng công nghệ trong nước chuyển đổi nội dung phát thanh tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số để cung cấp các bản tin phát thanh tiếng dân tộc thiểu số cho những vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

4. Phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở cấp xã

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn ở địa phương, có thể bố trí công chức văn hóa - xã hội cấp xã kiêm nhiệm hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin cơ sở của xã, phường, thị trấn: đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện thông tin cơ sở khác.

- Tổ chức kết nối mạng lưới nhân lực làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, để hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ hoạt động thông tin cơ sở.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ được giao, hằng năm, các đơn vị xây dựng phương án sử dụng ngân sách cho từng nhiệm vụ trong giai đoạn 2023-2025 (chi tiết kinh phí) gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại mục II, cụ thể:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mới, nâng cấp Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách của địa phương và các nguồn xã hội hóa theo quy định.

- Thực hiện thẩm định dự án đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của các huyện, thành phố ( nội dung đầu tư cho các xã chưa có đài Truyền thanh FM và không trùng lặp, chồng chéo với những dự án Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện ) theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp, hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục và thẩm định dự toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và các nhiệm vụ của Đề án trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu giải pháp truyền thanh thông minh; giới thiệu chi tiết tính hiệu quả, thuận tiện của những mô hình và cách làm sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong hoạt động thông tin cơ sở của các địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí trình UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí để xây dựng Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

-   Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa nghiên cứu rà soát, tham mưu đề xuất đầu tư Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đảm bảo theo quy định và phù hợp với quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của địa phương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, quy hoạch vị trí lắp đặt các cụm loa đảm bảo việc phủ sóng các khu vực dân cư, phù hợp với quy định; tiếp nhận bàn giao, quản lý, vận hành và phát huy hiệu quả của Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Bố trí kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, quản lý, duy trì hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật trong các năm tiếp theo.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng năm trước ngày 15/12 về UBND tỉnh ( qua Sở Thông tin và Truyền thông ) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Thông tin cơ sở - BTTTT;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Sơn La;

- Trung tâm Thông tin;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN THỜI GIAN THIẾT LẬP MỚI, NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH CÓ DÂY/KHÔNG DÂY FM SANG TRUYỀN THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(kèm theo Kế hoạch số: 133/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La)

I. HUYỆN YÊN CHÂU

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Yên Châu

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023-2025

2

Chiềng Pằn

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023-2025

3

Chiềng Sàng

I

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023-2025

4

Viêng Lán

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023-2025

5

Chiềng Khoi

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023-2025

6

Chiềng Đông

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

7

Sặp Vạt

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Chiềng Hặc

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Yên Sơn

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

10

Mường Lựm

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

11

Tú Nang

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

12

Lóng Phiêng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

13

Chiềng Tương

III

Đã có đài   CNTT-VT

2020

-

-

14

Phiêng Khoài

III

Đã có đài   CNTT-VT

2020

-

-

15

Chiềng On

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

II. HUYỆN THUẬN CHÂU

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư  (năm)

Thiết lập mới, nâng cấp

Dự kiến đầu tư  (năm)

1

Thị trấn Thuận Châu

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023-2025

2

Tông Lạnh

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023-2025

3

Phổng Lái

I

Đã có đài FM

2015

Nâng cấp

2023-2025

4

Thôm Mòn

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024-2025

5

Chiềng Ly

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024-2025

6

Liệp Tè

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

7

Bon Phặng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Chiềng Pấc

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

9

Bản Lầm

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

10

Mường Bám

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

11

Co Tòng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

12

É Tòng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

13

Muổi Nọi

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

14

Chiềng Ngàm

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

15

Phổng Lập

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

16

Bó Mười

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

17

Pá Lông

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

18

Nong Lay

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

19

Mường Khiêng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

20

Chiềng Bôm

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

21

Mường É

III

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023-2025

22

Chiềng La

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

23

Phổng Lăng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

24

Tông Cọ

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

25

Nậm Lầu

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

26

Long Hẹ

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

27

Chiềng Pha

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023-2025

28

Púng Tra

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

29

Co Mạ

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

III. HUYỆN QUỲNH NHAI

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được   đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Mường Giàng

I

Đã có đài FM

2010

Nâng cấp

2023- 2025

2

Chiềng Bằng

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

3

Chiềng Khoang

I

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023- 2025

4

Mường Chiên

I

Đã có đài FM

2010

Nâng cấp

2023- 2025

5

Pá Ma Pha Khinh

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

6

Chiềng Ơn

II

Đã có đài FM

2013

Nâng cấp

2023- 2025

7

Mường Giôn

II

Đã có đài FM

2010

Nâng cấp

2023- 2025

8

Mường Sại

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Nậm Ét

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

10

Cà Nàng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

11

Chiềng Khay

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

IV. HUYỆN MỘC CHÂU

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được   đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Mộc Châu

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023- 2025

2

Thị trấn Nông trường Mộc Châu

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023- 2025

3

Phiêng Luông

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024- 2025

4

Tà Lại

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

5

Hua Păng

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024- 2025

6

Mường Sang

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

7

Chiềng Sơn

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024- 2025

8

Tân Hợp

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Lóng Sập

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024- 2025

10

Quy Hướng

II

Đã có đài FM, đã hỏng

2019

Thiết lập mới

2023- 2025

11

Nà Mường

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

12

Tân Lập

I

Đã có đài FM, đã hỏng

2018

Thiết lập mới

2023- 2025

13

Chiềng Hắc

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024- 2025

14

Đông Sang

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

15

Chiềng Khừa

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

V. HUYỆN PHÙ YÊN

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư  (năm)

Thiết lập mới, nâng cấp

Dự kiến đầu tư  (năm)

1

Thị trấn Phù Yên

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023-2025

2

Huy Thượng

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023-2025

3

Tân Phong

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023-2025

4

Tường Thượng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

5

Mường Bang

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024-2025

6

Gia Phù

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023-2025

7

Bắc Phong

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Huy Tường

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Mường Cơi

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023-2025

10

Tường Phù

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023-2025

11

Huy Hạ

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023-2025

12

Tường Hạ

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

13

Huy Bắc

I

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023-2025

14

Mường Do

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2024-2025

15

Đá Đỏ

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

16

Tường Phong

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

17

Suối Tọ

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

18

Mường Lang

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

19

Mường Thải

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

20

Tân Lang

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023-2025

21

Quang Huy

I

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023-2025

22

Kim Bon

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

23

Suối Bau

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

24

Huy Tân

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023-2025

25

Sập Xa

III

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023-2025

26

Nam Phong

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

27

Tường Tiến

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

VI. HUYỆN SÔNG MÃ

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được   đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Sông Mã

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

2

Chiềng Khương

I

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023- 2025

3

Chiềng Sơ

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

4

Mường Sai

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

5

Nậm Ty

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

6

Mường Cai

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

7

Mường Hung

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Nậm Mằn

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Chiềng En

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

10

Huổi Một

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

11

Yên Hưng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

12

Chiềng Phung

III

Đã có đài   CNTT-VT

2019

-

-

13

Đứa Mòn

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

14

Chiềng Cang

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

15

Pú Bẩu

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

16

Chiềng Khoong

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

17

Mường Lầm

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

18

Bó Sinh

III

Đã có đài   CNTT-VT

2019

-

-

19

Nà Nghịu

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

VII. HUYỆN SỐP CỘP

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Sốp Cộp

I

Đã có đài FM

2015

Nâng cấp

2023- 2025

2

Mường Và

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

3

Mường Lạn

III

Đã có đài   CNTT-VT

2019

-

-

4

Nậm Lạnh

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

5

Dồm Cang

I

Đã có đài FM

2015

Nâng cấp

2023- 2025

6

Púng Bánh

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

7

Sam Kha

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

8

Mường Lèo

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

VIII. HUYỆN MƯỜNG LA

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Ít Ong

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

2

Mường Trai

I

Đã có đài   FM

-

Nâng cấp

2023- 2025

3

Mường Bú

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023- 2025

4

Mường Chùm

I

Đã có đài   FM

-

Nâng cấp

2023- 2025

5

Chiềng San

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

6

Nậm Giôn

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

7

Chiềng Lao

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Hua Trai

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Pi Toong

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

10

Chiềng Muôn

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

11

Chiềng Công

III

Đã có đài   CNTT-VT

2022

-

-

12

Chiềng Ân

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

13

Tạ Bú

III

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023- 2025

14

Chiềng Hoa

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

15

Nặm Păm

III

Đã có đài   FM

-

Nâng cấp

2023- 2025

16

Ngọc Chiến

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

IX. THÀNH PHỐ SƠN LA

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Hua La

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

2

Tô Hiệu

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

3

Chiềng Sinh

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

4

Chiềng Đen

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

5

Chiềng Cọ

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

6

Chiềng Xôm

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

7

Chiềng Lề

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

8

Chiềng An

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

9

Chiềng Cơi

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

10

Chiềng Ngần

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

11

Quyết Thắng

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

12

Quyết Tâm

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

X. HUYỆN BẮC YÊN

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được   đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Bắc Yên

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

2

Phiêng Ban

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

3

Mường Khoa

I

Đã có đài FM

2017

Nâng cấp

2023- 2025

4

Hang Chú

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

5

Xím Vàng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

6

Làng Chếu

III

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

7

Tà Xùa

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Háng Đồng

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

9

Hồng Ngài

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

10

Song Pe

III

Đã có đài FM

2013

Nâng cấp

2023

11

Tạ Khoa

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

12

Hua Nhàn

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

13

Pắc Ngà

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

14

Chim Vàn

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

15

Phiêng Côn

III

Đã có đài FM

2017

Nâng cấp

2023- 2025

16

Chiềng Sại

III

Đã có đài FM

2012

Nâng cấp

2023- 2025

XI. HUYỆN VÂN HỒ

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Vân Hồ

I

Đã có đài FM

2013

Nâng cấp

2023- 2025

2

Chiềng Khoa

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

3

Chiềng Xuân

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

4

Chiềng Yên

III

Đã có đài   CNTT-VT

2020

-

-

5

Liên Hòa

III

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

6

Lóng Luông

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

7

Mường Men

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

8

Mường Tè

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

9

Quang Minh

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

10

Song Khủa

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

11

Suối Bàng

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

12

Tân Xuân

III

Đã có đài FM

2019

Nâng cấp

2023- 2025

13

Tô Múa

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

14

Xuân Nha

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

XII. HUYỆN MAI SƠN

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Thực trạng

Đã được   đầu tư   (năm)

Thiết lập mới, nâng   cấp

Dự kiến đầu tư   (năm)

1

Thị trấn Hát Lót

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

2

Hát Lót

I

Đã có đài FM

2018

Nâng cấp

2023- 2025

3

Mường Bon

I

Đã có đài FM

2015

Nâng cấp

2023- 2025

4

Chiềng Mung

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

5

Chiềng Ban

I

Đã có đài FM

2010

Nâng cấp

2023- 2025

6

Cò Nòi

I

Đã có đài FM

2017

Nâng cấp

2023- 2025

7

Chiềng Sung

I

Đã có đài FM

2016

Nâng cấp

2023- 2025

8

Nà Bó

I

Đã có đài FM

2020

Nâng cấp

2023- 2025

9

Mường Bằng

I

Đã có đài   CNTT-VT

2021

-

-

10

Mường Chanh

I

Đã có đài FM

2010

Nâng cấp

2023- 2025

11

Chiềng Chăn

I

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023- 2025

12

Chiềng Chung

II

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023- 2025

13

Tà Hộc

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

14

Chiềng Lương

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

15

Chiềng Mai

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

16

Chiềng Kheo

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

17

Chiềng Dong

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

18

Chiềng Ve

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2022

19

Nà Ớt

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

20

Phiêng Cằm

III

Đã có đài   CNTT-VT

2022

-

-

21

Chiềng Nơi

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

22

Phiêng Pằn

III

Chưa có đài

-

Thiết lập mới

2023

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com