# Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định

| Số hiệu | 149/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 31/08/2023 |
| Ngày hiệu lực | 31/08/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 149/KH-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 08 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023-2025 CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Ban hành Chương trình thực hiện Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 237/TTr-SNN ngày 29/6/2023 và ý kiến thống nhất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/8/2023; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện và nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND, UBND tỉnh ban hành.

2. Làm cơ sở để các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung, tiêu chí nông thôn mới được phân công phụ trách. Các địa phương làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Phấn đấu có 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương 92/109 xã); trong đó, có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tương đương 37/92 xã đạt chuẩn) và 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tương đương 09/92 xã đạt chuẩn);

- Phấn đấu có 07/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020 có 05 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới); trong đó, giai đoạn 2021-2025 có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Tây Sơn, Phù Mỹ; Xây dựng huyện Tuy Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, chiếm 25% (01/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2023:

- 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Vĩnh An (huyện Tây Sơn), Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh), Ân Hữu (huyện Hoài Ân).

- 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Phước Mỹ (thành phố Quy Nhơn), Nhơn Khánh, Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), Cát Trinh (huyện Phù Cát), Phước Hưng (huyện Tuy Phước), Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn), Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ).

- 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Phước Quang (huyện Tuy Phước).

- 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Phù Mỹ, Tây Sơn.

b) Năm 2024:

- 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Ân Hảo Tây (huyện Hoài Ân), An Quang (huyện An Lão).

- 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn), Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn), Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ), Cát Tân, Cát Tài (huyện Phù Cát), Phước Thuận (huyện Tuy Phước), Hoài Châu, Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn), Tây Xuân (huyện Tây Sơn), Ân Thạnh (huyện Hoài Ân).

- 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Nhơn Lý, Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), Phước Hưng (huyện Tuy Phước), Cát Minh (huyện Phù Cát), Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn).

c) Năm 2025:

- 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: An Hưng, An Trung (huyện An Lão), Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh).

- 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), Cát Hiệp (huyện Phù Cát), Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), Hoài Sơn, Hoài Phú (thị xã Hoài Nhơn), An Tân (huyện An Lão).

- 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), Cát Hưng (huyện Phù Cát), Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn).

- 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: huyện Tuy Phước.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí nông thôn mới

1.1. Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025:

Kết quả đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các xã, như sau:

a) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023: 03 xã

- Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn: Đạt 15/19 tiêu chí; còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

- Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh: Đạt 15/19 tiêu chí; còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 6-Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 17- Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân: Đạt 14/19 tiêu chí; còn 05 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11- Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm.

b) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024: 02 xã

- Xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân: Đạt 15/19 tiêu chí; còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã An Quang, huyện An Lão: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2- Giao thông; Tiêu chí số 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5-Trường học; Tiêu chí số 6-Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 15- Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm.

c) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025: 03 xã

- Xã An Hưng, huyện An Lão: Đạt 11/19 tiêu chí; còn 08 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2- Giao thông; Tiêu chí số 5- Trường học; Tiêu chí số 6-Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã An Trung, huyện An Lão: Đạt 09/19 tiêu chí; còn 10 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2- Giao thông; Tiêu chí số 6-Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiên chí số 12- Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 16- Văn hóa; Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 19- Quốc phòng và an ninh.

- Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh: Đạt 09/19 tiêu chí; còn 10 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2- Giao thông; Tiêu chí số 5-Trường học; Tiêu chí số 6-Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9- Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 17-Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

(Chi tiết Phụ lục 1 kèm theo)

1.2. Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025:

Kết quả đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của các xã, như sau:

a) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023: 07 xã

- Xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6

- Văn hóa; Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8 - Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10 - Thu nhập; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17 - Môi trường; Tiêu chí số 18 - Chất lượng môi trường sống.

- Xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn: Đạt 11/19 tiêu chí; còn 08 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 3-Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng môi trường sống.

- Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Cát Trinh, huyện Phù Cát: Đạt 13/19 tiêu chí; còn 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 5-Giáo dục; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước: Đạt 13/19 tiêu chí; còn 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14- Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn: Đạt 13/19 tiêu chí; còn 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí 17-Môi trường; Tiêu chí 18-Chất lượng môi trường sống.

- Xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ: Đạt 18/19 tiêu chí; còn 01 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí 19- Quốc phòng và An ninh.

b) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024: 11 xã

- Xã Nhơn Châu: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10- Thu nhập; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống; Tiêu chí số 19-Quốc phòng và An ninh.

- Xã Nhơn Hạnh: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Nhơn Mỹ: Đạt 11/19 tiêu chí; còn 08 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Mỹ Trinh: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14- Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Cát Tân: Đạt 13/19 tiêu chí; còn 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 6- Văn hóa; Tiêu chí số 9-Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 19-Quốc phòng và An ninh.

- Xã Cát Tài: Đạt 12/19 tiêu chí; còn 07 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 9-Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 19-Quốc phòng và An ninh.

- Xã Phước Thuận: Đạt 05/19 tiêu chí; còn 14 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12- Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Hoài Châu: Đạt 05/19 tiêu chí; còn 14 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 9-Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Hoài Mỹ: Đạt 07/19 tiêu chí; còn 12 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Tây Xuân: Đạt 09/19 tiêu chí; còn 10 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Ân Thạnh: Đạt 08/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

c) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025: 06 xã

- Xã Mỹ Hiệp: Đạt 10/19 tiêu chí; còn 09 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Cát Hiệp: Đạt 13/19 tiêu chí; còn 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 6- Văn hóa; Tiêu chí số 9-Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 19-Quốc phòng và An ninh.

- Xã Phước Hiệp: Đạt 09/19 tiêu chí; còn 10 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu

chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Hoài Sơn: Đạt 06/19 tiêu chí; còn 13 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 11- Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12-Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã Hoài Phú: Đạt 06/19 tiêu chí; còn 13 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 6-Văn hóa; Tiêu chí số 10- Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 15-Hành chính công; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

- Xã An Tân: Đạt 06/19 tiêu chí; còn 13 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 5- Giáo dục; Tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8-Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 10-Thu nhập; Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 12- Lao động; Tiêu chí số 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14-Y tế; Tiêu chí số 16-Tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 17-Môi trường; Tiêu chí số 18-Chất lượng Môi trường sống.

(Chi tiết Phụ lục 2 kèm theo).

1.3. Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025:

a) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023: 01 xã

(i) Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

- Thu nhập: 52,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Chọn thôn An Hòa.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Chuyển đổi số.

b) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024:  05 xã

(i) Xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

- Thu nhập: 56,4 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Văn hóa - Du lịch.

(ii) Xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

- Thu nhập: 56,21 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Văn hóa - Du lịch.

(iii) Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Thu nhập: 57,0 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Cảnh quang môi trường.

(iv) Xã Cát Minh, huyện Phù Cát

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

- Thu nhập: 56,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Văn hóa - Du lịch.

(v) Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

- Thu nhập: 62,56 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Văn hóa - Du lịch.

c) Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025: 03 xã

(i) Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

- Thu nhập: 52 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Sản xuất.

(ii) Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Thu nhập: 53,72 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Sản xuất.

(iii) Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Thu nhập: 51,1 triệu đồng/người/năm vào năm 2022.

- Mô hình thôn thông minh: Do UBND xã lựa chọn.

- Đăng ký lĩnh vực nổi trội của xã: Sản xuất.

1.4. Huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023:

Kết quả đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, như sau:

- Huyện Phù Mỹ: Đạt 03/9 tiêu chí; còn 06 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 1-Quy hoạch; Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 5-Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Tiêu chí số 6-Kinh tế; Tiêu chí số 7-Môi trường; Tiêu chí số 8-Chất lượng môi trường sống.

- Huyện Tây Sơn: Đạt 06/9 tiêu chí; còn 03 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 7-Môi trường; Tiêu chí số 8-Chất lượng môi trường sống.

(Chi tiết Phụ lục 3 kèm theo).

1.5. Huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025:

Kết quả đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, như sau:

Huyện Tuy Phước: Đạt 04/09 tiêu chí; còn 05 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2-Giao thông; Tiêu chí số 5- Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Tiêu chí số 6-Kinh tế; Tiêu chí số 7-Môi trường; Tiêu chí số 8-Chất lượng môi trường sống.

(Chi tiết Phụ lục 4 kèm theo).

2. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2023-2025

Tổng vốn: 1.618.130 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 254.570 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 321.490 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 979.038 triệu đồng;

Huy động khác: 63.032 triệu đồng.

(Chi tiết Phụ lục 5 kèm theo)

2.1. Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới:

Tổng vốn: 198.306 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 92.527 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 56.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 39.206 triệu đồng;

Huy động khác: 10.573 triệu đồng.

Phân theo từng năm, như sau:

a) Năm 2023:

Tổng vốn: 68.267 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 25.863 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 21.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 14.504 triệu đồng;

Huy động khác: 6.900 triệu đồng.

b) Năm 2024:

Tổng vốn: 53.677 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 29.144 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 14.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 9.632 triệu đồng;

Huy động khác: 901 triệu đồng.

c) Năm 2025:

Tổng vốn: 76.362 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 37.520 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 21.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 15.070 triệu đồng;

Huy động khác: 2.772 triệu đồng.

2.2. Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tổng vốn: 692.512 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 55.221 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 110.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 498.132 triệu đồng;

Huy động khác: 29.159 triệu đồng.

Phân theo từng năm, như sau:

a) Năm 2023:

Tổng vốn: 202.783 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 14.940 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 30.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 150.208 triệu đồng;

Huy động khác: 7.635 triệu đồng.

b) Năm 2024:

Tổng vốn: 273.252 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 23.320 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 50.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 188.426 triệu đồng;

Huy động khác: 11.506 triệu đồng.

c) Năm 2025:

Tổng vốn: 216.476 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 16.961 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 30.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 159.498 triệu đồng;

Huy động khác: 10.017 triệu đồng.

2.3. Xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu:

Tổng vốn: 81.375 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 14.475 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 14.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 52.000 triệu đồng;

Huy động khác: 900 triệu đồng.

Phân theo từng năm, như sau:

a) Năm 2023:

Tổng vốn: 14.120 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 2.120 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 2.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 10.000 triệu đồng.

b) Năm 2024:

Tổng vốn: 46.778 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 8.575 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 6.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 32.200 triệu đồng.

c) Năm 2025:

Tổng vốn: 20.480 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 3.780 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 6.000 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 9.800 triệu đồng;

Huy động khác: 900 triệu đồng.

2.4. Huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới:

Tổng vốn: 393.397 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách Trung ương: 92.347 triệu đồng;

Ngân sách tỉnh: 46.100 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 232.550 triệu đồng;

Huy động khác: 22.400 triệu đồng.

2.5. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:

Tổng vốn: 252.540 triệu đồng.

Trong đó:  Ngân sách tỉnh: 95.390 triệu đồng;

Ngân sách huyện, xã: 157.150 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện

3.1. Quý I hàng năm:  Địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm.

3.2. Quý II-III hàng năm:  Tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ thực hiện từng nội dung, tiêu chí đối với xã/huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

3.3. Quý IV hàng năm

a) Đối với các xã thực hiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

- Cấp xã: Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Tháng 10 hàng năm.

- Cấp huyện: Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp tỉnh đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Trước ngày 15/11 hàng năm.

- Cấp tỉnh: (i) Tổ chức thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã; (ii) Hoàn thiện hồ sơ thẩm định nông thôn mới các xã trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh xem xét, cho ý kiến đề nghị công nhận; (iii) Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm.

b) Đối với các huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

- Cấp huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023: Trước ngày 15/10 hàng năm.

- Cấp tỉnh: (i) Tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện; (ii) Hoàn thiện hồ sơ thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện trình Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh xem xét cho ý kiến về đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; (iii) UBND cấp tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện: Tháng 10-11 hàng năm.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023: Tháng 12 hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới của tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan đề xuất bố trí vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã, huyện theo Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn hàng năm theo đúng các quy định thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã, huyện theo Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn hàng năm theo đúng các quy định thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành.

- Thẩm định tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh để hỗ trợ các xã, huyện theo Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn trong năm 2023 theo đúng các quy định thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

4. Các sở, ban, ngành được phân công phụ trách các nội dung thành   phần của Chương trình và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025:

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực quản lý ngành đối với kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

- Hướng dẫn các địa phương về hồ sơ, thủ tục đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí; có ý kiến thẩm định đối với kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ưu tiên lồng ghép nguồn vốn của ngành để triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành phụ trách.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết, cụ thể theo từng xã, từng nội dung tiêu chí, bố trí đủ nguồn lực triển khai thực hiện; xây dựng lộ trình, tiến độ thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho từng cấp, từng ngành, đảm bảo hoàn thành nông thôn mới cấp xã, cấp huyện hàng năm theo đúng thời gian của tỉnh đề ra.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị  -  xã hội

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn cấp huyện đối với việc đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận: xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện và nguồn vốn đầu tư xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ NN và PTNT (báo cáo);

- TTTU (báo cáo);

- TT HĐND tỉnh (báo cáo);

- UB MTTQ VN tỉnh (báo cáo);

- TV BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh;

- Các Hội đoàn thể tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh, CV;

- Lưu: VT, TT TH-CB, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÃ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

SỐ     TT

ĐƠN VỊ

Kết quả thực hiện các tiêu chí

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 19 tiêu chí

Đạt

Không     đạt

1. Quy hoạch

2. Giao thông

3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

4. Điện

5. Trường học

6. Cơ sở vật chất văn hóa

7.Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

8. Thông tin và Truyền thông

9. Nhà ở dân cư

10. Thu nhập

11. Nghèo đa chiều

12. Lao động

13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

14. Giáo dục và Đào tạo

15. Y tế

16. Văn hóa

17. Môi trường và an toàn thực phẩm

18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp

19. Quốc phòng và An ninh

A

NĂM 2023: 03 XÃ

I

Huyện Tây Sơn

1

Xã Vĩnh An

15

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II

Huyện Vĩnh Thạnh

1

Xã Vĩnh Hảo

15

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

III

Huyện Hoài Ân

1

Xã Ân Hữu

14

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

B

NĂM 2024: 02 XÃ

I

Huyện Hoài Ân

1

Xã Ân Hảo Tây

15

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II

Huyện An Lão

1

Xã An Quang

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

C

NĂM 2025: 3 XÃ

I

Huyện An Lão

1

Xã An Hưng

11

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Xã An Trung

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II

Huyện Vĩnh Thạnh

1

Xã Vĩnh Thịnh

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tổng cộng: 08 xã

* Ghi chú: "1" là "Đạt"

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÃ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

SỐ     TT

ĐƠN VỊ

Kết quả thực hiện các tiêu chí

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: 19 tiêu chí

Đạt

Không     đạt

1. Quy hoạch

2. Giao thông

3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

4. Điện

5. Giáo dục

6. Văn hóa

7.Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

8. Thông tin và Truyền thông

9. Nhà ở dân cư

10. Thu nhập

11. Nghèo đa chiều

12. Lao động

13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

14. Y tế

15. Hành chính công

16. Tiếp cận pháp luật

17. Môi trường

18. Chất lượng môi trường sống

19. Quốc phòng và An ninh

A

NĂM 2023: 07 XÃ

I

Thành phố Quy Nhơn

1

Xã Phước Mỹ

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

II

Thị xã An Nhơn

1

Xã Nhơn Khánh

11

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Xã Nhơn Tân

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

III

Huyện Phù Cát

1

Xã Cát Trinh

13

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IV

Huyện Tuy Phước

1

Xã Phước Hưng

13

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V

Huyện Phù Mỹ

1

Xã Mỹ Quang

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VI

Thị xã Hoài Nhơn

1

Xã Hoài Châu Bắc

13

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

B

NĂM 2024: 12 XÃ

I

Thành phố Quy Nhơn

1

Xã Nhơn Châu

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

II

Thị xã An Nhơn

1

Xã Nhơn Hạnh

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Xã Nhơn Mỹ

11

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

III

Huyện Phù Mỹ

1

Xã Mỹ Trinh

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

IV

Huyện Phù Cát

1

Xã Cát Tân

13

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Xã Cát Tài

12

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V

Huyện Tuy Phước

1

Xã Phước Thuận

5

14

1

1

1

1

1

VI

Thị xã Hoài Nhơn

1

Xã Hoài Châu

5

14

1

1

1

1

1

2

Xã Hoài Mỹ

7

12

1

1

1

1

1

1

1

VII

Huyện Tây Sơn

1

Xã Tây Xuân

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VIII

Huyện Hoài Ân

1

Xã Ân Thạnh

8

11

1

1

1

1

1

1

1

1

C

NĂM 2025: 06 XÃ

I

Huyện Phù Mỹ

1

Xã Mỹ Hiệp

10

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II

Huyện Phù Cát

1

Xã Cát Hiệp

13

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

III

Huyện Tuy Phước

1

Xã Phước Hiệp

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IV

Thị xã Hoài Nhơn

1

Xã Hoài Sơn

6

13

1

1

1

1

1

1

2

Xã Hoài Phú

6

13

1

1

1

1

1

1

V

Huyện An Lão

1

Xã An Tân

6

13

1

1

1

1

1

1

Tổng cộng: 24 xã

* Ghi chú: "1" là "Đạt"

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HUYỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

SỐ   TT

ĐƠN VỊ

Kết quả thực hiện các   tiêu chí

Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 09 tiêu chí

Đạt

Không đạt

1. Quy hoạch

2. Giao thông

3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

4. Điện

5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục

6. Kinh tế

7. Môi trường

8. Chất lượng môi trường sống

9. Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công

NĂM 2023

1

Huyện Phù Mỹ

3

6

1

1

1

2

Huyện Tây Sơn

6

3

1

1

1

1

1

1

Tổng cộng: 02 huyện

* Ghi chú: "1" là "Đạt"

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HUYỆN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

SỐ   TT

ĐƠN VỊ

Kết quả thực hiện các   tiêu chí

Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: 09 tiêu chí

Đạt

Không đạt

1. Quy hoạch

2. Giao thông

3. Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

4. Điện

5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục

6. Kinh tế

7. Môi trường

8. Chất lượng môi trường sống

9. Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công

NĂM 2025

1

Huyện Tuy Phước

4

5

1

1

1

1

Tổng cộng: 01 huyện

* Ghi chú: "1" là "Đạt"

Số: 149/KH-UBND

Thời gian ký: 31/08/2023 13:42:40 +07:00

PHỤ LỤC 5

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Danh mục

Kế hoạch vốn giai đoạn 2023-2025

Ghi chú

Tổng cộng

Trong đó:

NS trung   ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động   khác

TỔNG CỘNG

1.618.130

254.570

321.490

979.038

63.032

1

08 xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

198.306

92.527

56.000

39.206

10.573

Chi tiết theo Phụ lục 5.1

2

24 xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025

692.512

55.221

110.000

498.132

29.159

Chi tiết theo Phụ lục 5.2

3

09 xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025

81.375

14.475

14.000

52.000

900

Chi tiết theo Phụ lục 5.3

4

02 huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (Tây Sơn, Phù Mỹ)

393.397

92.347

46.100

232.550

22.400

Chi tiết theo Phụ lục 5.4

5

01 huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 (Tuy Phước)

252.540

-

95.390

157.150

-

Chi tiết theo Phụ lục 5.5

PHỤ LỤC 5.1

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CỦA CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT

Tên tiêu chí

KẾ HOẠCH VỐN 2023-2025

KẾ HOẠCH VỐN 2023

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

TỔNG CỘNG

198.306,0

92.527,0

56.000,0

39.206,0

10.573,0

78.684,0

31.855,0

21.000,0

17.229,0

8.600,0

58.055,5

30.336,0

14.000,0

13.068,5

651,0

61.566,6

30.336,1

21.000,0

8.908,5

1.322,0

I

NĂM 2023

68.267,0

25.863,0

21.000,0

14.504,0

6.900,0

41.755,0

8.351,0

21.000,0

6.204,0

6.200,0

12.756,0

8.756,0

0,0

3.800,0

200,0

13.756,0

8.756,0

0,0

4.500,0

500,0

1

Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn

20.919,0

13.141,0

7.000,0

778,0

-

10.511

2.733,0

7.000,0

778,0

-

5.204,0

5.204,0

-

-

-

5.204,0

5.204,0

-

-

-

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

6.339

6.339

-

-

-

2.125,0

2.125,0

2.107,0

2.107,0

2.107,0

2.107,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

1.780

1.780

-

-

-

608,0

608,0

586,0

586,0

586,0

586,0

1.4

Trường học

2.778

-

2.000

778

-

2.778,0

2.000,0

778,0

-

-

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

850

850

-

-

-

-

425,0

425,0

425,0

425,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

6.172

4.172

2.000

-

-

2.000,0

2.000,0

2.086,0

2.086,0

2.086,0

2.086,0

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

2.000

-

2.000

-

-

2.000,0

2.000,0

-

-

1.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Môi trường và ATTP

1.000

-

1.000

-

-

1.000,0

1.000,0

-

-

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân

32.873,0

6.361,0

7.000,0

12.612,0

6.900,0

20.321,0

2.809,0

7.000,0

4.312,0

6.200,0

5.776,0

1.776,0

-

3.800,0

200,0

6.776,0

1.776,0

-

4.500,0

500,0

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

14.181,0

2.661,0

2.000,0

8.320,0

1.200,0

5.209,0

689,0

2.000,0

1.320,0

1.200,0

4.486,0

986,0

3.500,0

4.486

986,0

3.500,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

500,0

-

-

300,0

200,0

-

500,0

300,0

200,0

-

1.4

Trường học

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

5.142,0

700,0

2.800,0

1.142,0

500,0

4.142,0

700,0

2.800,0

642,0

-

1.000

500,0

500,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Môi trường và ATTP

13.050,0

3.000,0

2.200,0

2.850,0

5.000,0

10.970,0

1.420,0

2.200,0

2.350,0

5.000,0

790,0

790,0

1.290

790,0

500,0

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh     Thạnh

14.475,0

6.361,0

7.000,0

1.114,0

-

10.923,0

2.809,0

7.000,0

1.114,0

-

1.776,0

1.776,0

-

-

-

1.776

1.776

-

-

-

1.1

Quy hoạch

200,0

-

-

200,0

-

200,0

200,0

-

-

1.2

Giao thông

1.072,0

682,0

200,0

190,0

-

390,0

200,0

190,000

341,0

341,0

341,0

341,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

160,0

-

160,0

-

-

160,0

160,0

-

-

1.4

Trường học

3.000,0

-

3.000,0

-

-

3.000,0

3.000,0

-

-

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

4.690,0

4.180,0

410,0

100,0

-

2.630,0

2.120,0

410,0

100,00

1.030,0

1.030,0

1.030,0

1.030,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

619,0

-

-

619,0

-

619,0

619,0

-

-

1.7

Thông tin và truyền thông

85,0

-

80,0

5,0

-

85,0

80,0

5,0

-

-

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

2.650,0

-

2.650,0

-

-

2.650,0

2.650,0

-

-

1.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Môi trường và ATTP

1.999,0

1.499,0

500,0

-

-

1.189,0

689,0

500,0

405,0

405,0

405,0

405,0

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

II

NĂM 2024

53.677,0

29.144,0

14.000,0

9.632,0

901,0

16.214,0

12.344,0

0,0

3.590,0

280,0

26.584,5

8.400,0

14.000,0

3.813,5

371,0

10.878,5

8.400,0

0,0

2.228,5

250,0

1

Xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài     Ân

23.985,0

10.602,0

7.000,0

6.287,0

96,0

6.512,0

4.682,0

-

1.830

-

12.734,5

2.960,0

7.000

2.679

96

4.739

2.960

-

1.779

-

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

10.305,0

6.602,0

1.200,0

2.407,0

96,0

2.999,0

2.649,0

350,0

4.300,5

1.976,0

1.200,0

1.028,5

96,0

3.005,5

1.977,0

1.028,5

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

1.500,0

-

1.200,0

300,0

-

-

1.500,0

1.200,0

300,0

-

1.4

Trường học

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

1.960,0

700,0

300,0

960,0

-

650,0

400,0

250,0

1.105,0

150,0

300,0

655,0

205,0

150,0

55,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

860,0

200,0

300,0

360,0

-

560,0

200,0

360,0

300,0

300,0

-

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Môi trường và ATTP

9.360,0

3.100,0

4.000,0

2.260,0

-

2.303,0

1.433,0

870,0

5.529,0

834,0

4.000,0

695,0

1.528,0

833,0

695,0

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Xã An Quang, huyện An Lão

29.692,0

18.542,0

7.000,0

3.345,0

805,0

9.702,0

7.662,0

-

1.760,0

280,0

13.850

5.440,0

7.000,0

1.135,0

275,0

6.140

5.440,0

-

450,0

250,0

1.1

Quy hoạch

500,0

-

-

500,0

-

500,0

500,0

-

-

1.2

Giao thông

4.218,0

608,0

2.000,0

805,0

805,0

1.168,0

608,0

280,0

280,0

2.550,0

2.000,0

275,0

275,0

500,0

250,0

250,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

6.220,0

4.830,0

1.000,0

390,0

-

2.484,0

2.254,0

230,0

2.448,0

1.288,0

1.000,0

160,0

1.288,0

1.288,0

1.4

Trường học

3.870,0

2.370,0

1.000,0

500,0

-

2.550,0

2.300,0

250,0

1.285,0

35,0

1.000,0

250,0

35,0

35,0

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

800,0

-

500,0

300,0

-

50,0

50,0

600,0

500,0

100,0

150,0

150,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

3.300,0

2.800,0

400,0

100,0

-

100,0

100,0

1.800,0

1.400,0

400,0

1.400,0

1.400,0

1.7

Thông tin và truyền thông

450,0

-

300,0

150,0

-

50,0

50,0

350,0

300,0

50,0

50,0

50,0

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

5.134,0

3.734,0

1.000,0

400,0

-

1.000,0

800,0

200,0

2.667,0

1.467,0

1.000,0

200,0

1.467,0

1.467,0

1.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Môi trường và ATTP

5.200,0

4.200,0

800,0

200,0

-

1.800,0

1.700,0

100,0

2.150,0

1.250,0

800,0

100,0

1.250,0

1.250,0

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

III

NĂM 2025

76.362,0

37.520,0

21.000,0

15.070,0

2.772,0

20.715,0

11.160,0

0,0

7.435,0

2.120,0

18.715,0

13.180,0

0,0

5.455,0

80,0

36.932,1

13.180,1

21.000,0

2.180,0

572,0

1

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh     Thạnh

19.432,0

10.602,0

7.000,0

1.830,0

-

4.982,0

4.682,0

-

300,0

-

3.290,0

2.960,0

-

330

-

11.160,1

2.960,1

7.000,0

1.200

-

2.1

Quy hoạch

300,0

-

-

300,0

-

300,0

300,0

-

-

2.2

Giao thông

5.419,0

2.589,0

2.000,0

830,0

-

2.349,0

2.349,0

450,0

120,0

330

2.620,0

120,0

2.000,0

500,0

2.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Trường học

1.200,0

-

1.000,0

200,0

-

-

-

1.200,0

1.000,0

200,0

2.5

Cơ sở vật chất văn hóa

7.101,5

5.101,5

2.000,0

-

-

800,0

800,0

2.150,8

2.150,8

4.150,8

2.150,8

2.000,0

2.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.000,0

-

1.000,0

-

-

-

-

1.000,0

1.000,0

2.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Môi trường và ATTP

4.411,5

2.911,5

1.000,0

500,0

-

1.533,0

1.533,0

689,2

689,2

2.189,3

689,3

1.000,0

500,0

2.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Xã An Hưng, huyện An Lão

27.319,0

13.307,0

7.000,0

4.240,0

2.772

7.167,0

2.712,0

-

2.335,0

2.120,0

6.802,5

5.297,5

-

1.425,0

80,0

13.349,5

5.297,5

7.000,0

480,0

572,0

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

5.700,0

3.800,0

1.500,0

200,0

200,0

320,0

200,0

120,0

1.980,0

1.900,0

80,0

3.400,0

1.900,0

1.500,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

5.462,0

3.350,0

1.000,0

540,0

572,0

1.847,0

1.712,0

135,0

1.144,0

819,0

325,0

2.471,0

819,0

1.000,0

80,0

572,0

1.4

Trường học

1.600,0

-

1.000,0

600,0

-

200,0

200,0

400,0

400,0

1.000,0

1.000,0

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

900,0

200,0

500,0

200,0

-

300,0

200,0

100,0

100,0

100,0

500,0

500,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

6.007,0

4.007,0

-

-

2.000,0

2.800,0

800,0

2.000,0

1.603,5

1.603,5

1.603,5

1.603,5

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

4.300,0

1.800,0

2.000,0

500,0

-

200,0

200,0

1.200,0

900,0

300,0

2.900,0

900,0

2.000,0

1.12

Văn hóa

150,0

150,0

-

-

-

-

75,0

75,0

75,0

75,0

1.13

Môi trường và ATTP

3.200,0

-

1.000,0

2.200,0

-

1.500,0

1.500,0

300,0

300,0

1.400,0

1.000,0

400,0

1.14

Quốc phòng An ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Xã An Trung, huyện An Lão

29.611,0

13.611,0

7.000,0

9.000,0

-

8.566,0

3.766,0

-

4.800,0

-

8.622,5

4.922,5

-

3.700,0

-

12.422,5

4.922,5

7.000,0

500,0

-

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

12.646,0

9.346,0

3.000,0

300,0

-

2.941,0

2.641,0

300,0

3.352,5

3.352,5

6.352,5

3.352,5

3.000,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

4.815,0

115,0

500,0

4.200,0

-

2.575,0

75,0

2.500,0

1.720,0

20,0

1.700,0

520,0

20,0

500,0

1.4

Trường học

1.250,0

250,0

1.000,0

-

-

250,0

250,0

-

1.000,0

1.000,0

1.5

Cơ sở vật chất văn hóa

4.500,0

-

1.000,0

3.500,0

-

2.000,0

2.000,0

1.500,0

1.500,0

1.000,0

1.000,0

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Thông tin và truyền thông

500,0

-

500,0

-

-

-

-

500,0

500,0

1.8

Thu nhập

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

3.900,0

3.900,0

-

-

-

800,0

800,0

1.550,0

1.550,0

1.550,0

1.550,0

1.12

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Môi trường và ATTP

2.000,0

-

1.000,0

1.000,0

-

-

500,0

500,0

1.500,0

1.000,0

500,0

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

PHỤ LỤC 5.2

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CỦA CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT

Tên tiêu chí

KẾ HOẠCH VỐN 2023-2025

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

TỔNG CỘNG

692.512,0

55.221,0

110.000,0

498.132,4

29.158,6

228.977,8

24.360,0

30.000,0

168.812,6

5.805,2

263.662,7

15.608,5

55.000,0

180.442,8

12.611,4

199.871,5

15.252,5

25.000,0

148.877,0

10.742,0

I

NĂM 2023

202.783,4

14.940,0

30.000,0

150.208,2

7.635,2

173.622,4

6.559,0

30.000,0

131.708,2

5.355,2

13.460,0

4.260,0

0,0

8.150,0

1.050,0

15.701,0

4.121,0

0,0

10.350,0

1.230,0

1

Xã Phước Mỹ, thành phố     Quy Nhơn

6.570,4

2.120,0

-

4.450,4

-

2.587,4

937,0

-

1.650,4

-

1.991,5

591,5

-

1.400,0

-

1.991,5

591,5

-

1.400,0

-

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

5.508,4

1.801,4

-

3.707,0

-

1.525,4

618,4

907,0

1.991,5

591,5

1.400,0

1.991,5

591,5

1.400,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Môi trường

490,0

318,6

-

171,4

-

490,0

318,6

171,4

-

1.10

Chất lượng môi trường sống

572,0

-

-

572,0

-

572,0

572,0

-

2

Xã Nhơn Khánh, thị xã An     Nhơn

27.241,0

2.120,0

5.000,0

20.121,0

-

24.858,0

937,0

5.000,0

18.921,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

2.1

Quy hoạch

420,0

-

-

420,0

-

420,0

420,0

-

-

-

-

2.2

Giao thông

2.760,4

1.589,4

-

1.171,0

-

1.878,0

707,0

1.171,0

441,2

441,2

441,2

441,2

2.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

3.540,0

-

2.000,0

1.540,0

-

3.540,0

2.000,0

1.540,0

-

-

2.4

Giáo dục

4.000,0

-

1.000,0

3.000,0

-

3.400,0

1.000,0

2.400,0

600,0

-

600,0

-

2.5

Văn hóa

10.046,6

530,6

-

9.516,0

-

9.146,0

230,0

8.916,0

150,3

150,3

750,3

150,3

600,0

2.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

539,0

-

-

539,0

-

539,0

539,0

-

-

2.7

Thông tin và truyền thông

852,0

-

-

852,0

-

852,0

852,0

-

-

2.8

Thu nhập bình quân đầu người

10,0

-

-

10,0

-

10,0

10,0

-

-

2.9

Lao động

10,0

-

-

10,0

-

10,0

10,0

-

-

2.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

40,0

-

-

40,0

-

40,0

40,0

-

-

2.11

Y tế

1.500,0

-

1.500,0

-

-

1.500,0

1.500,0

-

-

2.12

Môi trường

1.223,0

-

-

1.223,0

-

1.223,0

1.223,0

-

-

2.13

Chất lượng cuộc sống

500,0

-

500,0

-

-

500,0

500,0

-

-

2.14

Quốc phòng An Ninh

1.800,0

-

-

1.800,0

-

1.800,0

1.800,0

-

-

3

Xã Nhơn Tân, thị xã An     Nhơn

25.363,0

2.120,0

5.000,0

17.743,0

500,0

22.980,0

937,0

5.000,0

16.543,0

500,0

1.191,5

591,5

0,0

600,0

0,0

1.191,5

591,5

0,0

600,0

0,0

3.1

Quy hoạch

322,0

-

-

322,0

-

322,0

322,0

-

-

3.2

Giao thông

7.271,0

2.120,0

2.300,0

2.851,0

-

5.488,0

937,0

2.300,0

2.251,0

1.191,5

591,5

600,0

591,5

591,5

3.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

3.861,0

-

400,0

2.961,0

500,0

3.261,0

400,0

2.361,0

500,0

-

600,0

600,0

3.4

Giáo dục

1.820,0

-

500,0

1.320,0

-

1.820,0

500,0

1.320,0

-

-

3.5

Văn hóa

3.330,0

-

900,0

2.430,0

-

3.330,0

900,0

2.430,0

-

-

3.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.900,0

-

100,0

1.800,0

-

1.900,0

100,0

1.800,0

-

-

3.7

Thông tin và truyền thông

950,0

-

-

950,0

-

950,0

950,0

-

-

3.8

Ngèo đa chiều

10,0

-

-

10,0

-

10,0

10,0

-

-

3.9

Lao động

10,0

-

-

10,0

-

10,0

10,0

-

-

3.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

4.559,0

-

-

4.559,0

-

4.559,0

4.559,0

-

-

3.11

Y tế

420,0

-

400,0

20,0

-

420,0

400,0

20,0

-

-

3.12

Môi trường

500,0

-

200,0

300,0

-

500,0

200,0

300,0

-

-

3.13

Chất lượng cuộc sống

210,0

-

200,0

10,0

-

210,0

200,0

10,0

-

-

3.14

Quốc phòng An Ninh

200,0

-

-

200,0

-

200,0

200,0

-

-

4

Xã Cát Trinh, huyện Phù     Cát

14.920,0

2.120,0

5.000,0

7.800,0

-

12.537,0

937,0

5.000,0

6.600,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

4.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Giao thông

1.283,0

1.283,0

-

-

-

400,0

400,0

441,5

441,5

441,5

441,5

4.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

300,0

300,0

-

-

-

-

150,0

150,0

150,0

150,0

4.4

Giáo dục

4.837,0

537,0

1.500,0

2.800,0

-

4.237,0

537,0

1.500,0

2.200,0

600,0

600,0

-

4.5

Văn hóa

-

200,0

-

-

200,0

200,0

-

-

4.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

4.7

Thông tin và truyền thông

-

300,0

-

-

300,0

300,0

-

-

4.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

4.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

4.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

2.200,0

-

1.000,0

1.200,0

-

2.200,0

1.000,0

1.200,0

-

-

4.11

Y tế

2.800,0

-

1.000,0

1.800,0

-

2.200,0

1.000,0

1.200,0

-

600,0

600,0

4.12

Môi trường

3.000,0

-

1.000,0

2.000,0

-

3.000,0

1.000,0

2.000,0

-

-

4.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

4.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

5

Xã Phước Hưng, huyện     Tuy Phước

78.937,0

2.120,0

5.000,0

71.748,8

68,2

76.554,0

937,0

5.000,0

70.548,8

68,2

1.191,5

591,5

-

600,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

5.1

Quy hoạch

320,0

-

-

320,0

-

320,0

320,0

-

-

5.2

Giao thông

36.670,4

1.413,0

4.000,0

31.189,2

68,2

35.487,4

230,0

4.000,0

31.189,2

68,2

591,5

591,5

591,5

591,5

5.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

14.225,0

-

-

14.225,0

-

14.225,0

14.225,0

-

-

5.4

Giáo dục

10.660,0

-

-

10.660,0

-

10.060,0

10.060,0

600,0

600,0

-

5.5

Văn hóa

8.200,0

-

-

8.200,0

-

8.200,0

8.200,0

-

-

5.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

3.368,3

418,3

-

2.950,0

-

2.768,3

418,3

2.350,0

-

600,0

600,0

5.7

Thông tin và truyền thông

70,0

-

-

70,0

-

70,0

70,0

-

-

5.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

5.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

5.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

5.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

5.12

Môi trường

3.923,3

288,7

1.000,0

2.634,6

-

3.923,3

288,7

1.000,0

2.634,6

-

-

5.13

Chất lượng cuộc sống

1.500,0

-

-

1.500,0

-

1.500,0

1.500,0

-

-

5.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

6

Xã Hoài Châu Bắc, thị xã     Hoài Nhơn

35.301,0

2.120,0

5.000,0

21.114,0

7.067,0

22.938,0

937,0

5.000,0

12.214,0

4.787,0

4.991,5

591,5

0,0

3.350,0

1.050,0

7.371,5

591,5

0,0

5.550,0

1.230,0

6.1

Quy hoạch

650,0

-

-

650,0

-

650,0

650,0

-

-

6.2

Giao thông

20.720,6

559,6

2.500,0

13.864,0

3.797,0

11.641,7

280,7

2.500,0

6.664,0

2.197,0

4.539,5

139,5

3.350,0

1.050,0

4.539,5

139,5

3.850,0

550,0

6.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

4.896,3

426,3

-

3.400,0

1.070,0

2.516,3

426,3

1.700,0

390,0

-

2.380,0

1.700,0

680,0

6.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5

Văn hóa

2.500,0

-

1.000,0

800,0

700,0

2.500,0

1.000,0

800,0

700,0

-

-

6.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.350,0

-

800,0

350,0

200,0

1.350,0

800,0

350,0

200,0

-

-

6.7

Thông tin và truyền thông

1.850,0

-

100,0

1.050,0

700,0

1.850,0

100,0

1.050,0

700,0

-

-

6.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

6.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

6.11

Y tế

1.134,1

1.134,1

-

-

-

230,0

230,0

452,1

452,1

452,1

452,1

6.12

Môi trường

1.700,0

-

500,0

800,0

400,0

1.700,0

500,0

800,0

400,0

-

-

6.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

6.14

Quốc phòng An Ninh

500,0

-

100,0

200,0

200,0

500,0

100,0

200,0

200,0

-

-

7

Xã Mỹ Quang, huyện Phù     Mỹ

14.451,0

2.220,0

5.000,0

7.231,0

0,0

11.168,0

937,0

5.000,0

5.231,0

0,0

1.711,0

711,0

0,0

1.000,0

0,0

1.572,0

572,0

0,0

1.000,0

0,0

6.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Giao thông

7.563,0

1.563,0

2.000,0

4.000,0

-

4.418,0

418,0

2.000,0

2.000,0

1.573,0

573,0

1.000,0

1.572,0

572,0

1.000,0

6.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

138,0

138,0

-

-

-

-

138,0

138,0

-

6.4

Giáo dục

2.289,0

289,0

1.000,0

1.000,0

-

2.289,0

289,0

1.000,0

1.000,0

-

-

6.5

Văn hóa

-

-

-

-

-

-

-

-

6.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

500,0

-

-

500,0

-

500,0

500,0

-

-

6.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

6.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

6.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

6.12

Môi trường

3.961,0

230,0

2.000,0

1.731,0

-

3.961,0

230,0

2.000,0

1.731,0

-

-

6.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

6.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

II

NĂM 2024

273.252,6

23.320,0

50.000,0

188.426,2

11.506,4

31.924,4

10.307,0

0,0

21.617,4

0,0

219.260,2

6.615,0

50.000,0

151.313,8

11.331,4

22.068,0

6.398,0

0,0

15.495,0

175,0

1

Xã Nhơn Châu, thành phố     Quy Nhơn

25.191,4

2.120,0

-

23.071,4

-

2.587,0

937,0

-

1.650,0

-

20.612,9

591,5

-

20.021,4

-

1.991,5

591,5

-

1.400,0

-

1.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Giao thông

14.194,0

-

-

14.194,0

-

-

14.194,0

14.194,0

-

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Giáo dục

5.550,0

1.822,6

-

3.727,4

-

639,6

639,6

4.318,9

591,5

3.727,4

591,5

591,5

1.5

Văn hóa

1.650,0

-

-

1.650,0

-

1.650,0

1.650,0

-

-

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

230,0

230,0

-

-

-

230,0

230,0

-

-

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Môi trường

3.567,4

67,4

-

3.500,0

-

67,4

67,4

2.100,0

2.100,0

1.400,0

1.400,0

1.10

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Xã Nhơn Hạnh, thị xã An     Nhơn

44.864,3

2.120,0

5.000,0

37.539,9

204,4

1.537,0

937,0

-

600,0

-

42.135,8

591,5

5.000,0

36.339,9

204,4

1.191,5

591,5

-

600,0

-

2.1

Quy hoạch

412,4

-

-

412,4

-

-

412,4

412,4

-

2.2

Giao thông

30.481,9

2.120,0

5.000,0

23.157,5

204,4

937,0

937,0

28.953,4

591,5

5.000,0

23.157,5

204,4

591,5

591,5

2.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

907,0

-

-

907,0

-

-

907,0

907,0

-

2.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Văn hóa

3.413,1

-

-

3.413,1

-

-

3.413,1

3.413,1

-

2.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

8.450,0

-

-

8.450,0

-

600,0

600,0

7.250,0

7.250,0

600,0

600,0

2.7

Thông tin và truyền thông

200,0

-

-

200,0

-

-

200,0

200,0

-

2.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Y tế

200,0

-

-

200,0

-

-

200,0

200,0

-

2.12

Môi trường

600,0

-

-

600,0

-

-

600,0

600,0

-

2.13

Chất lượng cuộc sống

200,0

-

-

200,0

-

-

200,0

200,0

-

2.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

3

Xã Nhơn Mỹ, thị xã An     Nhơn

36.847,4

2.120,0

5.000,0

29.727,4

-

1.737,0

937,0

-

800,0

-

33.918,9

591,5

5.000,0

28.327,4

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

3.1

Quy hoạch

637,4

-

-

637,4

-

637,4

637,4

-

3.2

Giao thông

8.890,0

1.890,0

1.000,0

6.000,0

-

707,0

707,0

7.591,5

591,5

1.000,0

6.000,0

591,5

591,5

3.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

9.500,0

-

1.000,0

8.500,0

-

800,0

800,0

8.700,0

1.000,0

7.700,0

-

3.4

Giáo dục

8.500,0

-

1.000,0

7.500,0

-

7.900,0

1.000,0

6.900,0

600,0

-

600,0

3.5

Văn hóa

530,0

-

-

530,0

-

530,0

530,0

-

3.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.580,0

230,0

-

1.350,0

-

230,0

1.350,0

1.350,0

-

3.7

Thông tin và truyền thông

30,0

-

-

30,0

-

30,0

30,0

-

3.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

3.9

Lao động

100,0

-

-

100,0

-

100,0

100,0

-

3.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

80,0

-

-

80,0

-

80,0

80,0

-

3.11

Y tế

2.400,0

-

1.000,0

1.400,0

-

2.400,0

1.000,0

1.400,0

-

3.12

Môi trường

400,0

-

-

400,0

-

400,0

400,0

-

3.13

Chất lượng cuộc sống

2.400,0

-

1.000,0

1.400,0

-

2.400,0

1.000,0

1.400,0

-

3.14

Quốc phòng An Ninh

1.800,0

-

-

1.800,0

-

1.800,0

1.800,0

-

4

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù     Mỹ

14.120,0

2.120,0

5.000,0

7.000,0

-

1.737,0

937,0

-

800,0

-

11.191,5

591,5

5.000,0

5.600,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

4.1

Quy hoạch

2.200,0

-

1.000,0

1.200,0

-

-

1.600,0

1.000,0

600,0

600,0

600,0

4.2

Giao thông

5.020,0

2.120,0

1.000,0

1.900,0

-

1.737,0

937,0

800,0

2.691,5

591,5

1.000,0

1.100,0

591,5

591,5

4.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Văn hóa

2.800,0

-

1.000,0

1.800,0

-

-

2.800,0

1.000,0

1.800,0

-

4.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

3.800,0

-

1.700,0

2.100,0

-

-

3.800,0

1.700,0

2.100,0

-

4.7

Thông tin và truyền thông

300,0

-

300,0

-

-

-

300,0

300,0

-

4.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

4.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

4.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12

Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

4.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

4.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Xã Cát Tân, huyện Phù Cát

14.720,0

2.120,0

5.000,0

7.600,0

-

1.737,0

937,0

-

800,0

-

11.791,5

591,5

5.000,0

6.200,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

5.1

Quy hoạch

3.600,0

-

1.300,0

2.300,0

-

-

3.600,0

1.300,0

2.300,0

-

5.2

Giao thông

3.053,0

1.413,0

-

1.640,0

-

1.030,0

230,0

800,0

1.431,5

591,5

840,0

591,5

591,5

5.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

3.100,0

-

1.800,0

1.300,0

-

-

2.500,0

1.800,0

700,0

600,0

600,0

5.4

Giáo dục

660,0

380,0

-

280,0

-

380,0

380,0

280,0

280,0

-

5.5

Điện

1.280,0

-

500,0

780,0

-

-

1.280,0

500,0

780,0

-

5.6

Văn hóa

2.627,0

327,0

1.000,0

1.300,0

-

327,0

327,0

2.300,0

1.000,0

1.300,0

-

5.7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

5.8

Thông tin và truyền thông

200,0

-

200,0

-

-

-

200,0

200,0

-

5.9

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

5.10

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

5.11

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

5.12

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

5.13

Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

5.14

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

5.15

Quốc phòng An Ninh

200,0

-

200,0

-

-

-

200,0

200,0

-

6

Xã Cát Tài, huyện Phù Cát

14.110,0

2.120,0

5.000,0

6.990,0

-

1.637,0

937,0

-

700,0

-

11.281,5

591,5

5.000,0

5.690,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

6.1

Quy hoạch

2.230,0

-

1.300,0

930,0

-

-

2.230,0

1.300,0

930,0

-

6.2

Giao thông

6.920,0

2.120,0

2.200,0

2.600,0

-

1.637,0

937,0

700,0

4.091,5

591,5

2.200,0

1.300,0

1.191,5

591,5

600,0

6.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

3.870,0

-

1.000,0

2.870,0

-

-

3.870,0

1.000,0

2.870,0

-

6.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

6.5

Văn hóa

840,0

-

300,0

540,0

-

-

840,0

300,0

540,0

-

6.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

6.7

Thông tin và truyền thông

-

200,0

-

-

-

200,0

200,0

-

6.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

6.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

6.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

6.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

6.12

Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

6.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

6.14

Quốc phòng An Ninh

50,0

-

-

50,0

-

-

50,0

50,0

-

7

Xã Phước Thuận, huyện     Tuy Phước

24.322,40

2.120,00

5.000,00

16.177,40

1.025,00

6.654,40

937,00

-

5.717,40

-

12.806,50

591,50

5.000,00

6.365,00

850,00

4.861,50

591,50

-

4.095,00

175,00

7.1

Quy hoạch

592,4

-

500,0

92,4

-

92,4

92,4

500,0

500,0

-

7.2

Giao thông

9.390,0

1.390,0

1.500,0

6.000,0

500,0

2.507,0

707,0

1.800,0

5.341,5

341,5

1.500,0

3.000,0

500,0

1.541,5

341,5

1.200,0

7.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

2.950,0

-

700,0

2.000,0

250,0

1.000,0

1.000,0

1.950,0

700,0

1.000,0

250,0

-

7.4

Giáo dục

4.640,0

730,0

1.400,0

2.510,0

-

1.485,0

230,0

1.255,0

2.905,0

250,0

1.400,0

1.255,0

250,0

250,0

7.5

Văn hóa

2.250,0

-

300,0

1.850,0

100,0

370,0

370,0

1.510,0

300,0

1.110,0

100,0

370,0

370,0

7.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

2.400,0

-

300,0

1.925,0

175,0

-

300,0

300,0

2.100,0

1.925,0

175,0

7.7

Thông tin và truyền thông

400,0

-

100,0

300,0

-

-

100,0

100,0

300,0

300,0

7.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

7.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

7.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

7.11

Y tế

700,0

-

-

700,0

-

700,0

700,0

-

-

7.12

Môi trường

500,0

-

-

500,0

-

500,0

500,0

-

-

7.13

Chất lượng cuộc sống

500,0

-

200,0

300,0

-

-

200,0

200,0

300,0

300,0

7.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

8

Xã Hoài Châu, thị xã Hoài     Nhơn

26.995,0

2.120,0

5.000,0

19.875,0

-

1.737,0

937,0

-

800,0

-

23.575,0

700,0

5.000,0

17.875,0

-

1.683,0

483,0

-

1.200,0

-

8.1

Quy hoạch

875,0

-

500,0

375,0

-

875,0

500,0

375,0

-

8.2

Giao thông

7.383,0

383,0

1.000,0

6.000,0

800,0

800,0

5.000,0

1.000,0

4.000,0

1.583,0

383,0

1.200,0

8.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

1.650,0

650,0

-

1.000,0

-

1.650,0

650,0

1.000,0

-

8.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

8.5

Văn hóa

1.150,0

150,0

-

1.000,0

-

1.050,0

50,0

1.000,0

100,0

100,0

8.6

Cơ sở hạ tầng thương mại

4.000,0

-

-

4.000,0

-

4.000,0

4.000,0

-

8.7

Thông tin và truyền thông

500,0

-

-

500,0

-

500,0

500,0

-

8.8

Thu nhập bình quân đầu người

500,0

-

500,0

-

-

500,0

500,0

-

8.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

8.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

8.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

8.12

Môi trường

7.437,0

937,0

1.500,0

5.000,0

937,0

937,0

6.500,0

1.500,0

5.000,0

-

8.13

Chất lượng cuộc sống

3.500,0

-

1.500,0

2.000,0

-

3.500,0

1.500,0

2.000,0

-

8.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

9

Xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài     Nhơn

28.292,1

2.120,0

5.000,0

12.245,1

8.927,0

1.637,0

937,0

-

700,0

-

25.563,6

591,5

5.000,0

11.045,1

8.927,0

1.091,5

591,5

-

500,0

-

9.1

Quy hoạch

628,7

-

157,6

471,1

-

-

628,7

157,6

471,1

-

9.2

Giao thông

22.993,8

1.272,8

3.700,0

9.924,0

8.097,0

1.129,8

429,8

700,0

21.442,5

421,5

3.700,0

9.224,0

8.097,0

421,5

421,5

9.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

2.737,2

507,2

300,0

1.350,0

580,0

507,2

507,2

1.730,0

300,0

850,0

580,0

500,0

500,0

9.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

0,0

-

9.5

Văn hóa

500,0

200,0

300,0

-

-

400,0

100,0

300,0

100,0

100,0

9.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

650,0

-

100,0

350,0

200,0

650,0

100,0

350,0

200,0

-

9.7

Thông tin và truyền thông

300,0

-

100,0

150,0

50,0

300,0

100,0

150,0

50,0

-

9.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

0,0

-

9.9

Lao động

-

-

-

-

-

0,0

-

9.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

0,0

-

9.11

Y tế

342,4

-

342,4

-

-

342,4

342,4

-

9.12

Môi trường

140,0

140,0

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

9.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

0,0

-

9.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

0,0

-

10

Xã Tây Xuân, huyện Tây     Sơn

15.270,0

2.120,0

5.000,0

6.800,0

1.350,0

2.787,0

937,0

0,0

1.850,0

0,0

10.591,5

591,5

5.000,0

3.650,0

1.350,0

1.891,5

591,5

0,0

1.300,0

0,0

10.1

Quy hoạch

650

-

300

350

-

50

50

550

300

250

50

50

10.2

Giao thông

9.030

1.890

2.240

3.700

1.200

1.557

707

850

6.032

592

2.240

2.000

1.200

1.442

592

850

10.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

3.880

230

1.300

2.200

150

630

230

400

2.850

1.300

1.400

150

400

400

10.4

Giáo dục

500

-

500

-

-

500

500

-

10.5

Văn hóa

250

-

-

250

-

250

250

-

-

10.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

10.7

Thông tin và truyền thông

200

-

200

-

200

200

-

10.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

10.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

10.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

10.11

Y tế

460

-

460

-

460

460

-

10.12

Môi trường

300

-

-

300

300

300

-

-

10.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

10.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

11

Xã Ân Thạnh, huyện Hoài     Ân

28.520,0

2.120,0

5.000,0

21.400,0

0,0

8.137,0

937,0

0,0

7.200,0

0,0

15.791,5

591,5

5.000,0

10.200,0

0,0

4.591,5

591,5

0,0

4.000,0

0,0

11.1

Quy hoạch

4.800,0

-

400,0

4.400,0

-

400,0

400,0

4.400,0

400,0

4.000,0

0,0

11.2

Giao thông

7.800,0

-

200,0

7.600,0

5.600,0

5.600,0

1.200,0

200,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

11.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

5.400,0

-

2.000,0

3.400,0

700,0

700,0

2.700,0

2.000,0

700,0

2.000,0

2.000,0

11.4

Giáo dục

-

-

-

-

0,0

0,0

11.5

Văn hóa

200,0

-

200,0

-

200,0

200,0

0,0

11.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.000,0

-

-

1.000,0

0,0

1.000,0

1.000,0

11.7

Thông tin và truyền thông

1.000,0

-

-

1.000,0

1.000,0

1.000,0

0,0

11.8

Y tế

3.383,0

1.183,0

1.200,0

1.000,0

2.791,5

591,5

1.200,0

1.000,0

591,5

591,5

11.9

Môi trường

2.937,0

937,0

-

2.000,0

937,0

937,0

2.000,0

2.000,0

0,0

11.10

Chất lượng cuộc sống

2.000,0

-

1.000,0

1.000,0

500,0

500,0

1.500,0

1.000,0

500,0

0,0

III

NĂM 2025

216.476,0

16.961,0

30.000,0

159.498,0

10.017,0

23.431,0

7.494,0

0,0

15.487,0

450,0

30.942,5

4.733,5

5.000,0

20.979,0

230,0

162.102,5

4.733,5

25.000,0

123.032,0

9.337,0

1

Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù     Mỹ

14.520,0

2.120,0

5.000,0

7.400,0

-

1.737,0

937,0

-

800,0

-

11.591,5

591,5

5.000,0

6.000,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

1.1

Quy hoạch

2.000,0

-

1.000,0

1.000,0

-

-

2.000,0

1.000,0

1.000,0

-

1.2

Giao thông

12.020,0

2.120,0

3.500,0

6.400,0

-

1.737,0

937,0

800,0

9.091,5

591,5

3.500,0

5.000,0

1.191,5

591,5

600,0

1.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Văn hóa

500,0

-

500,0

-

-

-

500,0

500,0

-

1.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12

Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Xã Cát Hiệp, huyện Phù     Cát

14.880,0

2.120,0

5.000,0

7.760,0

-

1.647,0

937,0

-

710,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

12.041,5

591,5

5.000,0

6.450,0

-

2.1

Quy hoạch

3.000,0

-

1.200,0

1.800,0

-

-

-

3.000,0

1.200,0

1.800,0

2.2

Giao thông

4.270,0

2.120,0

1.050,0

1.100,0

-

1.647,0

937,0

710,0

591,5

591,5

2.031,5

591,5

1.050,0

390,0

2.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

4.620,0

-

1.320,0

3.300,0

-

-

600,0

600,0

4.020,0

1.320,0

2.700,0

2.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Văn hóa

1.780,0

-

780,0

1.000,0

-

-

-

1.780,0

780,0

1.000,0

2.6

Điện

400,0

-

400,0

-

-

-

-

400,0

400,0

2.7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

560,0

-

-

560,0

-

-

-

560,0

560,0

2.8

Thông tin và truyền thông

200,0

-

200,0

-

-

-

-

200,0

200,0

2.9

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Quốc phòng An Ninh

50,0

-

50,0

-

-

-

-

50,0

-

50,0

3

Xã Phước Hiệp, huyện Tuy     Phước

93.212,0

2.120,0

5.000,0

86.092,0

-

1.637,0

937,0

-

700,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

90.383,5

591,5

5.000,0

84.792,0

-

3.1

Quy hoạch

321,0

-

-

321,0

-

-

-

321,0

321,0

3.2

Giao thông

40.784,0

2.120,0

2.000,0

36.664,0

-

937,0

937,0

591,5

591,5

39.255,5

591,5

2.000,0

36.664,0

3.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

23.961,0

-

-

23.961,0

-

700,0

700,0

-

23.261,0

23.261,0

3.4

Giáo dục

11.110,0

-

1.500,0

9.610,0

-

-

-

11.110,0

1.500,0

9.610,0

3.5

Văn hóa

1.869,0

-

-

1.869,0

-

-

600,0

600,0

1.269,0

1.269,0

3.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

7.799,0

-

1.000,0

6.799,0

-

-

-

7.799,0

1.000,0

6.799,0

3.7

Thông tin và truyền thông

66,0

-

-

66,0

-

-

-

66,0

66,0

3.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

3.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

3.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

3.11

Y tế

5.000,0

-

-

5.000,0

-

-

-

5.000,0

5.000,0

3.12

Môi trường

1.102,0

-

100,0

1.002,0

-

-

-

1.102,0

100,0

1.002,0

3.13

Chất lượng cuộc sống

1.200,0

-

400,0

800,0

-

-

-

1.200,0

400,0

800,0

3.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài     Nhơn

42.165,0

2.120,0

5.000,0

34.135,0

910,0

12.467,0

937,0

-

11.080,0

450,0

11.850,5

591,5

-

11.029,0

230,0

17.847,5

591,5

5.000,0

12.026,0

230,0

4.1

Quy hoạch

6.850,0

-

1.000,0

5.650,0

200,0

650,0

650,0

-

6.200,0

1.000,0

5.000,0

200,0

4.2

Giao thông

18.983,0

707,0

1.000,0

17.026,0

250,0

9.407,0

707,0

8.600,0

100,0

6.650,0

6.500,0

150,0

2.926,0

1.000,0

1.926,0

4.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

3.629,0

-

1.200,0

2.429,0

-

500,0

500,0

1.929,0

1.929,0

1.200,0

1.200,0

4.4

Giáo dục

6.640,0

-

800,0

5.750,0

90,0

780,0

750,0

30,0

30,0

30,0

5.830,0

800,0

5.000,0

30,0

4.5

Văn hóa

4.333,0

1.183,0

800,0

1.980,0

370,0

800,0

480,0

320,0

2.141,5

591,5

1.500,0

50,0

1.391,5

591,5

800,0

4.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.000,0

-

-

1.000,0

-

-

1.000,0

1.000,0

-

4.7

Thông tin và truyền thông

200,0

-

200,0

-

-

-

-

200,0

200,0

4.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

4.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

4.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12

Môi trường

530,0

230,0

-

300,0

-

330,0

230,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

4.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Xã Hoài Phú, thị xã Hoài     Nhơn

33.021,0

2.120,0

5.000,0

20.564,0

5.337,0

1.737,0

937,0

-

800,0

-

1.191,5

591,5

-

600,0

-

30.092,5

591,5

5.000,0

19.164,0

5.337,0

5.1

Quy hoạch

650,0

-

-

650,0

-

-

-

650,0

650,0

5.2

Giao thông

21.444,0

1.483,0

2.300,0

13.864,0

3.797,0

300,0

300,0

591,5

591,5

20.552,5

591,5

2.300,0

13.864,0

3.797,0

5.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

5.470,0

-

1.000,0

3.400,0

1.070,0

800,0

800,0

600,0

600,0

4.070,0

1.000,0

2.000,0

1.070,0

5.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5

Văn hóa

2.437,0

637,0

-

1.700,0

100,0

637,0

637,0

-

1.800,0

1.700,0

100,0

5.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

1.200,0

-

500,0

450,0

250,0

-

-

1.200,0

500,0

450,0

250,0

5.7

Thông tin và truyền thông

370,0

-

-

300,0

70,0

-

-

370,0

300,0

70,0

5.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

5.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

5.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

5.11

Y tế

50,0

-

-

50,0

-

-

-

50,0

50,0

5.12

Môi trường

1.200,0

-

1.000,0

150,0

50,0

-

-

1.200,0

1.000,0

150,0

50,0

5.13

Chất lượng cuộc sống

200,0

-

200,0

-

-

-

-

200,0

200,0

5.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Xã An Tân, huyện An Lão

18.678,0

6.361,0

5.000,0

3.547,0

3.770,0

4.206,0

2.809,0

-

1.397,0

-

3.926,0

1.776,0

-

2.150,0

-

10.546,0

1.776,0

5.000,0

-

3.770,0

6.1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Giao thông

17.078,0

6.361,0

5.000,0

2.847,0

2.870,0

4.006,0

2.809,0

1.197,0

3.426,0

1.776,0

1.650,0

9.646,0

1.776,0

5.000,0

2.870,0

6.3

Thủy lợi và phòng chống thiên tai

-

-

-

-

-

-

-

-

6.4

Giáo dục

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5

Văn hóa

1.100,0

-

-

700,0

400,0

200,0

200,0

500,0

500,0

400,0

400,0

6.6

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

6.7

Thông tin và truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8

Thu nhập bình quân đầu người

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9

Lao động

-

-

-

-

-

-

-

-

6.10

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

-

-

-

-

-

-

-

-

6.11

Y tế

-

-

-

-

-

-

-

-

6.12

Môi trường

500,0

-

-

-

500,0

-

-

500,0

500,0

6.13

Chất lượng cuộc sống

-

-

-

-

-

-

-

-

6.14

Quốc phòng An Ninh

-

-

-

-

-

-

-

-

PHỤ LỤC 5.3

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CỦA XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT

Tên tiêu chí

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023-2025

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

TỔNG CỘNG

81.375

14.475

14.000

52.000

900

23.159

6.559

2.000

14.600

-

35.733

4.533

6.000

25.200

-

23.633

4.533

6.000

12.200

-

I

NĂM 2023

14.120

2.120

2.000

10.000

11.737

937

2.000

8.800

1.192

592

600

1.192

592

600

1

Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước

14.120

2.120

2.000

10.000

11.737

937

2.000

8.800

1.192

592

600

1.192

592

600

Mô hình thôn thông minh

2.800

-

300

2.500

-

300

2.500

-

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

11.320

2.120

1.700

7.500

8.937

937

1.700

6.300

1.192

592

600

1.192

592

600

II

NĂM 2024

46.775

8.575

6.000

32.200

-

8.148

3.748

-

4.400

-

32.158

2.758

6.000

23.400

-

7.158

2.758

-

4.400

1

Xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

10.870

2.120

-

8.750

2.437

937

1.500

6.442

592

-

5.850

1.992

592

1.400

Mô hình thôn thông minh

2.100

-

-

2.100

2.100

2.100

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

8.770

2.120

-

6.650

2.437

937

1.500

4.342

592

3.750

1.992

592

1.400

2

Xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

10.640

1.890

-

8.750

2.437

937

1.500

6.442

592

-

5.850

1.992

592

1.400

Mô hình thôn thông minh

2.100

-

2.100

2.100

2.100

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

8.540

1.890

-

6.650

2.437

937

1.500

4.342

592

3.750

1.992

592

1.400

3

Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

4.500

2.000

2.500

4.500

2.000

2.500

Mô hình thôn thông minh

3.000

1.500

1.500

3.000

1.500

1.500

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông

1.500

500

1.000

1.500

500

1.000

4

Xã Cát Minh, huyện Phù Cát

9.375

2.675

2.000

4.700

1.637

937

700

5.984

984

2.000

3.000

1.984

984

1.000

Mô hình thôn thông minh

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

7.375

2.675

1.000

3.700

1.637

937

700

3.984

984

1.000

2.000

1.984

984

1.000

5

Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn

11.390

1.890

2.000

7.500

1.637

937

700

8.792

592

2.000

6.200

1.192

592

600

Mô hình thôn thông minh

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

9.390

1.890

1.000

6.500

1.637

937

700

6.792

592

1.000

5.200

1.192

592

600

NĂM 2025

20.480

3.780

6.000

9.800

900

3.274

1.874

1.400

2.383

1.183

1.200

15.283

1.183

6.000

7.200

1

Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

7.790

1.890

2.000

3.900

1.637

937

700

1.192

592

600

5.192

592

2.000

2.600

Mô hình thôn thông minh

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

5.790

1.890

1.000

2.900

1.637

937

700

1.192

592

600

3.192

592

1.000

1.600

2

Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn

4.900

2.000

2.000

900

4.900

2.000

2.000

900

Mô hình thôn thông minh

1.900

1.000

900

-

1.900

1.000

900

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

3.000

1.000

1.100

900

3.000

1.000

1.100

900

3

Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát

7.790

1.890

2.000

3.900

1.637

937

700

1.192

592

600

5.192

592

2.000

2.600

Mô hình thôn thông minh

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

Lĩnh vực nổi trội trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

5.790

1.890

1.000

2.900

1.637

937

700

1.192

592

600

3.192

592

1.000

1.600

PHỤ LỤC 5.4

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CỦA HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT

Tên tiêu chí

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2023-2025

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Vốn NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

Vốn NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

Vốn NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

Vốn NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NĂM 2023

393.397

92.347

46.100

232.550

22.400

244.945

44.895

46.100

131.550

22.400

22.325

24.188

-

55.000

-

21.401

23.264

-

46.000

-

I

Huyện Tây Sơn

269.724

46.174

34.600

188.550

400

164.998

22.448

34.600

107.550

400

-

11.863

-

45.000

-

-

11.863

-

36.000

-

1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

2

Giao thông

164.234

37.834

5.000

121.000

400

69.508

14.108

5.000

50.000

400

11.863

40.000

11.863

31.000

3

Thủy lợi và phòng, chống thiên     tai

-

-

-

-

-

-

4

Điện

-

-

-

-

-

-

5

Y tế - Văn hóa - Giáo dục

2.850

850

2.000

-

-

2.850

850

2.000

6

Kinh tế

6.400

1.400

5.000

-

-

6.400

1.400

5.000

7

Môi trường

44.738

4.588

2.600

37.550

-

44.738

4.588

2.600

37.550

8

Chất lượng môi trường sống

50.600

600

20.000

30.000

-

40.600

600

20.000

20.000

5.000

5.000

9

Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công

902

902

-

-

-

902

902

II

Huyện Phù Mỹ

123.673

46.173

11.500

44.000

22.000

79.947

22.447

11.500

24.000

22.000

22.325

12.325

-

10.000

-

21.401

11.401

-

10.000

-

1

Quy hoạch

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Giao thông

42.897

20.897

-

-

22.000

29.587

7.587

22.000

6.655

6.655

6.655

6.655

3

Thủy lợi và phòng, chống thiên     tai

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Điện

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Y tế - Văn hóa - Giáo dục

19.575

19.575

-

-

-

10.500

10.500

5.000

5.000

4.075

4.075

6

Kinh tế

3.840

3.840

-

-

-

2.499

2.499

670

670

671

671

7

Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Chất lượng môi trường sống

57.361

1.861

11.500

44.000

-

37.361

1.861

11.500

24.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9

Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công

-

-

-

-

-

-

-

-

PHỤ LỤC 5.5

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN CỦA HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Tên tiêu chí

Nội dung thực hiện

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2023-2025

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng cộng

Trong đó:

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NS Trung ương

NS tỉnh

NS huyện, xã

Huy động khác…

NĂM 2025

I

Huyện Tuy Phước

252.540

-

95.390

157.150

-

117.815

-

50.890

66.925

-

108.230

-

44.500

63.730

-

26.495

-

-

26.495

-

1

Quy hoạch

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Làng hoa Bình Lâm xã Phước Hoà huyện Tuy Phước.

- Lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện

1.595

-

1.595

-

95

95

1.500

1.500

-

2

Giao thông

Trồng cây xanh dọc theo tuyến ĐH 42 đảm bảo đạt tối thiểu 50%.

3.600

-

3.600

3.600

3.600

-

-

Đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác bến xe khách trung tâm huyện tại thị trấn Diêu Trì

105.000

-

105.000

40.000

40.000

40.000

40.000

25.000

25.000

3

Y tế - Văn hóa - Giáo dục

Tiếp tục nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện

80.000

80.000

-

40.000

40.000

40.000

40.000

-

Tiếp tục xây dựng kế hoạch trùng tu tôn tạo các dích tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện để phát huy giá trị các di tích này. Khôi phục các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương

10.000

-

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

Xây dựng Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục TX huyện đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 theo quy định

10.000

0

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

Xây dựng Tường rào cổng ngõ trường THPT số 2 Tuy Phước

1.200

0

1.200

1.200

1.200

-

-

Trường THPT số 3 Tuy Phước, Hạng mục: Xây dựng 03 phòng bộ môn

4.500

4500

-

-

4.500

4.500

-

Trường THPT Xuân Diệu, Hạng mục: Xây dựng 03 nhà bộ môn

6.350

6350

-

6.350

6.350

-

-

Trường THPT số 1 Tuy Phước. Hạng mục: Sửa chữa dãy 02 tầng 08 phòng

1.700

1700

-

1.700

1.700

-

-

Trường THPT số 3 Tuy Phước. Hạng mục: Sửa chữa dãy 02 tầng 12 phòng

1.140

1140

-

1.140

1.140

-

-

Trường THPT Nguyễn Diêu Hạng mục: Sửa chữa dãy 02 tầng 06 phòng và Nhà bộ môn 04 phòng

1.700

1.700

-

1.700

1.700

-

-

4

Kinh tế

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các Dự án, kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ

1.500

-

1.500

500

500

1.000

1.000

-

Đầu tư xây dựng kho chứa hàng (kho bảo quản hàng hoá) đối với chợ Phước Sơn đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2

300

-

300

300

300

-

-

Tiếp tục có Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và được triển khai hiệu quả

1.000

-

1.000

500

500

500

500

-

5

Môi trường

- Hướng dẫn các hộ dân phân loại, thu gom rác thải nguy hại tại hộ gia đình về tập kết tại các thùng lưu chứa được bố trí tại các trụ sở thôn;

- Đầu tư, sửa chữa các bể thu gom bao, bì chai, lọ thuốc BVTV trên cách đồng ruộng.

260

-

260

130

130

130

130

-

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người dân thu gom chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường

2.000

-

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-

Tăng cường công tác hướng dẫn hộ dân phân loại rác thải tại nguồn.

520

-

520

200

200

200

200

120

120

Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu, cụm dân cư;

3.000

-

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Tăng cường trồng cây xanh các điểm công cộng, khu dân cư…

500

-

500

250

250

250

250

-

Xây dựng kế hoạch triển khai phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt của hộ gia đình trên địa bàn; Chất thải nhựa được thu gom, tái sử dụng, xử lý theo quy định.

325

-

325

100

100

100

100

125

125

6

Chất lượng môi trường sống

Tiếp tục đầu tư, mở mạng hệ đường ống cung cấp nước sạch tập trung các xã chưa có nước sạch, nhằm đảm bảo người dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt theo quy định

10.000

-

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hộ dân vứt xả rác, nước thải ra môi trường ao, hồ..

'- Đầu tư xây dựng mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường

500

-

500

200

200

200

200

100

100

XD Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn

650

-

650

250

250

250

250

150

150

Xây dựng kế hoạch hàng năm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

200

-

200

100

100

100

100

-

Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hình xã, thôn thông minh

5.000

-

5.000

2.500

2500

2.500

2500

-

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com