Kế hoạch 1529/KH-UBND năm 2024 cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2025-2029
	Số hiệu
	1529/KH-UBND

	Loại văn bản
	Kế hoạch

	Ngày ban hành
	26/04/2024

	Ngày hiệu lực
	26/04/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1529/KH-UBND
Bình Thuận, ngày 26 tháng 4 năm 2024
KẾ HOẠCH
CẤP NƯỚC AN TOÀN KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2025-2029
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày   28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số   117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025;
Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục;
Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn;
Căn cứ Công văn số 1711/BNN-TL ngày 22/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 53/TTr-SNN ngày 04/4/2024; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2025-2029 (viết tắt là Kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH
- Thực hiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn  (viết tắt là Thông tư số 23),  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng Kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn kỳ 05 năm, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 của năm trước kỳ kế hoạch.
- Trên cơ sở Công văn số 1711/BNN-TL ngày 22/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2025-2029 nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, giải pháp thực hiện của các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc bảo đảm cấp nước an toàn đối với công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn theo quy định tại Thông tư số 23; làm cơ sở để chỉ đạo, giám sát các đơn vị cấp nước sạch nông thôn tập trung thực hiện việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn cho từng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định tại Thông tư số 23.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
- Theo số liệu Bộ chỉ số tính đến cuối năm 2023, tổng số công trình cấp nước sạch tập trung (CTCNTT) nông thôn là 54 công trình; trong đó có 54/54 công trình hoạt động bền vững (đạt 100%);
- Mô hình quản lý, vận hành các CTCNTT nông thôn: Ban Quản lý công trình công cộng (CTCC) huyện Tuy Phong (03 công trình); Ban Quản lý CTCC huyện Bắc Bình (10 công trình); Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận (41 công trình). Các CTCNTT sau khi đầu tư đều giao cho các đơn vị chuyên ngành quản lý khai thác nên phát huy hiệu quả đầu tư, cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ số lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy định của pháp luật và kiểm soát được rủi ro theo kế hoạch cấp nước an toàn đã được phê duyệt.
III. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Mục tiêu tổng quát
- Thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn nhằm phát hiện, phòng ngừa, giảm thiểu và loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước, hệ thống thu, xử lý, dự trữ nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng.
- Cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng nước sạch theo quy định của pháp luật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đạt tỷ lệ 50% hệ thống (công trình) cấp nước sạch nông thôn tập trung có công suất từ 100 m 3 /ngày, đêm trở lên được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
- Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân là 15%, dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày.
IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN
- Tổ chức lập, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra, đánh giá về kế hoạch cấp nước an toàn đối với từng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và thực hiện quy trình kiểm soát và ứng phó trong trường hợp công trình cấp nước nông thôn tập trung gặp sự cố theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 23.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt khu vực nông thôn theo QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành tại Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh.
- Bố trí huy động, lồng ghép các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp nhằm cung ứng đầy đủ, liên tục và bảo đảm chất lượng nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa.
- Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng công trình cấp nước tập trung nông thôn: Rà soát và phân loại công trình thực hiện việc giao công trình theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; các công trình đầu tư mới đề xuất được đơn vị quản lý tài sản, chịu trách nhiệm về tài sản được giao, vận hành khai thác công trình; xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng công trình cấp nước.
- Quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước; bảo vệ chất lượng nguồn nước; xử lý nghiêm các vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trái phép. Có phương án khai thác nguồn nước khác để thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đang khai thác.
- Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung quy mô lớn, đồng bộ, liên xã, liên huyện, kết nối với hệ thống cấp nước đô thị ở những nơi phù hợp để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững; ưu tiên sử dụng nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, đập dâng cho cấp nước sinh hoạt.
- Khuyến khích, ứng dụng tiến bộ khoa học trong đầu tư xây dựng, trong sản xuất, quản lý, cung cấp nước sạch nông thôn bảo đảm chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố.
- Ứng dụng công nghệ, giải pháp cấp nước và vệ sinh thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng sức khỏe người dân, ưu tiên công nghệ đơn giản; tăng cường sử dụng vật liệu mới, vật liệu địa phương trong xây dựng công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình.
- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả như: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch sinh hoạt; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sức khỏe đến người sử dụng nước.
- Tổ chức tập huấn cho người trực tiếp quản lý, vận hành khai thác công trình nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý công trình.
- Rà soát năng lực của các đơn vị cấp nước trực thuộc UBND cấp huyện, xã để sắp xếp củng cố, kiện toàn đảm bảo năng lực quản lý công trình theo quy định.
- Thu hút các doanh nghiệp cung cấp nước sạch vào đầu tư theo hình thức PPP.
- Đối với các công trình không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả hoặc đã được công trình mới thay thế: Khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên có liên quan trước khi đề nghị thanh lý theo quy định của pháp luật.
V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Giai đoạn 2025-2029, toàn tỉnh có 23 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, cụ thể:
STT
Công trình cấp nước
Nguồn nước cấp
Công suất phục vụ tối thiểu   (m 3 /ngày đêm)
Phạm vi cấp nước
I
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 10 công trình
1
Phú Long
Nước ngầm
1.540
Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc
2
Thuận Bắc
Nước mặt
10.080
Thị trấn Ma Lâm, các xã Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hàm Chính, Hàm Trí, Hàm Phú, Thuận Minh; bổ sung nguồn nước cấp cho các xã Hàm Đức, Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc
3
Lương Sơn
Nước ngầm
1.500
Thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình
4
Mũi Né
Nước ngầm
1.440
Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết
5
Thiện Nghiệp
Nước mặt
1.000
Xã Thiện Nghiệp, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết
6
Thuận Nam
Nước mặt
6.919
Xã Tân Thuận, Tân Lập, Hàm Minh, Hàm Cường, Hàm Kiệm, thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam; xã Tân Hải, Tân Tiến thị xã La Gi
7
Tân Nghĩa
Nước mặt
4.932
Thị trấn Tân Nghĩa, các xã Sông Phan, Tân Hà, Tân Xuân, huyện Hàm Tân
8
Tân Minh
Nước mặt
600
Thị trấn Tân Minh, các xã Tân Phúc, Tân Đức, huyện Hàm Tân
9
Lạc Tánh
Nước mặt
1.600
Thị trấn Lạc Tánh, các xã Đức Thuận, Đức Bình huyện Tánh Linh
10
Võ Xu
Nước mặt
2.400
Các thị trấn Võ Xu, Đức Tài, các xã Nam Chính, Đức Hạnh, Đức Tín, Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai, Vũ Hòa huyện Đức Linh
II
Ban quản lý công trình công cộng huyện Tuy Phong: 03 công trình
11
NMN Tuy Phong
Nước mặt
30.000
Thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan Rí Cửa và các xã Phong Phú, Phú Lạc, Bình Thạnh, Phước thể, Hoà Minh, Chí Công, huyện Tuy Phong
12
NMN Vĩnh Hảo
Nước mặt
7.500
Xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân cùng với các khu công nghiệp, Trung tâm Nhiệt điện, Trung tâm cảng Quốc tế Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong
13
NMN Phan Dũng
Nước mặt
500
Xã Phan Dũng và thôn La Bá 1, La Bá 2 xã Phong Phú, huyện Tuy Phong
III
Ban quản lý công trình công cộng huyện Bắc Bình: 10 công trình
14
Trạm bơm nước Phan Thanh
Nước mặt
490
Xã Hồng Thái, xã Phan Thanh
15
Trạm bơm nước Bình An
Nước ngầm
200
Xã Bình An
16
Trạm bơm nước Hồ Cà Giây
Nước mặt
1.000
Xã Bình An
17
Trạm bơm nước Phan Rí Thành - Phan Hoà
Nước ngầm
700
Xã Phan Rí Thành, xã Phan Hoà
18
Trạm bơm nước Phan Lâm
Nước mặt
480
Xã Phan Lâm
18
Trạm bơm nước Phan Sơn
Nước ngầm
150
Xã Phan Sơn
20
Trạm bơm nước Phan Điền
Nước ngầm
180
Xã Phan Điền
21
Trạm bơm nước Sông Luỹ
Nước ngầm
480
Xã Sông Luỹ
22
Trạm bơm nước Sông Bình
Nước mặt
380
Xã Sông Bình
23
Trạm bơm nước Bình Tân
Nước ngầm
460
Xã Bình Tân
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn cấp tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Đối với các đơn vị cấp nước có giá nước được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý: Kinh phí lập và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn của đơn vị cấp nước được tính vào giá thành sản xuất nước sạch theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt  (viết tắt là Thông tư số 44).
- Đối với các đơn vị cấp nước chưa có giá hoặc có giá chưa được tính đúng tính đủ các chi phí hợp lý: Khẩn trương xây dựng, lập phương án giá nước sạch theo đúng quy định tại Thông tư số 44, hoàn chỉnh phương án giá theo quy định gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.
- Lồng ghép vào các chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn cấp tỉnh sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị hàng năm.
VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Ban hành tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đơn vị cấp nước xây dựng, phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn đối với từng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.
c) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị cấp nước, các hộ gia đình theo dõi, giám sát và duy trì số lượng, chất lượng nước; tập huấn cho các cán bộ quản lý trực tiếp công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác và sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.
d) Xây dựng thông tin, dữ liệu bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.
đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cấp nước và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn cấp tỉnh cho UBND tỉnh và Cục Thủy lợi theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23.
2. Sở Xây dựng
a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Bình Thuận và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và các quy định liên quan; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục.
b) Phối hợp thẩm định các công trình nước sạch nông thôn tập trung theo thẩm quyền và có ý kiến đơn vị quản lí vận hành công trình sau đầu tư.
3. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khi có dấu hiệu mất an toàn về chất lượng cấp nước và tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất về chất lượng nước sạch theo quy định.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước. Xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước theo quy định.
b) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
c) Hướng dẫn chủ đầu tư công trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan để huy động nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước.
b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn đầu tư và lồng ghép Kế hoạch cấp nước an toàn cấp tỉnh vào các chương trình, dự án thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư hàng năm của tỉnh.
6. Sở Tài chính
Chịu trách nhiệm thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án giá và quy định giá nước sạch sinh hoạt do các đơn vị cấp nước đề xuất; tham mưu trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ giá nước (nếu có) cho các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan ưu tiên đề xuất các nhiệm vụ về nghiên cứu công nghệ xử lý nước thích hợp áp dụng ở khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền nhằm xây dựng ý thức cộng đồng về việc bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, an toàn.
9. Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và công trình cấp nước để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ công trình cấp nước tập trung.
10. Công ty Điện lực Bình Thuận
Ưu tiên nguồn điện, thỏa thuận đấu nối nguồn điện để cấp cho các nhà máy cấp nước.
11. Công an tỉnh
Chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị nghĩa vụ tăng cường công tác nắm tình hình; rà soát, đánh giá các yếu tố tác động về ANTT có liên quan đến công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước nhất là trong các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của tỉnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên trái phép, gây ô nhiễm nguồn nước.
12. UBND các huyện, thị xã và thành phố
a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 18 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cấp nước xây dựng, phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn đối với từng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; có ý kiến về kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn quản lý trước khi đơn vị cấp nước phê duyệt.
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên có liên quan trong công tác quản lý để các công trình bị hư hỏng, không còn khả năng sửa chữa, nâng cấp.
d) Có ý kiến đối với các phương án giá nước (do các đơn vị cấp nước xây dựng) của các công trình cấp nước trên địa bàn quản lý trước khi gửi Sở Tài chính thẩm định.
đ) Rà soát năng lực của các đơn vị cấp nước để sắp xếp củng cố, kiện toàn đảm bảo năng lực quản lý công trình theo quy định.
13. Đơn vị cấp nước khu vực nông thôn
a) Tổ chức, lập và phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn đối với công trình do đơn vị mình quản lý theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm tra, đánh giá nội bộ theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện quy trình kiểm soát và ứng phó trong trường hợp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung gặp sự cố tại Điều 12 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 20 Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Hàng năm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các công trình được giao quản lý gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. Chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá và giá nước sạch sinh hoạt dự kiến cho năm tiếp theo để xây dựng phương án giá nước điều chỉnh (nếu có) của các công trình được giao quản lý trình Sở Tài chính thẩm định.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện bảo đảm về thời gian, chất lượng và hiệu quả. Định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh  (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11)  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục Thủy lợi   trước ngày 15/12  ; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Thủy lợi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Bình Thuận;
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT;
- BQL CTCC các huyện Tuy Phong, Bắc Bình;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bình Thuận;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.
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