# Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 148/NQ-CP và Chương trình 58-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

| Số hiệu | 179/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 15/11/2024 |
| Ngày hiệu lực | 15/11/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 179/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 11 năm 2024

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SỐ 58-CTR/TU NGÀY 15/8/2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIV THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-TW NGÀY 24/01/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 148/NQ-CP);

Thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chương trình số 58-CTr/TU).

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa, triển khai, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 06-NQ/TW); Nghị quyết số 148/NQ-CP và Chương trình số 58- CTr/TU phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ động trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh tới cấp xã, đặc biệt là người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các nhiệm vụ thuộc chức năng, phạm vi quản lý và trong công tác thu hút kêu gọi đầu tư, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số.

- Khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị theo yêu cầu của Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 148/NQ-CP và Chương trình số 58-CTr/TU.

2. Yêu cầu

- Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 148/NQ-CP và Chương trình số 58-CTr/TU; xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình nêu trên.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 148/NQ-CP và Chương trình số 58-CTr/TU bảo đảm nghiêm túc, thường xuyên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 148/NQ-CP và Chương trình số 58-CTr/TU; xác định rõ việc xây dựng và thực hiện chính sách về quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình phát triển.

- Các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan; phân định rõ nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, trước mắt, thường xuyên và lâu dài.

II. CÁC MỤC TIÊU CỤ TH  Ể

1. Mục tiêu đến năm 2025 và đến năm 2030

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu cần đạt được

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

Đến năm 2025

Đến năm 2030

1

Số lượng đô thị của tỉnh

Đô thị

23

25

Sở Xây dựng

2

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị

%

100

100

3

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh

%

Phấn đấu ≥ 45

Phấn đấu ≥ 50

4

Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên

%

1,5-1,9

1,9-2,3

5

Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị

%

Phấn đấu đạt 11-16%

Phấn đấu đạt 16-26%

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

6

Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị

m 2

Phấn đấu đạt 6-8

Phấn đấu đạt 8-10

Sở Xây dựng

7

Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị

m 2 /người

Phấn đấu đạt 28

Phấn đấu đạt 32

8

Số hộ gia đình tại đô thị đạt tỷ lệ phủ hạ tầng mạng băng rộng cáp quang

%

80

100

Sở Thông tin và Truyền thông

9

Tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử

%

50%

80%

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

2. Mục tiêu đến năm 2045

Nâng cao chất lượng đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá. Xây dựng kết cấu hạ tầng các đô thị lớn của tỉnh, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Chất lượng sống tại đô thị được nâng lên ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

3. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững.

4. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành.

(Chi tiết phân công nhiệm vụ theo Phụ lục đính kèm)

IV. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Khuyến khích huy động các nguồn vốn xã hội hóa trong nước, nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công nhiệm vụ tại Phụ lục này chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Đối với những nhiệm vụ cần kinh phí thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hằng năm theo quy định của Luật Đầu tư công trong khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, các địa phương theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường vai trò giám sát, phản biện trong việc lập quy hoạch đô thị. Phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đô thị; tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động trong xây dựng và thực hiện chính sách về quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Xây dựng;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc Trung ương đặt tại tỉnh;

- Các đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, XD, VX, KT, TH, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hoàng Nghiệp

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

(Thực hiện theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045)

(Kèm theo Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

TT

Nội dung

Chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Sản phẩm, kết quả

Thời gian, tiến độ

Ghi chú

I

Nhóm nhiệm vụ thứ nhất: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

Tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng trong toàn xã hội, người dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị; Triển khai và cụ thể hóa những chủ trương và giải pháp, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; thường xuyên, định kỳ tổ chức các hình thức tuyên truyền phổ biến và đánh giá việc triển khai thực hiện.

II

Nhóm nhiệm vụ thứ hai: Phát triển kinh tế khu vực đô thị; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị

1

Triển khai các chương trình, dự án chỉnh trang đô thị hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan

Dự án thí điểm

2025- 2027

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

2

Khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng như vỉa hè trong phát triển kinh tế khu vực đô thị

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Kế hoạch

2024 - 2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

3

Xem xét việc di dời có trật tự các cơ sở sản xuất chế biến, chế tạo thâm dụng lao động, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho người dân ra khỏi khu vực trung tâm các đô thị chỉnh về quản lý và phát triển đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Kế hoạch

2024 - 2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

4

Rà soát quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, trung tâm logistic, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, mạng lưới chợ dân sinh.

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, địa phương có liên quan

Văn bản tham gia ý kiến

2024 - 2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

5

Phát triển kinh tế dịch vụ, các ngành công nghiệp chế tạo tiên tiến và có tính chiến lược, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể thao

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành,cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tỉnh có liên quan

Kế hoạch

2024 - 2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

6

Phát triển kinh tế gắn với chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp nông thôn và phát triển dịch vụ xã hội tại các đô thị nhỏ

Sở NN&PTNT

Các Sở, ngành, địa phương có liên quan

Kế hoạch

2024 - 2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

III

Nhóm nhiệm vụ thứ ba: Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững

7

Đến năm 2025, các đô thị hiện hữu của tỉnh và đô thị mới có quy hoạch chung, phủ kín quy hoạch phân khu; phấn đấu các đô thị đều có quy chế quản lý kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến năm 2030, đảm bảo hoàn thành lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các đô thị trên toàn tỉnh

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Kế hoạch hoặc Báo cáo

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

8

Đến năm 2025, hoàn thành việc tổ chức lập Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp thuộc tỉnh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo tính tương thích đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và quy hoạch tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng, Sở tài và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định phê duyệt

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

IV

Nhóm nhiệm vụ thứ tư: Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu

9

Phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị đối với các đô thị loại IV trở lên, cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị đối với tỉnh và từng đô thị trong tỉnh.

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định phê duyệt

2025-2026

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

10

Đề xuất đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, đạt tỷ lệ đến năm 2025 là 11-16%, phấn đấu đến năm 2030 đạt 16-26%

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Danh mục đầu tư 2025- 2030

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

11

Đề xuất đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống cây xanh bình quân trên mỗi đầu người dân đô thị đến năm 2025 đạt khoảng 6- 8m 2 /người, phấn đấu đến năm 2030 đạt 8-10 m 2 /người

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Danh mục đầu tư 2025- 2030

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

12

Cải tạo, chỉnh trang các đô thị: Thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị

UBND thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Danh mục đầu tư 2025-2030

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

13

Đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại các đô thị, cải tạo, chỉnh trang đô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Kế hoạch

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

14

Cải tạo chỉnh trang các khu dân cư ven kênh gạch gắn với tái định cư; hình thành mới các trục không gian cảnh quan kiến trúc đặc thù của đô thị; phát triển các không gian công cộng đô thị.

15

Đề xuất thí điểm lựa chọn vị trí, thực hiện dự án tái thiết đô thị tại khu vực trung tâm thành phố Sóc Trăng

UBND thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Báo cáo đề xuất dự án

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

16

Đề xuất thí điểm các mô hình đột phá, đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư phát triển đô thị tại thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm

UBND thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Báo cáo đề xuất dự án

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

17

Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đầu mối, các dự án cấp nước, xử lý rác

UBND các huyện, thị xã, thành

Các Sở, ban ngành tỉnh có

Danh mục đầu tư

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của

17

Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đầu mối, các dự án cấp nước, xử lý rác thải phục vụ cho vùng huyện, vùng liên huyện theo quy hoạch tỉnh, Đầu tư khép kín các đường vành đai, đường xuyên tâm, hệ thống giao thông công cộng đồng bộ có sức chở lớn, bến, bãi đỗ xe tại các đô thị

UBND các huyên, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Danh mục đầu tư 2025- 2030

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

18

Thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an sinh nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị trên cả tỉnh đạt tối thiểu 28 m 2  vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32 m 2

19

Thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên đến năm 2025, các nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030 theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018. Xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế

Sở Thông tin Truyền thông

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Đề án hoặc Dự án; kế hoạch hoặc lộ trình thí điểm

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

20

Thực hiện các chương trình, dự án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Danh mục đầu tư 2025- 2030

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

21

Khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành các dự án đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chí, tiêu chuẩn công trình xanh, các dự án khu đô thị theo tiêu chí khu đô thị xanh.

Ban quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng, Các sở, ngành, địa phương có liên quan

Hướng dẫn

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

22

Rà soát các biện pháp, công nghệ cung cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải để đảm bảo khả năng thích ứng với các điều điện khí hậu cực đoan có thể xảy ra do tác động của biến đổi khí hậu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan

Kế hoạch

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

23

Thực hiện các chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; từng bước tiếp cận về điều kiện hạ tầng, dịch vụ đô thị, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối với đô thị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo

Theo tiến độ công việc được giao

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

24

Rà soát tổng thể, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại các đô thị theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa, thể thao đến năm 2030

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

25

Xây dựng lộ trình và giải pháp khả thi hạn chế xe cá nhân, nhất là xe máy tại các đô thị lớn. Xây dựng đồng bộ về hạ tầng và ban hành các chính sách ưu đãi để khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thân thiện với môi trường tại đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Sở Giao thông vận tải

Kế hoạch hoặc chương trình

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

26

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn theo hướng tối đa hóa giá trị của chất thải, lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp thông qua đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Kế hoạch hoặc Đề án

2025-2026

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

27

Tập trung vào các hoạt động huy động nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước cũng như đa dạng hóa nguồn đầu tư từ các thành phần kinh tế đóng vai trò quan trọng để khuyến khích hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn, cải thiện công nghệ tái chế, thân thiện môi trường trong quản lý chất thải

Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Kế hoạch hoặc hướng dẫn

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

28

Khuyến khích các đô thị quy hoạch và xây dựng các điểm thu gom, phân loại rác thải trong đô thị và khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

29

triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các nhiệm vụ đã được phân giao theo Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025; huy động các nguồn lực lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải tại khu vực sản xuất tập trung, khu dân cư và nút giao thông đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

30

Tăng đầu tư, biên chế bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoàn thiện mô hình cơ quan kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương bảo đảm đồng bộ với quá trình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ dân cư đô thị. Nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện hệ thống quản lý tình huống khẩn cấp, tăng cường năng lực phòng, chống và giảm thiểu thiên tai, dịch bệnh tại các đô thị

UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Sở Y tế và các sở, ngành tỉnh

Chương trình hoặc Kế hoạch

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

V

Nhóm nhiệm vụ thứ năm: Xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành

31

Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả và tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị các cấp. Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển đô thị. Xây dựng vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành gắn với nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức về quản lý đô thị từ tỉnh đến địa phương

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Đề án

2026-2027

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

32

Định kỳ phối hợp sở, ngành liên quan và địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền rà soát quy hoạch đối với hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, bảo đảm thông suốt và liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Sở Giao thông vận tải

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Báo cáo

Theo tiến độ đã giao

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

33

Xây dựng và hoàn thiện các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực hiện

Công an tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng

Báo cáo, Đề án

2025

Cụ thể theo Chương trình số 58-CTr/TU ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com