# Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2024 thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

| Số hiệu | 183/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 22/10/2024 |
| Ngày hiệu lực | 22/10/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 183/KH-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 188/TTr-SLĐTBXH ngày 16/10/2024 về việc dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1649-TB/TU ngày 18/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG

Toàn tỉnh còn 13.384 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,13%, 13.326 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,02%. Thời gian qua, được sự hỗ trợ ngân sách nhà nước, sự huy động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh từ năm 2019 đến năm 2024 đã thực hiện hỗ trợ cho 7.329 hộ nghèo, hộ cận nghèo (5.158 hộ nghèo, 2.171 hộ cận nghèo), trong đó: Có 5.905 hộ được hỗ trợ xây dựng mới, 1.424 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Qua đó đã góp phần đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, trong đó có một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tiếp cận được nơi ở an toàn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát đánh giá nhu cầu xây dựng nhà ở đến năm 2025 là 2.522 hộ (hộ nghèo 1.740 hộ; hộ cận nghèo 782 hộ), trong đó: 1.978 hộ được hỗ trợ xây dựng mới; 544 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cụ thể phân cấp theo các chương trình, dự án như sau:

- Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh 1.381 hộ (hộ nghèo: 966 hộ; hộ cận nghèo 415 hộ), trong đó:

+ Xây dựng mới nhà ở: 1.117 hộ.

+ Sửa chữa nhà ở: 264 hộ.

- Hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 5): 85 hộ (hộ nghèo: 60 hộ; hộ cận nghèo: 25 hộ), trong đó:

+ Xây dựng mới nhà ở: 43 hộ.

+ Sửa chữa nhà ở: 42 hộ.

- Rà soát đề xuất hỗ trợ nhà ở theo Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024: 1.056 hộ (hộ nghèo: 714 hộ; hộ cận nghèo: 342 hộ), trong đó:

+ Xây dựng mới nhà ở: 818 hộ.

+ Sửa chữa nhà ở: 238 hộ.

Để hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025.

II. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ

1. Mục tiêu:

- Việc thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhằm huy động, vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tầng lớp Nhân dân hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với quyết tâm “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh” theo tinh thần Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo còn quá khó khăn về nhà ở, nơi ở an toàn. Động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nguyên tắc hỗ trợ:

a) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân.

b) Huy động, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

c) Hộ gia đình được hỗ trợ (bao gồm xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở) được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở:

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý hàng năm và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Kế hoạch này có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm, đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có trong danh sách do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý hàng năm chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc) theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT- BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b) Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra (Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa hay xây dựng lại).

c) Thửa đất dự kiến xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để làm nhà ở và lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở:

- Tổng số lượng hộ hỗ trợ: 1.056 hộ (hộ nghèo: 714 hộ; hộ cận nghèo: 342 hộ), trong đó:

+ Xây dựng mới nhà ở: 818 hộ;

+ Sửa chữa nhà ở: 238 hộ.

(Có bảng tổng hợp cho các huyện, thị xã, thành phố).

4. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ xây dựng mới nhà ở: 50 triệu đồng/hộ gia đình.

- Hỗ trợ sửa chữa nhà ở: 25 triệu đồng/hộ gia đình.

b) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ.

5. Tổng kinh phí thực hiện:

-  Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho 1.056 hộ nghèo, hộ cận nghèo:  46.850.000.000 đồng , trong đó:

+ Xây dựng mới mới: 818 hộ, kinh phí 40.900.000.000 đồng;

+ Sửa chữa nhà ở: 238 hộ, kinh phí 5.950.000.000 đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng:

- Tổng hợp đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa chữa nhà ở bổ sung vào Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 theo Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 08/09/2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

- Phối hợp tham mưu, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà ở dột nát do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Là cơ quan thường trực chương trình, chủ trì, phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện; tổ chức lập các mẫu nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo phù hợp với địa phương để tham khảo, nghiên cứu áp dụng để xây dựng nhà ở; hướng dẫn các xã xác định thực trạng về nhà ở, chất lượng về nhà ở và quy trình nghiệm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo đúng mục tiêu và yêu cầu.

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến người dân bằng hình thức phù hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Tiếp tục phát huy cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu về nhà ở; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính:

- Tổ chức lập dự toán kinh phí quản lý để triển khai thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

- Hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán các nguồn vốn hỗ trợ theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Hướng dẫn thủ tục về đất đai liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật về đất đai.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổng hợp và phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2021-2025 được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn;

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cấp huyện như cơ cấu, thành phần của tỉnh để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch;

- Lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở sau khi được hỗ trợ theo quy định của Kế hoạch này;

- Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã):

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà ở dột nát cấp xã như cơ cấu, thành phần cấp huyện để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Xem xét, rà soát, tổng hợp danh sách hộ gia đình được hỗ trợ trình Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt;

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cộng đồng dân cư;

- Lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo quy định;

- Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

9. Báo Bình Định, Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 để các đơn vị, đoàn thể, Nhân dân biết và giám sát thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động từ cộng đồng xã hội và các tổ chức, cá nhân khác tham gia, đóng góp nhằm giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, phổ biến chính sách; tham gia vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở;

- Chỉ đạo các cán bộ Đoàn tham gia phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật).

Lưu ý:  Các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát kỹ danh sách, yêu cầu ký xác nhận (từ cấp thôn đến cấp xã) hồ sơ của từng hộ gia đình được đề nghị hỗ trợ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;

- Báo Bình Định; Đài PTTH Bình Định;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K14, K20.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2019-2024

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày     /    /2024 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Stt

ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG SỐ NHÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2019-2024

Ghi chú

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ     (Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 08/9/2023)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG     (Theo Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày   02/12/2022 của UBND tỉnh)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI     (Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày   04/8/2022)

TỔNG SỐ HỘ THỰC HIỆN

Trong đó

Tổng     kinh phí

Trong đó:

Vay vốn NHCSXH

Giai đoạn 2019-2024

NĂM 2023-2024

NĂM 2023-2024

NĂM 2022-2024

Hộ nghèo

Hộ cận     nghèo

Tổng kinh phí NSNN

Bao gồm:

Huy     động

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Kinh phí cho vay

Hộ xây mới

Hộ sửa chữa

Kinh phí hỗ trợ

Hộ xây mới

Hộ sửa chữa

Kinh phí hỗ trợ

Hộ xây mới

Hộ sửa chữa

Kinh phí hỗ trợ

Hộ xây mới

KP hỗ trợ (2023-2024)

Cho vay ưu đãi 2022-2024

Xây dựng mới

Sửa chữa

Xây dựng mới

Sửa chữa

NS Trung ương

NS Tỉnh

Xây dựng mới

Sửa chữa

Xây dựng mới

Sửa chữa

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

NS Trung ương

NS Tỉnh

Huy động

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

NS Trung ương

NS Tỉnh

Hộ vay

Kinh phí

1

QUY NHƠN

19

9

5

3

2

676

200

0

200

476

0

7

3

2

1

476

2

3

1

200

2

TUY PHƯỚC

296

167

40

72

17

12.418

1.725

0

1.725

10.693

0

146

63

34

14

10.693

21

9

6

3

1.725

3

AN NHƠN

206

113

31

48

14

8.559

1.625

0

1.625

6.934

0

95

40

22

10

6.934

18

8

9

4

1.625

4

PHÙ CÁT

357

202

47

87

21

15.257

6.150

0

6.150

9.107

0

125

54

29

13

9.107

77

33

18

8

6.150

5

PHÙ MỸ

310

178

39

76

17

13.352

5.500

0

5.500

7.852

0

108

46

25

11

7.852

70

30

14

6

5.500

6

HOÀI NHƠN

351

193

53

82

23

14.896

7.000

0

7.000

7.896

0

109

46

25

11

7.896

84

36

28

12

7.000

7

HOÀI ÂN

979

372

78

158

34

35.304

16.450

1.240

15.210

11.214

170

70

77

20

7640

153

66

36

16

11.214

188

80

42

18

14.900

31

12

1.240

310

351

7.640

8

TÂY SƠN

776

226

53

97

23

19.267

6.850

0

6.850

10.257

192

76

87

22

2160

141

60

32

14

10.257

85

37

21

9

6.850

0

0

0

382

2.160

9

VÂN CANH

1.281

535

112

229

48

47.757

27.750

600

27.150

12.927

181

73

82

21

7080

177

76

42

18

12.927

343

147

70

30

27.000

15

6

600

150

367

7.080

10

VĩNH THẠNH

1.283

552

112

236

49

46.406

24.575

1.360

23.215

16.511

168

70

76

20

5320

228

98

53

23

16.511

290

125

59

26

22.875

34

13

1.360

340

348

5.320

11

AN LÃO

1.471

773

122

323

49

75.517

36.893

14.395

22.498

18.144

97

49

44

14

20480

216

93

50

21

15.644

278

119

0

0

19.850

143

57

72

28

8.955

1.288

2.500

136

54

5.440

1.360

246

20.480

Tổng số hộ

7.329

3.320

692

1.411

297

289.409

134.718

17.595

117.123

112.011

808

338

366

97

42.680

1.505

645

350

152

109.511

1.456

624

270

117

113.675

143

57

72

28

8.955

1.288

2.500

216

85

8.640

2.160

1.694

42.680

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2025 TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐỀ ÁN CỦA TỈNH VÀ THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 102/CĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XOÁ NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND tỉnh)

Triệu đồng

stt

Địa phương

KẾ HOẠCH NĂM 2025

TRONG ĐÓ:

Tổng số hộ thực hiện

Trong đó

Tổng     kinh phí

TRONG ĐÓ

NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ     (Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 08/9/2023)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG     (Theo Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày   02/12/2022 của UBND tỉnh)

ĐỀ XUẤT     HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO CÔNG ĐIỆN SỐ   102/CĐ-TTG NGÀY 06/10/2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ghi chú

Hộ nghèo

Hộ cận     nghèo

NSTW

NS Tỉnh

Huy động

Hộ nghèo

Hộ cận     nghèo

Tổng kinh phí

Hộ nghèo

Hộ cận     nghèo

Tổng kinh phí

Trong đó

Hộ nghèo

Hộ cận     nghèo

Ngân sách tỉnh

Trong đó

Xây dựng mới

Sửa chữa

Xây dựng mới

Sửa chữa

Xây dựng mới

Hộ sửa chữa

Xây dựng mới

Hộ sửa chữa

Xây dựng mới

Hộ sửa chữa

Xây dựng mới

Hộ sửa chữa

NS Trung ương

NS tỉnh

Huy động

Xây dựng mới

Sửa chữa

Xây dựng mới

Sửa chữa

Xây mới

Sửa chữa

1

QUY NHƠN

2

0

0

2

0

100

0

100

0

2

100

100

0

2

TUY PHƯỚC

18

9

4

4

1

775

0

775

0

9

4

4

1

775

0

0

0

3

AN NHƠN

22

3

10

2

7

675

0

675

0

3

10

2

4

600

3

75

0

75

4

PHÙ CÁT

126

54

34

22

16

5.050

0

5.050

0

27

25

11

10

2.775

27

9

11

6

2.275

1.900

375

5

PHÙ MỸ

185

102

26

43

14

8.250

0

8.250

0

55

13

23

6

4.375

47

13

20

8

3.875

3.350

525

6

HOÀI NHƠN

116

47

34

20

15

4.575

0

4.575

0

47

34

20

15

4.575

0

0

0

0

7

HOÀI ÂN

293

170

35

73

15

13.400

0

13.400

0

108

35

47

15

9.000

62

26

0

4.400

4.400

0

8

TÂY SƠN

142

80

18

35

9

6.425

0

6.425

0

50

12

22

5

4.025

30

6

13

4

2.400

2.150

250

9

VÂN CANH

656

345

101

148

62

28.725

0

28.725

0

146

18

63

7

11.075

199

83

85

55

17.650

14.200

3.450

10

VĩNH THẠNH

291

168

35

73

15

13.300

0

13.300

0

150

35

65

15

12.000

18

0

8

0

1.300

1.300

0

11

AN LÃO

671

405

60

173

33

31.081

2.560

28.281

240

185

0

80

13.250

31

29

12

13

3.056

2.560

256

240

189

31

81

20

14.775

13.500

1.275

Tổng số hộ

2.522

1.383

357

595

187

112.356

2.560

109.556

240

780

186

337

78

62.450

31

29

12

13

3.056

2.560

256

240

572

142

246

96

46.850

40.900

5.950

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com