# Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng phát triển 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận do Thành phố Hà Nội ban hành

| Số hiệu | 233/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 06/08/2024 |
| Ngày hiệu lực | 06/08/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 233/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 05 HUYỆN: ĐÔNG ANH, GIA LÂM, THANH TRÌ, HOÀI ĐỨC, ĐAN PHƯỢNG THÀNH QUẬN

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/3/2023 về Triển khai thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng phát triển 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận. Đến nay, 02 huyện Đông Anh và Gia Lâm đã cơ bản thực hiện xong giai đoạn đầu tư, xây dựng phát triển để lập Đề án thành lập quận, phường; 03 huyện còn lại thì 02/03 huyện đang trong thời điểm rà soát, đánh giá và công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường. Để đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án của các huyện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của các huyện (Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND Thành phố) như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí thành lập quận, phường, làm cơ sở triển khai lập Đề án thành lập quận, phường, thực hiện các quy trình, thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập các quận và các phường thuộc quận đối với 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, các yêu cầu về tiến độ thời gian; phân công nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai tổ chức thực hiện.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Các nội dung, quy trình để hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập quận, phường của huyện Đông Anh và Gia Lâm.

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn trình tự, thủ tục về xây dựng Đề án thành lập quận và các nội dung liên quan đến hồ sơ đầy đủ của Đề án trình duyệt theo quy định. Tham mưu tổ chức buổi làm việc của UBND Thành phố với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan để xin ý kiến nếu có khó khăn, vướng mắc.

- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện quy trình, thủ tục trình Chính phủ quyết định phê duyệt việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, đảm bảo việc thành lập quận của các huyện và các phường thuộc quận phù hợp quy hoạch.

- Tham mưu Thành phố việc thực hiện phân loại đô thị, rà soát tiêu chí phân loại đô thị.

- Lập, hoàn thiện Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc các huyện trình phê duyệt, công nhận.

- Hoàn thiện hồ sơ Đề án và thực hiện các quy trình, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định Đề án thành lập quận, phường.

2.2. Công tác tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí để triển khai xây dựng Đề án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt và thực hiện các quy trình thủ tục đề nghị thành lập quận các huyện.

a) Các sở, ngành

- Hoàn thành việc hướng dẫn đánh giá đối với từng tiêu chí theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; tiếp tục báo cáo Bộ, Ngành Trung ương tháo gỡ đối với các tiêu chí vướng mắc, chưa quy định rõ ràng.

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các huyện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả đánh giá Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo giải quyết.

- Tham mưu UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thống nhất của các cơ quan Trung ương cho phép trình Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường và Đề án thành lập quận, phường của các huyện dự kiến thành lập quận song song với việc trình Quy hoạch phân khu đô thị.

- Tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tính đặc thù của thành phố Hà Nội đối với chỉ tiêu tự cân đối thu - chi ngân sách cấp xã khi các huyện hoàn thành đề án thành lập quận và triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

- Phối hợp với các huyện lập Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc các huyện trình phê duyệt, công nhận và xây dựng dự thảo Đề án thành lập quận, phường.

- Đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, Đề án phân loại đô thị Thành phố và Chương trình phát triển đô thị.

b) Ủy ban nhân dân 05 huyện:

- Rà soát về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, trường hợp chưa đủ điều kiện, triển khai phương án để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã (thị trấn) để thành lập các đơn vị hành chính phường trong Đề án thành lập quận của các huyện, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về Quy mô dân số, Diện tích tự nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan hoàn thiện công tác lập hồ sơ Đề án và làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương thẩm định. Phấn đấu trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận của 02 Huyện vào Quý IV/2024 hoặc Quý I/2025.

- Với các huyện Thanh Trì và Hoài Đức: Chủ động phối hợp với các sở, ngành, cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ công tác đánh giá tiêu chí; xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, trong đó chủ động ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư xây dựng các công trình, dự án đảm bảo hoàn thành tiêu chí. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thực hiện để hoàn thành tiêu chí, Đề án. Phấn đấu trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án thành lập quận của 02 Huyện vào Quý IV/2025.

- Huyện Đan Phượng: Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện Đề án, đánh giá các tiêu chí, xây dựng giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành Đề án; bám sát các sở, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; báo cáo Ban Chỉ đạo của Thành phố về lộ trình và chủ đồng đề xuất phương án, dự kiến thời gian lập hồ sơ, Đề án thành lập quận của Huyện.

- Định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện Đề án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện Đề án về Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ (nếu có).

3. Tổ chức thực hiện

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách địa bàn, lĩnh vực chủ động làm việc và chỉ đạo các sở, ngành và 05 huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí của Đề án, đảm bảo đủ điều kiện sớm trình phê Đề án thành lập quận, phường của các huyện theo tiến độ của Ban Chỉ đạo.

Các sở, ngành và 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công cụ thể theo tiến độ thời gian yêu cầu tại các Phụ lục đính kèm Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan chủ động đề xuất, báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)

- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)

- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Cấp ủy, UBND 05 huyện;

- Văn phòng Thành ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP;

- VPUBNDTP: CVP, các PCVP, các phòng chuyên môn;

- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Thanh

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Stt

Nhiệm vụ

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo

05 Huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì)

Tiến độ thực hiện

Các Sở, ngành Thành phố

Tiến độ thực hiện

Văn phòng đôn đốc, tham mưu, báo cáo

I

Rà soát, đánh giá các các tiêu chí chưa đạt của Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất

1

Hoàn thành việc hướng dẫn đánh giá đối với từng tiêu chí theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công

Rà soát các tiêu chí, báo cáo các khó khăn, vướng mắc về các Sở, ngành để nghiên cứu hướng dẫn

Rà soát các quy định về việc đánh giá các tiêu chí, báo cáo Bộ, Ngành Trung ương tháo gỡ đối với các tiêu chí vướng mắc, chưa quy định rõ ràng. Hướng dẫn các huyện (nếu có) theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thành phố tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền của Thành phố

Theo đề nghị của huyện

- PCVP Đinh Quốc Hùng

- Phòng Kinh tế Tổng hợp

2

Xây dựng phương án để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã (thị trấn) để thành lập các đơn vị hành chính phường trong Đề án thành lập quận của các huyện, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về Quy mô dân số, Diện tích tự nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PCT TT Lê Hồng Sơn

Rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức sắp xếp và báo cáo về Sở Nội vụ

03 huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức: Hoàn thành trong quý II/2024

Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố hoàn thiện phương án sắp xếp các xã, thị trấn để thành lập các phường trong Đề án thành lập các quận và các phường thuộc quận để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

Hoàn thành trong quý III/2024

- PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

Huyện Đan Phượng: theo hướng dẫn của Sở Nội vụ

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ

3

Nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp và giải pháp để hoàn thành tiêu chí cân đối thu chi ngân sách cấp huyện, xã đối với các huyện có Đề án

PCT Hà Minh Hải

Triển khai các giải pháp để tăng tỷ lệ tự cân đối thu - chi ngân sách cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của UBND Thành phố và các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính

Sở Tài chính

Quý III/2024

- PCVP Đinh Quốc Hùng

- Phòng Kinh tế Tổng hợp

4

Rà soát, đánh giá các tiêu chí của Đề án đối với từng huyện; Xây dựng và thực hiện giải pháp hoàn thành các tiêu chí

Các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công

- Trên cơ sở hướng dẫn của các sở chuyên ngành và căn cứ các quy định hiện hành, các huyện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án, các tiêu chí Đề án và gửi báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí; trong đó; yêu cầu đánh giá tiêu chí xã thành lập phường theo thực trạng và theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  (trong trường hợp chưa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) các khó khăn, vướng mắc (nếu có);

- Xây dựng các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, gửi báo cáo về các Sở, ngành để rà soát, đánh giá

Hoàn thành trước ngày 15 hàng tháng cuối quý

- Rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí (bao gồm cả cấp quận, cấp phường).

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các huyện (các vướng mắc thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, ngành).

- Gửi văn bản rà soát, đánh giá cho các huyện và Ban Chỉ đạo Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); tham mưu, đề xuất UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo tháo gỡ các nội dung còn tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố

Hoàn thành trước 20 hàng tháng cuối quý

Theo lĩnh vực được phân công

5

Báo cáo tình hình thực hiện, kết quả thực hiện Đề án; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí

Các đồng chí Lãnh đạo UBND Thành phố theo lĩnh vực được phân công

- Sau khi các Sở, ngành gửi văn bản rà soát, đánh giá các tiêu chí của huyện, các huyện hoàn thiện lại báo cáo đánh giá theo văn bản rà soát của Sở, ngành, gửi báo cáo chính thức về Ban Chỉ đạo Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo.

- Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, các huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành tiêu chí

Hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng cuối quý

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổng hợp báo cáo định kỳ Ban Chỉ đạo Thành phố, tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố họp để chỉ đạo việc thực hiện Đề án;

- Tổng hợp các vướng mắc liên quan đến các tiêu chí, đề xuất Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố làm việc với Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ

- Định kỳ 6 tháng và năm;

- Định kỳ ngày 30 tháng cuối quý.

Theo lĩnh vực được phân công

II

Xây dựng Đề án thành lập quận, phường:  Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất

1

Xây dựng quy trình, hướng dẫn trình tự, thủ tục về xây dựng Đề án thành lập quận và các nội dung liên quan đến hồ sơ đầy đủ của Đề án trình duyệt theo quy định. Trường hợp cần thiết, tham mưu tổ chức buổi làm việc của UBND Thành phố với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan để xin ý kiến nếu có khó khăn, vướng mắc

PCT TT Lê Hồng Sơn

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan thực hiện theo lĩnh vực phụ trách

Quý III/2024

- PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

2

Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đảm bảo việc thành lập quận của các huyện và các phường thuộc quận phù hợp quy hoạch

PCT Dương Đức Tuấn

Phối hợp Sở ngành

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tháng 8/2024

- PCVP Võ Tuấn Anh.

- Phòng Đô thị

3

Tham mưu Thành phố việc thực hiện phân loại đô thị, rà soát tiêu chí phân loại đô thị

PCT Dương Đức Tuấn

Phối hợp với các sở

Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Quý III/2024

- PCVP Võ Tuấn Anh.

- Phòng Đô thị

4

Tham mưu UBND Thành phố có văn bản xin ý kiến thống nhất của các cơ quan Trung ương cho phép trình Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường và Đề án thành lập quận, phường của các huyện dự kiến thành lập quận song song với việc trình Quy hoạch phân khu đô thị

PCT Dương Đức Tuấn

Phối hợp với các sở

Sở Xây dựng

Tháng 7/2024

- PCVP Võ Tuấn Anh.

- Phòng Đô thị

5

Tham mưu UBND Thành phố kiến nghị Trung ương không xem xét tiêu chí “cân đối thi - chi ngân sách” trong tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế của cấp xã khi phát triển thành phường

PCT Hà Minh Hải

Phối hợp với các sở

Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, trình tổng thể; Sở Tài chính tham mưu chuyên đề

Quý III/2024

- PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

6

Tham mưu cho UBND Thành phố tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ về một số tiêu chí vướng mắc và việc hoàn thiện các hồ sơ trình thẩm định các nội dung phục vụ hoàn thiện Đề án thành lập quận, phường (nếu có)

- PCT TT Lê Hồng Sơn

- PCT Dương Đức Tuấn

Phối hợp với các sở

Sở Xây dựng, Sở Nội vụ

Quý III/2024

PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

- PCVP Võ Tuấn Anh.

- Phòng Đô thị.

7

Rà soát, đánh giá tiêu chí huyện thành quận và xã thành phường để hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PCT TT Lê Hồng Sơn

- Rà soát đánh giá các tiêu chí thành lập quận, phường của huyện gửi các Sở, ngành thẩm định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành làm việc với Bộ xây dựng, Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến về việc rà soát tiêu chí và phương án thành lập quận, phường.

Sau khi hoàn hoàn thành cơ bản các tiêu chí đủ điều kiện thành lập quận, phường thuộc quận

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện trong việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá các tiêu chuẩn thành lập quận, phường thuộc quận của các huyện (bao gồm việc trình cơ quan có thẩm quyền đánh giá việc đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận và thành lập phường).

- 02 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm: Hoàn thành trong Quý III/2024.

- 03 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì: Hoàn thành trong Quý III/2024

- PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

8

Lập, hoàn thiện Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc các huyện

PCT Dương Đức Tuấn

- PCVP Võ Tuấn Anh.

- Phòng Đô thị

8.1

Đối với 02 huyện: Đông Anh, Gia Lâm

Hoàn thiện Báo cáo

Quý III/2024

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu

Quý IV/2024

8.2

Đối với 02 huyện: Hoài Đức, Thanh Trì

Lập, hoàn thiện Báo cáo

Quý III/2024

Quý I/2025

8.3

Đối với huyện Đan Phượng

Lập, hoàn thiện Báo cáo

Quý I/2026

Quý II/2026

9

Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án thành lập quận, phường

PCT TT Lê Hồng Sơn

02 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm

Quý IV/2024

Sở Nội vụ chủ trì, Các Sở, ngành, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

Quý I/2025

- PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

02 huyện Hoài Đức, Thanh Trì

Quý IV/2024

Quý I/2025

Huyện Đan Phượng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mục 7 phần II

Sau khi huyện trình báo cáo

10

Hoàn thiện hồ sơ, Đề án và thực hiện các quy trình, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập quận, phường

PCT TT Lê Hồng Sơn

Hoàn thiện Đề án thành lập quận, phường thuộc quận theo các nhiệm vụ được phân công

Sở Nội vụ chủ trì kiểm tra, rà soát hồ sơ và tham mưu UBND Thành phố

- PCVP Cù Ngọc Trang

- Phòng Nội chính

10.1

Báo cáo UBND Thành phố, Thành ủy về việc hoàn thiện hồ sơ, Đề án

Đối với 02 huyện: Đông Anh, Gia Lâm

Quý I/2025

Quý I/2025

Đối với 02 huyện: Hoài Đức, Thanh Trì

Quý II/2025

Quý II/2025

Huyện Đan Phượng

Quý III/2025

Quý IV/2025

10.2

Trình HĐND Thành phố thông qua chủ trương đề nghị Đề án

Đối với 02 huyện: Đông Anh, Gia Lâm

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đối với 02 huyện: Hoài Đức, Thanh Trì

Quý III/2024

Quý III/2024

Huyện Đan Phượng

Quý III/2025

Quý IV/2025

10.3

Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ về Đề án

Đối với 02 huyện: Đông Anh, Gia Lâm

Quý I/2025

Quý I/2025

Đối với 02 huyện: Hoài Đức, Thanh Trì

Quý IV/2025

Quý IV/2025

Huyện Đan Phượng

Quý III/2026

Quý IV/2026

PHỤ LỤC II.1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ THÀNH LẬP QUẬN CỦA HUYỆN ...

Stt

Tên các tiêu chí

Đơn vị tính

Tiêu chuẩn đạt

Đơn vị chủ trì

Huyện đánh giá

Sở ngành đánh giá

Ghi chú

Kết quả

Đánh giá

Kết quả

Đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ (31 tiêu chí)

.../31

.../31

A

Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (6 tiêu chí)

.../6

.../6

1

Cân đối thu chi ngân sách

%

Dư (≥ 100%)

Sở Tài chính

2

Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước

lần

1,05

Cục Thống kê

3

Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất

%

Đạt bình quân của Thành phố 03 năm gần nhất

Cục Thống kê

4

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất

%

Đạt bình quân của Thành phố 03 năm gần nhất

Sở Lao động - TB&XH

5

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế

%

90

Cục Thống kê

6

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường

%

90

Sở Lao động - TB&XH

B

Tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị (25 tiêu chí)

.../25

.../25

I

Về hạ tầng xã hội (9 tiêu chí)

…/9

.../9

7

Tỷ lệ nhà ở kiên cố

%

≥ 90

Sở Xây dựng

8

Đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng đô thị bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 4

Sở Xây dựng

9

Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 1,5

Sở Xây dựng

10

Công trình y tế (bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện)

Đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng của huyện nông thôn mới trở lên

Sở Y tế

11

Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề)

cơ sở

≥ 7

Sở Giáo dục và Đào tạo

12

Trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng của huyện nông thôn mới nâng cao trở lên

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

Công trình văn hóa cấp đô thị

công trình

≥ 4

Sở Văn hóa và Thể thao

14

Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị

công trình

≥ 3

Sở Văn hóa và Thể thao

15

Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị

công trình

≥ 4

Sở Công thương

II

Về hạ tầng kỹ thuật đô thị (6 tiêu chí)

.../6

.../6

16

Mật độ đường giao thông đô thị (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy từ 6 m trở lên)

km/km 2

≥ 6

Sở Giao thông Vận tải

17

Tỷ lệ đường được chiếu sáng (tính đến đường cấp khu vực)

%

≥ 95

Sở Xây dựng

18

Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng

%

≥ 80

Sở Xây dựng

19

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

%

≥ 95

Sở Xây dựng

20

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang

%

≥ 75

Sở Thông tin và Truyền thông

21

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình

%

≥ 35

Văn phòng UBND Thành phố

III

Về vệ sinh môi trường (5 tiêu chí)

.../5

.../5

22

Tỷ lệ các điểm ngập úng có giải pháp phòng, chống, khắc phục

%

≥ 20

Sở Xây dựng

23

Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật

%

≥ 20

Sở Xây dựng

24

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom

%

≥ 90

Sở Tài nguyên và Môi trường

25

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

%

≥ 60

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

26

Đất cây xanh công cộng trên địa bàn quận bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 4

Sở Xây dựng

IV

Về kiến trúc, cảnh quan đô thị (5 tiêu chí)

.../5

.../5

27

Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị

%

≥ 60

Sở Giao thông Vận tải

28

Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện

dự án

≥ 4

Sở Xây dựng

29

Số lượng không gian công cộng của đô thị

khu

≥ 4

Sở Xây dựng

30

Công trình kiến trúc tiêu biểu

công trình

≥ 1

Sở Văn hóa

và Thể thao

31

Công trình xanh

công trình

Có ≥ 01 công trình xanh đang làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoặc đã được cấp giấy chứng nhận

Sở Xây dựng

PHỤ LỤC II.2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ THÀNH LẬP PHƯỜNG CỦA HUYỆN ...

(Đánh giá theo hiện trạng)

Stt

Tên các tiêu chí

Đơn vị tính

Tiêu chuẩn đạt Phường

Đơn vị chủ trì

Xã/Thị trấn…

Xã/Thị trấn…

Xã/Thị trấn…

Số lượng xã đạt

Ghi chú

Kết quả

Đánh giá

Kết quả

Đánh giá

Kết quả

Đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

TỔNG SỐ (16 tiêu chí)

.../16

.../16

.../16

.../16 xã

I

Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (3 tiêu chí)

.../3

.../3

.../3

.../16 xã

1

Cân đối thu chi ngân sách

%

Đủ

Sở Tài chính

2

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất

%

Đạt bình quân của Thành phố 03 năm gần nhất

Sở Lao động - TB&XH

3

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường

%

85

Sở Lao động - TB&XH

II

Tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị (13 tiêu chí)

.../13

.../13

.../13

.../16 xã

4

Trạm y tế

Công trình

01 công trình theo quy định của Bộ Y tế

Sở Y tế

5

Cơ sở hạ tầng thương mại (chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, siêu thị và trung tâm mua bán, trao đổi hàng hóa)

công trình

02 công trình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây

Sở Công thương

6

Cơ sở giáo dục

%

100% CTGD (trường MN, TH, THCS) đạt quy mô tối thiểu của các CTGD hoặc đạt 100% tiêu chuẩn CSVC MĐ1 của Bộ GD&ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

7

Đất công trình giáo dục (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 1,8

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Đất công trình văn hóa, thể dục, thể thao (sân chơi, sân luyện tập và các công trình trung tâm văn hóa thể thao) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 1

Sở Văn hóa và Thể thao

9

Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người

kwh/ người /năm

≥ 1.100

Sở Công thương

10

Đất giao thông (tính đến đường giao thông cấp khu vực, cấp nội bộ và công trình giao thông) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 11

Sở Giao thông Vận tải

11

Tỷ lệ đường được chiếu sáng (tính đến đường cấp khu vực, cấp nội bộ)

%

≥ 95

Sở Xây dựng

12

Đất cây xanh sử dụng công cộng (đất công viên, vườn hoa, sân chơi cấp đơn vị ở) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 2

Sở Xây dựng

13

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

%

≥ 95

Sở Xây dựng

14

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả

Đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng của xã NTM nâng cao trở lên

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Mật độ đường cống thoát nước chính

km/km 2

≥ 4

Sở Xây dựng

16

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom

%

≥ 90

Sở Tài nguyên và Môi trường

B

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ

1

Diện tích

Km 2

5,5

Nội vụ

2

Dân số

Người

≥15.000

Nội vụ

PHỤ LỤC II.3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ THÀNH LẬP PHƯỜNG CỦA HUYỆN ...

(Đánh giá theo phương án sắp xếp)

Stt

Tên các tiêu chí

Đơn vị tính

Tiêu chuẩn đạt Phường

Đơn vị chủ trì

Xã/Thị trấn…

Xã/Thị trấn…

Xã/Thị trấn…

Số lượng xã đạt

Ghi chú

Kết quả

Đánh giá

Kết quả

Đánh giá

Kết quả

Đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

TỔNG SỐ (16 tiêu chí)

.../16

.../16

.../16

.../16 xã

I

Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (3 tiêu chí)

.../3

.../3

.../3

.../16 xã

1

Cân đối thu chi ngân sách

%

Đủ

Sở Tài chính

2

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất

%

Đạt bình quân của Thành phố 03 năm gần nhất

Sở Lao động - TB&XH

3

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn, quận và phường

%

85

Sở Lao động - TB&XH

II

Tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị (13 tiêu chí)

.../13

.../13

.../13

.../16 xã

4

Trạm y tế

Công trình

01 công trình theo quy định của Bộ Y tế

Sở Y tế

5

Cơ sở hạ tầng thương mại (chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, siêu thị và trung tâm mua bán, trao đổi hàng hóa)

công trình

02 công trình theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây

Sở Công thương

6

Cơ sở giáo dục

%

100% CTGD (trường MN, TH, THCS) đạt quy mô tối thiểu của các CTGD hoặc đạt 100% tiêu chuẩn CSVC MĐ1 của Bộ GD&ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

7

Đất công trình giáo dục (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 1,8

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Đất công trình văn hóa, thể dục, thể thao (sân chơi, sân luyện tập và các công trình trung tâm văn hóa thể thao) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 1

Sở Văn hóa và Thể thao

9

Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người

kwh/ người /năm

≥ 1.100

Sở Công thương

10

Đất giao thông (tính đến đường giao thông cấp khu vực, cấp nội bộ và công trình giao thông) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 11

Sở Giao thông Vận tải

11

Tỷ lệ đường được chiếu sáng (tính đến đường cấp khu vực, cấp nội bộ)

%

≥ 95

Sở Xây dựng

12

Đất cây xanh sử dụng công cộng (đất công viên, vườn hoa, sân chơi cấp đơn vị ở) bình quân đầu người

m 2 /người

≥ 2

Sở Xây dựng

13

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

%

≥ 95

Sở Xây dựng

14

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả

Đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng của xã NTM nâng cao trở lên

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Mật độ đường cống thoát nước chính

km/km 2

≥ 4

Sở Xây dựng

16

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom

%

≥ 90

Sở Tài nguyên và Môi trường

B

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ

1

Diện tích

Km 2

5,5

Nội vụ

2

Dân số

Người

≥15.000

Nội vụ

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com