# Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2025 quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026

| Số hiệu | 235/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 18/11/2025 |
| Ngày hiệu lực | 18/11/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 235/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2026

Căn cứ Quyết định số 4255/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc phê duyệt Chương trình “Quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2040 ”  và Kế hoạch 223/KH- UBND ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2026 - 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2026 nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất, cảnh báo sớm môi trường có nguy cơ ô nhiễm, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường tại các vùng nuôi thủy sản tập trung của tỉnh, các đối tượng: Tôm nước lợ, ngao, cá lồng bè nước ngọt.

- Kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản được chuyển tải nhanh nhất đến các địa phương, cơ sở nuôi trồng thủy sản tại các khu vực được quan trắc giúp người nuôi chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất.

- Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường);

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng nước, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản

1.1. Tôm nuôi nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng)

a) Nguồn nước cấp nuôi tôm nước lợ

Điểm quan trắc: Thực hiện quan trắc tại 07 cửa sông cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ tập trung trên địa bàn tỉnh, lấy mẫu tại 15 vị trí như sau:

- Cửa sông lạch Càn: Lấy mẫu 01 vị trí tại khu vực cấp nước chung cho vùng nuôi tôm Nga Tân và Nga Tiến - xã Tân Tiến.

- Cửa sông lạch Sung: Lấy mẫu 01 vị trí tại khu vực nước cấp chung cho vùng nuôi tôm Nga Thủy - xã Nga Sơn và vùng nuôi tôm Đa Lộc - xã Vạn Lộc.

- Cửa sông lạch Trường: Lấy mẫu 04 vị trí gồm:

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Xuân Lộc - xã Hoa Lộc;

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hòa Lộc - xã Hoa Lộc;

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Đạt - xã Hoằng Hóa;

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Yến - xã Hoằng Tiến.

- Cửa sông Cung: Lấy mẫu 03 vị trí gồm:

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Phong;

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm nội đê Hoằng Châu;

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Phụ.

- Cửa sông Mã: Lấy mẫu 01 vị trí tại khu vực nước cấp chung cho vùng nuôi tôm ngoại đê Hoằng Châu và vùng nuôi Hoằng Tân.

- Cửa sông Yên: Lấy mẫu 03 vị trí gồm:

+ 01 vị trí tại khu vực cấp chung cho 03 vùng nuôi tôm Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Khê - xã Quảng Chính và xã Tiên Trang;

+ 01 vị trí tại khu vực cấp chung cho 02 vùng nuôi tôm Tượng Văn, Tượng Lĩnh - xã Tượng Lĩnh và vùng nuôi tôm Trường Giang - xã Trường Văn;

+ 01 vị trí tại khu vực cấp chung cho 02 vùng nuôi Hải Châu và Thanh Thủy - phường Ngọc Sơn.

- Cửa sông Lạch Bạng: Lấy mẫu 02 vị trí gồm:

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Xuân Lâm - phường Đào Duy Từ;

+ 01 vị trí tại khu vực nước cấp chung cho vùng nuôi tôm Mai Lâm - phường Hải Bình và vùng nuôi tôm Trúc Lâm - phường Trúc Lâm.

- Thông số, tần suất, thời gian và số lượng mẫu quan trắc:

+ Các thông số: Độ mặn, pH, oxy hòa tan (DO), Ammonia tổng cộng (NH4+-N), Nitrit (NO2--N), Phosphat (PO43- - P), độ kiềm (CaCO3), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Vibrio tổng số (Vibrio sp) quan trắc với tần suất 2 lần/tháng; thời gian quan trắc từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 240 mẫu/năm.

+ Các thông số: Thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng (Cd, Hg, Pb, As) quan trắc với tần suất 02 lần/năm; thời gian quan trắc vào tháng 4 và tháng 8 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 30 mẫu/năm.

b) Môi trường ao nuôi tôm

- Điểm quan trắc: Thực hiện quan trắc môi trường nước trong ao nuôi đại diện ở 21 vùng nuôi tôm nước lợ tập trung tại 14 xã, phường; lấy mẫu 01 vị trí/ao/vùng, cụ thể như sau:

+ Xã Tân Tiến: Lấy mẫu 01 vị trí vùng nuôi tôm Nga Tân và 01 vị trí vùng nuôi tôm Nga Tiến;

+ Xã Nga Sơn: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Nga Thủy;

+ Xã Vạn Lộc: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Đa Lộc;

+ Xã Hoa Lộc: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Xuân Lộc và 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Hòa Lộc;

+ Xã Hoằng Hóa: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Hoằng Đạt;

+ Xã Hoằng Tiến: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Hoằng Yến;

+ Xã Hoằng Châu: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Hoằng Phong, 01 vị trí vùng nuôi nội đê và 01 vị trí vùng nuôi ngoại đê Hoằng Châu;

+ Xã Hoằng Thanh: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Hoằng Phụ;

+ Xã Quảng Chính: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Quảng Chính, 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Quảng Trung và 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Quảng Khê;

+ Xã Trường Văn: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Trường Giang;

+ Phường Ngọc Sơn: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Thanh Thủy và 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Hải Châu;

+ Phường Đào Duy Từ: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Xuân Lâm;

+ Phường Hải Bình: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Mai Lâm;

+ Phường Trúc Lâm: Lấy mẫu 01 vị trí tại vùng nuôi tôm Trúc lâm.

- Thông số, tần suất, thời gian và số lượng mẫu quan trắc: pH, độ mặn, độ kiềm, DO, NH4+ -N, NO2--N, PO43--P, TSS, Vibrio sp quan trắc với tần suất 2 lần/tháng; thời gian quan trắc từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 336 mẫu/năm.

1.2. Ngao

- Điểm quan trắc: Thực hiện quan trắc môi trường nước nuôi ngao tại bãi nuôi ngao Hải Châu - phường Ngọc Sơn; bãi nuôi ngao Đa Lộc và Minh Lộc - xã Vạn Lộc; bãi nuôi ngao Nga Tân - xã Tân Tiến; mỗi bãi ngao lấy mẫu 01 vị trí.

- Thông số, tần suất, thời gian và số lượng mẫu quan trắc:

+ Các thông số: pH, độ mặn, DO, NH4+ -N, NO2--N, PO43--P, Vibrio sp quan trắc với tần suất 2 lần/tháng; thời gian quan trắc từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 64 mẫu/năm.

+ Các thông số: Thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng (Cd, Hg, Pb, As) quan trắc với tần suất 02 lần/năm; thời gian quan trắc vào tháng 4 và tháng 8 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 08 mẫu/năm.

1.3. Cá lồng nước ngọt

- Điểm quan trắc: thực hiện quan trắc môi trường nước tại khu vực nuôi cá lồng Cành Nàng - xã Bá Thước, Cẩm Thành - xã Cẩm Thạch, Hồ Cửa Đạt - xã Thường Xuân; mỗi khu vực nuôi lấy mẫu 01 vị trí.

- Thông số, tần suất, thời gian và số lượng mẫu quan trắc:

+ Các thông số: Độ dẫn điện (EC), pH, DO, COD, NH4+ -N, NO2--N, PO43--P, TSS, Aeromonas sp, Streptococucus sp, độ kiềm quan trắc với tần suất 2 lần/tháng; thời gian quan trắc từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 48 mẫu/năm.

+ Các thông số: Thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng (Cd, Hg, Pb) quan trắc với tần suất 02 lần/năm; thời gian quan trắc vào tháng 4 và tháng 8 năm 2026; số lượng mẫu quan trắc 06 mẫu/năm

(chi tiết tại phụ lục I, II, III kèm theo).

2. Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng nước, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

- Nội dung: Tuyên truyền các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn quan trắc, giám sát môi trường nuôi chủ động; các giải pháp kỹ thuật kiểm soát các yếu tố môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

- Hình thức: In tài liệu cấp phát cho cho cán bộ cấp xã, hợp tác xã, cơ sở nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 5.000 cuốn.

3. Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và môi trường, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Cập nhật kết quả về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2026 được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2026.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Biển đảo và Thủy sản thực hiện các nội dung sau:

- Lập dự toán kinh phí báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản năm 2026.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện hoạt động quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành; kịp thời thông báo kết quả quan trắc môi trường, diễn biến chất lượng nước cho các địa phương, các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại các khu vực được quan trắc; triển khai các biện pháp khắc phục; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường, báo cáo Cục Thủy sản và Kiểm ngư.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản quan trắc, giám sát chất lượng nước tại khu vực nuôi của mình.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2026.

2. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán đầu năm 2026 trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

3. UBND các xã, phường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị được lựa chọn quan trắc môi trường triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi, thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo kịp thời trên hệ thống truyền thanh, hệ thống mạng, ứng dụng điện thoại...; triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Biển đảo và Thủy sản).

4. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản: Theo dõi, giám sát môi trường tại cơ sở nuôi trồng thủy sản; ghi chép đầy đủ thông tin, số liệu thu thập, các biện pháp xử lý môi trường vượt ngưỡng cho phép theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thủy sản và đơn vị thực hiện quan trắc; cung cấp thông tin, số liệu về quan trắc môi trường, phòng bệnh động vật thủy sản nuôi khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý triển khai thực hiện hoạt động quan trắc môi trường kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;

- Chi cục Biển đảo và Thủy sản;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- UBND các xã, phường;

- Lưu: VT, NNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC I

ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI CÁC XÃ/PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2026

(kèm theo Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Địa điểm quan trắc

Đối tượng quan trắc

Nguồn nước cấp nuôi tôm

(vị trí)

Môi trường ao nuôi tôm đại diện

(vị trí)

Môi trường nuôi ngao (vị trí)

Môi trường nuôi cá lồng nước ngọt

(vị trí)

1

Cửa sông lạch Càn

1

2

Cửa sông lạch Sung

1

3

Cửa sông lạch Trường

4

4

Cửa sông Cung

3

5

Cửa sông Yên

3

6

Cửa sông Bạng

2

7

Cửa sông Mã

1

8

xã Tân Tiến

2

1

9

xã Nga Sơn

1

10

xã Vạn Lộc

1

2

11

xã Hoa Lộc

2

12

xã Hoằng Hóa

1

13

xã Hoằng Tiến

1

14

xã Hoằng Châu

3

15

xã Hoằng Thanh

1

16

xã Quảng Chính

3

17

xã Trường Văn

1

18

Phường Ngọc Sơn

2

1

19

Phường Đào Duy Từ

1

20

Phường Hải Bình

1

21

Phường Trúc Lâm

1

22

xã Thường Xuân

1

23

xã Bá Thước

1

24

xã Cẩm Thạch

1

Tổng cộng

15

21

4

3

PHỤ LỤC II

THÔNG SỐ, TẦN SUẤT, THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Đối tượng quan trắc

Thông số quan trắc

Tần suất quan trắc

Thời gian quan trắc

Số lượng mẫu/lần

Tổng số

(mẫu)

1

Nguồn nước cấp nuôi tôm nước lợ:

7 cửa sông -15 vị trí

(01 mẫu/vị trí)

- Độ mặn, pH, DO, NH4+-N, NO2--N, PO43-P, TSS, độ kiềm, Vibrio sp

02 lần/tháng

08 tháng

(từ tháng 3 đến tháng 10)

15

240

- Thuốc Bảo vệ thực vật,

- Kim loại nặng (Cd, Hg, As, Pb)

02 lần/năm

02 tháng

(tháng 4 và tháng 8)

15

30

2

Môi trường ao nuôi tôm đại diện:

21 ao nuôi - 21 vị trí

(01 mẫu/1ao)

- pH, độ mặn, độ kiềm, DO, NH4+-N, NO2--N, PO43--P, TSS, Vibrio sp

02 lần/tháng

08 tháng

(từ tháng 3 đến tháng 10)

21

336

3

Môi trường nuôi ngao:

04 bãi nuôi ngao - 4 vị trí

(01 mẫu/bãi ngao)

- pH, độ mặn, độ kiềm, DO, NH4+-N, NO2--N, PO43--P, TSS, Vibrio sp

02 lần/tháng

08 tháng

(từ tháng 3 đến tháng 10)

4

64

- Thuốc Bảo vệ thực vật

- Kim loại nặng (Cd, Hg, As, Pb)

02 lần/năm

02 tháng

(tháng 4 và tháng 8)

4

8

4

Môi trường nuôi cá lồng nước ngọt:

03 khu vực nuôi - 3 vị trí

(01 mẫu/01 kv)

- EC, pH, DO, COD, NH4+-N, NO2--N, PO43--P, TSS, độ kiềm, Aeromonas sp, Streptococucus sp,

02 lần/tháng

08 tháng

(từ tháng 3 đến tháng 10)

3

48

- Thuốc bảo vệ thực vật

- Kim loại nặng (Cd, Hg, Pb)

2 lần/năm

02 tháng

(tháng 4 và tháng 8)

3

6

Tổng cộng

732

PHỤ LỤC III

VỊ TRÍ LẤY MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Địa điểm quan trắc

Tọa độ lấy mẫu

X

Y

I

Nguồn nước cấp nuôi tôm nước lợ

1

Cửa sông lạch Càn: khu vực cấp nước chung cho vùng nuôi tôm Nga Tân và Nga Tiến

2210567

606959

2

Cửa sông lạch Sung: khu vực nước cấp chung cho vùng nuôi tôm Nga Thủy và vùng nuôi tôm Đa Lộc

2209277

603812

3

Cửa sông lạch Trường

3.1

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Xuân Lộc

2199743

594115

3.2

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hòa Lộc

2199904

596454

3.3

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Đạt

2201286

591501

3.4

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Yến

2200106

598504

4

Cửa sông Cung

4.1

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Phong

2189764

594596

4.2

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm nội đê Hoằng Châu

2189544

595970

4.3

Khu vực nươc cấp cho vùng nuôi tôm Hoằng Phụ

2190207

595860

5

Cửa sông Mã: khu vực nước cấp chung cho vùng nuôi tôm ngoại đê Hoằng Châu và vùng nuôi Hoằng Tân

2187721

593043

6

Cửa sông Yên

6.1

Khu vực cấp chung cho 03 vùng nuôi tôm Quảng Chính, Quảng   Trung, Quảng Khê - xã Quảng Chính và xã Tiên Trang

2168471

581743

6.2

Khu vực cấp chung cho 02 vùng nuôi tôm Tượng Văn, Tượng Lĩnh - xã

2165576

576979

Tượng Lĩnh và vùng nuôi tôm Trường Giang - xã Trường Văn

6.3

Khu vực cấp chung cho 02 vùng nuôi Hải Châu và Thanh Thủy

2167681

582905

7

Cửa sông Bạng

7.1

Khu vực nước cấp cho vùng nuôi tôm Xuân Lâm

2146895

580472

7.2

Khu vực nước cấp chung cho vùng nuôi tôm Mai Lâm - phường Hải   Bình và vùng nuôi tôm Trúc Lâm - phường Trúc Lâm

2144595

579650

II

Môi trường ao nuôi tôm đại diện

1

Vùng nuôi tôm Nga Tân

2212535

607165

2

Vùng nuôi tôm Nga Tiến

2210262

606442

3

Vùng nuôi tôm Nga Thủy

2209559

603921

4

Vùng nuôi tôm Đa Lộc

2208183

603997

5

Vùng nuôi tôm Xuân Lộc

2200434

596206

6

Vùng nuôi tôm Hòa Lộc

2199789

593424

7

Vùng nuôi tôm Hoằng Đạt

2201063

591337

8

Vùng nuôi tôm Hoằng Yến

2199710

597770

9

Vùng nuôi tôm Hoằng Phong

2189238

595074

10

Vùng nuôi tôm nội đê Hoằng Châu

2190549

594892

11

Vùng nuôi tôm Ngoại đê Hoằng Châu

2187846

592299

12

Vùng nuôi tôm Hoằng Phụ

2190864

596375

13

Vùng nuôi tôm Quảng Chính

2169979

583814

14

Vùng nuôi tôm Quảng Trung

2167970

582853

15

Vùng nuôi tôm Quảng Khê

2172154

580714

16

Vùng nuôi tôm Trường Giang

2169710

579669

17

Vùng nuôi tôm Thanh Thủy

2166739

581934

18

Vùng nuôi tôm Hải Châu

2168560

584547

19

Vùng nuôi tôm Xuân Lâm

2146816

580230

20

Vùng nuôi tôm Mai Lâm

2144266

579574

21

Vùng nuôi tôm Trúc Lâm

2144965

579863

III

Môi trường nuôi ngao

1

Bãi ngao Hải Châu - phường Ngọc Sơn

2167712

584868

2

Bãi ngao Đa Lộc - xã Vạn Lộc

2206451

604291

3

Bãi ngao Minh Lộc - xã Vạn Lộc

2202932

600299

4

Bãi ngao Nga Tân - xã Tân Tiến

2207121

605611

IV

Môi trường nuôi cá lồng nước ngọt

1

Khu vực nuôi Cành Nàng - xã Bá Thước

2251609

521731

2

Khu vực nuôi Cẩm Thành - xã Cẩm Thạch

2239215

538518

3

Khu vực nuôi Hồ Cửa Đạt - xã Thường Xuân

2200001

529312

* Ghi chú:    - Vị trí lấy mẫu theo Hệ tọa độ VN-2000;

- Căn cứ thực tiễn sản xuất và nhu cầu quan trắc có thể thay đổi vị trí lấy mẫu trong 01 vùng nuôi hoặc khu vực nuôi.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com