# Kế hoạch 2807/KH-UBND năm 2025 quản lý và phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

| Số hiệu | 2807/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 24/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 24/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2807/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2030

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Quản lý và phát triển hệ thống thoát nước đồng bộ, bền vững, làm cơ sở xây dựng các chương trình về đầu tư xử lý nước thải cho các đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, làng nghề, từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức cộng đồng về thoát nước và bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu:

a) Nước thải, bùn thải được thu gom và xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Xử lý nước thải, bùn thải bằng các công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Kết hợp giữa giải pháp xử lý nước thải tập trung và phi tập trung nhằm nâng cao tỷ lệ nước thải được xử lý trước khi xả ra môi trường.

c) Xây dựng hệ thống thoát nước riêng đối với các khu công nghiệp, các khu đô thị mới; áp dụng giải pháp xử lý phi tập trung hoặc nâng cao hiệu quả xử lý của công trình xử lý tại chỗ đối với những khu vực chưa có điều kiện thu gom và xử lý nước thải tập trung.

d) Bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các ao, hồ (tự nhiên và nhân tạo) để điều hòa nước mưa góp phần giảm thiểu, giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ cho các đô thị, đồng thời tạo cảnh quan và phục vụ các hoạt động của đô thị.

đ) Vật tư, vật liệu, thiết bị cho ngành thoát nước phải áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường nhằm góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dịch vụ thoát nước có trách nhiệm trả tiền dịch vụ thoát nước theo quy định của địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

a) Hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đô thị, xây dựng mới, cải tạo các hồ điều hòa nhằm kiểm soát ngập úng, bảo vệ môi trường, bảo vệ và tái sử dụng tài nguyên nước, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

b) Các hộ thoát nước phải tách riêng nước mưa và nước thải sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ trước khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước.

c) Nước thải phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải phù hợp với chức năng nguồn nước, mới được xả thải ra môi trường và việc xả nước thải phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

d) Phát triển hệ thống thoát nước ổn định và đồng bộ bao gồm xây dựng mạng lưới thu gom, chuyển tải về nhà máy xử lý nước thải theo từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy tối đa công suất thiết kế các nhà máy xử lý nước thải bảo đảm hiệu quả quản lý và đầu tư xây dựng.

đ) Tăng tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống thoát nước được vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đối với nước thải:

- Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường đối với đô thị loại I, loại II từ 60% trở lên; đô thị loại III từ 20% trở lên; đô thị loại IV, loại V từ 15% trở lên.

- 100% nước thải bệnh viện và nước thải các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị hoặc xả ra môi trường.

- 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm.

b) Đối với thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị:

- Mở rộng phạm vi phục vụ các hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị đạt trung bình trên 80 %.

- 100 % các đô thị không còn tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về chính sách:

a) Rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy định phân cấp quản lý thoát nước, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách và môi trường thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

c) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia trong việc xây dựng, giám sát và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị.

d) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện giá dịch vụ thoát nước theo lộ trình tăng giá phù hợp để tiến tới giảm dần bù đắp từ ngân sách nhà nước đối với những chi phí liên quan đến thoát nước, thu gom và xử lý nước thải.

2. Về quy hoạch, kế hoạch:

a) Rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch thoát nước trong quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Về tài chính:

a) Tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung tại các đô thị; ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án cấp bách nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các khu dân cư tập trung có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân.

b) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải và thoát nước chống ngập đô thị.

c) Lồng ghép các nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn của Trung ương, của tỉnh theo từng giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

4. Về công nghệ, kỹ thuật:

a) Ưu tiên các nguồn lực cho công tác nghiên cứu áp dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

b) Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển, năng lực đầu tư, khả năng chi trả cho chi phí quản lý, vận hành và tính đến khả năng nâng cấp trong tương lai.

c) Trong quá trình triển khai các công trình hệ thống thoát nước tại khu vực trung tâm của đô thị, cần phải phối hợp xây dựng đồng bộ với các công trình ngầm khác có khả năng dùng chung như: điện, viễn thông, truyền hình cáp,...

d) Khuyến khích các giải pháp cải tạo và sử dụng hiệu quả các ao, hồ tự nhiên hoặc nhân tạo để điều hòa nước mưa góp phần giảm ngập úng cục bộ cho các đô thị; đồng thời, tạo cảnh quan và phục vụ các hoạt động của đô thị. Sử dụng các loại hình công trình tăng khả năng thấm ở những khu vực có thể thấm tại chỗ.

5. Về nguồn nhân lực:

a) Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thoát nước cho các cán bộ làm công tác chuyên môn trên địa bàn tỉnh.

b) Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ để quản lý, vận hành tốt hệ thống thoát nước.

6. Về tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của hệ thống thoát nước mưa, nước thải và bảo vệ môi trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đối với hệ thống thoát nước, thông tin về các chính sách của Nhà nước về lĩnh vực thoát nước, các chế tài trong việc quản lý hệ thống thoát nước và xả nước thải ra môi trường.

IV. TỔNG HỢP NHU CẦU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2030

1. Về thực trạng và định hướng phát triển thoát nước đô thị đến năm 2030:   (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch).

2. Về nhu cầu đầu tư hệ thống thoát nước đô thị đến năm 2030:

a) Tổng nhu cầu vốn để đầu tư phát triển hệ thống thoát nước đô thị đến năm 2030 (gọi chung là Kế hoạch) dự kiến khoảng 3.316.000 triệu đồng  (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch).

b) Nguồn vốn: từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; nguồn vốn xã hội hóa, nguồn huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc tham gia đầu tư phát triển hệ thống thoát nước theo hình thức đối tác công tư (PPP), hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật; các khoản viện trợ, tài trợ, các khoản đóng góp của người dân, doanh nghiệp cùng với nhà nước tham gia xây dựng công trình thoát nước đô thị và các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng:

a) Là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ động tham mưu và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các chương trình, đề án, dự án,... liên quan đến phát triển hạ tầng thoát nước thải đô thị.

c) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định, bổ sung, điều chỉnh các dự án đầu tư phát triển thoát nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh và thực tiễn của địa phương trong từng thời kỳ.

d) Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao làm cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất dự án đầu tư, chủ trì thu hút đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp bổ sung, cập nhật vào hệ thống quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm, danh mục thu hút đầu tư, ưu tiên đầu tư,... và các chương trình, đề án phát triển có liên quan.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị (trừ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với khu công nghiệp), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; có ý kiến về phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với khu công nghiệp khi có văn bản đề nghị.

e) Thực hiện và hướng dẫn các cơ quan quản lý chuyên môn về xây dựng khi thẩm định cấp phép xây dựng công trình bảo đảm tuân thủ quy định về cốt xây dựng công trình trong nội dung giấy phép xây dựng, bảo đảm cao độ xây dựng tối thiểu phù hợp với yêu cầu quản lý về cao độ nền và thoát nước mưa.

g) Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp theo quy định.

h) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật về thoát nước trên địa bàn tỉnh; rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước đã ban hành nhằm đề xuất điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện.

i) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành khác có liên quan thực hiện kế hoạch đề ra nhằm phát triển hệ thống thoát nước bền vững trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính:

a) Có ý kiến phương án giá khi Sở Xây dựng hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định phương án giá có văn bản đề nghị.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và bố trí vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm cho các dự án đầu tư cổng thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải theo quy định của Luật Đầu tư công (nếu có); chủ trì thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải theo quy định của Luật Đầu tư.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài triển khai các dự án thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định pháp luật về đầu tư đối với các dự án thoát nước đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

3. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nâng cấp các hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại các bệnh viện, cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý bùn thải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn, bùn thải, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả nước thải ra môi trường tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng nước mặt và nước thải sau xử lý bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

d) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc phân định, phân loại, đăng ký quản lý và phương án xử lý bùn thải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật.

e) Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý hệ thống các công trình thủy lợi liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp, phối hợp với đơn vị thoát nước trong việc bảo đảm yêu cầu về cao độ, vị trí xả thải, quản lý điều tiết, vận hành các hệ thống hồ điều hòa trong đô thị nhằm thoát nước, chống úng ngập và bảo vệ công trình thủy lợi.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án và tổ chức nạo vét kênh, mương, lòng hồ (thủy lợi) bị bồi lắng nhằm tăng khả năng tiếp nhận nước mưa từ các đô thị để điều tiết cắt giảm lũ và ngập lụt hạ du.

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện: giám sát chất lượng nước thải của các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi và xử lý vi phạm theo quy định.

i) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước; phối hợp trong việc hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động xả nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung vào hệ thống công trình thủy lợi.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về vận hành thoát nước hiệu quả và chuyển giao kết quả để nhân rộng, ứng dụng trong thực hiện việc thoát nước hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp thẩm định phần công nghệ của các dự án có sử dụng công nghệ trong hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về các quy định quản lý thoát nước, để nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường các công trình thoát nước.

d) Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ của các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện việc thoát nước trên địa bàn tỉnh.

6. Công an tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến xả thải và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế, nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước và nước sạch cấp cho người dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án, biện pháp ứng phó nhằm quản lý, phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh nguồn nước, an ninh xã hội.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước của các khu công nghiệp trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp (trừ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Có ý kiến thỏa thuận về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp quyết định về mức giá.

d) Khi thẩm định cấp phép xây dựng công trình bảo đảm tuân thủ quy định về cốt xây dựng trong nội dung giấy phép xây dựng, bảo đảm cao độ xây dựng tối thiểu phù hợp với yêu cầu quản lý về cao độ nền và thoát nước mưa, nước thải.

đ) Tập hợp, lưu trữ hồ sơ quản lý thoát nước; chịu trách nhiệm lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trong khu công nghiệp.

e) Phối hợp với cơ quan thanh tra và quản lý chuyên ngành trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động thoát nước trong khu công nghiệp.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc:

a) Rà soát các nội dung quy hoạch thoát nước trong quy hoạch đô thị bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hồ điều hòa, hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về thoát nước, xử lý nước thải và chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải thuộc địa bàn quản lý.

b) Triển khai các phương án, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng khi mưa lớn; bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm cho công tác duy tu, sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước bảo đảm vận hành có hiệu quả và các yêu cầu về an toàn, cảnh quan, môi trường.

c) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường các công trình thoát nước, các quy định về thoát nước trên địa bàn quản lý; thông tin đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước và giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn quản lý.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng xây dựng theo quy hoạch và thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải.

đ) Tập hợp, lưu trữ hồ sơ quản lý thoát nước; phối hợp với cơ quan thanh tra và quản lý chuyên ngành trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động thoát nước trên địa bàn quản lý.

e) Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do mình làm chủ sở hữu, gồm: lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành; ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị được lựa chọn; chỉ đạo đơn vị thoát nước tổ chức lập phương án giá dịch vụ thoát nước, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

g) Tham gia ý kiến phương án giá khi đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định phương án giá có văn bản đề nghị.

h) Khi thẩm định cấp phép xây dựng công trình bảo đảm tuân thủ quy định về cốt xây dựng trong nội dung giấy phép xây dựng, bảo đảm cao độ xây dựng tối thiểu phù hợp với yêu cầu quản lý về cao độ nền và thoát nước mưa, nước thải.

9. Các sở, ban ngành, đơn vị khác có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả, chất lượng.

(Các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Phụ lục 3).

10. Chế độ thông tin báo cáo:

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 05/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (b/c);

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP;

- Các Công ty: CPCTN Lâm Đồng;

CPXD và CTT Bảo Lộc; CPXD và CTN Di Linh;

- Lưu: VT, TL, QH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Hiệp

PHỤ LỤC I

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số   2807/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên đô thị

Loại   đô   thị   đến   2030

Diện   tích  (km 2 )

Dân số đô thị  (nghìn người)

Hiện trạng thoát nước

Định hướng phát triển thoát nước và chống ngập úng đô thị

Vị trí

Quy mô

I

Thoát nước đô thị

1

Thành phố Đà Lạt

I

465,01

241,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có hệ thống thu gom nước mưa, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung, xây mới hệ thống thoát nước (theo kế hoạch hàng năm của thành phố)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Đã có hệ thống xử lý nước thải công suất 12.400 m 3 /ngày.đêm

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 30.600 m 3 /ngày.đêm (Nâng tổng công suất trạm xử lý nước thải lên 43.000 m 3 /ngày.đêm)

2

Thành phố Bảo Lộc

II

281,13

180,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có hệ thống thu gom nước mưa, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung, xây mới hệ thống thoát nước (theo kế hoạch hàng năm của thành phố)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 10.000 m 3 /ngày.đêm

3

Đô thị Đức Trọng

III

903,62

205,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có hệ thống thu gom nước mưa, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung, xây mới hệ thống thoát nước (theo kế hoạch hàng năm của huyện)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 11.700 m 3 /ngày.đêm

4

Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

V

20,31

20,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 2.000 m 3 /ngày.đêm

5

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

IV

35,31

30,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 2.500 m 3 /ngày.đêm

6

Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh

III

25,02

32,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 6.000 m 3 /ngày.đêm

7

Đô thị Hòa Ninh, huyện Di Linh

V

21,58

9,50

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm, một số đã xuống cấp, một số chưa kết nối với đường cống chính

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 2.000 m 3 /ngày.đêm

8

Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

IV

21,47

16,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 1.500 m 3 /ngày.đêm

9

Thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương

V

135,44

18,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 1.500 m 3 /ngày.đêm

10

Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

IV

70,61

21,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 2.000 m 3 /ngày.đêm

11

Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

IV

25,44

16,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất 1.500 m 3 /ngày.đêm

12

Thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai

V

41,37

6,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/1/2024 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất 1.000 m 3 /ngày.đêm

13

Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

III

24,96

28,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 3.500 m 3 /ngày.đêm

14

Thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên

IV

20,26

11,70

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 1.000 m 3 /ngày.đêm

15

Thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên

V

16,99

8,50

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm thị trấn, một số đã xuống cấp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung cho thị trấn (theo kế hoạch hàng năm của thị trấn)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch  (Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh)

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 1.000 m 3 /ngày.đêm

16

Trung tâm huyện Đam Rông (Bằng Lăng)

V

125,64

8,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm, một số đã xuống cấp, một số chưa kết nối với đường cống chính

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung, xây mới hệ thống thoát nước (theo kế hoạch hàng năm của huyện)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 1.000 m 3 /ngày.đêm

17

Đô thị Đạ Rsal, huyện Đam Rông

V

84,76

9,00

a

Hệ thống thoát nước mưa

Đã có các tuyến thu gom nước mưa trong khu trung tâm, một số đã xuống cấp, một số chưa kết nối với đường cống chính

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước chung, xây mới hệ thống thoát nước (theo kế hoạch hàng năm của huyện)

Vị trí cụ thể xác định theo hồ sơ khảo sát

Theo hồ sơ được duyệt

b

Hệ thống xử lý nước thải

Chưa có hệ thống xử lý nước thải

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch

Công suất dự kiến 500 m 3 /ngày.đêm

II

Hệ thống thoát nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề

Hệ thống thoát tại các khu công nghiệp, làng nghề

- Tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đã có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày.đêm;

- Tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng đã có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải công suất 2.500 m3/ngày.đêm;

- Các làng nghề hoạt động với quy mô nhỏ chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo quy định.

Nước thải công nghiệp được xử lý 2 lần. Lần 1 xử lý cục bộ tại các xí nghiệp, nhà máy đạt giới hạn B của QCVN 40:2011/BTNMT sau đó đưa về trạm làm sạch tập trung của khu công nghiệp để xử lý lần 2 đạt giới hạn A của QCVN 40:2011/BTNMT sau đó mới xả ra môi trường; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng trạm xử lý nước thải theo quy hoạch

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch được duyệt

Theo quy hoạch được duyệt

III

Hệ thống thoát nước bệnh viện

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý độc lập

Nước thải yêu cầu phải xử lý bằng trạm làm sạch riêng đạt giới hạn phụ lục A của TCVN 7222-2002 và phải được khử trùng sau đó mới xả ra nguồn tiếp nhận

Vị trí cụ thể xác định theo quy hoạch được duyệt

Theo quy hoạch được duyệt

TỔNG

2.318,92

859,70

PHỤ LỤC II

NHU CẦU ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số   2807/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Danh mục dự án

Lưu vực, phạm vi (PV)

Quy mô dự kiến (m 3 /ngày.đêm)

Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)

Giai đoạn

Ghi chú

I

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

1

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt (giai đoạn III)

Lưu vực S = 39.440 ha

PV: Phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

30.600

750.000

2025-2030

Nâng cấp, đầu tư mới

2

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực đô thị Lạc Dương

Lưu vực: Thị trấn Lạc Dương, khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng và 01 phần phường 7, phường 8 thành phố Đà Lạt

5.500

141.000

2025-2030

Đầu tư mới

3

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Lưu vực S = 2.944 ha

PV: Khu vực hồ Tuyền Lâm

3.000

86.000

2025-2030

Đầu tư mới

4

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

Lưu vực S = 23.256 ha

PV: Phường 1, phường 2, phường B'Lao, một phần phường Lộc Sơn, một phần phường Lộc Tiến và một phần phường Lộc Phát tiếp giáp phường B’Lao

4.000

432.000

2024-2027

Chủ đầu tư đã trình thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư

6.000

597.000

2027-2030

5

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải Đô thị Đức Trọng

Lưu vực S = 90.362 ha

PV: Đô thị Đức Trọng

9.000

500.000

2025-2030

Chủ đầu tư đã lập đề xuất chủ trương đầu tư

2.700

70.000

2025-2030

6

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Lâm Hà

Lưu vực S = 5.562 ha

PV: Thị trấn Đinh Văn và Thị trấn Nam Ban

4.500

119.000

2025-2030

Đầu tư mới

7

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Di Linh

Lưu vực S = 4.623 ha

PV: Thị trấn Di Linh và Đô thị Hòa Ninh

8.000

200.000

2025-2030

Đầu tư mới

8

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đơn Dương

Lưu vực S = 15.691 ha

PV: Thị trấn Thạnh Mỹ và Thị trấn D'ran

3.000

86.000

2025-2030

Đầu tư mới

9

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Lưu vực S = 11.918 ha

PV: Thị trấn Lộc Thắng và Đô thị Lộc An

2.000

60.000

2025-2030

Đầu tư mới

10

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đạ Huoai

Lưu vực S = 6.681 ha

PV: Thị trấn Madaguoi và Thị trấn Đạ M'ri

2.500

73.000

2025-2030

Đầu tư mới

11

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đạ Huoai

Lưu vực S = 2.496 ha

PV: Thị trấn Đạ Tẻh

3.500

97.000

2025-2030

Đầu tư mới

12

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đạ Huoai

Lưu vực S = 3.725 ha

PV: Thị trấn Cát Tiên và Thị trấn Phước Cát

2.000

60.000

2025-2030

Đầu tư mới

13

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Đam Rông

Lưu vực S = 21.040 ha

PV: Bằng Lăng và Đô thị Dạ Rsal

1.500

45.000

2025-2030

Đầu tư mới

TỔNG

3.316.000

Ghi chú:    Tên, quy mô, công suất, diện tích, địa điểm, phạm vi, thứ tự ưu tiên đầu tư, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các công trình, dự án nêu tại Phụ lục 2 sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động nguồn lực đầu tư từng giai đoạn.

PHỤ LỤC III

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(Kèm theo Kế hoạch số   2807/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện - Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các chương trình, đề án, dự án,... liên quan đến phát triển hạ tầng thoát nước thải đô thị

Sở Xây dựng

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Văn bản

2

Lập danh mục các công trình, dự án thoát nước cần đầu tư, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp

Sở Xây dựng

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Quyết định của UBND tỉnh

3

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định, bổ sung, điều chỉnh các dự án đầu tư phát triển thoát nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

-   Các sở, ngành liên quan;

-   UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

-   Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Văn bản

4

Thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị, trình UBND tỉnh phê duyệt

Sở Xây dựng

- Sở Tài chính;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Quyết định của UBND tỉnh

5

Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo

Sở Xây dựng

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Báo cáo

6

Tham mưu danh mục, công trình để đầu tư, thu hút đầu tư, thực hiện các giải pháp nhằm tranh thủ, huy động nguồn lực đầu tư các công trình, dự án phát triển thoát nước đô thị

Sở Tài chính

- Sở Xây dựng;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Văn bản chỉ đạo, điều hành

7

Tham mưu bố trí nguồn vốn để triển khai các chương trình, dự án phát triển thoát nước đô thị thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Sở Tài chính

- Sở Xây dựng;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Nghị quyết HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh

8

Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực thoát nước

Sở Tài chính

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Văn bản, Quyết định của UBND tỉnh

9

Có ý kiến phương án giá khi có văn bản đề nghị của các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định phương án giá dịch vụ

Sở Tài chính

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2025-2030

Văn bản

10

Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sở Tài chính

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Văn bản

11

Kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước, xả thải ra môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;

- Ban Quản lý các KCN tỉnh.

2025-2030

Chất lượng nước thải đạt quy chuẩn

12

Đề xuất các giải pháp quản lý bùn thải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2025-2030

Báo cáo

13

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc phân định, phân loại, đăng ký quản lý và phương án xử lý bùn thải đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2025-2030

Văn bản

14

Giám sát chất lượng nước thải của các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi và xử lý vi phạm theo quy định

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2025-2030

Chất lượng nước thải đạt quy chuẩn

15

Quản lý điều tiết, vận hành các hệ thống hồ điều hòa trong đô thị nhằm thoát nước, chống úng ngập và bảo vệ công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2025-2030

Kế hoạch

16

Lập phương án và tổ chức nạo vét kênh, mương, lòng hồ (thủy lợi) bị bồi lắng nhằm tăng khả năng tiếp nhận nước mưa từ các đô thị để điều tiết cắt giảm lũ và ngập lụt hạ du

Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2025-2030

Công trình, dự án

17

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về vận hành thoát nước hiệu quả và chuyển giao kết quả để nhân rộng, ứng dụng trong thực hiện việc thoát nước; phối hợp thẩm định phần công nghệ của các dự án có sử dụng công nghệ trong hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2025-2030

Kế hoạch, công trình, dự án

18

Kiểm tra, rà soát hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại các bệnh viện, cơ sở y tế đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị hoặc xả ra môi trường

Sở Y tế

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

2025-2030

Chất lượng nước thải đạt quy chuẩn

19

Xây dựng kế hoạch xây dựng mới, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nâng cấp các hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại các bệnh viện, cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải theo quy định

Sở Y tế

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

2025-2030

Kế hoạch, công trình, dự án

20

Thẩm định phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải khu công nghiệp (trừ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định

Ban Quản lý các KCN tỉnh

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

2025-2030

Văn bản, Quyết định của UBND tỉnh

21

Có ý kiến thỏa thuận về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Ban Quản lý các KCN tỉnh

- Các sở, ngành liên quan;

- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

2025-2030

Văn bản

22

Xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hồ điều hòa, hệ thống thu gom riêng nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch đã được phê duyệt

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2025-2030

Kế hoạch

23

Triển khai các phương án, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng khi mưa lớn; bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm cho công tác duy tu, sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước

UBND các huyện,thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2025-2030

Văn bản, Quyết định

24

Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do mình làm chủ sở hữu; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động thoát nước trên địa bàn quản lý

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Ban Quản lý các KCN tỉnh

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2025-2030

Hiệu quả thoát nước

25

Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo Kế hoạch thuộc địa bàn quản lý; lập báo cáo đề xuất đầu tư

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Ban Quản lý các KCN tỉnh

- Các chủ đầu tư/ nhà đầu tư

2025-2030

Báo cáo đề xuất đầu tư

26

Chủ động kêu gọi xã hội hóa đầu tư, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan

Sở Tài chính, Sở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

- Các đơn vị có liên quan

2025-2030

27

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường các công trình thoát nước; thông tin về đấu nối hệ thống thoát nước và giá dịch vụ thoát nước đô thị thuộc địa bàn quản lý

Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

- Các đơn vị có liên quan

2025-2030

Hiệu quả thoát nước

28

Kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Ban Quản lý các KCN tỉnh

- Các đơn vị có liên quan

2025-2030

Báo cáo

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com