# Kế hoạch 3034/KH-UBND năm 2024 thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Bình Thuận

| Số hiệu | 3034/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 14/08/2024 |
| Ngày hiệu lực | 14/08/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3034/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VNeID TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID; Công văn số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Tổ công tác triển khai đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP) tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và Nhà nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi để công dân lựa chọn phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP phù hợp. Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, công dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu hồ sơ cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

- Việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

- Triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP đúng theo Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

2. Hình thức thực hiện:  Thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

3. Kinh phí thực hiện : Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động triển khai, thực hiện thường xuyên, đảm bảo hiệu quả trong thời gian thực hiện, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản ứng dụng VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân khi thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, kết nối để triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Bình Thuận.

Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2024.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu LLTP đảm bảo theo quy định.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ động và tiếp tục thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và đẩy mạnh việc số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đảm bảo các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh, cấp Phiếu LLTP phục vụ việc cấp phiếu trên ứng dụng VNeID.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hạ tầng, nhân lực, kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm Lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Thực hiện giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên cơ sở Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG.

Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ ngày 10/9/2024.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Bình Thuận. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung phát sinh, khi có hướng dẫn của các bộ, ngành cấp trên.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm Hệ thống quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Nâng cấp hệ thống dịch vụ công của tỉnh đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng khi thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2024.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm thử các hệ thống phần mềm.

Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 28/8/2024.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền về thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Bình Thuận.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Sắp xếp, bố trí về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc hỗ trợ, tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Bình Thuận để người dân được biết và thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

6. Đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) - Bộ Công an; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp:    Quan tâm hỗ trợ tỉnh Bình Thuận và phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:    Chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin lý lịch tư pháp về án tích gồm bản án và các quyết định liên quan đến án tích; các giấy xác nhận về kết quả thi hành án…; phối hợp xác minh, cung cấp thông tin điều kiện đương nhiên xóa án tích để Sở Tư pháp cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác tra cứu, làm cơ sở cấp Phiếu LLTP cho công dân đảm bảo rút ngắn thời gian, kịp thời cấp Phiếu LLTP cho công dân; hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm trả kết quả cấp Phiếu LLTP.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2.  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an (Cục C06);

- Bộ Tư pháp (Trung tâm LLTPQG);

- Chủ tịch, Phó CT. UBND tỉnh (đ/c Đăng);

- Công an tỉnh;

- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, NCKSTTHC.Tùng.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đăng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com