# Kế hoạch 308/KH-UBND năm 2025 triển khai Nghị quyết 214/NQ-CP về kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện do thành phố Hà Nội ban hành

| Số hiệu | 308/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 17/11/2025 |
| Ngày hiệu lực | 17/11/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 308/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 214/NQ-CP NGÀY 23/7/2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÚC ĐẨY TẠO LẬP DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; Quyết định 1229/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt “Chiến lược dữ liệu thành phố Hà Nội đến năm 2030 triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu Quốc gia”; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện (Nghị quyết 214/NQ-CP); đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, thống nhất theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Triển khai đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 214/NQ-CP.

b) Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

c) Bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

II. NHIỆM VỤ

1. Về dữ liệu

1.1. Xây dựng các Chiến lược triển khai của thành phố Hà Nôi:

a) Nhiệm vụ: Tham mưu UBND Thành phố phối hợp với Bộ Công an rà soát, hoàn thiện Chiến lược dữ liệu thành phố Hà Nội đến năm 2030 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND Thành phố.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.

1.2. Triển khai, phát triển dữ liệu:

a) Nhiệm vụ:

-  Triển khai rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của đơn vị khi kết nối, đồng bộ trên các các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung, thống nhất của Trung ương theo hướng dẫn; ưu tiên số hóa, hoàn thiện các bộ dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phù hợp với kiến trúc dữ liệu của các bộ, ngành, hoàn thành theo lộ trình xây dựng, triển khai của từng cơ sở dữ liệu.

- Phối hợp triển khai số hóa theo hướng dẫn của Bộ, ngành chuyên môn đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình xây dựng các cơ sở dữ liệu. Trong đó, ưu tiên triển khai hoàn thiện 11 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu, trực tiếp phục vụ cải cách thủ tục hành chính, quyền lợi, nghĩa vụ thiết thực của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm tập trung nguồn lực triển khai ( danh mục chi tiết tại Phụ lục II Nghị quyết 214/NQ-CP ).

- Tiếp tục rà soát, bổ sung triển khai danh mục dữ liệu Thành phố và dữ liệu Thành phố; đồng thời, nâng cao hiệu quả trong khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND xã, phường.

c) Thời gian thực hiện: Triển khai đảm bảo theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ, ngành.

2. Về các nền tảng số

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai, sử dụng thống nhất các nền tảng số quốc gia dùng chung, hệ thống thông tin quy mô quốc gia do các bộ, ngành cung cấp; hoàn thành tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa, làm giàu và kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu vào các nền tảng số quốc gia dùng chung, hệ thống thông tin quy mô quốc gia.

- Triển khai rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố và liên thông, kết nối tới Trung ương, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND xã, phường.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.

3. Về đảm bảo an toàn thông tin

a) Nhiệm vụ:

- Triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã, đang và sẽ xây dựng trong phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng.

- Phối hợp với Bộ Công an trong việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, kịp thời ứng cứu sự cố cho hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại Thành phố.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường và đơn vị liên quan trong việc số hóa, khai thác, kết nối dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành gắn với triển khai Đề án 06 theo quy định.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Công an Thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường.

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

4. Về nguồn lực

4.1. Kinh phí thực hiện

a) Nhiệm vụ: Các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch lập dự toán kinh phí và chủ động cân đối kinh phí phát sinh từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước UBND Thành phố đã giao năm 2025. Trường hợp không cân đối được kinh phí thực hiện, các đơn vị có văn bản đề xuất, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo UBND Thành phố bổ sung kinh phí theo quy định.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành.

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.

4.2. Nguồn nhân lực

a) Nhiệm vụ: Lựa chọn kiến trúc sư trưởng về Chuyển đổi số, đồng thời phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp đồng hành để xây dựng Khung Kiến trúc số thành phố Hà Nội và Chiến lược dữ liệu thành phố Hà Nội.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.

4.3. Về công tác đào tạo

a) Nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư; bảo đảm khả năng tiếp cận, vận hành và khai thác hiệu quả các nền tảng số.

b) Cơ quan thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường.

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; tham mưu UBND Thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trước ngày 20 hằng tháng lên phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 06 (tại địa chỉ: https://dean06.vn) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai tại cơ quan đơn vị hoặc lồng ghép nội dung vào các chương trình, kế hoạch liên quan; bảo đảm triển khai nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả (đối với các Sở, ban, ngành cần bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của các Bộ, ngành quản lý chuyên môn theo ngành dọc); báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện thông qua Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 hằng tháng.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Bộ Công An;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND xã, phường;

- VPUB: CVP; PCVP P.T.T.Huyền, các phòng, đơn vị: ĐMPT, TTTTDL&CNS, TH;

- Lưu: VT, ĐMPT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Việt Dũng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com