# Kế hoạch 31/KH-UBND thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, năm 2024

| Số hiệu | 31/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 23/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 23/01/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 31/KH-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG, NĂM 2024

Thực hiện: Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030” ( sau đây viết tắt là Đề án số 06 ); Thông báo Kết luận số 06/TB-VPCP ngày 10/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Tiếp tục nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng lộ trình các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án số 06 phục vụ yêu cầu chuyển đổi số Quốc gia nói chung và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nói riêng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

2.  Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; bảo đảm cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

3.  Dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh của tỉnh. Việc triển khai phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư phải gắn với mục tiêu làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số xã hội và phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường số.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1.  Nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tối thiểu  50%  ( đối với 25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg tỷ lệ đạt trên  70%).   Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%.

2.  Phấn đấu tỷ lệ công khai minh bạch của tỉnh đạt  100%  theo mục tiêu của Chính phủ đề ra; tỷ lệ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc trước hạn đạt  90%  trở lên; tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia tối thiểu đạt  80%  trở lên; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công tối thiểu đạt  45%  trở lên.

3.  100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

4.  100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt; 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

5.  100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

6.  Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân;

7.  100% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa; 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

8.  90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi hường mạng  (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) .

9.  Triển khai hiệu quả việc số hóa, lưu trữ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính không để người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin, tài liệu nhiều lần  (tỷ lệ số hóa đạt  trên   80% ).

10.  Tỷ lệ người dân sử dụng căn cước thay thế thẻ BHYT trong khám chữa bệnh đạt  trên 80%  trong tổng số lượt khám chữa bệnh.

11.  100% các trường học, cơ sở giáo dục triển khai thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt, trong đó giá trị giao dịch đạt tỷ lệ  trên 70%.

12.  Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội đạt tỷ lệ  trên 50%  số đối tượng tham gia; riêng địa bàn Thành phố đạt trên 80%; địa bàn huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình đạt trên 60%.

13.  Duy trì công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho  100%  công dân đủ điều kiện trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT đạt  trên 70%  công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, riêng địa bàn Thành phố trên 85%; huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình trên 80%.

14.  Hoàn thành việc rà soát, làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành:

- Số hóa, đồng bộ dữ liệu hộ tịch của  11/11  huyện, thành phố ( hoàn thành trước ngày 30/11/2024 )

- Rà soát, làm sạch Dữ liệu trẻ em, dữ liệu an sinh xã hội, dữ liệu BHXH, BHYT, dữ liệu các hội, đoàn thể ( hoàn thành trong quý I/2024 );

- Rà soát, cập nhật dữ liệu người lao động ( hoàn thành xong trước 01/5/2024 );

- Rà soát, xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở ( hoàn thành theo lộ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường );

- Xây dựng, làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu các ngành khác theo lộ trình chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

15.  Quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống, thiết bị và dữ liệu liên quan đến 02 Dự án và Đề án 06/CP.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai

- Phân công giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án 06 nhằm tạo động lực giữa các đơn vị, địa phương tích cực tham gia thực hiện Đề án, đồng thời có hình thức phê bình, nhắc nhở, xem xét trách nhiệm, đưa vào tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua hằng năm đối với các tập thể, cá nhân, người đứng đầu không thực hiện nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương khác trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở.

2. Nhóm nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật

- Tích cực tham gia hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các nội dung của Đề án 06 và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương  (như triển khai Luật Căn cước, Nghị định về 02 dịch vụ công liên thông...).

- Tổ chức rà soát, đề xuất giải pháp đối với các văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phục vụ hiệu quả cho công tác triển khai Đề án 06, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cải cách hành chính, chế độ chính sách, cơ chế liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 06, an ninh, an toàn thông tin; đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng các yêu cầu của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

3. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phải khai thức, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (t heo Điều 14, Nghị định 104 ). Không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip.

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và 28 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg. Đẩy mạnh các chỉ số công khai, minh bạch; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến; tỷ lệ các dịch vụ công tỉnh cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, mức độ hài lòng của người dân; công tác số hóa, tái sử dụng hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, không để người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường triển khai thực hiện các nhóm dịch vụ công liên thông; nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

- Đẩy mạnh việc thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cắt giảm các giấy tờ, thủ tục phục vụ hiệu quả người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp tục thành lập, duy trì các Điểm dịch vụ công tại các địa điểm phù hợp để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, khai thác sử dụng các tiện ích, ứng dụng của Đề án 06 ( trang bị máy vi tính, smartphone, máy tính bảng có kết nối internet, niêm yết các thủ tục, phí, lệ phí, các hướng dẫn về DVC trực tuyến... ).

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên Tổ công tác Đề án 06 các cấp, Tổ công nghệ số cộng đồng gương mẫu đi đầu tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, sử dụng tài khoản này (VNeID) để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện DVC trực tuyến.... Đồng thời nắm vững cách thức đăng ký, sử dụng các nội dung trên để tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè tham gia.

- Xây dựng cơ chế giám sát, theo dõi chặt chẽ kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đối với các sở, ngành, địa phương.

4. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

- Chỉ đạo 100% các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám tiếp tục duy trì mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip và VneID thay thế thẻ BHYT; tăng cường tỷ lệ sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh; 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú ( Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, homestay...);  vận động các cơ sở khám chữa bệnh ( Bệnh viện, trạm y tế, cơ sở y tế có chức năng lưu trú ) và các loại hình lưu trú khác thực hiện thông báo lưu trú bằng phần mềm thông báo lưu trú (ASM); tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp... thực hiện thông báo lưu trú trên ứng dụng VneID.

- Vận động triển khai các thiết bị xác thực (máy quét Qrcode CCCD/VneID, máy đọc thẻ CCCD gắn chip, máy xác minh di động) trong hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

- Rà soát, bổ sung các thiết bị Camera AI giám sát tại các khu vực cần thiết trên địa bàn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Áp dụng mô hình xác thực thi Online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử đối với các kỳ thi quan trọng tại tỉnh như: thi công chức, thi viên chức, các kỳ thi của ngành Giáo dục tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường và nâng cao tỷ lệ giao dịch và giá trị giao dịch thu học phí và các khoản phí khác không dùng tiền mặt.

- Đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 các cấp tổ chức tuyên truyền về hình thức cho vay tín chấp để các đối tượng có nhu cầu nắm, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen.

5. Nhóm tiện ích phát triển công dân số

- Tiếp tục duy trì việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, thu nhận, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID. Đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD, trên 70% công dân đủ điều kiện được kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT, cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID, tích hợp thông tin, giấy tờ (CCCD, giấy phép lái xe, thẻ BHYT, thẻ BHXH, người phụ thuộc, hộ chiếu...) và khai thác, sử dụng thông tin được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác tuyên truyền; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết TTHC, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân cách đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT (VneID).

- Triển khai hiệu quả ứng dụng Công dân số tỉnh Hà Giang phát triển cùng các dịch vụ của ứng dụng VneID và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung; tích hợp các tiện ích, Cổng thông tin, các cuộc thi trực tuyến về Đề án 06, chuyển đổi số lên ứng dụng Công dân số để cung cấp cho người dân các nguồn thông tin, tiện ích, hướng dẫn chính thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh.

- Triển khai chữ ký số công cộng, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số công cộng để ký số tài liệu, hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ thuận lợi, bảo mật cho các giao dịch điện tử. Tích hợp đa dạng các đơn vị cung cấp chữ ký số công cộng lên Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính công của tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng địa chỉ số để tạo lập và khai thác tiện ích tra cứu trên ứng dụng; đăng ký tài khoản ngân hàng và ví điện tử để thực hiện thanh toán trực tuyến, chi trả trợ cấp an sinh xã hội, thu học phí và các khoản phí khác không dùng tiền mặt...

- Đẩy mạnh các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng “sim rác” nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06, nhất là công tác đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử và công tác phòng chống tội phạm. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; thực hiện nghiêm túc việc khóa sim đối với những trường hợp không thực hiện chuẩn hóa và tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, kinh doanh thuê bao di động trên địa bàn.

6. Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

Hoàn thiện và khai thác hiệu quả Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh IOC) để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh và Đề án 06 tỉnh; kết nối Hệ thống CSDLQGvDC để phân tích dữ liệu dân cư phục vụ hoạch định chính sách, phát triển kinh tế, công tác phòng, chống tội phạm.

Nghiên cứu, đề nghị cung cấp các phân tích, đánh giá tình hình biến động của các lĩnh vực để phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách dựa trên nền tảng CSDLQGvDC theo nhu cầu của địa phương.

7. Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

- Duy trì thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo 04 tiêu chí về dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

- Hoàn thành việc rà soát, làm sạch, cập nhật, đồng bộ các dữ liệu chuyên ngành, các hội đoàn thể, nhất là dữ liệu hộ dịch, việc làm, đất đai, nhà ở...phục vụ công tác kết nối, chia sẻ.

8. Bảo đảm hạ tầng công nghệ, an ninh, an toàn

- Tiếp tục tập trung nâng cấp, duy trì triển khai hiệu quả hạ tầng mạng, đường truyền kết nối, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống thông tin trong triển khai Đề án 06, chuyển đổi số, bao gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC); Trung tâm điều hành thông minh tỉnh IOC); Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh (Vnptioffice); ứng dụng Công dân số tỉnh. Chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức định kỳ, đột xuất rà soát, đánh giá, kiểm tra các hệ thống, thiết bị để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu theo Hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ thông tin và Truyền thông; kịp thời khắc phục, xử lý ngay các lỗ hổng, điểm yếu ( nếu có ).

- Rà soát phủ sóng internet, sóng viễn thông 3G, 4G và điện lưới đến mọi khu dân cư, bảo đảm để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mọi nơi, mọi lúc, mọi địa điểm.

- Thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, thiết bị, dữ liệu.

9. Bố trí nguồn lực triển khai Đề án 06

- Thường xuyên rà soát, bố trí, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06, nhất là về công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung rà soát, củng cố, tập huấn, hướng dẫn cho nhân lực trực tiếp thực hiện công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện và nhân lực cấp xã, nhân lực thực hiện dịch vụ công, số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm tính ổn định nguồn nhân lực tham gia thực hiện các nhiệm vụ Đề án, hạn chế tối đa việc điều động, luân chuyển công tác đối với lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm công tác trong quá trình triển khai Đề án 06, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Kết hợp, áp dụng song song giữa các hình thức tập huấn trực tiếp và hình thức tập huấn trực tuyến, đào tạo từ xa cho nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, linh hoạt, thiết thực, phù hợp với nội dung, điều kiện thực tế.

- Rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp ( từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở ) phù hợp với vai trò, trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trong năm; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 ở cơ sở.

- Căn cứ dự toán Trung ương giao, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án được tỉnh phê duyệt, để huy động các nguồn lực (gồm nguồn xã hội hóa) triển khai thực hiện Đề án 06 theo phân cấp quản lý, đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.

10. Công tác tuyên truyền

- Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, các tiện ích, ứng dụng VneID, Căn cước công dân gắn chip, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công liên thông, ứng dụng Công dân số, các mô hình Đề án 06; tăng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến thông tin dân cư để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện... chú trọng đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp như: Tuyên truyền, hướng dẫn qua tin bài trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội trực tuyến, SMS Brandname, mã Qrcode, video trình chiếu qua màn hình LED... kết hợp với các hình thức truyền thống như thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền tại các buổi họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tại bộ phận một cửa các cấp, xây dựng các nội dung pano, áp phích, tờ rơi...

- Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, đặc biệt là phát huy tính năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng CNTT.

11. Triển khai các mô hình Đề án 06

- Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình Đề án 06 theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương; tăng cường tham quan, học hỏi các mô hình mà các địa phương đã triển khai hiệu quả để áp dụng và chủ động phát huy tính sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các Mô hình nhằm đem lại hiệu quả, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai, phối hợp triển khai các mô hình khác theo lộ trình, hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

12. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2203 đồng bộ với lộ trình Đề án 06/CP

- Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ   (Có Phụ lục kèm theo)

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả triển khai nhiệm vụ do mình chủ trì theo phân công tại Kế hoạch này. Chủ động trong công tác tuyên truyền, phối hợp để đảm bảo việc thực hiện đạt được kết quả cao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực thực tế, bảo đảm hiệu quả và tiến độ ( kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước  ngày 26/01/2024 , qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh để tổng hợp ); định kỳ trước  ngày 10  hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh ( qua Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu ).

2.  Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước  ngày 15  hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện với Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án số 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh ( qua Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh)  để điều chỉnh cho phù hợp hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cục CS QLHC về TTXH - BCA;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CVNCTH;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, NCPC, CAT, Vnptioffice.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(Kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì tham mưu, theo dõi, hướng dẫn

Cơ quan phối hợp thực hiện

Chỉ tiêu

Thời hạn hoàn thành

1

Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai

1.1

Thường xuyên rà soát, nắm chắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện các nội dung của Đề án 06 để chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ

Công an tỉnh và các Sở, ngành được giao chủ trì tham mưu, theo dõi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06

Các đơn vị, địa phương liên quan

Thường xuyên

1.2

Tham mưu xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án 06 năm 2024, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể cho các sở, ngành, địa phương thực hiện

Công an tỉnh

Các đơn vị, địa phương

Hoàn thành trong Quý I/2024

1.3

Tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương khác trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06

Các sở, ngành, địa phương

Thực hiện thường xuyên

1.4

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở.

Công an tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Quý II/2024

2

Nhóm nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật

2.1

Tích cực tham gia ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến các nội dung của Đề án 06, đồng thời triển khai chủ động tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật liên quan

Các sở, ngành được giao chủ trì

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương

2.2

Tổ chức rà soát, đề xuất giải pháp đối với các văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phục vụ hiệu quả cho công tác triển khai Đề án 06

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

3

Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

3.1

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ( theo Điều 14, Nghị định 104 ). Không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

3.2

Hoàn thành rà soát, tái cấu trúc 53 dịch vụ công thiết yếu tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng ban hành theo thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành trong Tháng 04/2024 đối với các DVC Chính phủ giao cho tỉnh; các DVC tỉnh được giao phối hợp các Bộ, ngành, hoàn thành theo hướng dẫn của các Bộ, ngành.

3.3

100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVC trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.4

100% người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.5

100% người dân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.6

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC tối thiểu 50%

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

50%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

3.7

Tỷ lệ trực tuyến 25 dịch vụ công thiết yếu và 28 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định 422/QĐ-TTg.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

70%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

3.8

Tỷ lệ công khai minh bạch

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

3.9

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

90%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

3.10

Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

80%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.11

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

45%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.12

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Nghị định số 45 ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107 ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của CBCC trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

80%

Hoàn thành trong năm 2024

3.13

100% kết quả giải quyết TTHC cá nhân được lưu trữ điện tử

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

3.14

50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của CSDLQGvDC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.15

100% TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định số 06

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.16

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC đối với 53 DVC thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, CCCD

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

90%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

3.17

90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng ( trừ hồ sơ công việc liên quan đến phạm vi bí mật Nhà nước )

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

90%

Hoàn thành trước 14/12/2024

3.18

100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100%

Chỉ tiêu cả năm 2024

3.19

Thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp giữa CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Theo chỉ đạo của CP và hướng dẫn của Bộ, ngành TW (dự kiến hoàn thành trong Quý I/2024)

3.20

Xây dựng cơ chế giám sát, theo dõi chặt chẽ kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đối với các sở, ngành, địa phương

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Triển khai trong Quý I/2024

4

Nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội

4.1

Tỷ lệ sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

80%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm

4.2

100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

100%

Chỉ tiêu trong năm 2024

4.3

Các cơ sở kinh doanh lưu trú ( Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, homestay...)  các cơ sở khám chữa bệnh ( Bệnh viện, trạm y tế, cơ sở y tế có chức năng lưu trú ) thực hiện thông báo lưu trú bằng phần mềm thông báo lưu trú (ASM).

Công an tỉnh

UBND các huyện, thành phố

11/11 huyện, thành phố triển khai mô hình

Triển khai trong Quý I/2024

4.4

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp... và các loại hình lưu trú khác thực hiện thông báo lưu trú trên ứng dụng VneID  (có văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp... và các loại hình lưu trú khác)

UBND các huyện, thành phố

Có văn bản triển khai tuyên truyền

Hoàn thành trong Quý I/2024

4.5

Số lượng các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thu học phí và các khoản phí khác không dùng tiền mặt

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành liên quan

100%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm 2024

4.6

Tỷ lệ giá trị giao dịch phát sinh (không dùng tiền mặt/tổng số)

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành liên quan

70%

Chỉ tiêu hằng tháng và cả năm 2024

4.7

Tham mưu đẩy mạnh triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn; có cơ chế phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để vừa đảm bảo công tác chi trả không dùng tiền mặt, vừa đảm bảo hỗ trợ người dân rút tiền thuận lợi từ tài khoản thanh toán.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành liên quan

Thành phố trên 80%; Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình trên 60%; các huyện còn lại trên 50% ( trên tổng số đối tượng được chi trả chế độ ASXH )

Hoàn thành trong Tháng 01/2024

4.8

Triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VneID

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành liên quan

Theo lộ trình hướng dẫn của các Bộ, ngành TW trong năm 2024

4.9

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với Tổ công tác Đề án 06 các cấp tổ chức tuyên truyền về hình thức cho vay tín chấp để các đối tượng có nhu cầu nắm, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Có văn bản triển khai, tuyên truyền

Hoàn thành trong Tháng 01/2024

4.10

Áp dụng mô hình xác thực thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử đối với các kỳ thi quan trọng tại tỉnh như: thi công chức, thi viên chức, thi chứng chỉ quốc tế, các kỳ thi của ngành Giáo dục tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

02

Sở Giáo dục và Đào tạo 01 kỳ thi, Sở Nội vụ 01 kỳ thi trong năm 2024

4.11

Vận động triển khai các thiết bị xác thực (máy quét Qrcode CCCD/VneID, máy đọc thẻ CCCD gắn chip, máy xác minh di động) trong hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự ( cơ sở kinh doanh dịch vụ Cầm đồ )

UBND thành phố

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

tối thiểu 01 cơ sở

Hoàn thành triển khai trong Quý I/2024; sau đó nhân rộng

4.12

Rà soát, bổ sung các thiết bị Camera AI giám sát tại các khu vực cần thiết trên địa bàn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thí điểm 01 địa điểm trên địa bàn Thành phố

Hoàn thành triển khai trong Quý I/2024; sau đó nhân rộng

5

Nhóm tiện ích phát triển công dân số

5.1

Đẩy mạnh đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho người dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh

Công an tình

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thành phố trên 85%; Vị Xuyên,Bắc Quang, Quang Bình trên 80%; các huyện khác trên 70%  (trên tổng số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên)

Trong năm 2024

5.2

Tỷ lệ kiến nghị, phản ánh tình hình an ninh trật tự qua VneID ( số tin báo qua VneID trên tổng số tin báo tiếp nhận)

Công an tỉnh

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

90%

Trong năm 2024

5.3

Cán bộ, công chức, viên chức cài đặt ứng dụng Công dân số tỉnh Hà Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trong Quý I/2024

5.4

Cán bộ, công chức, viên chức cài đặt, sử dụng ứng dụng địa chỉ số

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Theo lộ trình của Bộ TTTT

5.5

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tích hợp chức năng ký số công cộng, đảm bảo việc triển khai chữ ký số công cộng trong giải quyết TTHC DVC trực tuyến để người dân, doanh nghiệp thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành trong Tháng 02/2024

5.6

Triển khai hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền về các nhóm tiện ích trên VNeID

Công an tỉnh

Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

5.7

Đẩy mạnh các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng “sim rác” nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06, nhất là công tác đăng ký, sử dụng tại khoản định danh điện tử và công tác phòng chống tội phạm; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; thực hiện nghiêm túc việc khóa sim đối với những trường hợp không thực hiện chuẩn hóa và tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, kinh doanh thuê bao di động trên địa bàn

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

Quý I, Quý II/2024

6

Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung

6.1

Hoàn thành công tác số hóa, đồng bộ dữ liệu Hộ tịch với Cơ sở dữ liệu dân cư.

Sở Tư pháp

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

11/11 (100%)

Trong năm 2024

6.2

Rà soát, làm sạch Dữ liệu trẻ em, dữ liệu an sinh xã hội, dữ liệu BHXH, BHYT, dữ liệu các hội, đoàn thể

Sở LĐTBXH; BHXH tỉnh; các đoàn thể

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trong Quý I/2024

6.3

Rà soát, cập nhật dữ liệu người lao động

Sở LĐTBXH

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

100%

Hoàn thành trước 01/5/2024

6.4

Rà soát, xây dựng, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở

Sở TNMT

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

100%

Theo lộ trình Đề án 06 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

6.5

Xây dựng, làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu các ngành khác theo lộ trình chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Các Sở, ngành được giao chủ trì, tham mưu, theo dõi

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Theo chỉ đạo, hướng dẫn của CP, Tổ công tác CP, các Bộ, ngành

7

Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

7.1

Đưa vào vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm chỉ đạo điều hành thông minh (IOC)

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Hoàn thành trong Quý I/2024

7.2

Hoàn thành đầu tư, trang bị Hệ thống Trung tâm chỉ đạo điều hành thông minh (IOC) và kết nối với Hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để phân tích dữ liệu dân cư phục vụ hoạch định chính sách, phát triển kinh tế, công tác phòng, chống tội phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Hoàn thành trong Quý I/2024

7.3

Nghiên cứu, đề nghị cung cấp các phân tích, đánh giá tình hình biến động của các lĩnh vực để phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách dựa trên nền tảng CSDLQGvDC theo nhu cầu của địa phương.

Công an tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Hoàn thành trong Tháng 01/2024 và thực hiện thường xuyên

8

Bảo đảm hạ tầng công nghệ, an ninh, an toàn

8.1

Tham mưu, phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Một cửa điện tử VNPT IGate nhằm phục vụ tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

8.2

Tiếp tục nâng cấp, duy trì triển khai hiệu quả hạ tầng mạng, đường truyền kết nối, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống thông tin trong triển khai Đề án 06, chuyển đổi số. Chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá các hệ thống, thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Thường xuyên

8.3

Phủ sóng cho các thôn chưa có sóng điện thoại đủ điều kiện phủ sóng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan; UBND các huyện, thành phố

100%

Trong năm 2024

8.4

Phủ điện lưới cho 112 thôn chưa có điện lưới

Sở Công thương

Điện lực tỉnh, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

100%

Trong năm 2024

8.5

Thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, thiết bị, dữ liệu

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

9

Bố trí nguồn lực triển khai Đề án 06

9.1

- Thường xuyên rà soát, bố trí, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06, nhất là về công nghệ thông tin

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

9.2

100% các đối tượng tham gia các lớp đào tạo trực tuyến trên nền tảng MOOC (daotao.ai) phù hợp với các chuyên đề.

Công an tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

100% đối tượng theo nội dung triển khai

Khi có chỉ đạo, hướng dẫn của TW

9.3

Thường xuyên rà soát, kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp phù hợp với vai trò, trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 ở cơ sở

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành liên quan,

Theo tình hình của đơn vị, địa phương

Thường xuyên

9.4

Căn cứ dự toán TW giao, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án được tỉnh phê duyệt, để huy động các nguồn lực (gồm nguồn xã hội hóa) triển khai thực hiện Đề án 06 theo phân cấp quản lý, đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Quý I/2024

10

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

10.1

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, các tiện ích, ứng dụng VneID, Căn cước công dân gắn chip, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công liên thông, ứng dụng Công dân số, các mô hình Đề án 06; tăng tuyên truyền các văn bản pháp liên quan đến thông tin dân cư với nhiều nội dung, hình thức phong phú để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện...

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

10.2

Xây dựng bài viết, tin ảnh, infographic, video tuyên truyền về Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử, chia sẻ lên Zalo OA, Fanpage chính thống...

Các sở, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ theo Đề án 06; UBND các huyện, thành phố

Các đơn vị liên quan

03

Trong năm 2024; duy trì thường xuyên

10.3

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, đặc biệt là phát huy tính năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng CNTT.

Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

11

Triển khai các mô hình Đề án 06

11.1

Triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình của Đề án 06 theo Kế hoạch 226/KH-UBND.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các đơn vị liên quan

Theo chỉ tiêu của Kế hoạch

Theo thời hạn chỉ tiêu của Kế hoạch

11.3

Có sáng kiến, sáng tạo trong triển khai thực hiện các Mô hình Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo Kế hoạch thực hiện Mô hình

12

Nhóm nhiệm vụ thuộc Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023)

12.1

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Công an tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Theo chỉ đạo của CP và Hướng dẫn của các Bộ, ngành TW

12.2

Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2024

12.3

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Sở Tư pháp

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Quý I/2024

12.4

Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án

Công an tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Quý II/2024

Ghi chú  : Các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên sẽ được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com