# Kế hoạch 444/KH-UBND kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024

| Số hiệu | 444/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 02/02/2024 |
| Ngày hiệu lực | 02/02/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 444/KH-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2024

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 06/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2024 về việc báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024(1) với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Công tác kiểm tra, giám sát đầu tư thực hiện theo quy định của Chính phủ, nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư chung và từng chương trình, dự án cụ thể đem lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý chương trình, dự án của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém về quản lý dự án theo quy định của pháp luật, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về quản lý chương trình, dự án, giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện.

- Đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đánh giá đầu tư. Chỉ rõ những sai phạm cần khắc phục và đề xuất, kiến nghị kịp thời những biện pháp giải quyết.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, giám sát đầu tư là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động, đảm bảo thống nhất, phối hợp trong quá trình thực hiện quản lý chương trình, đầu tư dự án. Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

- Phản ảnh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án.

- Đề xuất, kiến nghị kịp thời, có phương án, giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục các tồn tại, bất cập.

II. Nội dung, phạm vi, đối tượng và kế hoạch kiểm tra, giám sát

1. Nội dung kiểm tra, giám sát

- Việc chấp hành quy định về: Giám sát, đánh giá đầu tư; đấu thầu; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường.

- Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; tiến độ thực hiện dự án.

- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng.

- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

- Việc báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ và cập nhật các thông tin dự án lên Hệ thống thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 100, khoản 4 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Phạm vi:  Các chương trình, dự án tại Phụ lục kèm theo.

3. Đối tượng và kế hoạch kiểm tra, giám sát:  Chủ đầu tư các chương trình, dự án tại Phụ lục kèm theo.

4. Thời gian kiểm tra, giám sát:  Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cụ thể về thời gian kiểm tra, giám sát từng chương trình, dự án.

III. Phương thức kiểm tra, giám sát

1.  Kiểm tra, giám sát trực tiếp tại đơn vị; thực tế tại hiện trường của chương trình, dự án tiến hành thông qua đoàn kiểm tra; lồng ghép với các đợt kiểm tra, giám sát của tỉnh, ...

2.  Căn cứ mục đích, yêu cầu; báo cáo của chủ đầu tư và các tài liệu có liên quan, Đoàn giám sát, kiểm tra đối chiếu các quy định hiện hành và kết hợp với kiểm tra thực tế tại hiện trường chương trình, dự án để nhận xét đánh giá.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư  (đối tượng giám sát) :

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1026/UBND-HTKT ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc tăng cường công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Báo cáo, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến chương trình, dự án phục vụ cho Đoàn kiểm tra, giám sát khi tiến hành kiểm tra, giám sát.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

- Thông báo thời gian, địa điểm cụ thể thực hiện kiểm tra, giám sát đến các Chủ đầu tư và các thành viên đoàn kiểm tra biết, phối hợp thực hiện.

- Trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các Chủ đầu tư chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo;

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024 để Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo  (hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2024).

3. Các đơn vị là thành viên Đoàn kiểm tra:  Cử lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tham gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên triển khai Kế hoạch trên đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024; yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, địa phương có tên tại phần Tổ chức thực hiện của Kế hoạch (t/h);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);

- Lưu: VT, HTKT, KTTH. NTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẦU TƯ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum )

TT

Tên chương trình, dự án

Chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư (tr.đồng)

Địa điểm xây dựng

Thời gian kiểm tra

Thành phần Đoàn kiểm tra

Trưởng đoàn

Thành viên

1

Dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le  (Đoạn Km7+316,41 -Km12+482,07)

UBND huyện Ia H’Drai

43.267

Ia H’Drai

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giao thông vận tải

2

Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai  (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

Sở Y tế

112.775

Ia H’Drai

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai

3

Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Sở Y tế

200.000

Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Hà

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện: Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Hà

4

Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

62.500

Sa Thầy

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

5

Dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện Ialy

UBND huyện Sa Thầy

318.020

Sa Thầy

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giao thông vận tải

6

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT

118.000

Sa Thầy

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

7

Dự án Đường Trường Chinh  (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ   - phạm vi cầu nối qua sông   Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp

457.126

Thành phố Kon Tum

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

8

Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp

1.492.600

Thành phố Kon Tum

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

9

Dự án Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

99.500

Thành phố Kon Tum

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

10

Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

90.000

Thành phố Kon Tum

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

11

Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum  (Tỉnh lộ 671)  đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy

Sở Giao thông vận tải

169.234

Thành phố Kon Tum, Sa Thầy

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

12

Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24

Sở Giao thông vận tải

129.773

Thành phố Kon Tum, Sa Thầy

Năm 2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

Ghi chú :  Trong quá trình thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chương trình, dự án đầu tư công vào Kế hoạch kiểm tra, giám sát đầu tư trong năm 2024  (nếu có).

(1) Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 01 tháng 02 năm 2024.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com