# Kế hoạch 585/KH-UBND năm 2024 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

| Số hiệu | 585/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 09/09/2024 |
| Ngày hiệu lực | 09/09/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 585/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VNeID TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Công văn số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; Công văn số 656/TTg-KSTT ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID (viết tắt là VNeID) tại tỉnh Đắk Nông, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo điều kiện thuận lợi để công dân lựa chọn phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP phù hợp. Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, công dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

b) Nội dung đảm bảo theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

c) Việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

d) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

a) Triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia của Bộ Tư pháp.

b) Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

2. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Triển khai thực hiện ngay sau khi kết nối chính thức.

(Triển khai kết nối thử nghiệm, kết nối chính thức và thực hiện quy trình trong tháng 9, chậm nhất ngày 30/9/2024 hoàn thành).

3. Hình thức thực hiện

Thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân trên ứng dụng VNeID.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động triển khai, thực hiện thường xuyên, đảm bảo hiệu quả trong thời gian thực hiện, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Đắk Nông.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu LLTP đảm bảo theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng cho việc kết nối liên thông giữa Hệ thông thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và hệ thống Định danh, xác thực điện tử của Bộ Công an, bảo đảm thực hiện tiếp nhận yêu cầu và trả kết quả Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID; nâng cấp hệ thống dịch vụ công của tỉnh hoạt động đảm bảo thông suốt.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, chủ động liên hệ với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, C06 - Bộ Công an để được cung cấp thông tin kết nối của hệ thống LLTP thử nghiệm và chính thức.

(Hệ thống phần mềm phải được đáp ứng, vận hành đảm bảo trước khi đi vào thực hiện.)

c) Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh tuyên truyền thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Đắk Nông.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Sắp xếp, bố trí về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc hỗ trợ, tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4. Sở Tư pháp

a) Thực hiện giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID trên cơ sở Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tình thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Đắk Nông;

c) Nghiên cứu các kinh nghiệm của thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID được nhanh chóng, thông suốt, đảm bảo ổn định;

d) Đẩy mạnh số hoá, làm sạch dữ liệu thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” để thực hiện tra cứu, xác minh cấp Phiếu LLTP, hạn chế tình trạng chậm trả kết quả cho người dân;

e) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội dung phát sinh, khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành.

5. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của Đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử  (Kế hoạch phối hợp số 156/KHPH-CAT-TĐTN-THPN ngày 26/4/2023).

b) Tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID qua các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin của cơ quan, đơn vị.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin cơ sở

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Đắk Nông theo Kế hoạch này trên các nền tảng tuyên truyền hiện có.

7. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID tại tỉnh Đắk Nông để người dân được biết và thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác  (nếu có) . Đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm để thực hiện.

Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục C06 - Bộ Công an (để phối hợp);

- Cục CNTT - Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Trung tâm LLTPQG- Bộ Tư pháp;

- CT, các PCT UBND tỉnh

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành;

- Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH Đắk Nông;

- UBND các huyện, thành phố;

- Tổ giúp việc ĐA06 (PC06-CAT);

- Cổng TTĐT tỉnh;

- TTPVHCC;

- Lưu: VT, NC (Đ).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Chiến

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com