# Kế hoạch 894/KH-UBND năm 2025 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do tỉnh Bình Thuận ban hành

| Số hiệu | 894/KH-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Kế hoạch |
| Ngày ban hành | 11/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 11/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 894/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 02/01/2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch (sau đây viết tắt là Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch của tỉnh theo hướng tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số và tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo đạt các mục tiêu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hình thành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch của các sở, ngành, địa phương trên môi trường điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quy hoạch, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch và bảo đảm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin quy hoạch theo quy định của pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh phù hợp với thời đại số, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa thế giới, làm giàu đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung và của người Bình Thuận nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2026

- 100% cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thu thập, xây dựng trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- 100% văn bản điện tử của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được thu thập, tạo lập để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- 30% cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được xây dựng trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

b) Đến năm 2030

- 100% cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được thu thập, xây dựng trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Hoàn thành đầu tư 100% các phần mềm, ứng dụng cho phép các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để cung cấp dịch vụ thông tin quy hoạch theo nhu cầu.

c) Đến năm 2035

- 100% cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch các loại  (bao gồm cả cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành)  được thu thập, xây dựng trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch liên quan đến bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp.

b) Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện:

- Xây dựng, quản lý và cập nhật các cơ sở dữ liệu quy hoạch của địa phương phù hợp với quy định về chuẩn dữ liệu, bảo mật dữ liệu; thực hiện chia sẻ các cơ sở dữ liệu quy hoạch do địa phương quản lý với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; khai thác, sử dụng số liệu, thông tin của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của địa phương; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, dữ liệu được cung cấp và bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

- Xây dựng, mở rộng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Đề án để triển khai cơ sở dữ liệu quy hoạch của địa phương bảo đảm vận hành ổn định và an toàn.

- Thực hiện chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch dựa trên việc khai thác, tái sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

- Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chất lượng, hiệu quả để đáp ứng nhiệm vụ được giao trong Đề án thuộc phạm vi, trách nhiệm của địa phương.

- Đề xuất kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án do tỉnh chủ trì theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Huy động nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

- Tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Nhiệm vụ cụ thể (Đính kèm Phụ lục)

III.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ; các sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

-   Bộ Tài chính;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc trung ương;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh;

- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;

- Các phòng: Kinh tế, KGVXNV;

- Lưu: VT, TH   H

KT.   CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đăng

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Kế hoạch số 894/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ     trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian dự kiến

Kết quả dự kiến

Nguồn kinh phí

1

Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến quy hoạch dựa trên việc khai thác, tái sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Các sở, ngành, địa phương

Sở Tài chính

Năm 2035

Báo cáo

2

Thu thập, biên tập, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để cập nhật vào Hệ thống theo quy định

Các sở, ngành, địa phương

Sở Tài chính

Năm 2025 - 2026

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch đã được chuẩn hóa

Đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)

Thu thập, biên tập, tạo lập các văn bản điện tử và cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện thuộc phạm vi quản lý của các địa phương theo quy định để cập nhật vào Hệ thống theo quy định

Các địa phương

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường

Năm 2026

Văn bản điện tử của hồ sơ quy hoạch đã được số hóa

Thu thập, biên tập, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện thuộc phạm vi quản lý của các địa phương đã được chuẩn hóa trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để cập nhật vào Hệ thống theo quy định

Các địa phương

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường

Năm 2027 - 2030

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch đã được chuẩn hóa

Thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch còn lại (bao gồm cả cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành) thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để cập nhật vào Hệ thống theo quy định

Các sở, ngành, địa phương

Các cơ quan khác có liên quan phối hợp

Năm 2030 - 2035

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch đã được chuẩn hóa

3

Cập nhật, vận hành, sử dụng dữ liệu đầy đủ dữ liệu quy hoạch tỉnh trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định

Các sở, ngành, địa phương

Các cơ quan khác có liên quan phối hợp

Năm 2025 - 2030

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch đã được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, sử dụng và khai thác Hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa)

4

Xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch khi kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương

Các sở, ngành, địa phương

Các cơ quan khác có liên quan phối hợp

Năm 2025 - 2026

Bảo đảm an toàn, an ninh và quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com