# Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023

| Số hiệu | 06/2023/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 05/07/2023 |
| Ngày hiệu lực | 15/07/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 06/2023/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 3296/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung

a) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023, nhưng có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các dự án cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

b) Việc điều chỉnh tăng, giảm mức vốn phân bổ cho từng dự án không làm thay đổi tổng các nguồn vốn đã được phân bổ.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết, bao gồm:

a) Điều chỉnh trong phạm vi Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023.

- Điều chỉnh tên 01 dự án cho phù hợp với các quyết định chủ trương và quyết định đầu tư;

- Điều chỉnh, bổ sung đối với nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: bổ sung danh mục của 01 dự án; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 01 dự án để bổ sung vốn hỗ trợ thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với tổng số vốn điều chỉnh là 18.680 triệu đồng; trong đó, tăng/giảm là 3.870 triệu đồng;

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025: bổ sung danh mục của 05 dự án chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 04 dự án (trong đó có 03 công trình thực hiện dự án, 01 công trình chuẩn bị đầu tư) do chưa có khối lượng thanh toán; bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 06 dự án (trong đó có 01 công trình thực hiện dự án, 05 công trình chuẩn bị đầu tư), với tổng số vốn điều chỉnh là 37.370 triệu đồng; trong đó, tăng/giảm là 10.970 triệu đồng;

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2023: bổ sung danh mục của 05 dự án; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 10 dự án; bổ sung tăng kế hoạch vốn cho 07 dự án, với tổng số vốn điều chỉnh là 243.767 triệu đồng; trong đó, tăng/giảm là 70.101 triệu đồng.

b) Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2022 chuyển sang.

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2022 cho 01 dự án với tổng số vốn là 17.764 triệu đồng.

c) Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn nguồn tăng thu Xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang năm 2023.

Bổ sung danh mục 06 dự án, bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang năm 2023 cho 11 dự án với tổng số vốn là 71.322 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp (kiểm tra);

- Kiểm toán nhà nước KV IX;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp,

KBNN tỉnh, Thanh tra tỉnh;

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh;

- Trang TTĐT ĐBND tỉnh Bến Tre, Trung tâm TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Quang Triệu

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Tên dự án, công trình

Kế hoạch năm 2023

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2023

Lý do điều chỉnh tăng (giảm)

Tổng cộng

Trong đó

Điều chỉnh tăng vốn

Điều chỉnh giảm vốn

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG CỘNG

369.817

458.903

174.027

84.941

A

Điều chỉnh trong phạm vi Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND

299.817

299.817

84.941

84.941

I

Điều chỉnh tên dự án

1

Đền bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng công trình Ban CHQS huyện Giồng Trôm/ Bộ CHQS tỉnh Bến Tre/Quân khu 9 (Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)

Điều chỉnh tên dự án trong Biểu tổng hợp: Xây dựng các hạng mục thuộc Bộ CHQS tỉnh Bến Tre/Quân khu 9 (Doanh trại Ban CHQS huyện Giồng Trôm) - Giải phóng mặt bằng thành Đền bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng công trình Ban CHQS huyện Giồng Trôm/ Bộ CHQS tỉnh Bến Tre/Quân khu 9 (Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) cho phù hợp với các Quyết định chủ trương/dự án đầu tư

II

Bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

18.680

18.680

3.870

3.870

1

Đường ĐX.03 liên xã Phú Vang - Lộc Thuận - Định Trung (đoạn từ Cầu Treo đến sông Cả Cao), xã Lộc Thuận

18.680

14.810

3.870

Giảm vốn cho phù hợp tiến độ công trình

2

Hỗ trợ thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

3.870

3.870

Bổ sung danh mục, bổ sung vốn cho phù hợp theo hướng dẫn của BNN & PTNT tại công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2022

Xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Mô hình phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

3.870

3.870

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

III

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg

37.370

37.370

10.970

10.970

III.1

Thực hiện dự án

37.270

36.870

10.520

10.920

1

Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)

18.270

8.270

10.000

2

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nam

5.000

15.520

10.520

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

3

Khu hành chính xã Phước Ngãi

7.000

6.670

330

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

4

Khu hành chính xã Tân Xuân

7.000

6.410

590

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

III.2

Chuẩn bị đầu tư

100

500

450

50

1

Khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng Bưng Lạc Địa

100

50

50

2

Đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp thị trấn Ba Tri - An Đức, huyện Ba Tri (giai đoạn 3)

100

100

3

Dự án Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (Danh nhân văn hóa được UNESCO ghi danh năm 2021)

50

50

4

Xây dựng Cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre

100

100

5

Xây dựng cầu Ba Lai 6 trên tuyến đường Bắc Nam (ĐTDK.08)

100

100

6

Nâng cấp thảm bê tông nhựa mặt đường ĐH.173

100

100

IV

Điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn Xổ số kiến thiết

243.767

243.767

70.101

70.101

Thực hiện dự án

243.767

243.767

70.101

70.101

1

Xây dựng CSHT Khu Tái định cư Khu Công nghiệp Phú Thuận

52.500

7.500

45.000

Giảm vốn cho phù hợp với tiến độ thực hiện dự án

2

Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận

80.600

110.600

30.000

Bổ sung vốn giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án

3

Nâng cấp, chuyển chất liệu Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre

5.000

13.813

8.813

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

4

Dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

15.600

9.600

6.000

Giảm vốn do dự án hoàn thành

5

Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL), WB9

6.000

6.000

Bổ sung vốn đối ứng dự án ODA

6

Đường huyện 04, huyện Châu Thành

31.400

27.702

3.698

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

7

Đường vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn (đoạn từ QL60 đến bến đò An Hóa)

5.000

1.900

3.100

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

8

Lộ Tân Bắc (ĐH.DK.19)

20.000

44.737

24.737

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

9

Vốn Xổ số kiến thiết hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

-

Đường từ Bảy Chí đến Bảy Bụng (ĐC.04), xã Tân Thiềng

167

51

116

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

-

Đường từ Dự án 18 đến Đồng Lớn (ĐA.13), xã Tân Thiềng

800

565

235

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

-

Đường từ Bảy Gốc đến Tư Cù Lự (ĐC.17), xã Phú Phụng

50

50

Bổ sung danh mục và bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

-

Đường từ Bảy Ô đến Hai Mạng (ĐC.11), xã Phú Phụng

20

20

Bổ sung danh mục và bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

-

Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú

6.100

5.900

200

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

-

Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh

481

481

Bổ sung danh mục và bổ sung vốn để triển khai thực hiện dự án

10

Hỗ trợ đầu tư CSVC, Mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019 về Chương Trình sách Giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025

Huyện Mỏ Cày Nam

Trường MG Cẩm Sơn huyện Mỏ Cày Nam

4.200

82

4.118

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

Trường TH Bình Khánh Đông huyện Mỏ Cày Nam

1.400

766

634

Dự án hoàn thành, hết nhu cầu vốn

Trường MG Tân Hội huyện Mỏ Cày Nam

21.000

14.000

7.000

Giảm vốn cho phù hợp với tiến độ thực hiện dự án

B

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2022

17.764

17.764

1

Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận

17.764

17.764

Bổ sung vốn giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án

C

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang năm 2023

70.000

141.322

71.322

Bổ sung kế hoạch vốn nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang là 71.322 triệu đồng

1

Chi trả nợ gốc cho các khoản vay lại của chính quyền địa phương vay

Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL), WB9

4.000

15.000

11.000

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bến Tre

100

500

400

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

2.500

7.600

5.100

2

Bố trí vốn kế hoạch để tất toán, quyết toán, thanh toán nợ khối lượng các công trình hoàn thành

Đầu tư thiết bị phim trường thời sự, văn nghệ chuẩn HD

100

100

Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ cày Nam và Chợ Lách

400

400

Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh

86

86

Trường Tiểu học Phong Điền

15

15

Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh

59

59

HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.02, xã An Khánh, huyện Châu Thành

6

6

HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.02, xã An Hóa, huyện Châu Thành

4

4

Đường ĐX 03 (điểm đầu giáp ĐX.01 điểm cuối giáp ĐHDK.13) xã An Hóa, huyện Châu Thành

31

31

HM Cầu, cống. Cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.01 xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành

7

7

HM Cầu, cống. Cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.01 xã Tiên Long, huyện Châu Thành

2

2

HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.05 (đoạn 1 từ cổng chào ấp Phước Trạch đến Huỳnh tấn Phát, đoạn 2 từ nhà ông Nguyễn Hữu Đức đến ngã 3 cây Mít ấp Phú Thạnh) - giai đoạn 2, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành

5

5

HM Cầu, cống. Cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.02 xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành

4

4

HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.05 (từ QL.57B đến giáp đường ĐX.04), xã Giao Long; HM biển báo trên ĐX.06 đường liên xã Phú Đức - Phú Túc từ cầu Phú Long đến giáp cầu Miễu Trắng), xã Phú Đức, huyện Châu Thành

6

6

Trường Tiểu học Hương Mỹ 2, huyện Mỏ Cày Nam.

1.704

1.704

Nâng cấp mặt đường ĐX.02 (đoạn từ ĐX.01 đến ranh xã Minh Đức), xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam

9

9

Đường ĐX.10 (đường tránh trung tâm xã: đoạn từ Cống Môn - ngã 3 nạn thung) xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam

30

30

Nâng cấp mặt đường ĐX.01 (đường vào trung tâm xã), đoạn từ QL.57 đến giáp đường ĐX.02, xã Tân Trung

38

38

Nâng cấp mở rộng đường ĐX.04 (đường liên xã An Thới - An Thạnh, đoạn từ Ngã 2 nạn thun - An Thạnh) xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam

21

21

Nhà ở sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tại ngũ, BCH

49

49

3

Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre

7.000

7.000

Bổ sung vốn đối ứng thực hiện dự án ODA

4

Mở rộng bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri

3.000

3.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

5

Xây dựng 18 trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

15.000

15.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

6

Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre

6.900

6.900

Thanh toán khối lượng hoàn thành

7

Nâng cấp, mở rộng công viên Trần Văn Ơn

3.000

5.430

2.430

Thanh toán khối lượng hoàn thành

8

Xây dựng CSHT Khu Tái định cư Khu Công nghiệp Phú Thuận

60.400

66.693

6.293

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

9

Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)

11.623

11.623

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com