# Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2023 cho ý kiến đối với dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương do tỉnh Quảng Trị ban hành

| Số hiệu | 132/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 19/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 19/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 132/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 17/12/2023 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Thống nhất dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương như các biểu kèm theo.

Điều 2.  Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quang

Biểu số 01

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm   XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Chủ trương/ Quyết định đầu tư

KH trung hạn   2021-   2025 đã giao

Điều chỉnh kế hoạch

KH   trung hạn   2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tăng

Giảm

Tổng số

Trong đó: NSTW

TỔNG CỘNG

1.355.615

1.062.671

353.015

90.649

90.649

353.015

1

Quốc phòng

49.847

34.275

2.448

0

2.448

0

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

-

Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng

HL, TP

722 ha

17-21

2258/QĐ-UBND 18/8/2017

49.847

34.275

2.448

2.448

0

Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

2

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

117.420

57.935

20.000

0

200

19.800

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

-

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị

TP, GL, HL, CL, ĐH, HH

444,08ha

16-21

2111/QĐ-UBND 5/9/2016 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 1822/QĐ-UBND ngày 14/7/2021

117.420

57.935

20.000

200

19.800

Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

3

Khu công nghiệp và khu kinh tế

370.880

331.938

54.952

0

18.294

36.658

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025

-

Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)

Hải Lăng

50 ha

17-21

2942/QĐ-UBND 30/10/2017; 1821/QĐ-UBND ngày 14/7/2021

298.890

267.538

46.326

17.745

28.581

Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

-

Khu tái định cư xã Hải An và đường giao thông dọc khu kinh tế (giai đoạn 1)

Hải Lăng

San nền đường giao thông, đường điện

17-21

2943/QĐ-UBND 30/10/2017

71.990

64.400

8.626

549

8.077

Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

4

Giao thông

482.468

303.523

75.615

90.649

19.707

146.557

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025

-

Đường Ngô Quyền, Cầu quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy - Vĩnh

Hải Lăng

10,609 km

17-21

1902/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; 1819/QĐ-UBND ngày 14/7/2021;

82.779

81.000

9.735

185

9.550

Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

-

Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông

Đakrông

15,454 km

16-21

27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 81/NQ-HĐND ngày 25/6/2021

135.000

131.874

65.880

19.522

46.358

Dự án đã hoàn thành, số vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

-

Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

Gio Linh

11,5 km

22-25

156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021

89.689

40.649

0

40.649

40.649

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư

-

Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1

Đông Hà

910 m

22-26

157/NQ-HĐND ngà 09/12/2021 128/NQ-HDND ngày 19/12/2023

175.000

50.000

0

50.000

50.000

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư

5

Quản lý nhà nước

335.000

335.000

200.000

0

50.000

150.000

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

-

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị và các cơ quan, giai đoạn 1

Đông Hà

24.429 m2

24-27

26/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 127/NQ-HĐND ngày 19/12/2023

335.000

335.000

200.000

50.000

150.000

Điều chỉnh tăng TMĐT và giãn tiến độ thực hiện dự án

Biểu số 02

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm   XD

Năng lực thiết kế

Thời gian thực hiện

Chủ trương/ Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW

Số quyết định

TMĐT

KH trung hạn   2021-   2025 đã giao

Điều chỉnh kế hoạch

KH   trung hạn   2021-2025 sau điều chỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn   vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

Tăng

Giảm

TỔNG CỘNG

4.407.806

875.754

3.207.948

786.641

337.952.3062

337.952.3062

786.641

1

Bảo vệ môi trường

63.619

15.304

43.484

54.106

0

31.000

23.106

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025

-

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị

Toàn tỉnh

03 hợp phần

2017- 2022

1236/QĐ- BTNMT ngày 30/5/2016; 424/QĐ-UBND ngày 08/3/2017; 4567/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

63.619

15.304

43.484

54.106

31.000

23.106

2

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

451.890

34.286

402.564

78.606

0

19.768.3062

58.838

Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021-2025

-

Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

VL, GL, HL, ĐH, CL, HH

14 công trình hồ, đập

2017- 2022

4638/QĐ-BNN- HTQT ngày 09/11/2015; 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

226.710

11.921

199.749

64.513

5.676

58.837

-

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA)

HH, GL, HL, TP

RPH 2.900 ha, BV 2.500 ha, KNTS 1.700 ha

2012- 2021

1405/QĐ-UBND ngày 08/8/2012; 3728/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

225.180

22.365

202.815

14.093

14.092.3062

0.6938

3

Giao thông

2.446.067

618.424

1.799.371

653.929

0

287.184

366.745

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

ĐH, HH

Phát triển đô thị Đông Hà và Lao Bảo

2013- 2023

3208/QĐ-UBND ngày 15/12/2022, 2841/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

2.446.067

618.424

1.799.371

653.929

287.184

366.745

4

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

1.152.920

192.230

684.729

0

205.928

0

205.928

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

-

Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu TP Đông Hà

Đông Hà

02 hợp phần

2024- 2027

40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023; Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023

1.152.920

192.230

684.729

0

205.928

205.928

5

Xã hội

293.311

15.511

277.800

0

132.024.3062

0

132.024.3062

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

-

Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

Đông Hà

Thành lập TT BTXH & PHCN dành cho người khuyết tật với diện tích 10.000 m 2 ; Tiếp nhận 03 xe ô tô chuyên dụng; Đào tạo tập huấn

2022- 2025

16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh

293.311

15.511

277.800

0

132.024.3062

132.024.3062

Biểu số 03

DỰ KIẾN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian thực hiện

Chủ trương/ Quyết định đầu tư

Đề nghị bổ sung Kế hoạch vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn   vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài

TỔNG CỘNG

1

Xã hội

293.311

15.511

277.800

145.776

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

-

Dự án Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

Đông Hà

Thành lập TTBTXH và PHCN dành cho người khuyết tật với diện tích 10.000 m2; tiếp nhận 03 xe ô tô chuyên dụng; đào tạo tập huấn

2022- 2025

16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh

293.311

15.511

277.800

145.776

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com