# Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 do tỉnh Bình Thuận ban hành

| Số hiệu | 14/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 09/05/2023 |
| Ngày hiệu lực | 09/05/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân khai chi tiết nguồn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn tập trung trong nước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Xét Tờ trình số 1069/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 với tổng số tiền là 309.523 triệu đồng (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ họp lần thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Anh

BIỂU SỐ 01

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022   KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 31/12/2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm   2022

Kế hoạch vốn   2022 giải   ngân đến ngày   31/01/2023

Kế hoạch vốn   2022 cho   phép kéo dài thời gian thực hiện   và giải ngân đến ngày   31/12/2023

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

3.883.803

827.098

632.920

193.298

A

Nguồn vốn tập trung trong nước

955.201

159.864

128.368

30.616

I

Chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành xây dựng

3.098

600

1.618

Giao UBND tỉnh phân khai sau

II

Thực hiện dự án

955.201

156.766

127.768

28.998

1

Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 1 đi trung tâm xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

145/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

2.408

713

599

114

UBND huyện Tuy Phong

2

Sửa chữa Kè biển Phước Thể, huyện Tuy Phong

130/QĐ-SKHĐT ngày 27/4/2021

10.480

4.830

4.814

16

UBND huyện Tuy Phong

3

Đường từ thôn La Dày đi thôn Buôn Cùi, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

419/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2019

28.992

3.475

3.387

88

UBND huyện Hàm Thuận Bắc

4

Nâng cấp đường vào khu sản xuất Khánh Tài - Nghĩa địa Ngọc Sơn, huyện Bắc Bình

142/QĐ-SKHĐT ngày 7/5/2021

5.948

2.303

2.278

25

UBND huyện Bắc Bình

5

Nâng cấp sửa chữa đường Chợ Lầu đi Bình An, huyện Bắc Bình

150/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

22.897

7.543

7.153

390

UBND huyện Bắc Bình

6

Hoa viên khu vực cầu Sở Muối thành phố Phan Thiết

2616/QĐ-UBND ngày 26/10/2020

12.653

850

654

196

UBND thành phố Phan Thiết

7

Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, thị trấn Tân Nghĩa

582/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2020

1.920

430

338

92

UBND huyện Hàm Tân

8

Trụ sở làm việc các cơ quan xã Sông Phan, huyện Hàm Tân

96/QĐ-SKHĐT ngày 02/4/2021

21.825

6.802

6.753

49

UBND huyện Hàm Tân

9

Các tuyến đường trung tâm xã Gia An, huyện Tánh Linh

117/QĐ-SKHĐT ngày 20/4/2021

12.736

9.633

8.740

893

UBND huyện Tánh Linh

10

Tuyến đường nối Đông Hà - Gia Huynh, huyện Tánh Linh

161/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2021

31.458

6.200

3.791

2.409

UBND huyện Tánh Linh

11

Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ngã 3 cây sung đi vào trung tâm xã Đức Tín, huyện Đức Linh

102/QĐ-SKHĐT ngày 06/4/2021

14.763

9.922

9.873

49

UBND huyện Đức Linh

12

Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

437/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016, 342/QĐ-SKHĐT ngày 03/7/2020

29.981

7.500

7.457

43

Sở Khoa học và Công nghệ

13

Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng

17/QĐ-SKHĐT ngày 13/01/2022

1.700

1.500

1.479

21

Sở Xây dựng

14

Dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận

796/QĐ-UBND ngày 31/3/2021

16.460

6.360

4.178

2.182

Sở Tư pháp

15

Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

95/QĐ-SKHĐT ngày 02/4/2021

2.921

1.400

1.211

189

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

16

Sửa chữa, nâng cấp văn phòng làm việc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

609/QĐ-SKHĐT ngày 18/11/2021

2.999

2.000

1.982

18

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

17

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2836/QĐ-UBND ngày 16/11/2020

48.504

4.700

215

4.485

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

Nhà làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận

600/QĐ-SKHĐT ngày 11/11/2021

17.619

3.000

268

2.732

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận

19

Kênh tưới Tà Mú - Suối Măng

681/QĐ-SKHĐT ngày 01/12/2020

25.206

1.252

946

306

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

20

Nâng cấp, sửa chữa kè bảo vệ bờ biển khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

335/QĐ-SKHĐT ngày 20/7/2021

14.013

1.961

1.886

75

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

21

Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân

1497/QĐ-UBND ngày 01/6/2009, 591/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

449.152

19.706

19.633

73

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

22

Kênh tiếp nước Sông Móng - Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam

50/QĐ-SKHĐT ngày 22/02/2022

49.955

2.723

2.481

242

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

23

Kiên cố hóa tuyến kênh chính Hồ Suối Đá kết hợp đường giao thông dọc kênh, huyện Hàm Thuận Bắc

307/QĐ-SKHĐT ngày 02/7/2021

31.939

14.939

13.344

1.595

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

24

Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Trị An

263/QĐ-SKHĐT ngày 09/6/2021

5.992

2.800

1.858

942

Ban Quản lý rừng Phòng hộ Trị An

25

Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà

260/QĐ-SKHĐT ngày 09/6/2021

4.987

1.500

1.010

490

Ban Quản lý rừng Phòng hộ La Ngà

26

Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Điền

220/QĐ-SKHĐT ngày 02/6/2020

4.984

324

317

7

Ban Quản lý rừng Phòng hộ Phan Điền

27

Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết

147/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

51.778

20.000

9.958

10.042

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

28

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận

199/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

14.793

5.900

5.644

256

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

29

Nhà làm việc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận

143/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

16.138

6.500

5.521

979

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

B

Vốn từ nguồn thu sử dụng đất

1.687.366

129.410

49.870

79.540

Thực hiện dự án

1

Hệ thống giao thông đô thị, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

119/QĐ-SKHĐT ngày 20/4/2021

27.056

1.525

27

1.498

UBND huyện Bắc Bình

2

Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Ngọc Kỳ

152/QĐ-SKHĐT ngày 02/6/2022

5.380

2.000

1.740

260

UBND thị xã La Gi

3

Khu dân cư tập trung xã Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Hàm Tân

1699/QĐ-UBND ngày 06/7/2021

5.331

1.260

1.064

196

UBND huyện Hàm Tân

4

Đường Trung tâm Đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

474/QĐ-UBND ngày 28/2/2020, 2663/QĐ-UBND ngày 11/10/2021

199.751

8.000

7.963

37

UBND huyện Hàm Tân

5

Tuyến đường nối Đông Hà - Gia Huynh, huyện Tánh Linh

161/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2021

31.458

1.300

-

1.300

UBND huyện Tánh Linh

6

Dự án Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

3328/QĐ-UBND ngày 29/11/2021

9.999

6.816

3.072

3.744

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông

7

Trụ sở làm việc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ huyện Phú Quý

15/NQ-HĐND ngày 01/4/2021

15.000

3.000

-

3.000

Công an tỉnh

8

Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ - tỉnh Bình Thuận (SACCR - Bình Thuận)

213/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

49.609

250

36

214

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vốn đối ứng ODA

9

Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, huyện Tánh Linh và huyện Hàm Tân

1497/QĐ-UBND ngày 01/6/2009; 591/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

449.152

15.602

15.214

388

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

10

Dự án đường Trục chính nội đồng Lương Sơn, huyện Bắc Bình

118/QĐ-SKHĐT ngày 20/4/2021

19.637

918

835

83

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

11

Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8)

2416/QĐ-BNN ngày 20/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

402.868

21.054

17.738

3.316

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

Vốn đối ứng ODA

12

Khu dân cư Rừng Sến, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh

411/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016; 594/QĐ-SKHĐT ngày 04/11/2021

55.728

8.235

1.328

6.907

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

13

Trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống kênh tưới huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình

3398/QĐ-UBND ngày 06/12/2021

174.000

1.390

853

537

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Bình Thuận

14

Khu dân cư Bắc Xuân An

2217/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

242.397

58.060

-

58.060

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Hoàn tạm ứng ngân sách tỉnh

C

Nguồn vốn xổ số kiến thiết

1.241.236

537.824

454.682

83.142

I

Lĩnh vực Giáo dục

371.801

129.010

120.420

8.590

1

Trường Tiểu học Liên Hương 5, huyện Tuy Phong

173/QĐ-SKHĐT ngày 19/5/2021

9.815

3.545

3.502

43

UBND huyện Tuy Phong

2

Trường Tiểu học Liên Hương 3, huyện Tuy Phong

431/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017

4.803

33

26

7

UBND huyện Tuy Phong

3

Trường tiểu học Bình An (điểm chính - cơ sở An Trung), huyện Bắc Bình

231/QĐ-SKHĐT ngày 8/6/2020

3.238

53

39

14

UBND huyện Bắc Bình

4

Trường tiểu học Sông Lũy 2 (điểm thôn 2), huyện Bắc Bình

79/QĐ-SKHĐT ngày 19/3/3021

7.354

100

75

25

UBND huyện Bắc Bình

5

Trường mẫu giáo Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

226/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

6.589

2.600

2.505

95

UBND huyện Bắc Bình

6

Trường Trung học cơ sở Bình Tân, huyện Bắc Bình

218/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

10.291

3.600

3.592

8

UBND huyện Bắc Bình

7

Trường Trung học cơ sở Chợ Lầu, huyện Bắc Bình

204/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

13.890

2.000

1.993

7

UBND huyện Bắc Bình

8

Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2, huyện Bắc Bình

219/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

7.191

3.000

2.679

321

UBND huyện Bắc Bình

9

Trường Tiểu học Sông Bình, huyện Bắc Bình

271/QĐ-SKHĐT ngày 11/6/2021

5.619

2.980

2.649

331

UBND huyện Bắc Bình

10

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, huyện Bắc Bình

207/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

9.454

3.600

3.001

599

UBND huyện Bắc Bình

11

Trường Mầm non Lương Sơn, huyện Bắc Bình

217/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

14.563

5.500

5.273

227

UBND huyện Bắc Bình

12

Trường Mẫu giáo Phan Điền, huyện Bắc Bình

285/QĐ-SKHĐT ngày 16/6/2021

3.615

1.693

1.670

23

UBND huyện Bắc Bình

13

Trường Mẫu giáo Tân Thắng, huyện Hàm Tân

428/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019

11.716

1.631

1.498

133

UBND huyện Hàm Tân

14

Trường Tiểu học Tân Đức 2, huyện Hàm Tân

412/QĐ-SKHĐT ngày 19/3/2019

7.150

247

175

72

UBND huyện Hàm Tân

15

Trường tiểu học Tân Nghĩa (điểm 1), huyện Hàm Tân

362/QĐ-SKHĐT ngày 27/9/2019

4.163

308

301

7

UBND huyện Hàm Tân

16

Trường tiểu học Tân Xuân 2, huyện Hàm Tân

427/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019

6.910

677

671

6

UBND huyện Hàm Tân

17

Trường mẫu giáo Tân Đức, huyện Hàm Tân

423/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2019

7.232

665

654

11

UBND huyện Hàm Tân

18

Trường Trung học cơ sở Tân Hà, huyện Hàm Tân

91/QĐ-SKHĐT ngày 01/4/2021

5.577

1.800

1.617

183

UBND huyện Hàm Tân

19

Trường Mẫu giáo Tân Hà (Khối 4 phòng học), huyện Hàm Tân

177/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

6.997

2.051

2.040

11

UBND huyện Hàm Tân

20

Trường Tiểu học Tân Hà, huyện Hàm Tân

180/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

9.934

4.109

3.987

122

UBND huyện Hàm Tân

21

Trường Trung học cơ sở Tân Thắng, huyện Hàm Tân

560/QĐ-SKHĐT ngày 19/10/2021

1.226

606

591

15

UBND huyện Hàm Tân

22

Trường Mẫu giáo Sơn Mỹ (Khối Hành chính, hiệu bộ), huyện Hàm Tân

561/QĐ-SKHĐT ngày 19/10/2021

2.975

1.709

1.706

3

UBND huyện Hàm Tân

23

Trường Tiểu học Sông Phan 1, huyện Hàm Tân

61/QĐ-SKHĐT ngày 21/12/2021

6.999

3.000

2.979

21

UBND huyện Hàm Tân

24

Trường Tiểu học Thắng Hải 1, huyện Hàm Tân

588/QĐ-SKHĐT ngày 1/11/2021

13.960

6.378

6.341

37

UBND huyện Hàm Tân

25

Trường Tiểu học Tân Đức 2, huyện Hàm Tân

637/QĐ-SKHĐT ngày 07/12/2021

11.959

5.000

4.970

30

UBND huyện Hàm Tân

26

Trường Tiểu học Tân Nghĩa (điểm 3), huyện Hàm Tân

157/QĐ-SKHĐT ngày 08/6/2022

5.993

3.500

3.452

48

UBND huyện Hàm Tân

27

Trường Tiểu học Tân Tiến 2, thị xã La Gi

184/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

24.385

10.860

10.213

647

UBND thị xã La Gi

28

Trường Tiểu học Tân An 3, thị xã La Gi

162/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2021

14.349

7.470

7.331

139

UBND thị xã La Gi

29

Trường Mẫu giáo Búp Măng, xã Gia An, huyện Tánh Linh

463/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019

9.497

900

711

189

UBND huyện Tánh Linh

30

Trường Tiểu học Sông Dinh, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh

243/QĐ-SKHĐT ngày 01/6/2021

8.766

4.350

4.151

199

UBND huyện Tánh Linh

31

Trường Mẫu giáo Suối Kiết (điểm chính), huyện Tánh Linh

195/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

4.018

1.985

1.887

98

UBND huyện Tánh Linh

32

Trường Trung học cơ sở Suối Kiết, huyện Tánh Linh

196/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

9.499

5.134

4.921

213

UBND huyện Tánh Linh

33

Trường Mẫu giáo Bé Thơ (điểm lẻ), huyện Tánh Linh

194/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

3.997

1.897

1.852

45

UBND huyện Tánh Linh

34

Trường tiểu học Bà Tá 1 (phân hiệu 2 tại khu kinh tế), huyện Tánh Linh

168/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2021

6.001

2.820

2.817

3

UBND huyện Tánh Linh

35

Trường Mẫu giáo Búp Măng, xã Gia An (giai đoạn 2), huyện Tánh Linh

221/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

6.172

2.972

2.881

91

UBND huyện Tánh Linh

36

Trường Tiểu học Gia An 1, huyện Tánh Linh

211/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

9.789

4.889

4.882

7

UBND huyện Tánh Linh

37

Trường Tiểu học Gia An 3, huyện Tánh Linh

206/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

7.191

3.255

3.155

100

UBND huyện Tánh Linh

38

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

459/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019

3.708

11

-

11

UBND huyện Tánh Linh

39

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức Linh

602/QĐ-SKHĐT ngày 12/11/2021

8.803

4.000

3.121

879

UBND huyện Đức Linh

40

Trường Tiểu học Long Hải, huyện Phú Quý

262/QĐ-SKHĐT ngày 15/6/2020; 453/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019

10.973

607

593

14

UBND huyện Phú Quý

41

Trường THPT Phan Chu Trinh (hạng mục: Khối phòng học bộ môn và chức năng) thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách)

02/QĐ-SKHĐT ngày 02/01/2020

6.445

800

-

800

Sở Giáo dục và Đào tạo

42

Nhà luyện tập đa năng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Phú Quý

632/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2020

8.263

2.244

2.201

43

UBND huyện Phú Quý

43

Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết

230/QĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021

11.337

4.837

4.118

719

Sở Giáo dục và Đào tạo

44

Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Bắc Bình, huyện Bắc Bình

343/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

2.989

489

162

327

Sở Giáo dục và Đào tạo

45

Sửa chữa Trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Đức Linh

342/QĐ-SKHĐT ngày 21/7/2021

2.403

602

552

50

Sở Giáo dục và Đào tạo

46

Trường Trung học phổ thông Tánh Linh, huyện Tánh Linh

344/QĐ-SKHĐT ngày 21/7/2021

8.068

5.068

3.893

1.175

Sở Giáo dục và Đào tạo

47

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

514/QĐ-SKHĐT ngày 14/9/2021

3.438

1.938

1.716

222

Sở Giáo dục và Đào tạo

48

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thị xã La Gi

516/QĐ-SKHĐT ngày 14/9/2021

2.497

1.497

1.277

220

Sở Giáo dục và Đào tạo

II

Lĩnh vực Y tế

109.935

41.025

15.436

25.589

1

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình

223/QĐ-SKHĐT ngày 24/5/2021

1.889

429

380

49

UBND huyện Bắc Bình

2

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Hòa

93/QĐ-SKHĐT ngày 2/4/2020

3.621

1.254

1.219

35

UBND huyện Hàm Thuận Bắc

3

Trung tâm Y tế thị xã La Gi

171/QĐ-SKHĐT ngày 18/5/2021

6.474

2.180

2.036

144

UBND thị xã La Gi

4

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường Phước Lộc và xã Tân Bình

186/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2021

4.492

1.577

1.568

9

UBND thị xã La Gi

5

Cải tạo Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận

229/QĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021

3.565

1.195

1.185

10

Sở Y tế

6

Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1

1483/QĐ-UBND ngày 26/6/2020

72.250

29.290

8.893

20.397

Bệnh viện đa khoa tỉnh

7

Lắp đặt hệ thống lưu, truyền hình ảnh y khoa (PACS) và hệ thống kết nối chẩn đoán hình ảnh (RIS) trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

897/QĐ-UBND ngày 04/4/2022

17.644

5.100

155

4.945

Bệnh viện đa khoa tỉnh

III

Lĩnh vực Văn hóa, xã hội, thể dục thể   thao

136.943

76.705

64.898

11.807

1

Nhà thiếu nhi huyện Hàm Thuận Bắc

94/QĐ-SKHĐT ngày 02/4/2021

5.383

2.391

2.240

151

UBND huyện Hàm Thuận Bắc

2

Thư viện thị xã La Gi

153/QĐ-UBND ngày 10/5/2021

8.040

5.300

5.032

268

UBND thị xã La Gi

3

Nhà văn hóa thị xã giai đoạn 2, thị xã La Gi

154/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

13.144

7.970

7.939

31

UBND thị xã La Gi

4

Sửa chữa, nâng cấp Công viên Nguyễn Huệ, thị xã La Gi

152/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

17.987

8.970

8.063

907

UBND thị xã La Gi

5

Mở rộng Thư viện tỉnh

443/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019

29.481

11.648

8.870

2.778

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Khu tập luyện và thi đấu các môn đua thuyền

446/QĐ-SKHĐT ngày 11/8/2021

10.241

6.221

4.882

1.339

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Sân nền, vỉa hè xung quanh và hệ thống cây xanh Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

589/QĐ-SKHĐT ngày 01/11/2021

11.522

8.339

3.301

5.038

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Sửa chữa Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh

654/QĐ-SKHĐT ngày 16/12/2021

4.676

4.650

4.262

388

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Hệ thống Trung tâm Sản xuất chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

1034/QĐ-UBND ngày 27/4/2021

11.996

5.929

5.785

144

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

10

Camera HDTV tiền kỳ lưu động của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

1035/QĐ-UBND ngày 27/4/2021

5.975

3.161

3.039

122

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

11

Phim trường đa năng HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

1036/QĐ-UBND ngày 27/4/2021

10.981

5.946

5.821

125

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

12

Hệ thống sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

52/QĐ-SKHĐT ngày 25/2/2022

1.786

1.680

1.649

31

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

13

Đai trưng bày trong Nhà tưởng niệm Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc

51/QĐ-SKHĐT ngày 25/02/2022

5.731

4.500

4.015

485

Bảo tàng Bình Thuận

IV

Công trình phúc lợi khác

588.730

179.886

160.942

18.944

1

Đèn điện chiếu sáng công lộ xã Vĩnh Tân - Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

149/QĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021

15.880

7.330

6.977

353

UBND huyện Tuy Phong

2

Hồ chứa nước Sông Luỹ, tỉnh Bình Thuận

5037/QĐ-BNNXD; 4529/QĐ-BNN- XD ngày 22/11/2021

202.598

110.000

96.266

13.734

UBND huyện Bắc Bình

3

Đường Trung tâm Đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Hạng mục đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đường Bắc - Nam)

110/QĐ-SKHĐT ngày 16/4/2021

24.969

7.429

7.421

8

UBND huyện Hàm Tân

4

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tánh Linh (giai đoạn 2)

163/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2021

8.506

5.000

4.725

275

UBND huyện Tánh Linh

5

Khu bảo trợ xã hội Tân Hà thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

261/QĐ-SKHĐT ngày 9/6/2021

10.991

7.000

6.915

85

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

6

Mở rộng cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh

515/QĐ-SKHĐT ngày 14/9/2021

10.873

8.000

7.382

618

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

7

Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết

729/QĐ-SKHĐT ngày 23/12/2020

58.432

29.627

26.448

3.179

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

8

Lát vỉa hè, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng phần còn lại của Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết

682/QĐ-SKHĐT ngày 01/12/2020

24.961

5.200

4.808

392

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

9

Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 A- đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết

2971/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

231.520

300

-

300

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

V

Chương trình nước sinh hoạt nông thôn

33.827

10.144

9.898

246

1

Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam

306/QĐ-SKHĐT ngày 25/06/2020

2.690

151

148

3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

2

Mở rộng mạng lưới tuyến ống cấp xã Tân Hải, thị xã La Gi

335/QĐ-SKHĐT ngày 01/07/2020

2.440

47

44

3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

3

Nâng cấp Hệ thống nước xã Tân Tiến, thị xã La Gi

332/QĐ-SKHĐT ngày 01/07/2020

3.604

112

109

3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

4

Nâng cấp Hệ thống nước Hồng Phong, huyện Bắc Bình

340/QĐ-SKHĐT ngày 01/07/2020

4.797

936

870

66

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

5

Tuyến ống chuyển tải Tân Thắng - Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

80/QĐ-SKHĐT ngày 19/03/2021

8.834

1.121

1.118

3

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

6

Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình

256/QĐ-SKHĐT ngày 7/6/2021

8.979

5.500

5.379

121

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

7

Mở rộng tuyến ống cấp nước thôn Văn Lâm xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam

649/QĐ-SKHĐT ngày 14/12/2021

2.483

2.277

2.230

47

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

VI

Chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành xây dựng

5.522

1.323

4.199

Giao UBND tỉnh phân khai sau

VII

Kinh phí khen thưởng nông thôn mới

800

717

83

Giao UBND tỉnh phân khai sau

VIII

Hỗ trợ Đề án giao thông nông thôn

81.332

75.813

5.519

Giao UBND tỉnh phân khai sau

XIX

Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 09/202/NQ- HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh

10.000

2.735

7.265

Giao UBND tỉnh phân khai sau

X

Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND tỉnh

3.400

2.500

900

Giao UBND tỉnh phân khai sau

BIỂU SỐ 02

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022   KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN, KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 31/12/2023   NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm   2022

Kế hoạch vốn   2022 giải ngân đến ngày   31/01/2023

Kế hoạch   vốn   2022 cho   phép kéo dài thời gian thực hiện và giải   ngân đến ngày   31/12/2023

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

2.313.835

164.471

48.246

116.225

A

Nguồn vốn tập trung trong   nước

331.622

31.912

6.112

25.800

1

Cầu qua Sông Lũy và đường vào khu sản xuất tại khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

407/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2015

20.263

350

-

350

UBND huyện Bắc Bình

2

Kênh tưới Hàm Thạnh

395/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016; 487/QĐ-SKHĐT ngày 20/11/2019

14.513

2.000

857

1.143

UBND huyện Hàm Thuận Nam

3

Nâng cấp đường vào cụm công nghiệp Thắng Hải

166/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2013

31.246

726

-

726

UBND huyện Hàm Tân

4

Đường và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân

349/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015

8.216

593

-

593

UBND huyện Hàm Tân

5

Kho lưu trữ và Phòng Tiếp công dân huyện Hàm Tân

382/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015

4.753

112

102

10

UBND huyện Hàm Tân

6

Nhựa hóa một số tuyến đường nội thị, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

383/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015

6.383

117

-

117

UBND huyện Hàm Tân

7

Dự án Kho lưu trữ tỉnh ủy

388/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018, 268/QĐ-SKHĐT ngày 26/7/2022

29.972

10.000

5.062

4.938

Văn phòng Tỉnh ủy

8

Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 1

176/QĐ-SKHĐT ngày 04/7/2012

16.939

2.500

-

2.500

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

9

Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706 B - Cửa ra số 2&3, thành phố Phan Thiết

115/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2016

39.776

7.000

-

7.000

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

10

Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 7, thành phố Phan Thiết

349/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2019

28.958

7.300

-

7.300

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

11

Hạ tầng kỹ thuật khu vực 02 bên đường nhánh nối đường ĐT.706B và đường ĐT.706

241/QĐ-SKHĐT ngày 18/9/2012

25.318

1.000

-

1.000

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bình Thuận

12

Đường vào nhà máy xử lý rác thải phía Nam thành phố Phan Thiết

3017/QĐ-UBND ngày 22/10/2009, 3537/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

51.575

137

23

114

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận

13

Nâng cấp đường Sa Ra -Tầm Hưng

137/QĐ-SKHĐT ngày 10/4/2017

53.710

77

68

9

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận

B

Vốn từ nguồn thu sử dụng đất

1.313.868

39.005

9.700

29.305

1

Mở rộng đường thị trấn Lạc Tánh (giai đoạn 3), huyện Tánh Linh

415/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017

29.835

5.700

5.205

495

UBND huyện Tánh Linh

2

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

2197/QĐ-UBND ngày 02/8/2017

907.255

10.000

4.495

5.505

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Mở rộng khu dân cư Bắc Xuân An

924/QĐ-UBND 31/3/2016

376.778

23.305

-

23.305

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

C

Nguồn vốn xổ số kiến thiết

668.345

93.554

32.434

61.120

I

Lĩnh vực Giáo dục

199.072

5.074

4.180

894

1

Trường Mẫu giáo Sông Phan, huyện Hàm Tân

100/QĐ-SKHĐT ngày 19/3/2019

6.760

248

243

5

UBND huyện Hàm Tân

2

Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân

430/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2016, 29/QĐ-SKHĐT ngày 21/01/2020

14.594

252

-

252

UBND huyện Hàm Tân

3

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo

624/QĐ-UBND ngày 04/3/2009, 3549/QĐ-UBND ngày 21/12/2018, 1870/QĐ-UBND ngày 26/7/2021

131.239

1.920

1.900

20

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

1703/QĐ-UBND ngày 11/8/2011, 3851/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

39.354

2.385

1.936

449

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Khối 9 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc

375/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2018, 670/QĐ-SKHĐT ngày 26/11/2020

7.125

269

101

168

Sở Giáo dục và Đào tạo

II

Lĩnh vực Đào tạo

60.000

2.000

109

1.891

1

Hỗ trợ đầu tư Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn

1406/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2012

60.000

2.000

109

1.891

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn

III

Lĩnh vực Y tế

124.228

11.766

11.147

619

1

Nâng cấp bệnh viện huyện Tánh Linh (nay là Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh), tỉnh Bình Thuận

422/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016, 720/QĐ-SKHĐT ngày 17/12/2020

39.201

6.600

6.030

570

Sở Y tế

2

Bệnh viện Đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

3567/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, 2484/QĐ-UBND ngày 26/8/2016, 477/QĐ-UBND ngày 28/02/2020, 240/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

85.027

5.166

5.117

49

Sở Y tế

IV

Lĩnh vực Văn hóa, xã hội, thể   dục thể thao

285.045

74.714

16.998

57.716

1

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hàm Tân

389/QĐ-SJHĐT ngày 11/10/2019

13.983

364

263

101

UBND huyện Hàm Tân

2

Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

604/QĐ-UBND ngày 04/3/2016, 2727/QĐ-UBND ngày 4/11/2020

200.012

51.000

1.197

49.803

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Tòa nhà trung tâm Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

3092/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, 1414/QĐ-UBND ngày 22/6/2020

71.050

23.350

15.538

7.812

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com