# Nghị quyết 183/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

| Số hiệu | 183/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 12/07/2023 |
| Ngày hiệu lực | 12/07/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 183/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5401/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 30 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 168.196 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 33.015 triệu đồng (10 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.728 triệu đồng (02 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 102.328 triệu đồng (18 dự án);

- Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: 4.125 triệu đồng (số vốn chưa phân bổ).

b) Bổ sung kế hoạch vốn cho 19 dự án, tổng số vốn bổ sung 168.196 triệu đồng; gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 33.015 triệu đồng (07 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.728 triệu đồng (03 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 102.328 triệu đồng (08 dự án);

- Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: 4.125 triệu đồng (01 dự án).

2. Điều chỉnh, bổ sung hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài thực hiện trong năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh (được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh):

- Điều chỉnh tổng số vốn: Từ 290.219 triệu đồng thành 283.960 triệu đồng.

- Điều chỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất: Từ 83.168 triệu đồng thành 81.918 triệu đồng (điều chỉnh số vốn kéo dài của dự án xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh từ 4.269 triệu đồng thành 3.019 triệu đồng).

- Điều chỉnh nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: Từ 5.009 triệu đồng thành 0 đồng (điều chỉnh số vốn kéo dài của dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 5.009 triệu đồng thành 0 đồng).

b) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 15 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 32.699 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.010 triệu đồng (06 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.663 triệu đồng (07 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.026 triệu đồng (02 dự án).

c) Bổ sung kế hoạch vốn cho 31 dự án, tổng số vốn bổ sung 32.699 triệu đồng; gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.010 triệu đồng (10 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.663 triệu đồng (20 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.026 triệu đồng (01 dự án). (Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm)

Điều 2.  Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊC

Trần Đức Quận

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2023 hoặc năm 2022 kéo dài sang năm 2023

Số vốn đề nghị điều chỉnh giảm

Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NST

90% NST

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CỘNG

3.213.554

2.420.886

1.845.250

489.921

200.895

289.026

A

Kế hoạch vốn năm 2023

2.600.937

1.808.269

1.280.259

439.150

168.196

270.954

I

Nguồn ngân sách tập trung

444.446

444.446

404.485

124.520

33.015

91.505

1

Hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh.

Đạ Tẻh

60.000

60.000

54.000

23.500

7.500

16.000

UBND huyện Đạ Tẻh

Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh một số hướng tuyến nên không có khối lượng giải ngân

2

Đường vành đai ven sông Đồng Nai

Cát Tiên

40.000

40.000

36.000

13.000

5.400

7.600

UBND huyện Cát Tiên

Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh hướng tuyến

3

Đường ĐH93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ) huyện Cát Tiên

Cát Tiên

79.120

79.120

71.208

5.640

4.000

1.640

UBND huyện Cát Tiên

Dự án hoàn thành

4

Duy tu sửa chữa đường liên xã Tân Hội - Tân Thành, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

22.500

22.500

20.250

2.250

965

1.285

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

5

Đường trục xã Phú Hội đi Tân Hội huyện Đức Trọng

Đức Trọng

24.000

24.000

21.600

9.100

1.120

7.980

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

6

Đường thôn 4 xã Đạ P'loa đi khu sản xuất Đá Bàn, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

35.004

35.004

31.504

9.460

4.230

5.230

UBND huyện Đạ Huoai

Dự án hoàn thành

7

Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay 3 tháng 4 đến Hà Huy Tập)

Đà Lạt

47.300

47.300

42.570

15.070

3.000

12.070

UBND thành phố Đà Lạt

Dự án hoàn thành

8

Xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả sạt lở tại khu vực đầu đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

44.839

44.839

44.839

18.000

3.800

14.200

UBND thành phố Đà Lạt

Dự án hoàn thành

9

Xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn Di Linh: thôn 4 - thôn 5 xã Tam Bố; đường vào khu SX lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; thôn 17 Hòa Bắc đi Hòa Ninh; Cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hoà - Hoà Trung huyện Di Linh

Di Linh

56.900

56.900

51.210

25.200

2.000

23.200

UBND huyện Di Linh

Vướng công tác GPMB

10

Nâng cấp đường liên xã Hoà Ninh - Hoà Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc KQH Hoà Ninh huyện Di Linh

Di Linh

34.783

34.783

31.305

3.300

1.000

2.300

UBND huyện Di Linh

Dự án hoàn thành

II

Nguồn thu tiền sử dụng đất

153.000

153.000

137.700

35.290

28.728

6.562

1

Xây dựng Đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

99.000

99.000

89.100

13.690

7.200

6.490

UBND huyện Đạ Tẻh

Dự án hoàn thành

2

Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

54.000

54.000

48.600

21.600

21.528

72

UBND huyện Đạ Tẻh

Vướng công tác GPMB

III

Nguồn xổ số kiến thiết

2.003.491

1.210.823

738.074

212.440

102.328

110.112

1

Đối ứng thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)

Các huyện

1.159.442

396.774

20.000

14.845

5.155

Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN

Dự kiến thời gian đấu thầu tư vấn quốc tế kéo dài 06 tháng (tính từ Quý III năm 2022), do đó dự kiến không giải ngân hết vốn năm 2023

2

Trường THCS Lê Văn Tám, Trường TH Tân Văn 1, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

24.500

24.500

24.500

1.800

1.773

27

UBND huyện Lâm Hà

Dự án hoàn thành

3

Trường TH Nam Ban 1, Trường THCS Tân Thanh, Trường Mầm non 2, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

29.800

29.800

29.800

1.800

1.242

558

UBND huyện Lâm Hà

Dự án hoàn thành

4

Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

30.000

14.710

799

13.911

Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự án hoàn thành

5

Nâng cấp mở rộng đường từ đường ĐT 721 vào thôn Sơn Thủy và Hương Thanh, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

47.615

47.615

42.854

9.850

6.200

3.650

UBND huyện Đạ Tẻh

Dự án hoàn thành

6

Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

43.391

43.391

39.052

14.000

13.895

105

UBND huyện Đạ Tẻh

Vướng công tác GPMB

7

Kè chống sạt lở sông Đạ Tẻh đoạn từ cầu Sắt Đạ Tẻh đến đường ĐT 721, xã Đạ Kho huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

29.500

29.500

26.550

4.050

1.500

2.550

UBND huyện Đạ Tẻh

Dự án hoàn thành

8

Nâng cấp đường vào hồ ĐăkLô huyện Cát Tiên

Cát Tiên

18.686

18.686

16.817

2.300

600

1.700

UBND huyện Cát Tiên

Dự án hoàn thành

9

Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt

138.220

138.220

124.398

40.000

30.000

10.000

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vướng công tác GPMB

10

Xây dựng đường liên xã từ thôn Đà Griềng, xã Đà Loan đi thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng

Đức Trọng

45.000

45.000

40.500

9.000

2.000

7.000

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

11

Xây dựng hoàn chỉnh 2 trường Tiểu học: Tân Hội, Bồng Lai

Đức Trọng

24.700

24.700

22.230

730

730

-

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

12

Xây dựng đường vào khu dân cư: Phú An, xã Phú Hội; làng nghề thổ cẩm Đa Ra Hoa, Hiệp An, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29.000

29.000

26.100

6.600

2.615

3.985

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

13

Xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn nối từ vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa đến thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh)

Đức Trọng

70.000

70.000

63.000

8.000

3.700

4.300

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

14

Xây dựng trường Tiểu học Đà Loan huyện Đức Trọng

Đức Trọng

23.000

23.000

20.700

1.100

330

770

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

15

Đầu tư công viên Yersin (giai đoạn 3)

Đà Lạt

169.187

169.187

152.268

30.000

8.099

21.901

UBND thành phố Đà Lạt

Vướng công tác GPMB

16

Đường tránh ngập Hồ thôn 9 xã Hòa Trung

Di Linh

27.000

27.000

24.300

8.000

2.000

6.000

UBND huyện Di Linh

Vướng công tác GPMB

17

Đường liên xã Tân Nghĩa - Tân Châu - Tân Thượng huyện Di Linh

Di Linh

49.500

49.500

44.550

25.500

5.000

20.500

UBND huyện Di Linh

Vướng công tác GPMB

18

Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà

Lâm Hà

44.950

44.950

40.455

15.000

7.000

8.000

UBND huyện Lâm Hà

Dự kiến không giải ngân hết vốn

IV

Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ

0

0

0

66.900

4.125

62.775

Số vốn chưa phân bổ

66.900

4.125

62.775

Chưa phân bổ

B

Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023

612.617

612.617

564.991

50.771

32.699

18.072

I

Nguồn ngân sách tập trung

218.486

218.486

202.337

22.687

13.010

9.677

1

Nâng cấp cơ sở hạ tầng Vùng sản xuất lúa ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Cát Tiên

Cát Tiên

14.000

14.000

14.000

654

654

-

Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự án hoàn thành

2

Kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Phù Mỹ huyện Cát Tiên

Cát Tiên

13.000

13.000

13.000

556

556

-

Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự án hoàn thành

3

Đường nội thị thị trấn Phước Cát

Cát Tiên

30.000

30.000

30.000

2.831

2.000

831

UBND huyện Cát Tiên

Dự án hoàn thành

4

Nâng cấp đường Đinh Công Tráng, thị trấn Đạ M'ri)

Đạ Huoai

37.627

37.627

33.864

2.142

1.800

342

UBND huyện Đạ Huoai

Dự án hoàn thành

5

Đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn huyện Đơn Dương

Đơn Dương

43.859

43.859

39.473

8.745

3.000

5.745

UBND huyện Đơn Dương

Dự án hoàn thành

6

Xây dựng hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia Suối Vàng (giai đoạn 1)

Lạc Dương

80.000

80.000

72.000

7.759

5.000

2.759

UBND huyện Lạc Dương

Dự án hoàn thành

II

Nguồn thu tiền sử dụng đất

343.081

343.081

314.259

25.046

18.663

6.383

1

Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

43.391

43.391

39.052

3.019

1.657

1.362

UBND huyện Đạ Tẻh

Điều chỉnh giảm số vốn được kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023: từ 4.269 trđ thành 3.019 trđ (dự án vướng GPMB)

2

Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

54.000

54.000

48.600

4.184

1.784

2.400

UBND huyện Đạ Tẻh

Vướng công tác GPMB

3

Đường ĐH93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ) huyện Cát Tiên

Cát Tiên

79.120

79.120

71.208

5.632

5.000

632

UBND huyện Cát Tiên

Dự án hoàn thành

4

Xây dựng đường từ Điện Biên Phủ nối đường vào Hồ Đạ Li Ong (Đường số 14) (đường nội thị thị trấn Mađaguôi)

Đạ Huoai

39.555

39.555

35.600

19

19

-

UBND huyện Đạ Huoai

Dự án hoàn thành

5

Xây dựng đường Ngô Quyền đoạn từ Quốc lộ 20 đến đường Nguyễn Tri Phương (đường nội thị thị trấn Mađaguôi)

Đạ Huoai

12.857

12.857

12.857

3

3

-

UBND huyện Đạ Huoai

Dự án hoàn thành

6

Đường Mađaguôi đi Đạ Oai (Đường ĐH 5) huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

72.158

72.158

64.942

3.800

3.200

600

UBND huyện Đạ Huoai

Dự án hoàn thành

7

Xây dựng đường trục xã từ Quốc lộ 20 đi Tân Phú, xã Ninh Gia

Đức Trọng

42.000

42.000

42.000

8.389

7.000

1.389

UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

III

Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

51.050

51.050

48.395

3.038

1.026

2.012

1

Trường THCS Lê Văn Tám, Trường TH Tân Văn 1, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

24.500

24.500

24.500

26

26

-

UBND huyện Lâm Hà

Dự án hoàn thành

2

Nâng cấp một số tuyến đường huyện Lạc Dương

Lạc Dương

26.550

26.550

23.895

3.012

1.000

2.012

UBND huyện Lạc Dương

Dự án hoàn thành

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Tổng mức đầu tư

Lũy kế NST bố trí đến hết năm 2022

Kế hoạch vốn năm 2023 hoặc năm 2022 kéo dài sang năm 2023

Số vốn đề nghị bổ sung

Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh

Chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NST

90% NST

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CỘNG

2.090.755

1.100.180

755.532

111.023

86.300

200.895

287.195

A

Kế hoạch vốn năm 2023

1.325.922

858.784

755.532

111.023

86.300

168.196

254.496

I

Nguồn ngân sách tập trung

297.171

296.473

268.732

54.723

23.000

33.015

56.015

1

Xây dựng Trụ sở tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt

20.300

20.300

18.270

5.000

5.000

Văn phòng UBND tỉnh

2

Xây dựng trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)

Đà Lạt

4.567

4.567

4.567

4.500

4.500

Văn phòng UBND tỉnh

3

Nâng cấp đường Vĩnh Ninh đi thôn 4 (đoạn còn lại), xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

14.500

14.500

14.500

7.000

5.500

12.500

UBND huyện Cát Tiên

4

Nâng cấp mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên.

Cát Tiên

28.000

28.000

25.200

10.000

5.000

15.000

UBND huyện Cát Tiên

5

Công trình trồng rừng sau giải tỏa năm 2020 và chăm sóc rừng các năm (Chăm sóc rừng trồng năm thứ 3, chăm sóc năm 4) tại Ban Quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà

Lâm Hà

698,0

123

123

Ban Quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà

Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030; kinh phí trồng 50 triệu cây xanh

6

Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội

Đức Trọng

124.106

124.106

111.695

33.723

6.000

5.000

11.000

Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội

7

Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)

Di Linh

105.000

105.000

94.500

21.000

7.892

7.892

UBND huyện Di Linh

Năm 2023 đã bố trí 20 tỷ nguồn SDĐ

II

Nguồn thu tiền sử dụng đất

178.650

178.650

136.695

32.000

43.300

28.728

72.028

1

Đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc UBND tỉnh

Đà Lạt

42.195

42.195

42.195

11.000

23.300

3.700

27.000

Văn phòng UBND tỉnh

2

Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

Đà Lạt

31.455

31.455

23.000

23.000

Sở Xây dựng

Hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh

3

Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)

Di Linh

105.000

105.000

94.500

21.000

20.000

2.028

22.028

UBND huyện Di Linh

III

Nguồn xổ số kiến thiết

610.581

383.661

350.105

24.300

20.000

102.328

122.328

1

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8)

Các huyện

239.520

12.600

12.600

0

2.800

2.800

Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II Lâm Đồng

Bảo Lộc

35.500

35.500

35.500

0

31.400

31.400

Bệnh viện II Lâm Đồng

Dự án khởi công mới

3

Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt

24.200

24.200

21.780

6.400

6.400

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Dự án khởi công mới

4

Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Cát Tiên

Cát Tiên

33.500

33.500

30.150

14.000

10.000

4.500

14.500

UBND huyện Cát Tiên

5

Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

49.950

49.950

44.955

0

15.000

15.000

UBND huyện Đạ Huoai

Dự án khởi công mới

6

Xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Đà Lạt

199.911

199.911

179.920

2.300

0

34.840

34.840

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

7

Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đường Quốc lộ 27 đoạn từ Km159+100 đến Km170+500

Đức Trọng

28.000

28.000

25.200

8.000

10.000

7.200

17.200

UBND huyện Đức Trọng

Năm 2023 đã bố trí 10 tỷ nguồn SDĐ

8

Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

188

188

8.1

Xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng

Bảo Lộc

188

188

Bệnh viện II Lâm Đồng

2522/QĐ-UBND ngày 5/11/2020

IV

Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ

239.520

4.125

4.125

1

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Các huyện

239.520

4.125

4.125

Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn bản số 1141/QLN-DAĐP ngày 13/6/2023 của Bộ Tài chính

B

Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023

764.833

241.396

0

0

0

32.699

32.699

I

Nguồn ngân sách tập trung

47.092

0

0

0

0

13.010

13.010

Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

1

Đường từ 27 vào khu dân cư dân tộc Mông (TK175, 176), xã Liêng Srônh

Đam Rông

14.580

5.348

5.348

UBND huyện Đam Rông

1932/QĐ-UBND ngày 19/9/2022

2

Trường THCS Lê Hồng Phong (Giai đoạn 2)

Đam Rông

6.400

1.259

1.259

UBND huyện Đam Rông

2399/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

3

Xây dựng Trường Mầm non Đạ K'nàng - Hạng mục 08 phòng học

Đam Rông

7.950

350

350

UBND huyện Đam Rông

784/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

4

Đường xóm 1 thôn Păng Dung xã Đạ K'nàng

Đam Rông

5.500

990

990

UBND huyện Đam Rông

706/QĐ-UBND ngày 10/5/2023

5

Trường THCS Bằng Lăng (Nay là trường THCS Võ Nguyên Giáp) - Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học

Đam Rông

6.000

1.022

1.022

UBND huyện Đam Rông

783/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

6

Hệ thống nước sinh hoạt Liêng Đơng - Bóp La, xã Phi Liêng

Đam Rông

6.662

1.105

1.105

UBND huyện Đam Rông

536/QĐ-UBND ngày 06/4/2023

7

Xây dựng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal

Đam Rông

2.653

2.653

UBND huyện Đam Rông

235/QĐ-UBND ngày 24/02/2023

8

Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Phước Cát 1

Cát Tiên

7

7

Sở Nông nghiệp và PTNT

54/QĐ-UBND ngày 10/01/2023

9

Xâu dựng trường tiểu học Quảng Hiệp

Đức Trọng

104

104

UBND huyện Đức Trọng

125/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

10

Xây dựng mới khối nhà A Trường Chính trị Lâm Đồng

Đà Lạt

172

172

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

593/QĐ-UBND ngày 22/3/2023

II

Nguồn thu tiền sử dụng đất

679.041

202.696

0

0

0

18.663

18.663

Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

1

Xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng

Bảo Lộc

291

291

Bệnh viện II Lâm Đồng

2522/QĐ-UBND ngày 5/11/2020

2

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

398.992

9.373

9.373

UBND thành phố Đà Lạt

Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh

3

Nâng cấp đường Tân Hà - Đan Phượng, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

208

208

UBND huyện Lâm Hà

2281/QĐ-UBND ngày 01/12/2022

4

Xây dựng đường GTNT từ ngã ba Trần Quốc Toản đi Liên Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

1.131

1.131

UBND huyện Lâm Hà

2384/QĐ-UBND ngày 19/12/2022

5

Xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412-ĐH.413 huyện Đơn Dương

Đơn Dương

37

37

Sở Giao thông Vận tải

1428/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023)

6

Đường từ 27 vào khu dân cư dân tộc Mông (TK175, 176), xã Liêng Srônh

Đam Rông

14.580

283

283

UBND huyện Đam Rông

1932/QĐ-UBND ngày 19/9/2022

7

Đường vào khu SX Đạ Glòng xã Liêng Srônh

Đam Rông

14.990

203

203

UBND huyện Đam Rông

796/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

8

Hệ thống nước sinh hoạt thôn Pul - xã Đạ K'Nàng

Đam Rông

4.200

435

435

UBND huyện Đam Rông

538/QĐ-UBND ngày 06/4/2023

9

Xây dựng nâng cấp vỉa hè đường 2 tháng 4 (Quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

157

157

UBND huyện Đơn Dương

238/QĐ-UBND ngày 03/02/2023

10

Xây dựng trường tiểu học và THCS Vừ A Dính, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

673

673

UBND huyện Bảo Lâm

3975/QĐ-UBND ngày 20/10/2022

11

Xây dựng trường THCS Tân Thượng

Di Linh

933

933

UBND huyện Di Linh

2794/QĐ-UBND ngày 02/8/2022

12

Hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT.721 đoạn từ cầu treo đi thị trấn Phước Cát

Cát Tiên

272

272

UBND huyện Cát Tiên

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cát Tiên (Phê duyệt QT hoàn thành)

13

Nâng cấp đường Cát Lợi đi Cát Lâm 1, thị trấn Phước Cát

Cát Tiên

1.833

1.833

UBND huyện Cát Tiên

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phê duyệt QT hoàn thành)

14

Đường nội thị thị trấn Cát Tiên (giai đoạn 2), huyện Cát Tiên.

Cát Tiên

11

11

UBND huyện Cát Tiên

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phê duyệt QT hoàn thành)

15

Xây dựng công trình xây dựng công trình đường ĐH.2 (Tân Hội - N’thol Hạ - Bình Thạnh), huyện Đức Trọng

Đức Trọng

10

10

UBND huyện Đức Trọng

1995/QĐ-UBND ngày 2/11/2022

16

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu và đường dẫn vào Khu công nghiệp Phú Hội

Đức Trọng

43.583

170

170

Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội

Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 1636/QĐ- UBND ngày 8/9/2022

17

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các huyện

125.831

125.831

32

32

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 827/QĐ- UBND ngày 20/4/2023

18

Trường THCS và THPT Chi Lăng

Đà Lạt

16.000

16.000

1.404

1.404

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2454/QĐ- UBND ngày 23/12/2022

19

Trường THCS và THPT Đạ Nhim

Lạc Dương

22.165

22.165

466

466

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 568/QĐ- UBND ngày 21/03/2023

20

Trường THPT Lê Quý Đôn

Lâm Hà

38.700

38.700

741

741

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2311/QĐ- UBND ngày 06/12/2022

III

Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

38.700

38.700

0

0

0

1.026

1.026

Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ

1

Trường THPT Lê Quý Đôn

Lâm Hà

38.700

38.700

1.026

1.026

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2311/QĐ- UBND ngày 06/12/2022

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com