# Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh và giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành

| Số hiệu | 20/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 15/05/2024 |
| Ngày hiệu lực | 15/05/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh số: 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; số 31/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2022 về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; số 24/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách cấp tỉnh, nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022; số 72/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý;

Xét Tờ trình số 861/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung, điều chỉnh và giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 861/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam số tiền 3.740.000 triệu đồng, bao gồm:

a) Bổ sung vốn đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 là 740.000 triệu đồng  (trong đó: ngân sách cấp tỉnh quản lý 250.000 triệu đồng; ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý 490.000 triệu đồng) .

b) Bổ sung vốn đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn thu dự kiến tăng thêm từ đất so với Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh là 3.000.000 triệu đồng  (trong đó: ngân sách cấp tỉnh quản lý 1.800.000 triệu đồng; ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý 1.200.000 triệu đồng) .

2. Tổng nguồn vốn đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam sau bổ sung là 39.935.441,3 triệu đồng. Trong đó:

a) Nguồn vốn đầu tư do cấp tỉnh quản lý: 27.390.714,3 triệu đồng;

b) Nguồn vốn đầu tư do cấp huyện và cấp xã quản lý: 12.544.727,0 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo)

3. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn do cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh, cụ thể:

a) Bổ sung nguồn dự phòng đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý: 2.050.000 triệu đồng  (bao gồm: từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 là 250.000 triệu đồng và từ nguồn thu từ đất dự kiến tăng thêm là 1.800.000 triệu đồng).

Tổng nguồn dự phòng đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý sau điều chỉnh bổ sung là 2.211.112 triệu đồng.

b) Bố trí vốn cho các dự án đầu tư công từ nguồn dự phòng đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do cấp tỉnh quản lý với tổng số tiền 1.181.627 triệu đồng

Tổng nguồn dự phòng đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý sau điều chỉnh là 1.029.485 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

4. Điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý, cụ thể:

a) Điều chỉnh số vốn đã giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý

- Điều chỉnh giảm số vốn 800.000 triệu đồng đã giao của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành 02 bên đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

Đồng thời điều chỉnh tên dự án thành: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành 02 bên đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến cầu Tiên Tân (đê sông Nhuệ) và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục  (số vốn bố trí cho dự án sau điều chỉnh là 500.000 triệu đồng)

- Điều chỉnh tăng số vốn 800.000 triệu đồng  (trong đó hoàn ứng 5.000 triệu đồng)  cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1) đoạn từ nút giao kết nối với Quốc lộ 21B (phía bờ hữu sông Nhuệ) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68 m) và một bên từ đoạn nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối 2 cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.

- Điều chỉnh giảm số vốn 88.983 triệu đồng đã giao của Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam  (số vốn bố trí cho dự án sau điều chỉnh là 60.567 triệu đồng)

- Điều chỉnh tăng số vốn 88.983 triệu đồng cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp thể thao, xử lý cọc móng, xây dựng phần móng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam.

b) Giao chi tiết số tiền 1.181.627 triệu đồng từ nguồn dự phòng đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại điểm b khoản 3 Điều này.

(Danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng dự án theo biểu số 03 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần lưu ý: chỉ đạo rà soát Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thống nhất, phù hợp theo quy định của pháp luật; đồng thời rà soát hồ sơ, thủ tục, đánh giá hiệu quả từng dự án để kịp thời điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh; đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, Kỳ họp thứ mười bảy  (Kỳ họp chuyên đề)  thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ KH và ĐT;

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban, các Tổ ĐB, các ĐB HĐND tỉnh;

- Các Sở: KH và ĐT, Tài chính;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thanh Sơn

BIỂU SỐ 01

BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn/chương trình

Nguồn vốn đầu tư KHĐT công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 07/12/2023)

Số vốn được bổ sung

Nguồn vốn đầu tư KHĐT công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau bổ sung

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Do cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện và cấp xã quản lý

Do cấp tỉnh quản lý

Do cấp huyện và cấp xã quản lý

Do cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện, cấp xã quản lý

TỔNG SỐ

36.195.441,3

25.340.714,3

10.854.727,0

3.740.000,0

2.050.000,0

1.690.000,0

39.935.441,3

27.390.714,3

12.544.727,0

I

VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

27.783.569

16.928.842,3

10.854.727

3.740.000

2.050.000

1.690.000

31.523.569,3

18.978.842,3

12.544.727,0

Trong đó:

1

Bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023

740.000

250.000

490.000

740.000

250.000

490.000

2

Bổ sung nguồn thu từ đất dự kiến tăng thêm so với Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh

3.000.000

1.800.000

1.200.000

3.000.000

1.800.000

1.200.000

II

VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

8.411.872

8.411.872

8.411.872

8.411.872

BIỂU SỐ 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn/chương trình

Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã giao

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư

Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Bổ sung vốn

Bố trí vốn (giao chi tiết) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3)+(4)

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ

16.928.842,3

2.050.000

1.181.627

18.978.842,3

Trong đó:

1

Lập quỹ phát triển đất

358.500

358.500

2

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

412.000

412.000

3

Trả gốc vay ODA đến hạn

47.115

47.115

4

Bố trí vốn vay lại Chính phủ cho các dự án ODA

242.400

242.400

5

Đầu tư nhà ở xã hội

529.069

529.069

6

Bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý

15.178.646,3

1.181.627

(giao chi tiết nguồn dự phòng đầu tư cấp tỉnh quản lý sau điều chỉnh)

16.360.273,3

7

Dự phòng đầu tư  (Bổ sung từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh và từ nguồn thu từ đất dự kiến tăng thêm)

161.112

2.050.000

1.181.627

1.029.485

BIỂU SỐ 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên công trình, dự án

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao

Số vốn điều chỉnh

Giao chi tiết từ nguồn dự phòng đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: ngân sách cấp tỉnh quản lý

Tổng số

Trong đó: Hoàn ứng

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Tổng số

Trong đó: Hoàn ứng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(10

(12)

(13)

Tổng số

13.047.114

3.330.480

2.399.550

888.983

888.983

1.181.627

3.581.177

11.000

I

Điều chỉnh vốn đã giao; bổ sung vốn từ nguồn dự phòng đầu tư cho các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

10.492.293

2.208.000

2.399.550

888.983

888.983

160.509

2.560.059

5.000

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành 02 bên đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến cầu Tiên Tân (đê sông Nhuệ) và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

2.258.000

758.000

1.300.000

800.000

500.000

Điều chỉnh dự án  (tổng số vốn đã giao không thay đổi)

2

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1) đoạn từ nút giao kết nối với Quốc lộ 21B (phía bờ hữu sông Nhuệ) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68 m) và một bên từ đoạn nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối 2 cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

1.450.000

1.450.000

800.000

800.000

5.000

3

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam

Quyết định số: 1419/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

1.850.906

149.550

88.983

60.567

Điều chỉnh vốn giao của dự án

4

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng liên quan thuộc khu liên hợp thể thao tỉnh Hà Nam

Các Quyết định số: 1363/QĐ-UBND ngày 18/10/2012; 1782/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

580.017

150.000

98.295

248.295

Bổ sung vốn từ nguồn dự phòng đầu tư cho dự án đã có trong danh mục KHĐT công trung hạn

5

Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp thể thao, xử lý cọc móng, xây dựng phần móng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam

Quyết định số: 1378/QĐ-UBND ngày 18/10/2012

4.353.370

800.000

88.983

62.214

951.197

Điều chỉnh vốn đã giao và bổ sung vốn giao cho dự án từ nguồn dự phòng đầu tư

II

Bổ sung danh mục dự án và giao chi tiết từ nguồn dự phòng đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(đối với các dự án chưa có trong danh mục)

2.554.820

1.122.480

821.118

821.118

6.000

1

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam

Quyết định số: 127/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 phê duyệt CCĐT

14.500

14.500

14.500

14.500

2

Cấp vốn để cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 2100/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh

2.000

2.000

2.000

2.000

3

Cấp vốn cho thanh niên vay để khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 384-QĐ/TĐTN-PT ngày 06/8/2021

5.000

5.000

5.000

5.000

4

Hỗ trợ đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Các Quyết định: số 176/QĐ-VKSTC ngày 23/9/2020; số 223/QĐ-VKS ngày 27/12/2022; số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021.

82.000

24.600

24.600

24.600

5

Dự án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 21B từ Quốc lộ 38 đến tuyến đường T3

Các Quyết định số: 125/QĐ-UBND ngày 26/01/2024; 405/QĐ-UBND ngày 29/3/2024

14.500

14.500

14.500

14.500

500

6

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc Quốc lộ 38 đoạn phía Bắc Cụm công nghiệp Lê Hồ

Các Quyết định số: 126/QĐ-UBND ngày 26/01/2024; 574/QĐ-UBND ngày 23/4/2024; 593/QĐ-UBND ngày 25/4/2024

14.491

14.491

14.491

14.491

5.500

7

Dự án xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hồ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...)

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/5/2024

256.470

256.470

187.032

187.032

8

Dự án xây dựng tuyến đường gom phía Bắc Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (gồm cả xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa Quốc lộ 38 với đường D3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng)

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/5/2024

438.140

438.140

330.816

330.816

9

Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/5/2024

67.000

67.000

67.000

67.000

10

Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/5/2024

123.000

123.000

98.400

98.400

11

Dự án đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (đoạn từ giáp địa phận thành phố Phủ Lý đến đường ĐT.495B)

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/5/2024

1.494.940

120.000

20.000

20.000

12

Dự án cải tạo, sửa chữa bổ sung hệ thống trang thiết bị an toàn giao thông trên các tuyến đường ĐT.492, ĐT.493, ĐT.493B, ĐT.494B, ĐT.495B, ĐT.496, ĐT.496B, ĐT.498B, ĐT.499B

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 phê duyệt CTĐT

14.785

14.785

14.785

14.785

13

Dự án cải tạo, sửa chữa bổ sung hệ thống trang thiết bị an toàn giao thông trên các tuyến đường ĐT.491, ĐT.494, ĐT.494C, ĐT.495, ĐT.498, ĐT.498C

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 phê duyệt CTĐT

13.494

13.494

13.494

13.494

14

Dự án trồng cây xanh trong dải phân cách giữa tạo cảnh quan đô thị trên Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến Quốc lộ 21B

Các Quyết định số: 566/QĐ-UBND ngày 19/4/2024; 634/QĐ-UBND ngày 09/5/2024

14.500

14.500

14.500

14.500

III

Hỗ trợ đầu tư cho một số dự án trọng điểm của huyện Thanh Liêm

150.000

150.000

IV

Chuẩn bị đầu tư cho các dự án  (để thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư...)

50.000

50.000

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com