# Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2025 dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Quảng Ngãi

| Số hiệu | 24/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 22/08/2025 |
| Ngày hiệu lực | 22/08/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2026 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 7.199,6 tỷ đồng, cụ thể:

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương là  4.587 tỷ đồng , bao gồm:

+ Vốn XDCB tập trung của tỉnh là  3.107  tỷ đồng.

+ Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất  1.181,5 tỷ đồng .

+ Vốn xổ số kiến thiết  277 tỷ đồng .

+ Vốn đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP  21,5 tỷ đồng .

b) Nguồn vốn ngân sách trung ương là  2.612,6 tỷ đồng , bao gồm:

+ Vốn trong nước là  2.537,4 tỷ đồng , gồm: (1) Vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực là  1.600 tỷ đồng ; (2) Vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là  937,4 tỷ đồng .

+ Vốn nước ngoài (ODA) là  75,2 tỷ đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục 1-9 kèm theo Nghị quyết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phù hợp với khả năng nguồn vốn và theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 8 năm 2025.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các xã, phường và đặc khu;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;

- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh: C-PCVP, các phòng, CV;

- Lưu: VT, Cthđnd(Nmk).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tuy

PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 THEO CÁC NGUỒN VỐN

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi

Dự kiến kế   hoạch năm   2026

Ghi chú

Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao

Ước giải ngân đến 31/8/2025

Ước giải ngân đến   31/12/2025

Giá trị

Tỷ lệ giải ngân so với TTCP giao

Tỷ lệ giải ngân so với HĐND tỉnh giao

Giá trị

Tỷ lệ giải ngân so với TTCP giao

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG CỘNG

7.866.644

10.325.377

3.836.164

49%

37%

7.466.282

95%

7.199.570

I

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2.775.624

2.731.911

1.614.854

58%

59%

2.636.843

95%

2.612.569

1

Vốn trong nước

2.753.996

2.710.283

1.609.654

58%

59%

2.616.296

95%

2.537.401

Trong đó

-

Vốn theo ngành, lĩnh vực

1.573.866

1.573.866

946.987

60%

60%

1.495.173

95%

1.600.000

+  Vốn hỗ trợ có mục tiêu theo ngành, lĩnh vực

1.401.866

1.401.866

849.552

61%

61%

1.331.773

95%

1.600.000

+ Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác

172.000

172.000

97.435

57%

57%

163.400

95%

-

Vốn các Chương trình MTQG

1.180.130

1.136.417

662.667

56%

58%

1.121.124

95%

937.401

2

Vốn nước ngoài

21.628

21.628

5.200

24%

24%

20.547

95%

75.168

-

Vốn ODA

15.310

15.310

3.200

21%

21%

14.545

95%

75.168

-

Vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

6.318

6.318

2.000

32%

32%

6.002

95%

II

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.091.020

7.593.466

2.221.311

44%

29%

4.829.439

95%

4.587.001

1

Vốn XDCB tập trung của tỉnh

2.936.620

2.936.620

1.688.411

57%

57%

2.789.789

95%

3.107.000

2

Xổ số kiến thiết

207.000

207.000

144.900

70%

70%

196.650

95%

277.000

3

Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn hợp pháp khác

1.940.000

4.442.446

388.000

20%

9%

1.843.000

95%

1.181.500

4

Nguồn bội chi ngân sách địa phương

7.400

7.400

-

21.501

5

Nguồn chi đầu tư phát triển khác (Thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai)

58.000

-

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn đầu tư

Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2026

Ghi chú

1

2

3

4

TỔNG CỘNG

7.199.570

I

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.587.001

1

Phân cấp cho các xã, phường

931.200

2

Bố trí cho chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công

3.655.801

2.1

Quyết toán DAHT

20.000

2.2

Chuyển tiếp

2.898.315

2.3

Đối ứng thực hiện các CTMTQG

408.804

2.4

Đối ứng ODA

30.181

2.5

Các chương trình, NV khác (Vốn điều lệ Quỹ ĐTPT, Ủy thác NHCSXH,…)

105.000

2.6

Chuẩn bị đầu tư

10.000

2.7

Khởi công mới

162.000

2.8

Chi đầu tư từ nguồn bội chi

21.501

II

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2.612.569

II.1

Vốn trong nước

2.537.401

1

Bố trí dự án theo ngành, lĩnh vực

1.600.000

1.1

Chuyển tiếp

696.247

1.2

Khởi công mới

903.753

2

Chương trình MTQG

937.401

Vốn ĐTPT

2.1

Xây dựng nông thôn mới

180.000

2.2

Giảm nghèo bền vững

240.000

2.3

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

517.401

II.2

Vốn nước ngoài (ODA)

75.168

PHỤ LỤC 3

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT Triệu đồng

Nguồn vốn

Đầu mối giao kế hoạch

Dự kiến năm KC- HT

Quyết định Chủ trương đầu tư/Quết định đầu tư

Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020

Lũy kế vốn thực hiện đã bố trí từ 2021 đến năm 2025

Dự kiến Kế hoạch năm   2026

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó

NSTW

NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

26.119.159

17.928.409

1.760.445

12.454.642

5.628.790

6.715.852

2.898.315

A

Dự án chuyển tiếp do cấp tỉnh quản lý

26.119.159

17.928.409

1.760.445

12.454.642

5.628.790

6.715.852

2.650.945

A.1

Dự án do các sở, ban ngành làm chủ đầu tư

25.140.395

17.771.907

1.760.445

11.942.854

5.167.003

6.665.852

2.573.563

I

BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh

13.098.929

8.152.792

1.595.727

6.052.866

2.927.323

3.125.543

1.164.480

1

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2023-2027

72/NQ-HĐND, 12/10/2021

3.500.000

2.200.000

1.917.608

1.300.000

617.608

380.000

2

Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương)

BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

2023-2026

74/NQ-HĐND, 12/10/2021

380.000

124.000

-

276.000

256.000

20.000

35.000

3

Đê chắn cát, giảm sóng và Nạo vét thông luồng và Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2023-2025

Số 1874/QĐ- UBND ngày 31/12/2022

250.000

250.000

230.000

-

230.000

19.900

4

Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

1247/QĐ-UBND ngày 30/8/2019;

694.057

694.057

35.500

622.000

-

622.000

36.457

5

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2019-2025

592/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh

1.199.929

399.929

17.900

924.300

800.000

124.300

60.000

6

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022 - 2025

297/QĐ-UBND ngày 09/3/2022,

900.000

60.000

-

631.323

571.323

60.000

130.000

7

Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2024-2027

1478/QĐ-UBND ngày 22/11/2024

350.000

350.000

100.000

100.000

75.000

8

Cầu Trà Khúc 1

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2024-2027

77/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh

2.199.000

2.199.000

400.000

400.000

80.000

9

Các tuyến đường trục vào KCN nặng Dung Quất Phía Đông

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2016-2025

1967/QĐ- UBND, 31/10/2015;

239.400

159.400

80.000

5.000

5.000

35.000

10

Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2014-2025

648/QĐ-UBND ngày 29/4/2014

1.113.277

1.113.277

781.167

50.000

50.000

8.000

11

Dự án Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2016-2025

1874/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

146.876

97.728

49.148

65.000

65.000

9.000

12

Thành phần II, đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2013-2025

117/QĐ-BQL ngày 21/3/2006, 629/QĐ-BQL ngày 23/9/2008

446.978

146.978

333.577

5.000

5.000

8.000

13

Tuyến đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2011-2025

1488/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

397.712

190.000

276.824

40.000

40.000

20.000

14

Sửa chữa, mở rộng kênh tưới hồ chứa nước Tuyền Tung, huyện Bình Sơn

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2025-2026

485/QĐ-UBND ngày 20/5/2022

35.000

35.000

-

-

-

18.000

15

Trung tâm văn hóa (giai đoạn 2)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

2286/QĐ-UBND ngày 17/7/2023

99.000

99.000

70.000

70.000

28.875

16

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trường Xuân - Quốc lộ 24B - Tịnh Thọ (Bình Hiệp - Tịnh Trà) (ĐH 20)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

3367/QĐ-UBND ngày 01/12/2022

60.000

60.000

5.427

5.427

54.574

17

Tuyến N9 Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2019-2025

1921/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

48.000

48.000

20.000

100

100

18.000

18

Tuyến đường trục ngang N3 theo đồ án quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2024-2026

702/QĐ-UBND ngày 08/4/2025

65.000

65.000

4.000

4.000

20.000

19

Tuyến đường huyện ĐH.15 (Bình Hiệp - Tịnh Trà)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2024-2026

552/QĐ-UBND ngày 21/3/2025

40.000

40.000

4.000

4.000

26.500

20

Đường từ ĐT.621 đi Lê Ngung

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

2297/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của CT UBND huyện Bình Sơn

20.000

20.000

13.106

13.106

6.894

21

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2021-2025

656/QĐ-UBND ngày 10/5/2021;

350.000

350.000

1.611

248.447

248.447

8.000

22

Trồng cây xanh cụm công nghiệp Bình Nguyên

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2024-2026

1146/QĐ-UBND ngày 14/5/2024

12.700

12.700

4.250

4.250

5.000

23

Hồ chứa nước Hố Lở Bình Minh

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2024-2026

1969/QĐ-UBND ngày 07/11/2008

46.000

46.000

7.000

7.000

27.000

24

Tuyến đường Trà Thanh, huyện Trà Bồng đi Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2025-2027

5992/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

90.000

90.000

70.000

70.000

10.000

25

Tuyến đường từ Cây chò đi Trà Nham

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

9539/QĐ-UBND ngày 04/12/2021

70.000

70.000

60.000

60.000

7.000

26

Tuyến đường số 2 nội vùng hồ nước trong

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

5944/QĐ-UBND ngày 04/12/2021

72.000

72.000

60.000

60.000

5.600

27

Đường ĐH.77 (Di Lăng - Sơn Bao)

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

4695/QĐ-UBND ngày 03/12/2021

50.000

50.000

45.660

45.660

4.000

28

Đường tránh Tây thị trấn Di Lăng

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2022-2025

4635/QĐ-UBND ngày 01/12/2021

70.000

70.000

59.626

59.626

10.000

29

Kè chống sạt lỡ TT huyện

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2021-2025

18/NQ-HĐND ngày 09/7/2021

75.000

75.000

65.000

65.000

9.950

30

Cầu Sơn Mùa và đường vào 2 đầu cầu

BQLDA ĐTXD công trình Giao thông tỉnh

2023-2025

40/NQ-HĐND ngày 01/11/2021

79.000

79.000

70.020

70.020

8.730

II

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

6.443.736

6.359.771

98.016

2.235.718

50.000

2.185.718

765.785

31

Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và đường vành đai xung quanh sân vận động

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2022-2025

49/NQ-HĐND, 21/7/2021

90.000

70.000

65.000

50.000

15.000

20.000

Vướng BTGPMB; bố trí vốn tỉnh bù vốn TW bị hủy

32

Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế của ngành Y tế

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2023-2026

33/NQ-HĐND ngày 21/7/2023

350.000

350.000

155.076

155.076

100.000

Bị hủy vốn tăng thu

33

Trường Chính trị tỉnh (giai đoạn 2)

BQL DA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp tỉnh

2023-2026

37/NQ-HĐND ngày 21/7/2024

80.000

80.000

50.000

50.000

19.000

34

Trường THPT Lý Sơn

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2024-2026

42/NQ-HĐND ngày 22/9/2023

79.000

79.000

50.000

50.000

25.050

35

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và khu nghĩa địa cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Thanh

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

2024-2027

43/NQ-HĐND ngày 22/9/2023

232.000

232.000

70.000

70.000

19.000

36

Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2024-2027

41/NQ-HĐND ngày 22/9/2023

1.000.000

1.000.000

244.600

244.600

123.000

37

Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh (Hạng mục: Khoa Y học nhiệt đới, Khoa Ung Bướu, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa thận nhân tạo, Khoa ngoại lẻ, Kho lưu trữ hồ sơ, Kho hành chính)

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2024-2027

63/NQ-HĐND ngày 10/12/2024

130.000

130.000

5.000

5.000

18.000

38

Nâng cấp và chỉnh trang Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2024-2025

14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021

50.000

50.000

15.000

15.000

10.000

39

Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi (Đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung)

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2024-2026

6699/QĐ-UBND ngày 25/11/2022

65.000

65.000

15.000

15.000

10.000

41

Mở rộng nút giao thông ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2022 - 2025

521/QĐ-UBND 18/02/2022

95.000

95.000

17.557

17.557

10.000

42

Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2025-2028

704/QĐ-UBND ngày 04/3/2025

800.000

800.000

100.000

100.000

10.000

43

Công viên Cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

2025-2028

12/NQ-HĐND ngày 30/7/2024

900.000

900.000

274.394

274.394

10.000

44

Đường Trương Quang Giao, huyện Tư Nghĩa

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2025 - 2026

2777; 12/5/2025

82.000

25.000

15.200

15.200

5.000

45

Đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn từ KDC Phú Sơn đến đường dẫn cao tốc)

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022 - 2025

18466; ngày 03/12/2021

126.965

120.000

100.000

100.000

5.000

46

Trường mầm non Nghĩa Thắng

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2025 - 2026

3828; 08/7/2024

5.000

5.000

2.500

2.500

2.500

47

Trường mầm non thị trấn Sông Vệ

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2025-2026

3827; 8/7/2025

4.050

4.050

2.000

2.000

2.050

48

Khắc phục sạt lở đoạn bờ Sông Vệ, thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2025

2001 23/04/2025

40.000

40.000

36.000

36.000

4.000

49

Kè chống sạt lở Sông Phước Giang đoạn qua TTCC

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023-2026

5438 ngày 22/8/2023

250.000

250.000

157.583

157.583

60.000

50

Hồ Chứa nước Suối Đá

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2016-2025

2061/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016

102.252

102.252

540

90.000

90.000

11.712

Trong đó vốn TW là 90 tỷ

51

Đường Tránh Đông, Nghĩa Hành

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2019-2025

1925/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018

80.000

80.000

29.000

24.019

24.019

26.981

52

Nâng cấp đường huyện ĐH.56C (Hành Minh - Hành Đức - Hành Phước)

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022-2025

2149 25/10/2022

45.000

45.000

36.152

36.152

4.424

53

Đường và Kè chống sạt lỡ từ xóm mới đến suối tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2021-2026

2002/QĐ-UBND ngày 30/12/2021

139.990

139.990

124.523

124.523

13.000

54

Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang ( Đoạn từ Đập Suối Lớn đến Cầu Long Mai)

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023-2026

1437/QĐ-UBND ngày 04/12/2023

79.990

79.990

45.000

45.000

24.000

55

Xây dựng 04 phòng học trường THCS Long Sơn

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2025-2026

4.100

4.100

1.737

1.737

2.363

56

Đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã Tư Ba La)

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2013 - 2022

1566/QĐ-UBND 30/10/2013

121.041

121.041

32.761

44.001

44.001

15.000

57

Đường Nguyễn Hữu Cảnh

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022 - 2025

1539/QĐ-UBND 18/4/2022

70.000

70.000

-

5.646

5.646

15.000

58

Nâng cấp, chỉnh trang các trục đường chính trên địa bàn thành phố

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022 - 2025

7526/QĐ-UBND 12/12/2022

100.000

100.000

-

75.694

75.694

7.000

59

Tuyến đường nối từ đường Trần Anh Tông đến KDC 623C Nghĩa Dũng

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023 - 2025

5952/QĐ-UBND 10/11/2022

45.000

45.000

-

6.978

6.978

15.000

60

Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường BTXM và hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2024-2026

7862/QĐ-UBND 29/12/2023

68.000

68.000

-

20.750

20.750

15.000

61

Đầu tư, nâng cấp các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023-2025

1958/QĐ-UBND ngày 28/4/2023

231.746

231.746

-

32.744

32.744

35.000

62

Đầu tư, nâng cấp các Trường THCS trên địa bàn thành phố

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022 - 2025

7604/QĐ-UBND 13/12/2022

140.372

140.372

-

24.961

24.961

35.000

63

Đầu tư, nâng cấp các Trường Mầm non trên địa bàn thành phố

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023 - 2027

4985/QĐ-UBND 05/11/2024

36.610

36.610

-

1.147

1.147

3.000

64

Xây dựng Trường TH & THCS Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023 - 2026

338/QĐ-UBND 05/02/2025

154.000

154.000

-

9.400

9.400

12.000

65

Nghĩa Trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022 - 2025

1613/QĐ-UBND 08/4/2025

160.000

160.000

-

9.000

9.000

15.000

66

Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường và thôn hẻm phố trên địa bàn thành phố

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2023-2025

4372/QĐ-UBND 27/9/2023

80.000

80.000

-

24.815

24.815

10.000

67

Tuyến đường Đông Thị trấn (đường nội thị), huyện Mộ Đức

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2017-2022

2085c/QĐ- UBND, ngày 28/10/2016

70.000

70.000

26.500

1.507

1.507

15.000

68

Tuyến đấu nối các tuyến đường nội thị

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2018-2025

4734/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017

14.859

14.859

9.215

759

759

3.405

69

Kè, khu neo đậu trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2017 - 2025

4723/QĐ-UBND ngày 27/10/2017

51.761

51.761

40.000

40.000

7.300

70

Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2021-2025

13591 - 03/12/2021; 2715 - 17/7/2024

100.000

100.000

91.976

91.976

8.000

71

Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến Sông Rớ)

BQL DA ĐT XD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

2022 - 2025

2973; 26/8/2022

170.000

170.000

150.000

150.000

20.000

III

BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông, Dân dụng và công nghiệp tỉnh

3.384.483

1.738.483

66.702

2.157.720

1.617.880

539.840

355.000

72

Đường Trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

2021-2026

1020-18/10/2020

1.492.600

746.600

28.120

817.880

717.880

100.000

190.000

- Đối ứng NSTW

- Thực tế nhu cầu 2026-2030 là 700 tỷ, do nguồn đất năm 2025 chưa nhập tabmis 100 tỷ

73

Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

2022-2026

02-02/01/2021

134.757

134.757

2.569

765

765

5.000

Đã xong công tác CBĐT

74

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

2019-

1080-07/10/2019; 02-02/01/2021

1.300.000

400.000

1.029.963

900.000

129.963

120.000

- Đối ứng dự án liên vùng NSTW

- Thực tế nhu cầu 2026-2030 là 350 tỷ, do nguồn đất năm 2025 chưa nhập tabmis 80 tỷ

75

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

2022-

985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023; 346-14/6/2024

457.126

457.126

36.013

309.112

309.112

40.000

Nhu cầu CĐT báo 259 tỷ (KH 2025 nguồn thu đất chưa nhập tabmis 229 tỷ)

IV

Sở Xây dựng

427.947

44.147

-

383.800

383.800

-

44.147

76

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)

Sở Xây dựng

2022-

NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021

128.940

13.940

115.000

115.000

13.940

77

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24

Sở Xây dựng

2022-

NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021

129.773

12.973

116.800

116.800

12.973

78

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy

Sở Xây dựng

2022-2025

NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021

169.234

17.234

152.000

152.000

17.234

NSTW bố trí đủ theo TMĐT

V

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các   KCN Quảng Ngãi

272.240

272.240

-

105.041

-

105.041

95.000

79

Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

2020-2026

QĐ ĐC số 527/QĐ-UBND ngày 17/6/2021

272.240

272.240

105.041

105.041

95.000

Thực tế KH 2025 đã nhập tabmis là 11.508,7/53.80 5 trd

VI

Sở Y tế

274.326

253.740

-

111.134

-

111.134

58.000

80

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (Hạng mục: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2))

Sở Y tế

2024-2027

585-QĐ- UBND24/11/2023 (Kon Tum)

274.326

253.740

111.134

111.134

58.000

VII

Sở Nông nghiệp và Môi trường

155.000

55.000

-

110.000

-

-

5.000

81

Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường

2024-2027

Quyết định số 508/QĐ-UBND, ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum (nay là UBND tỉnh Quảng Ngãi)

155.000

55.000

110.000

5.000

VIII

Công an tỉnh

722.000

534.000

-

648.000

188.000

460.000

29.850

82

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh

2023-2025

9333/QĐ-BCA ngày 15/12/2022

288.000

100.000

268.000

188.000

80.000

19.850

83

Xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh

2024-2027

07/NQ-HĐND ngày 22/9/2023

434.000

434.000

380.000

380.000

10.000

IX

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

195.000

195.000

-

84.876

-

84.876

33.000

84

Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới (giai đoạn 2)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2025-2027

07/NQ-HĐND ngày 08/9/2021

95.000

95.000

40.050

40.050

21.000

85

Đường hầm SCH cơ bản huyện Ia H'Drai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2021-2027

546/QĐ-UBND ngày 26/8/2021

40.000

40.000

24.776

24.776

4.000

86

Khu căn cứ Hậu cần kỹ thuật

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2022-2025

22/QĐ-UBND ngày 06/12/2021

60.000

60.000

20.050

20.050

8.000

X

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

134.450

134.450

-

24.000

-

24.000

20.717

87

Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Chùa Ông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2024-2026

808/QĐ-UBND ngày 26/7/2022

14.950

14.950

-

7.750

88

Tôn tạo di tích quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2025-2026

916/QĐ-UBND ngày 08/9/2023

29.500

29.500

11.000

11.000

4.967

89

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2025-2026

1461/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 ; 632/QĐ-UBND ngày 03/12/2021

90.000

90.000

13.000

13.000

8.000

X

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

32.284

32.284

-

29.700

-

29.700

2.584

90

Khu đô thị - Dịch vụ Mỹ Khê

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh

2024- 2025

10/NQ-HĐND 22/6/2023

32.284

32.284

29.700

29.700

2.584

A.2

Dự án do địa phương làm chủ đầu tư

978.764

156.502

-

511.788

461.788

50.000

77.382

91

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)

UBND Xã Kon Đào

2024-

NQ 53- 29/4/2021; 36-27/01/2023

99.620

99.620

30.000

30.000

15.000

Nguồn đất 2025 chưa nhập tabmis

92

Đường trung tâm phía nam thị trấn Plei Kần

UBND xã Bờ Y

2021-2025

571-06/9/2024

246.000

20.000

230.788

210.788

20.000

14.000

Đối ứng NSTW

93

Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei

UBND xã Đăk Pék

2024-

299-21/6/2023

263.262

192.000

192.000

28.000

Đối ứng NSTW

94

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)

UBND xã Tu Mơ Rông

2024-

582-04/10/2024

220.000

22.000

36.000

36.000

5.500

Đối ứng NSTW

95

Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

UBND xã Ia Tơi

2024-

NQ 36-29/4/2021

149.882

14.882

23.000

23.000

14.882

Đối ứng NSTW

B

Nhu cầu chuyển tiếp khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp

247.370

PHỤ LỤC 4

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT

TÊN DỰ ÁN

Đơn vị đề xuất

Nhóm dự án (Luật sửa đổi)

Địa điểm xây dựng

Dự kiến thời gian   thực hiện

Khái toán tổng mức đầu tư

Dự kiến Kế hoạch năm 2026

Ghi chú

Số   Quyết định

Tổng mức đầu tư

Trong đó

NSTW

NS tỉnh

TỔNG CỘNG (A+B)

647.503

-

647.503

162.000

A

DANH MỤC DỰ ÁN DO CẤP TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

647.503

-

647.503

162.000

II

Bố trí cho các dự án sử dụng vốn NST

647.503

-

647.503

162.000

a

Lĩnh vực giao thông

28.363

-

28.363

14.000

1

Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum

UBND Xã Đăk Rơ Wa

C

Xã Đăk Rơ Wa

2026-

160- 25/02/2025

28.363

28.363

14.000

- Dự án của GĐ 2021-2025 chưa khởi công do hụt thu đất;

- CAT có văn bản kiến nghị sớm triển khai; DA đã phê duyệt trong năm 2025

b

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

163.640

-

163.640

13.000

2

Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi trường

C

Tỉnh Quảng Ngãi

2026-

Số 147- 03/12/2024

13.640

13.640

8.000

Đã phê duyệt dự án

3

Sửa chữa, nâng cấp 15 hồ chứa nước bảo đảm an toàn đập, an ninh nguồn nước (Hòa Hải, Phượng Hoàng, Hàm Rồng, Hóc Mốc, Hóc Mít, Phước Tích, Tôn Dung, Ông Tới, Đồng Cần, Hố Tre, Suối Khoai, Bình Nam, Hóc Tùng, Đăk Trang, Đăk Lin)

Sở Nông nghiệp và Môi trường

C

tỉnh Quảng Ngãi

2026-2028

150.000

150.000

5.000

c

Lĩnh vực y tế

300.000

0

300.000

105.000

4

Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum (Hạng mục: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (xây mới bệnh viện 100 giường bệnh))

Sở Y tế

B

Phường Kon Tum

2026-2030

200.000

200.000

15.000

5

Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi (hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Khu hành chính, Khoa lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm trùng, các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC)

Sở Y tế

C

Phường Nghĩa Lộ

2026-2028

50.000

-

50.000

45.000

6

Bệnh viện nội tiết (Hạng mục: xây dựng khu kỹ thuật cận lâm sàng; cải tạo, nâng cấp các khoa, phòng)

Sở Y tế

C

Phường Nghĩa Lộ

2026-2028

50.000

-

50.000

45.000

d

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

155.500

-

155.500

30.000

7

Trường THCS THSP Lý Tự Trọng; hang mục:Xây mới bổ sung 24 phòng học, thư viện + 04 phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợ khác

Sở Giáo dục và Đào tạo

C

Phường Kon Tum

2026-2027

25.000

-

25.000

5.000

8

Trường THPT Lê Lợi;hang mục: Xây mới khu hành chính quản trị; thư viện; sân chơi bãi tập và các hạng mục phụ trợ khác

Sở Giáo dục và Đào tạo

C

Phường Đăk Bla

2026-2027

11.000

-

11.000

2.000

9

Trường Phổ thông DTNT THPT Tỉnh - Cải tạo ký túc xá C, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà đa năng

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

C

Phường Nghĩa Lộ

2026-2028

20.000

20.000

5.000

10

Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Khối phòng học 4 tầng (24 phòng) và các hạng mục phụ trợ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

C

Phường Cẩm Thành

2026-2028

20.000

20.000

5.000

11

Trường THPT Đức Phổ 1 - Hạng mục Hội trường và các hạng mục phụ trợ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

C

Xã Đức Phổ

2026-2028

20.000

20.000

5.000

12

Trường THPT số 2 Tư Nghĩa - Xây dựng Hội trường, khu thể chất và các hạng mục phụ trợ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

C

Xã Nghĩa Giang

2026-2028

20.000

20.000

3.000

13

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành -Hạng mục nhà hiệu bộ, bể bơi và các hạng mục phụ trợ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

C

Xã Nghĩa Hành

2026-2028

14.500

14.500

2.000

14

Trường THPT số 2 Mộ Đức - Xây dựng Hội trường, nhà lớp học 8 phòng, khu giáo thể chất và các hạng mục phụ trợ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

C

Xã Long Phụng

2026-2028

25.000

25.000

3.000

PHỤ LỤC 5

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

TT

TÊN DỰ ÁN

Đầu mối giao kế hoạch

Thời gian thực hiện

Quyết định đầu tư

Dự kiến Kế hoạch năm 2026

Ghi chú

Số   Quyết định

Tổng mức đầu tư/Dự toán

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tổng cộng

1.995.000

1.995.000

105.000

1

Ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

2026-2030

1.940.000

1.940.000

70.000

2

Bổ sung Vốn điều lệ Quỹ Đầu tư

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

2026-2030

55.000

55.000

35.000

PHỤ LỤC 6

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Danh mục dự án chuyển tiếp sang năm 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

TÊN DỰ ÁN

Đơn vị đề xuất

Nhóm dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian thực hiện

Quyết định đầu tư

KH trung hạn giai đoạn   2021-2025

Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025

Dự kiến KH năm 2026 nguồn NSTW

Ghi chú

Số   Quyết định

Tổng mức đầu tư

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW

NSTW

NSTW

TỔNG CỘNG

2.224.053

1.932.539

1.001.389

815.889

841.555

701.055

696.247

I

Lĩnh vực giao thông

1.140.546

1.080.939

270.269

270.269

264.000

264.000

334.500

1

Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29

BQL DA ĐTXD các CT Giao thông

B

Trương quang trọng, Sơn Tịnh

2025-2027

598.939

598.939

150.000

150.000

150.000

KHV năm 2025 dự kiến 150 tỷ đồng

2

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)

UBND xã Đăk Pxi

B

Xã Đăk Pxi

2024-

583- 04/10/2024

171.725

149.000

117.273

117.273

55.000

55.000

94.000

3

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)

UBND xã Tu Mơ Rông

B

Xã Tu Mơ Rông

2024-

582- 04/10/2024

220.000

198.000

100.000

100.000

36.000

36.000

40.500

4

Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

UBND xã Ia Tơi

B

Xã   Ia   Tơi

2024-

NQ 36- 29/4/2021

149.882

135.000

52.996

52.996

23.000

23.000

50.000

II

Lĩnh vực giáo dục

205.000

76.000

168.818

38.818

168.818

38.818

37.182

5

Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

B

Các xã

2024-

QĐ371- 14/5/2021; QĐ444- 23/7/2024 QĐ 252- 2025

205.000

76.000

168.818

38.818

168.818

38.818

37.182

III

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

60.000

60.000

60.000

60.000

10.000

10.000

50.000

6

Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

B

Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi

2023-2025

804/QĐ- UBND ngày 14/12/2022

60.000

60.000

60.000

60.000

10.000

10.000

50.000

IV

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

633.507

549.100

502.302

446.802

298.737

288.237

208.065

7

Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

BQL NN&PTNT

B

Xã Đăk Cấm, xã Ngọk Bay và xã Ngọc Réo

2023-

200- 21/4/2023

295.007

269.100

269.600

269.100

151.521

151.021

118.079

8

Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

B

Phía Tây Quảng Ngãi

2024-

508- 28/8/2024

155.000

100.000

155.000

100.000

70.014

60.014

39.986

9

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

UBND xã Đăk Tô

B

Xã Đăk Tô

2023-

262- 25/5/2023

183.500

180.000

77.702

77.702

77.202

77.202

50.000

V

Cấp nước, thoát nước

185.000

166.500

100.000

100.000

66.500

10

Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum

UBND phường Kon Tum

B

Phường Kon Tum

2023-

705- 16/11/2022

185.000

166.500

100.000

100.000

100.000

100.000

66.500

PHỤ LỤC 7

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

TÊN DỰ ÁN

Đơn vị đề xuất

Nhóm dự án (Luật sửa đổi)

Địa điểm xây dựng

Thời gian thực hiện

Khái toán tổng mức đầu tư

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Nhu cầu năm 2026 nguồn NSTW

Dự kiến Kế hoạch năm   2026

Ghi chú

Tổng mức đầu tư

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW

NS tỉnh

NSTW

NS tỉnh

NSTW

1

2

3

5

6

9

10

11

12

16

17

18

19

TỔNG CỘNG

7.712.500

5.910.500

1.802.000

6.297.000

5.797.000

500.000

275.500

903.753

903.753

A

Bố trí thực hiện các dự án có tính kết nối liên vùng, ven biển

2.800.000

1.500.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

-

-

300.000

300.000

I

Dự án khởi công mới

2.800.000

1.500.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

0

0

300.000

300.000

a

Lĩnh vực giao thông

2.800.000

1.500.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

0

0

300.000

300.000

1

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III (đoạn Km82 - Km125)

Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh

B

Các phường: Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh

2026-2029

2.800.000

1.500.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

300.000

300.000

B

Ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (phần tính điểm)

4.912.500

4.410.500

502.000

4.797.000

4.297.000

500.000

275.500

603.753

603.753

II

Dự án khởi công mới

4.912.500

4.410.500

502.000

4.797.000

4.297.000

500.000

275.500

603.753

603.753

a

Lĩnh vực giao thông

3.457.000

3.057.000

400.000

3.457.000

3.057.000

400.000

211.500

363.000

363.000

1

Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 - Km89+513, Quốc lộ 24

Sở Xây dựng

B

Kon Plông, Ba Tơ

2026-2030

2.350.000

2.000.000

350.000

2.350.000

2.000.000

350.000

211.500

183.000

183.000

Tỉnh kiến nghị TW nhiều lần

2

Cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham

Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh

B

Xã: Trà Giang, Trường Giang, Sơn Hạ

2026-2029

350.000

300.000

50.000

350.000

300.000

50.000

80.000

80.000

3

Đường trung tâm phía Đông xã Bờ Y

UBND xã Bờ Y

B

Xã Bờ Y

2026-2029

368.000

368.000

368.000

368.000

50.000

50.000

Hoàn thiện hạ tầng ở khu vực, phù hợp với Quy hoạch tỉnh

4

Sửa chữa nâng đường huyện DH85 từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673 tỉnh Quảng Ngãi

UBND xã Đăk Long

B

Xã Đăk Môn, Xã Đăk Long

2026-2030

389.000

389.000

389.000

389.000

50.000

50.000

Tỉnh Kon Tum cũ kiến nghị TW nhiều lần

b

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

520.000

500.000

20.000

520.000

500.000

20.000

0

100.000

100.000

5

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp Cảng cá Cổ Lũy thuộc xã An Phú (giai đoạn 2)

Sở Nông nghiệp và Môi trường

B

Xã An Phú

2026 - 2030

220.000

200.000

20.000

220.000

200.000

20.000

40.000

40.000

6

Dự án Hồ chứa nước Đăk PoKei (giai đoạn 2)

BQLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh

B

Tỉnh Quảng Ngãi

2026-2030

300.000

300.000

300.000

300.000

60.000

60.000

Đảm bảo đồng bộ với giai đoạn 1 đã đầu tư nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án

c

Lĩnh vực y tế

300.000

270.000

30.000

300.000

270.000

30.000

63.000

63.000

63.000

7

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (hạng mục: mở rộng bệnh viện Sản - Nhi; nâng cấp, cải tạo một số khoa, phòng, Sửa Cải tạo hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ)

Sở Y tế; BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh

B

Phường Nghĩa Lộ

2026-2029

300.000

270.000

30.000

300.000

270.000

30.000

63.000

63.000

63.000

đ

Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch

120.000

120.000

0

120.000

120.000

0

0

30.000

30.000

8

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi các thắng cảnh trên địa bàn xã Măng Đen

Xã Măng Đen

B

Xã Măng Đen

2026-2030

120.000

120.000

120.000

120.000

30.000

30.000

Phục vụ phát triển du lịch theo QH chung xây dựng KLD sinh thái Măng Đen

e

Hạ tầng khu công nghiệp và khu kinh tế

202.000

150.000

52.000

200.000

150.000

50.000

0

46.753

46.753

9

Xây dựng hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung khu vực phía Tây và phía Đông sông Trà Bồng Khu kinh tế Dung Quất

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

B

Xã Bình Sơn

2026-2029

202.000

150.000

52.000

200.000

150.000

50.000

46.753

46.753

g

Cấp nước, thoát nước

313.500

313.500

0

200.000

200.000

0

1.000

1.000

1.000

10

Chống ngập úng khu trung tâm thành phố KonTum (cũ)

UBND phường Kon Tum

B

Phường Kon Tum

2026-2030

313.500

313.500

200.000

200.000

1000

1000

1000

Giải quyết nhu cầu cấp bách; cử tri kiến nghị nhiều lần

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com