# Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2021 kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

| Số hiệu | 25/2023/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 07/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 17/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 25/2023/NQ-HĐND

An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỦY BỎ DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2020/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày    06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 1125/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Hủy bỏ danh mục 14 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Chi tiết tại Danh mục kèm theo).

Lý do hủy bỏ: Do quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Điều 2.  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa X Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2023.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;

- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Website Chính phủ;

- Bí thư Tỉnh ủy;

- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang;

- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;

- Website tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-M.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2020/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BỊ HỦY BỎ

(Kèm theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Quy mô dự án (m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

Nguyên nhân hủy bỏ

Ghi chú

Tổng diện tích thu hồi đất

Trong đó:

Thu hồi đất trồng lúa

Thu hồi các loại đất khác

I

Thành phố Long Xuyên

23.221,6

16.698,9

0,0

16.698,9

1.100,0

1

Khu dân cư Kênh Đào

Công ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo Việt Hàn

Mỹ Phước

6.522,7

0,0

0,0

0,0

1.100,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hủy bỏ luôn

2

Nâng cấp Đường Thoại Ngọc Hầu (đoạn từ cầu Tầm Bót trong - đường Dương Diên Nghệ)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước và Mỹ Quý

6.918,9

6.918,9

0,0

6.918,9

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang tổ chức đo đạc lập bản đồ thu hồi đất).

Hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2024

3

San lấp mặt bằng rạch Xẻo Thoại (hạng mục: đường giao thông)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

9.780,0

9.780,0

0,0

9.780,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang tổ chức đo đạc lập bản đồ thu hồi đất).

Hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2024

II

Thành phố Châu Đốc

121.854,4

21.669,5

21.669,5

0,0

27.101,3

4

Kho tập kết hàng hóa xe khách Huệ Nghĩa

Công ty TNHH Huệ Nghĩa

Châu Phú B

1.084,9

0,0

0,0

0,0

600,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hủy bỏ luôn

5

Xây dựng đường Thủ Khoa Huân nối dài

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

Vĩnh Mỹ

21.669,5

21.669,5

21.669,5

0,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Hủy bỏ luôn

6

Khu đô thị - thương mại Bắc Kênh Đào

Công ty Cổ phần Địa Ốc ICI An Thịnh

Vĩnh Mỹ

99.100,0

0,0

0,0

0,0

26.501,3

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (tiến độ: Chủ đầu tư dự án đang tiếp tục thỏa thuận tạo quỹ đất với hộ dân).

Hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2024

III

Thị xã Tân Châu

138.006,0

138.006,0

137.806,0

200,0

0,0

7

Tuyến dân cư Long An

UBND thị xã Tân Châu

Long An

48.006,0

48.006,0

48.006,0

0,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Hủy bỏ luôn

8

Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Tân An

90.000,0

90.000,0

89.800,0

200,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Hủy bỏ luôn

IV

Huyện Chợ Mới

10.175,2

3.482,4

3.482,4

0,0

0,0

9

Trường Trung học phổ thông Lương Văn Cù

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Mỹ Hội Đông

10.175,2

3.482,4

3.482,4

0,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đã tổ chức đo đạc xong lập bản đồ thu hồi đất).

Hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2024

V

Huyện Châu Phú

45.001,0

33.958,0

28.258,0

5.700,0

0,0

10

Nâng cấp bến đò Khánh Hòa - Hòa Bình, nối liền xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân

Hộ kinh doanh Đặng Trần Trung

Khánh Hòa

38.632,0

32.958,0

27.258,0

5.700,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất.

Hủy bỏ luôn

11

Trường Tiểu học A Bình Long

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú

Bình Long

6.369,0

1.000,0

1.000,0

0,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án).

Hủy bỏ và có đăng ký trở lại thực hiện năm 2024

VI

Thị xã Tịnh Biên

1.514.674,0

1.500.000,0

1.024.100,0

475.900,0

14.674,0

12

Khu đô thị mới Sao Mai Cầu Đinh 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Tịnh Biên

850.000,0

850.000,0

579.300,0

270.700,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hủy bỏ luôn

13

Khu đô thị mới Sao Mai Cầu Đinh 2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Tịnh Biên

650.000,0

650.000,0

444.800,0

205.200,0

0,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hủy bỏ luôn

14

Khu du lịch nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hưng

Công ty Cổ phần Xăng dầu KK Oil

Nhơn Hưng

14.674,0

0,0

0,0

0,0

14.674,0

Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hủy bỏ luôn

Tổng cộng: 14 dự án

1.852.932,2

1.713.814,8

1.215.315,9

498.498,9

42.875,3

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com