# Nghị quyết 27/NQ-HĐND điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Đắk Nông ban hành

| Số hiệu | 27/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 08/11/2024 |
| Ngày hiệu lực | 08/11/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Tờ trình số 6252/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2024 ; Báo cáo số 688/BC-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình một số nội dung về các Tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư công trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Điều chỉnh  kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024  với số tiền là 35.762 triệu đồng, chi tiết như Phụ lục I đính kèm.

Điều 2.  Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 của ngân sách tỉnh là 93.000 triệu đồng, chi tiết như Phụ lục II đính kèm.

Điều 3 . Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa IV, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội, Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;

-  VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;

- Trung tâm Lưu trữ - SNV;

- Website cơ quan;

- Lưu: VT, CT HĐND, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH

Lưu Văn Trung

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng.

STT

Nội dung

Mã dự án

Mã ngành kinh tế

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời     gian KC- HT

Quyết định đầu tư dự án

Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-     2025

Lǜy kế trung hạn giai đoạn 2021-2025     đã bố trí đến năm 2023

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tăng

Giảm

TỔNG

122.249

35.762

35.762

122.249

A

NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

18.733

1.319

1.319

18.733

I

CẮT GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

11.015

-

1.319

9.696

1

Y tế, dân số và gia đình

-

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Đắk Glong

7930049

132

Sở Y tế

Đắk Glong

2022- 2024

1930/QĐ-UBND ngày 12/11/2021

5.000

5.000

3.228

1.500

1.728

259

1.469

Do giảm 2% thuế VAT, giảm thầu và dự phòng phí.

-

Nhà Đa khoa Kỹ thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

7863213

132

Sở Y tế

Đắk R'lấp

2021- 2023

1904/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

33.991

33.991

33.991

25.704

8.287

360

7.927

Do giảm 2% thuế VAT, giảm thầu và dự phòng phí.

2

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

-

Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT huyện Tuy Đức

7873038

074

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuy Đức

2021- 2023

302/QĐ-SXD ngày 02/12/2020

10.000

10.000

10.000

9.000

1.000

700

300

QT tại QĐ 123/QĐ-STC ngày 17/7/2024

II

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN

7.718

1.319

-

9.037

1

Y tế, dân số và gia đình

-

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Đắk Song

7910026

132

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Đắk Song

2022- 2024

2313/QĐ-UBND ngày 28/12/2021

30.300

30.300

18.037

9.300

7.718

1.019

8.737

-

Xây dựng Nhà lớp học 10 phòng Trường THPT Chu Văn An

Sở Giáo dục và Đào tạo

Gia Nghƿa

88/NQ-HĐND ngày 11/5/2021

6.000

6.000

300

300

300

Chuẩn bị đầu tư

B

NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

668.048

392.528

302.905

294.482

95.542

31.385

31.385

95.542

I

CẮT GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

668.048

392.528

302.905

195.732

54.176

-

31.385

22.791

1

Các hoạt động kinh tế

1.1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

-

Cổng, hàng rào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

7872872

281

Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

Gia Nghƿa

2021- 2023

324/QĐ-SXD ngày 10/12/2020

6.197

6.197

6.197

5.588

609

609

-

Đã QT tại QĐ số 11/QĐ-STC ngày 18/1/2024

-

Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (dự án VnSAT), tỉnh Đắk Nông

7544044

281

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đắk Nông

2015- 2022

1992/QĐ-BNN ngày 29/5/2015; 2470/QĐ-BNN- HTQT ngày 30/6/2020

327.590

52.970

21.000

10.904

1.683

153

1.530

Đã QT tại QĐ số 101/QĐ-STC ngày 14/6/2024

1.2

Giao thông

-

Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur

7872545

292

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Gia Nghƿa

2021- 2023

1827/QĐ-UBND ngày 07/12/2020

77.000

77.000

69.300

47.993

10.000

9.721

279

Vướng GPMB chồng lấn

-

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tâm Thắng - Ea Tling; hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

7862214

292

Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút

Cư Jút

2021- 2023

1902/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

30.000

30.000

27.000

24.300

2.700

1.707

993

Đang trình PDQT

-

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Đắk R’Tih và Quảng Tân, huyện Tuy Đức đi xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp.

7866211

292

BQLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức

Tuy Đức

2021- 2024

1815/QĐ-UBND ngày 04/12/2020; 213/QĐ-UBND ngày 04/3/2024

22.000

22.000

19.503

14.200

5.303

684

4.619

Đang trình PDQT

-

Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghƿa

7865033

292

Ban QLDA và PT quỹ đất thành phố Gia Nghƿa

Gia Nghƿa

2021- 2023

1851/QĐ-UBND ngày 10/12/2020

70.000

70.000

51.024

24.858

10.000

8.589

1.411

Nguồn vật liệu đất đắp khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân

1.3

Quy hoạch

-

Lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

7787809

332

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đắk Nông

2020- 2022

1717/QĐ-UBND ngày 16/10/2019; 964/QĐ-TTg ngày 07/7/2020; 1575/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

59.000

59.000

39.000

20.600

6.000

5.845

155

Đang trình PDQT

2

Khoa học, công nghệ

-

Đầu tư tăng cường năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thuộc Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ

7940185

101

Sở Khoa học và Công nghệ

Gia Nghƿa

2022- 2024

2404/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

12.000

12.000

11.500

4.000

3.000

1.649

1.351

Đang trình PDQT

3

Thể dục, thể thao

-

Sửa chữa, cải tạo Nhà luyện tập và Thi đấu đa năng tỉnh Đắk Nông

7946526

221

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Gia Nghƿa

2022- 2024

63/QĐ-SXD ngày 17/5/2022

6.000

6.000

2.500

2.000

500

212

288

Đang trình PDQT

4

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

-

Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang

7865915

341

Ban QLDA&PT quỹ đất huyện Krông Nô

Krông Nô

2021- 2023

294/QĐ-SXD ngày 25/11/2020

14.700

13.800

12.420

10.200

2.220

307

1.913

Đang trình PDQT

-

Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Tân Thành

7929466

341

Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Krông Nô

Krông Nô

2022- 2024

2039/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

5.000

5.000

5.000

4.639

150

132

18

Đang trình PDQT

5

Quốc phòng

-

Doanh trại dBB301/eBB994/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. Hạng mục: Nhà hội trường

7004686

011

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đắk Glong

2021- 2023

346/QĐ-SXD ngày 14/12/2020

8.700

8.700

8.700

6.350

2.350

73

2.277

Đang trình PDQT

-

Thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hạng mục: San lấp mặt bằng, kè ốp mái taluy, cống thoát nước

7004686

011

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Krông Nô

2021- 2023

343/QĐ-SXD ngày 14/12/2020

3.200

3.200

3.200

2.700

500

88

412

Đang trình PDQT

-

Chốt chiến đấu Dân quân thường trực tại xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil

7004686

011

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đắk Mil

2021- 2023

1837/QĐ-BTL ngày 14/12/2020

6.661

6.661

6.661

4.500

2.161

52

2.109

Đang trình PDQT

6

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

-

Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại công an huyện Tuy Đức

7004692

041

Công an tỉnh

Tuy Đức

2022- 2024

1737/QĐ-UBND ngày 18/10/2021

5.500

5.500

5.500

2.500

3.000

383

2.617

ĐQT tại QĐ 68/QĐ-STC, ngày 09/4/2024

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng Trại tạm giam của Công an tỉnh Đắk Nông

7004692

041

Công an tỉnh

Gia Nghƿa

2021- 2023

310/QĐ-SXD ngày 08/12/2020

3.000

3.000

3.000

2.500

500

149

351

Đang trình PDQT

Sửa chữa, cải tạo hệ thống thu thoát nước khu tạm giữ và xây dựng nhà ở doanh trại công an huyện Đắk Song

7004692

041

Công an tỉnh

Đắk Song

2022- 2024

1736/QĐ-UBND ngày 18/10/2021

5.500

5.500

5.500

2.500

3.000

617

2.383

Đang trình PDQT

7

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

8

Văn hóa, thông tin

-

Điểm dừng chân công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

7902032

161

Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk Glong

Đắk Glong

2022- 2024

2098/QĐ-UBND ngày 30/11/2021

6.000

6.000

5.900

5.400

500

415

85

Đang trình PDQT

II

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN

98.750

41.366

31.385

-

72.751

1

Các hoạt động kinh tế

1.1

Giao thông

-

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ ngã tư Phan Chu Trinh và xã Nam Dong; hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng

7862213

292

Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút

Cư Jút

2021- 2024

1866/QĐ-UBND ngày 14/12/2020; 235/QĐ-UBND ngày 06/3/2024

50.000

50.000

45.000

24.000

8.000

1.000

9.000

Giải ngân 100%

-

Đường giao thông từ huyện Tuy Đức đi huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đăk Nông (đoạn từ cầu Đắk Loan đi cầu Đắk Nguyên) - Trục D3

7921436

292

Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Tuy Đức

Tuy Đức

2022- 2024

1950/QĐ-UBND ngày 17/11/2021

36.000

36.000

24.000

9.000

3.500

3.000

6.500

Giải ngân 100%

-

Nhựa hóa đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Quảng Hòa (Lý trình từ Km0+00 đến Km13+184)

7902030

292

Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Đắk Glong

Đắk Glong

2022- 2024

2180/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

25.000

25.000

18.589

8.000

7.366

3.000

10.366

Giải ngân 100%

-

Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh thị trấn Kiến Đức đi thôn 8 xã Kiến Thành

7868369

292

Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp

Đắk R'lấp

2022- 2024

1718/QĐ-UBND ngày 17/11/2020

20.000

20.000

14.871

5.800

3.000

3.000

6.000

Giải ngân 100%

2

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

-

Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đắk Wer

7873104

341

Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp

Đắk R'lấp

2022- 2024

354/QĐ-SXD ngày 18/12/2020

14.990

14.990

11.948

7.550

1.000

3.398

4.398

Đã QT tại QĐ số 134/QĐ- STC ngày 9/8/2024

-

Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND phường Nghƿa Đức, thành phố Gia Nghƿa

7926930

341

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghƿa

Gia Nghƿa

2022- 2024

2364/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

15.000

15.000

11.853

6.350

1.500

4.000

5.500

Đang trình PDQT

-

Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đạo Nghƿa

7929848

341

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp

Đắk R'lấp

2022- 2024

2385/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

15.000

15.000

11.953

6.350

1.500

1.500

3.000

Giải ngân 100%

-

Trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Đắk Ha

7864323

341

Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong

Đắk Glong

2022- 2024

299/QĐ-SXD ngày 27/11/2020

14.500

14.500

11.382

4.850

1.000

1.000

2.000

Giải ngân 100%

-

Trụ sở làm việc UBND xã Đức Minh

7897779

341

Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Đắk Mil

Đắk Mil

2022- 2024

2183/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

18.000

15.000

12.000

2.850

2.000

2.075

4.075

Giải ngân 100%

-

Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Quảng Tín

7929849

341

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp

Đắk R'lấp

2022- 2024

2384/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

14.000

14.000

11.110

4.500

2.500

2.000

4.500

Giải ngân 100%

-

Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

7999918

341

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Gia Nghƿa

2023- 2025

217/QĐ-SXD ngày 13/12/2022

4.500

4.500

4.500

1.500

2.500

412

2.912

Đã QT tại QĐ số 163/QĐ- STC ngày 01/10/2024

3

Khoa học, công nghệ

-

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông

7939159

103

Sở Thông tin và Truyền thông

Gia Nghƿa

2022- 2024

2366/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

57.000

57.000

50.000

15.000

5.000

5.000

10.000

Giải ngân 100%

4

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

-

Sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng cơ sở 2 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

7947342

093

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Gia Nghƿa

2022- 2024

52/QĐ-SXD ngày 29/4/2022

13.000

13.000

8.000

3.000

2.500

2.000

4.500

Đang trình PDQT

C

NGUỒN BỔ SUNG TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, NGUỒN TĂNG THU VÀ TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH HẰNG NĂM VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

1.324.708

333.698

170.336

14.926

7.974

3.058

3.058

7.974

I

CẮT GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

888.105

216.450

110.790

11.226

4.027

-

3.058

969

1

Các hoạt động kinh tế

1.1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

-

Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

662.354

166.849

85.168

7.463

+

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

7572458

283

Huyện Cư Jút

2018-     2024

662/QĐ-UBND,     ngày 09/5/2019;   1079/QĐ-UBND   ngày 30/6/2022

215.200

44.601

25.622

3.000

2.978

22

Vướng GMB

2

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án     khác

2.1

Hỗ trợ thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã Chính quy giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

-

Trụ sở làm việc Công an xã biên giới thuộc Công an tỉnh Đắk Nông (Thuận Hạnh, Thuận Hà - huyện Đắk Song, Đắk Buk So - huyện Tuy Đức)

7004692

041

Công an tỉnh

Đắk Song; Tuy Đức

1397/QĐ-CAT ngày 10/8/2022

10.551

5.000

3.763

1.027

80

947

Đã QT tại QĐ số 81/QĐ- CAT-PH10, ngày 22/4/2024

II

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN

436.603

117.248

59.546

3.700

3.947

3.058

-

7.005

1

Các hoạt động kinh tế

1.1

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

-

Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

213.046

56.174

29.773

-

+

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông

7572454

283

Huyện Đắk Mil

2018-     2024

663/QĐ-UBND,     ngày 09/5/2019;   1127/QĐ-UBND   ngày 12/7/2022

213.046

56.174

29.773

3.000

2.978

5.978

2

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án     khác

2.1

Hỗ trợ thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã Chính quy giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

-

Trụ sở làm việc Công an xã biên giới thuộc Công an tỉnh Đắk Nông (Thuận An, Đắk Lao - huyện Đắk Mil, Đắk Wil - huyện Cư Jút)

7004692

041

Công an tỉnh

Đắk Mil; Cư Jút

1396/QĐ-CAT ngày 09/8/2022

10.511

4.900

3.700

947

80

1.027

Đã QT tại QĐ số 80/QĐ- CAT-PH10, ngày 22/4/2024

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng.

STT

Nội dung

Mã dự án

Mã ngành kinh tế

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời     gian KC- HT

Quyết định đầu tư dự án

Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-     2025

Luỹ kế vốn đã bố trí

Bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh

TỔNG

27.934.325

1.164.161

1.125.740

265.017

93.000

A

NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI

27.934.325

1.164.161

1.125.740

265.017

93.000

I

Các hoạt động kinh tế

27.934.325

1.164.161

1.125.740

265.017

93.000

Giao thông

25.540.000

1.000.000

1.000.000

225.000

63.000

1

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghƿa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Đắk Nông

2024-2027

Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội

25.540.000

1.000.000

1.000.000

225.000

63.000

1.1

Dự án thành phần 2

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Đắk Nông

2024-2027

Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội

338.000

338.000

2.500

1.2

Dự án thành phần 4

Ban QLDA và PTQĐ Đắk R'lấp

Đắk Nông

2024-2027

Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội

662.000

662.000

60.500

II

Đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia

2.394.325

164.161

125.740

40.017

30.000

-

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021; 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022

1.136.614

31.859

39.326

19.141

14.886

-

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022; 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2023

502.591

30.701

36.813

20.876

10.113

-

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

755.120

101.601

49.601

-

5.001

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com