# Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 6) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

| Số hiệu | 28/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 20/07/2023 |
| Ngày hiệu lực | 20/07/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐỢT 6)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 56/NQ-   HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng   6 năm 2022, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông báo 1100-TB/TU ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-   2025 và giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3) của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản số 143/TTHĐND-VP ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo và bổ sung một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (đợt 6)

1. Điều chỉnh giảm vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đã giao cho các công trình/dự án tổng số 1.974,502 tỷ đồng

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)

2. Bổ sung tăng vốn cho một số dự án quyết toán, chuyển tiếp còn thiếu vốn và giao vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho một số dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng số vốn 2.461,154 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 02 và 03 kèm theo)

3. Nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại sau điều chỉnh, bổ sung và giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đợt này là 485,469 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Chỉ đạo rà soát danh mục công trình, dự án, nhiệm vụ để sắp xếp đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí, cơ cấu phân bổ theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh và đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị  quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khoá XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Thúy Lan

Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN CHỈNH TĂNG/BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục công trình, dự án

Chủ đầu tư

Quyết định Chủ trương đầu tư/Dự án đầu tư

Bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn   2021-2025

Ghi chú

Số quyết định

Tổng mức đầu tư

Trong đó

Tổng số vốn   giao

Trong đó

NS tỉnh (vốn đầu tư công)

Nguồn khác (huyện, xã…)

NS tỉnh (vốn đầu tư công)

Nguồn khác (huyện, xã…)

A

Hỗ trợ có mục tiêu cho UBND huyện Vĩnh Tường (từ nguồn vốn thu hồi của 01 dự án không thực hiện được)

377.627

215.000

162.627

215.000

215.000

0

1

Cải tạo đường từ Chợ Giang đến đường vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn

Ban QLDA đầu tư XDCT huyện Vĩnh Tường

QĐ số 647/QĐ - UBND ngày 24/06/2021

25.223

19.000

6.223

19.000

19.000

2

Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng đường GTNT tuyến thôn Gồ, thôn Yên Định xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường.

UBND xã Phú Đa

QĐ số 01/QĐ - UBND ngày 03/01/2023

9.620

6.300

3.320

6.300

6.300

3

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Thôn Đông, Thôn Trung, Thôn Thượng, Thôn Tam Dinh, thôn Bảo Trưng xã Phú Đa

UBND xã Phú Đa

QĐ số 03/QĐ - UBND ngày 04/01/2023

10.450

7.000

3.450

7.000

7.000

4

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đông xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

UBND Xã Phú Đa

QĐ số 40 /QĐ - UBND ngày 31/03/2023

12.681

4.000

8.681

4.000

4.000

5

Đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị các nhà văn hóa thôn xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Thượng Trưng

QĐ số 771/QĐ - UBND ngày 23/6/2022

14.020

10.100

3.920

10.100

10.100

6

Đường vào miếu Tây Lư, xã Thượng Trưng

UBND xã Thượng Trưng

QĐ số 1052/QĐ - UBND ngày 10/11/2022

7.142

2.500

4.642

2.500

2.500

7

Cải tạo và bổ sung hệ thống điện chiếu sáng thôn Phú thứ (A, B), Phú trưng (A, B, C), Thọ Trưng,Chợ chùa, Xóm Đơi, Xóm Lâm và thôn Xóm Mới (A, B)

UBND xã Thượng Trưng

QĐ số 1090/QĐ - UBND ngày 25/11/2022

4.597

3.500

1.097

3.500

3.500

8

Cải tạo đường liên huyện Vĩnh Tường-Yên Lạc ( từ QL2C xã Bình Dương đi xã Yên Đồng); Đoạn tuyến xây mới đường song song với đường liên huyện ( từ hộ ông Thành Phên đi Yên Đồng)

UBND xã Vân Xuân

QĐ số 729/QĐ - UBND ngày 01/04/2022

40.780

20.000

20.780

20.000

20.000

9

Cải tạo hồ Đình xã Lũng Hoà,huyện Vĩnh Tường.Hạng mục:nạo vét lòng hồ,kè đá hộc.

UBND xã Lũng Hoà

QĐ số 99A/QĐ - UBND ngày 19/05/2023

14.440

10.000

4.440

10.000

10.000

10

Cải tạo cảnh quan hồ Đình xã Lũng Hoà,huyện Vĩnh Tường.Hạng mục:đường dạo và các hạng mục phục trợ.

UBND xã Lũng Hoà

QĐ số 99/QĐ - UBND ngày 19/05/2023

13.471

9.000

4.471

9.000

9.000

11

Cải tạo hồ Trung Cảnh xã Lũng Hoà,huyện Vĩnh Tường.Hạng mục:nạo vét lòng hồ,kè đá hộc.

UBND xã Lũng Hoà

QĐ số 98A/QĐ - UBND ngày 19/05/2023

13.874

9.000

4.874

9.000

9.000

12

Cải tạo cảnh quan hồ Trung Cảnh Lũng Hoà,huyện Vĩnh Tường.Hạng mục: Đường dạo và các hạng mục phục trợ.

UBND xã Lũng Hoà

QĐ số 98/QĐ - UBND ngày 19/05/2023

11.798

8.500

3.298

8.500

8.500

13

Khuôn viên cây xanh, mặt nước trước đình thôn Nam, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Lũng Hoà

QĐ số 100/QĐ - UBND ngày 19/05/2023

3.997

2.700

1.297

2.700

2.700

14

Một số tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước ngõ xóm xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Lũng Hòa

QĐ số 322/QĐ - UBND ngày 22/11/2021

14.996

9.000

5.996

9.000

9.000

15

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước ngõ xóm xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Lũng Hòa

QĐ số 324/QĐ - UBND ngày 23/11/2021

14.707

9.000

5.707

9.000

9.000

16

Hệ thống điện chiếu sáng ngõ xóm xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Lũng Hòa

QĐ số 322/QĐ - UBND ngày 22/11/2021

10.382

7.000

3.382

7.000

7.000

17

Một số tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước xã An Tường, huyện Vĩnh Tường

UBND xã An Tường

QĐ số 395/QĐ - UBND ngày 22/12/2021

14.997

10.000

4.997

10.000

10.000

18

Trường tiểu học Tân Tiến; Hạng mục: Mua sắm thiết bị và các hạng mục phụ trợ

UBND xã Tân Tiến

QĐ số 152b/QĐ - UBND ngày 30/12/2022

8.681

6.500

2.181

6.500

6.500

19

Cải tao nâng cấp rãnh thoát nước thải sinh hoạt và hồ chứa nước đội 7 thôn Hậu Lậu xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường

UBND Xã Vĩnh Ninh

QĐ số 41/QĐ - UBND ngày 15/03/2023

13.850

9.000

4.850

9.000

9.000

20

Cải tạo nâng cấp ao sau làng thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường

UBND Xã Vĩnh Ninh

QĐ số 32/QĐ - UBND ngày 15/3/2023

14.950

9.000

5.950

9.000

9.000

21

Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải sinh hoạt thôn Dẫn Tự, thôn Hòa Lạc, thôn Đồng Phú, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường

UBND Xã Tân Phú

QĐ số 48/QĐ - UBND ngày 28/04/2023

14.540

9.400

5.140

9.400

9.400

22

Trường Mầm non Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường; Hạng mục: Nhà bếp ăn và Nhà phục vụ học tập

UBND xã Tân Tiến

QĐ số 125/QĐ - UBND ngày 13/09/2021

14.994

3.000

11.994

3.000

3.000

23

Nhà văn hóa xóm mới đội 10 thôn Cao Xá xã cao Đại, huyện vĩnh Tường

UBND xã Cao Đại

QĐ số: 596/QĐ-UBND ngày 16/11/2022

8.700

3.500

5.200

3.500

3.500

24

Nhà văn hóa xóm Bàng Nuôi Đội 7 thôn Cao Xá xã cao Đại, huyện vĩnh Tường

UBND xã Cao Đại

QĐ số: 573/QĐ-UBND ngày 12/11/2022

7.500

3.500

4.000

3.500

3.500

25

Cải tạo, sửa chữa đường GTNT thôn Phù Chính, thôn Thượng, thôn Táo xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Tuân Chính

QĐ số 185/QĐ-UBND ngày 27/11/2021

10.431

5.000

5.431

5.000

5.000

26

Mương lấy nước từ đám mạ đội 1 đến Trạm bơm Đại Định và nâng cấp cải tạo đường GTNĐ xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Cao Đại

QĐ số 428b/QĐ-UBND ngày 05/11/2021

10.569

4.000

6.569

4.000

4.000

27

Đường từ trạm bơm Cao Xá đi trạm bơm Đại Định, xã Cao Đại

UBND xã Cao Đại

QĐ số 495/QĐ-UBND ngày 30/11/2021

11.000

6.000

5.000

6.000

6.000

28

Nhà văn hoá thôn Xóm Mới B, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Thượng Trưng

QĐ số 40/QĐ - UBND ngày 17/3/2020

7.520

2.500

5.020

2.500

2.500

29

Nhà văn hoá thôn Thọ Trưng, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Thượng Trưng

QĐ số 638/QĐ - UBND ngày 30/09/2021

8.097

3.000

5.097

3.000

3.000

30

Nhà văn hoá thôn Đơi, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường

UBND xã Thượng Trưng

QĐ số 641/QĐ - UBND ngày 30/09/2021

9.620

4.000

5.620

4.000

4.000

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com