# Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Nghị quyết 45/NQ-HĐND về Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

| Số hiệu | 36/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 12/07/2024 |
| Ngày hiệu lực | 12/07/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa 13 về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của HĐND tỉnh Bình Định ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 45/NQ- HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số 33/BC- VHXH ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Khoản 1 (Mục tiêu đầu tư), Điều 1 của Nghị quyết và Mục III của Đề án như sau:

- Đối với giáo dục mầm non: Xây dựng bổ sung 80 phòng học  (tăng 15 phòng)  và 41 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ  (giảm 02 phòng) .

- Đối với giáo dục tiểu học: Xây dựng bổ sung 58 phòng học  (tăng 03 phòng)  và 84 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ  (giảm 02 phòng) .

- Đối với giáo dục trung học cơ sở: Xây dựng bổ sung 10 phòng học  (tăng 01 phòng)  và 60 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ  (tăng 09 phòng) .

2. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Khoản 2 (Tổng kinh phí thực hiện Đề án), Điều 1 của Nghị quyết và Mục 2, Phần V của Đề án như sau:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 726.021 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 335.666 triệu đồng (không thay đổi);

- Vốn ngân sách địa phương (huyện, thị xã, thành phố): 390.355 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu.

3. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Mục 2, Phần V của Đề án như sau:

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung: 326.021 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 163.166 triệu đồng (không thay đổi);

- Vốn ngân sách địa phương (huyện, thị xã, thành phố): 162.855 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu.

c) Điều chỉnh danh mục thực hiện Đề án:

(Có Kế hoạch danh mục điều chỉnh theo Phụ lục đính kèm; Nội dung, nguyên nhân điều chỉnh theo Đề án điều chỉnh đính kèm)

4. Nguồn kinh phí điều chỉnh tăng so với Đề án ban đầu do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định.

Điều 2.  Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 17 thông qua và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2024./.

CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH

ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa 13 về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ- TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh Bình Định ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh danh mục công trình thuộc Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2022 - 2025;

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh danh mục Đề án đối với các địa phương

- Huyện An Lão:   Điều chỉnh, thay thế 01 công trình và điều chỉnh tên hạng mục 01 công trình. Cụ thể:

+ Điều chỉnh, bổ sung công trình Trường Tiểu học số 2 An Hòa thay thế cho công trình Trường Tiểu học số 1 An Hòa  (huyện đề nghị thay thế danh mục cho phù hợp khi rà soát nhu cầu trong thời điểm hiện tại) ;

+ Điều chỉnh tên hạng mục công trình Trường Trung học cơ sở An Tân, Hạng mục: Xây dựng 01 phòng đa chức năng thành Trường Trung học cơ sở An Tân, Hạng mục: Xây dựng Nhà đa năng  (điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế) .

- Huyện Phù Cát:   Điều chỉnh, thay thế 01 công trình. Cụ thể:

Điều chỉnh, bổ sung công trình Trường Tiểu học số 2 Cát Minh  (để đảm bảo điều kiện xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024)  thay thế công trình Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh  (huyện đã đầu tư trước để công nhận trường chuẩn quốc gia).

- Thị xã An Nhơn  : Điều chỉnh, thay thế 02 công trình. Cụ thể:

Điều chỉnh, bổ sung 02 công trình: Trường Mẫu giáo Nhơn Thành  (bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế) , Trường Tiểu học Nhơn Khánh  (bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế)  thay thế cho 02 công trình: Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định  (do diện tích không đảm bảo xây dựng hệ thống Phòng cháy chữa cháy) , Trường Tiểu học Nhơn Hậu  (vướng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Di tích Thành Hoàng Đế) .

- Huyện Tuy Phước  : Điều chỉnh, bổ sung 03 công trình mới thay thế cho 02 công trình không thực hiện, với tổng số phòng và kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ không thay đổi. Cụ thể:

Điều chỉnh, bổ sung 03 công trình: Trường Mầm non Phước Thuận  (xây dựng trường chuẩn quốc gia và góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024) , Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuy Phước  (xây dựng bổ sung để sáp nhập điểm lẻ về điểm chính, tổ chức dạy học bán trú) , Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuy Phước  (xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu)  thay thế cho 02 công trình: Trường Mầm non Phước Nghĩa  (huyện đã đầu tư trước để công nhận trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022) , Trường Tiểu học Phước Nghĩa  (huyện đã đầu tư trước để công nhận trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022) .

- Thành phố Quy Nhơn:   Điều chỉnh, thay thế 03 công trình. Cụ thể:

Điều chỉnh, bổ sung 03 công trình: Trường Mầm non Quy Nhơn  (xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu) , Trường Tiểu học Võ Văn Dũng  (xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu) , Trường Trung học cơ sở Ngô Mây  (xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu)  thay thế cho 03 công trình: Trường Mầm non Hoa Hồng  (do nhu cầu cấp thiết thành phố đã đầu tư trước) , Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo  (không thực hiện được vì chưa bố trí quỹ đất để xây dựng) , Trường Trung học cơ sở Quang Trung  (do nhu cầu cấp thiết thành phố đã đầu tư trước) .

(Có danh mục điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo)

2. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư

- Đối với giáo dục mầm non:   Xây dựng bổ sung 80 phòng học  (tăng 15 phòng)  và 41 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ  (giảm 02 phòng) .

- Đối với giáo dục tiểu học:   Xây dựng bổ sung 58 phòng học  (tăng 03 phòng)  và 84 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ  (giảm 02 phòng) .

- Đối với giáo dục trung học cơ sở:   Xây dựng bổ sung 10 phòng học  (tăng 01 phòng)  và 60 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ  (tăng 09 phòng) .

3. Điều chỉnh kinh phí thực hiện Đề án

- Tổng kinh phí thực hiện Đề án sau khi điều chỉnh, bổ sung:   726.021 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 335.666 triệu đồng (không thay đổi);

+ Vốn Ngân sách địa phương (huyện, thị xã, thành phố): 390.355 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu.

- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung:   326.021 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 163.166 triệu đồng (không thay đổi);

+ Vốn Ngân sách địa phương (huyện, thị xã, thành phố): 162.855 triệu đồng, tăng 17.487 triệu đồng so với Đề án ban đầu.

* Nguyên tắc điều chỉnh:

- Không điều chỉnh nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đã phê duyệt cho Đề án: 163.166 triệu đồng.

- Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương do các địa phương đề xuất tổng mức đầu tư theo danh mục công trình thay thế, phần kinh phí tăng lên so với Đề án ban đầu do địa phương tự cân đối.

(Có Kinh phí điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022 -2025 (PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỔ SUNG, TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC)

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Cấp học

Theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh bổ sung

Ghi chú

Số phòng học cần đầu tư bổ sung

Số phòng bộ môn, chức năng   và hiệu bộ cần đầu tư bổ   sung

Dự kiến   TMĐT

Trong đó:

Số phòng học cần đầu tư bổ sung

Số phòng bộ môn, chức năng   và hiệu bộ cần đầu tư bổ   sung

Dự kiến   TMĐT

Trong đó:

Ngân sách Trung ương + tỉnh

Ngân sách địa phương (NS huyện, TX, TP)

Huy động khác

Ngân sách Trung ương + tỉnh

Ngân sách địa phương (NS huyện, TX, TP)

Huy động khác

TỔNG CỘNG =   I+II+…+XII

146

213

308.534

163.166

145.368

-

165

218

326.021

163.166

162.854

-

I

HUYỆN AN LÃO

6

10

19.300

14.475

4.825

-

6

11

19.300

14.475

4.825

-

I.1

Danh mục theo Đề     án ban đầu

6

10

19.300

14.475

4.825

-

6

10

19.300

14.475

4.825

-

1

Trường MN An Hòa

0

2

1.800

1.350

450

0

2

1.800

1.350

450

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường MN An Tân

2

-

1.800

1.350

450

2

-

1.800

1.350

450

Chưa thực hiện

3

Trường TH Số 1 An Hòa

-

1

2.400

1.800

600

-

1

2.400

1.800

600

Đề nghị     điều chỉnh sang danh mục khác

4

Trường TH An Tân

-

2

3.300

2.475

825

-

2

3.300

2.475

825

Chưa thực hiện

5

Trường THCS An Hòa

4

4

7.600

5.700

1.900

4

4

7.600

5.700

1.900

Đã thực hiện năm 2023

6

Trường THCS An Tân

-

1

2.400

1.800

600

-

1

2.400

1.800

600

Đề nghị     điều chỉnh tên hạng mục

II.2

Danh mục đề nghị     điều chỉnh giảm

-

-

-

-

-

-

-

-2

-4.800

-3.600

-1.200

-

1

Trường TH Số 1 An Hòa

0

-1

-2.400

-1.800

-600

Điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu

2

Trường THCS An Tân (HM: Xây dựng 01 phòng đa chức năng)

0

-1

-2.400

-1.800

-600

Điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu

II.3

Danh mục đề nghị     điều chỉnh bổ sung, thay thế

-

-

-

-

-

-

-

3

4.800

3.600

1.200

-

1

Trường TH số 2 An Hòa (HM: Xây dựng 02 phòng học bộ môn)

-

-

-

-

-

-

-

2

2.400

1.800

600

Đầu tư xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT

2

Trường THCS An Tân (HM: Xây dựng Nhà đa năng)

-

-

-

-

-

-

-

1

2.400

1.800

600

Điều chỉnh tên hạng mục cho phù hợp với nhu cầu thực tế

II

HUYỆN HOÀI ÂN

8

7

19.000

11.083

7.917

-

8

7

19.000

11.083

7.917

-

KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

1

Trường MN Ân Đức, thôn Gia Trị; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng

6

-

3.500

2.042

1.458

6

-

3.500

2.042

1.458

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường MG vùng cao thôn T6 Bok Tới (hạng mục: 02 phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, bếp ăn)

2

1

5.000

2.917

2.083

2

1

5.000

2.917

2.083

Đã thực hiện năm 2023

3

Trường TH Tăng Doãn Văn, thôn Thế Thạnh, Ân Thạnh (hạng mục: Khu hiệu bộ, phòng bộ môn)

-

6

10.500

6.125

4.375

-

6

10.500

6.125

4.375

Chưa thực hiện

III

THỊ XÃ HOÀI NHƠN

13

18

29.160

9.720

19.440

-

13

18

29.160

9.720

19.440

-

KHÔNG     ĐIỀU CHỈNH

1

Trường MN Bồng Sơn (HM: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng; Nhà hiệu bộ 06 phòng)

10

6

17.400

5.800

11.600

10

6

17.400

5.800

11.600

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường TH số 1 Hoài Mỹ

3

6

7.560

2.520

5.040

-

3

6

7.560

2.520

5.040

-

Đã thực hiện năm 2023

3

Trường THCS Tam Quan

-

6

4.200

1.400

2.800

-

-

6

4.200

1.400

2.800

-

Đã thực hiện năm 2023

IV

HUYỆN PHÙ MỸ

4

23

23.200

9.667

13.533

-

4

23

23.200

9.667

13.533

-

KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

1

Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng

4

2

6.400

2.667

3.733

4

2

6.400

2.667

3.733

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường MG Mỹ Chánh Tây

-

9

4.640

1.933

2.707

-

9

4.640

1.933

2.707

Đã thực hiện năm 2023

3

Trường TH số 2 Mỹ Thắng

-

6

6.200

2.583

3.617

-

-

6

6.200

2.583

3.617

-

Đã thực hiện năm 2023

4

Trường TH Mỹ Lộc

-

6

5.960

2.483

3.477

-

-

6

5.960

2.483

3.477

-

Đã thực hiện năm 2023

V

HUYỆN PHÙ CÁT

21

9

28.650

11.938

16.713

-

20

13

31.950

11.938

20.013

-

V.1

Danh mục theo Đề     án ban đầu

21

9

28.650

11.938

16.713

-

21

9

28.650

11.938

16.713

-

1

Trường MG Cát Tường (HM: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng + 02 phòng chức năng dồn các điểm trường lẻ về điểm trường Phú Gia)

10

2

10.900

4.542

6.358

10

2

10.900

4.542

6.358

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường MG Cát Hiệp (HM: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + 01 phòng thể chất dồn các điểm trường lẻ về điểm trường Hòa Đại)

8

1

8.150

3.396

4.754

8

1

8.150

3.396

4.754

Đang thực hiện năm 2024

3

Trường TH số 2 Cát Trinh (HM: Xây dựng bổ sung 03 phòng học tại điểm trường An Đức)

3

0

2.700

1.125

1.575

3

0

2.700

1.125

1.575

Đề nghị điều chỉnh sang danh mục khác

4

Trường THCS Cát Hanh (HM: Xây dựng bổ sung 06 phòng bộ môn)

-

6

6.900

2.875

4.025

-

6

6.900

2.875

4.025

Đã thực hiện năm 2023

V.2

Danh mục đề nghị     điều chỉnh giảm

-

-

-

-

-

-

-3

0

-2.700

-1.125

-1.575

0

1

Trường TH số 2 Cát Trinh (HM: Xây dựng bổ sung 03 phòng học tại điểm trường An Đức)

-3

0

-2.700

-1.125

-1.575

Do nhu cầu cấp thiết, huyện đã đầu tư để công nhận trường chuẩn quốc gia

V.3

Danh mục đề nghị     điều chỉnh bổ sung, thay thế

-

-

-

-

-

-

2

4

6.000

1.125

4.875

-

1

Trường TH số 2 Cát Minh (HM: Xây dựng bổ sung Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng: 04 phòng bộ môn + 02 phòng học tại điểm trường Xuân An)

2

4

6.000

1.125

4.875

Đầu tư để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

VI

THỊ XÃ AN NHƠN

28

38

30.000

10.000

20.000

-

28

36

30.000

10.000

20.000

-

VI.1

Danh mục theo Đề     án ban đầu

28

38

30.000

10.000

20.000

-

28

38

30.000

10.000

20.000

-

1

Trường Tiểu học Nhơn Phúc

6

3.000

1.000

2.000

6

3.000

1.000

2.000

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hòa

6

2.800

933

1.867

6

2.800

933

1.867

Đã thực hiện năm 2023

3

Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

6

3.000

1.000

2.000

6

3.000

1.000

2.000

Đã thực hiện năm 2023

4

Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

6

2.500

833

1.667

6

2.500

833

1.667

Đã thực hiện năm 2023

5

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành

8

3.000

1.000

2.000

8

3.000

1.000

2.000

Đã thực hiện năm 2023

6

Trường Tiểu học Nhơn Tân

6

3.000

1.000

2.000

6

3.000

1.000

2.000

7

Trường Tiểu học Nhơn Hưng

6

2.500

833

1.667

6

2.500

833

1.667

8

Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định

2

1.200

400

800

2

1.200

400

800

Đề nghị     điều chỉnh sang danh mục khác

9

Trường Tiểu học Nhơn Hậu

8

3.000

1.000

2.000

8

3.000

1.000

2.000

Đề nghị điều chỉnh sang danh     mục khác

10

Trường THCS Nhơn Khánh,

6

3.000

1.000

2.000

6

3.000

1.000

2.000

11

Trường THCS Nhơn Phúc

6

3.000

1.000

2.000

6

3.000

1.000

2.000

VI.1

Danh mục đề nghị     điều chỉnh giảm

-8

-2

-4.200

-1.400

-2.800

0

1

Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định

-2

-1.200

-400

-800

Diện tích đất không đảm bảo để xây dựng các hạng mục PCCC

2

Trường Tiểu học Nhơn Hậu

-8

-3.000

-1.000

-2.000

Vướng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 di tích Thành Hoàng Đế

VI.3

Danh mục đề nghị điều chỉnh bổ sung, thay thế

-

-

-

-

-

-

8

-

4.200

1.400

2.800

-

1

Trường Mẫu giáo Nhơn Thành (HM: Nhà lớp học 02 phòng - điểm Phú Thành)

2

1.200

400

800

Bổ sung cho phù hợp với nhu cầu theo Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND thị xã An Nhơn

2

Trường Tiểu học Nhơn Khánh (HM: Nhà lớp học 02 tầng 6 phòng -điểm An Hòa)

6

3.000

1.000

2.000

Bổ sung cho phù hợp với nhu cầu theo Nghị quyết số 13/NQ- HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND thị xã An Nhơn

VII

HUYỆN TÂY SƠN

6

11

23.536

13.729

9.807

-

6

11

23.536

13.729

9.807

-

KHÔNG     ĐIỀU CHỈNH

1

Trường MN Tây Xuân

4

3

9.256

5.399

3.857

4

3

9.256

5.399

3.857

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường TH Tây Xuân

2

4

7.080

4.130

2.950

2

4

7.080

4.130

2.950

Đã thực hiện năm 2023

3

Trường THCS Mai Xuân Thưởng

4

7.200

4.200

3.000

4

7.200

4.200

3.000

Đã thực hiện năm 2023

VIII

HUYỆN VĨNH THẠNH

4

23

21.078

15.809

5.270

-

4

23

21.078

15.809

5.270

-

KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

1

Trường MN thị trấn Vĩnh Thạnh (Điểm trường chính)

-

2

1.730

1.298

433

-

-

2

1.730

1.298

433

-

Đang thực hiện năm 2023

2

Trường MN Vĩnh Thuận

-

2

1.730

1.298

433

-

-

2

1.730

1.298

433

-

Chưa thực hiện

3

Trường TH Vĩnh Thịnh (điểm trường chính Vĩnh Định)

-

2

1.532

1.149

383

-

-

2

1.532

1.149

383

-

Chưa thực hiện

4

Trường TH Vĩnh Hiệp

4

4

6.128

4.596

1.532

-

4

4

6.128

4.596

1.532

-

Chưa thực hiện

5

Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh

-

8

6.128

4.596

1.532

-

-

8

6.128

4.596

1.532

-

Đang thực hiện năm 2023

6

Trường THCS Vĩnh Hảo

-

5

3.830

2.873

958

-

-

5

3.830

2.873

958

-

Đang thực hiện năm 2023

IX

HUYỆN TUY PHƯỚC

16

24

32.000

13.333

18.667

-

19

21

32.000

13.333

18.667

-

IX.1

Danh mục theo Đề     án ban đầu

16

24

32.000

13.333

18.667

-

16

24

32.000

13.333

18.667

-

1

Trường MN Phước Lộc

3

1

3.200

1.333

1.867

3

1

3.200

1.333

1.867

Đang thực hiện năm 2023

2

Trường MN Phước Nghĩa

1

5

4.800

2.000

2.800

1

5

4.800

2.000

2.800

Đề nghị     điều chỉnh sang danh mục khác

3

Trường MN thị trấn Diêu Trì

2

2

3.200

1.333

1.867

-

2

2

3.200

1.333

1.867

-

Đang thực hiện năm 2023

4

Trường MN thị trấn Tuy Phước

3

1

3.200

1.333

1.867

-

3

1

3.200

1.333

1.867

-

Chưa thực hiện

5

Trường TH Phước Nghĩa

4

6

8.000

3.333

4.667

-

4

6

8.000

3.333

4.667

-

Đề nghị     điều chỉnh sang danh mục khác

6

Trường TH số 2 Phước Thành

-

6

4.800

2.000

2.800

-

-

6

4.800

2.000

2.800

-

Đang thực hiện năm 2023

7

Trường TH số 1 Phước An

3

3

4.800

2.000

2.800

-

3

3

4.800

2.000

2.800

-

Đang thực hiện năm 2023

IX.2

Danh mục đề nghị     điều chỉnh giảm

-

-

-

-

-

-

-5

-11

-12.800

-5.333

-7.467

-

1

Trường MN Phước Nghĩa

-1

-5

-4.800

-2.000

-2.800

Do nhu cầu cấp thiết, huyện đã đầu tư để công nhận trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022

2

Trường TH Phước Nghĩa

-4

-6

-8.000

-3.333

-4.667

-

Do nhu cầu cấp thiết, huyện đã đầu tư để công nhận trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022

IX.3

Danh mục đề nghị     điều chỉnh bổ sung, thay thế

-

-

-

-

-

-

8

8

12.800

5.333

7.467

-

1

Trường MN Phước Thuận (HM: Nhà lớp học 02 tầng 04 phòng - điểm Lộc An)

4

3.200

1.333

1.867

Đầu tư để xây dựng trường chuẩn quốc gia và góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024

2

Trường TH số 2 thị trấn Tuy Phước (HM: Nhà lớp học 04 phòng + 02 phòng chức năng - điểm chính Công Chánh)

4

2

4.800

2.000

2.800

Đầu tư xây dựng bổ sung để sáp nhập điểm lẻ về điểm chính, tổ chức dạy học bán trú

3

Trường THCS thị trấn Tuy Phước (HM: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng)

6

4.800

2.000

2.800

Đầu tư xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT

X

HUYỆN VÂN   CANH

8

1

11.520

8.640

2.880

-

8

1

11.520

8.640

2.880

-

KHÔNG     ĐIỀU CHỈNH

1

Trường MN Canh Thuận (Hạng mục: 02 phòng học; nhà bếp, nhà ăn; nhà hiệu bộ; nhà chức năng; nhà thường trực)

2

1

7.200

5.400

1.800

-

2

1

7.200

5.400

1.800

-

Đang thực hiện năm 2024

2

Trường TH số 1 Canh Vinh; Hạng mục: 06 phòng học

6

-

4.320

3.240

1.080

-

6

-

4.320

3.240

1.080

-

Đã thực hiện năm 2023

XI

THÀNH PHỐ QUY   NHƠN

15

16

35.090

8.773

26.318

-

32

21

49.277

8.773

40.504

0

XI.1

Danh mục theo Đề     án ban đầu

15

16

35.090

8.773

26.318

-

15

16

35.090

8.773

26.318

-

1

Trường MN Hoa Hồng

8

3

12.770

3.193

9.578

8

3

12.770

3.193

9.578

Đề nghị     điều chỉnh     sang danh     mục khác

2

Trường TH Trần Hưng Đạo

2

8

10.920

2.730

8.190

2

8

10.920

2.730

8.190

Đề nghị điều chỉnh     sang danh     mục khác

3

Trường THCS Quang Trung

5

5

11.400

2.850

8.550

5

5

11.400

2.850

8.550

Đề nghị     điều chỉnh sang danh mục khác

XI.2

Danh mục đề nghị điều chỉnh giảm

-

-

-

-

-

-

-15

-16

-35.090

-8.773

-26.318

0

1

Trường MN Hoa Hồng

-8

-3

-12.770

-3.193

-9.578

Dự án cấp thiết nên UBND thành phố đã thực hiện đầu tư trước

2

Trường TH Trần Hưng Đạo

-2

-8

-10.920

-2.730

-8.190

Không thực hiện được vì chưa bố trí quỹ đất để xây dựng

3

Trường THCS Quang Trung

-5

-5

-11.400

-2.850

-8.550

Dự án cấp thiết nên UBND thành phố đã thực hiện đầu tư trước

XI.3

Danh mục đề nghị     điều chỉnh bổ sung, thay thế

-

-

-

-

-

-

32

21

49.277

8.773

40.504

-

1

Trường MN Quy Nhơn (HM: Nhà lớp học, chức năng, hiệu bộ 03 tầng, 18 phòng học)

18

6

26.827

3.193

23.634

Đầu tư xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT

2

Trường TH Võ Văn Dũng (HM: Xây dựng các phòng học, chức năng và các công trình phụ trợ)

8

7

11.050

2.730

8.320

Đầu tư xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT

3

Trường THCS Ngô Mây (HM: Xây dựng các phòng học, chức năng và các công trình phụ trợ)

6

8

11.400

2.850

8.550

Đầu tư xây dựng bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT

XII

KHỐI SỞ QUẢN LÝ (KHỐI   TRƯỜNG THPT VÀ TRỰC   THUỘC)

17

33

36.000

36.000

-

-

17

33

36.000

36.000

-

-

KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

1

Trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn; HM: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

6

-

5.000

5.000

-

6

-

5.000

5.000

-

Đã thực hiện năm 2023

2

Trường THPT số 2 An Nhơn, thị xã An Nhơn; HM: Nhà hiệu bộ

-

6

4.500

4.500

-

-

6

4.500

4.500

-

Đã thực hiện năm 2023

3

Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân; HM: Nâng cấp, cải tạo Nhà bộ môn thành Nhà hiệu bộ

-

6

3.000

3.000

-

-

6

3.000

3.000

-

Đã thực hiện năm 2023

4

Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn; HM: Nhà hiệu bộ

-

6

5.000

5.000

-

-

6

5.000

5.000

-

Đang thực hiện năm 2024

5

Trường THPT Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn; HM: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học 03 tầng 06 phòng (Xây dựng bổ sung 03 phòng học)

3

6

3.500

3.500

-

3

6

3.500

3.500

-

Đang thực hiện năm 2024

6

Trường THPT số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học bộ môn (Xây dựng bổ sung 03 phòng học bộ môn)

-

3

5.000

5.000

-

-

3

5.000

5.000

-

Đang thực hiện năm 2024

7

Trường THPT Hòa Bình, thị xã An Nhơn; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng

8

-

6.500

6.500

8

-

6.500

6.500

Đang thực hiện năm 2024

8

Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân; Hạng mục: Nhà hiệu bộ

-

6

3.500

3.500

-

6

3.500

3.500

Đang thực hiện năm 2024

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com