# Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

| Số hiệu | 37/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 28/10/2023 |
| Ngày hiệu lực | 28/10/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 “; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.  Thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

1.  Nguồn cân đối ngân sách: Điều chỉnh giảm 33.571 triệu đồng của 02 danh mục và điều chỉnh tăng 33.571 triệu đồng cho 06 danh mục.

2.  Nguồn xổ số kiến thiết: Điều chỉnh giảm 306.754 triệu đồng của 08 danh mục và điều chỉnh tăng 306.754 triệu đồng cho 38 danh mục.

3.  Nguồn thu sử dụng đất: Điều chỉnh giảm 22.000 triệu đồng cho 02 danh mục và điều chỉnh tăng 22.000 triệu đồng cho 05 danh mục.

(Chi tiết Phụ lục đính kèm)

Điều 2.  Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật. Đồng thời, quan tâm khai thác, huy động tốt các nguồn lực nhằm đảm bảo khả năng cân đối và bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công đã được quyết định chủ trương đầu tư trong kỳ trung hạn và hàng năm.

Điều 3.  Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực thi hành; những nội dung không đề cập tại nghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBTVQH (báo cáo);

- Chính phủ (báo cáo);

- Bộ Tài chính; Bộ KH và ĐT (báo cáo);

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH

Lữ Văn Hùng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Nhóm dự án (A, B, C)

Quyết định phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Chủ đầu tư

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Được duyệt

Điều chỉnh

Tổng số sau bổ sung

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng số

5.991.001

3.063.191

1.164.246

318.325

(318.325)

1.164.246

1

Cân đối ngân sách

290.559

190.559

269.921

33.571

(33.571)

269.921

-

1

Công trình cải tạo, tôn tạo mặt sân và sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải

Khu HC tỉnh

sửa chữa

2023-2024

C

186/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

3.900

3.900

3.700

3.700

Sở GTVT

tăng thu năm 2022 đã bố trí 100 triệu đồng

2

Đầu tư Hạng mục 2 chỉnh lý tài liệu lưu trữ bó gói, tồn đọng, tích đống phân kỳ năm 2023

2024-2025

C

14.993

14.993

350

350

Sở Nội vụ

chuẩn bị đầu tư

3

Cải tạo, sửa chữa Nhà khách số 01 - Hùng Vương (một số hạng mục đã xuống cấp)

Khu HC tinh

sửa chữa

2023-2024

C

328/QĐ-UBND ngày 18/8/2023

4.583

4.583

4.000

4.000

Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh

4

Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 3)

toàn tỉnh

26 xã

2023-2026

B

262/QĐ-UBND, 09/8/2023

112.097

112.097

20.000

20.000

Công an tỉnh

5

Dự án xây dựng nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng LAN, hệ thống máy chủ và hệ thống bảo mật chống xâm nhập trái phép tại Văn phòng UBND tỉnh

Khu HC tinh

mua sắm

2020-2021

C

49/QĐ-SKHĐT, 14/6/2021

5.017

5.017

200

2.521

2.721

Văn phòng UBND tỉnh

năm 2021 đã bố trí đủ vốn để hoàn thành, nhưng giải ngân không hết bị hủy 2,8 tỷ đồng

6

Đầu tư xây dựng nhà động viên tuyển quân Ban CHQS thị xã Giá Rai thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

TXGR

792 m2

2022-2023

C

73/QĐ-SKHĐT ngày 30/8/2023

9.472

9.472

6.000

3.000

9.000

Bộ CHQS tỉnh

7

Dự án xây dựng tuyến đường từ Trèm Trẹm đến Xẻo Quao thị trấn Ngan Dừa

TTNgan Dừa - HD

Dài 10km, rộng 7m và 08 cầu

2022-2025

B

474/QĐ-UBND ngày 09/11/2021

140.497

40.497

15.000

(15.000)

-

UBND huyện Hồng Dân

sẽ bố trí lại nguồn XSKT

8

Dự phòng

248.721

-18.571

230.150

2

Xổ số kiến thiết

6.096.662

3.118.853

916.325

306.754

(306.754)

916.325

-

1

Dự án xây dựng Trường THCS Trần Phú, xã Long Điền, huyện Đông Hải

huyện Đông Hải

32 phòng học và chức năng

2020-2022

C

536/QĐ-UBND ngày 31/3/2022

44.724

44.724

32.900

7.500

40.400

UBND huyện Đông Hải

kết thúc dự án

2

Dự án xây dựng trường THCS xã Vĩnh Phú Tây

huyện Phước Long

xây mới 16 phòng chức năng

2021-2023

C

144/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2021

14.953

14.953

13.500

1.418

14.918

UBND huyện Phước Long

kết thúc dự án

3

Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đến Ba Đình, huyện Hồng Dân

PL, HD

30km + 28 cầu

2021-2025

B

358/QĐ-UBND ngày 24/8/2021

1.470.961

270.961

150.000

24.000

174.000

Ban QLDA ĐTXD CCT Giao thông tỉnh

bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng

4

Dự án Tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh

H.ĐH

Sửa chữa, nâng cấp

2021-2022

C

69/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2022

2.041

2.041

1.800

241

2.041

Sở VHTTDL

bổ sung trung hạn để kết thúc dự án

5

Hỗ trợ các Dự án giảm thiểu ngập úng đô thị thành phố Bạc Liêu

TPBL

2023-2024

B

56/QĐ-UBND ngày 13/7/2023

120.000

100.000

70.000

70.000

UBND thành phố Bạc Liêu

UBND thành phố quản lý chi (hỗ trợ theo văn bản số 2375/UBND-KT ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh)

6

Dự án mở rộng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2)

TPBL

quy mô đạt 100 giường

2017-2020

B

1962/QĐ-UBND, 31/10/2018

60.011

60.011

7.000,0

3.000

10.000

Bộ CHQS tỉnh

7

DA ĐT phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm CN-BCN xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

H. Hòa Bình

65 ha

2011-2020

B

2731/QĐ-UBND 05/10/2011

157.818

17.200

14.000

3.200

17.200

UBND huyện Hòa Bình

bổ sung trung hạn để kết thúc dự án trong năm 2023

8

Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Trà Kha

TPBL

2000m3/ ngày đêm

2016-2021

C

430/QĐ-UBND, 29/3/2016

50.300

50.300

14.000

3.535

17.535

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

bổ sung 3.535 triệu đồng để kết thúc dự án trong năm 2023

9

Tiểu dự án 10: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu

TPBL, huyện HB, VL, ĐH

Nạo vét 03 kênh trục dài 45,8km,.. và 03 cống kết hợp cầu.

2018-2022

B

1940/QĐ-UBND, 20/10/2018

735.696

188.959

30.000,0

8.400

38.400

Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT

bổ sung vốn đối ứng

10

Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

huyện Vĩnh Lợi

01 lò hỏa táng

2021-2023

C

1744/QĐ-UBND, 28/10/2020

56.126

11.126

6.500

6.500

Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh

11

Dự án Xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường Chính trị Châu Văn Đặng

Khu HC tỉnh

Cải tạo và mua sắm thiết bị

2023-2025

C

1753/QĐ-UBND, 18/9/2023

24.394

24.394

22.000

22.000

Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh

12

Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân

huyện Hồng Dân

10,9km

2019-2024

B

814/QĐ-UBND, 26/5/2021

271.637

91.865

3.300

3.300

Ban QLDA ĐTXD CCT Giao thông tỉnh

vốn đối ứng

13

Dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển khu vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Lợi

h.Vĩnh Lợi

4,2km đường, 05 cống và 04 trạm bơm

2019-2023

B

1545/QĐ- UBND ngày 15/8/2023

122.681

47.981

7.200

7.200

UBND huyện Vĩnh Lợi

vốn đối ứng

14

Dự án xây dựng tuyến đường từ Trèm Trẹm đến Xẻo Quao thị trấn Ngan Dừa

TT Ngan Dừa - HD

Dài 101cm, rộng 7m và 08 cầu

2022-2025

B

474/QĐ-UBND ngày 09/11/2021

140.497

40.497

29.070

29.070

UBND huyện Hồng Dân

đối ứng

15

Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tam Hưng - Nam Thạnh - Thạnh Hưng 1 - Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng

huyện Vĩnh Lợi

5.300m

2021-2023

C

210/QĐ-UBND ngày 12/8/2022

14.975

13.197

10.497

2.700

13.197

UBND huyện Vĩnh Lợi

huyện quyết định đầu tư và quản lý chi; hỗ trợ không quá 90%

16

Đường Hàm Nghi nối dài - thành phố Bạc Liêu

TPBL

126,9 m

kết thúc năm 2023

C

177/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017

5.883

5.883

1.192

1.192

UBND thành phố Bạc Liêu

đã bố trí đủ vốn, do vướng GPMB không giải ngân hết vốn, bị hủy dự toán 2,0 tỷ đồng. Nhu cầu bố trí để kết thúc vốn để quyết toán hoàn thành

17

Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu (kể cả các nhánh)

TPBL

1,896 km

kết thúc năm 2023

B

1435/QĐ-UBND, 12/6/2012

102.727

102.727

3.300

1.600

4.900

UBND thành phố Bạc Liêu

kết thúc trong năm

18

Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu

TPBL

8,9km, 1 cầu

kết thúc năm 2023

B

14/QĐ-UBND ngày 08/01/2019

721.573

721.573

5.000

519

5.519

UBND thành phố Bạc Liêu

kết thúc trong năm

19

Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

TPBL

mua sắm

2021-2023

C

79/QĐ-UBND ngày 11/7/2022

14.842

14.842

5.691

5.691

UBND thành phố Bạc Liêu

năm 2021 đã hỗ trợ 4.342 triệu đồng (thành phố QĐĐT và quản lý chi)

20

Đầu tư xây dựng 06 trạm bơm nhằm phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện

huyện Phước Long

06 trạm bơm

2023-2024

C

610/QĐ-UBND ngày 24/4/2023

14.950

14.950

8.000

8.000

UBND huyện Phước Long

huyện QĐĐT và quản lý chi

21

Công trình Nâng cấp, cải tạo vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hộ Phòng đến vòng xoay Tân Phong

TXGR

nâng cấp, cải tạo

2023-2024

C

4003/QĐ-UBND ngày 09/10/2023

10.000

10.000

10.000

10.000

UBND thị xã Giá Rai

thị xã QĐĐT và quản lý chi

22

Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học trên địa bàn huyện Đông Hải (tuyến đường giao thông nông thôn xóm Thạnh An thuộc ấp Thạnh An, xã Long Điền)

huyện Đông Hải

2400m

2023-2025

C

4336/QĐ-UBND ngày 10/10/2023

6.756

6.756

6.500

6.500

UBND huyện Đông Hải

huyện QĐĐT và quản lý chi

23

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đông kênh 7, ấp 16 và 17, xã Vĩnh Hậu

huyện Hòa Bình

4,6km

2023-2024

C

244/QĐ- UBND ngày 15/8/2023

13.773

13.773

7.000

7.000

UBND huyện Hòa Bình

huyện QĐĐT và quản lý chi

24

Sửa chữa, nâng cấp Công viên văn hóa huyện (giai đoạn 2)

huyện Hòa Bình

2023-2024

C

187/QĐ- UBND ngày 19/7/2023

13.323

13.323

6.990

6.990

UBND huyện Hòa Bình

tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

25

Hỗ trợ các công trình thực hiện “Năm dân vận khéo” tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân

huyện Hồng Dân

2023-2024

C

477/QĐ- UBND ngày 29/5/2023,...

15.990

15.990

15.000

15.000

UBND huyện Hồng Dân

(số 3867-CV/VPTU ngày 28/8/2023) huyện QĐĐT và quản lý chi

26

Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Trạm y tế cũ đến giáp cầu Bảy Đèo

huyện Hồng Dân

2023-2024

C

1673/QĐ- UBND ngày 09/5/2022

8.518

8.518

1.166

1.166

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 6.500 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

27

Công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Trắng đến cầu Tư Khánh

huyện Hồng Dân

2023-2024

C

91/QĐ-UBND ngày 22/2/2023

12.028

12.028

1.825

1.825

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 9.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

28

Công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã ba Bảy Còn đến cầu Nghĩa Tỉnh xã Ninh Quới

huyện Hồng Dân

2023-2024

C

45/QĐ-UBND ngày 17/3/2023

14.409

14.409

2.968

2.968

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 10.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

29

Xin bổ sung kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Chương Hồ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân.

huyện Hồng Dân

2023-2024

C

56/QĐ-UBND ngày 28/3/2023

10.362

10.362

2.326

2.326

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 7.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

30

Xin đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Tà Ky (đoạn từ nhà ông Truyền đến giáp ranh huyện Phước Long)

huyện Hồng Dân

2023-2025

C

171/QĐ-UBND ngày 16/3/2023

40.548

40.548

6.000

6.000

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

31

Xin đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới huyện Hồng Dân

huyện Hồng Dân

2023-2025

C

172/QĐ- UBND ngày 16/3/2023

37.300

37.300

6.000

6.000

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

32

Dự án xây dựng tuyến đường từ cầu 6000 đến khu di tích Quốc gia đặc biệt Cái Chanh

huyện Hồng Dân

2023-2025

C

280/QĐ- UBND ngày 14/4/2023

52.000

52.000

6.000

6.000

UBND huyện Hồng Dân

tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

33

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

toàn tỉnh

2021-2025

378/QĐ-UBND ngày 05/10/2022

69.491

11.059

5.996

5.063

11.059

Các đơn vị

sẽ phân bổ chi tiết theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

34

Chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

TPBL

chỉnh trang đô thị

2023-2024

C

400/QĐ-UBND ngày 13/10/2023

12.715

12.715

12.000

12.000

TT Dịch vụ đô thị tỉnh

35

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

huyện Phước Long

2023-2024

C

55/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

2.819

2.819

2.819

2.819

UBND huyện Phước Long

36

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050

huyện Hồng Dân

2022-2024

C

249/QĐ-UBND, 18/8/2020

2.071

2.071

2.071,0

2.071

UBND huyện Hồng Dân

37

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050

huyện Đông Hải

2021-2024

C

335/QĐ-UBND, 29/7/2021

2.210

2.210

2.210,0

2.210

UBND huyện Đông Hải

38

Quy hoạch chung 05 xã thuộc huyện Đông Hải

huyện Đông Hải

05 xã

2023-2025

C

2289/QĐ-UBND, 26/7/2023,...

1.754

1.750

1.750,0

1.750

UBND huyện Đông Hải

huyện quản lý chi

39

Lập Quy hoạch - theo Luật Quy hoạch (số còn lại chưa phân chi tiết)

46.600,0

(8.850,0)

37.750

40

Trường THPT Lê Văn Đẩu (giai đoạn 2)

huyện Vĩnh Lợi

13.61 1m2

2019-2023

B

2018/QĐ-UBND, 31/10/2019

69.541

69.541

45.000,0

(7.600,0)

37.400

Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh

tiết kiệm trong đấu thầu và hết nhu cầu

41

Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh

TPBL

650 giường bệnh

kết thúc năm 2024

B

2673/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

491.479

491.479

135.000,0

(35.000,0)

100.000

Sở Y tế

42

Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh

TPBL

Sửa chữa, nâng cấp

2021-2022

B

234/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

65.919

65.919

25.000,0

(25.000,0)

-

Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh

vướng GPMB

43

Dự án đầu tư xây dựng cầu Gành Hào

Tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu

25ha

2022-2025

B

1028/QĐ-UBND ngày 31/5/2022

655.768

45.000

45.000,0

(13.300,0)

31.700

UBND huyện Đông Hải

hết nhu cầu (thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu)

44

Dự án xây dựng tuyến đê đất (đoạn từ chùa Linh ứng đến ngã ba Mũi Tàu, huyện Đông Hải) thuộc tuyến đê biển đông

Huyện Đông Hải

dài 8km, rộng 9m)

2021-2022

C

2306/QĐ-UBND; 12/12/2019

46.099

46.099

20.000,0

(19.600,0)

400

Ban QLDA DTXD CCT NN&PTNT

vướng mặt bằng và đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

45

Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng khu điều trị nội trú cho BVĐK tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 3)

TPBL

350 giường

2021-2026

B

113/QĐ-UBND 09/02/2022

295.000,0

295.000,0

180.000,0

(65.673)

114.328

Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh

hiện nay chưa sử dụng hết, trước mắt giảm vốn và sẽ bổ sung vào cuối năm 2023 khi được Trung ương bổ sung trung hạn

46

Dự phòng chưa phân bổ

131.732

-131.732

0

3

Nguồn thu sử dụng đất

396.220,0

246.221,0

22.000,0

22.000,0

(22.000,0)

22.000,0

1

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp

Khu HC tỉnh

sửa chữa

2023-2024

C

66//QĐ-SKHĐT ngày 28/8/2023

1.302

1.303

1.200

1.200

Sở Tư pháp

tăng thu năm 2022 đã bố trí 100 triệu đồng

2

Dự án xây dựng nâng cấp để biển Đông và hệ thống cống qua để cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu

Thành phố Bạc Liêu

4.000m, 05 cống

2018-2023

B

423/QĐ-UBND, 16/3/2022

182.069

32.069

15.000

15.000

Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT

tăng thu năm 2022 bố trí 10.000 triệu đồng

3

Trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan trực thuộc huyện Đông Hải

huyện Đông Hải

01 trệt, 02 lầu

2019-2021

B

1979/QĐ-UBND, 28/10/2019

93.903

93.903

2.000

2.000

UBND huyện Đông Hải

kết thúc dự án

4

Xây dựng mới trụ sở Ban Quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu

Đông hải

Xây dựng mới trụ sở

2022-2023

C

65/QĐ- SKHĐT ngày 13/10/2022

14.366

14.366

2.000

2.000

Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT

bổ sung vốn để kết thúc dự án trong năm 2023

5

Đầu tư dự án xây dựng và triển khai hạ tầng ICT và nền tảng dữ liệu thông minh

toàn tỉnh

mua sắm

2023-2025

B

408/QĐ-UBND,  18/10/2023

99.997

99.997

1.800,0

1.800

Sở TT&TT

chuẩn bị đầu tư

6

Cải tạo, sửa chữa Nhà khách số 01 - Hùng Vương (một số hạng mục đã xuống cấp)

Khu HC tỉnh

sửa chữa

2023-2024

C

328/QĐ-UBND ngày 18/8/2023

4.583

4.583

3.000

-3.000,0

-

Ban QLDA DTXD CCT DD&CN tỉnh

7

Chưa phân bổ

19.000

-19.000,0

-

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com