# Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

| Số hiệu | 44/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 30/09/2024 |
| Ngày hiệu lực | 30/09/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHƯƠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 15 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/5/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2024./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hậu

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Quan điểm xây dựng chương trình

- Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị; chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị cấp cao hơn được duyệt; các chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương.

- Việc xây dựng chương trình phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quán triệt quan điểm phát triển đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cụ thể hóa được các yêu cầu nhiệm vụ về phát triển đô thị đã được Chính phủ, UBND Tỉnh, UBND thành phố phê duyệt.

- Sắp xếp, hình thành và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ theo định hướng Quy hoạch chung đô thị được duyệt, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng như: giao thông, công nghiệp - thương mại - dịch vụ...

- Nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với chính quyền đô thị, các cơ quan chuyên môn cũng như đối với cộng đồng dân cư, đẩy mạnh quản lý khai thác, sử dụng một cách hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường đô thị, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị.

- Phối hợp lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án đang thực hiện hoặc đã được phê duyệt liên quan đến phát triển đô thị. Các chương trình kế hoạch phát triển đô thị phải được tích hợp các yêu cầu về phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị.

2. Mục tiêu xây dựng chương trình phát triển đô thị

2.1 Mục tiêu tổng quát

- Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chương trình phát triển đô thị bảo đảm phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 12-NQ/TU về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 25-NQ/TU về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...; đồng thời, lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong chương trình phát triển đô thị.

- Với mục tiêu trở thành đô thị thông minh, đô thị xanh, hiện đại, đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái, trở thành thành phố cân bằng, độc đáo, an toàn, thân thiện, văn minh với phát thải ròng bằng “0” trước năm 2050; là nơi tất cả các khía cạnh của đô thị được quan tâm và đầu tư phát triển trong một tổng thể hòa hợp, phát huy thế mạnh vốn có cân bằng và bổ sung những động lực mới. Theo đó, phát triển đô thị Phan Rang - Tháp Chàm từng bước góp phần xây dựng hệ thống đô thị tỉnh Ninh Thuận trở thành một vùng đô thị hiện đại, sinh thái, có khả năng cạnh tranh cao. Đảm bảo sự phát triển của đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh - quốc phòng; xây dựng một thành phố du lịch mang đậm bản sắc với những giá trị độc đáo và khác biệt trên cơ sở tích hợp văn hoá dân tộc truyền thống. Nâng cao chất lượng sống người dân đô thị, thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 triển khai rà soát tổng thể các tiêu chí về kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục những tiêu chí còn thiếu, chưa đạt chuẩn, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng, phát huy vai trò động lực của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở lợi thế về vị trí, tài nguyên, đất đai..., để đảm bảo:

- Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành 100% tiêu chí đô thị loại II.

- Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; làm cơ sở cho thành phố và vùng phụ cận (vùng mở rộng theo định hướng Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận đã được phê duyệt) hướng đến đô thị thông minh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị xanh và hướng đến hình thành đô thị loại I trong tương lai; đồng thời đáp ứng mục tiêu lấy con người làm trung tâm, phát triển xanh, bền vững và thân thiện.

Làm cơ sở pháp lý cho các công tác quản lý xây dựng và triển khai tiếp công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch. Tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

3. Phạm vi ranh giới nghiên cứu:  Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, được giới hạn bởi:

- Phía Bắc: giáp huyện Thuận Bắc, huyện Bác Ái;

- Phía Nam: giáp huyện Ninh Phước;

- Phía Đông: giáp huyện Ninh Hải và biển Đông;

- Phía Tây: giáp huyện Ninh Sơn và huyện Ninh Phước.

Diện tích tự nhiên toàn khu vực: 7.918,79 ha.

Việc xác định quy mô và phạm vi ranh giới theo địa giới hành chính của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của các địa phương lân cận.

4. Nội dung Chương trình theo quy định

4.1. Chỉ tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn 05 năm và 10 năm; cụ thể hóa theo từng năm trong giai đoạn 05 năm đầu của chương trình:

Stt

Chỉ tiêu phát triển

Đơn vị   tính

Hiện trạng   năm   2023

Đến   năm   2025

Đến   năm   2030

1

Mật độ dân số toàn đô thị (*)

Người/ km 2

2.736,7

≥2.800

≥2.800

2

Mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành (*)

Người/ km 2

10.052,5

10.150

10.400

3

Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên diện tích đất tự nhiên toàn đô thị (*)

%

28,33

33,88

39,61

4

Diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nội thành đạt ≥ 28 m 2  sàn/ người (*)

m 2  sàn/ người

27,3

29

≥ 32

5

Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người (*)

m 2 / người

9,68

≥ 10

≥ 15

6

Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khu vực nội thành (*)

%

25

28

≥ 30

7

Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước

Lần

1,01

≥ 1,75

≥ 1,75

8

Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất

%

8,43

8,6

≥ 9,0

9

Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước

Lần

1,46

1,5

≥ 1,5

10

Tỷ lệ tăng dân số

%

0,49

1,2

≥1,6

11

Công trình đầu mối giao thông đạt cấp quốc gia

Cấp

Vùng liên tỉnh

Vùng liên tỉnh

Quốc gia

12

Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị

%

7,81

≥ 10

≥ 16

13

Mật độ đường giao thông đô thị

km/km 2

2,18

≥ 6

≥ 8

14

Diện tích đất giao thông bình quân đầu người

m 2 /người

7,77

≥ 11

≥13

15

Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người

kwh/ người/ năm

~931

≥ 950

≥ 1.100

16

Cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị

Cơ sở

16

18

≥ 20

17

Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị

Công trình

6

≥ 7

≥ 7

18

Nhà tang lễ

Cơ sở

0

2

≥ 2

19

Công trình xanh

Công trình

Chưa có công trình xanh được cấp giấy chứng nhận

Có 01 công trình xanh được cấp giấy chứng nhận

Có 02 công trình xanh được cấp giấy chứng nhận

20

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom

%

99

100

100

21

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

%

11,93

≥12

≥ 15

Ghi chú: (*) Các chỉ tiêu phát triển đô thị theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2023/TT-BXD.

4.2. Định hướng sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính phường, xã thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến năm 2030

- Giai đoạn đến năm 2025:

+ Sáp nhập các phường Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tấn Tài thành đơn vị hành chính mới.

+ Sáp nhập phường Thanh Sơn và phường Phủ Hà thành đơn vị hành chính mới;

- Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến sáp nhập xã Thành Hải với phường Đài Sơn thành lập đơn vị hành chính mới.

4.3. Các chương trình, kế hoạch phát triển các khu vực được xác định theo quy hoạch chung đô thị

Tầm nhìn đến năm 2050 của Phan Rang - Tháp Chàm hướng đến thành phố của sự cân bằng, là nơi tất cả các khía cạnh của đô thị được quan tâm và đầu tư phát triển trong một tổng thể hòa hợp, phát huy thế mạnh vốn có cân bằng và bổ sung những động lực mới. Với các vùng động lực phát triển đô thị đặc trưng, sơ đồ cấu trúc phát triển không gian, Phan Rang - Tháp Chàm được phân thành 5 phân vùng lớn với những đặc tính và chức năng riêng biệt như sau:

- Khu vực phát triển đô thị trung tâm;

- Khu vực phát triển đô thị kết nối;

- Khu vực phát triển đô thị ven biển;

- Khu vực phát triển đô thị di sản;

- Khu vực phát triển đô thị sông Dinh.

Để phát triển 5 phân vùng đô thị nêu trên nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đề xuất triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng như sau:

- Đề xuất lập mới quy hoạch phân khu các phường sau sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính

+ Quy hoạch phân khu khu vực Phủ Hà - Thanh Sơn (khu vực dự kiến sáp nhập phường Phủ Hà và phường Thanh Sơn);

+ Quy hoạch phân khu khu vực Mỹ Hương - Kinh Dinh - Tấn Tài (khu vực dự kiến sáp nhập các phường Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tấn Tài);

+ Quy hoạch phân khu khu vực Thành Hải - Đài Sơn (khu vực dự kiến sáp nhập phường Đài Sơn và xã Thành Hải).

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch: Tập trung phủ kín các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại khu vực nội thành thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Đối với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đây, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế của thành phố, trong đó tập trung:

+ Quy hoạch phân khu đô thị: Điều chỉnh Quy hoạch phân khu KDC Đông Bắc (K1-K2); Điều chỉnh Quy hoạch phân khu KDC Tây Bắc; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu KĐT hai bên bờ sông Dinh; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu KDC Bắc Trần Phú.

+ Ngoài ra, xem xét tổ chức lập Thiết kế đô thị các khu vực quan trọng, có yêu cầu cao trong việc quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị: trục cảnh quan ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, các trục kiểm soát phát triển, đường trục cửa ngõ đô thị,…

- Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phát triển đô thị

+ Thực hiện các chương trình nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và thiết lập các công cụ kiểm soát phát triển đô thị.

+ Lập hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị trên cơ sở các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt (theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng);

+ Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị: Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, quy chế quản lý các khu vực quan trọng, thiết kế đô thị các tuyến đường đặc thù, tuyến đường trục chính các khu đô thị, các tuyến đường ven biển.

+ Rà soát, lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với các khu vực dự kiến điều chỉnh, sắp xếp, thành lập mới phường (Thành Hải - Đài Sơn) trình cơ quan thẩm quyền công nhận.

4.4. Tổng hợp các dự án đầu tư phát triển đô thị

- Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách (đầu tư công)

+ Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch đầu tư công trung hạn của riêng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; cùng với các danh mục ưu tiêu đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận, Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

+ Chương trình tổng hợp danh mục dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kĩ thuật phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế của thành phố và kết nối Phan Rang - Tháp Chàm với các khu vực khác, các công trình xã hội phục vụ an sinh xã hội với tổng số 111 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 27.316,224 tỷ đồng. ( Chi tiết theo phụ lục I).

- Các dự án phát triển đô thị kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn khác

Trên cơ sở danh mục ưu tiêu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chương trình tổng hợp 74 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 32.208,678 tỷ đồng.  (Chi tiết theo phụ lục II).

5. Về đánh giá sự đồng bộ của nội dung chương trình với quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, các định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan đến phát triển đô thị

Chương trình đề xuất các giải pháp khắc phục các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt theo tiêu chí phân loại đô thị loại II, tập trung đầu tư để xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh, đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực, phù hợp với Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 21/2/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận), Đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận) và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030 (theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận).

6. Tổng hợp nhu cầu kinh phí

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng/chương trình/đề án phục vụ phát triển đô thị đến năm 2030 dự kiến khoảng 59.569,9 tỷ đồng (nguồn vốn đầu tư toàn xã hội), trong đó:

- Giai đoạn 2021- 2025 là 12.114,8 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2026 - 2030 là 47.455,1 tỷ đồng;

Chi tiết cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ theo từng giai đoạn như sau:

6.1. Ngân sách Trung ương

Ngân sách Trung ương khoảng 17.401 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 29,21%):

+ Giai đoạn 2021- 2025 là 1.181 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2026 - 2030 là 16.220 tỷ đồng.

6.2. Ngân sách tỉnh Ninh Thuận

Ngân sách tỉnh Ninh Thuận khoảng 6.649,7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 11,16%):

+ Giai đoạn 2021 - 2025 là 1.894,3 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2026 - 2030 là 4.755,4 tỷ đồng (được xác định cụ thể trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2026 - 2030).

6.3. Ngân sách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Ngân sách thành phố khoảng 1.082,04 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 1,82%):

+ Giai đoạn 2021-2025 là 319,68 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2026-2030: 762,36 tỷ đồng (được xác định cụ thể trong kế hoạch đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026 - 2030).

6.4. Các nguồn vốn khác

Nguồn vốn khác khoảng 34.437,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,81%):

+ Giai đoạn 2021-2025 là 8.719,8 tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2026 - 2030 là 25.717,3 tỷ đồng;

7. Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình:  Gồm 6 nhóm giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình:

- Nhóm giải pháp về phát triển nguồn lực;

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đô thị;

- Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị, nông thôn;

- Nhóm giải pháp về phát triển nhà ở, thị trường bất động sản;

- Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị;

- Nhóm giải pháp về triển khai thực hiện hiệu quả các đề án phát triển bền vững đô thị.

PHỤ LỤC I.

DANH MỤC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG, ĐẦU MỐI HTKT ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I.1. DANH MỤC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG, ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

ĐVT: triệu đồng

Stt

Tên dự án

Quy mô   Diện tích

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn

Giai đoạn triển khai

Nguồn tài   liệu

Mức độ ưu tiên

NSĐP   (PR-TC)

NS Tỉnh

NSTW

Vốn khác   (nếu có)

I

Dự án về môi trường

1

Dự án Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Ninh Thuận

1.492.817

462.572

1.030.245

đến 2025

NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên cao

2

Dự án Giảm phát khí thải nhà kình khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Ninh Thuận

260.000

260.000

đến 2025

NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên cao

3

Dự án Chống hạn, xối lở, ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Tiểu dự án Ninh Thuận

262.039

262.039

đến 2025

NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên cao

4

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9 (giai đoạn 1) tỉnh Ninh Thuận

37.959

37.959

đến 2025

NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên cao

5

Dự án "Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu "vay vốn WB

51.500

51.500

đến 2025

NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên cao

II

Chỉnh trang đô thị

6

Cải tạo vỉa hè đường 16 tháng 4 và các trục đường Trung tâm thành phố (giai đoạn 2)

31.100

31.100

số QĐ 1691 ngày 16/5/2023

Ưu tiên cao

7

Hoàn chỉnh trồng cây xanh khu quần thể Tượng đài, Bảo tàng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

9.468

9.468

số NQ số 53 ngày 15/9/2021

Ưu tiên cao

III

Thủy lợi

8

Kè chống sạt lở khu vực bờ sông bờ biển

20.816

20.816

đến 2025

QH tỉnh

Ưu tiên cao

IV

Giao thông

9

Đường giao thông kết nối Đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông

94.029

94.029

đến 2025

NQ 103 (Tỉnh) + QH tỉnh

Ưu tiên cao

10

Xây cầu Tháp Chàm vượt đường sắt Bắc Nam tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

249.160

49.160

200.000

đến 2025

NQ 33 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

11

Đường vào khu tập thể trường Chính trị tỉnh

2.088

2.088

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên vừa

12

Đường giao thông nội thôn, nội đồng xã Thành Hải (giai đoạn 2 )

1.361

1.361

đến 2025

NQ 188 (TP)

Ưu tiên vừa

13

Đường 704 xã Thành Hải

302.000

250.000

52.000

đến 2025

NQ 33 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

14

Đường giao thông nội thôn, nội đồng xã Thành Hải

4.398

4.398

đến 2025

NQ 188 (TP)

Ưu tiên

V

Giáo dục

15

Đầu tư xây dựng mở rộng trường Đại học Nông Lâm

Quy mô: 60,0 ha

1.125.000

575.000

550.000

đến 2025

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

16

Trường tiểu học Bảo An

30.000

30.000

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên vừa

17

Trường Mẫu giáo Vàng Anh (cơ sở Tân Sơn 2), xã Thành Hải

4.900

4.900

đến 2025

NQ 188 (TP)

Ưu tiên vừa

18

Trường Mẫu giáo Phú Thọ, phường Đông Hải (2 giai đoạn)

7.200

7.200

đến 2025

NQ 94 (TP)

Ưu tiên vừa

19

Trường Tiểu học Phú Thọ, Phường Đông Hải (Khối lớp học 07 phòng

7.474

7.474

đến 2025

số NQ số 78 ngày 21/12/2021

Ưu tiên vừa

VI

Y tế

20

Xây mới khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

14.141

14.141

Đã hoàn thành 2024

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

21

Xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền

2,2 ha

109.879

53.879

56.000

Đã hoàn thành 2024

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

22

Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần

20.000

20.000

đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

23

Nâng cấp mở rộng bệnh viện Mắt

3.000

3.000

đến 2025

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

VII

Hạ tầng thương mại

24

Trung tâm thương mại (hạng II) tại P. Thanh Sơn góc Ngô Gia Tự - Cao Bá Quát

12.113 m2

110.000

30.000

80.000

đến 2025

CTPTĐT tỉnh bổ sung theo QĐ 704

Ưu tiên vừa

25

Xây mới chợ Đông Hải (chợ hạng III) trên nền chợ cũ tại P. Đông Hải

2.610 m2

5.800

5.800

đến 2025

NQ 168 (TP) + QĐ 704

Ưu tiên vừa

VIII

Trụ sở, cơ quan

26

Trụ sở công an tỉnh Ninh Thuận

450.000

100.000

350.000

đến 2025

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

27

Nâng cấp Trụ sở UBND phường phường Kinh Dinh (sau khi hợp nhất)

25.000

25.000

đến 2025

số NQ số 268 ngày 18/7/2024

Ưu tiên vừa

IX

Khoa học công nghệ

28

Dự án CNTT các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

27.000

27.000

đến 2025

NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

29

Đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 (các giải pháp công nghệ)

28.129

28.129

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên vừa

30

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh thành phố Phan Rang- Tháp Chàm

4.679

4.679

đến 2025

NQ 231 (TP)

Ưu tiên

X

Hạ tầng khu dân cư, tái định cư khu đô thị mới, KCN, CCN

31

Khu tái định cư Bệnh viện giai đoạn 2

52.023

38.823

13.200

đến 2025

NQ 192 (TP)

Ưu tiên

32

Hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư Cụm Công nghiệp Thành Hải

34.000

13.600

20.400

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên

33

Hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư D7-D10

56.847

22.739

34.108

đến 2025

NQ 168 (TP)

Ưu tiên

34

Hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư Xóm Cồn

45.600

18.240

27.360

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên

35

Khu dân cư bắc đường 16 tháng 4 (từ trục D6-D7) phường Mỹ Bình

37.434

37.434

đến 2025

NQ 192 (TP)

Ưu tiên

36

Hạ tầng khu dân cư Xóm Lở Bảo An (giai đoạn 2)

3.000

3.000

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên

37

Hạ tầng khu dân cư Xí nghiệp đường sắt Thuận Hải, phường Đô Vinh

15.000

15.000

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên

XI

Văn hóa - TDTT & Du   lịch

38

Trung tâm văn hóa xã Thành Hải

2.000

2.000

đến 2025

NQ 60 (TP)

Ưu tiên

39

Khu thiết chế thể dục thể thao thành phố

20.000

20.000

đến 2025

NQ 168 (Tp)

Ưu tiên

40

Xây mới 2 đài liệt sĩ: Bảo An; Mỹ Bình.

6.600

6.600

đến 2025

NQ 231 (TP)

Ưu tiên

XII

Lao động thương binh xã   hội

41

Xây dựng trung tâm công tác xã hội ( cơ sở 3) - chăm sóc trẻ em khuyết tật nặng

Quy mô: 4,0ha

30.000

30.000

đến 2025

QH tỉnh nâng cấp sửa chữa (NQ 103 (tỉnh)

Ưu tiên

42

Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Thuận (giai đoạn 2 - Cơ sở 1)

30.000

30.000

đến 2025

QH tỉnh

Ưu tiên

TỔNG SỐ DỰ ÁN

42

5.123.441

319.680

1.894.316

1.181.000

1.728.445

I.2. DANH MỤC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG, ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2026-2030

ĐVT: triệu đồng

Stt

Tên dự án

Quy mô   Diện tích

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn

Giai đoạn triển khai

Nguồn tài liệu

Mức độ ưu tiên

NSĐP (PR- TC)

NS Tỉnh

NSTW

Vốn khác   (nếu có)

I

Thủy lợi

1

Dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Tiểu dự án Ninh Thuận, khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

220.000

220.000

đến 2030

ĐC QHC TP và QH tỉnh

Ưu tiên cao

2

Xây dựng đê bờ Nam Sông Dinh

71.000

71.000

2026 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên cao

3

Cảng cá, khu neo đậu tránh bão Đông Hải

100.000

100.000

2026 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên cao

II

Giao thông

4

Tuyến đường Trần Thánh Tôn (điểm đầu giáp đường Nguyễn Tri Phương, điểm cuối giáp với dự án Khu K2).

200.000

200.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên cao

5

Đường Nguyễn Tri Phương nối dài (Đ.Nguyễn Văn Cừ - D.ĐT 705B, Đ. Hải Thượng Lãn Ông - ĐT.Nguyễn Công Trứ) - LG: 31 m

0,812 km + 1,568 km

100.000

100.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên cao

6

Đường nối từ cao tốc Bắc Nam về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (ĐT.705B)

400.000

400.000

đến 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

7

Cảng Ninh Chữ

1.500.000

1.500.000

đến 2030

CTPTDT tỉnh

Ưu tiên vừa

8

Sân bay Thành Sơn thành sân bay dùng chung (lưỡng dụng) - hạ tầng cơ sở

150.000

150.000

2026 - 2030

QH tỉnh NQ 33 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

9

Bến thủy nội địa

30.000

30.000

2026 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

10

Đường CĐT 1 (Đ. Nam Sông Dinh - ĐT 704) -

LG: 60 m

4,014 km

220.000

220.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

11

Đường CĐT 2 (ĐT 705B - Đ.Trường Chinh)

LG: 60m ; 37m

1,788 km + 0,462 km

141.000

141.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

12

Đường CĐT 3 (ĐT 705B - ĐT 704) - LG: 45m

1,484 km

96.000

96.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

13

Đường CĐT 4 (Đ. Nguyễn Tri Phương - Đ. Yên Ninh) - LG: 37m

2,285 km

125.000

125.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

14

ĐƯỜNG CKV 1 (Đ. Phạm Ngũ Lão - ĐT.704)

- LG: 45 m; 27 m

2,152 km + 1,370 km

214.000

214.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

15

Đường CKV 2 (QL.27 - QL.1) - LG: 45 m

3,553 km

229.000

229.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

16

Đường CKV 3 (Đ. Dã Tượng - Đ. CĐT4) - LG: 31 m

2,814 km

154.000

154.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

17

Đường CKV 4 (Đ 16/4- Đ. Nguyễn Thị Minh Khai;

Đ. Nguyễn Thị Minh Khai - Đ.Trường Chinh; Đ.Trường Chinh- Đ.ĐT704)

- LG: 31 m; 32 m; 27 m

1,620 km + 0,506 km + 2,475 km

252.000

252.000

2026 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

18

Đường CKV 5 (Đ. CĐT 4 - Đ. Trường Chinh; Đ.Dã Tượng - Đ.Nguyễn Công Trứ) - LG: 27m ; 27 m

3,274 km +1,651 km

228.000

228.000

2026 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

19

ĐƯỜNG CKV 6 (Đ.CĐT 1 -Đ.CĐT 3) - LG: 27 m

4,226 km

231.000

231.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

20

Đường CKV 7 (Đ.Ngô Gia Tự - Đ.Võ Nguyên Giáp) - LG: 24 m

2,83 km

183.000

183.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

21

Đường CKV 8 (Đ. Ngô Gia Tự - Đ.ĐT 705B) - LG: 27 m

1,17 km

64.000

64.000

2026 - 2030

theo ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

22

Khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang - Đà Lạt

15.000.000

14.500.000

500.000

2026 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

23

Nâng cấp đường 16 tháng 4 (nền mặt đường, phân cách)

30.000

30.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

24

Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự (mặt đường, dải phân cách, vỉa hè,…)

50.000

50.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

25

Nâng cấp, cải tạo đường Yên Ninh (vỉa hè)

30.000

30.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

26

Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Thị Định

10.000

10.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

27

Nâng cấp, cải tạo đường Hà Huy Tập

10.000

10.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

28

Cung đường di sản xanh (kết nối 2 hồ điều hòa)

5.000

5.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

29

Nâng cấp, cải tạo đường Bác Ái

20.000

20.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

III

Chỉnh trang đô thị

30

Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

5.000

5.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

31

Công viên, cây xanh, vỉa hè Khu TĐC Bệnh viện

10.000

10.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

32

Cải tạo hạ tầng, cảnh quan CV biển Bình Sơn

20.000

20.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

33

Cải tạo cảnh quan, cây xanh khu vực Quảng trường-Tượng đài-Nhà bảo tàng

10.000

10.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

34

Vỉa hè, cây xanh; đèn chiếu đường Trường Chinh và các tuyến hẻm

14.500

14.500

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

35

Khu Quảng trường biển

20.000

20.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

IV

Trụ sở, cơ quan

36

Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Ninh Thuận

12ha

800.000

800.000

2026 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

37

Tổng đài viễn thông TP Phan Rang - Tháp Chàm

12.000

12.000

đến 2027

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

38

Nâng cấp trụ sở làm việc UBND phường Phước Mỹ

16.000

16.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

39

Nâng cấp trụ sở làm việc UBND phường Đạo Long

16.000

16.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

V

Giáo dục

40

Trường THCS, THPT mới (dự kiến tại khu vực Đài Sơn và Thành Hải)

4 ha

40.000

40.000

2026 - 2030

đề xuất mới

Ưu tiên vừa

41

Trường liên cấp TH, THCS chất lượng cao (khu vực Phủ Hà, Mỹ Hương)

3 ha

24.000

24.000

2026 - 2030

đề xuất mới

Ưu tiên vừa

42

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh

0,3

7.000

7.000

2026 - 2030

đề xuất mới

Ưu tiên vừa

43

Trường mẫu giáo Phú Thọ, phường Đông Hải (giai đoạn 2)

2.656

2.656

2026-2030

QĐ số 3268 ngày 30/10/2019

Ưu tiên vừa

44

Xây dựng mới Trường THCS Thành Hải

40.000

40.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

45

Xây dựng mới Trường TH Bảo An 1

35.000

35.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

VI

Y tế

46

Xây mới trung tâm kỹ thuật cao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

79.859

79.859

2025 - 2028

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

47

Xây mới cơ sở 2 của Trung tâm Y tế

7.000

7.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

48

Xây mới Trạm Y tế Kinh Dinh

4.000

4.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

49

Xây mới Trạm Y tế Mỹ Bình

4.000

4.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

50

Xây mới Trạm Y tế Đạo Long

4.000

4.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

VII

Hạ tầng khu dân cư, tái định cư khu đô thị mới, KCN, CCN

51

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tháp Chàm

23,48 ha

200.000

200.000

đến 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

52

Hạ tầng KCN Thành Hải . Quy mô 78ha,

hiện trạng đầu tư 58ha, còn lại 20ha

240.000

240.000

đến 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

53

Chỉnh trang hạ tầng KDC sân bóng đá Mỹ Nghĩa, phường Mỹ Đông

18.929

18.929

2026-2030

QĐ số 4462 ngày 15/12/2023

Ưu tiên vừa

54

Nâng cấp hạ tầng KDC Mương Cát (mặt đường, vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng,…)

20.000

20.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

55

Chỉnh trang khu dân cư phường Đài Sơn (kênh Chà Là)

50.000

50.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

56

Hạ tầng Khu dân cư xã Thành Hải

80.000

80.000

2026-2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên vừa

57

Hạ tầng khu dân cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai

16.000

16.000

2026-2030

NQ số 84 ngày 21/12/2021

Ưu tiên vừa

58

Hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư Gò 31, phường Đông Hải

29.426

29.426

2026-2030

NQ số 120 ngày 30/6/2022

Ưu tiên vừa

59

Hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ văn hóa quần thể Tượng Đài - Quảng trường - Nhà bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

88.563

88.563

đến 2025

NQ 168 (TP)

Ưu tiên

VIII

Nhà tang lễ

60

Xây dựng 02 nhà tang lễ : - 01 Nhà tang lễ phía sau Bệnh viện tỉnh, phường Văn Hải (Quy mô S=4,2ha).

- 01 vị trí thích hợp phục vụ cho khu vực phía Tây Thành phố)

24.000

24.000

2026 - 2030

CTPTDT tỉnh

Ưu tiên cao

IX

Văn hóa - TDTT   & Du lịch

61

Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tỉnh

50.000

50.000

đến 2027

QH tỉnh

Ưu tiên

62

Quy hoạch các công trình văn hóa TP PRTC

50.000

50.000

đến 2027

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên

63

Nhà thi đấu đa năng thành phố

30.000

30.000

2026-2030

NQ 60 (TP) + QHT

Ưu tiên

64

Xây dựng Trung tâm TDTT và nhà thi đấu tỉnh

50.000

50.000

đến 2027

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên

65

Hạ tầng tháp PoKlong Garai

10.000

10.000

đến 2027

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên

X

Khoa học công nghệ

66

Các chương trình, đề án, quy hoạch phân khu đô thị theo đề xuất của Chương trình PTĐT thành phố

21.850

21.850

2024 - 2030

Chương trình đề xuất

Ưu tiên cao

67

Dự án tăng cường trang thiết bị Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN

3.000

3.000

2026 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên

68

Dự án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ tỉnh Ninh Thuận (hoàn thiện hoạt động môi giới chuyển giao, ứng dụng KH&CN)

10.000

10.000

2026 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên

69

Dự án xây dựng nhà quản lý kỹ thuật chuyên ngành và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đo lường của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

12.000

12.000

2026 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên

TỔNG SỐ DỰ ÁN

69

22.237.783

762.361

4.755.422

16.220.000

500.000

PHỤ LỤC II.

DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KÊU GỌI ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN KHÁC (NGOÀI NGÂN SÁCH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ĐVT: triệu đồng

Stt

Tên dự án

Quy mô   (ha)

Quyết định

TMĐT

Giai đoạn thực hiện

Nguồn   thông tin

Mức độ ưu tiên

I

Khu dân cư, tái định cư khu đô thị mới

1

Khu đô thị mới Phủ Hà

7,07

Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 30/6/2021

292.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

2

Khu đô thị mới Bờ sông Dinh

37,79

Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 11/10/2021

1.713.028

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

3

Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh, phường Phước Mỹ và phường Bảo An

14,44

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 27/12/2019

2.000.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

4

Hạ tầng Khu phố Đông Hải

10,24

800.000

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

5

Khu đô thị mới Tây Bắc, phường Phước Mỹ

91,37

Quyết định số 92/QD0-UBND ngày 16/02/2024

1.477.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

6

Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K3)

74,13

Quyết định số 115/QD-UBND ngày 16/3/2023

600.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

7

Khu đô thị mới Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn (Diện tích thuộc PR-TC 192,38ha; diện tích thuộc địa phận thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải khoảng 9,52 ha.)

201,8

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 06/5/2021

1.366.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

8

Khu đô thị mới Đông Nam 1

99,85

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 07/3/2023

706.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

9

Khu đô thị mới Đông Nam 2

41,41

346.110

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

10

Khu đô thị mới Đông Nam mở rộng

677,29

Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/12/2023

1.200.000

2024 - 2030

Công văn số 178/BQL- QLDA2

Ưu tiên cao

11

Khu đô thị mới phía Nam đường Phan Đăng Lưu

39,83

Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 27/12/2019; Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 15/9/2022

336.560

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

12

Khu dân cư Tân Hội

1,9

191.400

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên cao

13

Khu dân cư Tháp Chàm 1

4,7

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 01/6/2021

279.000

Đến 2025

Đã có CĐT

Ưu tiên cao

14

Khu dân cư Bình Sơn, phường Mỹ Bình

9,3

384.100

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

15

Khu đô thị mới Bắc Trần Phú 2, phường Phủ Hà

18,24

753.300

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

16

Khu dân cư bến xe Nam, phường Tấn Tài

10,25

Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

423.300

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

17

Khu dân cư Phước Mỹ 1, phường Phước Mỹ

1,43

Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

80.000

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

18

Khu dân cư chợ Nông Sản Phan Rang, phường Tấn Tài

5,8

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

239.400

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

19

Khu dân cư Phủ Hà (phía Bắc đường Trần Phú)

17,92

Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

740.100

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

20

Khu dân cư chỉnh trang phường Phước Mỹ

11,53

Quyết định số 5572/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

476.200

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

21

Khu trung tâm hành chính Bảo An

2,7

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 09/7/2009

111.500

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên cao

22

Khu đô thị mới Phước Mỹ 2, giai đoạn 1

27,11

229.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

23

Khu đô thị mới Phước Mỹ 2, giai đoạn 2

20,6

172.720

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh + QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

24

Khu đô thị mới Tân Hội, xã Thành Hải và phường Văn Hải

91,1

700.000

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

25

Khu đô thị mới phía Bắc kênh Chà Là

89,66

700.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

26

Khu dịch vụ sinh thái phía Nam sông Dinh (Diện tích thuộc phường Đông Hải, TP PR-TC là 46,3ha; diện tích thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước khoảng 482,9ha)

529,2

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 24/01/2024

450.000

2024 - 2030

CTPTĐT tỉnh

Ưu tiên vừa

27

Khu đô thị mới Tây Bắc

91,37

1.477.000

2024 - 2030

QĐ 638

Ưu tiên vừa

28

Khu dân cư thôn Phú Thọ

44,34

374.670

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

29

Khu dân cư hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng

55,41

468.210

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

30

Khu dân cư hai bên tuyến đường dẫn phía Bắc và Nam cầu An Đông

95,19

672.040

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

31

Khu dân cư phía Bắc đường Yết Kiêu

3,12

26.360

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

32

Khu dân cư Tây Giang

9,07

76.640

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

33

Khu Dịch vụ hỗn hợp (khu công viên trung tâm thành phố)

12,24

103.430

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

34

Khu dịch vụ hỗn hợp thuộc quy hoạch khu công viên trung tâm đường 16 tháng 4

4,55

38.450

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

35

Khu đô thị hai bên đường đôi phía Nam thành phố

92,59

653.690

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

36

Khu đô thị hai bên đường đôi phía Bắc vào thành phố

85,7

605.040

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

37

Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1)

60,01

423.670

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

38

Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K2)

54,09

381.880

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

39

Khu dân cư hai bên đường N9

3,56

30.080

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

40

Khu đô thị Bắc Trần Phú 3

34,27

289.580

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

41

Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ

6,38

53.910

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

42

Khu phức hợp đô thị du lịch và thể thao Nam Sông Dinh

8,09

60.360

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

43

Khu dân cư chỉnh trang Mỹ Thành thuộc khu du lịch bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ

9,3

76.050

2024 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

44

Dự án nhà ở thuộc Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ

3,07

150.000

2024 - 2030

QH tỉnh Ninh Thuận

Ưu tiên vừa

45

Dự án Nhà ở thuộc Khu đô thị mới Phủ Hà

0,58

250.000

2024 - 2030

Ưu tiên vừa

46

Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Tháp Chàm 1

1,38

225.000

2024 - 2030

Ưu tiên vừa

47

Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải

1,9

1.134.000

2024 - 2030

QĐ 571

Ưu tiên cao

48

Khu đô thị mới Núi Đá Chồng (Diện tích thuộc địa phận phường Văn Hải, TP PR- TC khoảng 6,92 ha, diện tích thuộc địa phận thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải khoảng 97,62 ha).

104,54

Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 24/01/2024

400.000

2024 - 2030

Công văn số 178/BQL- QLDA2

Ưu tiên vừa

49

Dự án phát triển Nhà ở thuộc khu vực số 02 của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh

529,2

325.000

2024 - 2030

Ưu tiên vừa

50

Khu 1 của Khu vực có ký hiệu số 01 thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phái Nam tỉnh Ninh Thuận (Diện tích thuộc địa phận phường Đạo Long, TP PR-TC khoảng 57,90ha; diện tích thuộc địa phận xã An Hải, huyện Ninh Phước khoảng 81,70ha)

139,6

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 09/3/2023

425.000

2024 - 2030

Công văn số 178/BQL- QLDA2

Ưu tiên vừa

II

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

51

Trung tâm thương mại Tháp Chàm

1,1

125.000

Đến 2025

CTPTĐT tỉnh + QĐ 638+ QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

52

Trung tâm thương mại tại lô đất có ký hiệu CC-01 (Khu K2)

0,99

125.000

Đến 2025

QĐ 638 (Tỉnh)+ QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

53

Khu công viên trung tâm thành phố

112,62

Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 17/12/2023

675.000

Đến 2025

QĐ 638 (Tỉnh)

Ưu tiên cao

54

Trung tâm thương mại GO! (tại khu góc Ngã tư Ngô Gia Tự - Cao Bá Quát)

1,21

250.000

Đến 2025

QĐ 704

Ưu tiên cao

55

TTTM Đô Vinh

125.000

2026 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

56

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm TP PRTC

8.000

Đến 2025

ĐC QHC TP

Ưu tiên cao

57

Khu Du lịch biển Bình Sơn - Ninh Chữ

286,12

430.000

Đến 2025

QH tỉnh

Ưu tiên cao

58

Trung tâm dịch vụ - du lịch

10.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

59

Tổ hợp khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch

650.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

60

Khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 5* kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực

960.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

61

Khách sạn du lịch biển

175.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

62

Khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực Bình Sơn, Ninh Chữ

720.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

III

GIÁO DỤC

63

Trường mầm non tại lô đất MN-01 (Khu K2)

0,35

7.200

Đến 2025

QĐ 638 (Tỉnh)

Ưu tiên cao

64

Trường mầm non tại lô đất MN-02 (Khu K2)

0,30

7.200

Đến 2025

QĐ 638 (Tỉnh)

Ưu tiên cao

65

Trường tiểu học tại lô đất có ký hiệu TH (Khu K2)

0,42

12.500

Đến 2025

QĐ 638 (Tỉnh)

Ưu tiên cao

66

Trường liên cấp TH,THCS,THPT tư thục

3,00

104.000

2026 - 2030

ĐC QHC TP

Ưu tiên vừa

IV

Y TẾ

67

Bệnh viện Mắt Việt Phan Rang (950 m2)

0,095

28.000

Đến 2025

Ưu tiên cao

68

Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi

720.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

69

Xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

575.000

2024 - 2030

QH tỉnh

Ưu tiên vừa

V

DỊCH VỤ, DU LỊCH

70

Khu dịch vụ hỗn hợp khách sạn thương mại dịch vụ cao cấp (Trường THCS Trần Hưng Đạo cũ)

1,7

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh

150.000

2024 - 2030

QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

71

Khách sạn cao cấp (Khu đất góc ngã tư đường Yên Ninh-16 tháng 4)

0,82

Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh

125.000

2024 - 2030

QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên cao

72

Dự án xây dựng công trình hỗn hợp tại khu đất trung tâm văn hóa tỉnh (cũ)

1,41

450.000

2024 - 2030

QĐ 834

Ưu tiên cao

73

Công trình thương mại dịch vụ ( Khu đất trụ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng (cũ))

0,68

40.000

2024 - 2030

QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

74

Khu nghỉ dưỡng cao cấp (dự án Hoàng Nhân resort)

0,7

250.000

2024 - 2030

QĐ 193 (tỉnh)

Ưu tiên vừa

TỔNG SỐ DỰ ÁN

74

32.208.678

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com