# Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang

| Số hiệu | 57/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 07/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 07/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 57/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của   Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20 ngày 12 tháng 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 247/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang”   (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 68/NQ-HĐND),   như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án: Điều chỉnh điểm 40, khoản (3) Quản lý nhà nước, mục IX Công trình khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND (01 dự án):  “Dự án cơ sở làm việc của Công an 50 xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”  thành  “Dự án Xây dựng 09   Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” .

2. Bổ sung 16 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025:

2.1. Bổ sung 01 dự án hoàn thành, phê duyệt quyết toán đến ngày 31 tháng 12 năm 2020:  Bổ sung điểm 23 vào khoản (1) Công trình đã phê duyệt quyết toán, mục VII Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 tháng 2020, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Nâng cấp, cải tạo cổng chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2.2. Bổ sung 01 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025:  Bổ sung điểm 7 vào khoản (3) Văn hóa - Xã hội - Du lịch, mục VIII Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Tu bổ nghĩa trang liệt sỹ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

2.3. Bổ sung danh mục 13 dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025:

a) Bổ sung điểm 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 vào khoản (3) Quản lý nhà nước, mục IX Công trình khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, cụ thể:

- Điểm 42 Dự án Xây dựng 27 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 135.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 43 Dự án Xây dựng 15 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 75.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 44 Dự án Xây dựng 23 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 115.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 45 Dự án Xây dựng 08 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 40.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 46 Dự án Xây dựng 11 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 55.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 47 Dự án Xây dựng 28 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 140.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 48 Dự án Xây dựng 04 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 20.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 49 Dự án Khảo sát địa hình + Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc Công an 116 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 34.800 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2023 - 2024.

- Điểm 50 Dự án Sửa chữa nhà làm việc báo Tuyên Quang để làm kho lưu trữ lịch sử đảng của Tỉnh ủy; dự kiến tổng mức đầu tư: 9.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 51 Dự án Sửa chữa nhà làm việc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để bố trí nhà làm việc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; dự kiến tổng mức đầu tư: 1.500 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

- Điểm 52 Dự án Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (cũ) để bố trí nhà làm việc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; dự kiến tổng mức đầu tư: 9.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

b) Bổ sung điểm 29 vào khoản (1) Giao thông, mục IX Công trình khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba Km 16 Quốc lộ 2 vào Khu tưởng niệm Liệt sỹ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn  (Sửa chữa cục bộ đường ĐT.188 đoạn từ Quốc lộ 2 đến ngã ba thôn Gà Luộc xã   Phúc Ninh và nâng cấp đường liên xã đoạn từ thôn Gà Luộc đi Khu tưởng niệm Liệt sỹ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh) ; dự kiến tổng mức đầu tư: 43.000 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

c) Bổ sung điểm 12 vào khoản (5) Văn hóa - Xã hội, mục IX Công trình khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Quy hoạch, xây dựng công viên Lý Tự Trọng tỉnh Tuyên Quang; dự kiến tổng mức đầu tư: 10.288,744 triệu đồng; thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

2.4.  Bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 (01 dự án):  Bổ sung điểm 33 vào khoản (3) Giao thông, mục X Chuẩn bị đầu tư, Biểu số 02 Ban hành theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1); thời gian thực hiện: 2024 - 2026.

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo)

3. Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước)

3.1. Điều chỉnh giảm vốn tại điểm 3 khoản (6) Công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, mục IX Công trình khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025, Biểu số 02 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Hệ thống phần mềm quản lý kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: 1.000 triệu đồng.

3.2. Điều chỉnh tăng vốn tại điểm 33 vào khoản (3) Giao thông, mục X Chuẩn bị đầu tư, Biểu số 02 Ban hành theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND: Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các hạng mục phục trợ (giai đoạn 1): 1.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang;

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, (Kh).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Minh Xuân

Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị : Triệu đồng

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

Thời gian   KC-HT

Giá trị dự án được duyệt

Vốn đã bố trí đến hết năm   2023

Kế hoạch vốn giai đoạn   2021-2025

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

A

B

1

2

3

4

5

6

TỔNG SỐ

792.878,744

6.367,000

-

I

Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán

4.723,000

3.767,000

-

1

Dự án Nâng cấp, cải tạo cổng chính Bộ CHQS tỉnh

2012-2013

4.723,000

3.767,000

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

II

Dự án thực hiện trước giai đoạn 2021-2025, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

38.000,000

2.600,000

-

1

Tu bổ, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

2019-2022

38.000,000

2.600,000

UBND huyện Hàm Yên

Dự án sử dụng vốn NSTW do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

III

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

687.588,744

-

-

1

Xây dựng 27 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

2024-2025

135.000,000

Công an tỉnh

2

Xây dựng 15 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

2024-2025

75.000,000

Công an tỉnh

3

Xây dựng 23 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

2024-2025

115.000,000

Công an tỉnh

4

Xây dựng 08 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2024-2025

40.000,000

Công an tỉnh

5

Xây dựng 11 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

2024-2025

55.000,000

Công an tỉnh

6

Xây dựng 28 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

2024-2025

140.000,000

Công an tỉnh

7

Xây dựng 04 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

2024-2025

20.000,000

Công an tỉnh

8

Khảo sát địa hình + Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc Công an 116 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

2023-2024

34.800,000

Công an tỉnh

9

Sửa chữa nhà làm việc báo Tuyên Quang (địa điểm cũ)

2024-2025

9.000,000

Văn phòng Tỉnh ủy

10

Sửa chữa nhà làm việc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

2024-2025

1.500,000

Văn phòng Tỉnh ủy

11

Sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (địa điểm cũ)

2024-2025

9.000,000

Văn phòng Tỉnh ủy

12

Sửa chữa, nâng cấp đường từ ngã ba KM 16 Quốc lộ 2 vào Khu tưởng niệm Liệt sỹ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (Sửa chữa cục bộ đường ĐT.188 đoạn từ Quốc lộ 2 đến ngã ba thôn Gà Luộc xã Phúc Ninh và nâng cấp đường liên xã đoạn từ thôn Gà Luộc đi Khu tưởng niệm Liệt sỹ ngành Tài chính, xã Phúc Ninh)

2024-2025

43.000,000

Sở Tài chính

13

Quy hoạch, xây dựng công viên Lý Tự Trọng tỉnh Tuyên Quang

2024-2025

10.288,744

Tỉnh đoàn Tuyên Quang

Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác do Đoàn viên, thanh niên, hội viên, cán bộ Đoàn đóng góp: 2.109,676 tr.đồng

IV

Dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025

62.567,000

1

Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1).

2024-2026

62.567,000

Sở Xây dựng

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2021-2025 (TỪ NGUỒN CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị : Triệu đồng

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

Thời gian   KC-HT

TMĐT/Giá trị dự án được duyệt

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn   2021-2025 sau điều chỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

Giảm (-)

Tăng (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ

1.000,00

1.000,00

I

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

-

9.500,000

1.000,000

-

8.500,000

1

Dự án Hệ thống phần mềm: quản lý kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

2023-2025

9.500,00

1.000,000

8.500,000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

II

Dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025

-

-

-

1.000,000

1.000,000

1

Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1).

2024-2026

1.000,000

1.000,000

Sở Xây dựng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com