# Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành

| Số hiệu | 84/NQ-HĐND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngày ban hành | 24/10/2023 |
| Ngày hiệu lực | 24/10/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 84/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương như các biểu 01, 02, 03 kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;

- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; KBNN tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quang

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI PHÂN CẤP DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư được phê duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã giao

Điều chỉnh kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tăng

Giảm

TỔNG CỘNG

636.727

305.824

305.824

636.727

*

Dự án giảm vốn

1

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (JICA)

3728/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

225.180

22.365

4.823

3.596

1.227

Dự án đã kết thúc thực hiện

2

Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

1486/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

248.443

72.982

64.684

14.524

50.160

Dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư

3

Cấp nước xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh

1013/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

14.008

10.861

1.000

1.000

0

Hiệp định vay của dự án đã được Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Chính phủ không gia hạn

4

Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)

462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022

219.110

16.110

3.960

971

2.989

Thời gian thực hiện của dự án kết thúc vào ngày 30/6/2023

5

Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo

2509/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

10.407

10.407

1.305

52

1.253

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

6

Nhà hiệu bộ Trường Cao đẳng Y tế

2511/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

7.000

7.000

1.000

213

787

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

7

Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Hữu Thận

2508/QĐ-UBND 30/10/2018

6.500

6.500

835

181

654

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

8

Trường THCS&THPT Cồn Tiên, huyện Gio Linh

1334/QĐ-UBND ngày 28/5/2021

14.900

14.900

14.900

533

14.367

Dự án hoàn thành trong năm 2023, kế hoạch vốn còn lại dự kiến không có nhu cầu sử dụng

9

Trường THCS&THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Hạng mục: Nhà học thực hành

1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2021

14.900

14.900

14.900

1.220

13.680

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

10

Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

156/NQ-HĐND ngày 9/12/2021

89.689

49.040

89.689

40.649

49.040

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, trong đó: Trung ương hỗ trợ mục tiêu 40,649 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 49,04 tỷ đồng

11

HĐND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN (Xây dựng điểm cơ sở A11 theo đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam; Hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; Sửa chữa trụ sở làm việc chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện; Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND tỉnh;....)

74.970

74.970

0

Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh là 74,97 tỷ đồng

Giảm từ dự kiến của dự án Hội trường Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10 tỷ đồng), dự án Hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (33,895 tỷ đồng), Xây dựng điểm cơ sở A11 theo đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam (30 tỷ đồng) và khoản dư chưa dự kiến (1,075 tỷ đồng)

12

Đối ứng các dự án ODA giai đoạn 2021- 2025

150.000

133.799

16.201

Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh là 150 tỷ đồng

13

Dự phòng (10%)

118.766

34.116

84.650

- Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh là 118,766 tỷ đồng

- Trong đó: ưu tiên hỗ trợ 40 tỷ đồng (từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của dự án Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1) để đầu tư xây dựng các trụ sở công an xã khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định

Dự án tăng vốn

1

Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà

40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023

1.152.920

134.560

0

22.210

22.210

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

Kế hoạch 2021-2025 giao 64,21 tỷ đồng; trong đó: NSCĐ 22,21 tỷ đồng + Đấu giá đất 42 tỷ

2

Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

16/NQ-HĐND ngày 28/3/2023

293.311

15.510

0

15.510

15.510

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị

63/NQ-HĐND ngày 19/7/2023

1.094.321

351.849

71.895

46.170

118.065

Phát sinh chi phí đền bù, GPMB;

HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

4

Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân - Mộ Tiến sĩ Bùi Dục Tài

60/NQ-HĐND ngày 19/7/2023

9.000

4.500

0

4.500

4.500

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

5

Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu

896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010

426/QĐ-UBND ngày 08/3/2017

588.796

82.707

0

10.690

10.690

- Bổ sung để hoàn thành dự án

- HĐND tỉnh đã cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2023

6

Trang thiết bị dạy học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

4082/QĐ-UBND ngày 08/12/2021

6.199

6.199

4.000

2.199

6.199

Dự án điều chỉnh tăng TMĐT để bổ sung thêm một số thiết bị nhằm phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển và đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động của Trường Lê Quý Đôn và toàn ngành

Trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ

7

Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

0

5.784

5.784

Tỷ lệ đối ứng theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND

8

Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025

0

36.000

36.000

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn NSĐP cân đối theo tiêu chí để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025

9

Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn

127/NQ-HĐND 30/8/2021

60.000

60.000

-

32.761

32.761

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn NSĐP theo tiêu chí để thực hiện hoàn thành dự án

10

Hỗ trợ các địa phương theo các Thông báo kết luận của Tỉnh ủy

20.000

130.000

0

150.000

Tại các Thông báo: số 421-TB/TU ngày 15/2/2023, số 439-TB/TU ngày 01/3/2023, số 447-TB/TU ngày 17/3/2023, số 448-TB/TU ngày 16/3/2023, số 452-TB/TU ngày 17/3/2023, số 449-TB/TU ngày 17/3/2023, số 453-TB/TU ngày 17/3/2023, số 462-TB/TU ngày 23/3/2023, số 476-TB/TU ngày 31/3/2023, số 488-TB/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy

Trong đó:

+

Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà

189/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của Tp Đông Hà

20.000

12.000

0

12.000

12.000

Thực hiện chào mừng các sự kiện, mục tiêu quan trọng của địa phương theo các Thông báo kết luận của Tỉnh ủy

+

Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)

188/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của Tp Đông Hà

28.000

25.000

0

25.000

25.000

+

Nhà văn hóa Trung tâm thị xã Quảng Trị

11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021

99/NQ-HDNĐ ngày 28/6/2023 của thị xã QT

44.460

30.000

20.000

10.000

30.000

+

Cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hải Lăng

15/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện HL

32.945

10.000

0

10.000

10.000

+

Cải tạo cảnh quan Hồ sắc Tứ, thị trấn Ái Tử

28/NQ-HĐND ngày 30/6/2023 của huyện TP

25.000

10.000

0

10.000

10.000

+

Hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh

14/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện GL

518.000

7.500

0

7.500

7.500

+

Điều chỉnh mở rộng bãi tắm Cửa Việt thuộc khu dịch vụ - dịch lịch Cửa Việt

15/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện GL

28.695

2.500

0

2.500

2.500

+

Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá; Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè

442/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của huyện VL

7.200

7.000

0

7.000

7.000

+

Nâng cấp đường nội thị Khóm 2, thị trấn Bến Quan: Hạng mục: Nâng cấp nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè

445/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của huyện VL

3.200

3.000

0

3.000

3.000

+

Khắc phục, sửa chữa đường An Thái - Bản Chùa

18/NQ-HĐND ngày 26/6/2023 của huyện CL

30.000

10.000

0

10.000

10.000

+

Hồ sinh thái đập dâng Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)

145/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện ĐK

29.500

20.000

0

20.000

20.000

+

Đường liên thôn kết nối Quốc lộ 9, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa

34/NQ-HĐND ngày 28/6/2023 của huyện HH

11.000

10.000

0

10.000

10.000

+

Sửa chữa, nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng đảo Cồn Cỏ

02/NQ-HĐND 22/6/2023 của huyện đảo CC

3.286

3.000

0

3.000

3.000

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN ĐẤU GIÁ ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư được phê duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao

Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đã giao

Điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn đã giao

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tăng

Giảm

TỔNG CỘNG

130.605

130.605

350.000

A

NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

59.905

59.905

200.000

I

Điều chỉnh giảm tổng nguồn kế hoạch trung hạn đã giao

2.250.000

200.000

2.050.000

1

Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất

337.500

30.000

307.500

2

Bố trí các công trình phát triển quỹ đất

1.053.530

94.000

959.530

Trong đó:

-

Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

106/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

546.680

546.680

418.538

94.000

324.538

Giãn tiến độ bố trí vốn để phù hợp với tình hình thực hiện nguồn thu

3

Bố trí cho các công trình phát triển KTXH khác

858.970

76.000

782.970

Trong đó:

-

Công viên đường Hùng Vương

125/NQ-HĐND 30/8/2021

18.000

18.000

18.000

17.239

761

Dự án chưa được giao vốn;

Thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2026-2030

-

Hệ thống cấp nước tập trung vùng nông thôn

127/NQ-HĐND 30/8/2021

60.000

60.000

60.000

32.761

27.239

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn NSĐP theo tiêu chí để thực hiện hoàn thành dự án

-

HĐND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN (Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu; Tăng cường năng lực cấp nước sinh hoạt mùa hạn cho thành phố Đông Hà;...)

26.000

26.000

-

Điều chuyển giảm số vốn chưa được HĐND tỉnh giao (dự kiến của dự án Tăng cường năng lực cấp nước sinh hoạt mùa hạn cho thành phố Đông Hà)

II

Điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn đã giao

294.847

59.905

59.905

294.847

*

Dự án giảm vốn

1

Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân

3557/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Tp Đông Hà

11.922

10.000

10.000

3.000

7.000

Công trình đã hoàn thành, số vốn không thực hiện là 3 tỷ đã được UBND tỉnh thống nhất điều chuyển để thực hiện dự án Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh) tại văn bản số 1346/UBND-TH ngày 31/3/2023

2

Vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1

213/QĐ-UBND ngày 26/01/2021

7.890

7.890

4.800

257

4.543

Dự án đã quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh, giảm số vốn không có nhiệm vụ chi

3

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

472/QĐ-UBND ngày 01/3/2021

18.948

18.948

12.000

3.217

8.783

Dự án đang hoàn thiện thủ tục quyết toán hoàn thành, giảm số vốn không có nhiệm vụ chi

4

Công viên mini Phường 2, thành phố Đông Hà

1230/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

7.300

7.300

6.500

1.282

5.218

Dự án đang hoàn thiện thủ tục quyết toán hoàn thành, giảm số vốn không có nhiệm vụ chi

5

Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến QL.9)

2940/QĐ-UBND ngày 16/11/2022

63.100

63.100

49.100

2.149

46.951

Giảm khối lượng không thực hiện

6

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

2830/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

1073/QĐ-UBND 13/5/2019

2.446.067

216.645

150.447

50.000

100.447

Dự án sẽ đóng Hiệp định vào ngày 31/12/2023; một số đoạn tuyến bị vướng mắc GPMB không thực hiện được; điều chuyển số vốn không giải ngân hết sang cho dự án khác

*

Dự án tăng vốn

1

Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh)

179/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của Tp Đông Hà

9.500

3.000

0

3.000

3.000

+ NSTP Đông Hà (6,5 tỷ)

2

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu

933/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

251.951

251.951

62.000

6.905

68.905

Bổ sung vốn để thực hiện hoàn thành các hạng mục dở dang của dự án

3

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị

63/NQ-HĐND ngày 19/7/2023

1.094.321

351.849

0

50.000

50.000

Phát sinh chi phí đền bù, GPMB;

HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

B

NGUỒN ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU CÁC KHU ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG

42.000

42.000

150.000

I

Điều chỉnh giảm tổng nguồn kế hoạch trung hạn đã giao

1.030.000

150.000

880.000

1

Đo đạc địa chính và quỹ phát triển đất

154.500

22.500

132.000

2

Bố trí công trình phát triển quỹ đất và KTXH khác

875.500

127.500

748.000

Trong đó:

-

Hỗ trợ 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025

36.000

36.000

0

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn NSĐP cân đối theo tiêu chí để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025

-

Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh

126/NQ-HĐND ngày 30/8/2021

3834/QĐ-UBND ngày 29/11/2021

23.000

23.000

23.000

7.220

15.780

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn XSKT để thực hiện hoàn thành dự án

-

Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt

38/NQ-HĐND ngày 14/7/2022

345.355

345.355

345.355

14.735

330.620

Giảm vốn do điều chỉnh giảm bề rộng mặt cắt ngang nền đường

-

HĐND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN  (Đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025; Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã; Nhà thiếu nhi tỉnh; Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà;...)

133.765

69.545

64.220

- Kế hoạch chưa giao tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 là 222,565 tỷ đồng

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 đã giao chi tiết 40,8 tỷ đồng

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 đã giao chi tiết 48 tỷ đồng

- Kế hoạch còn lại là 133,765 tỷ đồng chưa giao chi tiết danh mục

II

Điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn đã giao

64.220

42.000

42.000

64.220

*

Dự án giảm vốn

1

HĐND TỈNH GIAO KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN  (Đối ứng các dự án ODA mới giai đoạn 2021-2025; Đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã; Nhà thiếu nhi tỉnh; Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà;...)

64.220

42.000

22.220

- Kế hoạch sau khi điều chỉnh giảm tổng nguồn trung hạn đã giao là 64,22 tỷ đồng

- Kế hoạch còn lại sau điều chỉnh bao gồm 15 tỷ đồng dự kiến của dự án Đường dân sinh kết nối khu phố 3 và khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà đã được HĐND tỉnh thông qua

Dự án tăng vốn

1

Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà

40/NQ-HĐND ngày 19/5/2023

1.152.920

134.560

0

42.000

42.000

Kế hoạch 2021-2025 giao 64,21 tỷ đồng; trong đó: NSCĐ 22,21 tỷ đồng + Đấu giá đất 42 tỷ đồng

C

NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KKT TMĐB LAO BẢO

110.000

28.700

28.700

110.000

*

Dự án giảm vốn

1

Dự kiến bố trí sau

62.859,5

28.700

34.159,5

- Kế hoạch trung hạn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 là 62.859,5 triệu đồng

- Kế hoạch vốn còn lại dự kiến phân bổ cho Dự án Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (giai đoạn 1) và kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quốc lộ 15D sau khi đủ điều

Dự án tăng vốn

1

Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (giai đoạn 2)

628/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

51.660

14.360

1.600

2.000

3.600

Thực hiện hoàn thành dự án

2

Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang

614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

104.000

4.000

3.900

400

4.300

Thực hiện hoàn thành dự án

3

Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành

59/NQ-HĐND ngày 19/7/2023

1.300

1.300

0

1.300

1.300

HĐND tỉnh đã phê duyệt CTĐT

4

Tuyến RD-01 và RD-04 khu công nghiệp Quán Ngang

58/NQ-HĐND ngày 19/7/2023

25.000

25.000

0

25.000

25.000

HĐND tỉnh đã phê duyệt CTĐT

Biểu số 03

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư được phê duyệt

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 được giao

Điều chỉnh nội bộ kế hoạch đã giao

Điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn đã giao

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tăng

Giảm

TỔNG CỘNG

6.713

6.713

23.987

I

Điều chỉnh tăng tổng nguồn kế hoạch trung hạn đã giao

200.000

23.987

223.987

1

Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh

126/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 3834/QĐ-UBND ngày 29/11/2021

23.000

23.000

-

5.507

5.507

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn XSKT để thực hiện hoàn thành dự án

2

Hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới

30.000

18.480

48.480

NSĐP đối ứng là 29,82 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh là 18,48 tỷ đồng và ngân sách huyện, xã là 13,44 tỷ đồng

+

Huyện Hải Lăng

7.500

2.520

10.020

+

Huyện Triệu Phong

7.500

2.520

10.020

+

Huyện Vĩnh Linh

7.500

6.720

14.220

+

Huyện Gio Linh

7.500

6.720

14.220

II

Điều chỉnh nội bộ kế hoạch trung hạn đã giao

96.300

52.400

24.400

6.713

6.713

24.400

*

Dự án giảm vốn

1

Trường THPT Chế Lan Viên; hạng mục Nhà đa năng

774/QĐ-UBND, ngày 13/5/2019

5.500

1.500

1.500

490

1.010

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

2

Trường THPT Lê Thế Hiếu; hạng mục Nhà đa năng

848/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019

4.500

1.500

1.500

364

1.136

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

3

Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà. Hạng mục: Nhà hiệu bộ

3002/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Tp Đông Hà

4.600

4.400

4.400

165

4.235

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

4

Cải tạo, nâng cấp bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; hạng mục: Xây mới khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, nhà cầu nối và cải tạo sửa chữa một số hạng mục khác

2820/QĐ-UBND ngày 30/9/2021

12.000

12.000

12.000

694

11.306

Dự án đã hoàn thành, kế hoạch vốn còn lại không có nhu cầu sử dụng

5

Sân vận động huyện Hải Lăng

08a/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của huyện HL

29.000

5.000

5.000

5.000

0

Dự án bị vướng 3,14 ha rừng tự nhiên chưa được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác nên không thể triển khai thực hiện

Dự án tăng vốn

1

Sân thể dục thể thao và các hạng mục phụ trợ, huyện Hải Lăng

19/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của huyện HL

17.700

5.000

-

5.000

5.000

Hỗ trợ thiết chế thể thao văn hóa để huyện về đích NTM, thay cho dự án Sân vận động huyện Hải Lăng

2

Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh

126/NQ-HĐND ngày 30/8/2021

3834/QĐ-UBND ngày 29/11/2021

23.000

23.000

-

1.713

1.713

Điều chuyển giảm vốn đấu giá đất; đồng thời bổ sung nguồn vốn XSKT để thực hiện hoàn thành dự án

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com