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Số: 1025/QĐ-BCĐCĐS
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BCĐCĐS ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó Trưởng ban, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023 (Kế hoạch).
Điều 2.  Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3 . Tổ công tác giúp việc Trưởng ban theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.
Điều 4 . Điều khoản thi hành
1.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2.  Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBQG về chuyển đổi số;
- Bộ TTTT (để t/d, p/h);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, TTCNTT, BCĐCĐS
TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Huỳnh Thành Đạt
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-BCĐCĐS ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ)
A. Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";
- Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về việc Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia;
- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;
- Quyết định số 2640/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023;
- Quyết định số 50/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ.
B. Nội dung chi tiết
TT
Nội dung công việc
Phân công thành   viên Ban Chỉ đạo
Kết quả dự kiến
I
Thể chế số
1
Chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể giai đoạn 05 năm và Kế hoạch hành động hàng năm về chuyển đổi số
Giám đốc Trung tâm CNTT
Dự thảo Kế hoạch tổng thể giai đoạn 05 năm và hàng năm về chuyển đổi số của Bộ trình lãnh đạo Bộ ban hành
2
Đôn đốc tăng cường nguồn lực chi cho nghiên cứu khoa học, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phục vụ tiến trình chuyển đổi số của Bộ
Vụ trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính; Chánh văn phòng Bộ
Giải pháp, chính sách cụ thể tăng cường nguồn lực, khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ số góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia
3
Chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới sáng tạo
Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới sáng tạo
4
Chỉ đạo xây dựng chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện TTHC nhằm thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao
Chánh Văn phòng Bộ
Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến.
5
Đôn đốc đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Chánh Văn phòng Bộ
Văn bản chỉ đạo thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt
6
Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả về nhân lực chuyển đổi số
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám
7
Chỉ đạo xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hồ sơ đề xuất Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt
II
Nhận thức số
1
Chỉ đạo cụ thể các đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn
Chánh Văn phòng Bộ
Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
2
Chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
Chánh Văn phòng Bộ
Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
3
Quán triệt, chỉ đạo cụ thể các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết
Chánh Văn phòng Bộ
Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
4
Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Các bài báo, tài liệu, hội nghị tập huấn liên quan tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
5
Chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo các kế hoạch (tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tích hợp, chia sẻ và đồng bộ hồ sơ với Cổng Dịch vụ công quốc gia…)
Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
III
Hạ tầng số
1
Chỉ đạo triển khai theo kế hoạch hàng năm sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp
Giám đốc Trung tâm CNTT
Bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng
2
Chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH, đảm bảo kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Giám đốc Trung tâm CNTT
Hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ đảm bảo kết nối với CSDL quốc gia về dân cư
IV
An toàn thông tin mạng
1
Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Bộ
Giám đốc Trung tâm CNTT
Hệ thống thông tin của Bộ được tổ chức triển khai đầy đủ bốn giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là (1) phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ phát triển theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps); (2) hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng theo cấp độ; (3) hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; (4) hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2
Chỉ đạo đảm bảo đáp ứng yêu cầu an toàn an ninh thông tin trong việc xây dựng, vận hành hạ tầng số của Bộ và kết nối với các hệ thống thông tin của Chính phủ
Giám đốc Trung tâm CNTT
Hạ tầng số của Bộ đáp ứng yêu cầu an toàn an ninh thông tin trong việc xây dựng, vận hành, kết nối với các hệ thống thông tin trong và ngoài Bộ
V
Dữ liệu số
1
Chỉ đạo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL chuyên ngành, CSDL quốc gia về KH&CN với CSDL quốc gia về dân cư
Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia
CSDL chuyên ngành, CSDL quốc gia về KH&CN được kết nối với CSDL quốc gia về dân cư
2
Chỉ đạo xây dựng, cập nhật và vận hành hiệu quả CSDL quốc gia về KH&CN, kết nối CSDL quốc gia về KH&CN với CSDL chuyên ngành KH&CN phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phát triển
Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia
Vận hành hiệu quả các CSDL quốc gia về KH&CN, kết nối CSDL quốc gia về KH&CN với CSDL chuyên ngành KH&CN phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phát triển
3
Chỉ đạo thúc đẩy nâng cao tiềm lực nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn
Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao
Giải pháp, chính sách cụ thể thúc đẩy nâng cao tiềm lực nghiên cứu và phát triển quốc gia trong lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn
4
Chỉ đạo tổ chức triển khai các sáng kiến phân loại, gắn nhãn dữ liệu mẫu
Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao
Các sáng kiến phân loại, gắn nhãn các bộ dữ liệu mẫu phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo từng lĩnh vực
5
Chỉ đạo duy trì vận hành, khai thác CSDL cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu kết nối với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu cốt lõi cho phát triển chính phủ số, sẵn sàng kết nối với CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước
6
Chỉ đạo xây dựng cổng dữ liệu của Bộ tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia và triển khai thí điểm cung cấp lần đầu dữ liệu mở
Giám đốc Trung tâm CNTT
Cổng dữ liệu của Bộ tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia
7
Chỉ đạo xây dựng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ
Giám đốc Trung tâm CNTT
Kho dữ liệu điện tử của Bộ chứa dữ liệu người dân, doanh nghiệp đã khai báo khi giải quyết thủ tục hành chính của Bộ
VI
Nền tảng số, hệ thống thông tin
1
Chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Bộ có ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp bộ.
Giám đốc Trung tâm CNTT
Báo cáo về việc triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Bộ nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ chính phủ số, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp Bộ
2
Chỉ đạo nâng cấp, duy trì hoạt động của Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ
Giám đốc Trung tâm CNTT
100% báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ được gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ theo thời gian thực
3
Đôn đốc các đơn vị chủ quản Trang/ Cổng thông tin điện tử trực thuộc Bộ chuyển đổi tên miền truy cập Trang/ Cổng thông tin điện tử của mình thành tên miền cấp 4 có dạng tendonvi.most.gov.vn
Giám đốc Trung tâm CNTT
Tất cả các Trang/ Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ có tên miền dạng tendonvi.most.gov.vn
4
Chỉ đạo thực hiện kết nối LGSP của bộ với các hệ thống thông tin, cơ sử dữ liệu trong nội bộ Bộ và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) theo Khung Kiến trúc để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài
Giám đốc Trung tâm CNTT
Các hệ thống thông tin, CSDL của Bộ được kết nối với nhau thông qua LGSP và kết nối với các hệ thống thông tin, CSDL ngoài Bộ thông qua NDXP
VII
Chính phủ số
1
Chỉ đạo thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Giám đốc Trung tâm CNTT
Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ được kết nối với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả
2
Chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp bộ
Chánh văn phòng Bộ
Kế hoạch số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp bộ được ban hành và thực hiện có hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
3
Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Chánh văn phòng Bộ
Quy trình nghiệp vụ của các dịch vụ công trực tuyến được tái cấu trúc theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Dịch vụ công đáp ứng tối thiểu 90% mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức
4
Chỉ đạo nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác CSDL quốc gia về dân cư, thẻ Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Giám đốc Trung tâm CNTT
Người dân thực hiện các giao dịch với cơ quan, doanh nghiệp của Bộ không cần cung cấp các loại giấy tờ công dân (sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy…)
5
Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chánh văn phòng Bộ
Đồng bộ dựa trên dữ liệu thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg
VIII
Nhân lực số
1
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin, thành thạo sử dụng CNTT, nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công việc
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc
2
Chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về mô hình, nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ triển khai Đề án 06
IX
Nhiệm vụ khác
1
Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền CSDL quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công an trong khuôn khổ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao
Các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia
2
Họp định kỳ, tùy theo tình hình có thể họp trực tiếp hoặc trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ với các đơn vị trực thuộc Bộ
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Các phiên họp định kỳ hàng quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết hàng năm

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




