# Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

| Số hiệu | 1302/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 24/10/2024 |
| Ngày hiệu lực | 24/10/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1302/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 203/QĐ-SXD ngày 03/10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 88/TTr-TTr-SVHTTDL ngày 07/10/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 258/BC-SKH-GSĐT&TTr ngày 10/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là  3.464.278.000  đồng  (Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn) , nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- TTHCC, Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, KT  (MNC).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tuỳ chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn Quản lý dự án

Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn Quản lý dự án theo quy định

6.000.000

Nguồn chi thường xuyên, ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

60 ngày

Không

Không

2

Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn Quản lý dự án

Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn Quản lý dự án theo quy định

5.000.000

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

20 ngày

Không

Không

3

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định

111.056.000

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

20 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

Theo tiến độ dự án

Không

Không

4

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình

Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định

6.000.000

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

45 ngày

Không

Không

5

Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình

Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định

5.000.000

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

20 ngày

Không

Không

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định

105.257.000

Nguồn chi thường xuyên, ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

20 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

90 ngày

Không

Không

7

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình

Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình theo quy định

12.816.000

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

60 ngày

Không

Không

8

Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình

Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng công trình theo quy định

6.408.000

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

20 ngày

Không

Không

9

Thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình theo quy định

3.204.178.000

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

20 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

90 ngày

Không

Không

10

Chi phí bảo hiểm công trình

Thực hiện bảo hiểm công trình theo quy định

2.563.000

Chỉ định thầu

5 ngày

Quý IV năm 2024

Trọn gói

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm

Không

Không

Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt: 3.464.278.000

Bằng chữ:   Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com