# Quyết định 223/QĐ-TTg năm 2025 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II- Diện tích 250 ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

| Số hiệu | 223/QĐ-TTg |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 23/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 23/01/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 223/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG II- DIỆN TÍCH 250 HA, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2024; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8416/BC-BKHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; văn bản số 10608/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 23 tháng 12 năm 2024 ý kiến về nội dung tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II-diện tích 250 ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II - diện tích 250ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 2.347.151.485.026 đồng (tăng 589.375.485.026 đồng).

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước và vốn huy động từ nguồn vận động nhà đầu tư ứng trước tiền thuê đất.

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án có tổng mức đầu tư tăng thêm 589.375.485.026 đồng. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương cân đối.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 - 2025.

4. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Quang, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Bộ có liên quan:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

b) Các Bộ có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm toàn diện về việc xác định giá trị tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật, về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án nếu ảnh hưởng đến các chi phí đầu tư, cơ hội đầu tư, hiệu quả đầu tư (nếu có).

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các Bộ có liên quan;

c) Thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của Dự án nêu trên, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

đ) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đầu tư.

3. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án theo theo quy định của pháp luật; thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II - Diện tích 250ha theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

b) Tuân thủ đầy đủ các quy định về khu công nghiệp khi cho các đơn vị thứ cấp thuê hạ tầng tổ chức sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp; chịu mọi rủi ro, chi phí và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan, đảm bảo không làm thất thoát tài sản nhà nước.

c) Thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư đối với dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3.  Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nh  ận:

- Thủ tướng, c ác Phó Th ủ tướng;

- Các Bộ: Kế hoạch v à Đ ầu tư, T ài nguyên và Môi trư ờng, X ây d ựng, T ài chính;

- UBND tỉnh Th ái Nguyên;

- Ban Quản l ý các Khu công nghi ệp Th ái Nguyên;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l ý TTg;

- Các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com