# Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2025 phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 (Đợt 4)

| Số hiệu | 225/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 14/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 14/01/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 225/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CẬP NHẬT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ TRONG CÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐỢT 4)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số  95/2024/NĐ-CP n gày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số  100/2024/NĐ-CP n gày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Quyết định số  2161/QĐ-TTg n gày 22 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030;

Tiếp theo các Quyết định của UBND Thành phố: số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, số 5063/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, số 4962/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 4279/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 và số 6017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023, số

4321/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 (Đợt 1, Đợt 2, Đợt 3);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 373/TTr-SXD(PTĐT) ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (Đợt 4) trong các Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tại 03 Phụ lục kèm theo.

Điều 2.  Nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này bổ sung tương ứng vào các Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023, số5063/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022, số 4962/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố. Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo các Quyết định đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp các dự án chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang, chậm triển khai so với tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt mà chưa có trong danh mục các dự án kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt (kể cả trường hợp cập nhật): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, tham mưu đề xuất báo cáo UBND Thành phố định kỳ (3 tháng/lần), trong đó xác định rõ các dự án thuộc trường hợp được tiếp tục triển khai hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án (không gia hạn tiến độ thực hiện dự án, không gia hạn thời gian sử dụng đất/ thuê đất, dự án thuộc diện chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư, hoặc trường hợp dự án thuộc diện thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai); đồng thời gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định cập nhật hoặc đưa ra khỏi danh mục dự án đính kèm Kế hoạch theo quy định tại khoản 1.5 mục 1 phần V Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Xây dựng (để b/cáo);

- Thường trực Thành ủy (để b/cáo);

- Thường trực HĐND TP (để b/cáo);

- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);

- Các PCT UBND TP;

- Các Sở: XD, KHĐT, QHKT, TNMT, TC, CT, LĐTBXH, GDĐT;

- BQL các khu CN&CX TP; Quỹ ĐTPT TP;

- Cục Thuế TP; Cục Thống kê TP;

- Liên đoàn LĐ TP; Ngân hàng CSXH TP;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- VPUBTP: CVP, PCVP V.T.Anh, TH, ĐT.

Trung tâm tin học – Công báo;

- Cổng giao tiếp điện tử TP;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ CẬP NHẬT (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Một số thông tin chính của dự án

Cơ cấu sản phẩm nhà ở thương mại của Dự án

Tiến độ hoàn thành nhà ở

Tình hình triển khai dự án

Dự kiến năm hoàn thành

2021-2025

Sau 2025

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Văn bản quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư dự án (nếu có)

Nhà đầu tư

Tiến độ được duyệt/ Nhà đầu tư đề xuất (từ quý/năm đến quý/năm)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Quy mô đất

(m2)

Tổng diện tích sàn nhà ở (m2)

Tổng số nhà ở

(căn)

Diện tích sàn nhà ở (m2)

Số lượng (căn nhà)

Diện tích sàn nhà ở (m2)

Số lượng (căn nhà)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG

4.719.960

18.910

792.627

2.475

3.496.295

12.381

I

Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

788.389

5.357

323.708

1.463

464.681

3.594

(1)

Các dự án đang triển khai dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025

226.494

850

190.494

670

36.000

180

1

Khu phức hợp Capitaland - Hiền Đức Tây Hồ

Lô đất D7 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

5743/QĐ-UBND ngày 14/10/2019;

7696460584 ngày 11/11/2019

Công ty Cổ phần Capitaland – Hiền Đức

2022

1.446

8.971

33.540

173

33.540

173

0

0

Đã hoàn thành xây dựng nhà ở. Hiện đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

2024

2

Dự án Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy

Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

01121001711 ngày 04/6/2014;

8418/QĐ-UBND ngày 04/12/2017;

2990/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Tuy

2014-2020

1.991

162.391

83.272

112

83.272

112

0

0

Đã hoàn thành 111/112 căn. Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

2025

3

Tòa nhà MHD Trung Văn (Tổ hợp thương mại, văn phòng, nhà ở, căn hộ khách sạn

Tại khu đất ký hiệu HH - KĐT Trung Văn, Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

6323/QĐ-UBND ngày 08/09/2017

LD: Công ty CP đầu tư MHD Hà Nội và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội

II/2025

1.549

8.266

24.840

276

24.840

276

0

0

Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

2025

4

Dự án xây dựng nhà ở Ngân hàng BIDV tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Khu đất thấp tầng TT1, TT3, TT4, TT5, TT8, TT9 và khu đất cao tầng CT2, CT7 thuộc Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức

2092/UBND-KH&ĐT ngày 28/3/2011;

8632/UBND-KH&ĐT ngày 02/12/2015

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ngân Lực

I/2011- IV/2017 (đề xuất 2025-2028)

1.152

44.215

84.842

289

48.842

109

36.000

180

Đã hoàn thành 105/109 căn thấp tầng. Đang triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư

2025-2028

(2)

Các dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2025

561.896

4.507

133.215

793

428.681

3.414

5

Tòa nhà Tincom Pháp Vân

Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì

01121000775 ngày 28/5/2010

Công ty TNHH Nam Đại Phong, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long

IV/2024- IV/2026 (đề xuất)

1.135,03

5.787

66.928

504

0

0

66.928

504

Đang xây dựng

2026

6

Dự án Khu chung cư quốc tế Hoàng Thành City - Công trình nhà ở thấp tầng, nhà trẻ và cây xanh

Khu đất Cổ Ngựa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

4559/QĐ-UBND ngày 12/7/2017;

3804/QĐ-UBND ngày 15/7/2019;

2579/QĐ-UBND ngày 04/5/2023

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành

IV/2026

543,16

23.740,7

45.598

100

43.318

95

2.280

5

Đã hoàn thành thi công 95 căn, còn 05 căn thấp tầng chưa thực hiện do vướng thủ tục GPMB

2026

7

Dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ tại số 201 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

số 201 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng

01121001030 ngày 23/9/2011;

2559/UBND-SXD ngày 25/5/2017;

4328/QĐ-UBND ngày 19/8/2024

Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

IV/2026

7.186,30

31.249,0

148.494

1.099

89.896

698

58.598

401

Khối nhà 2 và 3 đã hoàn thành xây dựng. Khối 1 đã xây thô, đang hoàn thiện

2026

8

Dự án xây dựng nhà ở tại lô đất NO22, phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Tên thương mại: Oriental Mansion)

Lô đất NO22 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

5701/QĐ-UBND ngày 26/11/2012;

1531/QĐ-UBND ngày 21/3/2024

Công ty cổ phần Thương mại Dương Phúc Thắng

2027 (đề xuất)

789,00

9.939,9

24.080

300

0

0

24.080

300

Đất trúng đấu giá, đã GPMB. Đang chuẩn bị đầu tư

2027

9

Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư Đồng Phát

Ô đất A3-5 xã Tam Hiệp và xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì

01121000220 ngày 20/10/2008 và ngày 1/8/2014;

524/UB- XDCT ngày23/01/2015

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Phát và Công ty cổ phần Vinaconex 39

IV/2013- II/2017 (đề xuất 2027)

1.079,00

11.668,0

72.466

1.092

0

0

72.466

1.092

Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh CTĐT và giao đất

2027

10

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng để bán và xây dựng công trình thương mại, bãi đỗ xe tại khu đất TQ, thị trấn Trâu Quỳ và xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

Thị trấn Trâu Quỳ và xã Dương Xá, huyện Gia Lâm

10956/QĐ-UBND ngày 26/12/2018;

8847/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2021-2026

256,03

209.976,0

168.809

332

0

0

168.809

332

Đang trình QHCT tỷ lệ 1/500 để triển khai GPMB

2027

11

Dự án Khu nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại Him Lam Phúc Lợi (đề xuất điều chỉnh thành Dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi - phần nhà ở thương mại)

phường Phúc Lợi, quận Long Biên

2967/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

Công ty cổ phần Him Lam

2030 (đề xuất)

8.969

134.418

59.600

1.080

0

0

59.600

1.080

Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

2030

II

Các dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

3.931.571

13.553

468.919

1.012

3.031.614

8.787

1

Xây dựng nhà ở thương mại tại khu đấu giá quyền sử dụng đất ao Cửa Nổ, thôn Văn Lãng, xã Quang Trung

Ao Cửa Nổ, thôn Văn Lãng, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2021-2025

34,518

1.938

6.411

13

6411

13

0

0

Đã được giao đất và hoàn thành GPMB; Đang trình chủ trương đầu tư

2025

2

Xây dựng nhà ở thương mại tại khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm X13 khu đô thị Mỹ Hà, thị trấn Phú Xuyên

Khu X13 khu đô thị Mỹ Hà, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2021-2025

403,414

21.344

38.692

84

38692

84

0

0

Đã được giao đất và hoàn thành GPMB; Đang trình chủ trương đầu tư

2025

3

Dự án Nhà ở xã hội ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (Phần nhà ở thương mại thấp tầng)

Ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai

LD Công ty CP chế biến sản phẩm chăn nuôi Hà Nội - Công ty CP đầu tư xây dựng NHS

2028 (NĐT

đề xuất)

823,00

4.919

3.578

6

0

0

3.578

6

Đất do Nhà đầu tư đang quản lý sử dụng. Đang thực hiện thủ tục đầu tư

2028

4

Dự án Tòa nhà 1283 Giải Phóng

(Lakeview Tower Giải Phóng)

số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

Công ty Cổ phần Bao

Bì Việt Nam

I/2025- II/2028 (đề xuất)

813,41

3.648

39.394

312

0

0

39.394

312

Đất do Nhà đầu tư đang quản lý sử dụng. Đang thực hiện thủ tục đầu tư

2028

5

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại ô đất H1-NO1 và H1-NO2 tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên

phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

II/2025- IV/2027

137,00

10.081

16.130

8

0

0

16.130

8

Đang đề xuất chấp chuận chủ trương đầu tư

2027

6

Xây dựng nhà ở cao tầng tại ô quy hoạch B.3/NO4 và B.5/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

IV/2026- IV/2029

1.680

39.286

101.411

1.125

0

0

101.411

1.125

Đang đề xuất chấp chuận chủ trương đầu tư

2029

7

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng để bán tại ô quy hoạch CT1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên

phường Long Biên, quận Long Biên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

IV/2026- IV/2029

250

8.982

33.280

75

0

0

33.280

75

Đang thực hiện giao đất để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án

2029

8

Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại ô quy hoạch A5/CCKO1 và A5/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

IV/2026- IV/2029

50

1.421

6.127

13

0

0

6.127

13

Đang thực hiện giao đất để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án

2029

9

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại ô quy hoạch A4/HH1 và A4/NO5 phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, quận Long Biên

phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, quận Long Biên

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

IV/2027- IV/2030

1.438

26.862

93.800

591

0

0

93.800

591

Đã giao đất, đang đề xuất chấp chuận chủ trương đầu tư

2030

10

Khu nhà ở tại ô quy hoạch A.4/N04 thuộc Dự án xây dựng HTKT các ô quy hoạch A.4/N04, A.8/N01, A8/N02, A4/HH2, A4/HH3.

(Đang đề xuất điều chỉnh tên dự án: Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Sông Hồng (Red River))

Ô đất A.4/NO4 theo quy hoạch phân khu N10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Công ty cổ phần Xúc tiến đầu tư thương mại Việt Đức

2030 (đề xuất)

1.127

6.618

61.140

402

0

0

61.140

402

Đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng QSDĐ. Đang trình hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

2030

11

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ô đất có ký hiệu A4/NO2

Ô đất A4/NO2 theo quy hoạch phân khu N10, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Hà Nội

Sau 2025

2.290

24.727

90.565

532

0

0

90.565

532

Công ty đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền SDĐ

Sau 2025

12

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Vàn Gợi - Đồng Quân, phường Viên Sơn

Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

1487/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Đấu giá QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân

2018-2022

98,398

43.639

67.679

212

58132

144

0

0

Đã hoàn thành xây dựng HTKT, đang tổ chức đấu giá QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân

2025

13

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Củ, xã Sơn Đông

Xã Sơn Đông, thị xã

Sơn Tây

1485/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Đấu giá QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân

2021-2025 (đề xuất)

68,762

36.377

62.011

150

62011

150

0

0

Đang thực hiện GPMB và đầu tư xây dựng HTKT

2025

14

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở Đầm Hương

Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây

938/QĐ-UBND ngày 19/6/2024

Đấu giá QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân

2023-2025

5,187

9.576

18.325

40

18325

40

0

0

Đã phê duyệt BCKTKT. Đang đo đạc bản đồ GPMB

2025

15

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Dộc Vang, xã Đường Lâm

Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây

08/NQ-HĐND ngày 21/7/2022;

509/QĐ- UBND ngày 25/5/2023

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2023-2025

67,430

49.830

89.388

249

79640

170

0

0

Đang thực hiện GPMB, đề xuất chủ trương đầu tư

2025

16

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở Đồng Mô LakeSide

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây

08/NQ-HĐND ngày 21/7/2022

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2023-2026

84,668

49.950

91.480

247

0

0

80.342

137

Đang lập BCNCKTdự án

2026

17

Dự án đầu tư xây dựng HTKT điểm đất đấu giá quyền sử dụng đất đối diện vườn hoa (gốc Đa ao Sãi), TDP Phú Nhi 1 và ngách 161, đường Phú Nhi, phường Phú Thịnh

Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây

478/QĐ-UBND ngày 06/5/2019

Đấu giá QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân

2024-2026 (đề xuất)

2,470

2.278

4.500

11

0

0

4.500

11

Đang lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư

2026

18

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Viên Sơn

Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

1610/QĐ-UBND ngày 24/12/2020

Đấu giá QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân

2019-2024 (đề xuất

2026)

120,893

48.027

64.357

248

0

0

52.581

98

Đang GPMB và thi công xây dựng HTKT

2026

19

Dự án GPMB và san nền tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Gò Gợi, phường Viên Sơn

Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

09/NQ-HĐND ngày 14/6/2023

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2024-2027

72,964

46.928

76.238

335

0

0

64.588

130

Đang lập quy hoạch dự án

2027

20

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu Làng Cũ, xã Kim Sơn

Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2024-2026

139,952

118.602

40.365

357

0

0

30.626

231

Đang đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

2026

21

Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất khu Xã Tắc, phường Trung Hưng

Phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2027 (đề xuất)

38,500

16.960

27.963

55

0

0

27.963

55

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2027

22

Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất tại phường Trung Hưng

Phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2027 (đề xuất)

35,500

14.040

10.496

22

0

0

10.496

22

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2027

23

Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất Vân Gia, phường Trung Hưng

Phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2027 (đề xuất)

34,500

14.420

27.464

51

0

0

27.464

51

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2027

24

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thuộc dự án GPMB và san nền tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở Yên Thịnh, phường Phú Thịnh

Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2028 (đề xuất)

98,130

70.400

82.764

239

0

0

72.464

143

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2028

25

Dự án GPMB và san nền tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở Cam Thịnh, xã Đường Lâm

Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2028 (đề xuất)

65,500

38.250

63.463

189

0

0

55.413

114

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2028

26

Dự án GPMB và san nền tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2028 (đề xuất)

85,900

49.800

98.396

285

0

0

84.303

154

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2028

27

Dự án GPMB và san nền tạo quỹ đất đấu giá Quyền sử dụng đất khu Đồng Quan, xã Đường Lâm

Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2028 (đề xuất)

59,800

36.440

64.199

185

0

0

56.511

114

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2028

28

Dự án GPMB và san nền tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở Phú Nhi, phường Phú Thịnh

Phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2029 (đề xuất)

193,300

96.664

154.730

437

0

0

135.644

260

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2029

29

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Trung Hưng mới

Phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2034 (đề xuất)

4.909,000

722.058

694.242

2.060

0

0

603.156

1.331

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2034

30

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Viên Sơn mới

Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSDĐ

2034 (đề xuất)

7.162,000

1.255.951

843.513

3.287

0

0

626.377

1.550

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2034

31

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín

Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín

12/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2025

14.921

6.800

17.000

34

4250

9

12.750

26

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2025

32

Đầu tư xây dựng khu nhà ở khu Ao Cổng Thượng, xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2025

33.709

13.000

32.500

65

8125

16

24.375

49

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2025

33

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín

Xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín

01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 và 05/NQ- HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2026

81.146

35.000

87.500

175

21875

44

65.625

131

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2026

34

Đầu tư xây dựng khu nhà ở khu phía Bắc thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín

Xã Minh Cường, huyện Thường Tín

01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2026

85.287

30.000

75.000

150

18750

38

56.250

113

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2026

35

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thôn Đống Chanh, xã Minh Cường, huyện Thường Tín

Xã Minh Cường, huyện Thường Tín

01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2026

176.422

70.000

175.000

350

43750

88

131.250

263

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2026

36

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

01/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2025

18.582

7.000

17.500

35

4375

9

13.125

26

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2025

37

Đầu tư xây dựng khu nhà ở vị trí 01 thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm xuyên, huyện Thường Tín

Xã Nghiêm xuyên, huyện Thường Tín

35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2025

45.567

19.500

48.750

98

16250

33

32.500

65

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2025

38

Đầu tư xây dựng khu nhà ở vị trí 03 thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm xuyên, huyện Thường Tín

Xã Nghiêm xuyên, huyện Thường Tín

35/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2025

41.641

18.000

45.000

90

15000

30

30.000

60

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2025

39

Đầu tư xây dựng khu nhà ở Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín

Xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín

10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 và 19/NQ- HĐND ngày 24/10/2023 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2023- IV/2025

43.992

15.000

37.500

75

12500

25

25.000

50

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2025

40

Đầu tư xây dựng khu nhà ở ở tại vị trí 1 xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Trí 1 xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

10/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

II/2023- IV/2026

76.162

19.800

49.500

99

16500

33

33.000

66

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2026

41

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thôn Quần Hiền, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín

Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín

23/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2025- IV/2028

72.368

19.700

49.250

99

32833

66

16.417

33

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2028

42

Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín

Xã Văn Tự, huyện Thường Tín

23/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2025- IV/2028

35.110

7.800

19.500

39

6500

13

13.000

26

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2028

43

Đầu tư xây dựng nhà ở khu Bảo Phúc tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

05/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của HĐND huyện

Lựa chọn theo hình thức đấu giá QSD đất

I/2024- IV/2026

26.811

6.000

15.000

30

5000

10

10.000

20

Đã phê duyệt dự án, đang GPMB

2026

44

Khu đô thị Nam Chính

Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

Lựa chọn theo hình thức đấu thầu

I/2025- I/2030 (đề xuất)

2.142

343.712

190.473

395

0

0

190.473

395

Chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư

2030

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI CẬP NHẬT (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Một số thông tin chính của dự án

Số lượng căn hộ chung cư/phòng ở (căn)

Tiến độ dự án (được duyệt/ dự kiến)

Văn bản chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư dự án của UBND Thành phố, Thủ tướng Chính phủ

Ghi chú  (Tình hình triển khai dự án đã cập nhật đến thời điểm báo cáo)

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Nhà đầu tư

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Tổng diện tích đất (ha)

Tổng diện tích sàn (m2)

Tình trạng GPMB, thực hiện trong phạm vi, ranh giới của dự án

Tình trạng GPMB HTKT ngoài hàng rào của DA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CỘNG:

331.088

2.723

I

Dự án cập nhật

255.722

1.583

1

Dự án Nhà ở xã hội ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty Cổ phần chế biến sản phẩm chăn nuôi Hà Nội (Đang quản lý sử dụng đất)

823,00

0,49

25.250

500

2028 (đề xuất)

Không phải GPMB. Quy mô dự án có phần nhà ở thương mại thấp tầng khoảng 06 căn, 3.578m2 sàn nhà ở

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

2

Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước

Ô đất ký hiệu A.4/HH4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

Công ty cổ phần Tập đoàn TPG đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1.087,19

0,7751

44.114

452

2028 (đề xuất)

Đang thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

3

Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.20, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

250.964

3.748,30

25.301

35

I/2025- IV/2026

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

4

Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.21, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

168.012

2.509,30

16.938

24

I/2025- IV/2026

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

5

Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.22, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

140.417

2.097,20

14.156

20

I/2025- IV/2026

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

6

Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.21 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

465.461

9.051,90

52.139

54

I/2025- IV/2027

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

7

Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.22 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

341.237

7.963,40

38.224

48

I/2025- IV/2027

Đang thực hiện chuẩn bị đầu tư

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

8

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5 phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, quận Long Biên

phường Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh, quận Long Biên

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

812,00

1,1742

39.600

450

2030 (dự kiến)

Đã giao đất, đang đề xuất chấp chuận chủ trương đầu tư

Đang GPMB

Đang thực hiện

II

Dự án điều chỉnh thông tin

75.366

1.140

1

Đã có tên tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND Thành phố

272.720

5.078

Dự án Khu nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại Him Lam Phúc Lợi (phần nhà ở xã hội tại các lô C2, C3)

phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công ty cổ phần Him Lam

2.283

3,38

204.903

3.728

2029 (đề xuất)

2967/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; đang xin chuyển đổi phần nhà ở tái định cư sang NOXH

Phần đất xây dựng nhà ở xã hội đã hoàn thành GPMB

Đã hoàn thành. Dự án tiếp giáp với đường giao thông hiện có.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Pháp Vân - Tứ Hiệp (Chuyển đổi các tòa A2, A3 và A4 từ nhà ở sinh viên sang làm nhà ở xã hội )

một phần ô đất III.13.1 (quỹ đất 20%) KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng thành phố Hà Nội

1.197

1,69

67.817

1.350

chưa xác định

4677/QĐ-UBND ngày 11/9/2009

Đã XD phần thô 02 tòa A2, A3; Đang thực hiện thủ tục đầu tư (Diện tích sàn không bao gồm tòa A4)

Đã hoàn thành. Tiếp giáp đường Khu đô thị

Chấp thuận điều chỉnh

328.095

5.868

Dự án Khu nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại Him Lam Phúc Lợi (đề xuất điều chỉnh thành Dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi)

phường Phúc Lợi, quận Long Biên

Công ty cổ phần Him Lam

8.969

13,44

254.043

4.644

2030 (đề xuất)

2967/QĐ-UBND ngày 15/6/2018; đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

Chưa GPMB

Tiếp giáp với đường Hội Xá không cần GPMB.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tại các đơn nguyên A2,A3,A4 thuộc các ô đất III.11.6 và III.13.1 (quỹ đất 20%) thuộc Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội lập hồ sơ đề xuất dự án)

922,6

2,19

74.052

1.224

2024-2027 (đề xuất)

4677/QĐ-UBND ngày 11/9/2009; Đang đề xuất chủ trương đầu tư (số liệu là dự kiến)

Đã XD phần thô 02 tòa A2, A3

Đã hoàn thành. Tiếp giáp đường Khu đô thị

2

Đã có tên tại Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND Thành phố

89.340

1.490

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội

Tại ô đất CT6B Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, Hoàng Mai

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1.293

1,08

33.120

552

2027 (dự kiến)

Đang thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chưa GPMB

Chưa thực hiện

Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội

Tại ô CT7 và CT8 KĐTM Tây Nam Kim Giang 1, phường Đại Kim - Hoàng Mai, xã Tân Triều - Thanh Trì

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1.394

3,89

56.220

938

2027 (dự kiến)

Đang thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chưa GPMB

Chưa thực hiện

Chấp thuận điều chỉnh

109.331

1.714

Khu nhà ở xã hội – Tây Nam Kim Giang

ô đất CT6B, CT7, CT8 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

3.478

4,97

109.331

1.714

2027 (dự kiến)

Đang thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Chưa GPMB

Chưa thực hiện

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẬP NHẬT (ĐỢT 4)

(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên Dự án

Địa điểm

Đơn vị nghiên cứu lập và thực hiện dự án

Văn bản chủ trương đầu tư

Diện tích sàn nhà ở (m2)

Số căn hộ/ căn nhà TĐC

Tiến độ được duyệt

Tình hình triển khai

Dự kiến hoàn thành

Tổng cộng

69.544

398

1

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây

UBND thị xã Sơn Tây

2718/QĐ-UBND ngày 16/6/2015;

2105/QĐ-UBND ngày 05/4/2017;

459/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

47.038

172

2025

Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở năm 2025

2025

2

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (Cầu đường sắt Đuống) và các dự án đầu tư khu vực Bắc sông Đuống trên địa bàn huyện Gia Lâm

Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm

UBND huyện Gia Lâm

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 04/10/2024 của HĐND Thành phố

22.506

226

2024-2028

Dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô sử dụng đất 74.404m2, tổng mức đầu tư khoảng 218,567 tỷ đồng. UBND huyện Gia Lâm đang thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

2028

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com