# Quyết định 2634/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

| Số hiệu | 2634/QĐ-TTg |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 02/12/2025 |
| Ngày hiệu lực | 02/12/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2634/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, TRỌNG ĐIỂM NGÀNH NĂNG LƯỢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2433/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Điều 2.  Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp yêu cầu thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Điều 4.  Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT, Công báo;

- Lưu: VT, CN.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Bùi Thanh Sơn

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, TRỌNG ĐIỂM NGÀNH NĂNG LƯỢNG

(Kèm theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

Bảng I. Các dự án nguồn điện

1. Các dự án nhà máy nhiệt điện

TT

Dự án

Công suất (MW)

Địa điểm

Dự kiến thời gian vận hành

Ghi chú

1

NMNĐ LNG Quảng Ninh

1500

Quảng Ninh

2028-2029

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

2

NMNĐ LNG Hải Phòng giai đoạn I

1.600

Hải Phòng

2030

3

NMNĐ LNG Hải Phòng giai đoạn II

3.200

Hải Phòng

2031-2035

4

NMNĐ LNG Thái Bình

1500

Hưng Yên

2028-2029

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

5

NMNĐ LNG Nghi Sơn

1.500

Thanh Hóa

Trước 2030

Tên tại QĐ số 270/QĐ- TTg là NM điện LNG Quỳnh Lập/Nghi Sơn

6

NMNĐ LNG Công Thanh

1.500

Thanh Hóa

2031-2035

7

NMNĐ LNG Quỳnh Lập

1.500

Nghệ An

Trước 2030

Tên tại QĐ số 270/QĐ- TTg là NM điện LNG Quỳnh Lập/Nghi Sơn

8

NMNĐ LNG Vũng Áng III

1.500

Hà Tĩnh

2031-2032

9

NMNĐ LNG Quảng Trạch II

1.500

Quảng Trị

2028

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

10

NMNĐ LNG Quảng Trạch III

1.500

Quảng Trị

2031-2035

11

NMNĐLNG Hải Lăng giai đoạn 1

1500

Quảng Trị

2028-2029

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

12

NMNĐLNG Cà Ná

1500

Khánh Hòa

Trước 2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

13

NMNĐ LNG Hiệp Phước giai đoạn 1

1200

TP. Hồ Chí Minh

2028

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

14

NMNĐ LNG Hiệp Phước giai đoạn II

1.500

TP. HCM

2029-2030

15

NMNĐ LNG Long Sơn

1.500

TP. HCM

2031-2035

16

NMNĐ Long An I

1500

Tây Ninh

2028-2029

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

17

NMNĐ Long An II

1500

Tây Ninh

2031

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

18

NMNĐ LNG Bạc Liêu

3.200

Cà Mau

Trước 2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

19

NMNĐ Long Phú 1

1.200

Cần Thơ

2027

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

20

NMĐ Hạt nhân Ninh Thuận 1

2.000-3.200

Khánh Hòa

2030-2035

DA do BCD Điện hạt nhân chỉ đạo

21

NMĐ Hạt nhân Ninh Thuận 2

2.000-3.200

Khánh Hòa

2030-2035

DA do BCĐ Điện hạt nhân chỉ đạo

2. Các dự án nhà máy thủy điện (NMTĐ)

TT

Dự án

Công suất (MW)

Địa điểm

Dự kiến thời gian vận hành

Ghi chú

1

NMTĐ Trị An mở rộng (MR)

200

Đồng Nai

2027

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

2

NMTĐ tích năng Bác Ái

1.200

Khánh Hòa

2029-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

3

NMTĐ tích năng Đơn Dương (Tổ máy 1)

300

Lâm Đồng

2030

NMTĐ tích năng Đơn Dương (Tổ máy 2, 3)

600

Lâm Đồng

2031-2035

4

NMTĐ tích năng Phước Hoà

1.200

Khánh Hòa

2029-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

5

NMTĐ Tuyên Quang MR

120

Tuyên Quang

2029

6

NMTĐ Bản Chát MR

110

Lai Châu

2030

7

NMTĐ Huội Quảng MR

260

Sơn La

2031

8

NMTĐ Lai Châu MR

400

Lai Châu

2031

9

NMTĐ Sơn La MR

800

Sơn La

2031

3. Các dự án điện gió ngoài khơi

TT

Dự án

Công suất (MW)

Dự kiến thời gian vận hành

Ghi chú

1

Khu vực phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1

2.000

2025-2035

- ĐGNK Nam Trung bộ 1.1

500

2025-2030

- ĐGNK Nam Trung bộ 1.2

500

2025-2030

- ĐGNK Nam Trung bộ 1.3

500

2025-2030

- ĐGNK Nam Trung bộ 1.4

500

2031-2035

2

Dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, Malaysia

3.000

2033

Bảng II. Các dự án kho LNG

TT

Dự án

Dự kiến thời gian vận hành

Ghi chú

1

Kho LNG NMĐ Quảng Ninh

2028-2029

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

2

Kho LNG NMĐ Thái Bình

2028-2029

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

3

Kho LNG NMĐ Nghi Sơn

2025-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

4

Kho LNG NMĐ Hải Lăng giai đoạn 1

2025-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

5

Kho LNG NMĐ Cà Ná

2025-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

6

Kho LNG NMĐ Bạc Liêu (giai đoạn 1)

2025-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

7

Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) - Giai đoạn 1

2029-2030

Bảng III. Các chuỗi dự án khí - điện

TT

Dự án

Công suất các NMĐ

Địa điểm

Ghi chú

A

Chuỗi dự án khí - điện Lô B

Đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

1

Dự án Phát triển mỏ khí Lô B

2

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn

3

Các Dự án Nhà máy điện sử dụng khí Lô B (Ô Môn I, Ô Môn II, Ô Môn III, Ô Môn IV)

Tổng công suất: 3.810 MW

Cần Thơ

B

Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

1

Dự án Phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh

2

Các Dự án Nhà máy điện sử dụng khí Cá Voi Xanh (Miền Trung I, Miền Trung II, Dung Quất I, Dung Quất II, Dung Quất III)

Tổng công suất: 3.750 MW

Đà Nẵng, Quảng Ngãi

C

Chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

1

Dự án Kho LNG Sơn Mỹ

2

Dự án Trung tâm điện lực Sơn Mỹ (NMNĐ BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II)

Tổng công suất: 4.500 MW

Lâm Đồng

Bảng IV. Các dự án đường dây (ĐD) và trạm biến áp (TBA)

TT

Dự án

Quy mô

Địa điểm

Dự kiến thời gian vận hành

Ghi chú

Chiều dài (km)

Công suất (MVA)

A

Các dự án đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện

1

Các dự án giải tỏa công suất các nguồn điện lớn

1.1

ĐD 500 kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2

2x190

Thanh Hóa, Hưng Yên

2025-2030

1.2

TBA 500 kV Hưng Yên 2

900

Hưng Yên

2025-2030

1.3

ĐD 500 kV TĐTN Bác Ái - Ninh Sơn

2x25

Khánh Hòa

2025-2030

1.4

ĐD 500kV Thốt Nốt - Đức Hòa

2x135

Long An

2027

1.5

Lưới điện đấu nối đồng bộ các NMĐ Hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2

2x300 + 4x15 + 2x60 + 2x325

Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

2031-2035

1.6

Tuyến cáp ngầm cao thế một chiều dưới biển (HVDC) kết nối Việt Nam, Maylaysia, Singapore phục vụ xuất khẩu điện gió ngòi khơi

525 kv

Tuyến các ngầm liên quốc gia qua vùng biển các nước Singapore, Maylaysia và/hoặc Indonesia

2033

2

Các dự án tăng cường liên kết và giải tỏa công suất các NM thủy điện khu vực Tây Bắc

2.1

TBA 220 kV Nghĩa Lộ và ĐD 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì

250 MVA 2x92,62 km

Lào Cai, Phú Thọ

2025

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

2.2

ĐD 220 kV Than Uyên - Trạm 500 kV Lào Cai

2x73,2 km

Lai Châu - Lào Cai

2025

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

2.3

TBA 220kV Điện Biên và ĐD 220kV Sơn La - Điện Biên

2x126

2x125

Sơn La, Điện Biên

2025

2.4

TBA 220 kV Phong Thổ và ĐD 220 kV Phong Thổ - Than Uyên

2x65

2x250

Lai Châu

2025

2.5

Trục ĐD 500 kv Điện Biên - Lai Châu - Yên Bái - Thái Nguyên và các TBA 500 kV và ĐD đấu nối liên quan

-

TBA 500kV Điện Biên

2700

Điện Biên

2027-2028

-

ĐĐ 500kV Điện Biên - Lai Châu

2x50

Điện Biên Lai Châu

2027-2028

-

TBA 500kV Than Uyên và ĐD 220kV đấu nối

2x10+4x5

2700

Lai Châu

2027-2028

-

ĐD500 kV Lai Châu - Than Uyên

2x75

Lai Châu

2025-2030

-

ĐD 500 kV Than Uyên- Yên Bái

2x170

Lai Châu, Lào Cai

2027-2028

-

TBA 500kV Yên Bái và ĐD 500kV-220kV đấu nối

500kV: 4x20; 220kV: 4x5

1800

Lào Cai

2027-2028

-

ĐD 500kV Yên Bái - Thái Nguyên

2x100

Lào Cai, Thái Nguyên

2027-2028

2.6

Trục ĐD 500 kV Sơn La 1 - Sơn Tây - Đan Phượng và các công trình lưới điện đấu nối liên quan

-

TBA 500kV Sơn La 1 và ĐD 500kV đấu nối

4x10

1800

Sơn La

2027-2028

-

ĐD 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây

2x150

Sơn La, Hà Nội

2027-2028

-

ĐD 500kV Sơn Tây - Đan Phượng

2x20

Hà Nội

2027-2028

-

TBA 500 kV Đan Phượng và ĐD 500kV,220kV đấu nối

500kV: 4x5; 220kV: 4x11

1.800

Hà Nội

2025-2050

B

Các dự án tăng cường nhập khẩu điện

1

Nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua hướng Móng Cái

1.2

ĐD 220 kV từ TBA 220 kV Móng Cái đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

2x15

Quảng Ninh

2027

1.3

TBA 220 kV Móng Cái và ĐD 220kV Móng Cái -Hải Hà

2x40

2x250

Quảng Ninh

2027

1.4

TBA 220 kV Cộng Hòa và ĐD 220 kV Cộng Hòa - rẽ Cẩm Phả - Hải Hà và các xuất tuyến 110 kV đồng bộ

4x2,8

2x250

Quảng Ninh

2026

2

Nhập khẩu điện từ Lào

2.1

TBA 500 kV Lao Bảo (Hướng Hóa) và ĐD 220 kV đấu nối

1800 MVA 4x5,5 km

Quảng Trị

2025-2030

DA đã đó trong QĐ 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

2.2

ĐD 500 kV Lao Bảo - Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2

2x31 km

Quảng Trị

2025-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

2.3

Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2 và các ĐD 500 kV đấu nối

4x5 km

Quảng Trị

2025-2030

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

2.4

ĐD 500kV Thạnh Mỹ - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi

4x45

Đà Nẵng

2025-2030

C

Các dự án tăng cường năng lực truyền tâi và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn

1

ĐD 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín

500kV: 0,54+3,9 +40 km 220kV: 5x0,32+5 x3,9+ 2x40+2x 2,7+2x2, 5 km

Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ

2025

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

2

TBA 220 kv Văn Điển và đấu nối

4x4,5 km

2x250 MVA

Hà Nội

2026

DA đã có trong QĐ số 270/QD- TTg ngày 02/4/2024

3

Xây dựng mới trạm 220/110 kV Đại Mỗ và nhánh rẽ 220 kV

2x1,8 km

2x250 MVA

Hà Nội

2026

DA đã có trong QĐ số 270/QD- TTg ngày 02/4/2024

4

ĐD 500kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên

2x70

Hà Nội, Phú Thọ

2026

5

Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và ĐD 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2 - Rẽ Hòa Bình - Nho Quan và Sơn La - Nho Quan

4x5

Hà Nội, Phú Thọ

2026

6

ĐD 500kV Trạm cắt Hòa Bình 2-Tây Hà Nội

2x80

Hà Nội, Phú Thọ

2027

7

TBA 500 kV Thái Bình và đấu nối

500kV: 4x1,7 km 220kV: 4x6km

600 MVA

Hưng Yên

2026

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

8

TBA 500 kV Nam Định và đường dây đấu nối

220 kV: 2x7,2

900

Ninh Bình

2026

Đã có trong QĐ270   (với tên gọi cũ là TBA 500 kV NMNĐ Nam Định và đường dây đấu nối).

9

TBA 500 kV Hải Phòng và ĐD 500kV Hải Phòng -Thái Bình

2x38

2x900

Hải Phòng, Hưng Yên

2026

10

TBA 500 kV Quỳnh Lưu và ĐD đấu nối

500kV: 4x1km 220kV: 2x11km

900 MVA

Nghệ An

2026

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ- TTg ngày 02/4/2024

11

Trục đường dây nâng cao năng lực truyền tải Trung - Nam

-

TBA 500 kV Bình Định và ĐD 500kV Vân Phong - Bình Định

2x238

1.800

Gia Lai, Khánh Hòa

2028

-

TBA 500 kV TBKHH Dung Quất và các Đường dây: 500 kV TBKHH Dung Quất - Bình Định, 500 kV TBKHH Dung Quất - Dốc Sỏi

2x207 + 2x8

1.800

Quảng Ngãi, Gia Lai

2028

-

TBA 500 kV Krông Buk và đấu nối

500kV: 4x2; 220kV: 2x27

1.800

Đắk Lắk

2028

,

-

ĐD500 kV Krông Buk - Tây Ninh 1

2x314

Đắk Lắk, Tây Ninh

2028

12

Trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1 và ĐD 500 kV Bình Dương 1 - Chơn Thành

2x16,5

900

TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai

2026

13

ĐD 220 kV Tân Sơn Nhất - Thuận An

2x10

TP. Hồ Chí Minh

2026

14

TBA 500kV Ninh Sơn và ĐD 500 kV Ninh Sơn - Chơn Thành

2x275 + 4x18

2.700

Khánh Hòa, Đồng Nai

2027

Bảng V. Các dự án lọc hóa dầu

TT

Dự án

Ghi chú

1

Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

DA đã có trong QĐ số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024

Bảng VI. Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ

TT

Dự án

Địa điểm

Dự kiến thời gian vận hành

Ghi chú

1

Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế (HVDC) phục vụ các dự án năng lượng tái tạo

TP. Hồ Chí Minh

2030

2

Dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

2030

3

Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa

Khánh Hòa

2030

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com