# Quyết định 3004/QĐ-BKHCN năm 2025 về Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

| Số hiệu | 3004/QĐ-BKHCN |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 02/10/2025 |
| Ngày hiệu lực | 02/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3004/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, HẠ TẦNG SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Thông báo số 47-TB/TW ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Trưởng ban chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025-2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Cục Viễn thông theo dõi, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch, kịp thời đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch phù hợp với nhu cầu sử dụng hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Điều 4.  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phạm Đức Long;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để t/h);

- Các DN công nghệ (để t/h);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ KHCN;

- Lưu: VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Đức Long

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, HẠ TẦNG SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-BKHCN ngày   /   /2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. QUAN ĐIỂM

1. Hạ tầng số (bao gồm 04 thành phần chính: (i) Hạ tầng viễn thông và Internet; (ii) Hạ tầng dữ liệu; (iii) Hạ tầng vật lý - số; (iv) Hạ tầng tiện ích số và Công nghệ số như dịch vụ) là một nền tảng quan trọng bậc nhất của một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại.

2. Trung tâm tài chính đẳng cấp quốc tế thì hạ tầng số phải được phát triển tương đương nhóm 30 nước hàng đầu thế giới.

3. Hạ tầng số phục vụ phát triển trung tâm tài chính quốc tế phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn.

4. Phát triển hạ tầng số phục vụ trung tâm tài chính quốc tế trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí".

5.Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ trung tâm tài chính quốc tế phải được phát triển đồng bộ cùng các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng giao thông, logistic, hạ tầng điện, hạ tầng chiếu sáng, hạ tầng công trình ngầm, các hạ tầng kỹ thuật khác.

II. MỤC TIÊU

Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng phải được triển khai đồng bộ cùng với quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, bảo đảm tối thiểu các mục tiêu sau:

1. Hạ tầng viễn thông - Internet

- Phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng; bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G theo nhu cầu của Trung tâm tài chính quốc tế.

- Mạng băng rộng cố định phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chính Minh, Thành phố Đà Nẵng được đầu tư, triển khai bảo đảm an toàn (tối thiểu có 01 đường dự phòng), không xảy ra gián đoạn dịch vụ viễn thông, đa dạng, bền vững đồng thời bảo đảm 100% tổ chức, người sử dụng có khả năng truy nhập với tốc độ trên 1Gb/s.

- Triển khai tối thiểu 01 tuyến cáp quang biển quốc tế mới với trạm cập bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng.

2. Hạ tầng dữ liệu

Hoàn thành đầu tư, khai thác tối thiểu 01 Trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh (chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE - Power Usage Effectiveness) dưới 1,4) có hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tính toán hiệu năng cao (HPC) tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng;

3. Hạ tầng vật lý - số

Hạ tầng Internet vạn vật (loT) sẵn sàng triển khai tại các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng

4. Hạ tầng tiện ích số và Công nghệ số như dịch vụ

-Đầu tư xây dựng mạng blockchain tại thành phố Đà Nẵng để phục vụ triển khai thử nghiệm các sản phẩm tài sản số.

-Phát triển các nền tảng cung cấp các công nghệ số (IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, an ninh mạng,...) như dịch vụ, đóng vai trò là hạ tầng mềm để phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1.Có cơ chế, chính sách thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế.

2.Hoàn thiện, bảo đảm trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số ( ưu tiên không gian, vị trí, tạo điều kiện để phát triển nhà trạm thu phát sóng di động, hạ tầng băng rộng, xây dựng các trung tâm lưu trữ dữ liệu, trạm trung chuyển Internet, trạm cập bờ kết nối quốc tế …).

3.Thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng số; xây dựng, công bố kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế để các đơn vị phối hợp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các ngành giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp, thoát nước, hạ tầng công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật khác. Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy triển khai hạ tầng viễn thông, hạ tầng số tại các khu vực xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

4.Phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm: các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế, an toàn, bền vững, theo tiêu chuẩn xanh.

5.Thúc đẩy tích hợp các cảm biến loT vào các cơ sở hạ tầng truyền thống như giao thông vận tải, năng lượng, hậu cần (logistic) trong xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng của Trung tâm tài chính quốc tế.

6.Thúc đẩy xây dựng, phát triển các nền tảng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ công tác của Bộ ( với sự tham gia của Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế, đại diện Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng ) thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số đáp ứng nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

2. Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chịu trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng hạ tầng viễn thông, hạ tầng số của Trung tâm tài chính quốc tế trong từng thời kỳ.

3. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục đính kèm Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

4.Định kỳ hàng tháng các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông) để tổng hợp, báo cáo.

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, HẠ TẦNG SỐ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

(kèm theo Quyết định số   /QĐ-BKHCN ngày   tháng   năm 2025)

STT

Chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ

Kết quả dự kiến

Thời hạn

Đơn vị chủ trì điều phối triển khai (đầu mối Bộ   KHCN)

Đơn vị phối hợp

I

Mục tiêu

1

Phủ sóng 5G toàn bộ các khu vực triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng

100% khu vực triển khai TTTC phủ sóng 5G

Ngay sau khi TTTC đi vào hoạt động

Cục Viễn thông

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Các DNVT di động

2

Mạng băng rộng cố định phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chính Minh, Thành phố Đà Nẵng được đầu tư, triển khai bảo đảm an toàn (tối thiểu có 01 đường dự phòng), không xảy ra gián đoạn dịch vụ viễn thông, đa dạng, bền vững

Ngay sau khi TTTC đi vào hoạt động

Cục Viễn thông

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế;

Các DNVT di động

3

100% người sử dụng tại Trung tâm tài chính quốc tế có khả năng truy nhập băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s.

Ngay sau khi TTTC đi vào hoạt động

Cục Viễn thông

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế;

Các DNVT di động

4

Triển khai tối thiểu 01 tuyến cáp quang biển quốc tế mới với trạm cập bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng

01 tuyến cáp quang biển

2025-2026

Cục Viễn thông

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Các DNVT

5

Hình thành 1 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh (chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE - Power Usage Effectiveness) dưới 1,4 tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng

2025-2026

Cục VT

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Các DNVT

6

Xây dựng, bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G

2025-2030

Cục VT

Các đơn vị thuộc Bộ KHCN

Các DNVT

7

Hướng dẫn, đầu tư xây dựng mạng blockchain tại thành phố Đà Nẵng để phục vụ triển khai thử nghiệm các sản phẩm tài sản số

2025-2030

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Các đơn vị thuộc Bộ KHCN

II

Nhiệm vụ, giải pháp

1

Có cơ chế, chính sách thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế.

Ngay sau khi TTTC đi vào hoạt động

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Sở KHCN TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng

Cục VT theo dõi, đôn đốc

2

Hoàn thiện, bảo đảm trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành

Ngay sau khi TTTC

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Sở KHCN TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng

phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số

đi vào hoạt động

Cục VT theo dõi, đôn đốc

3

Thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng số; xây dựng, công bố kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế để các đơn vị phối hợp triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các ngành giao thông, năng lượng, chiếu sáng, cấp, thoát nước, hạ tầng công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật khác. Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy triển khai hạ tầng viễn thông, hạ tầng số tại các khu vực xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

2025-2026

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Sở KHCN TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng

Cục VT theo dõi, đôn đốc

4

Phát triển, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm: các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn quốc tế, an toàn, bền vững, theo tiêu chuẩn xanh.

2025-2026

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Sở KHCN TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng

Cục VT theo dõi, đôn đốc

5

Thúc đẩy tích hợp các cảm biến loT vào các cơ sở hạ tầng truyền thống như giao thông vận tải, năng lượng, hậu cần (logistic) trong xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng của Trung tâm tài chính quốc tế.

2025-2026

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Sở KHCN TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng

Cục VT theo dõi, đôn đốc

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com