# Quyết định 35/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

| Số hiệu | 35/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 05/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 05/01/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 35/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN ỨNG HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024.

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2025 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10742/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 31/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ứng Hòa (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Ứng Hòa, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/12/2024), trong đó:

Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 bao gồm 136 dự án với tổng diện tích là 1.008,38 ha.

(Chi tiết Danh mục dự án kèm theo)

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Ứng Hòa có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Ứng Hòa tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2.  Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Ứng Hòa:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/10/2025.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TT Thành ủy;

- TT HĐND TP;

- UB MTTQ TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- VPUB: CVP, PCVPV.T.Anh;

- TH, ĐT, TNMT(Cung,Cg);

- Trung tâm thông tin điện tử TP;

- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN ỨNG HÒA

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2025 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Đại diện Cơ quan, tổ chức, người đăng kí

Diện tích kế hoạch   (ha)

Trong đó

Vị trí

Căn cứ pháp lý

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)

Diện tích đất thu hồi   (ha)

Diện tích đất trồng lúa   (ha)

Địa danh huyện

Địa danh xã

A

Các công trình, dự án phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua

I

Các công trình, dự án chuyển tiếp

1

Các công trình, dự án được cập nhật xác định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

a

Các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất

1

Xây dựng HTKT khu đất ở mới khu C thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa

3.25

3.25

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 03/10/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 16 (Tiến độ: 2024-2026)

2

Xây dựng HTKT khu đất ở mới khu D thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa

4.41

4.41

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

Nghị quyết sổ 12/NQ-HĐND ngày 03/10/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 16 (Tiến độ: 2024-2026)

3

Xây dựng HTKT khu đất ở mới thôn Văn Cao xã Tảo Dương Văn

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.45

0.45

Huyện Ứng Hòa

Xã Tảo Dương Văn

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2023.Tiến độ thực hiện dự án 2023-2025

4

Xây dựng khu dân cư mới thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện

1.6

1.6

Huyện Ứng Hòa

Xã Viên An

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023của HĐND huyện Ứng Hoà (Phụ lục 54). Tiến độ thực hiện 2022-2024

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Trạch Bái, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa

0.17

0.17

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Trạch Bái, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2024- 2026

6

Giải phóng mặt bằng và xây dựng các tuyến đường chính tạo quỹ đất sạch để đấu giá QSD đất tại khu 1, ô quy hoạch ký hiệu Ô 1 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa

ODT

Ban QLDA ĐTXD huyện

9.68

9.68

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện (Phụ lục 10); Tiến độ thực hiện 2024 -2026.

7

Giải phóng mặt bằng và xây dựng các tuyến đường chính tạo quỹ đất sạch để đấu giá QSD đất tại khu 2, ô quy hoạch ký hiệu Ô 2 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa

ODT

Ban QLDA ĐTXD huyện

6.9

6.9

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện (Phụ lục 11); Tiến độ thực hiện 2024 -2026.

b

Các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

…

c

Các công trình, dự án khác

8

Trụ sở Ban CHQS xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.13

0.13

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Hùng

Quyết định số 7911/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Ban CHQS xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Địa điểm xây dựng: Xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

9

Trụ sở Ban CHQS xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.12

0.12

Huyện Ứng Hòa

Xã Liên Bạt

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 - Phụ lục 02 (Tiến độ thực hiện: 2023-2025)

- Quyết định số 6325/QĐ-UBND ngày 16/08/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc Phê duyệt dự án: Trụ sở Ban CHQS xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện: 2023-2025

10

Trụ sở Ban CHQS xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.11

0.11

Huyện Ứng Hòa

Xã Minh Đức

Quyết định số 7913/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng. Tiến độ thực hiện 2023-2025

11

Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.15

0.15

Huyện Ứng Hòa

Xã Trường Thịnh

Quyết định số 7914/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng. Tiến độ thực hiện 2023-2025

12

Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.10

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

Quyết định số 6552/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Xây dựng mới Trụ sở Ban CHQS xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa,TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2023- 2025.

13

Trụ sở Ban CHQS xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.10

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Hoa Sơn

Quyết định số 7909/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng. Tiến độ thực hiện 2023- 2025.

14

Trụ sở Ban CHQS xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.15

0.15

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Phú

Quyết định số 7915/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Ban CHQS xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Địa điểm xây dựng: xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

15

Trụ sở Ban CHQS xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.15

0.15

Huyện Ứng Hòa

Xã Đông Lỗ

Quyết định số 7910/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng. Tiến độ thực hiện 2023- 2025.

16

Trụ sở Ban CHQS xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.10

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Phù Lưu

Quyết định số 7912/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Ban CHQS xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Địa điểm xây dựng: xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

17

Trụ sở Ban CHQS xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.20

0.20

Huyện Ứng Hòa

Xã Tảo Dương Văn

Quyết định số 6481/QĐ-UBND ngày 23/08/2024 về việc phê duyệt dự án: Trụ sở Ban CHQS xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2023-2025

18

Trụ sở Ban CHQS xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.10

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Kim Đường

Nghị quyết sổ 12/NQ-HĐND ngày 03/10/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 05 (Tiến độ: 2024-2026)

19

Trụ sở Ban CHQS xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.15

0.15

Huyện Ứng Hòa

Xã Đồng Tân

Nghị quyết sổ 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 03 (Tiến độ: 2024-2026)

20

Trụ sở Ban CHQS xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.11

0.11

Huyện Ứng Hòa

Xã Phương Tú

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 02 (Tiến độ thực hiện: 2024-2026)

21

Trụ sở Ban CHQS xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.12

0.12

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 04 (Tiến độ thực hiện: 2024-2026)

22

Trụ sở Ban CHQS thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.18

0.18

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 01 (Tiến độ thực hiện: 2024-2026)

23

Xây dựng trụ sở Viện KSND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

TSC

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

0.30

0.30

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Quyết định số 16/QĐ-VKSTC ngày 01/3/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở Viện KSND huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.Tiến độ thực hiện: 2023-2025

24

Xây mới, cải tạo, nâng cấp trường THCS Minh Đức đạt chuẩn quốc gia – Mức độ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.40

0.40

Huyện Ứng Hòa

Xã Minh Đức

Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 27/03/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp trường THCS Minh Đức đạt chuẩn quốc gia – Mức độ 2. Tiến độ thực hiện 2023-2025.

25

Xây dựng trường mầm non Đại Cường đạt chuẩn quốc gia – Mức độ 2, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.38

0.38

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường

1. Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023; (phụ lục 32)

2. Quyết định số 4896/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng trường mầm non Đại Cường đạt chuẩn quốc gia – Mức độ 2, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện: 2023-2025

3. Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND TP. Hà Nội về việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa.

26

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Kim Đường

DYT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.10

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Kim Đường

1. Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

2.Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (Phụ lục 20). Tiến độ thực hiện 2023- 2025

27

Xây dựng trường tiểu học Đại Cường đạt chuẩn quốc gia - mức độ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.25

0.25

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện Ứng Hòa Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng Trường Tiểu học Đại Cường đạt chuẩn quốc gia –Mức độ 2(Tiến độ: 2022-2024)

28

Xây dựng trường THCS Đại Cường đạt chuẩn quốc gia - mức độ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.15

0.15

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường

1. Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Ứng Hòa V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng trường THCS Đại Cường đạt chuẩn mức độ 2 (Tiến độ: 2023- 2025)

2. Quyết định số 4728/QĐ-UBND ngày 29/06/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng trường THCS Đại Cường đạt chuẩn – Mức độ 2. Tiến độ thực hiện 2024-2026

29

Đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ba Sao - Bái Đính (Đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn), huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức.

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.90

0.90

Huyện Ứng Hòa

Xã Trầm Lộng

1. Quyết định số 4760/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội Giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 06 Dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố đã được dự nguồn cụ thể thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, lĩnh vực cấp nước, thoát nước, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tái định cư. Tiến độ thực hiện 2024- 2025

30

Xây dựng trường THCS Viên An đạt chuẩn quốc gia - Mức độ 2, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.38

0.38

Huyện Ứng Hòa

Xã Viên An

1. Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 (Phụ lục 28) của HĐND Huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện 2024-2026

31

Nâng cấp cải tạo Trường THCS Trường Thịnh đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.45

0.45

Huyện Ứng Hòa

Xã Trường Thịnh

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà (Phụ lục 27). Tiến độ thực hiện 2024-2027

32

Trường mầm non trung tâm xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.97

0.02

Huyện Ứng Hòa

Xã Hồng Quang

1. Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

2. Quyết định số 6308/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện 2021-2024

33

Trường Tiểu học thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1.15

0.10

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình

1. Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

2. Quyết định số 6274/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện 2020-2024.

34

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình -Ba Sao - Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn-Tam Trúc) huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa (Đường nối từ đường kinh tế phía nam đi Ba Sao - Bãi Đính).

DGT

UBND huyện Ứng Hòa

26.51

26.51

Huyện Ứng Hòa

Xã Đội Bình, Trầm Lộng, Hòa Lâm, Hồng Quang, Lưu Hoàng

1. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội - phụ lục 32-Tiến độ thực hiện 2022- 2026.

2. Ngày 22/9/2023, HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh của DA

35

Cải tạo, nâng cấp kiên cố hệ thống kênh I2-VĐ7, I2-10-10 kết hợp làm đường giao thông, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DTL

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

3.58

2.25

Huyện Ứng Hòa

Các xã Phương Tú, Trung Tú, Đồng Tân, Minh Đức

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2024- 2027.

36

Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B từ cầu Xà Kiều xã Quảng Phú Cầu đến đường cụm công nghiệp Bắc Vân Đình xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

19.30

19.30

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt,

Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội - Phụ lục 26. Tiến độ thực hiện 2024-2027

37

Đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư trên địa bàn huyện Ứng Hòa phục vụ GPMB (Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B đoạn từ cầu Xà Kiều, xã Quảng Phú Cầu đến cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt) và Dự án Nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429B (đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam) huyện Ứng Hòa.

ONT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

2.90

2.90

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

1. Quyết định số 4760/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội Giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 06 Dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố đã được dự nguồn cụ thể thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, lĩnh vực cấp nước, thoát nước, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tái định cư

2. Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội - Phụ lục 17 (Tiến độ thực hiện: 2024-2026)

2

Các công trình, dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở lên (được cập nhật xác định lần đầu vào thời điểm từ năm 2023 trở về trước) được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai

a

Các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất

38

Xây dựng HTKT khu 1 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ODT

Trung tâm PTQĐ

1.96

1.96

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023-Phụ lục 47.Tiến độ thực hiện 2023-2025

39

Xây dựng HTKT khu 2 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ODT

Trung tâm PTQĐ

2.03

2.03

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023- Phụ lục 48. Tiến độ thực hiện 2023-2025

40

Xây dựng HTKT khu 3 - TTTM DV đất ở mới thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ODT

Trung tâm PTQĐ

2.16

2.16

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023 - Phụ lục 49. Tiến độ thực hiện 2023-2025

41

Xây dựng HTKT khu đấu giá khu Rau Xanh Vườn Kẹ thôn Nội Xá

ONT

Trung tâm PTQĐ

3.35

1.28

Huyện Ứng Hòa

Xã Vạn Thái

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023 - Phụ lục 52. Tiến độ thực hiện 2022-2024);

42

Xây dựng HTKT đấu giá quyền sử dụng đất khu xứ Đồng Dộc Đình, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt

ONT

Trung tâm PTQĐ

1.966

0.22

Huyện Ứng Hòa

Xã Liên Bạt

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023 - Phụ lục 42. Tiến độ thực hiện 2022-2024

43

Xây dựng HTKT khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ

1.68

1.68

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023- Phụ lục 55. Tiến độ thực hiện 2023-2025;

44

Xây dựng HTKT khu tái định cư và đất ở mới khu A thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa

3.24

3.24

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023 - Phụ lục 51. Tiến độ thực hiện 2023-2025

45

Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu đồng Hội Cao, thôn Giang Làng, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa

1.5

1.5

Huyện Ứng Hòa

Xã Đồng Tiến

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023- Phụ lục 53. Tiến độ thực hiện 2023-2025

46

Xây dựng HTKT khu đất ở mới và tái định cư thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ODT

Trung tâm PTQĐ

1.27

0.02

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn dự phòng xây dựng cơ bản tập trung chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư công năm 2023; Mục A4. Tiến độ thực hiện 2022-2024

47

Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ

1.3

0.11

Huyện Ứng Hòa

Xã Cao thành

Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt gai hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng HTKT khu dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện điều chỉnh: 2022-2024

48

Xây dựng HTKT khu tái định cư và đất ở mới khu B thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ

4.45

4.45

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/6/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu, Ngân sách các Quận hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023.Phụ lục 05. Tiến độ thực hiện 2023-2025

b

Các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

…

c

Các công trình, dự án khác

49

Xây mới trụ sở UBND xã Đồng Tân

TSC

UBND xã Đồng Tân

0.72

0.72

Huyện Ứng Hòa

Xã Đông Tân

Nghị quyết sổ 12/NQ-HĐND ngày 03/10/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 13 (Tiến độ: 2023-2026).

50

Xây dựng, cải tạo trường THPT Ứng Hòa A, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.00

0.81

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Quyết định số 2624/QD-UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện Ứng Hòa Xây dựng về việc phê duyệt dự án mở rộng trường trung học phổ thông Ứng Hòa A, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ: 2023-2025

51

Trường mầm non Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.95

0.95

Huyện Ứng Hòa

Xã Minh Đức

Quyết định số 4850/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Trường mầm non Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ: 2022-2025.

52

Xây dựng mới trường THCS Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.71

1.20

Huyện Ứng Hòa

Xã Viên Nội

Quyết định số 6166/QĐ-UBND ngày 08/08/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu: Xây dựng mới trường THCS Viên Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

53

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585 - Km14+885( tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ cầu Quảng Tái xã Trung Tú đến vống Thần xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

3.37

0.25

Huyện Ứng Hòa

Xã Trung Tú, Đồng Tân xã Minh Đức

Tờ trình số 1007/TTr-SGTVT ngày 02/10/2023 của Sở giao thông vận tải Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585-Km14+780 (tỉnh lộ 75 cũ), từ cầu Quảng Tái (xã Trung Tú) đến cầu vống Thần (xã Minh Đức) huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. (Tiến độ: 2020- 2024).

54

Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Gia đoạn 2)

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.50

0.01

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông liên xã từ QL 21B (Liên Bạt) đi cầu Ngọ Xá lên đê tả Đáy thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2). Tiến độ: 2019-2024.

55

Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), GD1

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

23.95

0.87

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình, Tảo Dương Văn, Hòa Lâm, Đội Bình, Đại Hùng

Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang) giai đoạn 1. Tiến độ thực hiện 2020-2024.

56

Nâng cấp cải tạo TL 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

14.19

0.36

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu, Liên Bạt, Thị trấn Vân Đình

Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 429C đoạn từ cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện quý IV 2023- 2025.

57

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km0 - Km6+585 (tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ Quốc lộ 21B thị trấn Vân Đình đến cầu Quảng Tái xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

3.37

0.89

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình, xã Phương Tú, Trung Tú

Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km0 đến Km6+585 (Tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ Quốc lộ 21B đến cầu Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện quý II 2024.

58

Đường giao thông liên xã từ QL 21B đi qua các xã Vạn Thái, Hòa Nam, Hòa Phú đi tỉnh lộ 426, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

5.10

2.80

Huyện Ứng Hòa

Xã Vạn Thái, Hòa Nam, Hòa Phú

Quyết định số 6229/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Đường giao thông liên xã từ Quốc lộ 21B đi qua các xã Vạn Thái, Hòa Nam, Hòa Phú đi tỉnh lộ 426, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.Tiến độ thực hiện 2021- 2024.

59

Đường trục kinh tế phía nam Thành phố Hà Nội đi Quốc lộ 38 tỉnh Hà Nam, huyện Úng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

3.41

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường, xã Đại Hùng

Quyết định số 6227/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường từ trục kinh tế phía nam Thành phố Hà Nội đi Quốc lộ 38 tỉnh Hà Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2021-2024

60

Đường nối từ tỉnh lộ 426 đến đường Ba Sao Bái Đính, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

6.23

0.63

Huyện Ứng Hòa

Xã Phù Lưu, xã Lưu Hoàng

Quyết định số 6277/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường nối từ tỉnh lộ 426 đến đường Ba Sao Bái Đính, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện: 2021-2024,

61

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Hòa Lâm-Trung Tú (từ đường Cần Thơ-Xuân Quang đi huyện Phú Xuyên)

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

12.26

8.34

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm, xã Trung Tú

Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Ứng Hòa Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Hòa Lâm - Trung Tú (từ đường Cần Thơ - Xuân Quang đi huyện Phú Xuyên), huyện Ứng Hòa, Tp Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2021-2024.

62

Đường giao thông kết hợp cứng hóa kênh mương trạm bơm Đại Cường đi Trục kinh tế phía Nam huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

5.12

2.48

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường

Quyết định số 6949/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Ứng Hòa Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Đường giao thông kết hợp cứng hóa kênh mương trạm bơm Đại Cường đi trục kinh tế phía Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2021-2024.

63

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

20.91

7.73

Huyện Ứng Hòa

Thị Trấn Vân Đình, xã Vạn Thái, xã Hòa Xá, xã Hòa Nam

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Vân Đình tới đường tỉnh 424 (76 cũ), địa phận huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2021-2025.

64

Đường nối từ TL429A đến TL429B huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

5.90

2.43

Huyện Ứng Hòa

Viên An, Viên Nội, Cao Thành

Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện Ứng Hòa Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nối từ tỉnh lộ 429A đến tỉnh lộ 429B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2021-2024

65

Đường I2-14B liên xã Minh Đức-Trầm Lộng (điểm đầu từ đường 426 đến điểm cuối Minh Đức-Ngăm), huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

3.58

0.06

Huyện Ứng Hòa

Các xã Trầm Lộng, Minh Đức

Quyết định số 6233/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường I2-14B liên xã Minh Đức- Trầm Lộng (điểm đầu từ đường 426 đến điểm cuối Minh Đức- Ngăm), huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2021-2024.

66

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Vạn Thái – Hòa Nam, huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

2.27

2.27

Huyện Ứng Hòa

Xã Vạn Thái, Hòa Nam

Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã Vạn Thái – Hòa Nam, huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2022-2024.

67

Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

7.86

7.86

Huyện Ứng Hòa

Minh Đức, Kim Đường, Đại Cường

Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Minh Đức - Ngăm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ: 2022-2024.

68

Đường giao thông liên xã từ Minh Đức đi Kim Đường, Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (Điểm đầu TL 428 tại thôn Thần, xã Minh Đức, Điểm cuối thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.68

1.68

Huyện Ứng Hòa

Minh Đức, Kim Đường, Đông Lỗ

Nghị quyết sổ 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện- Phụ lục 37. Tiến độ thực hiện 2024-2027

69

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao huyện Ứng Hòa giai đoạn 2

DTT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

2.60

2.60

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Ứng Hòa có về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ứng Hòa (giai đoạn 2). Tiến độ thực hiện 2022-2025

70

Xử lý khắc phục tình trạng sạt lở mái thượng, hạ lưu đê tả Đáy trên địa bàn các xã Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Lưu Hoàng, Đội Bình, huyện Ứng Hòa

DTL, DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

5.66

0.68

Huyện Ứng Hòa

Các xã Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Lưu Hoàng, Đội Bình

Quyết định số 261/QĐ-SNN ngày 03/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở mái thượng, hạ lưu đê tả Đáy trên địa bàn các xã Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Lưu Hoàng, Đội Bình, huyện Ứng Hoà. Tiến độ thực hiện 2024.

71

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Lưu Hoàng đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hoà, Tp. Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.27

0.27

Huyện Ứng Hòa

Xã Lưu Hoàng

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của HĐND huyện Ứng Hoà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (Phụ lục 16). Tiến độ thực hiện 2023-2025

72

Xây dựng nhà Đa năng, nhà lớp học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.61

0.61

Huyện Ứng Hòa

Xã Đồng Tiến

Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện 2022-2024.

73

Xây dựng mới trường mầm non thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, Tp. Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.82

0.12

Huyện Ứng Hòa

Xã Vạn Thái

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2024 - Phụ lục 03. Tiến độ thực hiện 2021-2026.

74

Xây dựng đường tỉnh lộ 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ quốc lộ 21B đến đê tả Đáy) huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

12.24

9.44

Huyện Ứng Hòa

Các xã: Quảng Phú Cầu, Hoa Sơn, Trường Thịnh, Cao Thành, Sơn Công

Quyết định số 3173/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 09/6/2023 về việc phê duyệt dự án: Xây dựng đường tỉnh lộ 429B kéo dài về phía Tây (đoạn từ quốc lộ 21B đến đê tả Đáy) huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2023-2025.

75

Đường tỉnh lộ 425 từ Quốc lộ 21B đi vào khu thắng cảnh di tích chùa Hương, huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

3.50

3.50

Huyện Ứng Hòa

Các xã: Lưu Hoàng, Hồng Quang

Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cho phép chuẩn bị đầu tư Dự án Đường tỉnh lộ 425 từ Quốc lộ 21B đi vào khu thắng cảnh di tích chùa Hương, huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2021-2024.

76

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 426 Quán Xá đến Thái Bằng huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

18.87

18.76

Huyện Ứng Hòa

Các xã: Đồng Tân, Trầm Lộng, Hòa Lâm, Phù Lưu

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 426 Quán Xá đến Thái Bằng huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2023-2026.

77

Đường Đỗ Xá-Quan Sơn (từ quốc lộ 21B đến Đường trục kinh tế phía Nam) thuộc địa bàn huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

15.00

15.00

Huyện Ứng Hòa

Các xã: Trung Tú, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái

Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.- Phụ lục số 22. Tiến độ thực hiện 2021-2025.

78

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 429A từ Ba Thá xã Viên An huyện Ứng Hòa đi huyện Thanh Oai

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

8.47

8.47

Huyện Ứng Hòa

Xã Viên An

1. Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến đường tỉnh 429A từ Ba Thá xã Viên An huyện Ứng Hòa đi huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/500. 2. Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội vê việc phê duyệt dự án. Tiến độ thực hiện 2024-2025.

79

Đường tránh quốc lộ 21B huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

25.40

25.40

Huyện Ứng Hòa

TT Vân Đình và các xã: Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái

Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Phụ lục sồ 30. Tiến độ thực hiện 2021-2025

80

Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 429B (đoạn từ quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam) huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

7.37

7.37

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 26/07/2024 cùa UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tiến độ đến hết năm 2026

81

Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT

DGT

Công ty CP phát triển đĩa ốc Cienco5

73.40

21.92

Huyện Ứng Hòa

Xã Trung Tú; Phương Tú; Hòa Lâm; Trầm Lộng; Đại Hùng; Đại Cường; Kim Đường; Đông Lỗ

Văn bản số 5744/SGTVT-KHTC của Sở giao thông vận tải TP. Hà Nội ngày 17/9/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT

82

Cải tạo, nâng khả năng tải tuyến đường dây 110KV từ trạm biến áp 110KV Vân Đình đi trạm biến áp 110KV Tía

DNL

BQLDA lưới điện Hà Nội

0.27

0.27

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình và các xã: Liên Bạt, Phương Tú

Quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội quyết định chấp thuận chủ trương trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện năm 2024.

83

Xây dựng mới trạm biến áp 110KV Khu Cháy và nhánh rẽ

DNL

Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội

0.91

0.91

Huyện Ứng Hòa

Các xã Tảo Dương Văn, Phương Tú huyện Ứng Hòa

Quyết định số 4926QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội quyết định chấp thuận chủ trương trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện năm 2024 -2025.

II

Các công trình, dự án đăng ký mới

a

Các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất

84

Xây dựng HTKT khu dân cư mới thôn Xuân Quang xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện

3.1

3.1

Huyện Ứng Hòa

Xã Đội Bình

Nghị quyết số 02/NQHĐND ngày 10/4/2024 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2024. Phụ lục 36. Tiến độ thực hiện 2024-2026.

b

Các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

…

c

Các công trình, dự án khác

85

Trường mầm non trung tâm xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1.10

1.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Kim Đường

1. Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Ứng Hoà v/v điều chỉnh dự án. Tiến độ thực hiện 2019- 2021

2. Quyết định số 7035/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND huyện Ứng Hoà v/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Tiến độ thực hiện 2019-2025

86

Đường giao thông liên kết vùng Thị trấn Vân Đình - Liên Bạt - Trường Thịnh - Quảng Phú Cầu (từ đường tránh QL 21B đến đường 429B)

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

3.20

3.20

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình, xã Trường Thịnh, xã Quảng Phú Cầu

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/04/2024 (Phụ lục 28) của HĐND Huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện 2024-2027

87

Đường giao thông liên xã Hòa Phú đi Hòa Lâm (kết nối từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển phía nam huyện Ứng Hòa)

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện

1.30

1.30

Huyện Ứng Hòa

Xã Hoà Lâm, Xã Hoà Phú

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/06/2023 của HĐND Huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện 2023-2025

88

Xây dựng sân vận động Đinh Xuyên, xã Hòa Nam

DTT

UBND xã Hòa Nam

0.30

0.30

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Nam

1. Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 07/05/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng sân vận động thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2024-2026

2. Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng sân vận động thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa.

89

Cải tạo nâng khả năng tải tuyến đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Hà Đông đi trạm biến áp 110kV Vân Đình

DNL

BQLDA lưới điện Hà Nội

0.25

0.25

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình, các xã: Liên Bạt, Quảng Phú Cầu, Phương Tú

Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Quý II năm 2025 -Quý II năm 2026.

90

Đấu nối trạm 220kV Ứng Hòa

DNL

BQLDA phát triển điện lực Hà Nội

0.24

0.24

Huyện Ứng Hòa

Xã Phương Tú

Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 17/07/2024 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Quý I- IV năm 2026.

91

Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối

DNL

BQLDA các công trình điện miền Bắc

5.41

5.41

Huyện Ứng Hòa

Xã Phương Tú

Quyết định số 6710/QĐ-UBND ngày 02/12/2023 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Quý I năm 2025- III năm 2026.

B

Các công trình, dự án không phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua

I

Các công trình, dự án chuyển tiếp

1

Các công trình, dự án được cập nhật xác định lần đầu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (chưa quá 02 năm liên tục theo khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai)

92

Xây dựng trụ sở công an xã Hòa Lâm

CAN

Công an thành phố Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Lâm

1. Quyết định số 5800/QĐ-BCA H01, ngày 23/8/2023 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư 08 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN . Tiến độ thực hiện: 2023-2025

2. Văn bản số 7777/CAHN-PH10 ngày 29/9/2023 của Công an thành phố Hà Nội về việc địa điểm đất công an xã Hòa Lâm thuộc Công an huyện Ứng Hòa

2

Các công trình, dự án đã có trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 02 năm trở lên (được cập nhật xác định lần đầu vào thời điểm từ năm 2023 trở về trước) được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai

93

Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Ứng Hòa

CQP

Ban CHQS huyện Ứng Hòa

2.00

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện chỉnh, bổ sung việc điều Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 2025; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tiến độ thực hiện 2022-2025.

94

Trụ sở CAX Phương Tú

CAN

CA TP Hà Nội

0.11

Huyện Ứng Hòa

Xã Phương Tú

1. Văn bản số 1037/UBND-QLĐT ngày 12/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa v/v Điều chỉnh, bổ sung kiểm tra, rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an cấp xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa

2. Văn bản số 3463/QHKT-HTKT ngày 21/7/2021 của Sở quy hoạch-Kiến trúc v/v kết quả rà soát, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

95

Trụ sở CAX Đồng Tân

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đồng Tân

1. Văn bản số 1037/UBND-QLĐT ngày 12/10/2020 của UBND huyện Ứng Hòa v/v Điều chỉnh, bổ sung kiểm tra, rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an cấp xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa

2. Văn bản số 3463/QHKT-HTKT ngày 21/7/2021 của Sở quy hoạch-Kiến trúc v/v kết quả rà soát, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội (lần 2)

96

Xây dựng cửa hàng xăng dầu kết hợp Dịch vụ hỗ trợ đường bộ tại Đồng Vối, thôn Kim Bồng, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa

TMD

Công ty CPĐT Đại Phú Vinh

0.50

Huyện Ứng Hòa

Xã Kim Đường

Quyết định số 3110/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ngày 13/06/2024 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Quý IV năm 2024 đến quý IV năm 2026.

97

Trụ sở CAX Cao Thành

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Cao Thành

Quyết định số 4583/QĐ-BCA-H01, ngày 30/6/223 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 54 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có 05 CAX thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ dự án 2023- 2025

98

Trụ sở CAX Hoa Sơn

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Hoa Sơn

Quyết định số 4583/QĐ-BCA-H01, ngày 30/6/223 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 54 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có 05 CAX thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ dự án 2023- 2025.

99

Trụ sở CAX Đông Lỗ

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đông Lỗ

Văn bản số 3463/QHKT-HTKT ngày 21/7/2021 của Sở quy hoạch-Kiến trúc v/v kết quả rà soát, bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội (lần 2).

100

Trụ sở CAX Phù Lưu

CAN

CA TP Hà Nội

0.17

Huyện Ứng Hòa

Xã Phù Lưu

Quyết định số 3954/QĐ-BCA-H01, ngày 29/05/2024 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 34 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có CAX Đại Hùng, Hòa Phú thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2024-2025.

101

Cho thuê đất nông nghiệp do UBND các xã thị trấn quản lý và sử dụng (đất công ích) trên địa bàn huyện Ứng Hòa

NNP

UBND huyện Ứng Hòa

548.43

Huyện Ứng Hòa

Xã Đồng Tân, Hòa Nam, Kim Đường, Hòa Phú, Phương Tú, Trung Tú, Phù Lưu, Trầm Lộng, Lưu Hoàng, Liên Bạt, Đội Bình

Danh sách tổng hợp cho thuê đất nông nghiệp do UBND các xã thị trấn quản lý và sử dụng (đất công ích) trên địa bàn huyện Ứng Hòa của các xã.

II

Các công trình, dự án đăng ký mới

102

Xây dựng trụ sở Công an xã Đại Hùng

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Hùng

Quyết định số 3954/QĐ-BCA-H01, ngày 29/05/2024 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 34 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có CAX Đại Hùng, Hòa Phú thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2024-2025.

103

Xây dựng trụ sở Công an xã Hòa Phú

CAN

CA TP Hà Nội

0.16

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Phú

Quyết định số 3954/QĐ-BCA-H01, ngày 29/05/2024 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 34 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có CAX Đại Hùng, Hòa Phú thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ thực hiện 2024-2025.

104

Xây dựng trụ sở Công an xã Liên Bạt

CAN

CA TP Hà Nội

0.13

Huyện Ứng Hòa

Xã Liên Bạt

QĐ số 6471/QĐ-BCA-H01 của Bộ Công An ngày 05/0/2024 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 51 dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã. Thời gian thực hiện: 2024-2025.

105

Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Ứng Hòa, Hà Nội

TSC

Kho bạc nhà nước

0.12

Huyện Ứng Hòa

TT. Vân Đình

1. Quyết định số 2792/QĐ-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ tài chính về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Ứng Hòa, Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2023-2025

2. Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 16/08/2024 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, phục vụ xây dựng trụ sở Chi cụ thi hành án dân dự huyện Ứng Hòa, Kho bạc Ứng Hòa.

106

Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

DVH

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.18

Huyện Ứng Hòa

Xã Liên Bạt

1. Văn bản số 8455/VP-KGVX ngày 11/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc Xây dựng khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

2. Văn bản số 540/VP-KGVX ngày 13/09/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc Xây dựng khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, xã Liên bạt, huyện Ứng Hòa;

3. Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.

C

Công trình, dự án đã hoàn thành công tác GPMB, đang làm thủ tục xin giao đất

107

Xây mới trường tiểu học Phương Tú

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.95

Huyện Ứng Hòa

Xã Phương Tú

Quyết định 6273/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 24/10/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: trường tiểu học Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Tiến độ 2021-2024

108

Trường mầm non trung tâm xã Lưu Hoàng (Giai đoạn 2)

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.50

Huyện Ứng Hòa

Xã Lưu Hoàng

Quyết định 6309/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: trường mầm non trung tâm xã Lưu Hoàng( Giai đoạn 2), huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. tiến độ: 2021-2024

109

Trường mầm non trung tâm xã Viên An, huyện Ứng Hòa

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.84

Huyện Ứng Hòa

Xã Viên An

Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Trường mầm non trung tâm xã Viên An.

110

Xây dựng mới Trường THCS thị trấn Vân Đình đạt chuẩn, huyện Ứng Hòa,TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.35

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết sổ 17/NQ-HĐND ngày 24/09/2021 của HĐND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Ứng Hòa và nguồn vốn thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện (Phụ lục 34).Tiến độ: 2021-2024.

111

Trường mầm non xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa,TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.95

Huyện Ứng Hòa

Xã Đông Lỗ

Quyết định 6306/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường mầm non xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. tiến độ: 2021-2024

112

Xây dựng trường tiểu học Minh Đức đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.41

Huyện Ứng Hòa

Xã Minh Đức

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường tiểu học Minh Đức đạt chuẩn mức độ 2, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2022-2024

113

Trường tiểu học xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

1.28

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Nam

Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của của UBND huyện Ứng Hoà về việc phê duyệt dự án đầu tư Trường tiểu học xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2023-2025

114

Trường mầm non Trung Tú, huyện Ứng Hòa

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.00

Huyện Ứng Hòa

Xã Trung Tú

Quyết định 6232/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường mầm non Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Tiến độ: 2021-2024.

115

Xây dựng trường tiểu học Quảng Phú Cầu đạt chuẩn quốc gia - mức độ 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

1.54

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường tiểu học Quảng Phú Cầu đạt chuẩn quốc gia - mức độ 2. (Thời gian thực hiện: 2024-2026)

116

Đường nối từ tỉnh lộ 426 với đường trục phát triển phía Nam thủ đô Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

4.50

Huyện Ứng Hòa

Xã Trầm Lộng, xã Đại Cường

Quyết định số 6245/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 2) dự án: Đường nối từ tỉnh lộ 426 với đường trục phát triển phía nam Thủ đô Hà Nội. Tiến độ thực hiện: 2021-2024.

117

Nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ – Xuân Quang đi Đông Lỗ (giai đoạn 3), huyện Ứng Hòa

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

2.00

Huyện Ứng Hòa

Xã Đông Lỗ

Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng đường Cần Thơ - Xuân Quang đi Đông Lỗ (Giai đoạn 03), huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Tiến độ 2021-2024.

118

Xây dựng mới Trạm y tế xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội

DYT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.20

Huyện Ứng Hòa

Xã Cao Thành

Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình: Xây dựng mới Trạm y tế xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2022-2024.

119

Xây mới Nhà văn hóa thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

DVH

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

0.35

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Phú

Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 v/v phê duyệt Báo cáo KTKT điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng: Xây mới Nhà văn hóa thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Tiến độ thực hiện 2020-2024.

120

Đường trục kinh tế phía Bắc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA ĐTXD huyện Ứng Hòa

7.20

Huyện Ứng Hòa

Các xã: TT. Vân Đình, Liên Bạt, Trường Thịnh, Sơn Công

Quyết định số 6228/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Ứng Hoà về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Đường trục kinh tế phía Bắc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội . Tỉến độ thực hiện 2021-2024

121

Trường mầm non tập trung Đội Bình

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện

0.89

Huyện Ứng Hòa

Xã Đội Bình

1. Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựngdự án: Trường mầm non tập trung Đội Bình,huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

2. Quyết định số 6311/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện. Tiến độ thực hiện 2019-2024

122

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất BT02 thị trấn Vân Đình,huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

ODT

Trung tâm PTQĐ

2.00

Huyện Ứng Hòa

Thị trấn Vân Đình

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/4/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn ngân sách huyện năm 2023 - Phụ lục 44. Tiến độ thực hiện 2022-2024.

123

Đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá khu Sông Mới, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa

ONT

Trung tâm PTQĐ

1.85

Huyện Ứng Hòa

Xã Hòa Xá

Quyết định số 6636/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án .Tiến độ thực hiện điều chỉnh: 2022-2024.

124

Xây dựng HTKT khu đất đấu giá khu ao xóm 1, thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ

0.39

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định số 6635/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Ứng Hòa về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá khu ao xóm 1, thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội (lần 2) . Tiến độ thực hiện điều chỉnh: 2022-2024

125

Trụ sở CAX Đại Cường

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đại Cường

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

126

Trụ sở CAX Đội Bình

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đội Bình

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

127

Trụ sở CAX Lưu Hoàng

CAN

CA TP Hà Nội

0.13

Huyện Ứng Hòa

Xã Lưu Hoàng

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

128

Trụ sở CAX Quảng Phú Cầu

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Quảng Phú Cầu

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

129

Trụ sở CAX Trầm Lộng

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Trầm Lộng

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

130

Trụ sở CAX Trung Tú

CAN

CA TP Hà Nội

0.14

Huyện Ứng Hòa

Xã Trung Tú

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

131

Trụ sở CAX Vạn Thái

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Vạn Thái

Quyết định số 4028/QĐ-BCA-H01 ngày 01/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 71 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đó có 07 CAX thuộc CAH Ứng Hòa.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

132

Trụ sở CAX Đồng Tiến

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Đồng Tiến

Quyết định số 4656/QĐ-BCA-H01 ngày 22/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

133

Trụ sở CAX Viên Nội

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Viên Nội

Quyết định số 4656/QĐ-BCA-H01 ngày 22/6/2022 của Bộ công an phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tiến độ thực hiện 2023-2025.

134

Trụ sở CAX Minh Đức

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Minh Đức

Quyết định số 4583/QĐ-BCA-H01, ngày 30/6/223 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 54 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có 05 CAX thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ dự án 2023- 2025.

135

Trụ sở CAX Trường Thịnh

CAN

CA TP Hà Nội

0.18

Huyện Ứng Hòa

Xã Trường Thịnh

Quyết định số 4583/QĐ-BCA-H01, ngày 30/6/223 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 54 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có 05 CAX thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ dự án 2023- 2025.

136

Trụ sở CAX Tảo Dương Văn

CAN

CA TP Hà Nội

0.10

Huyện Ứng Hòa

Xã Tảo Dương Văn

Quyết định số 4583/QĐ-BCA-H01, ngày 30/6/223 của Bộ Công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 54 trụ sở làm việc CAX trên địa bàn TPHN trong đó có 05 CAX thuộc CAH Ứng Hòa. Tiến độ dự án 2023- 2025.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com