# Quyết định 3685/QĐ-BTC năm 2025 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

| Số hiệu | 3685/QĐ-BTC |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 31/10/2025 |
| Ngày hiệu lực | 31/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3685/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính (để chỉ đạo);

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, DNTN (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Phương

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 3685/QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp trên cơ sở các chỉ số cốt lõi quy định tại Khoản 3 Mục IV Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

2025

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

Cục thuế; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL quản lý thuế, báo cáo tài chính để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

2025

Cục Thuế; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL xuất nhập khẩu để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khoẻ doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

2025

Cục Hải quan; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

4

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL bảo hiểm xã hội để hình thành CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

2025

Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

5

Tạo dựng CSDL doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tích hợp CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các CSDL thuế tập trung, báo cáo tài chính, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội.

2025

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

6

Xây dựng hệ thống báo cáo về các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp; cảnh báo sớm về tình trạng vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp.

2025

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

7

Xây dựng và ban hành mô hình kiến trúc CSDL doanh nghiệp.

2025

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

8

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành khung pháp lý về CSDL doanh nghiệp.

2026

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

Các đơn vị liên quan

9

Nâng cấp, hoàn thiện CSDL về đầu tư để kết nối, tích hợp với CSDL doanh nghiệp.

2026

Cục Đầu tư nước ngoài

10

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với CSDL về tín dụng.

2026

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

11

Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại Bộ Tài chính trên cơ sở kế thừa, tận dụng hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để triển khai các hệ thống thông tin phục vụ khai thác, quản trị, vận hành CSDL doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026 - 2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

Các đơn vị liên quan

12

Vận hành, khai thác Hệ thống CSDL doanh nghiệp: Phát triển các công cụ phân tích tình hình doanh nghiệp, các nền tảng phục vụ khai thác dữ liệu mở cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, công cụ khai thác dữ liệu lớn; phát triển và quản lý hệ sinh thái ứng dụng.

Giai đoạn 2026 - 2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

13

Nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp; làm giàu dữ liệu trong CSDL doanh nghiệp theo thời gian thực.

Giai đoạn 2026 - 2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

Các đơn vị liên quan

14

Hoàn thiện CSDL doanh nghiệp trên cơ sở mở rộng việc tích hợp với nguồn dữ liệu về lao động và việc làm, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và các dữ liệu khác về doanh nghiệp trên các nền tảng số.

2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

15

Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Đề án.

Hàng năm

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

16

Tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công, kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu hợp pháp khác để thực hiện Đề án.

Giai đoạn 2025 - 2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

17

Chia sẻ CSDL doanh nghiệp với các CSDL khác theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2025 - 2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

18

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Giai đoạn 2025 - 2030

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com