# Quyết định 4241/QĐ-BGDĐT năm 2023 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

| Số hiệu | 4241/QĐ-BGDĐT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 11/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 11/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4241/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN, AN NINH MẠNG QUỐC GIA, CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC THÁCH THỨC TỪ KHÔNG GIAN MẠNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

- Bộ Công an;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ban chỉ đạo CĐS của Bộ;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Minh Sơn

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN, AN NINH MẠNG QUỐC GIA, CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC THÁCH THỨC TỪ KHÔNG GIAN MẠNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4241/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Triển khai thực hiện Chiến lược góp phần nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cao về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xác định nhiệm vụ và giao cho các đơn vị cụ thể.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xác định rõ các công việc, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

- Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi. Phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược.

2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực các nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

3. Tổ chức điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.  (Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này (đối với nhiệm vụ do các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì) do Ngân sách nhà nước đảm bảo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bố trí kinh phí theo đúng quy định.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này, chịu trách nhiệm triển khai các Nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, lộ trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng hoặc báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC AN TOÀN, AN NINH MẠNG QUỐC GIA CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC THÁCH THỨC TỪ KHÔNG GIAN MẠNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4241/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, an ninh mạng

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

2

Người đứng đầu các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác an toàn, an ninh mạng; chủ động rà soát, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

3

Xây dựng, cập nhật, vận hành hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng; xác định cấp độ và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ và triển khai mô hình bảo vệ 4 lớp trước khi đưa vào sử dụng [1]

Cục HTQT, Cục QLCL, Thanh tra, Văn phòng

Cục CNTT

Thường xuyên

4

Chủ động giám sát, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong các hệ thống thông tin. Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp an toàn, an ninh mạng của Việt Nam

Các đơn vị có chủ trì hệ thống CNTT: Cục CNTT, Cục HTQT, Cục QLCL, Thanh tra, Văn phòng,

Cục CNTT

Thường xuyên

5

Thường xuyên nâng cấp hệ thống, cập nhật bản quyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục CNTT

Thường xuyên

6

Tổ chức tuyên truyền tới các đơn vị thuộc Bộ và thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về Chiến lược

Văn phòng Bộ

Cục CNTT

Thường xuyên

7

Bố trí nguồn kinh phí và điều kiện để triển khai hoạt động bảo đảm an toàn an ninh thông tin, an ninh mạng trong hoạt động của Bộ

Vụ KHTC

Các đơn vị liên quan

2023-2025

8

Tăng cường hợp tác song phương với các quốc gia trên thế giới về an toàn thông tin mạng trong giáo dục

Cục HTQT

Các đơn vị liên quan

2023-2025

9

Xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên về an toàn, an ninh mạng đối với các thông tin sai lệch trên không gian mạng

Vụ GDCT&CTHSSV

Cục CNTT

Hàng năm

10

Nghiên cứu, đề xuất phương án thúc đẩy hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin

Vụ GDĐH

Các đơn vị liên quan

2023-2025

11

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến, phổ cập kiến thức về an toàn thông tin và các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng để chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng

Vụ TCCB, Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

12

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ trong việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

13

Tối thiểu 1 năm/1 lần tổ chức diễn tập, hướng dẫn, kiểm tra, ứng phó và ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng; tổ chức rà quét, xử lý bóc gỡ mã độc trong phạm vi Bộ

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Định kỳ

14

Rà soát, lập hồ sơ đề nghị đưa các hệ thống thông tin trọng yếu, phù hợp với quy định của pháp luật vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

2023-2025

15

Triển khai Nền tảng điện toán đám mây riêng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng, tạo cơ sở hạ tầng an toàn cho các ứng dụng Chính phủ điện tử dùng chung tại Bộ

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

2023-2025

16

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về an toàn thông tin mạng tại Chiến lược

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

17

Tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các nội dung về an toàn thông tin mạng thuộc Chiến lược

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

[1]  Thực hiện theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019; Công văn số 1598/BTTTT-CATTT ngày 28/4/2022.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com