# Quyết định 4466/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục 42 mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định

| Số hiệu | 4466/QĐ-UBND |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 01/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 01/12/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4466/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC 42 MÔ HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 3701/TTr-CAT-PC06 ngày 13 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 42 mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.  Thủ trưởng các cơ quan được phân công nhiệm vụ chủ trì khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các mô hình đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời gian hoàn thành theo quy định. Thực hiện lồng ghép việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mô hình cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh (qua Phòng PC06 thuộc Công an tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trong nội dung Báo cáo định kỳ hằng tháng về Đề án 06 theo quy định.

2.  Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia chỉ đạo việc triển khai và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mô hình theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

3.  Giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các mô hình; định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn

DANH MỤC

42 MÔ HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4466/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mô hình

Mục tiêu, yêu cầu

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

01

Triển khai hiệu quả 53 dịch vụ công thiết yếu.

Triển khai đồng bộ theo lộ trình Đề án 06 của Chính phủ (25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06; 28 dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022).

Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, địa phương liên quan

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

02

Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy.

Rà soát triển khai các dịch vụ công đảm bảo điều kiện dữ liệu được làm sạch và được xác minh tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế các hình thức hồ sơ giấy.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, địa phương liên quan

Quý III/2024

03

Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số.

Tạo kho dữ liệu, tài liệu cá nhân; tích hợp với VNeID, kết quả chứng thực điện tử của người dân có giá trị pháp lý để tái sử dụng thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, địa phương liên quan

Năm 2023 và những năm tiếp theo

04

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VneID.

Doanh nghiệp và người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử và xác thực VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực

Công an tỉnh

Cục C06 thuộc Bộ Công an, các Sở, ngành, địa phương và Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã

Quý IV/2023

05

Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID.

100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tiếp nhận CCCD gắn chip hoặc VNeID khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh.

Sở Y tế

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế.

Năm 2023

06

Khám, chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ.

Người dân tiến hành đăng ký khám, chữa bệnh thông qua công nghệ tự động hóa được hỗ trợ tại Kiosk.

Sở Y tế

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

07

Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực.

Toàn bộ các cơ sở công chứng, chứng thực đảm bảo điều kiện cho người dân sử dụng CCCD gắn chip hoặc VNeID khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ.

Sở Tư pháp

Công an tỉnh

Năm 2024 và những năm tiếp theo

08

Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà trọ; Nhà nghỉ; Khách sạn 2-3 sao; Khách sạn 4 sao; Khách sạn 5 sao; Nhà khách; Nhà công vụ.

Các cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý của ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

Sở Du lịch

Năm 2023 và những năm tiếp theo

09

Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà cho thuê; Nhà ở trong khu công nghiệp.

Nhà cho thuê; Nhà ở trong khu công nghiệp sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý của các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Năm 2023 và những năm tiếp theo

10

Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại Cơ sở khám chữa bệnh.

Các Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; phục vụ công tác quản lý của ngành Y tế.

Công an tỉnh

Sở Y tế

Năm 2023 và những năm tiếp theo

11

Triển khai nền tảng quản lý lưu trú trên xe khách đường dài.

Các nhà xe khách đường dài (qua đêm) sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin khách lưu trú được đồng bộ và cập nhật liên tục trên hệ thống, góp phần phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tội phạm, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an tỉnh

Sở Giao thông vận tải

Năm 2024 và những năm tiếp theo

12

Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu du lịch.

Triển khai tại một số điểm du lịch phục vụ công tác theo dõi, quản lý, thống kê người ra vào khu vực và kiểm soát an ninh trật tự.

Sở Du lịch

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

13

Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu công nghiệp.

Triển khai tại các khu công nghiệp phục vụ công tác theo dõi, quản lý, thống kê người ra vào khu vực và kiểm soát an ninh trật tự.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

14

Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Nhà Ga.

Triển khai tại Nhà Ga phục vụ công tác theo dõi, quản lý, thống kê người ra vào khu vực và kiểm soát an ninh trật tự.

Sở Thông tin và truyền thông

Công an tỉnh

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

15

Triển khai xác minh danh tính số tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (Cơ sở cầm đồ; Cơ sở dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ thừa phát lại; Cơ sở khác).

Khuyến khích sử dụng thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chip đảm bảo chính xác danh tính khách hàng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Công an tỉnh.

Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

16

Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe.

Triển khai thiết bị xác minh di động và đầu đọc CCCD gắn chip đảm bảo chính xác danh tính học viên, tránh gian lận tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II/2024

17

Triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử phạt giao thông và đảm bảo TTATXH

Công an tỉnh

Sở Thông tin và truyền thông, Sở giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2024

18

Triển khai sử dụng CCCD gắn chip quẹt thanh toán vé tàu, xe… không dùng tiền mặt.

Triển khai tích hợp vé tàu xe và đầu đọc CCCD gắn chip.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2023.

19

Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công.

Xác định đúng đối tượng diện được vay tín chấp công dân  .

Ngân hàng Nhà nước

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

20

Mô hình thi trực tuyến tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử

Xác định đúng thí sinh tham gia dự thi; tránh gian lận.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Công an tỉnh, Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

21

Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm cung cấp sàn thương mại điện tử.

Sở Công Thương

Công an tỉnh, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

22

Triển khai đảm bảo điều kiện công dân số.

Triển khai tạo lập, cấp phát và liên thông dữ liệu dân cư các tài sản tối thiểu cần sở hữu của công dân số bao gồm: Tài khoản định danh điện tử (VNeID), tài khoản thanh toán điện tử, địa chỉ số, chữ ký số cho 100% người dân đảm bảo điều kiện.

Công an tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2023 và những năm tiếp theo

23

Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO).

Sử dụng hệ thống xác thực tập trung (SSO) của Bộ Công an triển khai thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh điện tử cho toàn hệ thống nền tảng số phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh, các doanh nghiệp

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

24

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP.

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh và kết nối tới các nền tảng tích hợp quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh

Năm 2023 và những năm tiếp theo

25

Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước.

Tăng cường công tác truyền thông nội bộ đảm bảo cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh nắm rõ mục tiêu, nội dung, triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh các Sở, ban, ngành, địa phương

Thực hiện thường xuyên

26

Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số.

Tăng cường công tác truyền thông đến với mọi người dân nắm, hiểu cùng đồng hành thực hiện thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa và thể thao, Công an tỉnh

Thực hiện thường xuyên

27

Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

Cung cấp nền tảng đào tạo trực tuyến để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

Công an tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo

28

Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID.

Sử dụng VNeID trong công tác tố giác tội phạm bảo đảm an ninh trật tự.

Công an tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ số cộng đồng

Thực hiện thường xuyên

29

Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer.

Sử dụng VNeID tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý qua tổng đài.

Công an tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ số cộng đồng

Thực hiện thường xuyên

30

Triển khai hệ thống quản lý trường học.

Xác thực thông tin giáo viên và học sinh; Cho phép giáo viên đăng nhập bằng tài khoản VNeID (SSO); Quản lý điểm, lịch học…

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông

Năm 2023 và những năm tiếp theo.

31

Thông tin lý lịch tư pháp trên VneID.

Hiển thị thông tin lý lịch tư pháp công dân trên VNeID.

Sở Tư pháp

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

32

Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID.

Tích hợp các thông tin sức khỏe, quá trình khám chữa bệnh và việc làm.

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

33

Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID.

Toàn bộ các thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất được số hóa, làm sạch, xác thực và triển khai tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên VNeID.

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý II/2024

34

Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội…. Phục vụ cải cách TTHC.

Tạo lập, số hóa dữ liệu ban đầu cho các đơn vị trên nền dữ liệu dân cư như: Lao động, hộ tịch, các đoàn hội….

Các sở, ngành theo lĩnh vực

Công an tỉnh, Tổ Đề án 06 cấp xã

Thực hiện thường xuyên

35

Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VNeID.

Toàn bộ các đối tượng an sinh xã hội được số hóa, làm sạch, xác thực và triển khai chương trình theo dõi, giám sát, hỗ trợ cũng như đảm bảo chính sách cho các đối tượng an sinh xã hội trên một nền tảng thống nhất.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2024

36

Phân tích tình hình dân cư.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện phân tích tình hình dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cục Thống kê tỉnh

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, địa phương

Quý I/2024

37

Phân tích tình hình lao động.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện phân tích tình hình lao động trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, địa phương

Quý I/2024

38

Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội

Sở Du lịch

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, địa phương

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

39

Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

40

Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số

Tạo ra các sản phẩm dựa trên dữ liệu mở

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo lộ trình triển khai của Cục C06 thuộc Bộ Công an

41

Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC tỉnh

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin tối thiếu cấp độ 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan

Quý I/2024

42

Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end user).

Nắm vững các quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo đảm vận hành hệ thống hiệu quả, an ninh an toàn.

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I/2024 và những năm tiếp theo

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com