# Quyết định 85/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2024

| Số hiệu | 85/QĐ-BTP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 22/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 22/01/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 85/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2024.

Điều 2.  Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.  Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Cục C06, Bộ Công an (để p/h);

- STP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h)

- Lưu: VT, VP (CCHC-KSTTHC (N.Hà)).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

PHỤ LỤC:

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

TÊN NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

SẢN PHẨM CHÍNH

NGUỒN KINH PHÍ

GHI CHÚ

I

NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔNG HỢP

1.

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 tại Bộ Tư pháp năm 2024

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch

Ngân sách Nhà nước

2.

Tham mưu, kiện toàn Tổ Công tác Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi có thay đổi về nhân sự

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

3.

Định kỳ tổ chức Tọa đàm để trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 06

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Hàng Quý

Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm...

Ngân sách Nhà nước

4.

Xây dựng Báo cáo định kỳ của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Tổ Công tác Đề án của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Hàng tháng

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

5.

Xây dựng Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024/ Báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Báo cáo của Bộ Tư pháp về 03 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 6 và Tháng 12

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

6.

Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả giải quyết các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01/2024

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

Đã hoàn thành

7.

Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ và lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ triển khai Đề án 06 gửi Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Trước ngày 10/01/2024

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

Đã hoàn thành

8.

Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 06 phục vụ các cuộc họp giao ban Thủ trưởng, giao ban cấp Vụ của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo lịch họp giao ban của Bộ

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

9.

Xây dựng các Báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Đề án 06

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

10.

Tiếp tục triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Quyết định số 2073/QĐ-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, báo cáo, kế hoạch, Hội nghị/Tọa đàm, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

11.

Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, Thông báo,...

Ngân sách Nhà nước

12.

Tổ chức có hiệu quả công tác đầu mối, thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 của Bộ về việc rà soát, kiểm đếm, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Báo cáo, sản phẩm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06

Ngân sách Nhà nước

13.

Tham mưu, tổ chức các buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp với Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ; các cuộc họp Tổ 06 của Bộ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Cuộc họp, Hội nghị,...

Ngân sách Nhà nước

14.

Chuẩn bị tài liệu phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp của Lãnh đạo Chính phủ và Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ về thực hiện Đề án 06

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Báo cáo, Công văn/Tài liệu...

Ngân sách Nhà nước

II

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ ÁN 06

15.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các nội dung có liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06

Các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan thông tin, báo chí ngành

Văn phòng Bộ

Cả năm

- Tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông;

- Tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ;

Ngân sách Nhà nước

Cập nhật thông tin, bài viết có liên quan về triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến Đề án 06 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ, báo, tạp chí ngành

Ngân sách Nhà nước

Phối hợp, lồng ghép các nội dung có liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06 của Bộ vào các chương trình, hội nghị thường niên, định kỳ tại cơ quan Bộ

Ngân sách Nhà nước

16.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 5571/KH-BTP ngày 15/11/2023 về tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg

Cục Phổ biến giáo dục pháp luật

Trung tâm LLTPQG và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thông tin, báo chí ngành

Cả năm

Tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông; Sổ tay, tài liệu; Hội nghị,...

Ngân sách Nhà nước

II

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

17.

Thực hiện có hiệu quả vai trò của đơn vị Thường trực Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo Kế hoạch năm 2024 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và yêu cầu của các cơ quan có liên quan

Công văn/Báo cáo/Hội nghị, Tọa đàm, cuộc họp....

Ngân sách Nhà nước

18.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện rà soát, xử lý văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Tư pháp, báo cáo Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Công văn/Báo cáo của Bộ Tư pháp...

Ngân sách Nhà nước

19.

Thực hiện rà soát, xử lý phương án thực thi theo yêu cầu tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại TBKL số 96/TB-BTP ngày 15/12/2023

Thông tư, Tờ trình, Công văn, Báo cáo,....

Ngân sách Nhà nước

20.

Tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để triển khai thực hiện Đề án 06

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Cả năm

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ngân sách Nhà nước

21.

Tham mưu góp ý, thẩm định trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến Đề án 06

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo đề nghị phối hợp của các cơ quan, đơn vị,...

Công văn, báo cáo, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

III

DỊCH VỤ CÔNG

22.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Trung tâm LLTPQG

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, báo cáo, Tờ trình, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

23.

Triển khai thực hiện cung cấp Dịch vụ công liên thông đối với TTHC “cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn” trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Bộ Công an; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ

Công văn, báo cáo, Tờ trình, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

Triển khai thí điểm thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC trên 02 địa bàn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 1

Triển khai đồng bộ trên toàn quốc Dịch vụ công liên thông đối với TTHC  “cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn”

Quý II/2024

24.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ tư pháp công “Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tổng cục thi hành án dân sự

Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, báo cáo, Tờ trình, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

25.

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ liên quan đến TTHC cấp Phiếu LLTP được giao tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo đề nghị phối hợp của đơn vị chủ trì

Tài liệu, công văn, báo cáo, tờ trình...

Ngân sách Nhà nước

26.

Tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Công an triển khai Dịch vụ công “cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNEID”

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Bộ Công an, cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Ngân sách Nhà nước

Hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm quy trình cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng Vneid

Tháng 1

Tài liệu, Công văn, Hội nghị tập huấn...

Tổng kết việc thực hiện thí điểm cấp phiếu LLTP trên Vneid tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tháng 3

Báo cáo, Hội nghị/Tọa đàm

Triển khai nhân rộng trên toàn quốc Dịch vụ công “Cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNEID”

Cả năm

27.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp DVC

Các đơn vị thuộc Bộ

Các Bộ, ngành, địa phương,...

Cả năm

Công văn, báo cáo, kế hoạch, Hội nghị/Tọa đàm, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

28.

Khảo sát về những phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế về quy trình nghiệp vụ trong triển khai DVC, nghiên cứu cắt giảm, rút gọn những hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Vụ Con nuôi;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Bồi thường nhà nước;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Văn phòng Bộ

Cả năm

Hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư được nghiên cứu cắt giảm, rút gọn

Ngân sách Nhà nước

Khảo sát những phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế về quy trình nghiệp vụ trong triển khai DVC, nghiên cứu cắt giảm, rút gọn những hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư

29.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

- Vụ Con nuôi;

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Bồi thường nhà nước;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Cả năm

Hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư được nghiên cứu cắt giảm, rút gọn

Ngân sách Nhà nước

IV

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

30.

Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch trên cơ sở nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Công nghệ thông tin

Theo tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Cơ sở dữ liệu hộ tịch được nâng cấp

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tư pháp

31.

Hoàn thành và duy trì kết nối một số cơ sở dữ liệu, phần mềm của Bộ Tư pháp với CSDLQG về dân cư (hộ tịch, quốc tịch; xử lý vi phạm hành chính; công chứng; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự).

Cục Công nghệ thông tin

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Năm 2024

Một số phần mềm nghiệp vụ của Bộ được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngân sách Nhà nước

32.

Tiếp tục nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật, an ninh an toàn hệ thống, quản trị vận hành hệ thống đối với việc kết nối với dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Ngân sách Nhà nước

33.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định

- Vụ Con nuôi;

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Bồi thường nhà nước;

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

Hồ sơ, giấy tờ được số hóa

Ngân sách Nhà nước

34.

Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 1

Quyết định ban hành Kế hoạch; Công văn, Hội nghị/Tọa đàm...

Ngân sách Nhà nước

V

PHỐI HỢP, HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

35.

Tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06; bố trí nguồn lực để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong việc triển khai, khai thác sử dụng các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Các đơn vị quản lý Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Các khó khăn, vướng mắc về thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06/CP được tháo gỡ; việc triển khai, khai thác sử dụng các HTTT, CSDL của địa phương được hỗ trợ, hướng dẫn.

Ngân sách Nhà nước

36.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương chưa có điều kiện thực hiện Kế hoạch số hóa, triển khai nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292 ngày 20/12/2022.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2024

Hoàn thành nhiệm vụ số hóa sổ hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa CSDLQGVDC và CSDLHTĐT

Ngân sách Nhà nước

37.

Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2024

Các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp của các địa phương được cung cấp hiệu quả

Ngân sách Nhà nước

38.

Hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Năm 2024

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh được kết nối với CSDLHTĐT và CSDLLLTP

Ngân sách Nhà nước

VI

VỀ BỐ TRÍ NGÂN SÁCH, NGUỒN LỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

39.

Tham mưu, đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao của Đề án 06

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cả năm

Dự toán được phê duyệt

Ngân sách Nhà nước

40.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, con người về nghiệp vụ và về công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Tài liệu, giáo trình, Hội nghị/Tọa đàm,...

Ngân sách Nhà nước

41.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động về nghiệp vụ và công nghệ thông tin theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2024

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2024

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động về nghiệp vụ và công nghệ thông tin được tổ chức

Ngân sách Nhà nước

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com