# Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2025 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

| Số hiệu | 04/VBHN-BNNPTNT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Ngày ban hành | 15/01/2025 |
| Ngày hiệu lực | 15/01/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 04/VBHN-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

2. Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.     [1]

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh      [2]

Thông tư này quy định việc nghiệm thu kết quả một số hoạt động đầu tư, hỗ trợ đầu tư công trình lâm sinh, gồm: trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, chăm sóc rừng trồng, nuôi dưỡng rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng tự nhiên, cải tạo rừng tự nhiên; nghiệm thu bảo vệ rừng; nghiệm thu trồng cây phân tán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng      [3]

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến nghiệm thu kết quả một số hoạt động đầu tư, hỗ trợ đầu tư công trình lâm sinh, nghiệm thu bảo vệ rừng, nghiệm thu trồng cây phân tán quy định tại Điều 1 Thông tư này có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.

2. Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư áp dụng quy định tại Thông tư này khi sử dụng kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ      [4]

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nghiệm thu hoạt động đầu tư công trình lâm sinh    là việc đánh giá kết quả thực hiện công trình về tiến độ, khối lượng, chất lượng so với thiết kế, dự toán được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết, gồm: nghiệm thu hạng mục; nghiệm thu năm; nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh.

2. Nghiệm thu bảo vệ rừng    là việc đánh giá kết quả thực hiện về khối lượng, chất lượng theo hồ sơ bảo vệ rừng, gồm: khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng.

3. Nghiệm thu trồng cây phân tán    là việc đánh giá kết quả thực hiện trồng cây phân tán về địa điểm trồng, số lượng cây trồng, chăm sóc bảo vệ, tỷ lệ cây sống.

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN

(Được bãi bỏ)  [5]

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆM THU    [6]

Điều 10. Quy định chung

1. Nghiệm thu kết quả hoạt động đầu tư công trình lâm sinh

a) Nghiệm thu hạng mục

Thời điểm nghiệm thu: được thực hiện ngay sau khi hoàn thành mỗi hạng mục lâm sinh theo đề nghị nghiệm thu của bên thi công.

Thành phần nghiệm thu, gồm đại diện các bên: chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước (sau đây gọi là chủ đầu tư) hoặc giám sát và bên thi công.

Hồ sơ nghiệm thu: thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 31; khoản 3, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 58/2024/NĐ-CP); báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị thi công theo Mẫu số 01 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này; tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Kết quả nghiệm thu hạng mục được lập thành biên bản nghiệm thu và biểu tổng hợp nghiệm thu hạng mục theo Mẫu số 02, 03 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Nghiệm thu năm

Thời điểm nghiệm thu: đối với các công trình trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên, cải tạo rừng tự nhiên được thực hiện trước ngày 31 tháng 12 hằng năm; đối với các công trình nuôi dưỡng rừng trồng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên được thực hiện sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục công trình.

Thành phần nghiệm thu, gồm các đại diện các bên: chủ đầu tư, giám sát, thi công, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ nghiệm thu, gồm: thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 31; khoản 3, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP; các loại hợp đồng: thuê khoán chuyên môn, thi công, mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị; báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị thi công theo Mẫu số 01 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này; tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Kết quả nghiệm thu năm được lập thành biên bản nghiệm thu theo các Mẫu số 04, 05, 06 và 07 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh

Thời điểm nghiệm thu: được thực hiện không quá 03 tháng kể từ khi kết thúc thời gian đầu tư.

Thành phần nghiệm thu, gồm đại diện các bên: chủ đầu tư; thi công; giám sát; chủ quản lý, sử dụng công trình (trong trường hợp chủ đầu tư không phải là chủ quản lý, sử dụng công trình); Ủy ban nhân dân cấp xã; kiểm lâm làm việc tại địa bàn.

Hồ sơ nghiệm thu, gồm: hồ sơ quy định tại điểm b khoản này; hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư (nếu là dự án đầu tư).

Kết quả nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh được lập thành biên bản nghiệm thu theo các Mẫu số 04, 05, 06 và 07 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Đối với các nội dung nghiệm thu không đạt tiêu chí được quy định tại Phụ lục IIA, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu lại, nghiệm thu bổ sung. Thành phần và hồ sơ nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản này; thời gian nghiệm thu lại, nghiệm thu bổ sung do chủ đầu tư và bên thi công tự quyết định.

2. Nghiệm thu kết quả hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ

a) Thời điểm nghiệm thu

Hỗ trợ đầu tư: thực hiện nghiệm thu trồng rừng và chăm sóc rừng trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Hỗ trợ sau đầu tư: sau khi trồng rừng tối thiểu 10 tháng.

b) Thành phần nghiệm thu, gồm đại diện các bên: chủ đầu tư, bên nhận hỗ trợ, kiểm lâm làm việc tại địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Hồ sơ nghiệm thu

Thuyết minh Dự án hỗ trợ đầu tư hoặc dự án hỗ trợ sau đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, không bao gồm hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ từ nguồn trồng rừng thay thế.

Hồ sơ thiết kế, dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

Các loại hợp đồng: mua bán vật tư, cây giống phân bón.

d) Kết quả nghiệm thu: được lập thành biên bản nghiệm thu theo Mẫu số 06, 07 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng

a) Khoán bảo vệ rừng

Đối tượng: theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 168/2016/NĐ-CP); theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

Thời điểm nghiệm thu: được thực hiện trong tháng 12 hằng năm.

Thành phần nghiệm thu, gồm đại diện bên khoán và bên nhận khoán.

Hồ sơ nghiệm thu: hồ sơ và hợp đồng khoán bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP; biên bản kiểm tra và sổ nhật ký theo dõi theo Mẫu số 08, 09 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

Kết quả nghiệm thu: được lập theo Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP.

b) Hỗ trợ bảo vệ rừng

Đối tượng: hỗ trợ bảo vệ rừng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5, điểm d khoản 1 Điều 9, điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

Thành phần nghiệm thu, gồm đại diện các bên: chủ đầu tư; cộng đồng dân cư hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình; kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ nghiệm thu: hồ sơ thiết kế, dự toán bảo vệ rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 32 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP; biên bản kiểm tra và sổ nhật ký theo dõi theo Mẫu số 08, 09 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

Kết quả nghiệm thu: được lập thành biên bản nghiệm thu theo Mẫu số 10 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Nghiệm thu trồng cây phân tán

a) Thời điểm nghiệm thu: được thực hiện sau khi hoàn thành trồng cây ít nhất là 01 tháng.

b) Thành phần nghiệm thu, gồm đại diện các bên: chủ đầu tư, bên nhận cây giống, kiểm lâm làm việc tại địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Hồ sơ nghiệm thu

Hợp đồng mua bán và danh sách giao nhận cây giống, vật tư.

Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị thi công theo Mẫu số 01 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Kết quả nghiệm thu: được lập thành biên bản nghiệm thu theo Mẫu số 11 Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Nghiệm thu trồng rừng, hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu

a) Đối với đầu tư trồng rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

b) Đối với hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu đối với đầu tư trồng rừng, gồm: xử lý thực bì; làm đất; lấp hố, bón phân (nếu có); trồng rừng; chăm sóc rừng; các hạng mục khác như đường băng cản lửa theo hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt.

3. Các chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục I Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu về diện tích: kiểm tra thực địa để xác định vị trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế hoặc xác định diện tích bằng phương pháp đo đạc trực tiếp hoặc sử dụng phương pháp khác theo quy định.

5. Phương pháp nghiệm thu về chất lượng

a) Đối với rừng trồng tập trung thuần loài: lập ô tiêu chuẩn ngẫu nhiên có diện tích tối thiểu là 100 m² trên tuyến đại diện hoặc lập ô tiêu chuẩn theo hệ thống của lô trồng rừng, số lượng ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 01 ha: 03 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 01 đến dưới 3 ha: 10 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 03 đến dưới 05 ha: 15 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 5 ha trở lên: 20 ô tiêu chuẩn.

b) Đối với rừng trồng tập trung hỗn giao: lập ô tiêu chuẩn ngẫu nhiên có diện tích tối thiểu 500 m² trên tuyến đại diện hoặc lập ô tiêu chuẩn theo hệ thống của lô trồng rừng, số lượng ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 03 ha: 03 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 03 đến dưới 05 ha: 05 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 05 ha trở lên: 10 ô tiêu chuẩn.

c) Đối với rừng trồng hỗn giao theo băng: dùng phương pháp rút mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra tối thiểu 10% số băng trồng rừng trong lô; đếm số lượng cây trên toàn bộ băng trồng. Trường hợp số băng trong lô nhỏ hơn 10 phải kiểm tra ít nhất 01 băng trồng.

d) Đối với rừng trồng hỗn giao theo đám: dùng phương pháp rút mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra tối thiểu 10% số đám trồng rừng trong lô. Trường hợp đám trồng có diện tích dưới 1.000 m² tiến hành đếm số lượng cây trên toàn bộ đám trồng. Trường hợp diện tích đám trồng lớn hơn 1.000 m² lập ô tiêu chuẩn theo quy định tại điểm b khoản này. Trường hợp nhỏ hơn 10 đám trồng trong lô phải kiểm tra ít nhất 01 đám trồng.

Điều 12. Nghiệm thu chăm sóc rừng trồng

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu

a) Đối với đầu tư trồng rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

b) Đối với hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu, gồm:

Đối với rừng trồng trên đất đồi núi: phát chăm sóc; xới vun gốc, bón phân; trồng dặm.

Đối với trồng rừng ngập mặn: cắm lại cọc giữ cây, dựng cây nghiêng đổ; vớt rác bám; xử lý sinh vật gây hại cây; trồng dặm.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: theo quy định tại Mục II Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

Điều 13. Nghiệm thu nuôi dưỡng rừng trồng

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu: luỗng phát, tỉa thưa, bón phân.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục III Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu

a) Về diện tích: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này.

b) Về chất lượng: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư này.

Điều 14. Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu đối với diện tích tác động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên:

Luỗng phát, tỉa chồi, vệ sinh rừng đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trên đất đồi núi;

Tỉa cây cong queo, sâu bệnh đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên diện tích tre nứa;

Dọn cỏ rác, các đối tượng khác chèn ép cây tái sinh mục đích đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên đất ngập mặn.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục IV Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu

a) Về diện tích: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này.

b) Về chất lượng: theo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, lập ô tiêu chuẩn để đánh giá các chỉ tiêu nghiệm thu.

Ô tiêu chuẩn có diện tích tối thiểu 1.000 m² trên tuyến đại diện hoặc ô tiêu chuẩn hệ thống của lô rừng, số lượng ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 03 ha: 01 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 03 đến dưới 05 ha: 3 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 05 ha trở lên: 05 ô tiêu chuẩn.

Điều 15. Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu: cuốc hố, trồng, bón phân; chăm sóc cây trồng bổ sung; các hạng mục khác theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục V Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu:

a) Về diện tích: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này.

b) Về chất lượng:

Đối với trồng bổ sung theo băng thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 11 Thông tư này;

Đối với trồng bổ sung theo đám thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 11 Thông tư này;

Đối với diện tích không trồng rừng bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư này.

Điều 16. Nghiệm thu nuôi dưỡng rừng tự nhiên

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu: phát dọn dây leo cây bụi, cỏ dại xâm lấn, tỉa thưa, tỉa cành, vệ sinh rừng.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục VI Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu

a) Về diện tích: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này.

b) Về chất lượng: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư này.

Điều 17. Nghiệm thu làm giàu rừng tự nhiên

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu: tạo băng chặt, băng chừa đối với làm giàu rừng theo băng; luỗng phát thực bì đối với làm giàu rừng theo đám; cuốc hố; lấp hố, bón lót, trồng cây; chăm sóc cây trồng làm giàu rừng.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục VII Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu

a) Về diện tích: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư này.

b) Về chất lượng: thực hiện theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

Điều 18. Nghiệm thu cải tạo rừng tự nhiên

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Hạng mục nghiệm thu: khai thác tận thu; trồng rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

3. Chỉ tiêu nghiệm thu: theo quy định tại Mục VIII Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương pháp nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

Điều 19. Nghiệm thu bảo vệ rừng

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

2. Chỉ tiêu nghiệm thu: theo quy định tại Mục IX Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phương pháp nghiệm thu

a) Về diện tích: kiểm tra thực địa, kết hợp sử dụng phương pháp đo đạc để xác định vị trí ranh giới, đối chiếu bản đồ với diện tích bảo vệ rừng theo hồ sơ hoặc theo hợp đồng.

b) Về chất lượng: quan sát, đánh giá hiện trạng rừng theo chỉ tiêu trong hợp đồng khoán về trạng thái rừng, tình trạng, mức độ rừng bị phá, bị cháy kết hợp đánh giá hồ sơ biên bản kiểm tra, sổ nhật ký theo dõi.

Điều 20. Nghiệm thu trồng cây phân tán

1. Thời điểm, thành phần, hồ sơ, kết quả nghiệm thu thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

2. Chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục X Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phương pháp nghiệm thu: kiểm tra ngẫu nhiên tối thiểu 10% số cây trồng để xác định loài cây trồng, tiêu chuẩn cây trồng, tỷ lệ cây sống.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN    [7]

Điều 21. Trách nhiệm của Cục Lâm nghiệp      [8]

1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xử lý vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Thông tư này.

Điều 22.  (được bãi bỏ)        [9]

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn      [10]

1. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện nghiệm thu kết quả một số hoạt động đầu tư, hỗ trợ đầu tư công trình lâm sinh; nghiệm thu bảo vệ rừng; nghiệm thu trồng cây phân tán theo thẩm quyền.

3. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Thông tư này trên địa bàn tỉnh.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế bởi văn bản khác thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, giải quyết.

Điều 25.  (được bãi bỏ)        [11]

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo và đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Cổng TTĐT Bộ NN và PTNT (để đăng tải);

- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VT, LN.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Trị

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ    [12]

(Được bãi bỏ)

PHỤ LỤC IA

CÁC BIỂU MẪU NGHIỆM THU    [13]

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu số 01

ĐƠN VỊ THI CÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:

, ngày  tháng  năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Công trình:………………………..  [14]

I. Khái quát về công trình

II. Kết quả thực hiện

1. Khối lượng theo kế hoạch

2. Khối lượng đã thực hiện

3. Đánh giá kết quả thực hiện

III. Đề xuất, kiến nghị

- Nơi nhận:

- Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng ngân sách:

-  ……

- Lưu :…..  Đơn vị báo cáo

...., ngày…..tháng …. năm…..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Mẫu số 02

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HẠNG MỤC      [15]

Hạng mục:……………. thuộc công trình ……………………

(Nghiệm thu đối với từng lô rừng)

1. Tên công trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này

4. Lô nghiệm thu: ……….thuộc lô:……., khoảnh………Tiểu khu……………

5. Kết quả nghiệm thu

Nội dung

Diện tích (ha)

Nội dung nghiệm thu …

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

Không đạt

1

2

3

4

5

6

Tổng hợp kết quả ô tiêu chuẩn  [16]

ÔTC1

ÔTC...

6. Kết luận, kiến nghị :…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN THI CÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

………, ngày…….tháng …..năm………

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ  [17]

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 03

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIỂU TỔNG HỢP NGHIỆM THU HẠNG MỤC

Hạng mục:………………………..  [18]

(Tổng hợp nghiệm thu cho toàn công trình)

1. Tên công trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này

4. Kết quả nghiệm thu (tổng hợp từ Mẫu số 02)

STT

Tên chủ lô

Tên tiểu khu

Tên khoảnh

Tên lô

Diện tích (ha)

Nội dung nghiệm thu .....

Diện tích (ha)

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

Không đạt

Đạt nghiệm thu

Không đạt nghiệm thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng cộng

5. Kết luận, kiến nghị :…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN THI CÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

………, ngày…….tháng …..năm………

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ  [19]

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 04

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NĂM/ KẾT THÚC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH LÂM SINH      [20]

Công trình:…………………………………….

(Nghiệm thu đối với từng lô rừng)

1. Tên công trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này

4. Lô nghiệm thu: ………., khoảnh……………tiểu khu………………..

5. Kết quả nghiệm thu

Nội dung

Diện tích (ha)

Hạng mục 1

Hạng mục …

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

2

3

4

5

8

9

10

Tổng hợp kết quả ô tiêu chuẩn  [21]

ÔTC1

ÔTC...

6. Kết luận, kiến nghị :…………………………………………………………

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN THI CÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN

BÊN GIÁM SÁT

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

…, ngày….tháng ….. năm…

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

(Kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 05

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIỂU TỔNG HỢP NGHIỆM THU NĂM/ KẾT THÚC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Công trình:………………………..  [22]

(Tổng hợp nghiệm thu cho toàn công trình)

1. Tên công trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này

4. Kết quả nghiệm thu (tổng hợp từ Mẫu số 04)

STT

Tên chủ lô

Tên tiểu khu

Tên khoảnh

Tên lô

Diện tích (ha)

Hạng mục 1

Hạng mục..

Diện tích (ha)

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt nghiệm thu

Không đạt nghiệm thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Tổng cộng

5. Kết luận, kiến nghị :…………………………………………………………

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN THI CÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN

BÊN GIÁM SÁT

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

…, ngày….tháng …..năm……

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

(Kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 06

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NĂM/ KẾT THÚC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH LÂM SINH       [23]

Công trình:……………………….

(Nghiệm thu đối với từng lô )

1. Tên công trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư này

4. Lô nghiệm thu: ………., khoảnh……………Tiểu khu………………..

5. Kết quả nghiệm thu

Nội dung

Diện tích (ha)

Hạng mục 1

Hạng mục ..

Cây sống

Diện tích được nghiệm thu (ha)

Tỷ lệ % được thanh toán

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đúng

Không đúng

Đúng

Không đúng

Số lượng

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

Tổng hợp KQ ô tiêu chuẩn  [24]

ÔTC1

ÔTC....

6. Kết luận, kiến nghị:……………………………………………………….

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN THI CÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN

BÊN GIÁM SÁT

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

…, ngày….tháng …..năm…

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân   )

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

(Kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 07

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIỂU TỔNG HỢP NGHIỆM THU NĂM/ KẾT THÚC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Công trình:………………………..  [25]

(Tổng hợp nghiệm thu cho toàn công trình)

1. Tên công trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư này

4. Kết quả nghiệm thu (tổng hợp từ Mẫu số 06)

Số TT

Tên chủ lô

Tiểu khu

Tên khoảnh

Tên lô

Diện tích

Hạng mục 1

Hạng mục…

Cây sống (cây/ha)

Diện tích nghiệm thu  (ha)

Tỷ lệ % được thanh toán

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Số cây

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tổng cộng

5. Kết luận, kiến nghị:……………………………………………………….

Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN THI CÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN

BÊN GIÁM SÁT

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

…, ngày….tháng …..năm…

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối

với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

(Kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

BIÊN BẢN KIỂM TRA      [26]

V/v………………………………………………

_______________

Hôm nay, ngày .... tháng …. năm 20…

Tại .........................................................................................................................

CHÚNG TÔI GỒM:

I. Đại diện bên khoán hoặc chủ đầu tư:

1. Ông: ............................................... Chức vụ: ...................................................

2. Ông: ............................................... Chức vụ: ..................................................

II. Đại diện hộ gia đình/cá nhân/ cộng đồng bên nhận khoán hoặc bên nhận nhận hỗ trợ.

1. Ông: ............................................... Chức vụ: ..................................................

2. Ông: ............................................... Chức vụ: ..................................................

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

.................................................................................................................................

2. Kết quả kiểm tra

................................................................................................................................

3. Kết luận

.................................................................................................................................

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi… giờ … phút ngày … tháng … năm …, Biên bản được các bên thống nhất và lập thành 03 bản có giá trị như nhau, chủ đầu tư (bên khoán) giữ 02 bản, các bên hỗ trợ (nhận khoán) giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN KHOÁN/CHỦ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

KHOÁN/NHẬN HỖ TRỢ BẢO VỆ RỪNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 09

SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI KHOÁN BẢO VỆ RỪNG    [27]

STT

Ngày, tháng

Nội dung     nhận thông báo

Người thông báo

Người nhận thông báo

Người nhận     thông báo ký tên

1

2

3

…

....., Ngày....tháng ....năm....

NGƯỜI TỔNG HỢP

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:

, ngày  tháng  năm

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO VỆ RỪNG

(Tổng hợp nghiệm thu cho toàn công trình)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này

4. Kết quả nghiệm thu

STT

Tên chủ lô nhận khoán (hỗ trợ)

Tiểu khu

Tên khoảnh

Tên lô

Diện tích theo hồ sơ

Diện tích nghiệm thu  ( ha)

Chất lượng

Diện tích được nghiệm thu thanh toán 100%  (ha)

Diện tích không được nghiệm thụ  (ha)

Chữ ký của bên khoán (hỗ trợ)

Đủ diện tích

Không đủ diện tích

Bị phá có biện pháp tác động

Bi phá không có biện pháp tác động

Không bị tác động

Bị phá có biện pháp tác động

Bi phá không có biện pháp tác động

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tổng cộng

5. Kết luận và kiến nghị…………………………………………………………

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

………, ngày…….tháng …..năm………

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HỖ TRỢ

BẢO VỆ RỪNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

(Kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu số 11

TÊN ĐƠN VỊ

CHỦ ĐẦU TƯ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU TRỒNG CÂY PHÂN TÁN

(Tổng hợp nghiệm thu dự án hoặc chương trình )

1. Tên dự án hoặc chương trình:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu: theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này

4. Kết quả nghiệm thu

Số TT

Tên đơn vị, hộ gia đình, cá nhân

Số lượng cây trồng

Khoảng cách hoặc mật độ trồng

Loài cây trồng

Chất lượng cây giống

Cây sống

Tỷ lệ % được thanh toán

Chữ ký đơn vị, hộ gia đình, cá nhân

Ghi chú

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Số cây

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng số

5. Kết luận, kiến nghị:……………………………………………………….

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 02 bản, các bên khác giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN

BÊN NHẬN CÂY GIỐNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

………, ngày…….tháng …..năm………

ĐẠI DIỆN

CHỦ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC

(Kiểm lâm làm việc tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

PHỤ LỤC IIA

CHỈ TIÊU NGHIỆM THU    [28]

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. CHỈ TIÊU NGHIỆM THU TRỒNG RỪNG

1. Nghiệm thu hạng mục  [29]

STT

Hạng mục

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Xử lý thực bì

Diện tích phát dọn thực bì, kiểm tra đánh giá chất lượng thi công so với thiết kế

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Một trong các nội dung không đúng thiết kế

Phát dọn lại, nếu không thực hiện, không được trồng rừng

2

Làm đất

Số lượng hố theo thiết kế, kích thước hố, cự li giữa các hố theo thiết kế

Đạt số lượng, kích thước, đạt cự li

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đạt về số lượng hố hoặc kích thước hố hoặc cự li giữa các hố

Không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, cuốc lại cho đúng theo đúng thiết kế, nếu không thực hiện không được trồng rừng

Các biện pháp làm đất khác (cầy toàn diện hoặc lên líp, hạ cấp thể nền, cải tạo thể nền)

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế

Không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, chỉnh sửa lại, nếu không thực hiện không được trồng rừng

3

Bón phân (lấp hố, bón lót)

Kiểm tra loại phân bón và liều lượng bón trong hố, lấp hố

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đạt quy định theo thiết kế

Không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, yêu cầu bón lót lại đúng quy định, nếu không thực hiện không được trồng rừng

4

Trồng rừng

Diện tích trồng

Trồng hết diện tích thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Trồng chưa hết diện tích

Yêu cầu trồng bổ sung, nếu không thực hiện nghiệm thu theo diện tích đối với diện tích trồng ≥ 0,3 ha/ lô; diện tích dưới 0,3 ha không nghiệm thu.

Loài cây trồng, phương thức trồng

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế về loài cây hoặc phương thức trồng

Không nghiệm thu, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét.

Cắm cọc (đối với trồng rừng ngập mặn)

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế

Không nghiệm thu, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét

Tỷ lệ cây sống

Đạt ≥ 85%

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 85 %

Yêu cầu trồng dặm

5

Chăm sóc

Diện tích phát chăm sóc, kỹ thuật phát đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về diện tích hoặc không đạt về kỹ thuật

Yêu cầu thực hiện bổ sung hoặc chỉnh sửa về kỹ thuật; nếu không thực hiện nghiệm thu theo diện tích; không chỉnh sửa về kỹ thuật không nghiệm thu

Số lượng cây xới vun gốc, Kích thước hố xới đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về số cây; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về số cây; hoặc không đạt về kỹ thuật

Yêu cầu thực hiện bổ sung hoặc chỉnh sửa về kỹ thuật; nếu không thực hiện nghiệm thu theo diện tích; không chỉnh sửa về kỹ thuật không nghiệm thu

Số lượng cây được chăm sóc đúng thiết kế (ngập mặn)

Đạt ≥ 100% về số cây; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về số cây hoặc không đạt về kỹ thuật

Yên cầu chăm sóc bổ sung

2. Nghiệm thu năm

STT

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích thực trồng so với thiết kế

Trồng đủ diện tích

Nghiệm thu thanh toán 100%

Trồng không đủ diện tích

Nghiệm thu thanh toán theo diện tích thực trồng đối với diện tích lô trồng ≥ 0,3 ha; lô dưới 0,3 ha không nghiệm thu.

2

Loài cây trồng, phương thức trồng

Đúng loài cây, cây giống đạt tiêu chuẩn quy định, đúng phương thức trồng

Được nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng loài cây hoặc không đúng phương thức trồng

Không nghiệm thu, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét

3

Tỷ lệ phần trăm số cây sống so với mật độ cây trồng theo thiết kế  [30].

Đạt ≥ 85% đối với trồng trên đất đồi núi và đất khác (sau đây gọi là đất đồi núi);

Đạt ≥ 70% đối với trồng trên đất ngập mặt (sau đây gọi là đất ngập mặn)

Nghiệm thu thanh toán 100% giá trị. Số cây chết đưa vào kế hoạch chăm sóc năm thứ 2, trồng dặm cho đủ mật độ theo thiết kế

Đạt từ 50% đến <85% đối với đất đồi núi;

Đạt từ 50% đến <70% đối với đất ngập mặn

Nghiệm thu thanh toán theo quy định về tỷ lệ cây sống. Số cây chết đưa vào kế hoạch chăm sóc năm thứ 2, trồng dặm cho đủ mật độ theo thiết kế

Đạt < 50%

Không nghiệm thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét

4

Nội dung nghiệm thu hạng mục  [31]

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế, đã chỉnh sửa nghiệm thu bổ sung

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế, không chỉnh sửa, bổ sung

Không nghiệm thu

3. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh:

a) Đối với công trình thực hiện chưa đủ thời gian chăm sóc quy định tại khoản 24 Điều 1 của Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT thực hiện theo thiết kế dự toán công trình đã được phê duyệt.

b) Đối với công trình thực hiện đủ chăm sóc rừng theo quy định tại khoản

24 Điều 1 của Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT áp dụng tiêu chuẩn quốc gia để xác định rừng trồng thành rừng

- Chỉ tiêu cơ bản

STT

Chỉ tiêu

Nhóm loài cây

Yêu cầu

1

Diện tích

Liền vùng tối thiểu 0,3 ha

2

Tỷ lệ cây sống so với mật độ trồng rừng

Sinh trưởng nhanh

Lớn hơn hoặc bằng 75,0%

Sinh trưởng chậm

Lớn hơn hoặc bằng 75,0% hoặc trên 600 cây/ha (đối với rừng phòng hộ, đặc dụng)

Loài cây ngập mặn

Lớn hơn hoặc bằng 50,0 %

3

Độ tàn che

Sinh trưởng nhanh

Lớn hơn hoặc bằng 0,5

Sinh trưởng chậm

Lớn hơn hoặc bằng 0,3 với rừng trồng cây lá rộng và lớn hơn hoặc bằng 0,1 với rừng trồng cây lá kim, rừng trồng trong điều kiện khí hậu khô hạn.

Loài cây ngập mặn

Tối thiểu đạt 0,3; rừng trồng ngập mặn rụng lá ở tỉnh phía Bắc lớn hơn hoặc bằng 0,1.

4

Đường kính ngang ngực bình quân

Sinh trưởng nhanh

Lớn hơn hoặc bằng 6,0 cm

5

Đường kính gốc bình quân

Sinh trưởng chậm

Lớn hơn hoặc bằng 3,0 cm

Loài cây ngập mặn

- Miền Bắc và Miền Trung: lớn hơn hoặc bằng 1,5 cm

- Miền Nam: lớn hơn hoặc bằng 3,0 cm

6

Chiều cao vút ngọn bình quân

Sinh trưởng nhanh

Lớn hơn hoặc bằng 5,0 m; đối với rừng trồng ở độ cao trên 1.000 m thì chiều cao trung bình của cây trồng đạt tối thiểu từ 3,0 m trở lên

Sinh trưởng chậm

Lớn hơn hoặc bằng 2,0 m

Loài cây ngập mặn

- Miền Bắc và Miền Trung: Lớn hơn hoặc bằng 1,3 m

- Miền Nam: lớn hơn hoặc bằng 3,5 m

7

Phẩm chất cây

Cây có phẩm chất tốt và phẩm chất trung bình tối thiểu 75% tổng số cây điều tra

8

Tình hình sâu, bệnh hại

Tỷ lệ cây bị sâu, bệnh hại nhỏ hơn 25% tổng số cây điều tra

9

Tổng diện tích các đám trống trong rừng

Nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m²/ha

- Chỉ tiêu khác: Yêu cầu kỹ thuật đai rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát ven biển; TCVN 12510-1:2018; Yêu cầu kỹ thuật đai rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển: TCVN 12510-2:2018.

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá khác: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13703:2023 hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định nghiệm thu trồng rừng; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13532: 2022 Quy định các yêu cầu và phương pháp xác định các chỉ tiêu nhằm đáp ứng rừng phòng hộ đầu nguồn; phương pháp xác định: Rừng trồng thuộc nhóm loài cây sinh trưởng nhanh: TCVN 12509-1:2018; Rừng trồng thuộc nhóm loài cây sinh trưởng chậm: TCVN 12509-2:2018; Rừng trồng thuộc nhóm loài cây ngập mặn: TCVN 12509-3:2018 ; Rừng trồng phòng hộ ven biển, chắn gió, chắn cát bay: TCVN 12510-1:2018 ; Rừng trồng phòng hộ ven biển, chắn sóng, lấn biển: TCVN 12510-2:2018.

II. CHỈ TIÊU NGHIỆM THU CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG

1. Nghiệm thu hạng mục  [32]

STT

Hạng mục

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh     giá

Biện pháp xử lý

1

Phát chăm sóc

Diện tích phát chăm sóc, kỹ thuật phát đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về diện tích hoặc không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu chăm sóc đủ diện tích, chỉnh sửa về kỹ thuật phát đúng thiết kế

2

Xới vun gốc và bón phân

Số lượng cây xới vun gốc; kích thước hố xới và bón phân đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về số cây; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về số cây hoặc không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu chăm sóc đủ diện tích, chỉnh sửa về kỹ thuật đúng thiết kế

3

Cắm lại cọc giữ cây, dựng cây nghiêng đổ; vớt rác bám; xử lý sinh vật gây hại cây trồng (đối với trồng rừng ngập mặn)

Diện tích và số lượng cây trồng cắm cọc theo thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về diện tích hoặc không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu chăm sóc đủ diện tích

4

Trồng dặm  [33]

Số lượng cây trồng dặm đúng kỹ thuật theo thiết kế

Đạt ≥ 95% số cây; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 95% số cây hoặc không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu trồng dặm hết số cây bị chết

2. Nghiệm thu năm

STT

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích phát chăm sóc, kỹ thuật phát đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt < 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Thanh toán theo diện tích đã thực hiện

Không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu

2

Số lượng cây xới vun gốc, kích thước hố xới đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về số cây; đạt về kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt < 100% về số cây; đạt kỹ thuật

Thanh toán theo diện tích đã thực hiện

Không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu

3

Số gốc có bón đúng chủng loại và khối lượng phân theo quy định

Đạt ≥ 100% về số cây; đúng khối lượng và chủng loại phân bón

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt < 100% về số cây; đúng khối lượng và chủng loại phân bón

Thanh toán theo diện tích đã thực hiện

Không đúng khối lượng và chủng loại phân bón

Không nghiệm thu

4

Cắm lại cọc giữ cây, dựng cây nghiêng đổ; vớt rác bám; xử lý sinh vật gây hại cây trồng (đối với trồng rừng ngập mặn) theo thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt < 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Thanh toán theo diện tích đã thực hiện

Không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu

5

Tỷ lệ cây sống của lô rừng  [34]

Đạt ≥85% ( đất đồi núi); Đạt ≥ 70 % (cây có bầu trên đất ngập mặn); Đạt ≥ 60% (trụ mầm) so với mật độ thiết kế ban đầu hoặc thiết kế chăm sóc

Nghiệm thu thanh toán 100%. Số cây chết đưa vào kế hoạch chăm sóc năm tiếp theo, trồng dặm cho đủ mật độ theo thiết kế

Đạt từ 50% đến < 85% (đất đối núi); Đạt từ 50 đến < 70 % (cây có bầu trên đất ngập mặn); Đạt từ 50 đến < 60% (trụ mầm) so với mật độ thiết kế ban đầu hoặc thiết kế chăm sóc

Nghiệm thu thanh toán theo quy định về tỷ lệ cây sống, số cây chết đưa vào kế hoạch chăm sóc năm tiếp theo, trồng dặm cho đủ mật độ theo thiết kế

Đạt < 50% mật độ thiết kế ban đầu hoặc thiết kế chăm sóc

Không nghiệm thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét

III. CHỈ TIÊU NGHIỆM THU NUÔI DƯỠNG RỪNG TRỒNG

1. Nghiệm thu hạng mục  [35]

STT

Hạng mục

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Luỗng phát

Diện tích phát dọn dây leo cây bụi, cỏ dại xâm lấn, kỹ thuật phát dọn đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% về diện tích hoặc không đạt về kỹ thuật

Yêu cầu luỗng phát đủ diện tích hoặc luỗng phát lại cho đúng kỹ thuật.

2

Tỉa thưa

Tỉa thưa cây cong queo sâu bệnh đúng thiết kế

Đúng mật độ, kỹ thuật chặt tỉa thưa theo thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng mật độ, kỹ thuật tỉa không đúng thiết kế

Không nghiệm thu, nếu mật độ để lại thấp hơn thiết kế, báo cáo chủ đầu tư; nếu mật độ cao hơn thiết kế, yêu câu tỉa thưa bổ sung cho đúng thiết kế

Tỉa cành cho cây mục đích, thu gom cành cây to trong rừng để phòng cháy rừng

Đúng theo thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế

Không nghiệm thu, chỉnh sửa lại theo đúng quy định

3

Bón phân

Loại phân và số lượng gốc có bón phân đúng loại phân theo thiết kế

Đạt ≥ 90% số cây; đúng loại phân theo thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 90% số cây hoặc không đúng khối lượng

Không nghiệm thu, yêu cầu bón bổ sung cho đủ khối lượng

Không đúng chủng loại phân

Không nghiệm thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét

2. Nghiệm thu năm

STT

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích phát dây leo cây bụi, cỏ dại xâm lấn, kỹ thuật phát dọn đúng thiết kế

Đạt ≥ 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt < 100% về diện tích; đạt về kỹ thuật

Thanh toán theo diện tích

Không đạt về kỹ thuật

Không nghiệm thu

2

Tỉa thưa rừng, để lại những cây có mục đích

Đúng mật độ, kỹ thuật chặt tỉa thưa đúng quy định theo thiết kế

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng mật độ, kỹ thuật theo thiết kế

Không nghiệm thu, báo cáo chủ đầu tư

3

Tỉa cành cho cây mục đích, thu gom cành cây to trong rừng và vệ sinh chăm sóc rừng sau tỉa thưa

Đúng theo thiết kế

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng theo thiết kế

Không nghiệm thu,

4

Bón phân

Đạt ≥ 90% số cây; đúng khối lượng

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt < 90% số cây; đúng khối lượng

Nghiệm thu thanh toán theo diện tích thực tế

Không đúng loại phân và khối lượng theo thiết kế

Không nghiệm thu, báo cáo chủ đầu tư

3. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh:    Theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt

IV. CHỈ TIÊU NGHIỆM THU KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH TỰ NHIÊN

1. Nghiệm thu hạng mục (Đối với diện tích tác động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên)  [36]

STT

Hạng mục nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp     xử lý

1

Diện tích luỗng phát, tỉa chổi và vệ sinh rừng đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trên đất đồi núi

Đạt 100% điện tích; đạt yêu cầu kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% diện tích hoặc không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu thực hiện bổ sung để đạt các yêu cầu kỹ thuật và diện tích.

2

Tỉa cây cong queo, sâu bệnh đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trên diện tích tre nứa

Tỉa cây cong queo, sâu bệnh đạt yêu cầu kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu thực hiện bổ sung để đạt các yêu cầu kỹ thuật

3

Dọn cỏ rác và các đối tượng khác chèn ép cây tái sinh mục đích đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trên đất ngập mặn

Đạt yêu cầu kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu thực hiện bổ sung để đạt các yêu cầu kỹ thuật

2. Nghiệm thu năm

a) Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có tác động.

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích thực hiện

Đủ diện tích theo thiết kế

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đủ diện tích

Nghiệm thu theo diện tích thực hiện

2

Các nội dung nghiệm thu hạng mục

Đạt yêu cầu kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu

3

Số lượng, chất lượng cây gỗ và cây tái sinh

Đạt yêu cầu kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu

b) Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên không tác động

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích

Đủ diện tích ký theo thiết kế

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đủ diện tích theo thiết kế

Nghiệm thu theo diện tích thực tế

Diện tích bị phá (làm nương rẫy, khai thác trắng,…); bị cháy rừng không đủ theo thiết kế. Đã có biện pháp ngăn chặn phù hợp và thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền (chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm) hoặc chủ đầu tư

Nghiệm thu thanh toán 100%

Diện tích bị phá (làm nương rẫy, khai thác trắng); bị cháy không đủ theo thiết kế, nhưng không phát hiện rừng bị thiệt hại hoặc phát hiện nhưng không có biện pháp ngăn chặn phù hợp, không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư

Không nghiệm thu

2

Chất lượng rừng

Hiện trạng rừng không bị tác động phá hại, không bị cháy rừng

Nghiệm thu thanh toán 100%

Bị tác động phá hại nhưng vẫn đảm bảo hiện trạng rừng theo thiết kế. Đã có biện pháp ngăn chặn phù hợp và thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư

Nghiệm thu thanh toán 100%

Bị tác động phá hại, cháy rừng nhưng không phát hiện rừng bị thiệt hại hoặc phát hiện nhưng không có biện pháp ngăn chặn phù hợp, không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư

Không nghiệm thu

Số lượng, chất lượng cây gỗ và cây tái sinh

Đạt yêu cầu kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu

3. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh

a) Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên chưa đủ thời gian đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT thực hiện theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt;

b) Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên đủ thời gian đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12511:2018 để xác định diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên thành rừng.

V. CHỈ TIÊU NGHIỆM THU KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH TỰ NHIÊN CÓ TRỒNG BỔ SUNG

1. Nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu năm  [37]

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích thực hiện

Đủ diện tích theo thiết kế

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đủ diện tích theo thiết kế

Nghiệm thu theo diện tích thực hiện

2

Các chỉ tiêu nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu năm đối với diện tích không trồng bổ sung

Thực hiện theo Mục IV Phụ lục này

3

Các chỉ tiêu nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu năm đối với diện tích có trồng bổ sung

Thực hiện theo Mục I Phụ lục này

2. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh

a) Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên chưa đủ đầu tư theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt;

b) Đối với diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên đủ thời gian đầu tư theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12511:2018 để xác định diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên thành rừng.

VI. NGHIỆM THU NUÔI DƯỠNG RỪNG TỰ NHIÊN

1. Nghiệm thu hạng mục  [38]

STT

Hạng mục

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Phát dọn dây leo cây bụi, cỏ dại xâm lấn

Diện tích phát dọn thực bì, kỹ thuật phát dọn đúng thiết kế

Đạt 100 % diện tích; đạt yêu cầu kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Đạt < 100% diện tích hoặc không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Yêu cầu phát dọn lại cho đúng kỹ thuật hoặc đủ diện tích

2

Tỉa thưa tỉa cành và vệ sinh rừng

Tỉa thưa rừng, để lại những cây có mục đích

Đúng mật độ, kỹ thuật chặt tỉa thưa đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng mật độ, không đúng kỹ thuật theo thiết kế

Không nghiệm thu, nếu mật độ để lại thấp hơn thiết kế, báo cáo chủ đầu tư; nếu mật độ cao hơn thiết kế, yêu câu tỉa thưa bổ sung cho đúng thiết kế

Tỉa cành cho cây mục đích, thu gom cành cây to trong rừng để phòng cháy rừng

Đúng theo thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng theo thiết kế

Không nghiệm thu, chỉnh sửa lại theo đúng thiết kế

2. Nghiệm thu năm

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích phát dọn thực bì, kỹ thuật phát dọn đúng thiết kế

Đạt 100 % diện tích; đạt yêu cầu kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt <100 % diện tích; đạt yêu cầu kỹ thuật

Thanh toán theo diện tích

Không đạt yêu cầu kỹ thuật

Không nghiệm thu

2

Tỉa thưa tỉa cành và vệ sinh chăm sóc rừng sau tỉa thưa

Đúng mật độ, kỹ thuật chặt tỉa thưa, tỉa cành đúng quy định theo thiết kế

Nghiệm thu, thanh toán 100%

Không đúng mật độ và kỹ thuật theo thiết kế

Không nghiệm thu

3

Độ tàn che

Đạt > 0,4

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt ≤ 0,4

Không nghiệm thu

3. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh:    Theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt

VII. NGHIỆM THU LÀM GIÀU RỪNG TỰ NHIÊN

1. Nghiệm thu hạng mục  [39]

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Tạo băng chặt, băng chừa đối với làm giàu rừng theo băng; luỗng phát thực bì đối với làm giàu rừng theo đám

Đúng kỹ thuật

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng kỹ thuật

Không nghiệm thu, yêu cầu chỉnh sửa đảm bảo kỹ thuật theo thiết kế

2

Cuốc hố; lấp hố, bón lót, trồng cây; chăm sóc cây trồng

Thực hiện theo Mục I Phụ lục này

2. Nghiệm thu năm

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích thực hiện

Đủ diện tích ký trong hợp đồng

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đủ diện tích

Nghiệm thu theo diện tích thực hiện.

2

Tạo băng chặt, băng chừa đối với làm giàu rừng theo băng; luỗng phát thực bì đối với làm giàu rừng theo đám

Đúng kỹ thuật

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng kỹ thuật

Không nghiệm thu

3

Trồng cây làm giàu rừng

Thực hiện theo Mục I Phụ lục này

3. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh:    Theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt

VIII. NGHIỆM THU CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN

1. Nghiệm thu hạng mục

a) Khai thác tận thu

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích thực hiện

Đủ diện tích ký theo thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đủ diện tích

Nghiệm thu theo diện tích thực hiện

2

Biện pháp kỹ thuật

Đúng thiết kế

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng thiết kế

Không nghiệm thu, báo cáo chủ đầu tư

3

Khai thác tận thu

Đúng chủng loại gỗ và khối lượng gỗ theo thiết kế đã phê duyệt

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

Không đúng chủng loại gỗ và khối lượng gỗ theo thiết kế đã phê duyệt

Không nghiệm thu, báo cáo chủ đầu tư

b) Trồng rừng:    Thực hiện theo Mục I Phụ lục này

2. Nghiệm thu năm:    Thực hiện theo Mục I Phụ lục này

3. Nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh:    Thực hiện theo Mục I Phụ lục này.

IX. NGHIỆM THU BẢO VỆ RỪNG

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Diện tích

Đủ diện tích ký trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ phê duyệt

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đủ diện tích trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ phê duyệt

Nghiệm thu theo diện tích thực tế

Diện tích bị phá (làm nương rẫy, khai thác trắng,…); bị cháy rừng không đủ theo hồ sơ phê duyệt hoặc trong hợp đồng. Đã có biện pháp ngăn chặn phù hợp và thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền (bên khoán hoặc chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm) hoặc chủ đầu tư

Nghiệm thu thanh toán 100%

Diện tích bị phá (làm nương rẫy, khai thác trắng,…); bị cháy không đủ theo hồ sơ phê duyệt hoặc trong hợp đồng, nhưng không phát hiện rừng bị thiệt hại hoặc phát hiện nhưng không có biện pháp ngăn chặn phù hợp, không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư

Không nghiệm thu

2

Chất lượng rừng

Hiện trạng rừng không bị tác động phá hại, không bị cháy rừng

Nghiệm thu thanh toán 100%

Bị tác động phá hoại nhưng vẫn đảm bảo hiện trạng rừng theo hồ sơ phê duyệt hoặc trong hợp đồng. Đã có biện pháp ngăn chặn phù hợp và thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư

Nghiệm thu thanh toán 100%

Bị tác động phá hoại, cháy rừng nhưng không phát hiện rừng bị thiệt hại hoặc phát hiện nhưng không có biện pháp ngăn chặn phù hợp, không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư

Không được nghiệm thu

X. NGHIỆM THU TRỒNG CÂY PHÂN TÁN

STT

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1

Khoảng cách hoặc mật độ trồng

Đúng hướng dẫn kỹ thuật trồng

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng hướng dẫn kỹ thuật trồng

Không nghiệm thu

2

Loài cây trồng

Đúng hồ sơ và danh sách cấp phát

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng hồ sơ và danh sách cấp phát

Không nghiệm thu

3

Tiêu chuẩn cây giống (đường kính gốc và chiều cao vút ngọn)

Đúng hồ sơ và đúng hợp đồng

Nghiệm thu thanh toán 100%

Không đúng hồ sơ và không đúng hợp đồng

Không nghiệm thu, báo cáo cơ quản lý cấp trên

4

Tỷ lệ cây sống

Đạt tỷ lệ ≥ 85% số cây kiểm tra

Nghiệm thu thanh toán 100%

Đạt từ 50 đến 85% số cây kiểm tra

Thanh toán theo tỷ lệ cây sống

Đạt < 50 % số cây kiểm tra

Không nghiệm thu

PHỤ LỤC III

MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, NGHIỆM THU    [40]

(được bãi bỏ)

[1]   Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp.”

Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025 có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp.”

[2]   Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[3]   Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[4]   Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[5]   Chương này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

[6]   Chương này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[7]   Điều 14 của Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 quy định như sau.

“Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.”

Điều 5 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.”

[8]   Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025; Tên của Điều 21 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 .

[  9] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[10]   Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[11]   Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[12]   Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

[13]   Phụ lục này bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[14]   Áp dụng cho công trình lâm sinh, trồng cây phân tán

[15]   Áp dụng cho tất cả các công trình lâm sinh

[16]   Áp dụng cho việc đánh giá mật độ, tỷ lệ sống.

[17]   Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hoặc giám sát.

[18]   Áp dụng cho tất cả công trình lâm sinh

[19]   Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hoặc giám sát.

[20]   Áp dụng cho công trình lâm sinh: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng rừng trồng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên

[21]   Áp dụng cho đánh giá cây gỗ và cây tái sinh

[22]   Áp dụng cho công trình lâm sinh: Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng rừng trồng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên

[23]   Áp dụng cho công trình lâm sinh: trồng rừng, hỗ trợ trồng rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên, cải tạo rừng tự nhiên

[24]   Áp dụng đánh giá mật độ, tỷ lệ sống, đánh giá sinh trưởng( đường kính, chiều cao, phẩm chất cây).

[25]   Áp dụng cho công trình lâm sinh: trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng, cải tạo rừng.

[26]   Áp dụng cho việc kiểm tra giữa chủ đầu tư (bên khoán) và bên nhận hỗ trợ ( nhận khoán) bảo vệ rừng trong thời gian thực hiện hợp đồng

[27]   Áp dụng cho bên khoán hoặc chủ đầu tư cập nhật thông tin về bảo vệ rừng

[28]   Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 9 của Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.

[29]   Nếu nghiệm thu hạng mục chăm sóc lần cuối trùng với thời điểm nghiệm thu năm thì tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm.

[30]   Trồng dặm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022.

[31]   Không áp dụng đối với nghiệm thu hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

[32]   Nếu nghiệm thu hạng mục chăm sóc lần cuối trùng với thời điểm nghiệm thu năm thì tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm.

[33]   Trồng dặm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022.

[34]   Trồng dặm theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022.

[35]   Nghiệm thu hạng mục cuối cùng có thể tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm hoặc nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh

[36]   Nghiệm thu hạng mục cuối cùng có thể tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm

[37]   Nghiệm thu hạng mục lần cuối có thể tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm

[38]   Nghiệm thu hạng mục cuối cùng có thể tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm hoặc nghiệm thu kết thúc đầu tư công trình lâm sinh

[39]   Nghiệm thu hạng mục lần cuối có thể tiến hành đồng thời với nghiệm thu năm.

[40]   Phụ lục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com