# Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH 2025 Law on Public Private Partnership Investment

| Số hiệu | 08/VBHN-VPQH |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Ngày ban hành | 24/02/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG QUỐC

HỘI CỘNG HÒA XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

LUẬT

ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số

64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01

tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm

2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án

dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022;

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27

tháng 11 năm 2023 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27 tháng 6

năm 2024 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;

Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm

2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư

[1]

.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo

phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối

tác công tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với các bên trong hợp đồng

đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công

tư.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu

như sau:

Báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi

là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết,

tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau

đây gọi là dự án PPP), làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư.

Báo cáo nghiên cứu khả

thi

là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả

thi và hiệu quả của dự án PPP, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

3

.

Bảo đảm dự thầu

là việc nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc b

ả

o lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

doanh nghiệp

bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

trước thời điểm đóng thầu để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà đầu tư.

4

.

Bảo

đảm thực hiện hợp đồng

là việc

doanh nghiệp dự án PPP

thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổ

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

doanh nghiệp

bảo

hiểm hoạt động hợp pháp

tại

Việt Nam để bảo đảm trách

nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà đầu tư

, doanh nghiệp dự án

PPP

.

Bên cho vay

là tổ chức, cá nhân cho

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP vay vốn để thực hiện hợp đồng dự án PPP.

Bên mời thầu

là đơn vị có chuyên môn

và năng lực được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà đầu

tư.

Danh sách ngắn

là danh sách nhà đầu tư

trúng sơ tuyển đối với hình thức đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển hoặc danh sách

nhà đầu tư được mời tham gia đàm phán cạnh tranh.

Doanh nghiệp dự án PPP

là doanh nghiệp

do nhà đầu tư thành lập có mục đích duy nhất để

ký kết và

thực

hiện hợp đồng

dự án

PPP.

Dự án PPP

là tập hợp các đề xuất có

liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thông qua việc thực

hiện một hoặc các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, vận hành, kinh doanh công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng;

b) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận

hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;

c) Vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng sẵn có.

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(Public Private Partnership - sau đây gọi là đầu tư theo phương thức PPP)

là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước

và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm

thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.

Đơn vị chuẩn bị dự án PPP

là đơn vị

được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,

báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

12

. Hồ sơ dự sơ tuyển

là toàn bộ tài liệu

do nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển.

13.

Hồ sơ dự thầu

là toàn bộ tài liệu do

nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ mời sơ tuyển

là toàn bộ tài liệu

yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời thầu

lựa chọn danh sách ngắn.

15

. Hồ sơ mời thầu

là toàn bộ tài liệu sử

dụng để lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các yêu cầu để thực hiện dự án làm căn cứ

để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ

sơ dự thầu và đàm phán hợp đồng nhằm lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu

thực hiện dự án.

Hợp đồng dự án PPP

là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án PPP thực hiện dự án PPP theo quy định của Luật này, bao gồm các loại hợp

đồng sau đây:

a) Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh

- Chuyển giao (Build - Operate - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BOT);

b)

Hợp đồng Xây dựng - Chuyển

giao - Kinh doanh (Build - Transfer - Operate, sau đây gọi là hợp đồng BTO);

c)

Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu

- Kinh doanh (Build - Own - Operate, sau đây gọi là hợp đồng BOO);

d) Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý

(Operate - Manage, sau đây gọi là hợp đồng O&M);

đ) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

- Thuê dịch vụ (Build - Transfer - Lease, sau đây gọi là hợp đồng BTL);

e) Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ

- Chuyển giao (Build - Lease - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BLT);

e1)

[2]

Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Build - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BT);

g) Hợp đồng hỗn hợp theo quy định

tại

khoản 3 Điều 45 của Luật này

.

1

7

. Lựa chọn nhà đầu tư

là

quá trình xác định nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp khả thi để

thực hiện dự án PPP trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và

hiệu quả kinh tế.

Nhà đầu tư PPP (sau đây gọi

là nhà đầu tư)

là một pháp nhân độc lập được thành lập theo quy định của

pháp luật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP.

1

9

.

Vốn nhà nước

bao

gồm

vốn ngân sách nhà nước, vốn từ

nguồn thu

hợp pháp dành để chi đầu tư, chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ chi của

ngân sách nhà nước

.

Điều 4. Lĩnh vực

đầu tư theo phương thức PPP và phân loại dự án PPP

[3]

Dự án đầu tư theo phương thức

PPP được thực hiện trong các ngành, lĩnh vực đầu tư công nhằm mục đích đầu tư,

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công,

trừ dự án thuộc trường hợp sau đây:

a) Dự án thuộc trường hợp độc quyền

nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Dự án thuộc ngành, lĩnh vực quốc

phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư

công.

Dự án PPP được phân loại theo

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Quốc hội;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

c) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan

khác quy định tại

khoản 1 Điều 5 của Luật này

;

d) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

đ) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Dự án không thuộc trường hợp phải

quyết định chủ trương đầu tư, gồm các dự án quy định tại các

khoản

2a, 2b và 2c Điều 11 của Luật này

.

Điều 5. Cơ quan có thẩm quyền

và cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP

Cơ quan có thẩm quyền bao gồm:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ

,

Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị,

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước,

Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là Bộ, cơ quan

trung ương);

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c)

Cơ quan, t

ổ

chức được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập và được giao

dự toán

ngân sách theo

quy định của

pháp luật về ngân sách nhà nước

(sau đây gọi là cơ quan khác).

Cơ quan ký kết hợp đồng dự án

PPP bao gồm:

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định

tại khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan, đơn vị được cơ quan có

thẩm quyền ủy quyền ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi

quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này hoặc

trong trường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướng

Chính phủ quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền được ủy

quyền cho cơ quan, đơn vị trực thuộc làm cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP thuộc

thẩm quyền của mình.

Điều 6. Hội đồng thẩm định dự

án PPP

Hội đồng thẩm định dự án PPP

bao gồm:

a) Hội đồng thẩm định nhà nước thực

hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án PPP do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

b)

[4]

Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện nhiệm vụ thẩm định

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ

trương đầu tư;

c)

[5]

Trừ trường hợp nhiệm vụ thẩm định được giao cho đơn vị trực

thuộc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này, Hội đồng thẩm định cấp

cơ sở thực hiện nhiệm vụ thẩm định các báo cáo sau: báo cáo nghiên cứu khả thi

dự án PPP do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do Bộ trưởng, người đứng đầu

cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP không

thuộc trường hợp phải quyết định

chủ trương đầu tư quy định tại các

khoản 2a, 2b và 2c Điều 11 của Luật này

.

Thủ tướng Chính phủ quyết định

thành lập Hội đồng thẩm định dự án PPP quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều

này trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ quy mô, tính chất dự án,

Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc giao một đơn vị

trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo

cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP.

Hội đồng thẩm định dự án PPP,

đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thẩm định được thuê

tư vấn hỗ trợ.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 7. Nguyên tắc quản lý đầu

tư theo phương thức PPP

Phù hợp với chiến lược, kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định

của pháp luật về quy hoạch.

Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu

quả các nguồn lực của Nhà nước trong dự án PPP.

Việc thực

hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, giám sát dự án PPP phải

bảo đảm không làm cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh bình thường của nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án PPP.

Bảo đảm

đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững và hiệu quả.

5

. Bảo đảm

hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng

.

Điều 8. Nội

dung quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

Ban hành, tuyên truyền, phổ biến

và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Tổng kết, đánh giá, báo cáo

tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Kiểm tra, thanh tra, giám sát

việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử

lý vi phạm liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức PPP; giải quyết kiến

nghị trong lựa chọn nhà đầu tư.

Tổ chức và thực hiện hoạt động

xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế về đầu tư theo phương thức PPP.

Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết

vướng mắc về thủ tục theo đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP khi thực

hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Điều 9. Công khai, minh bạch

trong đầu tư theo phương thức PPP

Các thông tin phải được công bố

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:

a) Thông tin về quyết định chủ

trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án PPP;

b) Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư

bao gồm: thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa

chọn nhà đầu tư;

c) Thông tin về nhà đầu tư được lựa

chọn, doanh nghiệp dự án PPP;

d) Nội dung chính

của hợp đồng dự án PPP bao gồm: tổng mức đầu tư;

cơ cấu nguồn vốn

trong dự án

; loại hợp đồng; thời hạn thực hiện dự

án; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; hình thức và địa điểm thu giá, phí (nếu

có) và các thông tin cần thiết khác;

đ) Giá trị quyết toán vốn đầu tư công

trong dự án PPP trong trường hợp có sử dụng vốn đầu tư công;

e) Văn bản quy phạm pháp luật về đầu

tư theo phương thức PPP;

g) Cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư;

h) Thông tin giải quyết khiếu nại,

tố cáo, kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Ngoài việc công bố trên Hệ thống

mạng đấu thầu quốc gia, các thông tin quy định tại các điểm a, b, c và d khoản

1 Điều này phải được công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan

có thẩm quyền.

Các thông tin quy định tại khoản

1 Điều này được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng

khác.

Điều 10. Các hành vi bị

nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức PPP

Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP không

phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn nhà

nước trong dự án PPP đối với dự án có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước; không đúng

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này.

Phê duyệt dự án PPP khi chưa có chủ trương đầu

tư; không phù hợp với chủ trương đầu tư; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục

theo quy định của Luật này.

Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng

thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà đầu tư dẫn tới quyết định chủ trương đầu tư,

phê duyệt dự án PPP gây thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, tài nguyên của quốc

gia; làm tổn hại, xâm phạm lợi ích của công dân và của cộng đồng.

Không bảo đảm công bằng, minh bạch trong lựa

chọn nhà đầu tư, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà đầu tư đối với

dự án do mình làm bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng

hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký

kết hợp đồng;

b) Tham gia lập đồng thời tham gia thẩm định hồ

sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu đồng thời tham

gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với cùng một dự án;

c) Là cá nhân thuộc bên mời thầu, cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng mà trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu

tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc

là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu

đối với dự án do bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng,

con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột đứng

tên tham dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư tham dự thầu;

d) Đứng tên tham dự thầu dự án do cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã

công tác trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày không làm việc tại cơ quan, tổ chức

đó.

Tiết lộ, tiếp nhận tài liệu, thông tin sau

đây về quá trình lựa chọn nhà đầu tư:

a) Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

trước thời điểm phát hành theo quy định, trừ trường hợp dự án phải tổ chức khảo

sát thị trường, tham vấn trước nhà đầu tư để lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời

thầu;

b) Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu,

báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo

của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá

trình lựa chọn nhà đầu tư, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước

khi được công khai theo quy định;

c) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn

nhà đầu tư được xác định chứa bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc

rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng

thầu;

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ

sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng

thầu.

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và

nghĩa vụ không đúng quy định của Luật này và hợp đồng dự án PPP.

Dừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ngoài

trường hợp quy định tại hợp đồng dự án PPP.

Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong hoạt động đầu

tư theo phương thức PPP.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ

lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP; can thiệp

bất hợp pháp vào quy trình dự án PPP.

Gian lận trong hoạt động đầu tư theo phương

thức PPP, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài

liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư,

quyết

định

phê duyệt dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự

án PPP nhằm thu lợi bất chính hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào;

b) Cố ý cung cấp thông tin không trung thực,

không khách quan làm sai lệch chủ trương đầu tư, dự án PPP được phê duyệt, kết

quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, kết

quả quyết toán vốn đầu tư công, thanh lý hợp đồng dự án PPP;

c) Cố ý cung cấp thông tin không trung thực,

không khách quan làm sai lệch số liệu về doanh thu của dự án PPP nhằm thu lợi bất

chính.

Cản trở việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm

pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Điều 11. Quy

trình dự án PPP

Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 2a,

2b và 2c Điều này, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

[6]

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án;

b) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu

khả thi, phê duyệt dự án;

c) Lựa chọn nhà đầu tư;

d) Thành lập doanh nghiệp dự án

PPP và ký kết hợp đồng dự án PPP;

đ) Triển khai thực hiện hợp đồng dự

án PPP.

Đối với d

ự án PPP ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu

tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, ứng dụng

công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ,

quy trình dự án PPP được quy định

như sau:

a) Lập, thẩm định

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án;

b) Lựa chọn

nhà đầu tư;

c) Nhà đầu tư

được lựa chọn lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Thẩm định

báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án;

đ) Thực hiện

các bước quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

2a.

[7]

Đối với dự án PPP có tổng mức đầu

tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công

không sử dụng vốn nhà nước quy định tại các

điều 70, 71 và 72 của

Luật này

, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định

báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối

với dự án PPP thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

b) Phê duyệt dự

án căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng, công bố dự án;

c) Lựa chọn

nhà đầu tư;

d) Thành lập

doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng dự án PPP;

đ) Triển khai

thực hiện hợp đồng dự án PPP.

2b.

[8]

Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp

đồng O&M, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định

báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án, công bố dự án;

b) Lựa chọn

nhà đầu tư;

c) Thành lập

doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng dự án PPP;

d) Triển khai

thực hiện hợp đồng dự án PPP.

2c.

[9]

Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp

đồng BT không yêu cầu thanh toán, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư

đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo dự thảo hợp đồng;

b) Cơ quan có

thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án và dự

thảo hợp đồng;

c) Thành lập

doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất;

d) Ký kết hợp

đồng dự án PPP;

đ) Triển khai

thực hiện hợp đồng dự án; tổ chức giám sát quá trình xây dựng, thi công công

trình, nghiệm thu công trình hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng

như quy định đối với dự án đầu tư công.

Dự án quy định

tại khoản này không phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Chương III và

không phải thực hiện nội dung liên quan đến triển khai thực hiện hợp đồng dự án

tại các

điều 53, 54,

55, 58,

59, 61,

62, 63,

64, 65 và 66

của Luật này

.

Trường hợp dự án PPP có công

trình phải thi tuyển phương án kiến trúc, việc tổ chức thi tuyển được xem xét,

phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2

Điều này. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc thực hiện theo quy định của

pháp luật về kiến trúc.

Dự án thuộc kế hoạch đầu tư

công được xem xét chuyển đổi thành dự án PPP thì thực hiện theo quy trình quy định

tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

5.

[10]

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương II

CHUẨN BỊ DỰ ÁN PPP

Mục 1. DỰ ÁN PPP DO CƠ QUAN

CÓ THẨM QUYỀN LẬP

Điều 12. Thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư dự án PPP

Quốc hội quyết định chủ trương

đầu tư dự án PPP thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

a)

[11]

Sử dụng vốn đầu tư công từ 30.000 tỷ đồng trở lên;

b) Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc

tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: nhà máy điện hạt

nhân; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng

phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn

gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng

sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

c) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục

đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

d) Di dân tái định cư từ 20.000

người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ

chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Trừ dự án quy định tại khoản 1

Điều này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc một

trong các tiêu chí sau đây:

a) Di dân tái định cư từ 10.000

người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b)

[12]

Dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về

đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên do Bộ, cơ quan trung

ương quản lý; dự án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng nguồn ngân sách

nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản công đối với quỹ đất, tài sản

công thuộc trung ương quản lý có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 tỷ đồng trở

lên;

c) Đầu tư xây dựng mới: cảng hàng

không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành

khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay

có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

d)

[13]

Dự án phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy

mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có

thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới.

3.

[14]

Bộ trưởng, người đứng

đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP sau

đây:

a) Dự án thuộc phạm vi quản lý của

Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, trừ dự án quy định tại khoản 1 và khoản 2

Điều này;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng BT

thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản

công đối với quỹ đất, tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 tỷ đồng

thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác.

4.

[15]

Hội đồng nhân dân cấp

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP sau đây:

a) Dự án thuộc phạm vi quản lý của

địa phương có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp

luật về đầu tư công, trừ dự án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Dự án quy định tại

khoản 3 Điều 5 của Luật này

được Thủ tướng Chính phủ giao địa

phương đó làm cơ quan có thẩm quyền có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A

theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trừ dự án quy định tại khoản 1 và

khoản 2 Điều này.

4a.

[16]

Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP sau đây:

a) Dự án thuộc phạm vi quản lý của

địa phương, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này;

b) Dự án quy định tại

khoản 3 Điều 5 của Luật này

được Thủ tướng Chính phủ giao địa

phương đó làm cơ quan có thẩm quyền có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm

B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

c) Dự án áp dụng loại hợp đồng BT

thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quỹ đất, tài sản

công đối với quỹ đất, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Trường hợp điều chỉnh chủ

trương đầu tư dự án PPP, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

PPP thực hiện theo quy định tại

khoản 2 Điều 18 của Luật này

.

Điều 13. Trình tự quyết định

chủ trương đầu tư dự án PPP

Trình tự quyết định chủ trương

đầu tư dự án PPP thuộc thẩm quyền của Quốc hội được quy định như sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền trình Chính

phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước;

c)

[17]

Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

d

) Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ

trình Quốc hội xem xét, quyết định;

đ

) Cơ quan của Quốc hội thẩm tra hồ

sơ do Chính phủ trình;

e

) Quốc hội xem xét, thông qua nghị

quyết về chủ trương đầu tư dự án.

Trình tự quyết định chủ trương

đầu tư dự án PPP thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ được quy định như

sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền gửi Bộ Kế hoạch

và Đầu tư;

b) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành;

c) Hội đồng thẩm định liên ngành

thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

d)

[18]

(được bãi bỏ)

đ)

[19]

(được bãi bỏ)

e) Hội đồng thẩm định liên ngành

hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan có thẩm quyền;

g) Cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh

hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

h) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ

trương đầu tư dự án.

Trình tự quyết định chủ trương

đầu tư dự án PPP thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung

ương, cơ quan khác được quy định như sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ

quan trung ương, cơ quan khác xem xét, quyết định;

b) Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc

đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c)

[20]

(được bãi bỏ)

d) Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc

đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn

vị chuẩn bị dự án PPP;

đ) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoàn

chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác

xem xét, quyết định;

e) Bộ trưởng, người đứng đầu cơ

quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Trình tự quyết định chủ trương

đầu tư dự án PPP thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định

như sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc

đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c)

[21]

(được bãi bỏ)

d) Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc

đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn

vị chuẩn bị dự án PPP;

đ) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoàn

chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

xem xét, quyết định;

e) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết

định chủ trương đầu tư dự án.

4a.

[22]

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem

xét, quyết định;

b) Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc

đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc

đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn

vị chuẩn bị dự án PPP;

d) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoàn

chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định chủ trương đầu tư dự án.

Đối với dự án PPP sử dụng nguồn

vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của cơ quan

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP, sử

dụng dự phòng ngân sách nhà nước để chi trả phần giảm doanh thu, cơ quan tài

chính các cấp thẩm định khả năng cân đối của ngân sách theo quy định của pháp

luật về ngân sách nhà nước, gửi Hội đồng thẩm định dự án PPP hoặc đơn vị được

giao nhiệm vụ thẩm định tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương

đầu tư.

Điều 14. Lựa chọn dự án và

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

1.

[23]

Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh lựa chọn dự án phù hợp để đầu tư theo phương thức PPP căn cứ các điều kiện

sau đây:

a) Sự cần thiết đầu tư;

b) Phù hợp với ngành, lĩnh vực quy

định tại

khoản 1 Điều 4 của Luật này

;

c) Không trùng lặp với dự án đã có

quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

d) Có lợi thế so với các hình thức

đầu tư khác căn cứ các yếu tố so sánh về chi phí chuẩn bị đầu tư; khả năng thu

hút nguồn vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nhà đầu tư; khả năng thực hiện dự

án và nghĩa vụ hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Có khả năng bố trí vốn nhà nước

trong trường hợp dự án có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước hoặc có khả năng bố trí

nguồn ngân sách nhà nước, quỹ đất thanh toán trong trường hợp dự án áp dụng loại

hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách

nhà nước.

Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi bao gồm:

a) Chiến lược, kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp

luật về quy hoạch;

b) Quy định của Luật này, quy định

khác của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án;

c) Các văn bản pháp lý khác có

liên quan.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a)

Sự cần thiết

đầu tư; lợi thế

đầu tư theo phương thức PPP

so với

các hình thức đầu tư khác; tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức

PPP đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án;

b) Mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm, thời gian

thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

c) Phương án thiết kế sơ bộ theo quy định của

pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng, pháp luật khác có

liên quan đối với dự án không có cấu phần xây dựng; thuyết minh sơ bộ về phương

án kỹ thuật, công nghệ; sơ bộ phân chia dự án thành phần (nếu có);

d)

[24]

Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; đánh giá sơ bộ tác động môi

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như quy định đối với dự

án đầu tư công;

đ)

[25]

Sơ bộ tổng mức đầu tư; đánh giá sơ bộ phương án tài chính của dự án; dự kiến sử

dụng vốn nhà nước trong dự án (nếu có); dự kiến phương thức thanh toán cho nhà

đầu tư đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, hợp đồng BLT, hợp đồng BT thanh

toán bằng ngân sách nhà nước, hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trong đó xác

định cụ thể vị trí, diện tích, giá trị dự kiến của quỹ đất dự kiến thanh toán;

e)

[26]

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP; các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư; cơ chế

chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu có).

Điều 15. Thẩm định báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ

trương đầu tư;

c) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

d) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự phù hợp với

điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại

khoản 1 Điều 14 của Luật này

;

b) Sự phù hợp với

căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại

khoản 2

Điều 14 của Luật này

;

c)

Hiệu quả

đầu tư; khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư;

d) Sự phù hợp của loại hợp đồng

dự án PPP;

đ) Cơ chế chia sẻ phần giảm

doanh thu;

e) Nguồn vốn và khả năng cân đối

vốn đối với dự án PPP có sử dụng vốn nhà nước.

Điều 16. Hồ sơ đề nghị quyết

định chủ trương đầu tư dự án PPP

Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu

tư.

Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Điều 17. Nội dung quyết định

chủ trương đầu tư dự án PPP

Quyết định chủ trương đầu tư bao gồm các nội

dung chủ yếu sau đây:

a) Tên dự án;

b) Tên cơ quan có thẩm quyền;

c) Mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm, thời gian

thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

d) Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP;

đ) Sơ bộ tổng mức đầu tư; sơ bộ phương án tài

chính: cơ cấu nguồn vốn trong dự án, dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ

công đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng;

e) Cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm

doanh thu.

Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng

công nghệ mới ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nội dung quyết định chủ

trương đầu tư còn bao gồm tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thời

gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 18. Điều chỉnh chủ

trương đầu tư dự án PPP

C

hủ

trương đầu tư dự án PPP được điều chỉnh khi thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy

mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên hoặc tăng giá

trị vốn nhà nước trong dự án PPP trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi

sự kiện bất khả kháng;

b) Quy hoạch, chính sách,

pháp luật có liên quan thay đổi;

c) Khi điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cấp có thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư dự án PPP là cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và

chịu trách nhiệm về quyết định của mình

.

T

rình tự trình cấp có thẩm quyền

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP thực hiện theo quy định tại

Điều 13 của Luật này

đối với nội dung điều chỉnh.

4

. Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu

tư bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị

điều chỉnh

chủ

trương đầu tư

;

b) Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi;

c) Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra nội dung

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

d) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Điều 19. Nội dung báo cáo

nghiên cứu khả thi dự án PPP

1.

[27]

Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo các nội dung quy

định tại khoản 2 Điều này. Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi có thể được thực

hiện trong quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng phải bảo đảm

việc phê duyệt dự án được thực hiện căn cứ quyết định chủ trương đầu tư.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản

4 Điều này, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

[28]

a) S

ự cần thiết

đầu tư; lợi thế

đầu tư theo phương thức PPP

so với

các hình thức đầu tư khác

;

kết quả tiếp thu ý kiến

về

tác động của việc thực hiện dự án

theo phương thức PPP

khi

có ý kiến của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận

Tổ

quốc

Việt Nam

cấp

tỉnh nơi thực hiện dự án

,

hiệp

hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

b) Sự phù hợp của dự án với

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch

có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

c) M

ục tiêu

;

quy

mô; địa điểm; nhu cầu sử dụng đất

và tài nguyên khác;

d)

Tiến độ; thời gian thực

hiện dự án bao gồm: thời hạn hợp đồng

,

thời gian xây dựng

công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng;

đ)

Thuyết minh yêu cầu về phương

án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng hoặc sản phẩm, dịch vụ công;

hồ sơ

thiết kế theo quy

định của pháp luật về xây dựng

,

pháp luật

khác

có liên quan; liên hệ giữa các dự án thành phần (nếu có);

e) Loại hợp đồng dự án PPP; phân tích rủi ro và

biện pháp quản lý rủi ro của dự án;

g) Các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư, cơ chế

chia sẻ phần giảm doanh thu;

h) Tổng mức đầu tư; phương án tài chính của dự

án; dự kiến vốn nhà nước trong dự án và hình thức quản lý, sử dụng tương ứng (nếu

có);

kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và bên cho vay

(nếu có);

khả năng huy động vốn để thực hiện dự án; phương án tổ chức quản

lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

i)

[29]

Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

3.

[30]

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M,

báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự cần thiết thực hiện dự án; lợi

thế áp dụng loại hợp đồng O&M so với các hình thức đầu tư khác; tác động của

việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đối với cộng đồng dân cư trong phạm

vi dự án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên

quan đến lĩnh vực đầu tư;

b) Mục tiêu; địa điểm; đánh giá hiện

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có và máy móc, thiết bị của công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

c) Thuyết minh yêu cầu về phương

án tổ chức quản lý, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công;

d) Thông tin hợp đồng dự án, gồm:

thời hạn hợp đồng, phân tích rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro của dự án;

đ) Các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu

tư;

e) Tổng mức đầu tư; phương án tài

chính của dự án; khả năng huy động vốn để thực hiện dự án;

g) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự

án.

4.

[31]

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT không

yêu cầu thanh toán, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi được lập theo quy định

của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm

dự án đáp ứng các điều kiện lựa chọn dự án PPP quy định tại các

điểm

a, b và c khoản 1 Điều 14 của Luật này

.

5.

[32]

Đối với dự án PPP thuộc trường hợp chỉ cần lập

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định tại

các điểm a, e, g, h và i khoản 2 Điều này.

6.

[33]

Đơn vị chuẩn bị dự án tổ chức đánh giá tác động môi trường

đối với dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc

thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật

về bảo vệ môi trường. Nhà đầu tư trúng thầu, doanh nghiệp dự án PPP không phải

thực hiện đánh giá tác động môi trường khi triển khai thực hiện hợp đồng dự án

PPP.

Điều 20. Hồ sơ, nội dung thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP

Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên

cứu khả thi bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình đề nghị phê

duyệt dự án;

c) Báo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Quyết định chủ trương đầu

tư;

đ) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi bao

gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự phù hợp với căn cứ pháp lý;

b) Sự cần thiết đầu tư;

c) Sự phù hợp với yêu cầu về phương án kỹ thuật,

công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc sản

phẩm, dịch vụ công. Việc thẩm định các nội dung về hồ sơ thiết kế, kỹ thuật,

công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về

xây dựng, pháp luật khác có liên quan;

d) Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP;

đ) Tính khả thi về tài chính; phương án tổ chức

quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Hiệu quả kinh tế - xã hội.

Điều 21. Thẩm quyền phê duyệt

dự án PPP

Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt dự án quy định tại

khoản 1 Điều 12 của Luật này

.

2.

[34]

Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác phê duyệt dự án PPP

sau đây:

a) Dự án thuộc phạm vi quản lý quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của Luật này

;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng O&M thuộc phạm

vi quản lý;

c) Dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu

thanh toán mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện tại Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan

khác.

3.

[35]

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án PPP sau đây:

a) Dự án thuộc phạm vi quản lý quy định tại các

khoản 2, 4 và 4a Điều 12 của Luật này

;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng O&M thuộc phạm

vi quản lý;

c) Dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu

thanh toán mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện tại địa phương.

4.

[36]

Đối với dự án PPP có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy

định của pháp luật về đầu tư công không sử dụng vốn nhà nước quy định tại các

điều 70, 71 và 72 của Luật này

, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ

quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự

án căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định theo quy định tại

Điều 19 và Điều 20 của Luật này

.

Điều 22. Hồ

sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự

án.

Dự thảo quyết định phê duyệt

dự án.

Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Báo cáo thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi.

Quyết định chủ trương đầu

tư.

Tài liệu pháp lý khác có

liên quan của dự án.

Điều 23. Nội dung quyết định

phê duyệt dự án PPP

Quyết định phê duyệt dự án PPP bao gồm các nội

dung chủ yếu sau đây:

Tên dự án;

Tên cơ quan ký kết hợp đồng;

Mục tiêu; quy mô; địa điểm; thời gian thực hiện

dự án; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

Loại hợp đồng dự án PPP;

Tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn trong dự

án; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với dự án áp dụng loại hợp đồng thông

qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng;

Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu

tư, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 17 của Luật này

.

Điều 24.

Điều chỉnh dự án PPP

Báo cáo nghiên cứu khả thi

được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện

bất khả kháng;

b) Xuất hiện các yếu tố

mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án;

c) Quy hoạch, chính sách,

pháp luật có liên quan thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm,

quy mô của dự án;

d) Không lựa chọn được nhà

đầu tư thực hiện dự án.

Trường hợp điều chỉnh báo cáo

nghiên cứu khả thi dẫn đến thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hợp đồng dự

án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên hoặc tăng giá trị vốn nhà nước

trong dự án PPP thì phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ

trương đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt điều chỉnh

dự án.

Thẩm quyền, trình tự thẩm định,

phê duyệt điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo quy định tại các

điều

19, 20,

21, 22 và 23 của Luật này

đối với nội dung điều

chỉnh.

Hồ sơ điều chỉnh dự án bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt

điều

chỉnh dự án;

b) Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh

dự án;

c) Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo

nghiên cứu khả thi;

d) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

Điều 25. Công bố thông tin dự án PPP

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định

chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có), quyết định

phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có), cơ quan có thẩm

quyền tổ chức công bố thông tin dự án quy định tại khoản 2 Điều này.

Thông tin dự án được công bố bao gồm:

a) Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều

chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);

b) Quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê

duyệt điều chỉnh dự án (nếu có);

c) Thông tin về địa chỉ liên hệ của cơ quan có

thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu.

Mục 2. DỰ ÁN

PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Điều 26.

Điều kiện đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

D

ự án

PPP

do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện

sau

đây:

a) Phù hợp với điều kiện lựa chọn

dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các

điểm a,

b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật này

;

b) Không trùng với dự án PPP

đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Phù hợp với

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có

liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2

.

Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm

phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều 37 hoặc Điều 38 của Luật

này

.

Điều 27.

Trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Trình tự lập hồ

sơ đề xuất dự án được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư gửi

văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không

xác định được cơ quan có thẩm quyền thì gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu

tư theo phương thức PPP;

b) Cơ quan có thẩm

quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu

tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm

cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu

về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và nội dung khác có liên

quan; trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do;

c) Trường hợp được

cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm:

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ

sơ về tư cách pháp lý, năng lực,

kinh nghiệm của nhà đầu tư

;

d) Nhà đầu tư gửi

hồ sơ đề xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền;

đ) Trường hợp

hồ

sơ đề xuất dự án không được chấp thuận

thì nhà đầu tư chịu

mọi

chi phí, rủi ro

.

Dự án do nhà đầu tư đề xuất

được tổ chức thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các

điều 6, 12,

13,

14,

15, 16 và 17 của Luật này

.

Trình tự lập, thẩm định báo

cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư tổ chức lập báo

cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại

Điều 19 của Luật này

;

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi

do nhà đầu tư lập được tổ chức thẩm định theo quy định tại

Điều

20 của Luật này

;

c) Dự án được phê duyệt theo

quy định tại các

điều 21, 22 và 23 của Luật này

;

d) Trường hợp dự án không được

phê duyệt thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro.

Trình tự công bố dự án

được thực hiện như sau:

a) Sau khi dự án do nhà đầu tư

đề xuất được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án,

cơ quan có thẩm quyền tổ chức công bố thông tin về dự án theo quy định tại

Điều 25 của Luật này

và tên nhà đầu tư đề xuất dự án;

b) Đối với dự án có nội dung

liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc các thỏa

thuận huy động vốn để thực hiện dự án cần bảo mật, nhà đầu tư thỏa thuận với

cơ quan có thẩm quyền về nội dung thông tin không công bố.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu

tư dự án PPP thực hiện theo quy định tại

Điều 18 của Luật này

;

việc điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo quy định tại

Điều 24 của

Luật này

.

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi được tính vào tổng mức đầu tư của dự

án. Trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, chi phí lập báo

cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi được nhà đầu tư được lựa

chọn hoàn trả.

Chính phủ quy định chi tiết

Điều này.

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU

TƯ

Mục 1. QUY ĐỊNH

CHUNG VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 28. Quy

trình lựa chọn nhà đầu tư

Việc lựa chọn nhà đầu tư được

thực hiện theo quy trình sau đây:

a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu áp

dụng);

b) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

c)

Tổ chức lựa chọn nhà đầu

tư

;

d)

Đánh giá hồ sơ dự thầu

;

đ)

Trình, thẩm định, phê

duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

;

e) Đàm phán

, hoàn thiện, ký

kết hợp đồng

dự án PPP

, công khai thông tin hợp đồng.

2.

[37]

Căn cứ điều kiện thực hiện cụ thể của từng dự án, cơ quan có thẩm quyền tổ chức

thực hiện đồng thời một số nội dung sau đây:

a) Lựa chọn danh sách ngắn trong quá trình lập

báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư;

b) Tổ chức lập hồ sơ mời thầu trong quá trình

chuẩn bị dự án quy định tại Chương II của Luật này nhưng phải bảo đảm việc phê

duyệt hồ sơ mời thầu căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt

dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư theo

quy trình quy định tại khoản 1 Điều này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được

thực hiện theo lộ trình do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

4

.

Nhà đầu tư

có hồ sơ đề xuất dự án được chấp thuận được ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư cam kết sử dụng nhà

thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước được ưu đãi khi đánh giá

hồ sơ dự thầu.

Chính phủ quy định chi

tiết Điều này.

Điều 29. Tư

cách hợp lệ của nhà đầu tư

Nhà đầu tư có tư cách hợp lệ

khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có đăng ký thành lập, hoạt động

được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà nhà đầu

tư đang hoạt động;

Hạch toán tài chính độc lập;

bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư;

Không đang trong quá trình

giải thể; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp

luật về phá sản;

Không đang trong thời gian bị

cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm

giữ 100% vốn điều lệ phải liên danh với nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân để

tham dự thầu;

Nhà đầu tư thành lập theo

pháp luật nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường khi tham gia lựa

chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện

theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 30. Bảo đảm cạnh tranh

trong lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc

lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, trừ trường hợp dự án do nhà đầu tư đề

xuất;

Tư vấn thẩm định báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

Tư vấn lập, thẩm định hồ sơ

mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá, thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa

chọn nhà đầu tư;

Cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu.

Điều 31. Lựa chọn nhà đầu

tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế

Việc lựa chọn nhà đầu tư

trong nước được thực hiện thông qua các hình thức quy định tại các

điều 37, 38,

39 và 40 của Luật này

, trong đó

chỉ có nhà đầu tư thành lập theo pháp luật Việt Nam được tham dự.

Việc lựa chọn nhà đầu tư quốc tế được thực hiện

thông qua các hình thức quy định tại các

điều 37, 38,

39 và 40 của Luật này

, trong đó nhà đầu tư thành lập theo pháp

luật nước ngoài và nhà đầu tư thành lập theo pháp luật Việt Nam đều được tham dự.

Việc lựa chọn nhà đầu tư quốc tế

được áp dụng đối với tất cả các dự án PPP, trừ trường hợp sau đây:

a) Dự án thuộc ngành, nghề chưa được

tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về

đầu tư;

b) Dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 32. Ngôn ngữ sử dụng

trong lựa chọn nhà đầu tư

Ngôn ngữ sử dụng trong

lựa chọn

nhà đầu tư

là tiếng Việt đối với

lựa chọn nhà đầu tư

trong

nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt

và tiếng Anh

đối với

lựa chọn nhà đầu tư

quốc tế.

Điều 33. Bảo đảm dự thầu

Căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự

án, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo mức xác định

từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư của dự án.

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được

quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng

thêm 30 ngày.

Trường hợp gia hạn thời gian có hiệu lực của

hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian

có hiệu lực của bảo đảm dự thầu với điều kiện không thay đổi nội dung trong hồ

sơ dự thầu đã nộp. Trường hợp nhà đầu tư từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ

không còn giá trị và bị loại.

Trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành

viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận

để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho thành viên đó

và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không

thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp có thành viên trong

liên danh vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này thì bảo đảm dự thầu của tất cả

thành viên trong liên danh không được hoàn trả.

Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo

đảm dự thầu cho nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ

sơ mời thầu nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được

phê duyệt. Đối với nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc

giải tỏa sau khi doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư thành lập thực hiện bảo đảm

thực hiện hợp đồng theo quy định tại

Điều 48 của Luật này

.

Trường hợp nhà đầu tư từ chối gia hạn theo quy định

tại khoản 3 Điều này, bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu

cho nhà đầu tư trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản

từ chối gia hạn.

Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các

trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu trong thời gian

hồ sơ dự thầu còn hiệu lực;

b) Nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn

đến phải hủy thầu theo quy định tại

điểm đ khoản 1 Điều 34 của

Luật này

;

c) Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến

hành đàm phán, hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được

thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã đàm phán, hoàn thiện hợp đồng

nhưng từ chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

d) Doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư thành lập

không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại

Điều

48 của Luật này

.

Điều 34. Hủy thầu

Việc hủy thầu được thực hiện trong các trường

hợp sau đây:

a) Tất cả hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu không

đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu;

b) Thay đổi mục tiêu, quy mô đã ghi trong hồ sơ

mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu;

c) Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu không tuân

thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến

nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án;

d) Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư không tuân

thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến

hạn chế cạnh tranh giữa các nhà đầu tư;

đ) Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối

lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật

vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dẫn đến hủy

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này phải bồi thường chi

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 35.

Trách nhiệm của bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Chịu trách nhiệm trước pháp luật

và cơ quan có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Bảo đảm trung thực, khách quan,

công bằng.

Bồi thường thiệt hại theo quy định

của pháp luật.

Bảo mật các tài liệu.

Lưu trữ thông tin liên quan

theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 36. Xử lý tình huống lựa

chọn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

Xử lý tình huống lựa chọn nhà đầu tư trong

quá trình thực hiện dự án là việc giải quyết trường hợp phát sinh chưa được quy

định cụ thể, rõ ràng trong Luật này.

Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu chịu

trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử lý tình huống trên cơ sở bảo đảm

các nguyên tắc sau đây:

a) Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả

kinh tế;

b) Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư; quyết định

phê duyệt dự án; hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự

thầu; kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; hợp đồng đã ký kết với nhà

đầu tư được lựa chọn; tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mục 2. HÌNH

THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 37. Đấu

thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức

lựa chọn nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà đầu tư tham dự.

Đấu thầu rộng rãi phải được áp

dụng cho tất cả dự án PPP, trừ trường hợp quy định tại các

điều

38, 39 và 40 của Luật này

.

Điều 38. Đàm

phán cạnh tranh

Đàm phán cạnh tranh được áp dụng

trong các trường hợp sau đây:

Có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng

yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự;

Dự án ứng dụng công nghệ cao

thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của

pháp luật về công nghệ cao;

Dự án ứng dụng công nghệ mới

theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Điều 39. Chỉ

định nhà đầu tư

Chỉ định nhà đầu tư được áp dụng

trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Dự án cần phải lựa chọn ngay

nhà đầu tư thay thế theo quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 52 của

Luật này

để bảo đảm tính liên tục trong quá trình thực hiện dự án.

2

.

Cấp có thẩm

quyền phê duyệt dự án quyết định việc chỉ định nhà đầu tư; trường hợp chỉ định

nhà đầu tư

đối với dự án

theo quy định tại điểm a khoản 1

Điều này thì trước khi chỉ định nhà đầu tư phải đ

ược Thủ tướng Chính phủ

chấp thuận trên cơ sở

có

ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công

an đối với yêu cầu về bảo đảm

quốc phòng,

an ninh quốc gia

,

bảo

vệ

bí mật nhà nước.

Điều 40. Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp dự án

PPP

xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp

dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các

điều 37, 38 và 39

của Luật này

,

cơ quan

có

thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà

đầu tư.

Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm các nội

dung sau đây:

a) Thông tin cơ bản của dự án;

b) Thuyết minh về điều kiện đặc thù, riêng biệt

của dự án;

c) Phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp

đặc biệt, bao gồm: các bước thực hiện lựa chọn nhà đầu tư; giải pháp cụ thể để

giải quyết được tính đặc thù, riêng biệt của dự án được đề xuất để bảo đảm hiệu

quả đầu tư của dự án.

Mục 3. PHƯƠNG

PHÁP VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN, HỒ SƠ DỰ THẦU

Điều 41. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

căn cứ phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 quy định trong hồ

sơ mời sơ tuyển. Phương pháp chấm điểm được xây dựng trên các tiêu chuẩn đánh

giá hồ sơ dự sơ tuyển quy định tại khoản 2 Điều này.

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ

tuyển bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Năng lực, kinh nghiệm về tài

chính - thương mại, khả năng thu xếp vốn; kinh nghiệm thực hiện các dự án tương

tự.

Trường hợp liên danh, năng lực,

kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của

các thành viên liên danh; nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn

chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên trong liên danh có tỷ lệ góp vốn

chủ sở hữu tối thiểu là 15%;

b) Phương án sơ bộ

triển khai thực hiện dự án và cam kết thực hiện dự án;

c) Lịch sử tranh

chấp, khiếu kiện đối với các hợp đồng đã và đang thực hiện.

Điều 42. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Việc đánh giá về năng lực, kinh

nghiệm căn cứ theo thang điểm 100 hoặc 1.000 quy định trong hồ sơ mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được thực hiện theo quy định tại

khoản 2 Điều 41 của Luật này

.

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật

căn cứ theo thang điểm 100 hoặc 1.000 hoặc phương pháp đánh giá đạt hoặc không

đạt quy định trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật bao gồm:

tiêu chuẩn về chất lượng, công suất, hiệu suất; tiêu chuẩn vận hành, quản lý, kinh

doanh, bảo trì, bảo dưỡng; tiêu chuẩn

về môi trường và an toàn

; t

iêu chuẩn kỹ thuật khác.

3.

[38]

Việc đánh giá về tài

chính - thương mại căn cứ theo phương pháp so sánh, xếp hạng quy định trong hồ

sơ mời thầu. Phương pháp so sánh, xếp hạng được xây dựng trên các tiêu chuẩn

đánh giá về tài chính - thương mại, bao gồm một, một số hoặc các tiêu chuẩn sau

đây:

a) Tiêu chuẩn giá, phí sản phẩm, dịch

vụ công;

b) Tiêu chuẩn vốn nhà nước hỗ

trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

c) Tiêu chuẩn lợi ích xã hội,

lợi ích nhà nước;

d) Tiêu chuẩn giá trị thanh toán.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 43. Xét duyệt kết quả lựa

chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng các

điều kiện sau đây:

Hồ sơ dự thầu hợp lệ;

Đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm;

Đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật;

Đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại;

Có hồ sơ dự thầu được xếp thứ nhất.

Chương IV

THÀNH LẬP, HOẠT

ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP; HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Điều 44.

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP

Sau khi có quyết định phê duyệt

kết quả lựa chọn, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án PPP

theo mô

hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

không phải

là công ty đại chúng,

có mục đích duy nhất

để ký kết và thực

hiện hợp đồng dự án PPP. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo

quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà đầu tư.

Doanh nghiệp dự án

PPP

được

phát hành trái phiếu doanh nghiệp

theo quy định tại

Điều 78 của Luật này

.

3

. Ngoài quy định tại khoản 1

và

khoản 2

Điều này, việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, giải

thể, phá sản của doanh nghiệp dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về

doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và hợp đồng dự án PPP.

Điều 45. Phân

loại hợp đồng dự án PPP

Nhóm hợp đồng dự án áp dụng cơ chế thu phí trực

tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc áp dụng

hình thức kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, bao gồm:

[39]

a) Hợp đồng BOT

là hợp đồng

mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, kinh

doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định; hết

thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng đó cho Nhà nước;

b) Hợp đồng BTO

là hợp đồng

mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng; sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho Nhà nước và được quyền

kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó trong thời hạn nhất

định;

c) Hợp đồng BOO là hợp đồng mà nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, sở hữu, kinh

doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định; hết

thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chấm dứt hợp đồng;

d) Hợp đồng O&M là hợp đồng mà

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để kinh doanh, quản lý một

phần hoặc toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có trong thời hạn nhất

định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chấm dứt hợp đồng.

Nhóm hợp đồng dự án áp dụng cơ

chế Nhà nước thanh toán trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, bao gồm:

a) Hợp đồng BTL

là hợp đồng

mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng và chuyển giao cho Nhà nước sau khi hoàn thành; được quyền

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở vận hành, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng đó trong thời hạn nhất định; cơ quan ký kết hợp đồng thuê dịch

vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP;

b) Hợp đồng BLT là hợp đồng mà nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở vận hành, khai thác

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó trong thời hạn nhất định; cơ quan ký kết

hợp đồng thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP; hết

thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng đó cho Nhà nước.

2a.

[40]

Hợp đồng BT là hợp đồng

được ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu

có) để xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sau khi hoàn thành, nhà đầu

tư chuyển giao công trình dự án BT cho cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng BT được thực hiện theo

hình thức sau đây:

a) Thanh toán bằng quỹ đất được

thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai, quỹ đất do cơ quan, tổ chức của

Nhà nước quản lý để thực hiện dự án đối ứng. Việc giao đất, cho thuê đất để thực

hiện công trình BT và dự án đối ứng là trường hợp giao đất, cho thuê đất không

đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

có sử dụng đất. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định

của pháp luật về đất đai. Giá đất dự kiến của quỹ đất thanh toán dự án BT được

tính căn cứ bảng giá đất tại thời điểm lập dự án, lập hồ sơ mời thầu. Việc

thanh toán được thực hiện theo cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá trị công trình

BT và giá trị quỹ đất thanh toán;

b) Thanh toán bằng ngân sách nhà

nước từ nguồn vốn đầu tư công hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu

giá quỹ đất, tài sản công và được ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước. Giá trị

công trình dự án BT gồm tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định theo

quy định của pháp luật về xây dựng và các chi phí khác sau giai đoạn xây dựng,

trong đó có lãi vay sau giai đoạn xây dựng, lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư;

c) Không yêu cầu thanh toán.

2b.

[41]

Chính phủ quy định

chi tiết điểm a và điểm b khoản 2a Điều này.

Hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng kết

hợp giữa các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4.

[42]

Đối với dự án quy định tại

điểm

b khoản 9 Điều 3 của Luật này

, không áp dụng loại hợp đồng thông qua cơ chế

thu phí trực tiếp từ người sử dụng, trừ trường hợp cải tạo, nâng cấp, mở rộng,

hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ

cao tốc sẵn có hoặc đường bộ đang khai thác được cải tạo, nâng cấp thành đường

cao tốc nhưng phải bảo đảm quyền lựa chọn của người sử dụng dịch vụ

.

Điều 46. Hồ sơ hợp đồng dự

án PPP

Hồ sơ hợp đồng

dự án

PPP bao gồm các tài liệu

chủ yếu

sau

đây:

a) Hợp đồng dự án PPP bao gồm

điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

b) Phụ lục hợp đồng (nếu có);

c) Biên bản đàm phán hợp đồng;

d) Quyết định phê duyệt kết quả

lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu

làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;

e) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu

sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu.

Khi có sự thay đổi các nội

dung hợp đồng, các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng.

Điều 47. Nội

dung cơ bản của hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng dự án PPP bao gồm các

nội dung cơ bản sau đây:

a)

Mục

tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; thời gian xây dựng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

thời hạn hợp

đồng;

b) Phạm vi và

yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp;

c)

Tổng

mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn; phương án tài chính, trong đó có kế hoạch thu xếp

tài chính;

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, trong đó có phương pháp và

công thức để thiết lập hoặc điều chỉnh;

vốn nhà

nước trong dự án PPP và hình thức quản lý, sử dụng tương ứng (nếu có);

d)

Điều kiện sử dụng đất

và tài nguyên khác; phương

án tổ chức xây dựng công trình phụ trợ; yêu cầu về

bồi thường,

hỗ trợ,

tái định cư;

b

ảo đảm an toàn và bảo

vệ môi trường

; trường hợp

bất khả kháng và

phương

án

xử lý trong trường hợp bất khả kháng;

đ) Trách nhiệm thực hiện các thủ tục

xin cấp phép theo quy định của pháp luật có liên quan

;

thiết

kế; tổ chức thi công;

kiểm tra, giám sát, quản

lý chất lượng trong giai đoạn xây dựng; nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư

và

xác nhận hoàn thành

công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng;

cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất,

kinh doanh của dự án;

e)

Trách nhiệm trong việc

vận hành, kinh

doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

để sản phẩm,

dịch vụ

công được

cung cấp

liên tục, ổn định

;

điều

kiện, trình tự, thủ tục

chuyển giao công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

g)

Bảo

đảm thực hiện hợp đồng;

quyền sở hữu, quyền quản lý, khai thác

các loại tài sản liên quan đến dự án; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án PPP; thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh của bên thứ ba đối

với nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng;

h) Phương án xử lý trong trường hợp

hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự để tiếp tục thực

hiện hợp đồng;

biện pháp

xử lý,

bồi thường

, xử phạt

trong trường hợp một trong

các

bên

vi phạm

hợp đồng;

i) Trách nhiệm

của các bên

liên quan đến bảo mật thông tin;

chế độ báo cáo; cung cấp thông

tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của

cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát;

k)

Các

nguyên tắc, điều kiện sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng

trước thời hạn

; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên;

quyền của

bên cho vay; thủ tục, quyền và nghĩa vụ của các bên

khi thanh lý hợp đồng

;

l) Ưu đãi, bảo đảm đầu tư,

phương án chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, bảo đảm cân đối ngoại tệ,

các

loại bảo hiểm (nếu có)

;

m)

Pháp luật điều

chỉnh hợp đồng

và cơ chế giải quyết tranh chấp

.

Hợp đồng dự án

PPP phải xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu

tư và doanh nghiệp dự án PPP.

3

. Chính

phủ quy định

về

hợp đồng mẫu đối với các

loại

hợp đồng quy định tại

Điều 45 của Luật này

.

Điều 48. Bảo

đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP phải thực

hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Căn cứ quy mô, tính chất của

dự án, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu

theo mức xác định từ 01% đến 03% tổng mức đầu tư của dự án.

Thời gian có hiệu lực của bảo

đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày doanh

nghiệp dự án PPP hoàn thành nghĩa vụ trong giai đoạn xây dựng công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng theo hợp đồng; trường hợp cần kéo dài thời gian xây dựng, nhà đầu

tư phải gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Doanh nghiệp dự án PPP được

hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, trừ trường hợp quy định tại khoản

5 Điều này; đối với hợp đồng O&M, bảo đảm thực hiện hợp đồng được hoàn trả

hoặc giải tỏa sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Doanh nghiệp dự án PPP không

được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau

đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng

sau khi ký kết hợp đồng;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp

đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại

điểm

d khoản 2 Điều 52 của Luật này

;

c) Không gia hạn hiệu lực của bảo

đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Chính phủ quy định chi tiết

tỷ lệ giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 49. Ký kết

hợp đồng dự án PPP

1.

[43]

Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh

toán, hợp đồng dự án PPP được ký kết trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả lựa

chọn nhà đầu tư, kết quả đàm phán hợp đồng, hồ sơ dự thầu còn hiệu lực, thông

tin năng lực của nhà đầu tư đã được cập nhật tại thời điểm ký kết và hồ sơ mời

thầu. Trường hợp dự án PPP có tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công và thuộc loại

công trình thiết kế ba bước theo quy định của pháp luật về xây dựng, cơ quan có

thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán của

tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm

hợp đồng được ký kết trên cơ sở thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được phê duyệt.

1a.

[44]

Hợp đồng dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu

thanh toán được ký kết trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án, kết quả đàm phán

hợp đồng.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP hợp thành một bên và cùng ký vào hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng.

Đối với nhà đầu tư liên

danh, tất cả các thành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào

hợp đồng.

Điều 50. Sửa

đổi hợp đồng dự án PPP

Việc

sửa

đổi hợp đồng

dự án

PPP phải quy định

trong

hợp

đồng

và được các bên xem xét khi thuộc một

trong các trường

hợp sau đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi

sự kiện bất khả kháng hoặc khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản hoặc có sự thay đổi về

quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến

phương án kỹ thuật, tài chính của dự án, giá, phí sản phẩm, dịch vụ công do

doanh nghiệp dự án PPP cung cấp;

b) Điều chỉnh một trong các bên

ký kết hợp đồng;

c) Điều chỉnh thời hạn hợp đồng

dự án PPP theo quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 51 của Luật

này

;

d) Trường hợp khác thuộc thẩm

quyền của cơ quan ký kết hợp đồng mà không làm thay đổi chủ trương đầu tư, mang

lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án.

Trình tự sửa đổi hợp đồng dự

án PPP được quy định như sau:

a) Một trong các bên hợp đồng

có văn bản đề nghị sửa đổi hợp đồng, trong đó nêu rõ trường hợp được áp dụng để

xem xét sửa đổi;

b) Các bên tổ chức đàm phán các

nội dung hợp đồng dự kiến sửa đổi bao gồm giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; thời

hạn hợp đồng; các nội dung khác của hợp đồng khi có sự thay đổi;

c) Các bên ký kết phụ lục hợp đồng

đối với các nội dung sửa đổi.

Trường hợp sửa đổi hợp đồng

dẫn đến thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng

mức đầu tư từ 10% trở lên, tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP sau khi đã

sử dụng hết dự phòng thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư

theo quy định tại

Điều 18 của Luật này

trước khi ký kết phụ

lục hợp đồng đối với các nội dung sửa đổi.

Điều 51. Thời

hạn hợp đồng dự án PPP

Thời hạn hợp đồng do các

bên thỏa thuận

căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án và kết quả lựa

chọn nhà đầu tư.

Các bên

ký kết hợp đồng được điều chỉnh thời hạn hợp đồng nhưng bảo đảm tổng thời hạn hợp

đồng, bao gồm thời gian điều chỉnh không vượt quá thời hạn giao đất, cho thuê đất

theo quy định của pháp luật về đất đai và

không làm thay đổi các nội

dung khác của quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Các

trường

hợp điều chỉnh thời hạn hợp đồng bao gồm:

a) Chậm trễ hoàn thành giai đoạn

xây dựng hoặc gián đoạn trong quá trình vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự vượt

quá tầm kiểm soát hợp lý của một bên;

b) Cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ

quan có thẩm quyền khác của Nhà nước đình chỉ dự án, trừ trường hợp phải đình

chỉ do lỗi của doanh nghiệp dự án PPP;

c) Chi phí gia tăng phát sinh do

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng chưa được xác định

khi ký kết hợp đồng và nếu không được gia hạn thì doanh nghiệp dự án PPP không

thể thu hồi các chi phí này;

d) Khi có

sự thay đổi về quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan làm giảm doanh thu

dưới 75% so với mức doanh thu trong phương án tài chính quy định tại hợp đồng;

đ) Khi

doanh thu tăng từ 125% trở lên so với mức doanh thu trong phương án tài chính

quy định tại hợp đồng.

Điều 52. Chấm dứt hợp đồng dự án PPP

Việc chấm

dứt hợp đồng dự án PPP thực hiện theo quy định tại hợp đồng, làm cơ sở cho việc

thanh lý hợp đồng.

Việc chấm

dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn chỉ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án bị

ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng mà các bên đã thực hiện các biện pháp khắc

phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;

b) Vì lợi

ích quốc gia; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật

nhà nước;

c) Khi

doanh nghiệp dự án PPP mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về

phá sản;

d) Khi một

trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ

quy định tại hợp đồng;

đ) Trường

hợp khác do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự,

các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng.

2a.

[45]

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

PPP được chi trả chi phí trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sau

đây:

a) Trường

hợp quy định tại các điểm a, b và đ khoản 2 Điều này và hợp đồng dự án xác định

thuộc trách nhiệm chi trả của cơ quan ký kết hợp đồng;

b) Trường

hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do lỗi của cơ quan ký kết hợp đồng.

2b.

[46]

Chi phí bồi thường, chấm dứt hợp

đồng trước thời hạn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP quy định tại khoản

2a Điều này phải được Kiểm toán nhà nước kiểm toán làm cơ sở chi trả cho nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án PPP. Cơ quan ký kết hợp đồng và nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án PPP được thỏa thuận thuê kiểm toán độc lập kiểm toán chi phí này.

Cơ quan ký kết hợp đồng phải

báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng dự

án PPP trước thời hạn, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Phối hợp với bên cho vay tổ chức

lựa chọn nhà đầu tư thay thế để ký kết hợp đồng dự án PPP mới;

b)

[47]

Trong thời gian chưa thực hiện phương án xử lý, chưa lựa

chọn được nhà đầu tư thay thế, cơ quan ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm tổ chức

bảo đảm an toàn, chống xuống cấp cho công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với

dự án đang trong giai đoạn xây dựng; tổ chức vận hành, kinh doanh công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch

vụ công đối với dự án đang trong giai đoạn vận hành. Đối với kết cấu hạ tầng đường

bộ, cơ quan ký kết hợp đồng còn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật

về đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện

nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều này được sử dụng nguồn vốn quy định tại

khoản 3 Điều 73 của Luật này

và nguồn thu hợp pháp khác.

6.

[48]

Trường hợp hợp đồng dự án PPP được chấm dứt trước thời

hạn theo quy định tại khoản 2a Điều này, kinh phí mua lại doanh nghiệp dự án

PPP hoặc chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng được bố trí từ vốn nhà nước theo

quy định của pháp luật. Trường hợp chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà đầu tư quy

định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này mà cơ quan ký kết hợp đồng và bên

cho vay lựa chọn được nhà đầu tư thay thế thì nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển

nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư thay thế.

6a.

[49]

Việc sử dụng vốn đầu tư công để bồi thường, chấm dứt hợp

đồng trước thời hạn được thực hiện như sau:

a) Trường

hợp hợp đồng dự án bị chấm dứt trong giai đoạn xây dựng, căn cứ quyết định của

cấp có thẩm quyền quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 89, khoản 2

Điều 93, khoản 3 Điều 94 của Luật này

, cơ quan có thẩm quyền lập dự án sử dụng

vốn đầu tư công gồm chi phí đầu tư xây dựng phần công trình còn lại và chi phí

bồi thường, chấm dứt hợp đồng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Trình tự, thủ

tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án quy định tại điểm này

thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trường hợp

cấp có thẩm quyền quyết định không tiếp tục đầu tư, xây dựng công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành, cơ quan có thẩm quyền thực hiện trình tự, thủ tục

thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại điểm b khoản

này;

b) Trường

hợp hợp đồng dự án bị chấm dứt trong giai đoạn vận hành, kinh doanh, căn cứ quyết

định của cấp có thẩm quyền quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 89,

khoản 2 Điều 93, khoản 3 Điều 94 của Luật này

, cơ quan có thẩm quyền báo

cáo cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng

năm hoặc bổ sung dự toán vào kế hoạch vốn ngân sách trung ương, địa phương thực

hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các hoạt động quy định tại điểm này thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng

đối với từng nguồn vốn quy định tại pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân

sách nhà nước.

Chính

phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 53. Quyền

của bên cho vay

Trong quá

trình thực hiện hợp đồng dự án PPP, quyền của bên cho vay thực hiện theo thỏa

thuận của các bên trong hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng dự án PPP và quy định của

pháp luật có liên quan.

Trường hợp chấm

dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn mà phải lựa chọn nhà đầu tư thay thế, bên

cho vay phối hợp với cơ quan ký kết hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư thay thế quy định

tại

điểm b khoản 1 Điều 39 của Luật này

.

Nội dung quy định tại khoản 2 Điều

này phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng, bên cho vay

và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.

Điều 54. Chuyển

nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP

Trường hợp

doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư liên danh thành lập, các thành viên có quyền

chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhau nhưng phải bảo đảm tỷ lệ vốn chủ sở

hữu tối thiểu của từng thành viên theo quy định tại

điểm a khoản

2 Điều 41 của Luật này

.

Nhà đầu tư có

quyền chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư khác

sau khi

hoàn thành xây dựng công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc sau khi

chuyển sang giai đoạn vận hành đối với dự án không có cấu phần xây dựng

.

3

. Việc

chuyển nhượng

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải

đáp

ứng các yêu cầu sau

đây:

a) K

hông

được làm thay đổi việc thực hiện hợp đồng dự án PPP đã ký kết;

b) Tuân thủ quy định

của pháp luật có liên quan;

c) Được cơ quan

ký kết hợp đồng chấp thuận;

d) Có sự thỏa thuận

của bên cho vay và các thành viên trong liên danh trong trường hợp là nhà đầu

tư liên danh.

4

. Bên

nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các yêu cầu sau

đây

:

a) Không bị hạn

chế quyền được nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

b

) Có

năng lực tài chính

, quản trị

để thực hiện hợp đồng

dự án PPP

và các hợp đồng có liên quan;

c) Cam kết tiếp tục thực

hiện các quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo quy định tại hợp đồng dự

án PPP và các hợp đồng có liên quan.

Trường hợp chuyển nhượng

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này làm thay đổi nội dung đăng ký

doanh nghiệp thì doanh nghiệp dự án PPP phải thực hiện theo quy định có liên

quan của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 55. Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng

dự án

PPP và các

p

hụ lục hợp đồng, các văn bản có liên quan khác được ký

kết

giữa cơ quan nhà nước Việt Nam với nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án

PPP

được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Đối với

những vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định, các bên có thể thỏa thuận cụ

thể trong hợp đồng

dự án

PPP trên cơ sở không được trái với

các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam

.

Chương V

TRIỂN KHAI THỰC

HIỆN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Mục 1. XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Điều 56.

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì,

phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng tổ chức bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, bàn giao

mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, hợp đồng dự

án PPP và các hợp đồng liên quan.

Điều 57. Lập,

thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán

1.

[50]

Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi và quy định của hợp đồng

dự án PPP, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện một, một số hoặc các nội dung sau

đây:

a) Lập thiết kế xây dựng sau

thiết kế cơ sở của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP theo quy

định của pháp luật về xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

b) Lập thiết kế của hệ thống cơ

sở hạ tầng thuộc dự án PPP theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự

án không có cấu phần xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

c) Đối với dự án PPP sử dụng vốn

đầu tư công theo cách thức tách thành tiểu dự án, doanh nghiệp dự án PPP lập thiết

kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sử dụng vốn

của nhà đầu tư; lập thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng thuộc tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công căn cứ thiết kế kỹ thuật đã được

phê duyệt;

d) Đối với dự án PPP sử dụng vốn

đầu tư công theo cách thức bố trí vào hạng mục cụ thể, ngoài trách nhiệm quy định

tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp dự án PPP lập dự toán đối với hạng

mục sử dụng vốn đầu tư công, gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của

pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc cơ quan chuyên

môn theo quy định của pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần

xây dựng để tổ chức thẩm định.

Doanh nghiệp dự án PPP phê

duyệt thiết kế, dự toán quy định tại khoản 1 Điều này và gửi cơ quan ký kết hợp

đồng các tài liệu sau đây để theo dõi, giám sát:

a) Hồ sơ thiết kế, dự toán đã

được phê duyệt;

b) Hồ sơ thẩm định thiết kế, dự

toán của cơ quan chuyên môn.

Điều 58. Lựa

chọn nhà thầu thực hiện dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP phải ban

hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp

trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

Bảo đảm công bằng, minh bạch

và hiệu quả kinh tế;

Bảo đảm không gây ảnh hưởng,

tác động tiêu cực đến quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, lợi ích quốc

gia, lợi ích cộng đồng và lợi ích của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp

đồng;

Nhà thầu được lựa chọn phải

đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp khả thi thực hiện gói thầu,

dự án; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thực hiện gói thầu theo hợp đồng

ký kết với doanh nghiệp dự án PPP, trong đó phải có nội dung ràng buộc về trách

nhiệm nếu chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không đáp ứng yêu cầu tại

hợp đồng dự án PPP. Doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến

độ thực hiện dự án;

Khuyến khích sử dụng nhà thầu

trong nước đối với phần công việc mà nhà thầu trong nước thực hiện được;

Chỉ sử dụng lao động nước

ngoài nếu lao động trong nước không đáp ứng yêu cầu.

Điều 59.

Quản lý, giám sát chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Doanh nghiệp dự án PPP chịu

trách nhiệm tổ chức quản lý, giám sát về chất lượng, nghiệm thu các hạng mục và

toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển

khai xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo hợp đồng, cơ quan ký kết

hợp đồng có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức kiểm tra việc doanh

nghiệp dự án PPP giám sát quá trình thi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở

hạ tầng;

b) Kiểm tra việc tuân thủ

các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công xây dựng công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng;

c) Tổ chức kiểm định chất

lượng bộ phận, hạng mục và toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi có

nghi ngờ về chất lượng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền;

d) Đề nghị doanh nghiệp dự

án PPP yêu cầu nhà thầu điều chỉnh hoặc đình chỉ thi công khi xét thấy chất lượng

công việc thực hiện không bảo đảm yêu cầu.

Cơ quan ký kết hợp đồng được

thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

Chi phí thuê tư vấn kiểm định

chất lượng và chi phí khác liên quan được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan ký kết hợp

đồng kết luận chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không đáp ứng yêu cầu

tại hợp đồng do lỗi của doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu thì doanh nghiệp dự án

PPP chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí;

b) Trường hợp cơ quan ký kết hợp

đồng kết luận chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu tại

hợp đồng hoặc kết luận không đáp ứng yêu cầu tại hợp đồng nhưng không do lỗi của

doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu thì cơ quan ký kết hợp đồng sử dụng chi phí

triển khai thực hiện dự án quy định tại

khoản 3 Điều 73 của Luật

này

để thanh toán.

Điều 60.

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Sau khi hoàn thành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện quyết toán vốn

đầu tư công trong dự án PPP như sau:

a) Trường hợp vốn đầu tư công

trong dự án PPP được quản lý và sử dụng theo quy định tại

điểm

a khoản 5 Điều 70 và khoản 2 Điều 72 của Luật này

, cơ quan ký kết hợp đồng

và doanh nghiệp dự án PPP thực hiện quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP

theo quy định của pháp luật như đối với dự án đầu tư công;

b) Trường hợp vốn đầu tư công

trong dự án PPP được quản lý và sử dụng theo quy định tại

điểm

b khoản 5 Điều 70 của Luật này

, cơ quan ký kết hợp đồng tổng hợp giá trị đã

giải ngân cho doanh nghiệp dự án PPP được kiểm toán độc lập kiểm toán, làm cơ sở

để quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP. Vốn đầu tư công trong dự án PPP

được quyết toán không vượt quá mức vốn nhà nước được xác định tại hợp đồng.

Sau khi hoàn thành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án

PPP thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Giá trị quyết toán vốn đầu tư xây dựng công

trình

, hệ thống cơ sở hạ tầng

hoặc giá trị

quyết toán vốn đầu tư đối với dự án không có cấu phần xây dựng được xác định

căn cứ hợp đồng đã ký kết.

3.

Cơ quan ký kết hợp đồng thỏa thuận với doanh nghiệp dự án PPP tại hợp đồng

về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện

việc kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Chính phủ quy định chi tiết

Điều này.

Điều 61.

Xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Sau khi hoàn thành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp dự án PPP tổ chức nghiệm thu công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc pháp

luật khác có liên quan làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành.

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận

hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này, cơ

quan ký kết hợp đồng kiểm tra và cấp xác nhận hoàn thành cho doanh nghiệp dự án

PPP. Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP hoàn thành giai đoạn xây dựng trước thời

hạn hoặc tiết kiệm được chi phí đầu tư thì việc xác nhận hoàn thành công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng

không ảnh hưởng đến thời

hạn hợp đồng hoặc mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được xác định tại hợp đồng.

Chính phủ quy định hồ sơ, thời

hạn xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Mục 2. QUẢN

LÝ, VẬN HÀNH, KINH DOANH CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Điều 62. Quản lý dự án PPP

Việc quản lý công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và các tài sản khác trong quá trình thực hiện dự

án PPP được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật

có liên quan và hợp đồng dự án PPP.

Điều 63.

Điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Trừ trường hợp

quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp d

ự án PPP được vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng kể từ

ngày cơ quan

ký kết hợp đồng

xác nhận hoàn thành theo quy định tại

Điều

61 của Luật này

.

Đối với dự án PPP áp dụng loại

hợp đồng O&M, doanh nghiệp dự án PPP vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng kể từ ngày hợp đồng dự án PPP có hiệu lực.

Điều 64.

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Trong quá trình vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp dự án PPP có trách

nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền, nghĩa

vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và các thỏa thuận khác tại hợp đồng;

b) Bảo đảm việc sử dụng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo các điều kiện quy định tại hợp đồng;

c) Đối xử bình đẳng với tất

cả đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp dự án PPP cung cấp;

không được từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đối tượng sử dụng;

d) Tiếp nhận, xử lý kịp thời ý

kiến của đối tượng sử dụng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp

dự án PPP cung cấp;

đ) Sửa chữa, bảo dưỡng định

kỳ, bảo đảm công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vận hành an toàn theo đúng thiết

kế hoặc quy trình đã cam kết tại hợp đồng.

Cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng phối hợp với doanh nghiệp dự án PPP thực hiện trách nhiệm

quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 65.

Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công

Giá, phí sản phẩm, dịch

vụ công và điều kiện, thủ tục, điều chỉnh được quy định tại hợp đồng dự án PPP

theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP, người sử

dụng và Nhà nước, tạo điều kiện để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thu hồi vốn

và có lợi nhuận. Phương án giá, khung giá sản phẩm, dịch vụ công theo thời hạn

hợp đồng dự án PPP phải xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng

thời kỳ bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình

thành giá.

Việc áp dụng biện pháp

hỗ trợ về giá, phí sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc thỏa thuận, điều chỉnh

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ trong hợp đồng dự án PPP phải

phù hợp với quy định của pháp luật về giá, phí.

Khi điều chỉnh giá, phí

sản phẩm, dịch vụ công, việc công khai thông tin điều chỉnh thực hiện như sau:

a) Chậm nhất là 10 ngày trước

khi áp dụng mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được điều chỉnh, cơ quan ký kết

hợp đồng công bố thông tin theo quy định tại

Điều 9 của Luật

này

;

b) Doanh nghiệp dự án PPP niêm

yết mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được điều chỉnh tại địa điểm cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công theo quy định của pháp luật về giá, phí.

Điều 66. Giám

sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ công

Doanh nghiệp dự án PPP phải

bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công theo hợp đồng

dự án PPP.

Cơ quan ký kết hợp đồng có

trách nhiệm tổ chức giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp

dự án PPP cung cấp theo hợp đồng dự án PPP.

Trường hợp xét thấy chất lượng

sản phẩm, dịch vụ công không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng dự án PPP, cơ quan

ký kết hợp đồng yêu cầu doanh nghiệp dự án PPP khắc phục theo thời hạn quy định

tại hợp đồng; trường hợp doanh nghiệp dự án PPP không khắc phục hoặc chậm khắc

phục thì áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trong hợp đồng.

Cơ quan ký kết hợp đồng được

thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này. Chi phí

thuê tư vấn được thanh toán theo quy định tại

khoản 4 Điều 59 của

Luật này

.

Mục 3. CHUYỂN

GIAO CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Điều 67.

Chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Việc chuyển giao công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và xác định chất lượng, giá trị công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng trước khi chuyển giao thực hiện theo quy định tại hợp đồng dự án

PPP. Giá trị còn lại của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sau chuyển giao được

tổng hợp vào tài sản nhà nước và ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước.

Trình tự, thủ tục xử lý tài

sản chuyển giao thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản

công.

Chính phủ quy định chi tiết

khoản 2 Điều này.

Điều 68.

Thanh lý hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng dự án PPP được

thanh lý như sau:

a) Trường hợp các bên đã hoàn

thành nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên ký kết hợp đồng xác nhận việc hoàn

thành và chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên;

b) Trường hợp hợp đồng bị

chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại

khoản 2 Điều 52 của

Luật này

, các bên ký kết hợp đồng xác nhận các nghĩa vụ đã hoàn thành và

trách nhiệm của các bên đối với phần công việc chưa hoàn thành.

Thời hạn thanh lý hợp đồng dự

án PPP do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày

các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày các bên thống nhất chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn.

Trường hợp phát sinh

chi phí khi thanh lý hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này thì nội dung thanh

lý hợp đồng phải xác định nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp

dự án PPP đối với chi phí phát sinh.

Chương VI

NGUỒN VỐN THỰC

HIỆN DỰ ÁN PPP

Mục 1. VỐN

NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP

Điều 69. Sử dụng

vốn nhà nước trong dự án PPP

Vốn nhà nước được sử dụng cho

các mục đích sau đây:

a) Hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP;

b)

[51]

Thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo hợp

đồng BTL, hợp đồng BLT; thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo

hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước;

c) Chi trả kinh phí bồi thường, giải

phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm;

d)

[52]

Chi trả phần giảm doanh thu; chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

đ) Chi phí của cơ quan có thẩm quyền,

cơ quan ký kết hợp đồng, đơn vị chuẩn bị dự án PPP, bên mời thầu để thực hiện

các hoạt động thuộc nhiệm vụ của mình quy định tại

Điều 11 của

Luật này

;

e) Chi phí của Hội đồng thẩm định

dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP.

2.

[53]

Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định tại

điểm a và điểm c khoản 1 Điều này không quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức

đầu tư của dự án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2a Điều này.

2a.

[54]

Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP cao hơn mức quy định

tại khoản 2 Điều này nhưng không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư

của dự án trong trường hợp dự án PPP đáp ứng một, một số hoặc các điều kiện sau

đây:

a) Dự án có chi phí quy định tại

điểm c khoản 1 Điều này vượt quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư;

b) Dự án thực hiện trên địa bàn có

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc

biệt khó khăn và cần sử dụng vốn nhà nước cao hơn mức quy định tại khoản 2 Điều

này để bảo đảm tính khả thi về tài chính của dự án;

c) Dự án có yêu cầu tiếp nhận chuyển

giao công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến từ nhà đầu tư tư nhân và cần sử dụng

vốn nhà nước cao hơn mức quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm tính khả thi

về tài chính của dự án.

2b.

[55]

Trường hợp dự án đáp ứng một, một số hoặc các điều kiện

quy định tại khoản 2a Điều này, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

quyết định việc áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định như

sau:

a) Đối với dự án PPP không phân

chia dự án thành phần, tỷ lệ vốn nhà nước được áp dụng không quá 70% sơ bộ tổng

mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án;

b) Đối với dự án PPP gồm các dự án

PPP thành phần, tỷ lệ vốn nhà nước không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức

đầu tư của từng dự án thành phần;

c) Đối với dự án được tách thành

các dự án thành phần gồm dự án đầu tư công và dự án PPP, tỷ lệ vốn nhà nước

không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án PPP. Trường hợp

việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công

trình tạm được tách thành một dự án thành phần độc lập sử dụng vốn đầu tư công,

dự án thành phần PPP được áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước không quá 70% sơ bộ tổng mức

đầu tư, tổng mức đầu tư khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b, điểm c khoản

2a Điều này.

Chính phủ quy định chi tiết việc

quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP.

Điều 70. Vốn

nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được sử dụng để hỗ trợ thực hiện dự án trong

giai đoạn xây dựng nhằm gia tăng tính hiệu quả về tài chính cho dự án.

Tỷ lệ vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong dự án PPP được xác định trên cơ sở

phương án tài chính sơ bộ tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khi quyết định chủ

trương đầu tư.

Tỷ lệ, giá trị vốn nhà nước hỗ

trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được thanh toán theo hợp đồng dự

án PPP.

4.

[56]

Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ

nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Việc quản lý và sử dụng vốn nhà

nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn

đầu tư công thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Tách thành tiểu dự án trong dự

án PPP. Việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy định của

pháp luật về đầu tư công;

b) Bố trí vào hạng mục cụ thể theo

tỷ lệ và giá trị, tiến độ và điều kiện quy định tại hợp đồng.

Điều 71. Vốn

nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Vốn nhà nước thanh toán cho doanh

nghiệp dự án PPP được sử dụng trong hợp đồng BTL, hợp đồng BLT trên cơ sở chất

lượng sản phẩm, dịch vụ công được bố trí từ nguồn vốn nhà nước trong dự án PPP

và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 72. Vốn

nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng

công trình tạm

Vốn nhà nước bồi thường, giải

phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm được bố trí

từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Căn cứ quy mô, tính chất của từng

dự án, cơ quan ký kết hợp đồng xem xét việc tách vốn nhà nước bồi thường, giải

phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm thành dự án

thành phần hoặc tiểu dự án và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư

công và pháp luật về đất đai.

Điều 73. Chi

phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, đơn vị chuẩn bị dự án

PPP, bên mời thầu, Hội đồng thẩm định dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm

định dự án PPP

1.

[57]

Chi phí chuẩn bị dự án của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án PPP;

chi phí tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định dự án PPP và đơn vị được giao

nhiệm vụ thẩm định dự án PPP; chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng

của cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công,

chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác và tính vào tổng mức đầu tư của dự

án.

Nhà đầu tư được lựa chọn chịu

trách nhiệm hoàn trả các chi phí quy định tại khoản 1 Điều này về ngân sách nhà

nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc về nguồn vốn hợp pháp

đã được sử dụng để chuẩn bị dự án.

3.

[58]

Chi phí triển khai

thực hiện dự án sau khi ký kết hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết

hợp đồng được bố trí từ nguồn vốn chi thường xuyên của các cơ quan này và nguồn

vốn hợp pháp khác.

Điều 74. Lập

kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP

Việc lập kế hoạch vốn đầu tư công

sử dụng trong dự án PPP được quy định như sau:

Căn cứ chủ trương đầu tư được cấp

có thẩm quyền quyết định, vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP được tổng hợp

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;

Căn cứ kế hoạch đầu tư công

trung hạn, báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết quả

lựa chọn nhà đầu tư, vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP được tổng hợp

trong kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Trường hợp dự án PPP có nhu cầu

sử dụng vốn đầu tư công nhưng chưa thuộc danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư

công trung hạn thì được cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào danh mục này và

sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trình tự, thủ tục điều

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu

tư công;

Trường hợp dự án PPP áp dụng loại

hợp đồng BTL, hợp đồng BLT sử dụng vốn đầu tư công để thanh toán cho doanh nghiệp

dự án PPP, việc tổng hợp vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

và hằng năm thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Căn cứ thời

hạn hợp đồng dự án PPP, phần vốn đầu tư công được tiếp tục bố trí trong các kỳ

trung hạn tiếp theo.

Điều 75. Lập

dự toán nguồn vốn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp dành để chi thường

xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

1

.

Căn cứ

quyết

định chủ trương

đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm

quyền phê duyệt và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng lập dự

toán ngân sách hằng năm đối với nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp

dành để chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

để

thanh toán

cho doanh nghiệp dự án PPP

theo quy định của

pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với khoản chi thường xuyên

quy định tại

khoản 3 Điều 73 của Luật này

, cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng lập dự toán

ngân sách hằng năm

, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

theo quy định của pháp luật

về ngân sách nhà nước.

Mục 2. VỐN THỰC

HIỆN DỰ ÁN PPP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP

Điều 76. Thu

xếp tài chính thực hiện dự án PPP

Nhà đầu tư

,

doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn vay và

các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo quy định tại

hợp đồng

dự án PPP

.

Tổng số vốn vay thông qua các

hình thức vay không vượt quá tổng số vốn vay quy định tại hợp đồng dự án PPP.

T

rong thời

hạn

12

tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án PPP phải hoàn thành thu xếp tài chính; đối với dự án thuộc thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thời

hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 18 tháng.

H

ình thức xử lý trong

trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

PPP

không thu xếp

được tài chính theo thời hạn quy định tại khoản

2

Điều này

phải

được

quy định tại hồ sơ mời thầu.

Điều 77. Góp

vốn chủ sở hữu

Nhà đầu tư phải góp vốn chủ sở

hữu tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư dự án không bao gồm vốn nhà nước quy định

tại

Điều 70 và Điều 72 của Luật này

.

Nhà đầu tư phải góp vốn chủ sở

hữu theo tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng dự án PPP.

Điều 78. Phát

hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP được

phát hành, mua lại trái phiếu riêng lẻ do mình đã phát hành theo quy định của

Luật này, pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán để huy động vốn thực hiện dự

án PPP; không được phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm

chứng quyền riêng lẻ.

Việc phát hành trái phiếu theo

quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Số vốn huy động thông qua phát

hành trái phiếu không vượt quá giá trị phần vốn vay được xác định tại hợp đồng

dự án PPP;

b) Vốn huy động thông qua phát

hành trái phiếu không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích

thực hiện dự án theo hợp đồng dự án PPP hoặc cho việc cơ cấu lại các khoản nợ của

doanh nghiệp;

c) Doanh nghiệp dự án PPP phải mở

tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu. Việc giải ngân vốn từ phát

hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

Doanh nghiệp dự án PPP hoạt động

chưa đủ thời gian 01 năm thì khi phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1

Điều này được miễn điều kiện có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm

phát hành được kiểm toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Chương VII

ƯU ĐÃI VÀ BẢO ĐẢM

ĐẦU TƯ

Điều 79. Ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án PPP được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và quy

định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 80. Bảo đảm đầu tư

Nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án PPP được hưởng các bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật này và

pháp luật về đầu tư.

Bảo đảm về quyền

tiếp cận đất, quyền sử dụng đất và tài sản công khác được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dự

án PPP được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép sử dụng tài sản công

khác để thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của pháp luật về đất đai và

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Mục đích sử dụng

đất của dự án được bảo đảm không thay đổi trong toàn bộ thời hạn thực hiện hợp

đồng, kể cả trường hợp bên cho vay thực hiện quyền theo quy định tại

Điều 53 của Luật này

.

Bảo đảm cung cấp

dịch vụ công được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dự

án PPP được sử dụng công trình công cộng và công trình phụ trợ khác để thực hiện

dự án theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp có

sự khan hiếm về dịch vụ công hoặc có sự hạn chế về đối tượng được sử dụng công

trình công cộng, doanh nghiệp dự án PPP được ưu tiên cung cấp dịch vụ công hoặc

được ưu tiên cấp quyền sử dụng công trình công cộng để thực hiện dự án;

c) Cơ quan có thẩm

quyền có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp dự án PPP thực hiện thủ tục cần thiết

để được ưu tiên sử dụng dịch vụ công và công trình công cộng.

Bảo đảm quyền

thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy

định như sau:

a) Doanh nghiệp dự

án PPP được thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất và quyền kinh doanh công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng cho bên cho vay theo quy định của pháp luật về đất đai

và pháp luật về dân sự. Thời gian thế chấp không vượt quá thời hạn hợp đồng, trừ

trường hợp có thỏa thuận khác tại hợp đồng;

b) Thỏa thuận thế

chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phải được lập

thành văn bản ký kết giữa bên cho vay và các bên ký kết hợp đồng;

c) Việc thế chấp

tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không được ảnh hưởng

đến mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện dự án và các điều

kiện khác đã thỏa thuận tại hợp đồng.

Cơ quan ký kết

hợp đồng, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa

phương nơi triển khai thực hiện dự án PPP bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về

con người, tài sản của doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu trong quá trình triển

khai thực hiện dự án PPP.

Điều 81. Bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án PPP quan trọng

Chính phủ quyết định việc áp dụng

cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ

đối với d

ự án thuộc thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở

chính sách quản lý ngoại hối, khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ

.

Doanh nghiệp dự án PPP thực hiện

dự án quy định tại khoản 1 Điều này đã thực hiện quyền mua ngoại tệ để đáp ứng

nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác hoặc chuyển vốn,

lợi nhuận, các khoản thanh lý đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật

về quản lý ngoại hối nhưng thị trường không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ hợp

pháp của doanh nghiệp dự án PPP thì được bảo đảm cân đối ngoại tệ không quá 30%

doanh thu của dự án bằng tiền đồng Việt Nam sau khi trừ số chi tiêu bằng đồng

Việt Nam.

Điều 82. Cơ

chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

Khi

doanh thu thực tế đạt cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính tại

hợp đồng dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước 50%

phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và mức 125% doanh thu trong phương án

tài chính. Việc chia sẻ phần tăng doanh thu được áp dụng sau khi đã điều chỉnh

mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án PPP

theo quy định tại các

điều 50, 51 và 65 của Luật này

và được

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần tăng doanh thu.

Khi doanh thu thực tế đạt thấp

hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP, Nhà nước

chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần chênh lệch giữa mức 75%

doanh thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế. Việc chia sẻ phần giảm

doanh thu được áp dụng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BOO;

b) Quy hoạch,

chính sách, pháp luật có liên quan thay đổi làm giảm doanh thu;

c) Đã thực hiện đầy đủ các biện

pháp điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh thời hạn hợp đồng

dự án PPP theo quy định tại các

điều 50, 51 và 65 của Luật này

nhưng chưa bảo đảm mức doanh thu tối thiểu là 75%;

d) Đã được

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu.

3.

[59]

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh

thu quy định tại khoản 2 Điều này phải được xác định tại quyết định chủ trương đầu

tư. Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành, địa phương về điều kiện sẵn có của từng

nguồn vốn và mức độ ưu tiên của các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong từng

thời kỳ, cơ quan có thẩm quyền của dự án xác định nguồn vốn khả thi để chi trả

phần giảm doanh thu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tương ứng đối với

từng nguồn vốn. Thứ tự ưu tiên các nguồn vốn như sau:

a) Dự

phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương hằng năm cho chi đầu

tư phát triển. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn dự

phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương hằng năm cho chi đầu

tư phát triển thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật

về ngân sách nhà nước;

b) Nguồn

tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, nguồn tăng thu và tiết kiệm

chi của ngân sách địa phương dành cho chi đầu tư phát triển. Trình tự, thủ tục

lập, phê duyệt dự án sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi quy định tại điểm

này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân

sách nhà nước;

c) Dự

phòng chung nguồn ngân sách trung ương và dự phòng chung nguồn ngân sách địa

phương của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt dự

án sử dụng nguồn dự phòng quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của

pháp luật về đầu tư công.

Chi phí xử

lý cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu quy định tại khoản này phải được quy định

tại hợp đồng dự án.

3a.

[60]

Đối với dự án do Quốc hội, Thủ

tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết

định chủ trương đầu tư, ưu tiên sử dụng ngân sách trung ương để chi trả phần giảm

doanh thu. Đối với dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

quyết định chủ trương đầu tư, ưu tiên sử dụng ngân sách địa phương để chi trả

phần giảm doanh thu. Đối với dự án được thực hiện trên địa bàn 02 đơn vị hành

chính cấp tỉnh trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao

làm cơ quan có thẩm quyền thống nhất về trách nhiệm của từng địa phương để chi

trả phần giảm doanh thu tại quyết định chủ trương đầu tư của dự án.

Định kỳ hằng năm, các bên trong

hợp đồng dự án PPP xác định doanh thu thực tế, gửi cơ quan tài chính có thẩm

quyền thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Việc hạch toán thu,

chi ngân sách nhà nước khi chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu thực hiện theo quy

định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Chương VIII

KIỂM TRA, THANH

TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Mục 1. KIỂM

TRA, THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Điều 83. Kiểm

tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Nội dung kiểm tra hoạt động đầu

tư theo phương thức PPP bao gồm:

a) Việc ban hành văn bản hướng dẫn

về đầu tư theo phương thức PPP của cơ quan có thẩm quyền;

b) Việc chuẩn bị đầu tư; tổ chức lựa

chọn nhà đầu tư; ký kết và thực hiện hợp đồng;

c) Hoạt động khác liên quan đến đầu

tư theo phương thức PPP.

Kiểm tra hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất theo quyết định của

người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Điều 84.

Thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Thanh tra hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP là thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về thanh

tra.

Thanh tra hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP được tiến hành đối với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp

đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

đến hoạt động đầu tư theo phương thức PPP quy định tại Luật này.

Điều 85. Kiểm

toán nhà nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Kiểm

toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên

quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tham gia vào dự án

PPP theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

Kiểm

toán khi thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại

Điều 82 của Luật này

.

Kiểm toán

toàn bộ giá trị tài sản của dự án PPP

k

hi được chuyển giao

cho Nhà nước

.

Mục 2. GIÁM

SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Điều 86. Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức

PPP

[61]

Cơ quan

quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại trung ương thực hiện việc

giám sát quy trình thực hiện dự án PPP quy định tại các

điểm a,

b và c khoản 2 Điều 4 của Luật này

và các dự án khác được Quốc hội, Thủ tướng

Chính phủ giao.

Cơ quan

quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại địa phương thực hiện việc

giám sát quy trình thực hiện dự án PPP quy định tại các

điểm d,

đ và e khoản 2 Điều 4 của Luật này

.

Điều 87. Nội dung giám sát

của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

Hồ sơ mời thầu.

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Việc thực hiện hợp đồng dự án

PPP.

Kết quả kiểm định chất lượng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại

điểm c khoản

2 Điều 59 của Luật này

.

Kết quả đánh giá chất lượng sản

phẩm, dịch vụ công theo quy định tại

khoản 2 Điều 66 của Luật

này

.

Các nội dung khác theo yêu cầu

của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp quy định tại

khoản 1 Điều 86 của Luật này

, của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối

với trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 86 của Luật này

.

Điều 88. Giám

sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

chủ trì tổ chức giám sát và hướng dẫn giám sát đầu tư của cộng đồng nơi thực hiện

dự án PPP theo quy định của pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và pháp luật

về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chương IX

NHIỆM VỤ, QUYỀN

HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC

PPP

Điều 89. Nhiệm

vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn

sau đây:

a) Thống nhất quản lý nhà nước về

đầu tư theo phương thức PPP;

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc

trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo

phương thức PPP;

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc

thực hiện đầu tư theo phương thức PPP.

Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ,

quyền hạn sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền văn bản

quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP;

b) Quyết định chấm dứt, đình chỉ hợp

đồng dự án PPP đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 90. Nhiệm

vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện chức năng của cơ quan

quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại trung ương, chịu trách nhiệm

trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP trên

phạm vi cả nước.

Ban hành theo thẩm quyền hoặc

trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo

phương thức PPP.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan

có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát; hằng năm tổng hợp, đánh giá tình

hình thực hiện dự án PPP trên phạm vi cả nước.

Xây dựng và quản lý hệ thống

thông tin, cơ sở dữ liệu về đầu tư theo phương thức PPP.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

khác theo quy định của pháp luật.

Điều 91. Nhiệm

vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

1.

[62]

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm

pháp luật về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP, cơ chế

thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Chủ trì xây dựng và thực hiện

cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ

quan trung ương, cơ quan khác.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

khác theo quy định của pháp luật.

Điều 92. Nhiệm

vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác

Thực hiện quản

lý, hướng dẫn về đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Thực hiện

trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quy định tại

Điều 94 của

Luật này

đối với dự án PPP thuộc thẩm quyền.

Hằng năm

tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án PPP thuộc phạm vi quản lý

của ngành.

Thực hiện

nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 93. Nhiệm

vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thực hiện chức

năng của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại địa

phương.

Thực hiện

trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quy định tại

Điều 94 của

Luật này

đối với dự án PPP thuộc thẩm quyền; quyết định chấm dứt, đình chỉ

hợp đồng dự án PPP đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Hằng năm

tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án PPP thuộc phạm vi quản lý

của địa phương.

Chủ trì,

phối hợp với doanh nghiệp dự án PPP tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ

trợ, tái định cư đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của địa phương; chủ

trì, phối hợp với Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, doanh nghiệp dự án PPP

tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý

của các cơ quan này.

Thực hiện nhiệm

vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 94.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền

Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, tổ chức lựa chọn nhà đầu

tư, đàm phán và ký kết hợp đồng dự án PPP theo thẩm quyền quy định tại Luật

này.

Hủy thầu

,

đ

ình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc

tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của bên mời thầu khi phát hiện có hành

vi vi phạm

pháp luật

về đầu tư theo phương thức

PPP

,

lựa chọn nhà đầu tư

hoặc quy định khác

của pháp luật có liên quan.

Quyết định chấm dứt, đình chỉ hợp

đồng dự án PPP đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của

mình theo quy định của Luật này.

Yêu cầu bên mời thầu, cơ quan ký kết hợp đồng

cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát,

theo dõi, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm về đầu tư theo phương thức PPP.

Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp

luật.

Giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều

này theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,

giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP.

Công khai thông tin dự án PPP;

định kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại

trung ương về tình hình thực hiện dự án PPP thuộc thẩm quyền của mình.

Thực hiện

trách

nhiệm

khác theo quy định của Luật này.

Chương X

GIẢI QUYẾT KIẾN

NGHỊ, TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 95. Giải

quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư

Khi

có căn cứ cho rằng

quyền

và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà đầu tư có

các

quyền

sau đây

:

a) Kiến nghị với bên mời thầu, cơ quan có thẩm

quyền về quá trình lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy

trình giải quyết kiến nghị quy định tại

Điều 96 của Luật này

;

b) Khởi kiện ra Tòa án trong thời hiệu theo quy

định của pháp luật về dân sự.

Bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền không xem

xét, giải quyết đơn kiến nghị nếu nhà đầu tư đã khởi kiện ra Tòa án; trường hợp

đang xem xét, giải quyết theo quy trình quy định tại

Điều 96 của

Luật này

thì cơ quan đang giải quyết kiến nghị thông báo chấm dứt việc xem

xét, giải quyết kiến nghị.

Điều 96. Quy trình giải quyết

kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư

Quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong

quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời

thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu

tư;

b) Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến

nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được

văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

c) Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải

quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị

thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền trong

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản

giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

d) Cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản giải

quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày

nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

Quy trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa

chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời

thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà

đầu tư;

b) Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến

nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến

nghị của nhà đầu tư;

c) Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải

quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị

thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến cơ quan có thẩm quyền

và cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn

05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải

quyết kiến nghị của bên mời thầu.

Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp trung

ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập; cấp Bộ, cơ quan trung ương,

cơ quan khác do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác

thành lập; cấp địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập;

d) Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư

vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu và các cơ

quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo cơ quan có

thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 30 ngày kể từ

ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

đ) Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn

giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà đầu tư đề nghị cơ quan có

thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu. Nếu chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị,

cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng

cuộc thầu phải được gửi đến bên mời thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm

việc kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Thời gian tạm dừng cuộc

thầu được tính từ ngày bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng đến khi cơ

quan có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị;

e) Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giải

quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ

ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Trường hợp nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị

trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền mà không tuân thủ theo quy trình giải quyết

kiến nghị quy định tại Điều này thì văn bản kiến nghị không được xem xét, giải

quyết.

Điều 97. Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa cơ

quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự

án

PPP

và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án

PPP

với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án

được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án

.

Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do

nhà đầu tư trong nước thành lập; tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước;

tranh chấp giữa nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư

trong nước thành lập với các tổ chức kinh tế Việt Nam được giải quyết tại Trọng

tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài hoặc với doanh nghiệp dự án PPP

do nhà đầu tư nước ngoài thành lập được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc

Tòa án Việt Nam,

trừ trường hợp có thỏa thuận

khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam là thành viên có quy định khác

.

Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít

nhất một nhà đầu tư nước ngoài; tranh chấp giữa nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự

án PPP với tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải quyết tại một trong các cơ

quan, tổ chức sau đây:

a) Trọng tài Việt Nam;

b) Tòa án Việt Nam;

c) Trọng tài nước ngoài;

d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận

thành lập.

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng

tài theo quy định tại hợp đồng dự án PPP và các hợp đồng liên quan là tranh chấp

thương mại. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và thi hành theo

quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của

Trọng tài nước ngoài.

Điều 98. Xử lý vi phạm

trong đầu tư theo phương thức PPP

Cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức

PPP được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại

Điều 10 của Luật này

.

Hủy thầu, đình chỉ cuộc thầu, không công nhận

kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của cơ

quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu khi phát hiện có hành

vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chấm dứt, đình chỉ hợp đồng khi phát hiện có

hành vi vi phạm hợp đồng hoặc quy định của Luật này và quy định khác của pháp

luật có liên quan.

Ngoài các hình thức xử lý vi phạm quy định tại

các khoản 1, 2 và 3 Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp

luật về đầu tư theo phương thức PPP thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn

bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

[63]

Điều 99. Sửa đổi, bổ sung

các luật có liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu

số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14,

Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 như sau:

a) Sửa đổi

,

bổ sung

khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Lựa chọn nhà

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;”;

b) Sửa đổi

,

bổ sung

khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Trường hợp lựa

chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn,

dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì

doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất

trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả

kinh tế.”;

c) Sửa đổi

,

bổ sung

khoản 10 Điều 4 như sau:

“10.

Doanh

nghiệp dự án

là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự

án đầu tư có sử dụng đất.”;

d) Sửa đổi

,

bổ sung

khoản 12 Điều 4 như sau:

“12.

Đấu thầu

là

quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư

vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết

và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh

tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”;

đ) Sửa đổi

,

bổ sung

khoản 4 Điều 6 như sau:

“

4. Nhà

đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập

về tài chính với các bên sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn

đấu thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự

án;

b) Cơ quan nhà nước

có thẩm quyền, bên mời thầu.”;

e) Sửa đổi

,

bổ sung

điểm i khoản 1 Điều 8 như sau:

“i) Danh mục dự

án đầu tư có sử dụng đất;

”;

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều

15 như sau:

“2. Dự án đầu tư có sử dụng đất,

trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”;

h) Bãi bỏ Điều 68.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều

40 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 như sau:

“4. Nguyên tắc, thẩm quyền,

nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định báo cáo nghiên cứu khả

thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy định của

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 20 của Luật Giá

số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2014/QH13

như sau:

“2. Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình

thành giá thay đổi, riêng giá sản phẩm, dịch vụ công trong dự án đầu tư theo

phương thức đối tác công tư được điều chỉnh theo từng thời kỳ quy định tại hợp

đồng dự án.”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ

doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ

chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu

làm việc chung.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

“1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thành lập chuỗi phân phối sản phẩm. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh

khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 39 của Luật Khí

tượng thủy văn số 90/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

35/2018/QH14 như sau:

“2. Tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy

văn cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn theo chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà

nước có thẩm quyền quy định phù hợp với quy định của Luật này và pháp luật có

liên quan; được khai thác các sản phẩm, dịch vụ khí tượng thủy văn của tổ chức,

cá nhân khác trên cơ sở đặt hàng hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ khí tượng

thủy văn theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở số

65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14 như

sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 36 như sau:

“3. Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng

vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển

chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển

của Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở phục vụ tái định

cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được

tái định cư.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 53 như sau:

“1. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn

ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính

thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của

Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định

để cho thuê, cho thuê mua.”;

c) Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 1

Điều 114.

Bãi bỏ điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 30, khoản

4 Điều 51 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.

Điều 100. Hiệu lực thi

hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01

tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại

khoản 6 Điều 101 của Luật

này

.

Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Điều 101. Quy định chuyển

tiếp

Dự án thuộc lĩnh vực

quy định tại

khoản 1 Điều 4 của Luật này

và đáp ứng quy mô

tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại

khoản 2 Điều 4 của Luật

này

được thực hiện như sau:

a) Trường hợp đã được cấp có thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật này. Trường hợp phải điều

chỉnh chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định tại

Điều 18

của Luật này

;

b) Trường hợp đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày Luật này có hiệu lực thi

hành thì thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật này mà không phải

thực hiện lại thủ tục phê duyệt dự án theo quy định của Luật này; phải phê duyệt

bổ sung nội dung quy định tại

khoản 6 Điều 23 của Luật này

trong trường hợp chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

c) Đối với dự án thuộc trường hợp

quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nếu có tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án

PPP lớn hơn tỷ lệ quy định tại

khoản 2 Điều 69 của Luật này

thì không phải điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước.

Dự án không thuộc lĩnh vực

quy định tại

khoản 1 Điều 4 của Luật này

hoặc không đáp ứng

quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại

khoản 2 Điều 4 của

Luật này

mà đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa phê duyệt kết quả

sơ tuyển nhà đầu tư hoặc chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự

án không áp dụng sơ tuyển thì dừng thực hiện.

Dự án PPP đang tổ chức lựa

chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp đã phê duyệt kết

quả sơ tuyển nhà đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục

thực hiện theo quy định của Luật này;

b) Trường hợp đã phát hành hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng đóng

thầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì bên mời thầu có trách nhiệm gia hạn thời

gian đóng thầu để sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định của Luật

này mà không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi

đã được phê duyệt;

c) Trường hợp đã có kết quả lựa

chọn nhà đầu tư nhưng việc đàm phán, ký kết hợp đồng được thực hiện sau ngày Luật

này có hiệu lực thi hành thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm

phán, ký kết hợp đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ

sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định của Luật này mà không dẫn

đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.

4.

[64]

Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT, hợp đồng dự án PPP

được ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 được tiếp tục thực hiện theo quy định

của hợp đồng dự án; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng dự án

mà pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng không có quy định thì các bên được

thỏa thuận sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật này và pháp luật có liên

quan có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

5

.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc chuyển tiếp thực hiện dự án áp dụng

loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được thực hiện như sau:

a)

Dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì dừng thực hiện; trường hợp

đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì tiếp tục thực hiện căn cứ vào hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b)

Dự án đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực

thi hành thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết hợp

đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

c)

Dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp

tục thực hiện việc triển khai thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của hợp

đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng;

d)

[65]

(được bãi bỏ)

6.

Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng

thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

7.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤTCHỦ NHIỆMLê Quang Tùng

[1]

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án

dân sự có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ

sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14,

Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số

04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Điện lực số

28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 và

Luật số 28/2018/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc

biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án

dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14.

”.

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 có căn cứ

ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên nước.

”.

Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 có căn cứ ban hành

như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đường bộ.

”.

Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và Luật Đấu thầu có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số 15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số

31/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 38/2024/QH15 và Luật số

43/2024/QH15; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số

08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15,

Luật số 27/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số

33/2024/QH15 và Luật số 43/2024/QH15; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công

tư số 64/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2022/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 35/2024/QH15; Luật Đấu thầu số

22/2023/QH15.

”.

[2]

Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

01 năm 2025.

[3]

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[4]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[5]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[6]

Đoạn mở đầu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3 của

Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực

kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[7]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[8]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[9]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[10]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[11]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[12]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo quy định tại Điều 2 của Luật số

03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án

dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điểm này được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo

quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[13]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[14]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[15]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[16]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[17]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[18]

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[19]

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[20]

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[21]

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[22]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[23]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[24]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[25]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[26]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[27]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[28]

Đoạn mở đầu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 3 của

Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu

tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực

kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[29]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[30]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[31]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[32]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[33]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[34]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[35]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[36]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[37]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[38]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[39]

Đoạn mở đầu này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[40]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025. Việc thực hiện hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất

và hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày

01 tháng 7 năm 2025 theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật số 57/2024/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

[41]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025. Việc thực hiện hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất

và hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày

01 tháng 7 năm 2025 theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật số 57/2024/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

[42]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 84 của Luật

Đường bộ số 35/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

[43]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[44]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[45]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[46]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[47]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 84 của Luật

Đường bộ số 35/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

[48]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[49]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[50]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

01 năm 2025.

[51]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[52]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[53]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[54]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[55]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

01 năm 2025.

[56]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[57]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 18 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[58]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 18 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[59]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[60]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[61]

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

01 năm 2025.

[62]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[63]

Điều 10 và Điều 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật

Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc

biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 quy

định như sau:

“

Điều

10. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

Đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã được Thủ tướng

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

và trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 1 của Luật này có thẩm quyền điều chỉnh

chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã hoàn thành thủ

tục lập, thẩm định và có văn bản thẩm định làm cơ sở cho việc quyết định chủ

trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 25 và Điều

34 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14 trước ngày Luật này có hiệu lực

thi hành thì tiếp tục thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết

định theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ

sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành,

hồ sơ hợp lệ đề nghị chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây

dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 31 của

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

72/2020/QH14 nay thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 3 của Luật này đã tiếp nhận và quá thời hạn

giải quyết nhưng chưa trả kết quả theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14 thì tiếp tục thực

hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một

số điều theo Luật số 72/2020/QH14.

Đối với hồ sơ hợp lệ đề nghị chấp thuận chủ

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự

án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng

đất ở hoặc đất ở và đất khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục

được giải quyết theo quy định tại Điều 4 của Luật này và pháp luật có liên

quan.

Kể từ ngày Luật này có hiệu

lực thi hành, các việc thi hành án dân sự chưa được thi hành hoặc chưa thi hành

xong thì áp dụng quy định của Luật này; quyết định, hành vi của cơ quan thi

hành án dân sự, Chấp hành viên đã được thực hiện theo quy định của Luật Thi

hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14 có giá trị và tiếp tục

được thực hiện.

”

.

Điều 85 và Điều 86 của Luật Tài

nguyên nước số 28/2023/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 quy định

như sau:

“Điều 85. Hiệu lực thi

hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01

tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 08/2017/QH14, Luật số 35/2018/QH14,

Luật số 72/2020/QH14 (sau đây gọi chung là Luật số 17/2012/QH13) hết hiệu lực kể

từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 5

Điều 86 của Luật này.

Việc tính tiền cấp quyền khai thác tài

nguyên nước cấp cho sinh hoạt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật

này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Việc kê khai khai thác nước dưới đất của hộ

gia đình quy định tại khoản 4 Điều 52 của Luật này được thực hiện từ ngày 01

tháng 7 năm 2026.

Điều 86. Quy định chuyển

tiếp

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hành

nghề khoan nước dưới đất, giấy phép về tài nguyên nước theo quy định của Luật số

17/2012/QH13 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép

và được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của Luật này.

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định

tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật này đã được cấp giấy phép về tài nguyên nước

để cấp cho sinh hoạt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền

cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt theo quy định của Luật này và

phải hoàn thành việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước chậm

nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định

tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật này đã được cấp giấy phép về tài nguyên nước

để cấp cho nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không thuộc

đối tượng nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật số

17/2012/QH13 thì không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với

lượng nước cấp cho nông nghiệp đến hết thời hạn ghi trong giấy phép về tài

nguyên nước.

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định

tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật này được cấp, gia hạn giấy phép khai thác

nước mặt để cấp cho nông nghiệp theo quy định của Luật này thì phải nộp tiền cấp

quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật này cùng thời điểm thu

tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khi Nhà nước không thực hiện chính sách

hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp

luật về thủy lợi và pháp luật về giá.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề

nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất,

giấy phép về tài nguyên nước trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng

chưa được cấp phép thì được thực hiện theo quy định của Luật số 17/2012/QH13,

trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện cấp giấy phép theo quy định của

Luật này.

Trường hợp công trình thủy lợi đã xây dựng

và khai thác trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà chưa được đăng ký, cấp phép

khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì

phải hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước theo quy định

của Luật này chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2027.

Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trước

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì nội dung phương án khai thác, sử dụng, bảo

vệ tài nguyên nước và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh được

tiếp tục thực hiện đến khi hết thời hạn quy hoạch tỉnh hoặc đến khi nội dung

này trong quy hoạch tỉnh được điều chỉnh.

Tổ chức, cá nhân thuộc

trường hợp quy định tại điểm e và điểm g khoản 5 Điều 52 của Luật này có hồ, ao,

kênh, mương, rạch để tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan và sử

dụng mặt nước sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi trồng thủy sản,

kinh doanh, dịch vụ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải hoàn

thành thủ tục đăng ký sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật này chậm

nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2026.

”.

Điều 85 và Điều 86 của Luật Đường bộ số

35/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:

“

Điều 85. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01

tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 42, Điều 43,

Điều 50, khoản 1 Điều 84 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10

năm 2024.

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số

44/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường

hợp quy định tại Điều 86 của Luật này.

Điều 86. Quy định chuyển tiếp

Đối với dự án đường cao tốc đã được quyết

định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng

đầy đủ các yêu cầu tại Luật này thì được tiếp tục đầu tư theo quyết định chủ

trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đường cao tốc đưa vào khai thác

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng quy định tại khoản 1

Điều 45, khoản 2 Điều 47 của Luật này và các tuyến đường cao tốc quy định tại

khoản 1 Điều này thì lộ trình đầu tư xây dựng đáp ứng quy định của Luật này thực

hiện theo quy định của Chính phủ

.”.

Khoản 2, khoản 3 Điều 5 và khoản 3 Điều 6 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:

“

Điều 5. Điều khoản thi hành

Bãi bỏ Điều 39 và Điều 40 của Luật Thủ đô

số 39/2024/QH15.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 15

tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Việc thực hiện hợp đồng BT thanh toán bằng

quỹ đất và hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước quy định tại điểm b

khoản 12 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

Quy định chuyển tiếp các quy định sửa đổi,

bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư như sau:

a) Dự án PPP đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh nhưng đến ngày Luật

này có hiệu lực thi hành chưa trình thẩm định hoặc chưa thành lập Hội đồng thẩm

định thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuẩn bị dự án hoặc điều chỉnh chủ

trương đầu tư thực hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp đã thành lập Hội

đồng thẩm định và triển khai nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư thì tiếp tục

thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư

hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo

phương thức đối tác công tư có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực thi

hành;

b) Dự án PPP đã được Thủ tướng Chính phủ quyết

định chủ trương đầu tư và đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo

cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành

chưa trình thẩm định hoặc chưa thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thì thẩm

quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt dự án hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả

thi thực hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp đã thành lập Hội đồng thẩm

định liên ngành và triển khai nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì

tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án hoặc

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về đầu tư

theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực

thi hành;

c) Dự án PPP đã được cấp có thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi

hành chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thì được rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu

tư hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để áp dụng quy định của Luật này;

d) Đối với dự án PPP đang thực hiện theo quy

định của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về

thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,

Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về tổ chức

chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển

thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc

hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ

An, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tiếp tục thực hiện dự án PPP

theo các Nghị quyết này hoặc áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp quyết định

áp dụng quy định của Luật này thì áp dụng chuyển tiếp theo các điểm a, b và c

khoản này để tiếp tục thực hiện dự án.

”.

[64]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 22 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[65]

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 22 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com