# Văn bản hợp nhất 123/VBHN-VPQH 2025 Luat Dau tu theo phuong thuc doi tac cong tu

| Số hiệu | 123/VBHN-VPQH |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Ngày ban hành | 27/08/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2025

LUẬT

ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 được sửa đổi,

bổ sung bởi:

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11

tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật

Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật

Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022;

Luật Tài nguyên nước số

28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01

tháng 7 năm 2024;

Luật Đường bộ số

35/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01

tháng 01 năm 2025;

Luật số 57/2024/QH15 ngày 29

tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch,

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25

tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị

gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công,

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

[1]

.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm

vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động

đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư

theo phương thức đối tác công tư.

Điều 2. Đối

tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với các

bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà

nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương

thức đối tác công tư.

Điều 3. Giải

thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới

đây được hiểu như sau:

1.

[2]

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư

là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần

thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công

tư (sau đây gọi là dự án PPP), làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư.

2.

[3]

Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng

là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết,

tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền phê duyệt

dự án.

Bảo đảm dự thầu

là việc

nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh của

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động

hợp pháp tại Việt Nam trước thời điểm đóng thầu để bảo đảm trách nhiệm dự thầu

của nhà đầu tư.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

là việc doanh nghiệp dự án PPP thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc,

ký quỹ hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực

hiện hợp đồng của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.

Bên cho vay

là tổ chức,

cá nhân cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP vay vốn để thực hiện hợp đồng dự

án PPP.

Bên mời thầu

là đơn vị

có chuyên môn và năng lực được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức lựa

chọn nhà đầu tư.

7.

[4]

(được bãi bỏ)

8.

[5]

Doanh nghiệp dự án PPP

là doanh nghiệp do nhà đầu

tư thành lập có mục đích để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP.

Dự án PPP

là tập hợp

các đề xuất có liên quan đến việc đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

thông qua việc thực hiện một hoặc các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng, vận hành, kinh

doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

b) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng,

hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có;

c) Vận hành, kinh doanh công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có.

Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư (Public Private Partnership - sau đây gọi là đầu tư theo phương

thức PPP)

là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn

giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng

dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP.

Đơn vị chuẩn bị dự án

PPP

là đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên

quan.

12

.

[6]

(được bãi bỏ)

Hồ sơ dự thầu

là

toàn bộ tài liệu do nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ

sơ mời thầu.

14.

[7]

(được bãi bỏ)

15

. Hồ sơ mời thầu

là

toàn bộ tài liệu sử dụng để lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các yêu cầu để thực hiện

dự án làm căn cứ để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức

đánh giá hồ sơ dự thầu và đàm phán hợp đồng nhằm lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng

yêu cầu thực hiện dự án.

Hợp đồng dự án PPP

là

thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án PPP về việc Nhà nước nhượng quyền cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP

thực hiện dự án PPP theo quy định của Luật này, bao gồm các loại hợp đồng sau

đây:

a) Hợp đồng Xây dựng - Kinh

doanh - Chuyển giao (Build - Operate - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BOT);

b) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển

giao - Kinh doanh (Build - Transfer - Operate, sau đây gọi là hợp đồng BTO);

c) Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu -

Kinh doanh (Build - Own - Operate, sau đây gọi là hợp đồng BOO);

d) Hợp đồng Kinh doanh - Quản

lý (Operate - Manage, sau đây gọi là hợp đồng O&M);

đ) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển

giao - Thuê dịch vụ (Build - Transfer - Lease, sau đây gọi là hợp đồng BTL);

e) Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch

vụ - Chuyển giao (Build - Lease - Transfer, sau đây gọi là hợp đồng BLT);

e1)

[8]

Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Build - Transfer, sau

đây gọi là hợp đồng BT);

g) Hợp đồng hỗn hợp theo quy định

tại

khoản 3 Điều 45 của Luật này

.

17

. Lựa chọn nhà đầu tư

là

quá trình xác định nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp khả thi để

thực hiện dự án PPP trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và

hiệu quả kinh tế.

Nhà đầu tư PPP (sau đây

gọi là nhà đầu tư)

là một pháp nhân độc lập được thành lập theo quy định của

pháp luật hoặc liên danh giữa nhiều pháp nhân tham gia hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP.

Vốn nhà nước

bao gồm

vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để chi đầu tư, chi thường

xuyên thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Điều 4.

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và phân loại dự án PPP

[9]

1.

[10]

Dự án đầu tư theo phương thức PPP được thực hiện trong

các ngành, lĩnh vực đầu tư công nhằm mục đích đầu tư, xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

Dự án PPP được phân loại

theo thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Quốc hội;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;

c) Dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ

quan khác quy định tại

khoản 1 Điều 5 của Luật này

;

d) Dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

đ) Dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e)

[11]

Dự án không thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương

đầu tư theo quy định tại các

khoản 3, 4 và 5 Điều 11 của Luật

này

.

Điều 5. Cơ

quan có thẩm quyền và cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP

Cơ quan có thẩm quyền bao gồm:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ, Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát

nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch

nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của

tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung ương);

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Cơ quan, tổ chức được Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập và được giao dự toán ngân sách theo quy định

của pháp luật về ngân sách nhà nước (sau đây gọi là cơ quan khác).

Cơ quan ký kết hợp đồng dự

án PPP bao gồm:

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định

tại khoản 1 Điều này;

b)

[12]

Cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao ký kết

hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3.

[13]

Việc xác định cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp dự

án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều

này hoặc trong trường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo

quy định của Chính phủ.

4.

[14]

Cơ quan có thẩm quyền được giao cơ quan, đơn vị trực

thuộc làm cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP thuộc thẩm quyền của mình.

5.

[15]

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 6.

[16]

(được

bãi bỏ)

Điều 7.

Nguyên tắc quản lý đầu tư theo phương thức PPP

Phù hợp với chiến lược, kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo

quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu

quả các nguồn lực của Nhà nước trong dự án PPP.

Việc thực hiện hoạt động kiểm

tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, giám sát dự án PPP phải bảo đảm không làm cản

trở hoạt động đầu tư, kinh doanh bình thường của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

PPP.

Bảo đảm đầu tư công khai,

minh bạch, bình đẳng, bền vững và hiệu quả.

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa

Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng.

Điều 8. Nội

dung quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

Ban hành, tuyên truyền, phổ

biến và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức

PPP.

Tổng kết, đánh giá, báo cáo

tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Kiểm tra, thanh tra, giám

sát việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Giải quyết khiếu nại, tố

cáo, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức PPP; giải quyết

kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư.

Tổ chức và thực hiện hoạt động

xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế về đầu tư theo phương thức PPP.

Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết

vướng mắc về thủ tục theo đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP khi thực

hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Điều 9.

Công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức PPP

Các thông tin phải được công

bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:

a)

[17]

Thông tin về quyết định chủ trương đầu tư (nếu có), quyết

định phê duyệt dự án PPP;

b)

[18]

Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: thông báo mời

thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

c) Thông tin về nhà đầu tư được

lựa chọn, doanh nghiệp dự án PPP;

d) Nội dung chính của hợp đồng

dự án PPP bao gồm: tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn trong dự án; loại hợp đồng;

thời hạn thực hiện dự án; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; hình thức và địa điểm

thu giá, phí (nếu có) và các thông tin cần thiết khác;

đ) Giá trị quyết toán vốn đầu

tư công trong dự án PPP trong trường hợp có sử dụng vốn đầu tư công;

e) Văn bản quy phạm pháp luật về

đầu tư theo phương thức PPP;

g) Cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư;

h) Thông tin giải quyết khiếu nại,

tố cáo, kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Ngoài việc công bố trên Hệ

thống mạng đấu thầu quốc gia, các thông tin quy định tại các điểm a, b, c và d khoản

1 Điều này phải được công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan

có thẩm quyền.

Các thông tin quy định tại khoản

1 Điều này được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng

khác.

Điều 10.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư theo phương thức PPP

Quyết định chủ trương đầu tư

dự án PPP không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được

nguồn vốn nhà nước trong dự án PPP đối với dự án có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước;

không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật này.

2.

[19]

Phê duyệt dự án PPP khi chưa có chủ trương đầu tư;

không phù hợp với chủ trương đầu tư; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục

theo quy định của Luật này, trừ dự án PPP không thuộc trường hợp phải quyết định

chủ trương đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà đầu tư dẫn tới quyết định

chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án PPP gây thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước,

tài nguyên của quốc gia; làm tổn hại, xâm phạm lợi ích của công dân và của cộng

đồng.

Không bảo đảm công bằng,

minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là

nhà đầu tư đối với dự án do mình làm bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, cơ quan có

thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng;

b)

[20]

Tham gia lập đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu,

tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn

nhà đầu tư đối với cùng một dự án;

c) Là cá nhân thuộc bên mời thầu,

cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng mà trực tiếp tham gia quá trình

lựa chọn nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn

nhà đầu tư hoặc là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng,

bên mời thầu đối với dự án do bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ

hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột đứng

tên tham dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư tham dự thầu;

d) Đứng tên tham dự thầu dự án

do cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu là cơ quan, tổ

chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày không làm việc tại

cơ quan, tổ chức đó.

Tiết lộ, tiếp nhận tài liệu,

thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà đầu tư:

a)

[21]

Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo

quy định, trừ trường hợp dự án phải tổ chức khảo sát thị trường, tham vấn trước

với nhà đầu tư để lập hồ sơ mời thầu;

b)

[22]

Nội dung hồ sơ dự thầu, báo cáo của bên mời thầu, báo

cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo

của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, kết quả

lựa chọn nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định;

c) Các tài liệu khác trong quá

trình lựa chọn nhà đầu tư được xác định chứa bí mật nhà nước theo quy định của

pháp luật.

Thông thầu bao gồm các hành

vi sau đây:

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi

việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham

gia thỏa thuận thắng thầu;

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều

bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một hoặc các bên tham

gia thỏa thuận thắng thầu.

Chuyển nhượng cổ phần, phần

vốn góp, quyền và nghĩa vụ không đúng quy định của Luật này và hợp đồng dự án

PPP.

Dừng cung cấp sản phẩm, dịch

vụ công ngoài trường hợp quy định tại hợp đồng dự án PPP.

Đưa, nhận, môi giới hối lộ

trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn

để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự

án PPP; can thiệp bất hợp pháp vào quy trình dự án PPP.

Gian lận trong hoạt động đầu

tư theo phương thức PPP, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Làm giả, làm sai lệch thông

tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê

duyệt dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án PPP nhằm thu lợi

bất chính hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào;

b) Cố ý cung cấp thông tin

không trung thực, không khách quan làm sai lệch chủ trương đầu tư, dự án PPP được

phê duyệt, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát,

kiểm toán, kết quả quyết toán vốn đầu tư công, thanh lý hợp đồng dự án PPP;

c) Cố ý cung cấp thông tin

không trung thực, không khách quan làm sai lệch số liệu về doanh thu của dự án

PPP nhằm thu lợi bất chính.

Cản trở việc phát hiện, xử

lý hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Điều 11.

Quy trình dự án PPP

[23]

Đối với dự án PPP thuộc thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, quy trình

dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu

tư;

b) Lập, thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án;

c) Lựa chọn nhà đầu tư; ký kết

và thực hiện hợp đồng dự án.

Trừ dự án quy định tại các khoản

1, 3, 4 và 5 Điều này, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Lập, thẩm định báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư;

b) Lập, thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự

án PPP thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; phê duyệt

dự án;

c) Lựa chọn nhà đầu tư; ký kết

và thực hiện hợp đồng dự án PPP.

Các dự án sau đây không phải

thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều

này:

a) Dự án PPP không sử dụng vốn

nhà nước quy định tại các

điều 70, 71 và 72 của Luật này

(sau đây gọi là dự án PPP không sử dụng vốn nhà nước);

b) Dự án PPP khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới

sáng tạo (sau đây gọi là dự án PPP khoa học, công nghệ);

c) Dự án PPP ứng dụng công nghệ

cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới theo

quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

d) Dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M;

đ) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BT thanh toán bằng quỹ đất.

Trường hợp các dự án quy định tại

khoản này cần thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư làm căn cứ triển

khai các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật

có liên quan thì thực hiện quy trình dự án PPP theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với dự án PPP do nhà đầu

tư đề xuất mà không sử dụng vốn nhà nước hoặc nhà đầu tư có quyền sở hữu, quyền

sử dụng đối với công nghệ thuộc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công

nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới

sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo

quy định tại

khoản 1 Điều 39 của Luật này

, trừ dự án quy định

tại khoản 1 Điều này, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư lập báo cáo

nghiên cứu khả thi kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng;

b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án và kết quả chỉ định nhà đầu

tư;

c) Ký kết và thực hiện hợp đồng

dự án.

Đối với dự án áp dụng loại hợp

đồng BT không yêu cầu thanh toán, quy trình dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư đề xuất dự án, lập

báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo dự thảo hợp đồng;

b) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án và dự thảo hợp đồng;

c) Ký kết và thực hiện hợp đồng

dự án; tổ chức giám sát quá trình xây dựng, thi công công trình, nghiệm thu

công trình hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng như quy định đối

với dự án đầu tư công.

Dự án quy định tại khoản này

không phải lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Chương III và không phải thực

hiện nội dung liên quan đến triển khai thực hiện hợp đồng dự án tại các

điều 53, 54

,

58, 59

,

61, 62,

63

,

64, 65 và 66 của Luật này

.

Trường hợp dự án PPP có công

trình phải thi tuyển phương án kiến trúc, việc tổ chức thi tuyển được xem xét,

phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều

này. Đối với dự án không thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ

quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc trong thời gian lập

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến

trúc thực hiện theo quy định của pháp luật về kiến trúc.

Dự án đầu tư công thuộc kế

hoạch đầu tư công được xem xét chuyển đổi thành dự án PPP thì căn cứ mức độ

quan trọng, quy mô, tính chất dự án để thực hiện theo quy trình quy định tại

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Chương II

CHUẨN BỊ DỰ ÁN PPP

Mục 1. DỰ

ÁN PPP DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN LẬP

Điều 12.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

[24]

Quốc hội quyết định chủ trương

đầu tư dự án PPP đáp ứng tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia theo quy

định của pháp luật đầu tư công, trừ dự án nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng Chính phủ quyết định

chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân.

Trừ dự án quy định tại khoản

1 và khoản 2 Điều này, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan

khác quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP sau đây:

a) Dự án có sử dụng vốn nhà nước

thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BT thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ

quan trung ương, cơ quan khác.

Trừ dự án quy định tại các khoản

1, 2 và 3 Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự

án PPP sau đây:

a) Dự án nhóm A theo quy định của

pháp luật về đầu tư công có sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa

phương;

b) Dự án quy định tại

khoản 3 Điều 5 của Luật này

được giao địa phương đó làm cơ

quan có thẩm quyền là dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công

có sử dụng vốn nhà nước;

c) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm

A theo quy định của pháp luật về đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công để thanh

toán cho nhà đầu tư.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định chủ trương đầu tư dự án PPP sau đây:

a) Dự án thuộc phạm vi quản lý

của địa phương có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định

của pháp luật về đầu tư công có sử dụng vốn nhà nước;

b) Dự án quy định tại

khoản 3 Điều 5 của Luật này

được giao địa phương đó làm cơ

quan có thẩm quyền có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy

định của pháp luật về đầu tư công có sử dụng vốn nhà nước;

c) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BT thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quyền sử dụng

đất, tài sản công đối với quỹ đất, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa

phương;

d) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm

B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công sử dụng vốn đầu tư công để

thanh toán cho nhà đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh chủ

trương đầu tư dự án PPP, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự

án PPP thực hiện theo quy định tại

khoản 2 Điều 18 của Luật này

.

Điều 13.

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

[25]

Trình tự quyết định chủ

trương đầu tư dự án PPP thuộc thẩm quyền của Quốc hội được quy định như sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền trình Chính

phủ;

b) Thành lập Hội đồng thẩm định

nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ

trình Quốc hội xem xét, quyết định;

d) Cơ quan của Quốc hội thẩm

tra hồ sơ do Chính phủ trình;

đ) Quốc hội xem xét, thông qua

nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án gồm: mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm;

thời gian thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác (nếu có); dự

kiến loại hợp đồng dự án PPP; sơ bộ tổng mức đầu tư; sơ bộ phương án tài chính;

cơ cấu nguồn vốn trong dự án; dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối

với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng; cơ chế bảo đảm đầu

tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu có); tên cơ quan có thẩm quyền.

Chính phủ quy định trình tự

quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ,

Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 14. Lựa

chọn dự án và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

1.

[26]

Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh lựa chọn dự án phù hợp để đầu tư theo phương thức PPP căn cứ các điều kiện

sau đây: a) Sự cần thiết đầu tư;

b)

[27]

Phù hợp với ngành, lĩnh vực quy định tại

khoản

1 Điều 4 của Luật này

; có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự

án thuộc ngành, lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

c) Không trùng lặp với dự án đã

có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

d) Có lợi thế so với các hình

thức đầu tư khác căn cứ các yếu tố so sánh về chi phí chuẩn bị đầu tư; khả năng

thu hút nguồn vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nhà đầu tư; khả năng thực hiện

dự án và nghĩa vụ hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Có khả năng bố trí vốn nhà

nước trong trường hợp dự án có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước hoặc có khả năng bố

trí nguồn ngân sách nhà nước, quỹ đất thanh toán trong trường hợp dự án áp dụng

loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân

sách nhà nước.

2.

[28]

(được bãi bỏ)

3.

[29]

(được bãi bỏ)

Điều 15.

[30]

(được

bãi bỏ)

Điều 16.

[31]

(được

bãi bỏ)

Điều 17.

[32]

(được

bãi bỏ)

Điều 18. Điều

chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP

Chủ trương đầu tư dự án PPP

được điều chỉnh khi thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng dự án

PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên hoặc tăng giá trị vốn nhà nước trong dự

án PPP trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện

bất khả kháng;

b) Quy hoạch, chính sách, pháp

luật có liên quan thay đổi;

c) Khi điều chỉnh báo cáo

nghiên cứu khả thi.

Cấp có thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư dự án PPP là cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự

án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3.

[33]

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ

trương đầu tư dự án PPP.

4.

[34]

(được bãi bỏ)

Điều 19.

[35]

(được

bãi bỏ)

Điều 20.

[36]

(được

bãi bỏ)

Điều 21.

Thẩm quyền phê duyệt dự án PPP

[37]

Bộ trưởng, người đứng đầu cơ

quan trung ương, cơ quan khác hoặc người được phân cấp thẩm quyền theo khoản 3 Điều

này phê duyệt dự án PPP thuộc phạm vi quản lý bao gồm:

a) Dự án quy định tại các

khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này

;

b) Dự án không sử dụng vốn nhà

nước, trừ dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội;

c) Dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M; dự án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất; dự án áp dụng

loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán;

d) Dự án PPP khoa học, công nghệ,

dự án ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, ứng

dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh hoặc người được phân cấp thẩm quyền theo khoản 3 Điều này phê duyệt dự án

PPP sau đây:

a) Dự án quy định tại các

khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 12 của Luật này

;

b) Dự án quy định tại các điểm

b, c và d khoản 1 Điều này thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 22.

[38]

(được

bãi bỏ)

Điều 23.

[39]

(được

bãi bỏ)

Điều 24. Điều

chỉnh dự án PPP

Báo cáo nghiên cứu khả thi

được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện

bất khả kháng;

b) Xuất hiện các yếu tố mang lại

hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án;

c) Quy hoạch, chính sách, pháp

luật có liên quan thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô

của dự án;

d) Không lựa chọn được nhà đầu

tư thực hiện dự án.

Trường hợp điều chỉnh báo

cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hợp đồng

dự án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên hoặc tăng giá trị vốn nhà nước

trong dự án PPP thì phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ

trương đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt điều chỉnh

dự án.

3.

[40]

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo

quy định tại

Điều 21 của Luật này

. Chính phủ quy định trình

tự, thủ tục điều chỉnh dự án PPP.

4.

[41]

(được bãi bỏ)

Điều 25.

[42]

(được

bãi bỏ)

Mục 2. DỰ

ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Điều 26. Điều

kiện, trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

[43]

Dự án PPP do nhà đầu tư đề

xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp với điều kiện lựa chọn

dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các

điểm a,

b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật này

;

b) Không trùng với dự án PPP

đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc

đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

c) Phù hợp với kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về

quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Chính phủ quy định chi tiết

trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

Điều 27.

[44]

(được

bãi bỏ)

Chương

III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1. QUY

ĐỊNH CHUNG VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 28.

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Việc lựa chọn nhà đầu tư được

thực hiện theo quy trình sau đây:

a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu

áp dụng);

b) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu

tư;

c) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

d) Đánh giá hồ sơ dự thầu;

đ) Trình, thẩm định, phê duyệt

và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

e) Đàm phán, hoàn thiện, ký kết

hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng.

2.

[44]

Căn cứ điều kiện thực hiện cụ thể của từng dự án, cơ

quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đồng thời một số nội dung sau đây:

a) Lựa chọn danh sách ngắn

trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu

tư;

b) Tổ chức lập hồ sơ mời thầu

trong quá trình chuẩn bị dự án quy định tại Chương II của Luật này nhưng phải bảo

đảm việc phê duyệt hồ sơ mời thầu căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, quyết định

phê duyệt dự án.

3.

[46]

Việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình quy định tại khoản

1 Điều này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo lộ trình do

Chính phủ quy định.

Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất

dự án được chấp thuận được ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư cam kết sử dụng

nhà thầu, hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước được ưu đãi khi đánh

giá hồ sơ dự thầu.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 29.

Tư cách hợp lệ của nhà đầu tư

Nhà đầu tư có tư cách hợp lệ

khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có đăng ký thành lập, hoạt động

được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà nhà đầu

tư đang hoạt động;

Hạch toán tài chính độc lập;

bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư;

Không đang trong quá trình

giải thể; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp

luật về phá sản;

Không đang trong thời gian bị

cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

5.

[47]

(được bãi bỏ)

Nhà đầu tư thành lập theo

pháp luật nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường khi tham gia lựa

chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện

theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 30. Bảo

đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc

lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, trừ trường hợp dự án do nhà đầu tư đề

xuất;

Tư vấn thẩm định báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

3.

[48]

Tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá, thẩm định

kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

Cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu.

Điều 31. Lựa

chọn nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế

[49]

Việc lựa chọn nhà đầu tư

trong nước được thực hiện thông qua các hình thức quy định tại các

điều 37, 38, 39 và 40 của Luật này

, trong đó chỉ có nhà đầu tư

thành lập theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là nhà đầu tư trong nước) được

tham dự.

Việc lựa chọn nhà đầu tư quốc

tế được thực hiện thông qua các hình thức quy định tại các

điều

37, 38, 39 và 40 của Luật này

, trong đó nhà đầu tư thành lập theo pháp luật

nước ngoài (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài) và nhà đầu tư trong nước đều

được tham dự.

Việc lựa chọn nhà đầu tư quốc

tế được áp dụng đối với các dự án PPP, trừ trường hợp sau đây:

a) Dự án thuộc ngành, nghề chưa

được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp

luật về đầu tư;

b) Dự án cần thực hiện đấu thầu

trong nước do yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật

nhà nước;

c) Dự án có tổng mức đầu tư

tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công, trừ

dự án PPP khoa học, công nghệ có yêu cầu thu hút nhà đầu tư nước ngoài;

d) Dự án không thuộc trường hợp

quy định tại các điểm a, b và c khoản này và đã thực hiện khảo sát nhưng không

có nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Đối với dự án thực hiện tại

khu vực hạn chế tiếp cận đất đai, khu vực biển hạn chế sử dụng theo quy định của

pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan, cơ quan có thẩm quyền quyết định

việc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quốc tế hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong nước

trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

Điều 32.

Ngôn ngữ sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư

Ngôn ngữ sử dụng trong lựa chọn

nhà đầu tư là tiếng Việt đối với lựa chọn nhà đầu tư trong nước; là tiếng Anh

hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế.

Điều 33. Bảo

đảm dự thầu

Căn cứ vào quy mô và tính chất

của từng dự án, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo

mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư của dự án.

Thời gian có hiệu lực của bảo

đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ

sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày.

Trường hợp gia hạn thời gian

có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn

tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu với điều kiện không thay đổi

nội dung trong hồ sơ dự thầu đã nộp. Trường hợp nhà đầu tư từ chối gia hạn thì

hồ sơ dự thầu sẽ không còn giá trị và bị loại.

Trường hợp liên danh tham dự

thầu, từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ

hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu

cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo

đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Trường hợp có

thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này thì bảo đảm dự

thầu của tất cả thành viên trong liên danh không được hoàn trả.

Bên mời thầu phải hoàn trả

hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn

quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn

nhà đầu tư được phê duyệt. Đối với nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được

hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư thành lập

thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại

Điều 48

của Luật này

.

Trường hợp nhà đầu tư từ chối

gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều này, bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải

tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà đầu tư trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày bên mời thầu

nhận được văn bản từ chối gia hạn.

Bảo đảm dự thầu không được

hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu

trong thời gian hồ sơ dự thầu còn hiệu lực;

b) Nhà đầu tư vi phạm pháp luật

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại

điểm đ khoản

1 Điều 34 của Luật này

;

c) Nhà đầu tư không tiến hành

hoặc từ chối tiến hành đàm phán, hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày kể

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã đàm phán, hoàn

thiện hợp đồng nhưng từ chối ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

d) Doanh nghiệp dự án PPP do

nhà đầu tư thành lập không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại

Điều 48 của Luật này

.

Điều 34. Hủy

thầu

Việc hủy thầu được thực hiện

trong các trường hợp sau đây:

a)

[50]

Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của

hồ sơ mời thầu;

b)

[51]

Thay đổi mục tiêu, quy mô đã ghi trong hồ sơ mời thầu;

c)

[52]

Hồ sơ mời thầu không tuân thủ quy định của Luật này hoặc

quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà đầu tư được lựa chọn không

đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án;

d) Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu

tư không tuân thủ quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có

liên quan dẫn đến hạn chế cạnh tranh giữa các nhà đầu tư;

đ) Có bằng chứng về việc đưa,

nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can

thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn

nhà đầu tư.

Tổ chức, cá nhân có hành vi

vi phạm dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này

phải bồi thường chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của

pháp luật.

Điều 35.

Trách nhiệm của bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Chịu trách nhiệm trước pháp

luật và cơ quan có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Bảo đảm trung thực, khách

quan, công bằng.

Bồi thường thiệt hại theo

quy định của pháp luật.

Bảo mật các tài liệu.

Lưu trữ thông tin liên quan

theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 36. Xử

lý tình huống lựa chọn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

Xử lý tình huống lựa chọn

nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án là việc giải quyết trường hợp phát

sinh chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong Luật này.

Cơ quan có thẩm quyền, bên mời

thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử lý tình huống trên cơ sở

bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Cạnh tranh, công bằng, minh

bạch và hiệu quả kinh tế;

b)

[53]

Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); quyết định

phê duyệt dự án; hồ sơ mời thầu; hồ sơ dự thầu; kết quả lựa chọn nhà đầu tư; hợp

đồng đã ký kết với nhà đầu tư được lựa chọn; tình hình thực tế triển khai thực

hiện dự án.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Mục 2.

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 37. Đấu

thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức

lựa chọn nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà đầu tư tham dự.

2.

[54]

(được bãi bỏ)

Điều 38.

Đàm phán cạnh tranh

Đàm phán cạnh tranh được áp dụng

trong các trường hợp sau đây:

Có không quá 03 nhà đầu tư

đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự;

Dự án ứng dụng công nghệ cao

thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của

pháp luật về công nghệ cao;

Dự án ứng dụng công nghệ mới

theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Điều 39.

Chỉ định nhà đầu tư

Chỉ định nhà đầu tư được áp

dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án cần bảo đảm yêu cầu về

quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Dự án cần phải lựa chọn ngay

nhà đầu tư thay thế theo quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 52 của

Luật này

để bảo đảm tính liên tục trong quá trình thực hiện dự án;

c)

[55]

Dự án do nhà đầu tư đề xuất mà nhà đầu tư có quyền sở hữu

hoặc quyền sử dụng công nghệ chiến lược;

d)

[56]

Dự án cần tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư trước đó đã triển

khai hạ tầng số, nền tảng số nhằm bảo đảm tương thích, đồng bộ, kết nối về kỹ

thuật;

đ)

[57]

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế

- xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia do nhà đầu tư đề xuất và được cấp có thẩm

quyền phê duyệt dự án.

2.

[58]

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án quyết định việc

chỉ định nhà đầu tư đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

Trước khi quyết định áp dụng

hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều này,

cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối

với yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

3.

[59]

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 40. Lựa

chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

[60]

Việc lựa chọn nhà đầu tư

trong trường hợp đặc biệt được áp dụng đối với dự án PPP có một trong các điều

kiện sau:

a) Có yêu cầu bảo đảm lợi ích

quốc gia, thực hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia;

b) Có yêu cầu thực hiện đặt

hàng, giao nhiệm vụ để thực hiện dự án thuộc các lĩnh vực chiến lược, các dự án

đầu tư phát triển trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công

nghệ và đổi mới sáng tạo;

c) Có yêu cầu đặc thù về thủ tục

đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hoặc có điều kiện đặc thù khác mà nếu áp dụng các

hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các

điều 37, 38 và

39 của Luật này

thì không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án.

Cơ quan có thẩm quyền quyết

định việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định

tại khoản này.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Mục 3.

PHƯƠNG PHÁP VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN, HỒ SƠ DỰ THẦU

Điều 41.

[61]

(được

bãi bỏ)

Điều 42.

Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

1.

[62]

Việc đánh giá năng lực của nhà đầu tư được thực hiện

theo phương pháp đạt hoặc không đạt trên cơ sở tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu:

a) Khả năng thu xếp vốn chủ sở

hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1a Điều này;

b) Khả năng huy động vốn vay,

nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp liên danh, năng lực

của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực của các thành viên liên danh.

Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là

30%, từng thành viên trong liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là

15%.

1a.

[63]

Các nhà đầu tư sau đây không phải chứng minh khả năng

thu xếp vốn chủ sở hữu: doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi

nghiệp sáng tạo; trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ sở

ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công

nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ

cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật

căn cứ theo thang điểm 100 hoặc 1.000 hoặc phương pháp đánh giá đạt hoặc không

đạt quy định trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật bao gồm:

tiêu chuẩn về chất lượng, công suất, hiệu suất; tiêu chuẩn vận hành, quản lý,

kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng; tiêu chuẩn về môi trường và an toàn; tiêu chuẩn

kỹ thuật khác.

3.

[64]

Việc đánh giá về tài chính - thương mại căn cứ theo

phương pháp so sánh, xếp hạng quy định trong hồ sơ mời thầu. Phương pháp so sánh,

xếp hạng được xây dựng trên các tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại,

bao gồm một, một số hoặc các tiêu chuẩn sau đây:

a) Tiêu chuẩn giá, phí sản phẩm,

dịch vụ công;

b) Tiêu chuẩn vốn nhà nước hỗ

trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

c) Tiêu chuẩn lợi ích xã hội, lợi

ích nhà nước;

d) Tiêu chuẩn giá trị thanh

toán.

3a.

[65]

Đối với trường hợp dự án PPP khoa học, công nghệ áp dụng

lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài cam kết chuyển giao công nghệ

cho nhà đầu tư, đối tác trong nước thì được hưởng ưu đãi khi đánh giá hồ sơ dự

thầu.

3b.

[66]

Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất và áp dụng hình thức

chỉ định nhà đầu tư, đánh giá đề xuất của nhà đầu tư theo phương pháp đạt hay

không đạt trên cơ sở tiêu chuẩn về năng lực và tài chính - thương mại.

3c.

[67]

Trường hợp sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu mà có từ hai

nhà đầu tư trở lên có đề xuất về tài chính - thương mại ngang nhau thì ưu tiên

nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự.

Các nhà đầu tư là các tổ chức,

doanh nghiệp quy định tại khoản 1a Điều này được sử dụng dự án, công trình do

mình trực tiếp thực hiện mà công nghệ đã được đưa vào vận hành thử nghiệm thành

công để chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự khi tham dự thầu.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 43.

Xét duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn

khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Hồ sơ dự thầu hợp lệ;

Đáp ứng yêu cầu về năng lực,

kinh nghiệm;

Đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ

thuật;

Đáp ứng yêu cầu về tài chính

- thương mại;

Có hồ sơ dự thầu được xếp thứ

nhất.

Chương IV

THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA

DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP; HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Điều 44.

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP

1.

[68]

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu

tư, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án PPP theo loại hình công ty trách

nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng để ký kết và

thực hiện hợp đồng dự án PPP, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. Hồ

sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung theo quy định của pháp luật về

doanh nghiệp và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Doanh nghiệp dự án PPP được

phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại

Điều 78 của

Luật này

.

Ngoài quy định tại khoản 1

và khoản 2 Điều này, việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, giải thể, phá

sản của doanh nghiệp dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh

nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và hợp đồng dự án PPP.

4.

[69]

Nhà đầu tư không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp dự

án PPP nhưng phải tổ chức quản lý và hạch toán độc lập doanh thu, chi phí của dự

án PPP với hoạt động kinh doanh khác của nhà đầu tư trong các trường hợp sau

đây:

a) Nhà đầu tư là doanh nghiệp

nhà nước;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BT; dự án PPP khoa học, công nghệ;

c) Dự án có tổng mức đầu tư

tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

5.

[70]

Doanh nghiệp dự án PPP được kinh doanh ngành, nghề

ngoài phạm vi hợp đồng dự án PPP khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được bên cho vay chấp thuận;

b) Bảo đảm quản lý và hạch toán

độc lập doanh thu, chi phí của dự án PPP với hoạt động kinh doanh khác trong

doanh nghiệp dự án PPP;

c) Hoạt động kinh doanh khác

không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án PPP tại hợp đồng dự án PPP.

Điều 45.

Phân loại hợp đồng dự án PPP

Nhóm hợp đồng dự án áp dụng

cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch

vụ công hoặc áp dụng hình thức kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, bao

gồm:

[71]

a) Hợp đồng BOT là hợp đồng mà

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, kinh doanh, vận

hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định; hết thời hạn,

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

đó cho Nhà nước;

b) Hợp đồng BTO là hợp đồng mà

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng; sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho Nhà nước và được quyền

kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó trong thời hạn nhất

định;

c) Hợp đồng BOO là hợp đồng mà

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, sở hữu, kinh

doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời hạn nhất định; hết

thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chấm dứt hợp đồng;

d) Hợp đồng O&M là hợp đồng

mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để kinh doanh, quản lý

một phần hoặc toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có trong thời hạn

nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chấm dứt hợp đồng.

Nhóm hợp đồng dự án áp dụng

cơ chế Nhà nước thanh toán trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, bao gồm:

a) Hợp đồng BTL là hợp đồng mà

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng và chuyển giao cho Nhà nước sau khi hoàn thành; được quyền

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở vận hành, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng đó trong thời hạn nhất định; cơ quan ký kết hợp đồng thuê dịch

vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP;

b) Hợp đồng BLT là hợp đồng mà

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở vận hành,

khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó trong thời hạn nhất định; cơ

quan ký kết hợp đồng thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đó cho Nhà nước.

2a.

[72]

Hợp đồng BT là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan có thẩm

quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng; sau khi hoàn thành, nhà đầu tư chuyển giao công trình dự án BT

cho cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng BT được thực hiện theo

hình thức sau đây:

a) Thanh toán bằng quỹ đất được

thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai, quỹ đất do cơ quan, tổ chức của

Nhà nước quản lý để thực hiện dự án đối ứng. Việc giao đất, cho thuê đất để thực

hiện công trình BT và dự án đối ứng là trường hợp giao đất, cho thuê đất không

đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

có sử dụng đất. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định

của pháp luật về đất đai. Giá đất dự kiến của quỹ đất thanh toán dự án BT được

tính căn cứ bảng giá đất tại thời điểm lập dự án, lập hồ sơ mời thầu. Việc

thanh toán được thực hiện theo cơ chế bù trừ chênh lệch giữa giá trị công trình

BT và giá trị quỹ đất thanh toán;

b)

[73]

Thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn đầu tư

công hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất,

tài sản công và được hạch toán thu, hạch toán chi ngân sách nhà nước. Giá trị

công trình dự án BT gồm tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định theo

quy định của pháp luật về xây dựng và các chi phí khác sau giai đoạn xây dựng,

trong đó có lãi vay sau giai đoạn xây dựng, lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư;

c) Không yêu cầu thanh toán.

2b.

[74]

Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm b khoản 2a Điều

này.

Hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng

kết hợp giữa các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4.

[75]

(được bãi bỏ)

Điều 46. Hồ

sơ hợp đồng dự án PPP

Hồ sơ hợp đồng dự án PPP bao

gồm các tài liệu chủ yếu sau đây:

a) Hợp đồng dự án PPP bao gồm điều

kiện chung, điều kiện cụ thể;

b) Phụ lục hợp đồng (nếu có);

c) Biên bản đàm phán hợp đồng;

d) Quyết định phê duyệt kết quả

lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu

làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;

e) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu

sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu.

Khi có sự thay đổi các nội

dung hợp đồng, các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng.

Điều 47. Hợp

đồng dự án PPP

76

Hợp đồng dự án PPP phải xác

định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư và doanh

nghiệp dự án PPP. Trường hợp nhà đầu tư không thành lập doanh nghiệp dự án PPP,

hợp đồng dự án PPP phải quy định nhà đầu tư thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ,

trách nhiệm của doanh nghiệp dự án PPP quy định tại Luật này.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 48. Bảo

đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP phải

thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu

lực.

Căn cứ quy mô, tính chất của

dự án, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu

theo mức xác định từ 01% đến 03% tổng mức đầu tư của dự án.

Thời gian có hiệu lực của bảo

đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày doanh

nghiệp dự án PPP hoàn thành nghĩa vụ trong giai đoạn xây dựng công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng theo hợp đồng; trường hợp cần kéo dài thời gian xây dựng, nhà đầu

tư phải gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Doanh nghiệp dự án PPP được

hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, trừ trường hợp quy định tại khoản

5 Điều này; đối với hợp đồng O&M, bảo đảm thực hiện hợp đồng được hoàn trả

hoặc giải tỏa sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Doanh nghiệp dự án PPP không

được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau

đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng

sau khi ký kết hợp đồng;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp

đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại

điểm

d khoản 2 Điều 52 của Luật này

;

c) Không gia hạn hiệu lực của bảo

đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Chính phủ quy định chi tiết

tỷ lệ giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 49.

Ký kết hợp đồng dự án PPP

1.

[77]

Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh

toán, hợp đồng dự án PPP được ký kết trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả lựa

chọn nhà đầu tư, kết quả đàm phán hợp đồng, hồ sơ dự thầu còn hiệu lực, thông

tin năng lực của nhà đầu tư đã được cập nhật tại thời điểm ký kết và hồ sơ mời

thầu. Trường hợp dự án PPP có tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công và thuộc loại

công trình thiết kế ba bước theo quy định của pháp luật về xây dựng, cơ quan có

thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán của

tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm

hợp đồng được ký kết trên cơ sở thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được phê duyệt.

1a.

[78]

Hợp đồng dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu

thanh toán được ký kết trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án, kết quả đàm phán

hợp đồng.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP hợp thành một bên và cùng ký vào hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng.

Đối với nhà đầu tư liên

danh, tất cả các thành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào

hợp đồng.

Điều 50. Sửa

đổi hợp đồng dự án PPP

Việc sửa đổi hợp đồng dự án

PPP phải quy định trong hợp đồng và được các bên xem xét khi thuộc một trong

các trường hợp sau đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện

bất khả kháng hoặc khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản hoặc có sự thay đổi về quy hoạch,

chính sách, pháp luật có liên quan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương án kỹ

thuật, tài chính của dự án, giá, phí sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp dự

án PPP cung cấp;

b) Điều chỉnh một trong các bên

ký kết hợp đồng;

c) Điều chỉnh thời hạn hợp đồng

dự án PPP theo quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 51 của Luật

này

;

d) Trường hợp khác thuộc thẩm

quyền của cơ quan ký kết hợp đồng mà không làm thay đổi chủ trương đầu tư, mang

lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án.

Trình tự sửa đổi hợp đồng dự

án PPP được quy định như sau:

a) Một trong các bên hợp đồng

có văn bản đề nghị sửa đổi hợp đồng, trong đó nêu rõ trường hợp được áp dụng để

xem xét sửa đổi;

b) Các bên tổ chức đàm phán các

nội dung hợp đồng dự kiến sửa đổi bao gồm giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; thời

hạn hợp đồng; các nội dung khác của hợp đồng khi có sự thay đổi;

c) Các bên ký kết phụ lục hợp đồng

đối với các nội dung sửa đổi.

Trường hợp sửa đổi hợp đồng

dẫn đến thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng

mức đầu tư từ 10% trở lên, tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP sau khi đã

sử dụng hết dự phòng thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư

theo quy định tại

Điều 18 của Luật này

trước khi ký kết phụ

lục hợp đồng đối với các nội dung sửa đổi.

Điều 51.

Thời hạn hợp đồng dự án PPP

Thời hạn hợp đồng do các bên

thỏa thuận căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án và kết quả lựa chọn nhà đầu

tư.

Các bên ký kết hợp đồng được

điều chỉnh thời hạn hợp đồng nhưng bảo đảm tổng thời hạn hợp đồng, bao gồm thời

gian điều chỉnh không vượt quá thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của

pháp luật về đất đai và không làm thay đổi các nội dung khác của quyết định chủ

trương đầu tư dự án.

Các trường hợp điều chỉnh thời

hạn hợp đồng bao gồm:

a)

[79]

Chậm hoàn thành giai đoạn xây dựng hoặc gián đoạn trong

quá trình vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án PPP hoặc công

trình khác trực tiếp liên quan đến dự án PPP do hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo

quy định của pháp luật về dân sự vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của một bên;

b) Cơ quan có thẩm quyền hoặc

cơ quan có thẩm quyền khác của Nhà nước đình chỉ dự án, trừ trường hợp phải

đình chỉ do lỗi của doanh nghiệp dự án PPP;

c) Chi phí gia tăng phát sinh

do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng chưa được xác định

khi ký kết hợp đồng và nếu không được gia hạn thì doanh nghiệp dự án PPP không

thể thu hồi các chi phí này;

d)

[80]

Khi có sự thay đổi về quy hoạch, chính sách, pháp luật

có liên quan làm giảm doanh thu so với mức doanh thu trong phương án tài chính

quy định tại hợp đồng trong khung tỷ lệ do các bên thoả thuận quy định tại

khoản 2 Điều 82 của Luật này

;

đ)

[81]

Khi doanh thu tăng so với mức doanh thu trong phương án

tài chính quy định tại hợp đồng trong khung tỷ lệ do các bên thoả thuận quy định

tại

khoản 1 Điều 82 của Luật này

.

4.

[82]

Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất và áp dụng hình thức

chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, định kỳ

hằng năm, các bên ký kết hợp đồng có trách nhiệm cập nhật doanh thu thực tế của

dự án làm cơ sở để thực hiện điều chỉnh thời hạn hợp đồng theo quy định tại điểm

d hoặc điểm đ khoản 3 Điều này.

Điều 52.

Chấm dứt hợp đồng dự án PPP

Việc chấm dứt hợp đồng dự án

PPP thực hiện theo quy định tại hợp đồng, làm cơ sở cho việc thanh lý hợp đồng.

Việc chấm dứt hợp đồng dự án

PPP trước thời hạn chỉ áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a)

[83]

Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng, quy hoạch,

chính sách, pháp luật có liên quan thay đổi mà các bên đã thực hiện các biện

pháp khắc phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;

b) Vì lợi ích quốc gia; bảo đảm

yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;

c) Khi doanh nghiệp dự án PPP mất

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

d) Khi một trong các bên trong

hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng;

đ) Trường hợp khác do hoàn cảnh

thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về dân sự, các bên ký kết hợp đồng

thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng;

e)

[84]

Trường hợp sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng

tạo do doanh nghiệp dự án PPP tạo ra đã thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm

doanh thu quy định tại

khoản 2a Điều 82 của Luật này

trong

03 năm đầu sau thời điểm vận hành, kinh doanh nhưng doanh thu thực tế vẫn thấp

hơn 50% doanh thu dự kiến trong phương án tài chính.

2a.

[85]

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được chi trả chi phí

trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sau đây:

a) Trường hợp quy định tại các điểm

a, b và đ khoản 2 Điều này và hợp đồng dự án xác định thuộc trách nhiệm chi trả

của cơ quan ký kết hợp đồng;

b) Trường hợp quy định tại điểm

d khoản 2 Điều này do lỗi của cơ quan ký kết hợp đồng;

c)

[86]

Trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều này khi nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên

quan trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát

triển công nghệ theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và được

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu.

2b.

[87]

Chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP quy định tại khoản 2a Điều này phải được

Kiểm toán nhà nước kiểm toán làm cơ sở chi trả cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP. Cơ quan ký kết hợp đồng và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được thỏa

thuận thuê kiểm toán độc lập kiểm toán chi phí này.

Cơ quan ký kết hợp đồng phải

báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng

dự án PPP trước thời hạn, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ sau

đây:

a) Phối hợp với bên cho vay tổ

chức lựa chọn nhà đầu tư thay thế để ký kết hợp đồng dự án PPP mới;

b)

[88]

Trong thời gian chưa thực hiện phương án xử lý, chưa lựa

chọn được nhà đầu tư thay thế, cơ quan ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm tổ chức

bảo đảm an toàn, chống xuống cấp cho công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với

dự án đang trong giai đoạn xây dựng; tổ chức vận hành, kinh doanh công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch

vụ công đối với dự án đang trong giai đoạn vận hành. Đối với kết cấu hạ tầng đường

bộ, cơ quan ký kết hợp đồng còn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật

về đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan ký kết hợp đồng thực

hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều này được sử dụng nguồn vốn quy định tại

khoản 3 Điều 73 của Luật này

và nguồn thu hợp pháp khác.

6.

[89]

Trường hợp hợp đồng dự án PPP được chấm dứt trước thời

hạn theo quy định tại khoản 2a Điều này, kinh phí mua lại doanh nghiệp dự án

PPP hoặc chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng được bố trí từ vốn nhà nước theo

quy định của pháp luật. Trường hợp chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà đầu tư quy

định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này mà cơ quan ký kết hợp đồng và bên

cho vay lựa chọn được nhà đầu tư thay thế thì nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển

nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư thay thế.

6a.

[90]

Việc sử dụng vốn đầu tư công để bồi thường, chấm dứt hợp

đồng trước thời hạn được thực hiện như sau:

a) Trường hợp hợp đồng dự án bị

chấm dứt trong giai đoạn xây dựng, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền quy

định tại

khoản 2 Điều 93, khoản 3 Điều 94 của Luật này

, cơ

quan có thẩm quyền lập dự án sử dụng vốn đầu tư công gồm chi phí đầu tư xây dựng

phần công trình còn lại và chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng cho nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định

đầu tư dự án quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu

tư công.

Trường hợp cấp có thẩm quyền

quyết định không tiếp tục đầu tư, xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

chưa hoàn thành, cơ quan có thẩm quyền thực hiện trình tự, thủ tục thanh toán

cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Trường hợp hợp đồng dự án bị

chấm dứt trong giai đoạn vận hành, kinh doanh, căn cứ quyết định của cấp có thẩm

quyền quy định tại

khoản 2 Điều 93, khoản 3 Điều 94 của Luật

này

, cơ quan có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn vào

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm hoặc bổ sung dự toán vào kế hoạch vốn

ngân sách trung ương, địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu

tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước. Các hoạt động quy định tại điểm này

thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng đối với từng nguồn vốn quy định tại

pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 53.

Quyền của bên cho vay

Trong quá trình thực hiện hợp

đồng dự án PPP, quyền của bên cho vay thực hiện theo thỏa thuận của các bên

trong hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng dự án PPP và quy định của pháp luật có

liên quan.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng

dự án PPP trước thời hạn mà phải lựa chọn nhà đầu tư thay thế, bên cho vay phối

hợp với cơ quan ký kết hợp đồng lựa chọn nhà đầu tư thay thế quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 39 của Luật này

.

Nội dung quy định tại khoản

2 Điều này phải được thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan ký kết hợp đồng, bên

cho vay và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.

Điều 54.

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP

1.

[91]

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp

cho nhà đầu tư khác; các thành viên trong nhà đầu tư liên danh có quyền chuyển

nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhau hoặc cho nhà đầu tư khác ngoài liên danh.

2.

[92]

(được bãi bỏ)

Việc chuyển nhượng quy định

tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

[93]

a) Không được làm thay đổi việc

thực hiện hợp đồng dự án PPP đã ký kết;

b) Tuân thủ quy định của pháp

luật có liên quan;

c) Được cơ quan ký kết hợp đồng

chấp thuận;

d) Có sự thỏa thuận của bên cho

vay và các thành viên trong liên danh trong trường hợp là nhà đầu tư liên danh.

Bên nhận chuyển nhượng phải

đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Không bị hạn chế quyền được

nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

b)

[94]

(được bãi bỏ)

c) Cam kết tiếp tục thực hiện

các quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo quy định tại hợp đồng dự án

PPP và các hợp đồng có liên quan.

5.

[95]

Trường hợp chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1 Điều

này làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp dự án PPP phải

thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 55.

Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng dự án PPP và các phụ lục

hợp đồng, các văn bản có liên quan khác được ký kết giữa cơ quan nhà nước Việt

Nam với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được điều chỉnh bởi pháp luật Việt

Nam. Đối với những vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy định, các bên có thể

thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dự án PPP trên cơ sở không được trái với các

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Chương V

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỢP

ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Mục 1. XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Điều 56.

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ

trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng tổ chức bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất,

bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, hợp

đồng dự án PPP và các hợp đồng liên quan.

Điều 57. Lập,

thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán

1.

[96]

Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi và quy định của hợp đồng

dự án PPP, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện một, một số hoặc các nội dung sau

đây:

a) Lập thiết kế xây dựng sau

thiết kế cơ sở của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP theo quy

định của pháp luật về xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

b) Lập thiết kế của hệ thống cơ

sở hạ tầng thuộc dự án PPP theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự

án không có cấu phần xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

c) Đối với dự án PPP sử dụng vốn

đầu tư công theo cách thức tách thành tiểu dự án, doanh nghiệp dự án PPP lập

thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sử

dụng vốn của nhà đầu tư; lập thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng thuộc tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công căn cứ thiết kế kỹ thuật

đã được phê duyệt;

d) Đối với dự án PPP sử dụng vốn

đầu tư công theo cách thức bố trí vào hạng mục cụ thể, ngoài trách nhiệm quy định

tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp dự án PPP lập dự toán đối với hạng

mục sử dụng vốn đầu tư công, gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của

pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc cơ quan chuyên

môn theo quy định của pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần

xây dựng để tổ chức thẩm định.

Doanh nghiệp dự án PPP phê

duyệt thiết kế, dự toán quy định tại khoản 1 Điều này và gửi cơ quan ký kết hợp

đồng các tài liệu sau đây để theo dõi, giám sát:

a) Hồ sơ thiết kế, dự toán đã

được phê duyệt;

b) Hồ sơ thẩm định thiết kế, dự

toán của cơ quan chuyên môn.

Điều 58. Lựa

chọn nhà thầu thực hiện dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP phải ban

hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp

trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

Bảo đảm công bằng, minh bạch

và hiệu quả kinh tế;

Bảo đảm không gây ảnh hưởng,

tác động tiêu cực đến quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, lợi ích quốc

gia, lợi ích cộng đồng và lợi ích của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp

đồng;

Nhà thầu được lựa chọn phải

đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp khả thi thực hiện gói thầu,

dự án; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thực hiện gói thầu theo hợp đồng

ký kết với doanh nghiệp dự án PPP, trong đó phải có nội dung ràng buộc về trách

nhiệm nếu chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không đáp ứng yêu cầu tại

hợp đồng dự án PPP. Doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến

độ thực hiện dự án;

Khuyến khích sử dụng nhà thầu

trong nước đối với phần công việc mà nhà thầu trong nước thực hiện được;

Chỉ sử dụng lao động nước

ngoài nếu lao động trong nước không đáp ứng yêu cầu.

Điều 59.

Quản lý, giám sát chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Doanh nghiệp dự án PPP chịu

trách nhiệm tổ chức quản lý, giám sát về chất lượng, nghiệm thu các hạng mục và

toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển

khai xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo hợp đồng, cơ quan ký kết

hợp đồng có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức kiểm tra việc doanh nghiệp

dự án PPP giám sát quá trình thi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

b) Kiểm tra việc tuân thủ các

quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng;

c) Tổ chức kiểm định chất lượng

bộ phận, hạng mục và toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi có nghi ngờ

về chất lượng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Đề nghị doanh nghiệp dự án

PPP yêu cầu nhà thầu điều chỉnh hoặc đình chỉ thi công khi xét thấy chất lượng

công việc thực hiện không bảo đảm yêu cầu.

Cơ quan ký kết hợp đồng được

thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

Chi phí thuê tư vấn kiểm định

chất lượng và chi phí khác liên quan được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan ký kết hợp

đồng kết luận chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không đáp ứng yêu cầu

tại hợp đồng do lỗi của doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu thì doanh nghiệp dự án

PPP chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí;

b) Trường hợp cơ quan ký kết hợp

đồng kết luận chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu tại

hợp đồng hoặc kết luận không đáp ứng yêu cầu tại hợp đồng nhưng không do lỗi của

doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu thì cơ quan ký kết hợp đồng sử dụng chi phí

triển khai thực hiện dự án quy định tại

khoản 3 Điều 73 của Luật

này

để thanh toán.

Điều 60.

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Sau khi hoàn thành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện quyết toán vốn

đầu tư công trong dự án PPP như sau:

a) Trường hợp vốn đầu tư công

trong dự án PPP được quản lý và sử dụng theo quy định tại

điểm

a khoản 5 Điều 70 và khoản 2 Điều 72 của Luật này

, cơ quan ký kết hợp đồng

và doanh nghiệp dự án PPP thực hiện quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP

theo quy định của pháp luật như đối với dự án đầu tư công;

b) Trường hợp vốn đầu tư công

trong dự án PPP được quản lý và sử dụng theo quy định tại

điểm

b khoản 5 Điều 70 của Luật này

, cơ quan ký kết hợp đồng tổng hợp giá trị đã

giải ngân cho doanh nghiệp dự án PPP được kiểm toán độc lập kiểm toán, làm cơ sở

để quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP. Vốn đầu tư công trong dự án PPP

được quyết toán không vượt quá mức vốn nhà nước được xác định tại hợp đồng.

2.

[97]

Sau khi hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng,

cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án PPP thực hiện quyết toán vốn đầu

tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Đối với dự án PPP áp dụng hình

thức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm phán cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư, giá trị

quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc giá trị

quyết toán vốn đầu tư đối với dự án không có cấu phần xây dựng được xác định

căn cứ hợp đồng đã ký kết. Đối với dự án PPP áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu

tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để lựa chọn nhà đầu tư,

thời hạn hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo giá trị quyết toán trong trường hợp

giá trị quyết toán thấp hơn so với giá trị hợp đồng.

Cơ quan ký kết hợp đồng thỏa

thuận với doanh nghiệp dự án PPP tại hợp đồng về việc lựa chọn tổ chức kiểm

toán độc lập có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện việc kiểm toán vốn đầu tư

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 61.

Xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Sau khi hoàn thành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp dự án PPP tổ chức nghiệm thu công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc pháp

luật khác có liên quan làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành.

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận

hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy định tại khoản 1 Điều này, cơ

quan ký kết hợp đồng kiểm tra và cấp xác nhận hoàn thành cho doanh nghiệp dự án

PPP. Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP hoàn thành giai đoạn xây dựng trước thời

hạn hoặc tiết kiệm được chi phí đầu tư thì việc xác nhận hoàn thành công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng không ảnh hưởng đến thời hạn hợp đồng hoặc mức giá, phí

sản phẩm, dịch vụ công được xác định tại hợp đồng.

Chính phủ quy định hồ sơ, thời

hạn xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Mục 2. QUẢN

LÝ, VẬN HÀNH, KINH DOANH CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Điều 62.

Quản lý dự án PPP

Việc quản lý công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng và các tài sản khác trong quá trình thực hiện dự án PPP được thực

hiện theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và hợp

đồng dự án PPP.

Điều 63. Điều

kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Trừ trường hợp quy định tại khoản

2 Điều này, doanh nghiệp dự án PPP được vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng kể từ ngày cơ quan ký kết hợp đồng xác nhận hoàn thành theo quy định

tại

Điều 61 của Luật này

.

Đối với dự án PPP áp dụng loại

hợp đồng O&M, doanh nghiệp dự án PPP vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng kể từ ngày hợp đồng dự án PPP có hiệu lực.

Điều 64.

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Trong quá trình vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp dự án PPP có trách

nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và các thỏa thuận khác tại hợp đồng;

b) Bảo đảm việc sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo các điều kiện quy định tại hợp đồng;

c) Đối xử bình đẳng với tất cả

đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp dự án PPP cung cấp;

không được từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đối tượng sử dụng;

d) Tiếp nhận, xử lý kịp thời ý

kiến của đối tượng sử dụng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp

dự án PPP cung cấp;

đ) Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ,

bảo đảm công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vận hành an toàn theo đúng thiết kế

hoặc quy trình đã cam kết tại hợp đồng.

Cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng phối hợp với doanh nghiệp dự án PPP thực hiện trách nhiệm

quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Điều 65.

Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công

Giá, phí sản phẩm, dịch vụ

công và điều kiện, thủ tục, điều chỉnh được quy định tại hợp đồng dự án PPP

theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP, người sử

dụng và Nhà nước, tạo điều kiện để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thu hồi vốn

và có lợi nhuận. Phương án giá, khung giá sản phẩm, dịch vụ công theo thời hạn

hợp đồng dự án PPP phải xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng

thời kỳ bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình

thành giá.

Việc áp dụng biện pháp hỗ trợ

về giá, phí sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc thỏa thuận, điều chỉnh

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ trong hợp đồng dự án PPP phải

phù hợp với quy định của pháp luật về giá, phí.

Khi điều chỉnh giá, phí sản

phẩm, dịch vụ công, việc công khai thông tin điều chỉnh thực hiện như sau:

a) Chậm nhất là 10 ngày trước

khi áp dụng mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được điều chỉnh, cơ quan ký kết

hợp đồng công bố thông tin theo quy định tại

Điều 9 của Luật

này

;

b) Doanh nghiệp dự án PPP niêm

yết mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công được điều chỉnh tại địa điểm cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công theo quy định của pháp luật về giá, phí.

Điều 66.

Giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ công

Doanh nghiệp dự án PPP phải

bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công theo hợp đồng

dự án PPP.

Cơ quan ký kết hợp đồng có

trách nhiệm tổ chức giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ công do doanh nghiệp

dự án PPP cung cấp theo hợp đồng dự án PPP.

Trường hợp xét thấy chất lượng

sản phẩm, dịch vụ công không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng dự án PPP, cơ quan

ký kết hợp đồng yêu cầu doanh nghiệp dự án PPP khắc phục theo thời hạn quy định

tại hợp đồng; trường hợp doanh nghiệp dự án PPP không khắc phục hoặc chậm khắc

phục thì áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trong hợp đồng.

Cơ quan ký kết hợp đồng được

thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này. Chi phí

thuê tư vấn được thanh toán theo quy định tại

khoản 4 Điều 59 của

Luật này

.

Mục 3.

CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Điều 67.

Chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Việc chuyển giao công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng và xác định chất lượng, giá trị công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng trước khi chuyển giao thực hiện theo quy định tại hợp đồng dự án

PPP. Giá trị còn lại của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sau chuyển giao được

tổng hợp vào tài sản nhà nước và ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước.

Trình tự, thủ tục xử lý tài

sản chuyển giao thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản

công.

Chính phủ quy định chi tiết khoản

2 Điều này.

Điều 68.

Thanh lý hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng dự án PPP được

thanh lý như sau:

a) Trường hợp các bên đã hoàn

thành nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên ký kết hợp đồng xác nhận việc hoàn thành

và chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên;

b) Trường hợp hợp đồng bị chấm

dứt trước thời hạn theo quy định tại

khoản 2 Điều 52 của Luật

này

, các bên ký kết hợp đồng xác nhận các nghĩa vụ đã hoàn thành và trách nhiệm

của các bên đối với phần công việc chưa hoàn thành.

Thời hạn thanh lý hợp đồng dự

án PPP do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày

các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày các bên thống nhất chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn.

Trường hợp phát sinh chi phí

khi thanh lý hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này thì nội dung thanh lý hợp đồng

phải xác định nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án PPP đối

với chi phí phát sinh.

Chương VI

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ

ÁN PPP

Mục 1. VỐN

NHÀ NƯỚC TRONG DỰ ÁN PPP

Điều 69. Sử

dụng vốn nhà nước trong dự án PPP

Vốn nhà nước được sử dụng

cho các mục đích sau đây:

a) Hỗ trợ xây dựng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP;

b)

[98]

Thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm,

dịch vụ công theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT; thanh toán cho nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án PPP theo hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước;

c) Chi trả kinh phí bồi thường,

giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm;

d)

[99]

Chi trả phần giảm doanh thu; chi phí bồi thường, chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn;

đ) Chi phí của cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, đơn vị chuẩn bị dự án PPP, bên mời thầu để thực

hiện các hoạt động thuộc nhiệm vụ của mình quy định tại

Điều 11

của Luật này

;

e) Chi phí của Hội đồng thẩm định

dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP.

2.

[100]

Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định tại

điểm a và điểm c khoản 1 Điều này không quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức

đầu tư của dự án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2a Điều này.

2a.

[101]

Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP cao hơn mức quy

định tại khoản 2 Điều này nhưng không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu

tư của dự án trong trường hợp dự án PPP đáp ứng một, một số hoặc các điều kiện

sau đây:

a) Dự án có chi phí quy định tại

điểm c khoản 1 Điều này vượt quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư;

b) Dự án thực hiện trên địa bàn

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc

biệt khó khăn và cần sử dụng vốn nhà nước cao hơn mức quy định tại khoản 2 Điều

này để bảo đảm tính khả thi về tài chính của dự án;

c)

[102]

Dự án PPP khoa học, công nghệ; dự án có yêu cầu tiếp

nhận chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến từ nhà đầu tư tư nhân

và cần sử dụng vốn nhà nước cao hơn mức quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm

tính khả thi về tài chính của dự án.

2b.

[103]

Trường hợp dự án đáp ứng một, một số hoặc các điều kiện

quy định tại khoản 2a Điều này, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

quyết định việc áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định như

sau:

a) Đối với dự án PPP không phân

chia dự án thành phần, tỷ lệ vốn nhà nước được áp dụng không quá 70% sơ bộ tổng

mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án;

b) Đối với dự án PPP gồm các dự

án PPP thành phần, tỷ lệ vốn nhà nước không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng

mức đầu tư của từng dự án thành phần;

c) Đối với dự án được tách

thành các dự án thành phần gồm dự án đầu tư công và dự án PPP, tỷ lệ vốn nhà nước

không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án PPP. Trường hợp

việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công

trình tạm được tách thành một dự án thành phần độc lập sử dụng vốn đầu tư công,

dự án thành phần PPP được áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước không quá 70% sơ bộ tổng mức

đầu tư, tổng mức đầu tư khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b, điểm c khoản

2a Điều này.

Chính phủ quy định chi tiết

việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP.

Điều 70. Vốn

nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được sử dụng để hỗ trợ thực hiện dự án trong

giai đoạn xây dựng nhằm gia tăng tính hiệu quả về tài chính cho dự án.

Tỷ lệ vốn nhà nước hỗ trợ

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong dự án PPP được xác định trên

cơ sở phương án tài chính sơ bộ tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khi quyết định

chủ trương đầu tư.

Tỷ lệ, giá trị vốn nhà nước

hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được thanh toán theo hợp đồng

dự án PPP.

4.

[104]

Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về

đầu tư công.

Việc quản lý và sử dụng vốn

nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn

vốn đầu tư công thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Tách thành tiểu dự án trong

dự án PPP. Việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước được thực hiện theo quy định của

pháp luật về đầu tư công;

b) Bố trí vào hạng mục cụ thể

theo tỷ lệ và giá trị, tiến độ và điều kiện quy định tại hợp đồng.

Điều 71. Vốn

nhà nước thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Vốn nhà nước thanh toán cho

doanh nghiệp dự án PPP được sử dụng trong hợp đồng BTL, hợp đồng BLT trên cơ sở

chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được bố trí từ nguồn vốn nhà nước trong dự án

PPP và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 72. Vốn

nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng

công trình tạm

Vốn nhà nước bồi thường, giải

phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm được bố trí

từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Căn cứ quy mô, tính chất của

từng dự án, cơ quan ký kết hợp đồng xem xét việc tách vốn nhà nước bồi thường,

giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm thành

dự án thành phần hoặc tiểu dự án và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu

tư công và pháp luật về đất đai.

Điều 73.

Chi phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, đơn vị chuẩn bị dự

án PPP, bên mời thầu, Hội đồng thẩm định dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ

thẩm định dự án PPP

1.

[105]

Chi phí chuẩn bị dự án của cơ quan có thẩm quyền, đơn

vị chuẩn bị dự án PPP; chi phí tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định dự án

PPP và đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP; chi phí tổ chức lựa chọn

nhà đầu tư, ký kết hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu được bố trí

từ nguồn vốn đầu tư công, chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác và tính vào

tổng mức đầu tư của dự án.

Nhà đầu tư được lựa chọn chịu

trách nhiệm hoàn trả các chi phí quy định tại khoản 1 Điều này về ngân sách nhà

nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc về nguồn vốn hợp

pháp đã được sử dụng để chuẩn bị dự án.

3.

[106]

Chi phí triển khai thực hiện dự án sau khi ký kết hợp

đồng của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng được bố trí từ nguồn vốn

chi thường xuyên của các cơ quan này và nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 74. Lập

kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP

Việc lập kế hoạch vốn đầu tư

công sử dụng trong dự án PPP được quy định như sau:

Căn cứ chủ trương đầu tư được

cấp có thẩm quyền quyết định, vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP được tổng

hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;

Căn cứ kế hoạch đầu tư công

trung hạn, báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết quả

lựa chọn nhà đầu tư, vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP được tổng hợp

trong kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Trường hợp dự án PPP có nhu

cầu sử dụng vốn đầu tư công nhưng chưa thuộc danh mục dự án trong kế hoạch đầu

tư công trung hạn thì được cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào danh mục này

và sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trình tự, thủ tục điều

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu

tư công;

Trường hợp dự án PPP áp dụng

loại hợp đồng BTL, hợp đồng BLT sử dụng vốn đầu tư công để thanh toán cho doanh

nghiệp dự án PPP, việc tổng hợp vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công

trung hạn và hằng năm thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Căn cứ thời hạn hợp đồng dự án PPP, phần vốn đầu tư công được tiếp tục bố trí

trong các kỳ trung hạn tiếp theo.

Điều 75. Lập

dự toán nguồn vốn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp dành để chi thường

xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ quyết định chủ trương

đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết quả

lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng lập dự toán ngân sách hằng năm đối

với nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho doanh nghiệp

dự án PPP theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với khoản chi thường

xuyên quy định tại

khoản 3 Điều 73 của Luật này

, cơ quan có

thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng lập dự toán ngân sách hằng năm, trình cấp

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Mục 2. VỐN

THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP DỰ ÁN PPP

Điều 76.

Thu xếp tài chính thực hiện dự án PPP

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu, huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp

pháp khác để thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng dự án PPP. Tổng số vốn

vay thông qua các hình thức vay không vượt quá tổng số vốn vay quy định tại hợp

đồng dự án PPP.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ

ngày ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP phải hoàn thành thu xếp

tài chính; đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc

hội hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 18

tháng.

Hình thức xử lý trong trường

hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP không thu xếp được tài chính theo thời hạn

quy định tại khoản 2 Điều này phải được quy định tại hồ sơ mời thầu.

Điều 77.

Góp vốn chủ sở hữu

Nhà đầu tư phải góp vốn chủ

sở hữu tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư dự án không bao gồm vốn nhà nước quy định

tại

Điều 70 và Điều 72 của Luật này

.

Nhà đầu tư phải góp vốn chủ

sở hữu theo tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng dự án PPP.

Điều 78.

Phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP được

phát hành, mua lại trái phiếu riêng lẻ do mình đã phát hành theo quy định của Luật

này, pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán để huy động vốn thực hiện dự án

PPP; không được phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng

quyền riêng lẻ.

Việc phát hành trái phiếu

theo quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Số vốn huy động thông qua

phát hành trái phiếu không vượt quá giá trị phần vốn vay được xác định tại hợp

đồng dự án PPP;

b) Vốn huy động thông qua phát

hành trái phiếu không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích

thực hiện dự án theo hợp đồng dự án PPP hoặc cho việc cơ cấu lại các khoản nợ của

doanh nghiệp;

c) Doanh nghiệp dự án PPP phải

mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu. Việc giải ngân vốn từ phát

hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này.

Doanh nghiệp dự án PPP hoạt

động chưa đủ thời gian 01 năm thì khi phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản

1 Điều này được miễn điều kiện có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm

phát hành được kiểm toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Chương

VII

ƯU ĐÃI VÀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Điều 79.

Ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

PPP được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu

đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, đầu tư và quy định khác

của pháp luật có liên quan.

Điều 80. Bảo

đảm đầu tư

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án PPP được hưởng các bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật này và pháp luật về

đầu tư.

Bảo đảm về quyền tiếp cận đất,

quyền sử dụng đất và tài sản công khác được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dự án PPP được

Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép sử dụng tài sản công khác để thực

hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về

quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Mục đích sử dụng đất của dự

án được bảo đảm không thay đổi trong toàn bộ thời hạn thực hiện hợp đồng, kể cả

trường hợp bên cho vay thực hiện quyền theo quy định tại

Điều

53 của Luật này

.

Bảo đảm cung cấp dịch vụ

công được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dự án PPP được

sử dụng công trình công cộng và công trình phụ trợ khác để thực hiện dự án theo

quy định của pháp luật;

b) Trường hợp có sự khan hiếm về

dịch vụ công hoặc có sự hạn chế về đối tượng được sử dụng công trình công cộng,

doanh nghiệp dự án PPP được ưu tiên cung cấp dịch vụ công hoặc được ưu tiên cấp

quyền sử dụng công trình công cộng để thực hiện dự án;

c) Cơ quan có thẩm quyền có

trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp dự án PPP thực hiện thủ tục cần thiết để được

ưu tiên sử dụng dịch vụ công và công trình công cộng.

Bảo đảm quyền thế chấp tài sản,

quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp dự án PPP được

thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất và quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng cho bên cho vay theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật

về dân sự. Thời gian thế chấp không vượt quá thời hạn hợp đồng, trừ trường hợp

có thỏa thuận khác tại hợp đồng;

b) Thỏa thuận thế chấp tài sản,

quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phải được lập thành văn bản

ký kết giữa bên cho vay và các bên ký kết hợp đồng;

c) Việc thế chấp tài sản, quyền

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không được ảnh hưởng đến mục

tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện dự án và các điều kiện

khác đã thỏa thuận tại hợp đồng.

Cơ quan ký kết hợp đồng, cơ

quan có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương nơi triển

khai thực hiện dự án PPP bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về con người, tài sản

của doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án

PPP.

Điều 81. Bảo

đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án PPP quan trọng

Chính phủ quyết định việc áp

dụng cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chính sách quản

lý ngoại hối, khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ.

Doanh nghiệp dự án PPP thực

hiện dự án quy định tại khoản 1 Điều này đã thực hiện quyền mua ngoại tệ để đáp

ứng nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác hoặc chuyển

vốn, lợi nhuận, các khoản thanh lý đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp

luật về quản lý ngoại hối nhưng thị trường không đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ

hợp pháp của doanh nghiệp dự án PPP thì được bảo đảm cân đối ngoại tệ không quá

30% doanh thu của dự án bằng tiền đồng Việt Nam sau khi trừ số chi tiêu bằng đồng

Việt Nam.

Điều 82.

Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

1.

[107]

Khi doanh thu thực tế đạt cao hơn doanh thu trong

phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP với tỷ lệ trong khung từ trên 110% đến

trên 125%, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước phần chênh lệch

50% giữa doanh thu thực tế và doanh thu trong phương án tài chính. Cơ quan có

thẩm quyền xác định cụ thể tỷ lệ chia sẻ phần tăng doanh thu trong quá trình

đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Việc chia sẻ phần tăng doanh thu

được áp dụng sau khi đã điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh

thời hạn hợp đồng dự án PPP theo quy định tại các

điều 50, 51

và 65 của Luật này

và được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần tăng

doanh thu.

Đối với dự án PPP khoa học,

công nghệ, không yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ phần tăng

doanh thu trong 03 năm đầu sau thời điểm vận hành, kinh doanh;

2.

[108]

Khi doanh thu thực tế đạt thấp hơn doanh thu trong

phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP với tỷ lệ trong khung từ dưới 90% đến

dưới 75%, Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần

chênh lệch giữa doanh thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế. Cơ

quan có thẩm quyền xác định cụ thể tỷ lệ chia sẻ phần giảm doanh thu trong quá

trình đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Việc chia sẻ phần giảm doanh

thu được áp dụng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án áp dụng loại hợp đồng

BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BOO;

b) Quy hoạch, chính sách, pháp

luật có liên quan thay đổi làm giảm doanh thu;

c) Có phương án tài chính điều

chỉnh theo mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cao nhất của khung giá hoặc điều

chỉnh thời hạn hợp đồng dự án PPP đến 50 năm nhưng chưa bảo đảm mức doanh thu tối

thiểu;

d) Đã được Kiểm toán nhà nước

thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu.

2a.

[109]

Đối với dự án PPP khoa học, công nghệ, trong 03 năm đầu

sau thời điểm vận hành, kinh doanh, cho phép áp dụng mức chia sẻ 100% phần

chênh lệch giảm giữa doanh thu thực tế và doanh thu trong phương án tài chính

khi doanh thu thực tế thấp hơn doanh thu trong phương án tài chính. Việc chia sẻ

phần giảm doanh thu tại khoản này được áp dụng khi dự án PPP đáp ứng các điều

kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

3.

[110]

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu quy định tại khoản

2 Điều này phải được xác định tại quyết định phê duyệt dự án và phù hợp với quyết

định chủ trương đầu tư (nếu có). Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành, địa

phương về điều kiện sẵn có của từng nguồn vốn và mức độ ưu tiên của các nhiệm vụ

chi ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, cơ quan có thẩm quyền của dự án xác

định nguồn vốn khả thi để chi trả phần giảm doanh thu, báo cáo cấp có thẩm quyền

theo quy định tương ứng đối với từng nguồn vốn. Thứ tự ưu tiên các nguồn vốn

như sau:

[111]

a) Dự phòng ngân sách trung

ương và dự phòng ngân sách địa phương hằng năm cho chi đầu tư phát triển. Trình

tự, thủ tục lập, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung

ương và dự phòng ngân sách địa phương hằng năm cho chi đầu tư phát triển thực

hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà

nước;

b)

[112]

Nguồn tăng thu so dự toán, dự toán chi còn lại của

ngân sách trung ương, nguồn tăng thu so dự toán, dự toán chi còn lại của ngân

sách địa phương dành cho chi đầu tư phát triển. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt

dự án sử dụng nguồn tăng thu so dự toán, dự toán chi còn lại của từng cấp ngân

sách quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công

và pháp luật về ngân sách nhà nước;

c) Dự phòng chung nguồn ngân

sách trung ương và dự phòng chung nguồn ngân sách địa phương của kế hoạch đầu

tư công trung hạn. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt dự án sử dụng nguồn dự

phòng quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư

công.

Chi phí xử lý cơ chế chia sẻ phần

giảm doanh thu quy định tại khoản này phải được quy định tại hợp đồng dự án.

3a.

[113]

Đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ

trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu

tư, phê duyệt dự án, ưu tiên sử dụng ngân sách trung ương để chi trả phần giảm

doanh thu. Đối với dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, ưu tiên sử dụng ngân sách địa

phương để chi trả phần giảm doanh thu. Đối với dự án được thực hiện trên địa

bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao

làm cơ quan có thẩm quyền thống nhất về trách nhiệm của từng địa phương để chi

trả phần giảm doanh thu tại quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê

duyệt dự án.

Định kỳ hằng năm, các bên

trong hợp đồng dự án PPP xác định doanh thu thực tế, gửi cơ quan tài chính có

thẩm quyền thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu. Việc hạch toán

thu, chi ngân sách nhà nước khi chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu thực hiện

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Chương

VIII

KIỂM TRA, THANH TRA, KIỂM

TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Mục 1. KIỂM

TRA, THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Điều 83.

Kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Nội dung kiểm tra hoạt động

đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:

a) Việc ban hành văn bản hướng

dẫn về đầu tư theo phương thức PPP của cơ quan có thẩm quyền;

b) Việc chuẩn bị đầu tư; tổ chức

lựa chọn nhà đầu tư; ký kết và thực hiện hợp đồng;

c) Hoạt động khác liên quan đến

đầu tư theo phương thức PPP.

Kiểm tra hoạt động đầu tư

theo phương thức PPP được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất theo quyết định

của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Điều 84.

Thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

[114]

Thanh tra hoạt động đầu tư

theo phương thức PPP được tiến hành đối với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết

hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên

quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức PPP quy định tại Luật này.

Tổ chức và hoạt động của

thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP thực hiện theo quy định của

pháp luật về thanh tra.

Điều 85.

Kiểm toán nhà nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng

tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử

dụng tài chính công, tài sản công tham gia vào dự án PPP theo quy định của pháp

luật về kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán khi thực hiện cơ

chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại

Điều 82

của Luật này

.

Kiểm toán toàn bộ giá trị

tài sản của dự án PPP khi được chuyển giao cho Nhà nước.

Mục 2.

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Điều 86.

Giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

[115]

Cơ quan quản lý nhà nước về

đầu tư theo phương thức PPP tại trung ương thực hiện việc giám sát quy trình thực

hiện dự án PPP quy định tại các

điểm a, b và c khoản 2 Điều 4 của

Luật này

và các dự án khác được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ quan quản lý nhà nước về

đầu tư theo phương thức PPP tại địa phương thực hiện việc giám sát quy trình thực

hiện dự án PPP quy định tại các

điểm d, đ và e khoản 2 Điều 4 của

Luật này

.

Điều 87. Nội

dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP

Hồ sơ mời thầu.

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Việc thực hiện hợp đồng dự

án PPP.

Kết quả kiểm định chất lượng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại

điểm c khoản

2 Điều 59 của Luật này

.

Kết quả đánh giá chất lượng

sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại

khoản 2 Điều 66 của Luật

này

.

Các nội dung khác theo yêu cầu

của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp quy định tại

khoản 1 Điều 86 của Luật này

, của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối

với trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 86 của Luật này

.

Điều 88.

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

chủ trì tổ chức giám sát và hướng dẫn giám sát đầu tư của cộng đồng nơi thực hiện

dự án PPP theo quy định của pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và pháp luật

về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chương IX

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Điều 89.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ có nhiệm vụ, quyền

hạn sau đây:

a) Thống nhất quản lý nhà nước

về đầu tư theo phương thức PPP;

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc

trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo

phương thức PPP;

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra

việc thực hiện đầu tư theo phương thức PPP.

Thủ tướng Chính phủ có nhiệm

vụ, quyền hạn sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền văn

bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP;

b)

[116]

(được bãi bỏ)

Điều 90.

[117]

(được

bãi bỏ)

Điều 91.

[118]

(được

bãi bỏ)

Điều 92.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác

Thực hiện quản lý, hướng dẫn

về đầu tư theo phương thức PPP trong lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Thực hiện trách nhiệm của cơ

quan có thẩm quyền quy định tại

Điều 94 của Luật này

đối với

dự án PPP thuộc thẩm quyền.

Hằng năm tổng hợp, đánh giá,

báo cáo tình hình thực hiện dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

khác theo quy định của pháp luật.

Điều 93.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thực hiện chức năng của cơ

quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại địa phương.

Thực hiện trách nhiệm của cơ

quan có thẩm quyền quy định tại

Điều 94 của Luật này

đối với

dự án PPP thuộc thẩm quyền; quyết định chấm dứt, đình chỉ hợp đồng dự án PPP đối

với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp

tỉnh.

Hằng năm tổng hợp, đánh giá,

báo cáo tình hình thực hiện dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Chủ trì, phối hợp với doanh

nghiệp dự án PPP tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư đối

với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của địa phương; chủ trì, phối hợp với Bộ,

cơ quan trung ương, cơ quan khác, doanh nghiệp dự án PPP tổ chức bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

khác theo quy định của pháp luật.

Điều 94.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền

1.

[119]

Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; tổ chức lựa chọn

nhà đầu tư; đàm phán và ký kết hợp đồng dự án PPP theo thẩm quyền quy định tại Luật

này.

Hủy thầu, đình chỉ cuộc thầu,

không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc tuyên bố vô hiệu đối với các

quyết định của bên mời thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đầu

tư theo phương thức PPP, lựa chọn nhà đầu tư hoặc quy định khác của pháp luật

có liên quan.

3.

[120]

Quyết định chấm dứt, đình chỉ hợp đồng dự án PPP đối

với dự án thuộc thẩm quyền ký kết hợp đồng của mình.

Yêu cầu bên mời thầu, cơ

quan ký kết hợp đồng cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra,

thanh tra, giám sát, theo dõi, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm về đầu tư

theo phương thức PPP.

Bồi thường thiệt hại theo

quy định của pháp luật.

Giải trình việc thực hiện

các quy định tại Điều này theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, cơ quan kiểm tra,

thanh tra, kiểm toán, giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương

thức PPP.

Công khai thông tin dự án

PPP; định kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại

trung ương về tình hình thực hiện dự án PPP thuộc thẩm quyền của mình.

Thực hiện trách nhiệm khác

theo quy định của Luật này.

Chương X

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ,

TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 95.

Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư

Khi có căn cứ cho rằng quyền

và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà đầu tư có các quyền sau đây:

a) Kiến nghị với bên mời thầu,

cơ quan có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu

tư theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định của Chính phủ

[121]

;

b) Khởi kiện ra Tòa án trong thời

hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự.

Bên mời thầu, cơ quan có thẩm

quyền không xem xét, giải quyết đơn kiến nghị nếu nhà đầu tư đã khởi kiện ra

Tòa án; trường hợp đang xem xét, giải quyết theo quy trình quy định của Chính

phủ

[122]

thì cơ quan đang giải

quyết kiến nghị thông báo chấm dứt việc xem xét, giải quyết kiến nghị.

Điều 96.

[123]

(được

bãi bỏ)

Điều 97.

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa cơ quan có

thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP

và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án PPP với các tổ chức kinh tế tham gia thực

hiện dự án được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa

án.

Tranh chấp giữa cơ quan có

thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp

dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập; tranh chấp giữa các nhà đầu tư

trong nước; tranh chấp giữa nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP

do nhà đầu tư trong nước thành lập với các tổ chức kinh tế Việt Nam được giải

quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam.

Tranh chấp giữa cơ quan có

thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài hoặc với doanh

nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư nước ngoài thành lập được giải quyết tại Trọng

tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng

hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

có quy định khác.

Tranh chấp giữa các nhà đầu

tư trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài; tranh chấp giữa nhà đầu tư hoặc

doanh nghiệp dự án PPP với tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải quyết tại một

trong các cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Trọng tài Việt Nam;

b) Tòa án Việt Nam;

c) Trọng tài nước ngoài;

d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh

chấp thỏa thuận thành lập.

Tranh chấp được giải quyết bằng

Trọng tài theo quy định tại hợp đồng dự án PPP và các hợp đồng liên quan là

tranh chấp thương mại. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và

thi hành theo quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Điều 98. Xử

lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP

Cấm tham gia hoạt động đầu

tư theo phương thức PPP được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm

quy định tại

Điều 10 của Luật này

.

Hủy thầu, đình chỉ cuộc thầu,

không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc tuyên bố vô hiệu đối với các

quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu khi

phát hiện có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật

có liên quan.

Chấm dứt, đình chỉ hợp đồng

khi phát hiện có hành vi vi phạm hợp đồng hoặc quy định của Luật này và quy định

khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài các hình thức xử lý vi

phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi

phạm quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP thì tùy theo tính chất,

mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Chương

XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

[124]

Điều 99. Sửa

đổi, bổ sung các luật có liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều

1 như sau:

“3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện

dự án đầu tư có sử dụng đất;”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều

3 như sau:

“2. Trường hợp lựa chọn nhà thầu

cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi

tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp

phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh

nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”;

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều

4 như sau:

“10.

Doanh nghiệp dự án

là

doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.”;

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều

4 như sau:

“12.

Đấu thầu

là quá

trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn,

dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và

thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh,

công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”;

đ) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều

6 như sau:

“4. Nhà đầu tư tham dự thầu phải

độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

a) Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối

với dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

bên mời thầu.”;

e) Sửa đổi, bổ sung điểm i khoản

1 Điều 8 như sau:

“i) Danh mục dự án đầu tư có sử

dụng đất;”;

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều

15 như sau:

“2. Dự án đầu tư có sử dụng đất,

trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”;

h) Bãi bỏ Điều 68.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều

40 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 như sau:

“4. Nguyên tắc, thẩm quyền, nội

dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định báo cáo nghiên cứu khả thi dự

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy định của pháp luật

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều

20 của Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

số 61/2014/QH13 như sau:

“2. Kịp thời điều chỉnh giá khi

các yếu tố hình thành giá thay đổi, riêng giá sản phẩm, dịch vụ công trong dự

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được điều chỉnh theo từng thời kỳ

quy định tại hợp đồng dự án.”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều

12 như sau:

“2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc

chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm

tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều

13 như sau:

“1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh thành lập chuỗi phân phối sản phẩm. Doanh nghiệp và tổ chức

đầu tư, kinh doanh khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều

39 của Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số 35/2018/QH14 như sau:

“2. Tổ chức sự nghiệp công lập

về khí tượng thủy văn cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn theo chức năng, nhiệm

vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định phù hợp với quy định của Luật này

và pháp luật có liên quan; được khai thác các sản phẩm, dịch vụ khí tượng thủy

văn của tổ chức, cá nhân khác trên cơ sở đặt hàng hoặc thỏa thuận theo quy định

của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khác cung cấp

dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của Luật này và pháp luật có liên

quan.”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

40/2019/QH14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều

36 như sau:

“3. Nhà nước trực tiếp đầu tư

xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn

hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng

đầu tư phát triển của Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà

ở phục vụ tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua,

bán cho người được tái định cư.”;

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều

53 như sau:

“1. Nhà nước đầu tư xây dựng

nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ

trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu

tư phát triển của Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở

xã hội theo quy định để cho thuê, cho thuê mua.”;

c) Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều

40, điểm b khoản 1 Điều 114.

Bãi bỏ điểm c khoản 4 và khoản

5 Điều 30, khoản 4 Điều 51 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số

15/2017/QH14.

Điều

99a. Xử lý vướng mắc giảm doanh thu của các dự án BOT giao thông được ký kết

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

[125]

Đối với dự án BOT trong lĩnh

vực đường bộ có hợp đồng được ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nhà nước

chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo tỷ lệ phần chênh lệch giữa

doanh thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế.

Việc chia sẻ phần giảm doanh

thu quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng khi đáp ứng các điều kiện sau

đây:

a) Dự án bị ảnh hưởng do thay đổi

quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan của Nhà nước, sau khi áp dụng các

biện pháp điều chỉnh theo quy định của pháp luật và tính toán điều chỉnh mức

phí sử dụng dịch vụ đường bộ, thời hạn hợp đồng dự án nhưng doanh thu thực tế của

03 năm gần nhất đạt dưới 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng

dự án PPP và phương án tài chính vẫn không bảo đảm hiệu quả;

b) Hợp đồng dự án chưa quy định

nội dung áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu;

c) Cơ quan ký kết hợp đồng đã

đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và bên cho vay về tỷ suất lợi nhuận

trên vốn chủ sở hữu, lãi suất vốn vay, phương án trả nợ trong phương án tài

chính. Trường hợp phương án tài chính được điều chỉnh không bảo đảm tính khả thi

thì không áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu tại Điều này;

d) Đã được Kiểm toán nhà nước

thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu và số tiền Nhà nước chia sẻ phần giảm

doanh thu.

Việc chia sẻ phần giảm doanh

thu quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện một lần và không phải thực hiện

thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng chia sẻ phần giảm doanh thu và tỷ

lệ chia sẻ đối với dự án do mình phê duyệt theo quy định của Chính phủ, bảo đảm

công bằng, minh bạch, không làm phát sinh tăng phí sử dụng dịch vụ đường bộ và

thời gian thu phí theo hợp đồng đã ký.

Nguồn vốn để chi trả phần giảm

doanh thu quy định tại Điều này thực hiện theo quy định tại

khoản

3 Điều 82 của Luật này

.

Chính phủ quy định chi tiết Điều

này.

Điều 100.

Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại

khoản 6 Điều

101 của Luật này

.

Chính phủ, cơ quan quản lý

nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Điều 101.

Quy định chuyển tiếp

Dự án thuộc lĩnh vực quy định

tại

khoản 1 Điều 4 của Luật này

và đáp ứng quy mô tổng mức

đầu tư tối thiểu quy định tại

khoản 2 Điều 4 của Luật này

được thực hiện như sau:

a) Trường hợp đã được cấp có thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật này. Trường hợp phải điều

chỉnh chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định tại

Điều 18

của Luật này

;

b) Trường hợp đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày Luật này có hiệu lực thi

hành thì thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật này mà không phải

thực hiện lại thủ tục phê duyệt dự án theo quy định của Luật này; phải phê duyệt

bổ sung nội dung quy định tại

khoản 6 Điều 23 của Luật này

trong trường hợp chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

c) Đối với dự án thuộc trường hợp

quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nếu có tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án

PPP lớn hơn tỷ lệ quy định tại

khoản 2 Điều 69 của Luật này

thì không phải điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước.

Dự án không thuộc lĩnh vực

quy định tại

khoản 1 Điều 4 của Luật này

hoặc không đáp ứng

quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại

khoản 2 Điều 4 của

Luật này

mà đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa phê duyệt kết quả

sơ tuyển nhà đầu tư hoặc chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự

án không áp dụng sơ tuyển thì dừng thực hiện.

Dự án PPP đang tổ chức lựa

chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

a) Trường hợp đã phê duyệt kết

quả sơ tuyển nhà đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục

thực hiện theo quy định của Luật này;

b) Trường hợp đã phát hành hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng đóng

thầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì bên mời thầu có trách nhiệm gia hạn thời

gian đóng thầu để sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định của Luật

này mà không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi

đã được phê duyệt;

c) Trường hợp đã có kết quả lựa

chọn nhà đầu tư nhưng việc đàm phán, ký kết hợp đồng được thực hiện sau ngày Luật

này có hiệu lực thi hành thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm

phán, ký kết hợp đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ

sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định của Luật này mà không dẫn

đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.

4.

[126

] Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT, hợp đồng dự án

PPP được ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 được tiếp tục thực hiện theo

quy định của hợp đồng dự án; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng

dự án mà pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng không có quy định thì các bên

được thỏa thuận sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật này và pháp luật có

liên quan có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Kể từ ngày Luật này có hiệu

lực thi hành, việc chuyển tiếp thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng -

Chuyển giao (BT) được thực hiện như sau:

a) Dự án chưa phát hành hồ sơ mời

thầu, hồ sơ yêu cầu thì dừng thực hiện; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu,

hồ sơ yêu cầu thì tiếp tục thực hiện căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Dự án đã có kết quả lựa

chọn nhà đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì cơ quan ký kết hợp

đồng có trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng căn cứ vào kết quả lựa chọn

nhà đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy

định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

c) Dự án đã ký kết hợp đồng

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc triển khai

thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy định

của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng;

d)

[127]

(được bãi bỏ)

Dự án áp dụng loại hợp

đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15

tháng 8 năm 2020.

Chính phủ quy định chi

tiết Điều này.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (để

đăng Công báo);- Cục KTVB và Quản lý xử lý VPHC, Bộ

TP (để đăng trên CSDL Quốc gia về VBPL);- Vụ Thông tin, VPQH (để đăng trên

Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội);- Vụ Chuyển đổi số, VPQH (để đăng

trên trang thông tin nội bộ Intranet);- Lưu: HC, TH. XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤTCHỦ NHIỆMLê Quang Tùng

[1]

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật

Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc

biệt và Luật Thi hành án dân sự có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số

39/2019/QH14 đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số

72/2020/QH14;

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số

61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật

Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14;

Luật Đấu thầu số

43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo

Luật số 03/2016/QH14, Luật số

04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật

số 64/2020/QH14; Luật Điện lực số

28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 và Luật số

28/2018/QH14; Luật

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số

27/2008/QH12

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật số

71/2014/QH13

và Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số

67/2020/QH14.

”.

Luật Tài nguyên nước số

28/2023/QH15 có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Tài

nguyên nước.

”.

Luật Đường bộ số 35/2024/QH15

có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đường

bộ.

”.

Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư và Luật Đấu thầu có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Luật số 15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số

28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 38/2024/QH15

và Luật số 43/2024/QH15; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một

số điều theo Luật số 72/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15,

Luật số 08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số

26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15,

Luật số 33/2024/QH15 và Luật số 43/2024/QH15; Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư số 64/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2022/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 35/2024/QH15; Luật Đấu thầu số

22/2023/QH15.

”.

Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu

lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 có căn cứ ban hành như sau:

“

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị

quyết số 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

số 57/2024/QH15, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 28/2023/QH15,

Luật số 35/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13, Luật số

35/2018/QH14 và Luật số 07/2022/QH15, Luật Thuế giá trị gia tăng số

48/2024/QH15, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Đầu tư

số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14,

Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, Luật số

09/2022/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15,

Luật số

28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số

43/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công số

15/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số

điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số

07/2022/QH15, Luật số

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số

56/2024/QH15.

”.

[2]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[3]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[4]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[5]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[6]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[7]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[8]

Điểm

này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

01 năm 2025.

[9]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[10]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[11]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[12]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[13]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[14]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[15]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[16]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[17]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[18]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[19]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[20]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[21]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[22]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[23]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[24]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[25]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[26]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[27]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[28]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[29]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[30]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[31]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[32]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[33]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[34]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[35]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[36]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[37]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[38]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[39]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[

40] Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[41]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[42]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[43]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[44]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[44]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[46]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025

[47]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[48]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[49]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[50]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[51]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[52]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[53]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[54]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[55]

Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản

19 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm

2025.

[56]

Điểm

này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 19 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[57]

Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản

19 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm

2025.

[58]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[59]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản

19 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm

2025.

[60]

Điều

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[61]

Điều

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[

62] Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 21 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[63]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 21 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[6

4] Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2024.

[65]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 21 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[66]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 21 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[6

7] Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 21 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[68]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 22 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[69

] Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 22 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[70]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 22 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[71]

Đoạn mở đầu này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[72]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025. Việc thực hiện hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất

và hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày

01 tháng 7 năm 2025 theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật số 57/2024/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

[73]

Điểm

này được bổ sung theo quy định tại khoản 23 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[74]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025. Việc thực hiện hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất

và hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày

01 tháng 7 năm 2025 theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật số 57/2024/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

[75]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung (lần thứ nhất) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều

84 của Luật Đường bộ số 35/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm

2025. Khoản này được bãi bỏ (lần thứ hai) theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của

Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[77]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[78]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng

01 năm 2025.

[79]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 25 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[80]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 25 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[81]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 25 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[82]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 25 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[83]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 26 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[84]

Điểm

này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 26 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[85]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[86]

Điểm

này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 26 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[87]

Khoản

này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[88]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 84 của Luật Đường

bộ số 35/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

[89]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[90]

Khoản này được bổ sung (lần thứ nhất) theo quy định

tại điểm b khoản 14 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Khoản này được sửa đổi, bổ sung (lần thứ hai) theo

quy định tại điểm d khoản 26 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ

ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[91]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 27 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[92]

Khoản

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[93]

Đoạn mở đầu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 27 Điều 2

của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[94]

Điểm

này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[95]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 27 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[96]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[97]

Khoản

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 28 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[98]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[99]

Điểm

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[100]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[101]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[102]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 29 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[103]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 16 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[104]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[105]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 18 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[106]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 18 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[107]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 30 Điều 2 của Luật

số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[108]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 30 Điều 2 của Luật

số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[109]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 30 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[110]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[111]

Đoạn đầu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 30 Điều 2 của

Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[112]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 30 Điều 2 của Luật

số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[113]

Khoản này được bổ sung (lần thứ nhất) theo quy định

tại khoản 19 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật

Đấu thầu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Khoản này được sửa đổi, bổ sung (lần thứ hai) theo

quy định tại điểm e khoản 30 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ

ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[114]

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương

thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài

sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[115]

Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 3 của Luật số

57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[116]

Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[117]

Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[118]

Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[119]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 32 Điều 2 của Luật

số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[120]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 32 Điều 2 của Luật

số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[121]

Cụm từ “tại Điều 96 của Luật này” được thay thế bằng cụm từ “của Chính phủ”

theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ

ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[122]

Cụm từ “tại Điều 96 của Luật này” được thay thế bằng cụm từ “của Chính phủ”

theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ

ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[123]

Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật số 90/2025/QH15

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản

công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[124]

Điều 10 và Điều 11 của sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu

tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu

thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm

2022 quy định như sau:

“

Điều 10. Hiệu lực thi

hành

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 11. Quy định chuyển

tiếp

Đối với dự án đầu tư công

nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có

hiệu lực thi hành và trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan, người

có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 1 của Luật này có

thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư công

nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

đã hoàn thành thủ tục lập, thẩm định và có văn bản thẩm định làm cơ sở cho việc

quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại

Điều 25 và Điều 34 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ

sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14 trước ngày Luật

này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính

phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số

72/2020/QH14.

Kể từ ngày Luật này có hiệu

lực thi hành, hồ sơ hợp lệ đề nghị chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự

án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều

31 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

số 72/2020/QH14 nay thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 3 của Luật này đã tiếp nhận và quá thời

hạn giải quyết nhưng chưa trả kết quả theo quy định của Luật Đầu tư số

61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14 thì

tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14.

Đối với hồ sơ hợp lệ đề

nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh

chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong trường hợp nhà đầu

tư có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền tiếp nhận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết

xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Điều 4 của Luật này và pháp

luật có liên quan.

Kể từ ngày Luật này có hiệu

lực thi hành, các việc thi hành án dân sự chưa được thi hành hoặc chưa thi hành

xong thì áp dụng quy định của Luật này; quyết định, hành vi của cơ quan thi

hành án dân sự, Chấp hành viên đã được thực hiện theo quy định của Luật Thi

hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14 có giá trị và tiếp tục

được thực hiện.

”

.

Điều 85 và Điều 86 của Luật Tài

nguyên nước số 28/2023/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 quy định

như sau:

“

Điều 85. Hiệu lực thi

hành

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản

4 Điều này.

Luật Tài nguyên nước số

17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 08/2017/QH14, Luật

số 35/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14 (sau đây gọi chung là Luật số

17/2012/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ trường hợp quy

định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 86 của Luật này.

Việc tính tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước cấp cho sinh hoạt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều

69 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Việc kê khai khai thác nước

dưới đất của hộ gia đình quy định tại khoản 4 Điều 52 của Luật này được thực hiện

từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

Điều 86. Quy định chuyển

tiếp

Tổ chức, cá nhân được cấp

giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, giấy phép về tài nguyên nước theo quy

định của Luật số 17/2012/QH13 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi

trong giấy phép và được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của

Luật này.

Tổ chức, cá nhân thuộc

trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật này đã được cấp giấy

phép về tài nguyên nước để cấp cho sinh hoạt trước ngày Luật này có hiệu lực

thi hành thì phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt

theo quy định của Luật này và phải hoàn thành việc kê khai tính tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Tổ chức, cá nhân thuộc

trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật này đã được cấp giấy

phép về tài nguyên nước để cấp cho nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực

thi hành mà không thuộc đối tượng nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

theo quy định của Luật số 17/2012/QH13 thì không phải nộp tiền cấp quyền khai

thác tài nguyên nước đối với lượng nước cấp cho nông nghiệp đến hết thời hạn

ghi trong giấy phép về tài nguyên nước.

Tổ chức, cá nhân thuộc

trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật này được cấp, gia hạn

giấy phép khai thác nước mặt để cấp cho nông nghiệp theo quy định của

Luật

này thì phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật

này cùng thời điểm thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khi Nhà nước

không thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy

lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi và pháp luật về giá.

Trường hợp tổ chức, cá

nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép hành nghề

khoan nước dưới đất, giấy phép về tài nguyên nước trước ngày Luật này

có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp phép thì được thực hiện theo quy định

của Luật số

17/2012/QH13, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực

hiện cấp giấy phép theo quy định của Luật này.

Trường hợp công trình thủy

lợi đã xây dựng và khai thác trước ngày 01 tháng 01 năm

2013 mà chưa được

đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày Luật này có hiệu

lực thi hành thì phải hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên

nước theo quy định của Luật này chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2027.

Quy hoạch tỉnh đã được

phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì nội dung phương án khai

thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục tác hại do nước gây ra trong

quy hoạch tỉnh được tiếp tục thực hiện đến khi hết thời hạn quy hoạch tỉnh hoặc

đến khi nội dung này trong quy hoạch tỉnh được điều chỉnh.

Tổ chức, cá nhân thuộc trường

hợp quy định tại điểm e và điểm g khoản 5 Điều 52 của Luật này có hồ, ao, kênh,

mương, rạch để tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan và sử dụng

mặt nước sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh

doanh, dịch vụ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải hoàn thành thủ

tục đăng ký sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật này chậm nhất là

ngày 30 tháng 6 năm 2026.

”.

Điều 85 và Điều 86 của Luật Đường

bộ số 35/2024/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 quy định như

sau:

“

Điều 85. Hiệu lực thi

hành

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điểm a và điểm b khoản 2 Điều

42, Điều 43, Điều 50, khoản 1 Điều 84 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày

01 tháng 10 năm 2024.

Luật Giao thông đường bộ

số 23/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14

và Luật số 44/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành,

trừ trường hợp quy định tại Điều 86 của Luật này.

Điều 86. Quy định chuyển

tiếp

Đối với dự án đường cao tốc

đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

mà chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Luật này thì được tiếp tục đầu tư theo

quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đường cao tốc đưa

vào khai thác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa đáp ứng quy định

tại khoản 1 Điều 45, khoản 2 Điều 47 của Luật này và các tuyến đường cao tốc

quy định tại khoản 1 Điều này thì lộ trình đầu tư xây dựng đáp ứng quy định của

Luật này thực hiện theo quy định của Chính phủ

.”.

Khoản 2, khoản 3 Điều 5 và khoản

3 Điều 6 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch,

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:

“

Điều 5. Điều khoản thi

hành

Bãi bỏ Điều 39 và Điều 40

của Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản

4 Điều này.

Việc thực hiện hợp đồng

BT thanh toán bằng quỹ đất và hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước

quy định tại điểm b khoản 12 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày

01 tháng 7 năm 2025.

Điều 6. Quy định chuyển

tiếp

Quy định chuyển tiếp các

quy định sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư như sau:

a) Dự án PPP đã tổ chức lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh

nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa trình thẩm định hoặc chưa

thành lập Hội đồng thẩm định thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuẩn bị dự án

hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của Luật này. Trường

hợp đã thành lập Hội đồng thẩm định và triển khai nhiệm vụ thẩm định chủ trương

đầu tư thì tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định

chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực trước ngày Luật này có

hiệu lực thi hành;

b) Dự án PPP đã được Thủ tướng

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu

khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh nhưng đến ngày Luật này có

hiệu lực thi hành chưa trình thẩm định hoặc chưa thành lập Hội đồng thẩm định

liên ngành thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt dự án hoặc điều chỉnh

báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp đã

thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành và triển khai nhiệm vụ thẩm định báo

cáo nghiên cứu khả thi thì tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm

định, phê duyệt dự án hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định

của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực trước ngày

Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Dự án PPP đã được cấp có

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nhưng đến ngày Luật

này có hiệu lực thi hành chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thì được rà soát, điều

chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để áp dụng

quy định của Luật này;

d) Đối với dự án PPP đang thực

hiện theo quy định của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của

Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ

Chí Minh, Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về

tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát

triển thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của

Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh

Nghệ An, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tiếp tục thực hiện dự án

PPP theo các Nghị quyết này hoặc áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp quyết

định áp dụng quy định của Luật này thì áp dụng chuyển tiếp theo các điểm a, b

và c khoản này để tiếp tục thực hiện dự án.

”.

Khoản 1 Điều 9 và khoản 2 Điều

10 của Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia

tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật

Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định

như sau:

“

Điều 9. Điều khoản thi

hành

Luật này có hiệu lực thi

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

Điều 10. Quy định chuyển

tiếp

Quy định chuyển tiếp các

quy định sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư như sau:

a) Dự án PPP đã tổ chức lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh

nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa trình thẩm định hoặc chưa

thành lập Hội đồng thẩm định hoặc đã thành lập Hội đồng thẩm định nhưng chưa

triển khai nhiệm vụ thẩm định thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định báo

cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh thực

hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp đã thành lập Hội đồng thẩm định và

đang triển khai nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư thì tiếp tục thực hiện

trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều

chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức

đối tác công tư có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

b) Dự án PPP đến ngày Luật

này có hiệu lực thi hành chưa trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án thì cấp

có thẩm quyền phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo quy định tại

Luật này;

c) Dự án PPP đã được cấp có

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nhưng đến ngày Luật

này có hiệu lực thi hành chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thì cơ quan có thẩm

quyền được tiếp tục thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê

duyệt dự án hoặc rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh báo cáo

nghiên cứu khả thi để áp dụng quy định của Luật này. Trong trường hợp điều chỉnh,

cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh là cấp có thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án tại Luật này;

d) Hợp đồng dự án PPP được ký kết trước ngày Luật

này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự

án; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng dự án mà pháp luật tại

thời điểm ký kết hợp đồng không có quy định hoặc cần sửa đổi, bổ sung hợp đồng

dự án để bảo đảm hiệu quả dự án thì các bên được thỏa thuận sửa đổi, bổ sung

theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm

sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

”.

[125]

Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật số

90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử

dụng tài sản công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

[126]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 22 Điều 3 của Luật

số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có hiệu lực kể từ

ngày 15 tháng 01 năm 2025.

[127]

Điểm này được bãi bó theo quy định tại điểm b khoản

22 Điều 3 của Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch,

Luật Đầu tư Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, có

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com